ДОГОВОР  
Подряда на выполнение проектных работ 
№___________

г. Новоуральск     Свердловской области                                        «____» _____________ 2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «НОВОУРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ЦЕНТР» (ООО«ННКЦ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице в лице Генерального директора  Баженова Павла Владимировича, действующего на основании Устава, и __________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________ действующего на основании ______________________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы по проведению проектно-изыскательских работ с выпуском проектной и сметной документации на модернизацию систем пожарной безопасности всех объектов ООО "ННКЦ" (здания 51, 51А, 52, 52-5), расположенных по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, Центральный проезд, 8А, согласно технического задания – Приложение 1 к данному Договору, и сдать результат выполненных работ Заказчику (далее по тексту Договора – «Работы»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять  результат Работ и уплатить обусловленную настоящим Договором цену за выполненные Работы. 

1.2. Сроки выполнения Работ по Договору: начало – следующий день после подписания договора, окончание - не более трех месяцев с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон.
2. ЦЕНА РАБОТ 

2.1. Цена подлежащих выполнению по настоящему Договору Работ составляет ______________________, в т.ч.  НДС =18% и является твердой. 
2.2.Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения в течение всего срока действия Договора. 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, Правил пожарной безопасности, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объём и комплектность работ, в т.ч.: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

-СП 3.13130.2009 МЧС России «Свод  правил. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при  пожаре .Требования пожарной безопасности» 

-СП 5.13130.2008 МЧС России «Свод правил, Установки пожарной сигнализации и пожаротушения  автоматические Нормы и правила проектирования» 

3.1.2. Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора.
3.1.3. Совместно с Заказчиком участвовать в проведении экспертизы и согласований проектной документации, в минимально возможные сроки, за свой счет исправить работу по замечаниям Заказчика и органов, осуществляющих согласование и экспертизу.
3.1.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на общую цену и сроки строительно-монтажных работ.
3.1.5. Осуществлять функции авторского надзора по отдельному договору, заключённому Сторонами в дальнейшем.
3.1.6. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если таковые не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.1.7. Обеспечить наличие у себя всех свидетельств, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ.
3.1.8. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику счёт-фактуру к акту приёма-передачи выполненных работ в соответствии с настоящим договором. Подрядчик обязан выставлять счета-фактуры с указанием даты и номера настоящего договора.
3.1.9. Осуществлять окончательную сдачу работ в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора;

3.1.10. Подрядчик обязан одновременно с подписанием Договора обеими сторонами предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по установленной форме.

В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления и/или ненадлежащего предоставления (форма, установленная в Приложении  к Договору, подтверждающие документы) Подрядчиком информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), Договор считается незаключенным и не вступившим в законную силу. 

3.1.11. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и/или в исполнительных органах Подрядчика, Подрядчик обязуется не позднее 2 (двух) дней с момента таких изменений предоставлять соответствующую информацию Заказчику по установленной форме.
В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления и/или ненадлежащего предоставления Подрядчиком информации об изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и/или в исполнительных органах Подрядчика, Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Заказчика без возмещения Подрядчику возникших в связи с этим убытков. 

3.1.12 Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить предоставление Подрядчику исходных данных, необходимых для выполнения работ  в сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.2.2.Обеспечить финансирование работ Подрядчика за счёт собственных средств предприятия
3.2.3. Обеспечить контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых Работ и своевременное подписание счёта-фактуры к акту приема-передачи выполненных работ
3.2.4. При обнаружении отступлений от требований технической документации, ухудшающих качество Работ, не позднее, чем на следующий день после обнаружения письменно заявить об этом Подрядчику.
3.2.5. Назначить ответственных лиц за выполнение работ по настоящему Договору.
3.2.6. Нести ответственность за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору;

3.2.7. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4. ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата производится ежемесячно за выполненные Подрядчиком работы после предоставления акта приёма-передачи выполненных работ счета и счёта-фактуры.
Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и содержать в себе информацию о номере и дате настоящего Договора. 
4.2. Перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика за выполненные Работы производится не позднее 10-ти календарных дней со дня предоставления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленных вышеуказанных документов.


4.3. Моментом оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ


5.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в настоящем договоре. 

5.2. Стороны придают обязательную силу Сводам Правил(СП),СНиПам и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим технические требования к результату.

5.3.Все дополнительные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенной Подрядчиком проектной документацией, даже в случае, если проектная документация была согласована представителем Заказчика, являются ответственностью Подрядчика и выполняются за счёт его сил и средств.

5.4. При обнаружении недостатков в проектной, рабочей и сметной документации в ходе строительства, монтажа и при приемке объекта в эксплуатацию, даже в случае, если проектная, рабочая и сметная документация были согласованы Заказчиком. Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Консультационные услуги при предъявлении проектной документации органам ГПН, внесение необходимых изменений по требованию ГПН в согласованные с Заказчиком сроки.
5.5. В сроки, установленные договором, Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны технический акт приема выполненных работ в 3 (трех) экземплярах. Подрядчик включает в технический акт приема выполненных работ предмет договора, перечень передаваемых Заказчику отчетных документов, их инвентарные номера, фактический срок выполнения работ. Подрядчик включает в технический акт приема выполненных работ уведомление, что данные комплекты документов полностью соответствуют действующим нормам и правилам и техническому заданию на проектирование.

Одновременно с техническим актом приема выполненных работ. Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект проектной и рабочей документации на бумажном носителе и в электронном виде) по накладной. Дата подписания накладной Заказчиком (в случае передачи результатов работ нарочным), либо дата вручения результатов работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении в случае направления результатов работ по почте), подтверждает получение Заказчиком разработанной Подрядчиком проектной и рабочей документации на рассмотрение.

Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания накладной о передаче проектной и рабочей документации. В указанный срок Заказчик согласует проектную, рабочую и сметную документацию. При отсутствии замечаний от согласующих Сторон Заказчик обязан подписать акт приема-передачи выполненных работ по истечению срока приемки. При наличии замечаний Заказчик обязан направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счет. Технический акт приема выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий после повторных согласований. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие проектной и рабочей документации разработанной Подрядчиком, требованиям СНиП, Правил.., ГОСТ, стандартам, нормативной и руководящей документы (к т.д.) в части качества, состава, содержания и оформления проектной и рабочей документации. Если проектная и рабочая документация (равно как и ее части) будет признана Заказчиком некачественно выполненной или выполненной не в полном объеме, Подрядчик обязуется выполнить корректировку проектной и рабочей документации за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Так же Заказчик вправе до окончательной приемки работ направить проектную и рабочую документацию на экспертизу или на согласование в аккредитованную организацию и при получении отрицательного заключения организации проводящей экспертизу (согласования) на разработанную по договору проектную и рабочую документацию, задержать оплату выполненных Подрядчиком работ до получения положительного заключения (согласования). Заказчик письменно информирует Подрядчика о дополнительных согласованиях. Срок приемки работ продлевается на срок фактической продолжительности экспертизы (согласований).

Согласование проектной и рабочей документации представителем Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество проектной и рабочей документации, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.

Все дополнительные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенными Подрядчиком проектной и рабочей документации даже в случае, если проектная и рабочая документация была согласована представителем Заказчика, являются ответственностью Подрядчика и выполняются за счет его сил и средств.

Результаты работ оформляются в соответствии с техническим заданием полученная по итогам выполнения работ проектная и рабочая документация и сметы-  комплект  технической  документации  в  виде  законченных  и полностью оформленных документов, согласованных в установленном порядке с Заказчиком. 

.Датой выполнения работ является дата подписания технического акта приема выполненных работ.

Акт приема-передачи выполненных работ и счет-фактура оформляются по дате подписания технического акта выполненных работ Заказчиком.

Комплект технической документации сдается Заказчику в 3-х оригинальных экземплярах на бумажном носителе, один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях (вместе с актом приема-передачи выполненных работ и счетом-фактурой).  Документация на оптическом  носителе  предоставляется в формате Auto CAD, а также в отсканированном виде в формате PDF.  Расхождений в документации, на бумажном носителе и в электронном виде не допускаются.

Сметная   документация   (объектные   и   локальные   сметы)  должна   быть представлена в соответствии с утвержденными государственными сметными нормативами Свердловской области на строительные, специальные строительные, монтажные и пусконаладочные работы (ТЕР2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001, ТЕРм- 2001, ТЕР-п-2001, ТСС-2001, ТСЭМ-2001). Предпочтительно составление сметной документации в программном комплексе Гранд-Смета.

Каждая позиция спецификации рабочей документации должна содержать ГОСТ (ОСТ), нормативную документацию производителя. Для импортных материалов и оборудования указывается каталог и позиция по каталогу.
5.6.Подрядчик выдает своему представителю доверенность, который от имени Подрядчика совместно с Заказчиком оформляет акты сдачи-приемки выполненных работ.
6.  ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1. При производстве Работ Подрядчик обеспечивает выполнение требований:

6.1.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования».

6.1.2 СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

6.1.3 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

6.1.4 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» с учётом статей Градостроительного  кодекса.

6.1.5 СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР.»

6.1.6 При исполнении обязанностей на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

6.1.7. Обеспечить при исполнении обязанностей на территории Заказчика выполнение 

мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

6.1.8. При исполнении обязанностей на территории Заказчика соблюдать требования  внутриобъектового и пропускного режима.

6.1.9 Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях в срок, не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения внештатной ситуации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства и ходе сдачи объекта в эксплуатацию. Подрядчик несет ответственность при обнаружении недостатков в рабочей документации в процессе эксплуатации объекта в соответствии с Гражданским кодексом РФ:ст.196,ст.722,ст.725. 


7.3.В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязанностей по предоставлению Заказчику счета-фактуры (включая представление счета-фактуры, оформленного не в соответствии с Налоговым кодексом РФ) Подрядчик несет ответственность в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость. 
7.4.Если отступления в Работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком срок небыли устранены Подрядчиком либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков. 

8. СРОК ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ 

8.1. Все изменения и дополнения к данному Договору оформляются письменными соглашениями, которые с момента их подписания являются неотъемлемой частью Договора. Все устные соглашения, заключенные сторонами при реализации Договора, юридической силы не имеют.

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ.

 
8.3. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные Работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно. 

8.4. В случае двукратного мотивированного отказа Заказчика от утверждения предоставленных Подрядчиком локальных смет или двукратного нарушения Подрядчиком срока, установленного настоящим Договором (п. 3.2.1.) для устранения послуживших этому причин, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.
8.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне.

8.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, но не ранее полного выполнения взаимных обязательств по Договору обеими Сторонами.

8.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

             9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок для направления претензий составляет 15 дней с момента возникновения спора, а срок для ответа на претензию - 15 дней с момента ее получения.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Договору в досудебном порядке споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, событий чрезвычайного характера, возникших помимо воли и желания Сторон и препятствующих исполнению  обязательств по настоящему Договору, которые Стороны не могли предвидеть, либо предотвратить разумными мерами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, ни одна из Сторон не несет ответственности за задержку либо неисполнение обязательств по настоящему Договору.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на это другой Стороны Договора.

11.2. При изменении юридических или почтовых адресов, Стороны обязаны уведомить друг друга в 10-дневный срок.

11.3. Стороны обязуются хранить в тайне всю информацию и документацию, полученную друг от друга при выполнении настоящего Договора. 

11.4. Все документы, связанные с исполнением настоящего Договора действительны при условии их оформления в письменной форме за подписью лиц, уполномоченных Сторонами. Документы, надлежаще оформленные и переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Факсимильные экземпляры должны быть однозначно читаемы и содержать данные, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. Оригиналы таких документов после подписания незамедлительно отправляются контрагенту по почте. Обмен оригиналами обязателен.

В случае возникновения спора ответственность за достоверность сведений указанных в факсимильном сообщении, а также подписи или печати, возлагается на Сторону, передавшую документ по средствам факсимильной связи. 
12.ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

12.1. Все полученные  при выполнении работ (этапа работ) по настоящему договору результаты, включая созданные и  использованные при выполнении работ (этапа работ) по договору охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

12.2.
Подрядчик передает (отчуждает) в полном объеме Заказчику исключительные права на все объекты авторских прав созданные в рамках настоящего договора, в том числе являющиеся результатами работ. Исключительное право на указанные результаты интеллектуальной деятельности переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных  проектных работ.

12.3.Подрядчик гарантирует Заказчику:

что Подрядчик обладает исключительными правами на все результаты интеллектуальной  деятельности,  права  на которые  по  настоящему  договору передаются Заказчику в полном объеме и такая передача не нарушает прав третьих лиц;

что Подрядчик надлежащим образом урегулировал с авторами - гражданами, чьим творческим трудом были созданы результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему договору передаются Заказчику в полном объеме, все вопросы выплат авторского вознаграждения и личных неимущественных прав указанных авторов;

12.4.В случае если гарантии, содержащиеся в п. 7.6 будут нарушены, Подрядчик обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику приобретение в полном объеме прав на результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему договору передаются (отчуждаются) Заказчику в полном объеме или (по согласованию с Заказчиком) обеспечат беспрепятственное использование указанных результатов.

13. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
ООО «ННКЦ»
	Подрядчик:


	Юридический адрес: 624130, г. Новоуральск, 

Свердловская область, 

ул. Дзержинского, д.2 
	Юридический адрес: 




	Почтовый адрес: 624130, г. Новоуральск, 

Свердловская область, а/я 45, Главпочтамт
	Почтовый адрес: 

	Факс: (34370) 9-82-68
	Факс: 

	Телефоны: (34370) 7-90-05 
	Телефоны: 

	e-mail: nrdc@nrdc.ru
	e-mail: 

	ИНН /КПП 

6629020806/662901001
	ИНН /КПП 



	 р/сч 40702810928050005063 
	 р/сч 

	 к/сч  30101810400000000952
	 к/сч  

	БИК  046577952

Филиал ОАО Банк ВТБ г. Екатеринбург

ОКВЭД 73.10
	БИК 

ОКВЭД 

	
	

	Генеральный директор ООО «ННКЦ»

_______________________П.В. Баженов

М.П.
	Директор 

________________________


М.П.




Приложение 1
к Договору №_________ от «__» _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по проведению проектно-изыскательских работ с выпуском проектной и сметной документации на модернизацию систем пожарной безопасности всех объектов ООО "ННКЦ" (здания 51, 51А, 52, 52-5).
	1. Место выполнения работ

Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский  научно-конструкторский центр» (ООО «ННКЦ»)

Центральный проезд, д.8А, г. Новоуральск (ЗАТО), Свердловская область, 624130.

тел/факс (34370) 7-90-90


	2. Сроки (периоды) выполнения работ

не более трех месяцев с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон

	3. Порядок оплаты

Расчёт по завершении проведения работ на основании подписанных Актов выполненных работ. Оплата производится на основании счета, счет-фактуры, акта выполненных работ, выставленных исполнителем, в течение 10 банковских дней.

	4. Вид и цели выполнения работ

Проведение проектно-изыскательных работ по разработке систем пожарной безопасности зданий ООО «ННКЦ» с выпуском проектной и сметной документации.

Цели:

· проведение предпроектного обследования в комплексе здании ООО «ННКЦ» с целью определения (в том числе расчетным путем) классов зон и категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, модернизации оборудования АПС и СОУЭ, организации противодымной защиты, в соответствии с действующими нормативными документами в области пожарной безопасности;

· выпуск проектной документации для:

· модернизации существующего оборудования АПС и СОУЭ;

· систем противодымной защиты;

· электроснабжения технических средств пожарной безопасности;

· строительной части.

· выпуск сметной документации на оборудование, монтаж и наладку вновь запроектированных и изменяемых систем.


	5. Наличие проектной документации

Проекты и спецификации на АПС и СОУЭ с изменениями (действующие)

Проекты на вентиляцию, эл. снабжение щитов вентиляции (действующие)


	6. Перечень и объемы выполнения работ

	№
	Наименование работ 
	Описание работ

	1
	Предпроектное обследование
	Посещение комплекса зданий ООО «ННКЦ» для проведения осмотра помещений:

Здание 51 S общ. = 11885 м2, кол-во помещений 115 шт.:

· определение (в том числе расчетным путем) категорий здания и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны;

Здание 51А S общ. = 3606 м2, кол-во помещений 54 шт.:

· определение (в том числе расчетным путем) категорий здания и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны;

Здание 52 S общ. = 10642 м2, кол-во помещений 269 шт.:

· определение (в том числе расчетным путем) категорий здания и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны;

Здание 52-5 S общ. = 3163 м2, кол-во помещений 109 шт.:

· определение (в том числе расчетным путем) категорий здания и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны;

· определения необходимости оборудования помещений системами дымоудаления;
· определение необходимости и объёма доработки существующего оборудования АПС для запуска систем дымоудаления.

	2
	Выпуск проектной документации 
	Выпуск проектов (на основании проведённого обследования, расчетов (по согласованию)):

· модернизация существующего оборудования АПС и СОУЭ;

· системы противодымной защиты;

· электроснабжение технических средств пожарной безопасности;

· строительная часть.

Внесение изменений в существующие проекты (на основании проведённого обследования, расчетов) по модернизации оборудования АПС (дополнительные лучи, алгоритм срабатывания, линии АСПТ и т.д.) на базе действующего оборудования и или применённого вновь.

По зданиям:

Здание 51 

· модернизация (замена) аналоговой системы АПС на базе ППК-2 (установлено в пом.201 ЦДП зд.51) с переводом на адресную на базе АРМ «Орион»;

· модернизация системы СОУЭ:

· выдача речевого сообщения о пожаре по всему комплексу зданий в автоматическом режиме, с указанием здания в котором произошло срабатывание АПС, возможность выдачи речевого сообщения оператором;

· оснащение необходимых помещений системами АПС и противодымной защиты.

Здание 51А

· модернизация (замена) аналоговой системы АПС на базе ППК-2 (установлено в пом.201 ЦДП зд.51) с переводом на адресную на базе АРМ «Орион» ;

· модернизация системы СОУЭ:

· выдача речевого сообщения о пожаре по всему комплексу зданий в автоматическом режиме, с указанием здания в котором произошло срабатывание АПС, возможность выдачи речевого сообщения оператором;

-оснащение необходимых помещений системами АПС и противодымной защиты.

Здание 52

· интеграция существующей адресной системы АПС и противодымной защиты с системой на базе АРМ «Орион»;

· модернизация системы СОУЭ:

· выдача речевого сообщения о пожаре по всему комплексу зданий в автоматическом режиме, с указанием здания в котором произошло срабатывание АПС, возможность выдачи речевого сообщения оператором;

· оснащение необходимых помещений системами АПС.

Здание 52-5

· модернизация (замена) аналоговой системы АПС на базе ППК-2 (установлено в пом.201 ЦДП зд.51) с переводом на адресную на базе АРМ «Орион» ;

· модернизация системы СОУЭ:

· выдача речевого сообщения о пожаре по всему комплексу зданий в автоматическом режиме, с указанием здания в котором произошло срабатывание АПС, возможность выдачи речевого сообщения оператором;

· оснащение необходимых помещений системами АПС и противодымной защиты.

Внесение изменений в проекты (на основании проведённого обследования, расчетов) по доработке оборудования АПС (дополнительные лучи, алгоритм срабатывания, линии АСПТ) на базе действующего оборудования и или применённого вновь.

	3
	Выпуск сметной документации
	Выпуск сметной документации на закупку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы на вновь запроектированные и изменяемые системы ООО «ННКЦ».


	7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

В соответствии с требованиями:
· технических регламентов о требованиях пожарной безопасности; 

· национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р, ГОСТ); 

· сводов правил (СП); 

· норм пожарной безопасности (НПБ, изменений к НПБ); 

· правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ, ВППБ, ПБ, ППБО, ПБЛП, ВНЭ, РД); 

· строительных норм и правил (СНиП), ведомственных строительных норм (ВСН), территориальных строительных норм (ТСН), инструкции, пособий (МДС); 

· руководящих документов (РД), рекомендации (Р), правил (ПР), перечней (П), норм проектирования (ВНП, СН, СП), стандартов Ассоциаций (СТА), стандартов СЭВ (СТ СЭВ), отраслевых стандартов (ОСТ), международных стандартов (ИСО); 

· правил устройства электроустановок (ПУЭ). 

И других федеральных законов, правовых актов и иных нормативных документов в области пожарной безопасности.


	8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

При исполнении обязанностей на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

Обеспечить при исполнении обязанностей на территории Заказчика выполнение  мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

При исполнении обязанностей на территории Заказчика соблюдать требования  внутриобъектового и пропускного режима.

Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях в срок, не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения внештатной ситуации.


	9. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

В сроки, установленные договором, Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны технический акт приема выполненных работ в 3 (трех) экземплярах. Подрядчик включает в технический акт приема выполненных работ предмет договора, перечень передаваемых Заказчику отчетных документов, их инвентарные номера, фактический срок выполнения работ. Подрядчик включает в технический акт приема выполненных работ уведомление, что данные комплекты документов полностью соответствуют действующим нормам и правилам и техническому заданию на проектирование.

Одновременно с техническим актом приема выполненных работ. Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект проектной и рабочей документации на бумажном носителе и в электронном виде) по накладной. Дата подписания накладной Заказчиком (в случае передачи результатов работ нарочным), либо дата вручения результатов работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении в случае направления результатов работ по почте), подтверждает получение Заказчиком разработанной Подрядчиком проектной и рабочей документации на рассмотрение.

Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания накладной о передаче проектной и рабочей документации. В указанный срок Заказчик согласует проектную, рабочую и сметную документацию. При отсутствии замечаний от согласующих Сторон Заказчик обязан подписать акт приема-передачи выполненных работ по истечению срока приемки. При наличии замечаний Заказчик обязан направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счет. Технический акт приема выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий после повторных согласований. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие проектной и рабочей документации разработанной Подрядчиком, требованиям СНиП, Правил.., ГОСТ, стандартам, нормативной и руководящей документы (к т.д.) в части качества, состава, содержания и оформления проектной и рабочей документации. Если проектная и рабочая документация (равно как и ее части) будет признана Заказчиком некачественно выполненной или выполненной не в полном объеме, Подрядчик обязуется выполнить корректировку проектной и рабочей документации за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Так же Заказчик вправе до окончательной приемки работ направить проектную и рабочую документацию на экспертизу или на согласование в аккредитованную организацию и при получении отрицательного заключения организации проводящей экспертизу (согласования) на разработанную по договору проектную и рабочую документацию, задержать оплату выполненных Подрядчиком работ до получения положительного заключения (согласования). Заказчик письменно информирует Подрядчика о дополнительных согласованиях. Срок приемки работ продлевается на срок фактической продолжительности экспертизы (согласований).

Согласование проектной и рабочей документации представителем Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество проектной и рабочей документации, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.

Все дополнительные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенными Подрядчиком проектной и рабочей документации даже в случае, если проектная и рабочая документация была согласована представителем Заказчика, являются ответственностью Подрядчика и выполняются за счет его сил и средств.

Результаты работ оформляются в соответствии с техническим заданием полученная по итогам выполнения работ проектная и рабочая документация и сметы-  комплект  технической  документации  в  виде  законченных  и полностью оформленных документов, согласованных в установленном порядке с Заказчиком. 

.Датой выполнения работ является дата подписания технического акта приема выполненных работ.
Акт приема-передачи выполненных работ, счет и счет-фактура оформляются по дате подписания технического акта выполненных работ Заказчиком.
Комплект технической документации сдается Заказчику в 3-х оригинальных экземплярах на бумажном носителе, один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях (вместе с актом приема-передачи выполненных работ, счетом и счетом-фактурой).  Документация на оптическом  носителе  предоставляется в формате Auto CAD, а также в отсканированном виде в формате PDF.  Расхождений в документации, на бумажном носителе и в электронном виде не допускаются.

Сметная   документация   (объектные   и   локальные   сметы)  должна   быть представлена в соответствии с утвержденными государственными сметными нормативами Свердловской области на строительные, специальные строительные, монтажные и пусконаладочные работы (ТЕР2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001, ТЕРм- 2001, ТЕР-п-2001, ТСС-2001, ТСЭМ-2001). Предпочтительно составление сметной документации в программном комплексе Гранд-Смета.

Каждая позиция спецификации рабочей документации должна содержать ГОСТ (ОСТ), нормативную документацию производителя. Для импортных материалов и оборудования указывается каталог и позиция по каталогу.


	10. Требования по объему гарантий качества работ 

Гарантии качества работ: все работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенной Подрядчиком проектной, рабочей и сметной документации, даже в случае, если проектная, рабочая и сметная документация, были согласованы представителем Заказчика, являются ответственностью Подрядчика и выполняются за счет его сил и средств.

При обнаружении недостатков в проектной, рабочей и сметной документации в ходе строительства, монтажа и при приемке объекта в эксплуатацию, даже в случае, если проектная, рабочая и сметная документация были согласованы Заказчиком. Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
Консультационные услуги при предъявлении проектной документации органам ГПН, внесение необходимых изменений по требованию ГПН в согласованные с Заказчиком сроки.


	11. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ.
Право  собственности   на   результаты   работ,   полученные  в  ходе выполнения обязательств по договору, принадлежит Заказчику со дня подписания акта приема-передачи выполненных проектных работ.

Заказчик вправе использовать проектную, рабочую и сметную документацию, либо разрешать ее использование третьим лицам, а так же заключать любые сделки, в том числе связанные с реализацией, переработкой, корректировкой проектной, рабочей и сметной документации, разработанной Подрядчиком в соответствии с заключенным договором.

Подрядчик не имеет право передавать результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

	12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ 

Гарантийный срок - время в месяцах, исчисляемое с даты приема проектной и рабочей документации Заказчиком до даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией Заказчика.

Подрядчик несет ответственность при обнаружении недостатков в проектной и рабочей документации в процессе эксплуатации объекта в соответствии с Гражданским кодексом РФ, гарантийный срок исчисляется в соответствии со ст. 196, ст.722 - ст.725 ГК РФ.


13. 

	Порядок сдачи и приемки результатов работ

Датой выполнения работ является дата подписания технического акта приема выполненных работ. Акт приема-передачи выполненных работ, счет, счет-фактура оформляются по дате подписания технического акта выполненных работ Заказчиком
Акт приема-передачи выполненных работ имеет дату подписания технического акта приема работ, Подрядчик включает в акт предмет договора, перечень передаваемых Заказчику отчетных документов, их инвентарные номера, фактический срок выполнения работ, стоимость работ и аванс (при наличии) в текущих ценах в рублях без налога, величину налога НДС и общую сумму в рублях с налогом НДС. Подрядчик включает в акт приема-передачи выполненных работ уведомление, что данные комплекты документов полностью соответствуют действующим нормам и правилам и техническому заданию на проектирование.
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