## Приложение  № 2

## к Договору подряда

## №099/2015/12-03/______

## от  "__" ______ 2015 г.

## СОГЛАСОВАНО:     					УТВЕРЖДАЮ:

## ________________________				Генеральный директор АО «Далур»

## ________________ /_______				______________ / Н.А. Попонин

## «___» ____________ 2014г. 				«___» ______________ 2015г.

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение строительно-монтажных работ на эксплуатационных блоках У-7, У-19А Усть-Уксянского участка Далматовского месторождения (обвязка).

| Номер п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | Эстакады технологических трубопроводов, технологические трубопроводы, площадки скважин, электроснабжение эксплуатационных блоков (Эксплуатационные блоки У-7, У-19А) | с момента заключения договора | 10.06.2015 |
| 2 | Земляные работы, автомобильные дороги (Эксплуатационные блоки У-7, У-19А) | 10.06.2015 | 25.06.2015 |