ДОГОВОР  № ________________

на выполнение НИР

| г. Москва | «___» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (далее - ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Директора-Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова В.А., действующего на основании доверенности от 01.07.2013 №Д-163-13, с одной стороны, и                                 (полное название организации)              (краткое название организации) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице                                с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленную Техническим заданием (далее - ТЗ) (Приложение 1) НИР «Обоснование радиационной стойкости вибропреобразователей (далее - работа), а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненную работу и оплатить ее.

1.2. Основанием для заключения Договора является Государственный контракт  между ОАО «НИКИЭТ» и Госкорпорацией «Росатом» (Государственный заказчик) от 29.05.2013 № H.4t.43.40.13.1128 на выполнение НИР (далее – Государственный контракт).

2. Условия договора

2.1. Содержание и сроки выполнения работ определяются Календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).

2.2. Разработанная согласно Договору научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ 7.32-2001, «Положение РК-98».

3. Права и обязанности сторон

- Исполнитель вправе:

а) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию;

б) использовать полученные в процессе исполнения работ по Договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

- Заказчик вправе:

а) в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ;

в) в случае отступления Исполнителем от условий Договора назначить срок для приведения результата работ в соответствие с указанными условиями;

г) отказаться от оплаты результатов работ в случае их несоответствия требованиям, установленным Техническим заданием и календарным планом (Ведомостью исполнения) и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя;

д) отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки работ, уплатив Исполнителю часть установленной стоимости за фактически выполненные работы, которые будут находиться в состоянии готовности до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

е) осуществлять проверки организации работы по соблюдению требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности.

- Исполнитель обязан:

а) выполнить работу в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и Календарным планом и представить Заказчику результаты, в том числе разработанную согласно Договору документацию, а также изготовленные макеты, стенды, технологическую оснастку, экспериментальные и опытные образцы изделий в предусмотренный Договором срок;

б) представлять Заказчику для осуществления контроля за ходом выполнения работ по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по Договору, и обеспечивать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по Договору;

в) информировать Заказчика о приостановлении работы в трехдневный срок с момента приостановления работы с соответствующими обоснованиями;

г) не заключать на время действия Договора договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету Договора, и использованию результатов этих работ;

д) проводить в процессе выполнения работ по Договору патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96, по завершении которых представить Заказчику отчет о патентных исследованиях и гарантировать Заказчику, что полученные по договору РИД, не нарушают исключительных прав Заказчика, Исполнителя и/или третьих лиц;

е) незамедлительно уведомлять Заказчика о создании при выполнении Договора охраняемого результата интеллектуальной деятельности (РИД), предоставлять ему в письменном виде материалы, раскрывающие сущность этого РИД и  обосновывать порядок  его использования и формы правовой охраны;

ж) согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые единолично или совместно с иными лицами принадлежат Исполнителю или Заказчику или третьим лицам, и приобретение прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности;

з) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных ТЗ;

и) приостановить работу по Договору в случае, если в ходе выполнения работ выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

к) представлять по требованию Заказчика документы, относящиеся к предмету Договора, в том числе документы, подтверждающие наличие у Исполнителя систем менеджмента качества и их соответствие установленным требованиям;

л) соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, а также режимных требований при выполнении работ на территории Заказчика;

м) обеспечить неразглашение конфиденциальной информации, относящейся к Договору;

н) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемую работу;

о)  обеспечить участие авторов РИД, созданных  при выполнении Договора, на всех этапах получения на них правовой охраны;

п) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо, при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.

- Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты работы в соответствии с Договором или направить мотивированный отказ в приемке выполненных работ;

б) сообщить Исполнителю в сорокадневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении Договора способного к правовой охране результата интеллектуальной деятельности  решение о порядке его использования и форме правовой охраны;

в) оплатить понесенные Исполнителем затраты в случае выявления невозможности или нецелесообразности продолжения работ, возникших не по вине Исполнителя;

г) в случае невозможности достижения результатов работы, установленных требованиями ТЗ, в двухмесячный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы (этапа работы) и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТЗ на проведение работы и календарный план (ведомость исполнения) либо принять решение о её прекращении;

д) провести в месячный срок после окончания работы (этапа работы) государственный учет результатов интеллектуальной деятельности, созданных при ее выполнении;

е) передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

ж) ежеквартально направлять Исполнителю акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

4. Сроки выполнения

4.1. Работы выполняются в сроки, указанные в календарном плане проведения работ.

4.2. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненных работ производится по мере перечисления Заказчику средств от Государственного заказчика.

4.3. Досрочное выполнение работ по просьбе Заказчика осуществляется по согласованию Сторон.

4.4. Датой выполнения работ по Договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи - приемки последнего этапа работ при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане работ.

- 5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работ и по окончании срока действия Договора, изготавливаемой в соответствии с Договором, определен ТЗ и календарным планом. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном ТЗ, ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

5.2. При завершении выполнения работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ (этапа работ).

Уведомление Исполнителя о готовности работ (этапа работ) к сдаче должно быть подписано уполномоченным лицом Исполнителя.

5.3. По окончании работ (этапа работ) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи – приемки работ в 3 экз. и отчетные документы (в т.ч. отчет о выполнении работы по ГОСТ 7.32-2001), указанные в Календарном плане , и их электронные копии.

Заказчик обязан ознакомиться с результатами работ в течение 15 дней от даты их представления и принять результаты работ по акту сдачи – приемки работ, подписать и возвратить один экземпляр акта сдачи – приемки работ Исполнителю.

5.4. Заказчик вправе в пятнадцатидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ (этапа работ) в случае отступления Исполнителя от условий Договора и согласовать с Исполнителем срок, в течение которого необходимо привести результаты работ (этапа работ) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за собственный счет, если они не выходят за пределы условий Договора.

5.5. Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, приборы и др.), приобретенные Исполнителем на средства Заказчика в целях выполнения работ или созданные Исполнителем в результате выполнения Договора, остаются у Исполнителя до принятия решения Заказчиком.

- 6. Стоимость работ и порядок расчетов

6.1. Стоимость работ по Договору (цена Договора) составляет  __________________(______________) рублей __ копеек, без НДС. Цена договора  установлена в соответствии  с утвержденным Сторонами протоколом согласования Договорной цены работ, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3).

6.2. Работы по Договору финансируются за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации и в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации освобождаются от налога на добавленную стоимость  (НДС).

6.3. Цена Договора включает компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных или вытекающих из выполнения Договора, включая, в том числе:

расходы в необходимых случаях на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

расходы на проведение патентных исследований;

расходы на приобретение Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для проведения работ по Договору;

расходы по обеспечению передачи Заказчику прав на результаты работ, созданные в рамках выполнения Договора, включая передачу в собственность Заказчика материальных носителей, в которых выражены указанные результаты;

расходы Исполнителя, связанные с подготовкой, оформлением, ведением дел по заявкам на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Договору, права на которые закреплены за Заказчиком и иные расходы, указанные в Договоре.

6.4. Оплата выполненных работ производится поэтапно исходя из стоимости работ (этапа работ), указанной в Календарном плане, в течение 15 рабочих дней  после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненных работ (этапа работ),  оформленной актом сдачи-приемки работ (этапа работ), и представлении счета - фактуры, счета на оплату выполненных работ (этапа работ) при условии получения денежных средств от Государственного заказчика.

6.5. Объемы работ и стоимость работ по Договору может быть изменена в случае изменения Государственного контракта, заключенного Заказчиком, в этом случае Заказчик уведомляет Исполнителя с последующей корректировкой условий Договора.

6.6. В случае приостановки выполняемых работ (этапа работ) или прекращения работ Заказчик выплачивает Исполнителю сумму фактических затрат в размере и в сроки, установленные Протоколом согласования фактических затрат, составленном в следующем порядке:

6.6.1. Исполнитель направляет Заказчику калькуляцию фактических затрат с расшифровками в десятидневный срок с момента приостановки выполняемых работ (этапа работ) или прекращения работ (этапа работ), а Заказчик производит проверку фактических затрат в сорокапятидневный срок после их получения.

6.6.2. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью Договора.

6.7. Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя.

6.8.Датой оплаты и датой исполнения Заказчиком обязанности по оплате считается дата списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)

7.1. Все созданные и (или) использованные при выполнении работ (этапа работ)  результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении работ (этапа работ) охраняемые или способные к правовой охране РИД, подлежат отражению в отчетной документации.

7.2. Права на результаты работ, созданные при выполнении работ (этапа работ) по Договору, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

7.3. Оплату пошлин за поддержание патентов на указанные РИД в силе осуществляет Исполнитель за счет средств, предусмотренных на выполнение работ по Договору.

7.4. Подготовку, оформление, ведение дела по заявке на выдачу охранного документа осуществляет Исполнитель.

7.5. Расходы по обеспечению правовой охраны РИД, созданных при выполнении работ (этапа работ), в том числе связанные с подготовкой, оформлением, ведением дел по заявкам на выдачу охранных документов, государственной регистрацией и получением охранных документов в отношении указанных результатов, осуществляются за счет средств, предусмотренных на выполнение работ по Договору;

7.6. Использование Исполнителем созданных при выполнении работ (этапа работ) по Договору  результатов работ в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве  продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускается только с письменного согласия  Государственного заказчика.

В отношении РИД, созданных при выполнении работ (этапа работ) по Договору, Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего пункта с момента создания указанных РИД и до истечения срока действия (прекращения) исключительных прав Российской Федерации на РИД.

7.7. Исполнитель обязуется по письменному обращению Государственного заказчика или Заказчика и установленной им форме запроса в отношении РИД, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении работ (этапа работ) по Договору, в том числе права на которые принадлежат Исполнителю, письменно информировать Государственного заказчика и/или Заказчика:

7.8.1. о количестве учитываемых секретов производства (ноу-хау);

7.8.2. о поданных в России и за рубежом заявках и полученных по ним охранных документов (в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения обращения Государственного заказчика или Заказчика);

7.8.3. о фактах использования созданных РИД, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения обращения Государственного заказчика или Заказчика).

7.9. В отношении РИД, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении работ  (этапа работ) по Договору Исполнитель обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные РИД.

7.10. Подготовка, оформление и подача заявки на выдачу патента на результат, созданный в рамках выполнения Договора и способный к правовой охране в качестве объекта патентных прав, подаваемой в иностранном государстве или в международную организацию или заявки на выдачу патента на секретное изобретение осуществляется Исполнителем в установленном порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и актов Госкорпорации «Росатом».

8. Условия конфиденциальности

8.1. Выполнение работ, предусмотренных Договором, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 и иных нормативных правовых актов в данной области.

8.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения, полученным результатам и  ТЗ на выполнение работы.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон  и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

8.3. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются Договором, и, при необходимости, оформляются приложением к Договору.

9. Ответственность Сторон

9.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

9.2. В случае неустранения недостатков представленной для сдачи работ в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 20% договорной стоимости соответствующего этапа работ, в результатах которого выявлены недостатки.

9.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий Договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

9.4. За нарушение Исполнителем срока выполнения работ (этапа работ) он уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от договорной стоимости работ (этапа работ) за каждый день просрочки.

9.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

9.6. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по Договору, он обязан выплатить Заказчику неустойку (штраф) в размере 50 (пятьдесят) % от цены Договора.

9.7. В случае подачи Исполнителем в патентное ведомство заявления о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему Договору, не содержащего в составе заявителей (правообладателей) Российскую Федерацию, от имени которой выступает Государственный заказчик или получения Исполнителем патента на указанные результаты интеллектуальной деятельности, не содержащего в составе патентообладателей Российскую Федерацию, от имени которой выступает Государственный заказчик, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком и за свой счет принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику неустойку (штраф) в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей  за каждый случай подачи Исполнителем такого заявления или получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ (этапа работ) по Договору.

9.8. В случае предъявления третьими лицами, в том числе работниками Исполнителя, претензий, заявлений, жалоб о нарушении прав, в том числе  интеллектуальных прав, в связи с исполнением работ по Договору, использованием или распоряжением правом в отношении любого результата интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении работ по Договору, не связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Исполнитель обязуется урегулировать такие претензии, заявления, жалобы своими силами и за свой счет. При предъявлении к Заказчику или Государственному заказчику претензий, заявлений, жалоб, исков по указанным основаниям, связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Исполнитель обязуется по требованию Заказчика или Государственного заказчика и за свой счет принимать участие в соответствующих разбирательствах, в том числе в судебных процессах, в той степени, в какой участие Исполнителя будет утверждено, одобрено или признано необходимым со стороны суда либо административного органа, рассматривающего спор.

В случае если судом, либо административным органом в отношении Заказчика или Государственного заказчика будет наложена ответственность за нарушение прав третьих лиц в связи с выполнением работ по Договору, использованием или распоряжением правом в отношении любого результата интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении работ  по Договору, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику или Государственному заказчику по его требованию причиненные убытки (реальный ущерб) и судебные расходы Заказчика или Государственного заказчика, а также выплатить неустойку (штраф) в размере 1% от цены Договора. При этом общая сумма указанных выплат не должна превышать сумму, выплаченную и (или) подлежащую оплате Исполнителю по Договору.

9.11. В случае нарушения Исполнителем требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за каждое такое нарушение.

9.12. В случае нарушения Исполнителем обязательств по Договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню, штраф) из суммы, подлежащей уплате по Договору.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, за исключением случая, когда эти обстоятельства препятствовали отправлению такого извещения.

10.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный Договором, срок исполнения отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор и, в этом случае, ни одна из Сторон не вправе требовать возмещение убытков.

10.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

11. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 21 день.

11.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

12. Срок действия договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств, в том числе касающихся расчетов по Договору.

Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с __.__.____.

13. Изменения, дополнения и расторжение договора

13.1. Изменения, дополнения к Договору оформляются в письменной форме Дополнительными соглашениями и подписываются полномочными представителями Сторон.  Дополнительные соглашения будут являться неотъемлемой частью Договора.

13.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц или по решению суда.

13.3. В случае невыполнения работ более 60 (шестидесяти) календарных дней со срока, указанного в п.4.1. Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть договор), о чем письменно уведомляет Исполнителя.  При этом Исполнитель обязан оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную п. 9.4. Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.

13.4. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе будет занесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

14. Заключительные положения

- Вопросы, неурегулированные Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

- Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

- С момента заключения Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.

- Уступка права требования по Договору третьим лицам производится с письменного согласия другой Стороны, полученного на основании  соответствующего письменного запроса.

- Заказчик приобретает предусмотренное право собственности на выполненные результаты работ с момента подписания акта сдачи - приемки работ. Исполнитель  вправе использовать полученные результаты работ для собственных нужд с письменного согласия Заказчика.

- Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, направленные по факсимильной связи с последующим направлением оригиналов документов почтой, имеют такую же юридическую силу, как оригинал. Оригиналы документов направляются почтой не позднее 10 (Десяти) дней с момента их направления по факсимильной связи.

- Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-дневный срок.

- Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

1) Техническое задание (Приложение № 1);

2) Календарный план  (Приложение № 2);

3) Протокол согласования договорной цены  (Приложение №3);

4) Структура цены  (Приложение № 4) с приложениями расшифровок по статьям затрат;

5) Особые условия (Приложение №5)

15.	АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: ОАО «НИКИЭТ» Место нахождения: 107140, Россия, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8 Адрес для переписки: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 788 ИНН 7708698473 / КПП 997850001 ОГРН 1097746180740 Р/с№40702810892000002152, ГПБ (ОАО), г. Москва Кор. сч. №30101810200000000823 БИК 044525823 |
| --- | --- | --- |

| от ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  | от ЗАКАЗЧИКА: Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________________ |  |  | __________________ | В.А. Зубаков |

Приложение 1

| Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно - исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ») |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Первый Заместитель Директора - Генерального конструктора |
|  | __________________ М.Н.Михайлов «___»_____________________2013г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на научно-исследовательскую работу

«Обоснование радиационной стойкости вибропреобразователей»

Номер темы: 13.007-000

|  | © ОАО «НИКИЭТ», 2013 Запрещается без предварительного письменного разрешения правообладателя воспроизводить, переводить, изменять в любой форме в целом или частично, передавать во временное или постоянное пользование другим организациям или лицам, разглашать или использовать сведения в коммерческих интересах лиц и организаций, не связанных контрактными обязательствами с правообладателем |
| --- | --- |

2013

Содержание

1	Наименование работ………………………………………………………….3

2	Назначение и задачи разработок…………………………………………….3

3	Описание проводимых работ………………………………………………...3

4	Технические требования к выполнению работ……………………………..4

5	Перечень этапов их содержание и сроки выполнения……………………..7

6	Квалификационные требования……………………………………...………7

7	Требования к срокам и объему предоставления

гарантий качества работ……………………………………………………...8

8	Место проведения работ……………………………………………………...8

9	Срок окончания работ………………………………………………………...8

10	Прочие условия и требования к выполнению работ………………………..9

- Наименование работ

Обоснование радиационной стойкости вибропреобразователей.

2	Назначение и задачи разработки

2.1 Цель выполнения

Целью данной работы является обоснование радиационной стойкости вибропреобразователей.

2.2 Задачи, решаемые для достижения указанной цели.

разработка технической документации в обеспечение обоснования радиационной стойкости вибропреобразователей:

3	Описание проводимых работ

Данная работ должна содержать:

- Разработку технических требований к устройствам для исследования радиационной стойкости вибропреобразователей в реакторных условиях;

- Разработку структурно-функциональной схемы измерительного канала с массогабаритными характеристиками технических средств, входящих в состав измерительного канала;

- Проведение обзорного анализа: характеристик радиационностойких вибропреобразователей; методических подходов при исследованиях радиационной стойкости вибропреобразователей в реакторных условиях на базе отечественных и зарубежных разработок в этой области;

- Разработку программы-методики, включая метрологическое обеспечение для проведения исследований радиационной стойкости вибропреобразователей в условиях исследовательских реакторов;

4	Технические требования к выполнению работ:

  - Разрабатываемая в рамках НИР документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001 и настоящего ТЗ.

  - При проведении работ Исполнитель должен использовать отечественный и зарубежный опыт измерения параметров нагруженности в процессе эксплуатации космических аппаратов включая наземные испытания, этапы выведения и эксплуатации в космическом пространстве.

  - Основные технические требования

    - Технические требования к вибропреобразователям:

- температурный диапазон, К				80…870;

- частотный диапазон, Гц 				3…5000;

- динамический диапазон, м/с2   				0,1…1 000,0;

- относительный коэффициент

поперечного преобразования, %				не более ± 10;

- основная погрешность, %				не более ± 10;

- суммарная погрешность %

в условиях эксплуатации, 				не более ± 20;

- количество измерительных осей в одном корпусе				3;

- срок службы, час.					100 000.

Связь между вибропреобразователями и вторичной аппаратурой кабельная. Вторичная аппаратура располагается в обслуживаемом помещении при нормальных климатических условиях.

    - Требования к радиационной стойкости

Стойкость вибропреобразователей к радиационному излучению должна проверяться для следующих предельных значений:

- плотность потока нейтронов с энергией Е < 1 эВ – до 7,0∙1011 1/(см2∙с), флюенс за время работы – 1,3·1020 1/см2;

- плотность потока нейтронов с энергией 1 эВ <Е < 0,1 МэВ –

до 4,8·1012 1/(см2∙ с), флюенс за время работы – 9,1·1020 1/см2;

- плотность потока нейтронов с энергией Е > 0,1 МэВ – до 3,3·1012 1/(см2∙с), флюенс за время работы – 6,2·1020 1/см2;

- мощность дозы гамма-излучения – до 1,3·107 Р/ч,

поглощенная доза за время работы – 6,8·1011 рад.

Стойкость вибропреобразователей к радиационному излучению в приведенных диапазонах должна проверяться дискретно.

Радиационная стойкость вибропреобразователей считается обеспеченной для той максимальной дозы, при которой метрологические характеристики вибропреобразователей удовлетворяют требования п.4.3.1.

5	Перечень этапов их содержание и сроки выполнения

| № этапа | Наименование этапа, содержание работ | Сроки выполнения |  | Отчетность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Разработка технической документации для реакторных испытаний опытной партии вибропреобразователей | С момента подписания договора | 30.11.13 г. | Отчет, Техничес-кие требования, Программа-методика |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 | Разработка технических требований к устройствам для исследования радиационной стойкости вибропреобразователей в реакторных условиях. Разработка структурно-функциональной схемы измерительного канала, с массогабаритными характеристиками технических средств, входящих в состав измерительных каналов. Проведение обзорного анализа: характеристик радиационностойких вибропреобразователей; методических подходов при исследованиях радиационной стойкости вибропреобразователей в реакторных условиях на базе отечественных и зарубежных разработок в этой области. Разработка программы-методики, включая метрологическое обеспечение при проведении исследований радиационной стойкости вибропреобразователей в условиях исследовательских реакторов. |  |  |  |

6 	Квалификационные требования

Организации, участвующие в конкурсе, должны иметь лицензию на право выполнения работ в области космической деятельности и изготовления средств измерений с обоснованием метрологических показателей.

7	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании Договора определяется техническим заданием и календарным планом. Разрабатываемая в рамках Договора документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном ГОСТ 15.101-98. Замечания и претензии при приемке работ устраняются Исполнителем за собственный счет.

8	Место проведения работ

Выполнение работ производится по адресу нахождения Исполнителя либо по кооперации с другим предприятием. Сдача работ по адресу Заказчика.

Исполнитель дает возможность Заказчику ознакомиться с производственной базой.

9	Срок окончания работ - 30.11.2013г.;

10	 Прочие условия и требования к работе

Прочие условия и требования определены проектом договора между Заказчиком и Исполнителем (Приложение №3).

СОГЛАСОВАНО

| Заместитель главного конструктора ________________ В.В.Кудинов | Директор ОЦК ________________ С.В.Европин |
| --- | --- |
|  | Начальник отдела ________________ И.М.Баранов |

# Приложение № 2

к  договору № _________________                                 от  «____»______________2013 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ

«Обоснование радиационной стойкости вибропреобразователей»

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Отчетность | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технических требований к устройствам для исследования радиационной стойкости вибропреобразователей в реакторных условиях. Разработка структурно-функциональной схемы измерительного канала, с массогабаритными характеристиками технических средств, входящих в состав измерительных каналов. Проведение обзорного анализа: характеристик радиационностойких вибропреобразователей; методических подходов при исследованиях радиационной стойкости вибропреобразователей в реакторных условиях на базе отечественных и зарубежных разработок в этой области. Разработка программы-методики, включая метрологическое обеспечение при проведении исследований радиационной стойкости вибропреобразователей в условиях исследовательских реакторов. | Дата подписания договора – по 30.11.2013г. | Отчет, Технические требования Программа-методика |  |
| Итого в 2013 г. |  |  |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: «___»_____________________ 2013г. | ЗАКАЗЧИК: Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам ОАО «НИКИЭТ» ______________ В.А. Зубаков «___»__________________ 2013г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору

№ ______________________

от «____» __________2013 г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на научно-исследовательскую работу на 2013 год

«_____________________________________________________________________________________________________________________»

по Договору от «___»______2013 г. № ________________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Заместитель Директора- Генерального конструктора по экономике и финансам Зубаков В.А., действующего на основании доверенности от 01.07.2013 №Д-163-13 и от лица Исполнителя – ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение  научно-исследовательской работы

в сумме _____________ (________________________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

| от ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  | от ЗАКАЗЧИКА: Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________________ |  |  | __________________ | В.А. Зубаков |

Приложение № 4

к Договору

№ ______________________

от «____» __________2013 г.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ

на научно-исследовательскую работу на 2013 год

«_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________».

| № пп | Предметные статьи расходов | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прямые расходы, в т.ч.: |  |
| 1.1. | -материалы |  |
| 1.2. | -специальное оборудование |  |
| 1.3. | -расходы на оплату труда |  |
| 1.4. | -обязательные отчисления от оплаты труда |  |
| 1.5. | -амортизационные отчисления |  |
| 1.6. | -прочие прямые, в т.ч. |  |
| 1.7. | -командировки |  |
| 2. | Накладные расходы, в т.ч.: |  |
| 2.1. | - расходы на оплату труда АУП и АХП с отчислениями |  |
| 3. | Всего расходов собственными силами |  |
| 4. | Затраты на выполнение работ сторонними организациями |  |
| 5. | Всего расходов |  |
| 6. | Прибыль |  |
| 7. | Цена продукции |  |
| 8. | Налог на добавленную стоимость |  |
| Общая стоимость договора |  |  |

| Директор | _____________ _____________ |
| --- | --- |
| Главный бухгалтер | _____________ _____________ |

Образцы расшифровок затрат по статьям к Структуре цены,

заполняемые соисполнителями

Приложение №

к структуре цены

РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ

по статье «Расходы на оплату труда» на 2013 год

| № п/п | Наименование должностей исполнителей | Числен-ность (чел) | Кол-во мес. работы по теме | Общая трудоемкость, выполняемых работ чел./мес. | Сумма оплаты труда за месяц (тыс. руб.) | Общая сумма оплаты труда (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | гр. 3х4 |  | гр. 5х6 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Подписи

со стороны исполнителя:

Приложение №

к структуре цены

РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ

по статье «Материалы» на 2013 год

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Коли-чество | Цена (тыс. руб./ед.) | Общая стоимость с НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

Подписи:

со стороны исполнителя:

Приложение №

к структуре цены

РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ

по статье «Специальное оборудование» на 2013 год

| № п/п | Наименование | Назначение | Коли- чество | Цена, (тыс. руб./ед.) | Общая стоимость с НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

Подписи:

со стороны исполнителя:

Приложение №

к структуре цены

РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ

по статье «Работы, выполняемые сторонними организациями» на 2013 год

| Наименование предприятия соисполнителя | Предмет договора | Цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |

Подписи

со стороны исполнителя:

Приложение №

к структуре цены

РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ

по статье «Командировочные расходы» на 2013 год

| № п/п | Место командировки | Цель командировки | Коли-чество коман-дировок | Продолжи-тельность пребывания 1 чел.(дни) | Общая продолжи-тельность (дни) | Продолжи-тельность дней проживания (дни) | Всего суточные (тыс.руб.) | Всего квартирные (тыс.руб.) | Стоимость проезда в оба конца (тыс.руб.) | Проезд всего (тыс.руб.) | Итого (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи

со стороны исполнителя:

Приложение № 5

к Договору №_____

от «__»________2013г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

  - При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

  - Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией, а также на раскрытие Госкорпорацией Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

  - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

| Сторона 1 |  | Сторона 2 (Заказчик) ОАО «НИКИЭТ» Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам |
| --- | --- | --- |
| ____________________ |  | ___________________ В. А. Зубаков |