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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
закрытый запрос предложений в электронной форме на право заключения контракта на оказание услуг по лоту «Разработка Общей Программы обеспечения качества ПОКАС (О) АЭС «Аккую»
том 2 «Техническая часть»

2011 г.

	1 Основание для проведения работы:
	Требования турецкого законодательства при подаче заявки на получение ограниченного разрешения на строительство АЭС «Аккую».

	2 Цель работы:
	Разработка документа:

Общая программа обеспечения качества (ПОКАС(О)) с приложениями документов: «Общий План качества»,  «Руководство по Управлению конфигурацией».   

	Назначение документа:
	Документ, устанавливающий совокупность организационно-технических и других мероприятий по обеспечению качества, направленных на реализацию установленных критериев и принципов обеспечения безопасности АЭС «Аккую» на всех этапах Проекта.

	Применимость документа:
	Для  всех этапов жизненного цикла АЭС «Аккую».

	3 Исходные данные:

	Требования турецкого законодательства
	«Положение об основных требованиях к управлению качеством в целях обеспечения безопасности  ядерных объектов».

	Требования МАГАТЭ
	Руководства по безопасности № GS-G-3, № GS-G-3.1. 



	Требования РФ 

	НП-011-99  «Требования к программе обеспечения качества для атомных станций»  НП-011-99.

	Информационная записка о работе рабочей группы Системы управления качеством от 20.9.2011 г.
	

	4 Требования к разработчику 
	

	
	1. Наличие в организации свидетельств о соответствии организации требованиям ГОСТ Р 9001-2008,  ISO 9001:2008,  другие международные сертификаты качества ISO. 

2. Наличие в организации  структурных подразделений по системе управления качеством имеющих опыт разработки документации качества при реализации проектов атомной энергии.

3. Наличие опыта разработки,  внедрения интегрированной системы управления качеством ориентированной на безопасность АС в соответствии с требованиями МАГАТЭ.

4. Наличие опыта разработки документов: ПОКАС,  Плана качества и  Управления конфигурацией при реализации проектов для  объектов использования атомной энергии.

5. Наличие опыта работы с зарубежными компаниями по сооружению объектов использования атомной энергии.

6. Наличие опыта работы с зарубежными надзорными органами по вопросам системы управления качеством.

	5 Состав документа ПОКАС(О):

	
	1. Определения.

2. Перечень сокращений.

3. Политика в области качества.

4. Общие положения.

5. Область применения.

6. Цель, сфера действия, правовая база и определения.

7. Принципы и деятельность.

8. Культура Безопасности.

9. Дифференцированный подход к применению требований системы управления (качеством).

10. Ответственность.

11. Отношения с органами надзора (ТАЕК, Турецкая республика).

12. Организационно-правовая форма взаимоотношений АО АЭС АККУЮ и организаций.  

13. Комплектование и подготовка работников (персонала).

14. Выполнение работ с указанием ссылок на используемые процедуры.

15. Управление качеством.

16. Оценка.

17. Нормативная и регламентирующая документация.

18. Требования к частным программам обеспечения качества.

Приложение  А:   Схема организационной структуры управления качеством работ на всех этапах жизненного цикла АЭС «Аккую»

Приложение  Б:  Организационная структура АО АЭС АККУЮ

Приложение  В:  Перечень действующих документов системы качества   АО АЭС «Аккую» 

Приложение Г:  График сооружения АЭС «Аккую» 1-уровня.

Приложение Д: Общий План качества.

Приложение Е:   Руководство по Управлению конфигурацией.

Приложение Ж: Таблица сравнений  учета требований Турецкого законодательства.  

Приложение И: Перечень систем безопасности, систем важных  для безопасности. Указание  категории качества систем и оборудования.  

Лист регистрации изменений
 

	Приложение Д: «Общий План качества»
	Общие требования.

1. Область применения.

2. Термины, определения и сокращения.

3. Входные данные для плана качества.

4. Цели качества.

5. Ответственность.
6. Управление документами и данными.

7. Управление регистрацией данных.

8. Ресурсы.

9. Контроль качества (в зависимости от деятельности организации).  

10. Идентификация и прослеживаемость.

11. Сохранность продукции.

12. Управление несоответствующей продукцией.

13. Мониторинг и измерение.

14. Аудит.

Приложение к процедуре:

График–1-го   уровня (АО АЭС АККУЮ).
График–1-го   уровня (АО АЭС АККУЮ)  Графический документ установленного уровня детализации работ, разработанный  единовременно на весь период сооружения энергоблока АЭС и содержащий:   

· Плановые и фактические сроки достижения ключевых вех в проекте сооружения энергоблока АЭС

· Плановые и фактические сроки начала и окончания, последовательность выполнения глобальных видов работ по сооружению каждого объекта ПК.

	Приложение Е: 

«Руководство по Управлению конфигурацией».


	Применяется: для систем безопасности, систем важных для безопасности на  всех этапах жизненного цикла АЭС.

 Состав «Руководства по Управлению конфигурацией» АО АЭС АККУЮ:

1. Общие положения:

2. Введение:

2.1 Цель и область применения;

2.2 Описание конфигурации элементов,  к которым применяется;

2.3 Список необходимых документов и их взаимосвязь.

3. Политика:

3.1 Разработка и доведение до персонала политики;

3.2 Организация работы, распределение ответственности и полномочий;

3.3 Обеспечение квалифицированным персоналом;

3.4 Установление терминологии.

4. Идентификация конфигурации:

4.1 Генеалогическое древо  элементов конфигурации;

4.2 Установление базовой конфигурации;

4.3  Кодирование  и ее прослеживаемость  и идентификация изменений;

4.4  Перечень процедур необходимых для управления конфигурацией.

5. Управление изменениями:

5.1 Процедуры управления изменениями;

5.2 Методы, используемые  в процедурах изменения.

6. Учет статуса конфигурации:

6.1 Методы сбора, регистрации, обработки и поддержание в рабочем состоянии данных, необходимых для ведения и учета записей по статусу конфигурации.

7. Аудит конфигурации:

7.1 План проведения аудитов;

7.2 Процедуры проведения аудита.

8. Отчет по результатам аудита.

	6 Приемка выполненной работы:

	 
	Приемка выполненных работ осуществляется на основании акта-выполненных работ.

До подписания акта - выполненных работ разработчик  согласовывает редакции ПОКАС(О) с АО АЭС АККУЮ и участвует в предварительном согласовании в надзорных органах Турецкой Республики. 

	7 Срок разработки документа:
	1-я редакция 25.10.2011 г.

2-я редакция (окончательная) 20.11.2011 г.


Руководитель Управления  
технического регулирования                                                                     И. М. Когай 

