	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-40.13 «Проведение мониторинга, инженерных и экологических изысканий на этапе разработки проектной документации по Курской АЭС-2. Выполнение комплекса геофизических изысканий и исследований по оценке карстоопасности участка размещения Курской АЭС-2 «Нагорный» для обоснования безопасности размещения промышленной площадки»

том 2 «техническая часть»

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общие положения

1.1 Наименование объекта: Курская АЭС-2 в составе 2х энергоблоков.

1.2 Основание для заключения договора:

1.2.1 Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом" на долгосрочный период (2009 - 2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2008г. № 705.

1.2.2 Проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 03 июня 2010 года;

1.2.3 Сводная инвестиционная программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2012 год (по состоянию на 21.03.2012) п. I.A.2.4.9.

1.2.4 Приказ генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.04.2012 №9/378-П «О введении в действие Плана мероприятий по подготовке сооружения э/б №1 и 2 Курской АЭС-2».

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: №5885 от 15.11.2012
1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Срок выполнения работ:
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Выполнение комплекса геофизических изысканий и исследований по оценке карстоопасности участка размещения Курской АЭС-2 «Нагорный» для обоснования безопасности размещения промышленной площадки.
	С момента заключения договора

-

28.06.2013
	Технический отчет


2. Цель, задачи и исходные данные для проведения работы

2.1 Целью работ является проведение необходимых инженерно-геологических изысканий в условиях развития мелового карста для оценки условий размещения Курской АЭС-2 на площадке «Нагорный».
2.2 Задачами выполняемых работ являются:

- определение параметров покровной и карстующейся толщи для различных сооружений Курской АЭС-2 на участке «Нагорный».

2.3 Исходные данные:

- фактические материалы ранее выполненных работ.

3. Состав и методика работ 

В пределах площадки расположения Курской АЭС-2 участок «Нагорный» составляется карта условий развития карста в масштабе 1:5000.

В состав работ входят:

геофизические исследования в методических разработках и объемах, регламентируемых СП-11-905-97 части II и VI, являющихся  обязательными к выполнению согласно Распоряжению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р.

А именно:

- электроразведочные работы (методом ВЭЗ МДС) по профилям через 200 м с шагом 25м. Всего 258 точек ВЭЗ МДС, глубиной исследования от 50 до 75 метров до отложений альб-сеноманского ярусов;

- сейсморазведочные работы методом МПВ по профилям с двумя сейсмограммами. 7 профилей по 1035 метров. Всего 7245 метров, глубиной исследования от 50 до 75 метров до отложений альб-сеноманского ярусов (плита);

- карстологическая обработка геолого-геофизической информации по площадке «Нагорный» Курской АЭС-2;

- Составление карты условий развития мелового карста по результатам исследований с оценкой карстовой опасности для размещения Курской АЭС-2 с 3D визуализацией.

4. Основные требования к выполнению работ

Работа выполняется по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, действующим на момент заключения настоящего договора.

5. Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику технический отчет с результатами выполненных работ.

Отчетная документация по  каждому отчету передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

Оформление разрабатываемой документации принять в соответствии со стандартам серии СТО СМК ПКФ-018.

6. Порядок приема и передачи работ

Приемка выполненных работ производится на основании Актов сдачи-приемки в соответствии с календарным планом к договору.

7. Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при инженерных изысканиях для строительства АЭС, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении  единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

Приложения:


1. Схема размещения совмещенных профилей сейсморазведки и электроразведки на участке размещения зданий и сооружений участка «Нагорный» Курской АЭС-2.
































































































































































































































































































































































































































































