«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

на выполнение работ

г. Обнинск						                         «____» ___________ 2014 г.

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора Лебезова Андрея Александровича, действующего на основании доверенности от 26.07.2013 № 224/02.01-07/565, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______ действующего на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по итогам запроса цен на основании «Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен» от ._______._______.2014 № _______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить работы по замене лифтов, отработавших назначенный срок службы (демонтаж старых лифтов, приобретение, доставка, монтаж и наладка новых лифтов) в соответствии с техническим заданием (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту «Работы»), а Заказчик обязуется оплатить и принять Работы.

1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является решение единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет __________________________

(сумма цифрами и прописью)

в т.ч. НДС ________% __________________________________________________.							(сумма цифрами и прописью)

2.2. Цена Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит. В стоимость Товара включены расходы на демонтаж, проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы, тару, упаковку, доставку, приемку товара на территории Заказчика в г. Обнинске, пл. Бондаренко,1, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

2.3. Финансирование по Договору осуществляется из собственных средств ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

2.4. Исполнитель выставляет Заказчику счет, в котором указывается номенклатура, количество и цена Товара, согласно заказу последнего.

2.5. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

2.5.1. Предоплата в размере _________ в течение 20 рабочих дней со дня подписания Договора на основании выставленного счета.

2.5.2. Оплата выполненных работ осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оборудования (п.3.3) и на основании выставленного счета.

2.5.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Дата начала работ 01 октября 2014 г. Дата окончания работ 30 апреля 2015 года. Возможно досрочное выполнение работ, при этом Исполнитель обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты выполнения Работ уведомить об этом Заказчика.

  - Выполнение Работ осуществляется на территории Заказчика, расположенной по адресу: г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1.

  - Поставщик производит пуско-наладочные работы на территории Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Товара. Работы заканчиваются подписанием Акта сдачи-приемки оборудования.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

  - Работы, должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией, предоставленной Заказчику Исполнителем.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из настоящего договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков проведения демонтажа, монтажа и пуско-наладочных работ Исполнитель оплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости выполнения работ за каждый день просрочки.

  - Убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренным настоящим Договором.

  - Обеспечительные меры по настоящему Договору указаны в Приложении № 2, являющееся  неотъемлемой частью Договора.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

  - Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

  - Гарантийное обслуживание осуществляется до окончания срока гарантийной наработки в течение не более 10-ти дней после обращения.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в т.ч. объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, землетрясения, наводнения.

  - Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору любыми средствами связи.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

  - Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.

  - Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр Третейского регулирования  и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств.

  - Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.

9.3. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством, а также в случае однократного нарушения Исполнителем срока выполнения работ более чем на 10 (десять) дней, при этом Исполнитель обязан оплатить пени, начисляемые согласно п. 5.2. настоящего Договора до даты его расторжения, а также возместить убытки, причиненные его прекращением.

Уведомление об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора направляется по почте по месту нахождения Исполнителя. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Условия о раскрытии Сведений об Исполнителе.

10.1.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Заказчику в рамках запроса цен (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

10.1.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

10.1.3. Исполнитель  настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных – или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

10.1.4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.1.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

10.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и организационно-правовой формы Стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг

10.3. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением в письменной форме.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.6.Проход сотрудников Исполнителя на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной тайне» N 5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года N 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнителя по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне» № 63 от 06.02.2010г.

Порядок движение материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.

10.7.Исполнитель обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам

10.8.Персонал Исполнителя при выполнении демонтажа, монтажа и пуско-наладочных работ грузовых и пассажирского лифтов обязан:

- выполнять требования охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;

- при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» регистрационный № ИОТ-218-024-2008;

- сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с персоналом «Исполнителя» на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру – диспетчеру по телефону 9-80-08.

10.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора является техническое задание на выполнение работ (Приложение № 1) и обеспечение возврата аванса (Приложение №2).

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»                                                                      «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

| ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 249033 г. Обнинск, Калужской обл. |  |  |
| пл. Бондаренко, 1 |  |  |
| ИНН/КПП 4025024829/402501001 |  |  |
| р/с 40502810900460000564 |  |  |
| Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеж |  |  |
| к/с 30101810100000000835 |  |  |
| БИК 042007835 |  |  |
| ОГРН 1024000937652 ОКВЭД 73.10 |  |  |
| ОКПО 08624390, ОКОНХ 95120 |  |  |
| Тел. (48439) 9-82-39, 9-50-07 |  |  |
| Факс (48439) 9-49-30 |  |  |

ПОДПИСЬ                                                                                                 ПОДПИСЬ

________________________					___________________________

М.П.                                                                                                                 М.П.

Приложение № 1

к договору

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ  по замене лифтов, отработавших назначенный срок службы (демонтаж старых лифтов, приобретение, доставка, монтаж и наладка новых лифтов)

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по замене лифтов, отработавших назначенный срок службы (демонтаж старых лифтов, приобретение, доставка, монтаж и наладка новых лифтов)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Выполнение работ включает в себя: - Подготовка проектов работ по замене лифтов в соответствии с требованиями технического регламента ТС «Безопасность лифтов»; - Приобретение и поставка новых лифтов; - Демонтаж старых лифтов; - Монтаж лифтов; - Пуско-наладочные работы; - Проведение полного технического освидетельствования с выдачей декларации соответствия требованиям технического регламента ТС «Безопасность лифтов»

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Исполнитель обязан осуществлять выполнение работ в соответствии с требованиями технического регламента ТС «Безопасность лифтов»

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Демонтаж, монтаж и пуско-наладочные работы двух грузовых лифтов (на зд.221 и зд.129) и пассажирского лифта (на зд.201 БВ) в соответствии с техническими характеристиками: Технические характеристики грузового лифта ______________________ для зд.221 Тип здания; Административное. Количество; 1. Грузоподъемность; 1000. Скорость (м/с); 0,5. Высота подъема (м); 17,9. Количество остановок; 5. Размер шахты (ширина х глубина); 2100х2200. Количество дверей шахты; 5. Сейсмичность. Расположение машинного отделения; Верхнее. Огнестойкость; Е30. Проем дверей кабины (мм); 1250. Отделка лифта; Серийная: купе, двери кабины, двери шахты – RAL-7035. Наличие обрамлений; нет. Технические характеристики грузового лифта ______________________ для зд.129 Тип здания; Административное. Количество; 1. Грузоподъемность; 1000. Скорост (м/с); 0,5. Высота подъема (м); 8,4. Количество остановок; 2. Размер шахты (ширина х глубина); 2100х2200. Количество дверей шахты; 2. Сейсмичность. Расположение машинного отделения; Верхнее. Огнестойкость; Е30. Проем дверей кабины (мм); 1250. Отделка лифта; Серийная: купе, двери кабины, двери шахты – RAL-7035. Наличие обрамлений; нет. Технические характеристики пассажирского лифта _________________ для зд.201 БВ Тип здания; Административное. Количеств 1; 1. Грузоподъемность; 630. Скорость (м/с); 1. Высота подъема (м); 21. Количество остановок; 6. Размер шахты (ширина х глубина); 1750х2000. Количество дверей шахты; 6. Сейсмичность. Расположение машинного отделения; Верхнее. Огнестойкость; Е30. Размер кабины (мм); 1060х1420. Наличие частотного регулятора главного привода; Да.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 01 октября 2014 г. Дата окончания работ – не позднее 30 апреля 2015 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Технология и качество оказываемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (требования технического регламента ТС «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 53780-2010, Федеральный Закон РФ №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».)

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Исполнителя, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников Исполнителя на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнитель по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте, в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель должен предоставить следующие гарантийные обязательства: 12 месяцев с даты ввода грузовых и пассажирских лифтов в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Исполнитель несет полную ответственность за соблюдением своими сотрудниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ должны быть предоставлены декларации и заключение инженерного центра о соответствии лифтов требованиям Технического регламента ТС «Безопасность лифтов» и требованиям ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 53780-2010

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

По окончании работ Исполнитель должен предоставить паспорт лифта и инструкцию по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | СРО | Саморегулируемая организация |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к договору

Обеспечение возврата аванса по договору

1. Исполнитель в течение 15 дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставляет Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или  в форме денежных средств, путем их перечисления Заказчику, на сумму, равную общей сумме авансовых платежей (далее - аванс), предусмотренных п.п.2.5.1. настоящего Договора, что составляет _______(__________________________________________________) рублей.

1.1 Аванс, предусмотренный настоящим Договором выплачивается Заказчиком Исполнителю только после предоставления Заказчику обеспечения возврата аванса, полностью удовлетворяющего условиям настоящего Приложения.

При этом невыплата аванса полностью либо в части в случае непредоставления или ненадлежащего предоставления Исполнителем обеспечения возврата аванса не влияет на сроки и иные условия исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору и не является основанием для освобождения Исполнителя от ответственности за их нарушение.

2. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору должно быть действительно в течение всего срока исполнения Исполнителя своих обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (шестьдесят) дней.

3. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии должно отвечать следующим требованиям:

3.1Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Исполнитель, Гарантом – банк, который соответствует перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

а) банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

б) наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

в) величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

3.2 Выбор Гаранта должен быть письменно согласован Исполнителем с Заказчиком до предоставления банковской гарантии.

3.3 Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны, название предмета настоящего Договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупок или иной итоговый документ процедуры закупки как основание заключения настоящего Договора.

3.4 Сумма банковской гарантии должна быть равна общей сумме авансовых платежей, предусмотренных настоящим Договором.

3.5 Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии.

3.6 Дата выдачи (вступления в силу) банковской гарантии должна быть указана календарной датой не позднее 15 дней с даты вступления в силу настоящего Договора.

3.7 Срок действия банковской гарантии должен быть указан календарной датой, которая определяется (рассчитывается) согласно требованиям п. 2 настоящего Приложения.

3.8 Банковская гарантия обеспечивает выплату Гарантом суммы банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по возврату авансовых платежей, полученных по настоящему Договору.

3.9 Для выплаты суммы банковской гарантии Гаранту должно быть направлено только письменное требование Заказчика с приложением заверенных Заказчиком копий документов, подтверждающих оплату Заказчиком полностью либо в части аванса по настоящему Договору.

3.10 Иные - согласно требованиям статей 368-378 ГК РФ.

4. В случае, если Исполнитель не предоставил Заказчику обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в сроки указанные в п. 1 настоящего Приложения либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными Договором и/или взыскать с Исполнителя штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора.

5. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору, соответствующее требованиям настоящего Приложения, в т.ч. по срокам действия согласно п. 2 и п.п. 3.7. настоящего Приложения, в течение 10 (десяти) дней после получения соответствующего требования от Заказчика и/или возникновения следующих обстоятельств:

- Исполнитель не исполняет свои обязательства в сроки, установленные в настоящем Договоре (в т.ч. по срокам поставки, выполнения работ, оказания услуг), в результате чего становится очевидным, что суммарный срок, указанный в п. 2 настоящего Приложения, превысит срок, указанный в подпункте 3.7. настоящего Приложения;

- если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по настоящему Договору перестало быть действительным полностью либо в части, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Исполнителем своих обязательств по возврату аванса по настоящему Договору.

6. В случае, если в срок, указанный в п. 5 настоящего Приложения, Исполнитель не предоставил Заказчику новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными Договором и/или взыскать с Исполнителя штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора.

7. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору возвращается Исполнителю (способом, обеспечивающим подтверждение получения) в течение 30 (тридцать) дней с даты выполнения Исполнителем своих обязательств на сумму выплаченного аванса.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по возврату выплаченного аванса по настоящему Договору, Заказчик вправе полностью или частично удовлетворить имеющиеся у него претензии по возврату выплаченного аванса, направив Гаранту письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.

9.  Предоставление обеспечения возврата аванса в форме  денежных средств, осуществляется путем их перечисления  по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН 4025024829

КПП 402501001

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Обнинское отд. 7786 г.Обнинск

Банк получателя

Калужское ОСБ 8608 г. Калуга

р/счет 405 028 104 222 301 100 13

к/счет 301 018  101 000 000 006 12

БИК 042908612

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение возврата аванса по запросу цен (наименование) для (указать наименование  Покупателя)», а также «НДС не облагается».

ЗАКАЗЧИК                                                                     ИСПОЛНИТЕЛЬ

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»