# Часть  Vi.  Проект ДОГОВОРА

г. Красноярск                                                                                             «       »                               2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРА Терминал»,  в лице генерального директора _______________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и ______________________________________________в лице ______________ действующего на основании ___________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, при совместном наименовании Стороны, руководствуясь протоколом _____________________________от «___» ________ 2014 года № ____заключили настоящий договор о  нижеследующем:

# 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по  созданию объекта «Системы отображения визуальной информации аэропорта «Емельяново»  и сдать результат работ Заказчику по акту приемки выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

Адрес выполнения работ: Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск», стр. №1 (Терминал №1), Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск», стр. № 48 (Терминал №2), Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск», стр. 3 (Терминал №3).

1.2. Предусмотренные настоящим договором работы выполняются, согласно технического задания (Приложение № 1) и локального сметного расчета  (приложение № 2) к настоящему договору,  который составляется Подрядчиком и является неотъемлемой  частью  настоящего договора и содержит полный объем выполняемых по настоящему договору работ и используемых материалов (основных и вспомогательных, включая монтируемое оборудование, используемое при выполнении  работ по созданию объекта «Система отображения визуальной информации аэропорта «Емельяново».

1.3. Подрядчик обязуется осуществить поставку оборудования для создания системы отображения визуальной информации   аэропорта «Емельяново», материалы для осуществления монтажа оборудования, согласно локального сметного расчета (Приложение №2) к настоящему договору, а также  осуществить производство монтажных и пусконаладочных работ, согласно технического задания  (приложения № 1 к настоящему договору)  и Программы - методики приемосдаточных испытаний, разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком.

# 2. Права и обязанности сторон

# 2.1. Подрядчик обязан

2.1.1 Подрядчик обязуется выполнить все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик выполняет работы, указанные в п.1.1 договора, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. Подрядчик самостоятельно проводит организацию работ, организует поставку необходимого оборудования, выполняет работы из собственных материалов и с использованием собственного оборудования. Все работы выполняются собственными силами, рабочими соответствующих специальностей и квалификации.

2.1.4. Подрядчик должен производить поставку оборудования и материалов на объект только по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материала или оборудования из-за несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

Все изделия, материалы и оборудование, применяемые при производстве работ должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Копии этих технических паспортов сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Заказчик согласовывает использование тех или иных материалов до начала производства работ.

2.1.5. Условия хранения изделий и материалов и оборудования должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения  работ доставляются в упакованном виде, обеспечивающем их сохранность при транспортировке.

2.1.6. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.

2.1.7. Подрядчик назначает своего представителя, который от имени Подрядчика будет выполнять все необходимые действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ и сдачу их результата по настоящему договору, организацию и контроль работы персонала Подрядчика.

Ответственным представителем Подрядчика является ________________(должность, ФИО), телефон _______________, электронная почта ______________.

2.1.8. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех выполняемых им работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.9. Подрядчик обязан самостоятельно организовать свое рабочее время, соблюдать технику безопасности, санитарную и пожарную безопасность.

2.1.10. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность работников Подрядчика, сотрудников Заказчика и третьих лиц на всех этапах выполнения работ (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

# 2.1.11.  Транспортировка строительных материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчика своими силами и за свой счет.

2.1.12. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

2.1.13. К работе могут быть допущены лица прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности.

2.1.14. Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность во время проведения работ возлагается на Подрядчика.

2.1.15. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

2.1.16. Подрядчик осуществляет вывоз мусора на собственном или привлеченном автотранспорте в течение срока выполнения работ ежедневно и по завершению выполнения работ.

2.1.17. Подрядчик до сдачи результата работ Заказчику несет ответственность за риск его случайного уничтожения и повреждения.

2.1.18. Подрядчик обязан в срок, не позднее, чем за 10 рабочих дней до сдачи результата работ предоставить Программу-методику приемосдаточных работ согласованную с Заказчиком.

2.1.19. Перед проведением приёмосдаточных испытаний Подрядчик должен предоставить исполнительную документацию.

Исполнительная документация  должна содержать:

- рабочие чертежи;

- пояснительную записку;

-  кабельный журнал;

- схемы прокладки СКС;

- схема расстановки оборудования по каждому объекту отдельно.

2.1.20. Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему инвентарь, инструменты и материалы за 1 день до приемки результата работ.

2.1.21. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.22. В случае обнаружения Заказчиком дефектов (брака) Подрядчик обязан исправить выполненные работы в срок (будет установлено по итогам закупки) с момента составления соответствующего акта. Выявленные дефекты Исполнитель  устранить за свой счет.

2.1.23.  В срок, указанный в п. 3.1. настоящего договора  Подрядчик обязан  передать Заказчику:

- исполнительную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе;

- гарантийные талоны в 1 экземпляре на бумажном носителе;

- паспорт в 1 экземпляре на бумажном носителе;

- Руководство пользователя(инструкцию по эксплуатации) по 1 экземпляру на бумажном носителе, отдельно на каждое установленное оборудование;

- Программу - методику приемосдаточных испытаний, согласованную с Заказчиком в 1 экземпляре на бумажном носителе;

- Протоколы испытаний системы в 2-х экземплярах на бумажном носителе.

# 2.2. Подрядчик имеет право

2.2.1. Сдать результат работ досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.2.2. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п.4 настоящего договора предоплату удержать результат работ и потребовать возмещения своих расходов, связанных с исполнением заказа.

2.2.3.Требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему договору.

# 2.3. Заказчик обязан

2.3.1. Оплатить работы по цене и в сроки, указанные в п.4. настоящего договора.

2.3.3. В рамках своей компетенции, создать необходимые условия для выполнения работ, обеспечить доступ Подрядчика  к месту выполнения работ.

2.3.4. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ (количеством, качеством, стоимостью и сроками) в соответствии с условиями настоящего договором  и требованиями нормативных документов.

2.3.5. В случае выявления Заказчиком обнаруженных дефектов, Заказчик обязан поставить об этом в известность Подрядчика для принятия участия в составлении соответствующего акта.

В случае неявки представителя Подрядчика в указанный Заказчиком срок, Заказчик составляет односторонний акт.

2.3.6. Выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего договора.

# 2.4. Заказчик имеет право

2.4.1. В любое время получить информацию о ходе выполнения работ, проводимых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.3. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком его обязанностей по настоящему договору.

2.4.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на  Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.5. Вносить необходимые изменения в объем и состав работ по настоящему договору с обязательным письменным согласованием этих изменений с Подрядчиком, который в случае согласия на проведение дополнительных работ корректирует сроки выполнения и стоимость работ.

2.4.6. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику цену фактически выполненной до получения от Заказчика извещения об отказе от исполнения договора работы.

2.4.7. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

# 3. Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ предусмотренных п.1.1. настоящего договора  составляет  __________ календарных дней с (будет установлено по итогам закупки).  Начало работ: (начало течения срока исчисляется исходя из предложения победителя закупки, либо с даты перечисления предоплаты, либо с даты заключения договора).

Выполнение указанных работ подтверждается подписанием уполномоченными представителями сторон соответствующих актов (акт о приемке выполненных работ, акт ввода объекта в эксплуатацию и т.п).

3.2. Подрядчик оставляет за собой право досрочного выполнения работ в рамках срока Договора.

# 4. Стоимость работ по договору и порядок расчетов

4.1. Цена договора составляет ___________ (_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% ______________ (_____________) рублей.

Цена договора указана с учетом общей стоимости оборудования и  материалов для выполнения работ, тары и упаковки, затраты на оформление сертификатов качества и другой необходимой документации, технической и сервисной поддержки   на период гарантийных обязательств, полный комплект технической документации, стоимости всех видов работ Подрядчика (в том числе, монтаж оборудования и пусконаладочные работы для подключения системы, стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий) используемых для производства работ, расходов по доставке оборудования, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, уборка помещений и прилегающей территории от строительного мусора, вывоз и утилизацию отходов, строительного мусора на собственном или привлеченном транспорте, вывоз оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ по окончанию работ, доставку персонала к месту выполнения работ и обратно и иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, в том числе, затрат на оплату труда специалистов, затраты по эксплуатации машин и механизмов, расходов на уплату налогов, сборов страховых и других обязательных платежей и не предполагает каких-либо дополнительных затрат Заказчика для получения готового к приемке результата работ.

4.2. Оплата по настоящему договору производиться в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- % (будет установлено по итогам закупки)  предоплата от цены договора в течение 5 банковских дней после подписания договора на основании счета.

-  окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, акта ввода в эксплуатацию  объекта и  на основании полученного Заказчиком счета-фактуры и счета на оплату.

# 5.Сдача и приемка выполненных работ по качеству, объему и комплектности выполненных работ

5.1. Приёмка выполненных работ осуществляется по месту нахождения Заказчика на соответствие их количеству, объему, качеству и согласно приложению № 1 к настоящему договору и Программы – методики приемосдаточных испытаний, разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком, которая будет является неотъемлемой частью настоящего договора.

5.2. Заказчик осуществляет приёмку выполненных работ в течение 5 рабочих дней по истечению срока тестового периода работоспособности созданного объекта, предусмотренного  программой-методикой приёмосдаточных испытаний. В случае установления Заказчиком не соответствия качества выполненных работ, акт о приемке выполненных работ не подписывается до момента устранения выявленных недостатков.

5.3. Приёмка считается завершённой после подписания акта о приёмке выполненных работ, акта ввода объекта в эксплуатацию.

# 6. Качество работ

6.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

  - ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, СанПиН и другими нормативно-техническими документами.

6.2. Окончательный результат работ должен представлять собой смонтированный, отлаженный, готовый к эксплуатации объект «Система отображения визуальной информации аэропорта «Емельяново» с обязательным предоставлением Заказчику  документов, перечисленных в п.2.1.22. настоящего договора.

# 7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков начала или окончания работ, указанных в разделе  3.1 настоящего договора, Заказчик вправе вычитать из цены договора, определяемой п. 4.1. настоящего Договора, в виде неустойки сумму, эквивалентную 1 проценту от цены договора, за каждый день задержки до момента начала или окончания работ.

Сумма удержанной неустойки учитывается при окончательном расчете с Исполнителем.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в разделе 4 настоящего договора, Подрядчик  вправе потребовать от Заказчика уплаты ему пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 10% от неисполненного обязательства.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 2.1.15. п.2.1.16. настоящего договора Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты ему штрафа в размере 1 000 (одной тысячи рублей) 00 копеек за каждый день неисполненного обязательства.

7.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий  договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодными для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок установленный Заказчиком;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.5. В случае одностороннего расторжения договора Заказчиком (по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ) Подрядчик имеет право на получение от Заказчика суммы документально подтвержденных  расходов, непосредственно понесенных по исполнению настоящего договора, в том числе путем удержания соответствующей суммы из средств, полученных от Заказчика.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, но настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли не предвидеть, не предотвратить разумными мерами (обстоятельства форс-мажор).

7.7. Подрядчик  несет ответственность за материальный ущерб, причинённый имуществу Заказчика в результате аварий, произошедших по вине Подрядчика.

# 8. Гарантийные обязательства

8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке и в период гарантийного срока эксплуатации, предоставление сертификатов и сопроводительных документов, а также при выполнении работ использовать только высококачественные, сертифицированные материалы.

8.2. Срок предоставления гарантии качества:

- на оборудование –   (будет установлено по итогам закупки) с даты подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию;

- на результат работ -  (будет установлено по итогам закупки)  с даты подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию;

- на структурированную кабельную систему –   (будет установлено по итогам закупки) с даты подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

8.3. Подрядчик обязуется за свой счет восстановить работоспособность вышедшего из строя оборудования при условии выполнения правил его эксплуатации, указанным в технической документации на оборудование.

В случае сбоя в работе системы или оборудования специалист Подрядчика обязан выехать к Заказчику не позднее   - (будет установлено по итогам закупки) с момента получения Подрядчиком сообщения от Заказчика. Сообщение о сбое в работе системы или электронного оборудования, возникновении гарантийного случая передается Заказчиком Подрядчику посредством телефонной связи, факсимильной связи или электронной почты, с обязательной досылкой сообщения почтовым отправлением.

Телефон, факс и адрес электронной почты Подрядчика для направления сообщения о сбое в работе системы: тел:___________________, факс:__________, адрес эл. почты:_____________.

8.4. На период гарантийных обязательств Подрядчик оказывает техническую и сервисную поддержку. Проведение работ при оказании технической и сервисной поддержке производится только в присутствии представителя Заказчика.

8.5. Порядок исполнения гарантийных обязательств:

8.5.1. Подрядчик обязуется осуществлять бесплатные консультации Заказчика по телефону, электронной почте по правильной технологии работы  системы отображения визуальной информации в течение гарантийного срока.

8.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации результата работ или преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

8.7. При выявлении дефектов стороны составляют двухсторонний акт, в котором указываются: перечень дефектов, сроки их исправления.

8.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, в течение которого оборудование не могло эксплуатироваться, вследствие выявленных недостатков.

8.9. Подрядчик несет все расходы, связанные с выполнением гарантийных обязательств (транспортные и иные расходы).

# 9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора разрешаются путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок ответа на претензию 20 календарных дней с момента ее получения.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий в ходе переговоров, стороны после реализации процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края, в установленном законодательством порядке.

# 10. Заключительные положения

10.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

# 11. Срок действия договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения обязательств обеими сторонами.

# 12. Прочие условия

12.1. Какие-либо изменения к договору будут действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.

12.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Техническое задание;

- Локальный сметный расчет;

# 13. Реквизиты и подписи сторон

| ПОДРЯДЧИК: ________« __________________» Юридический адрес: Адрес местонахождения: Адрес для доставки почтовых отправлений: ИНН КПП ОГРН ОКПО р/с к/с БИК тел.: 8 ( ) e- mail: | ЗАКАЗЧИК: ООО «ЭРА Терминал» Юридический адрес: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск», стр.56 Адрес для доставки почтовых отправлений: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск» ИНН 2411015448 КПП 241101001 ОГРН 1052411031496 р/с 40702810802000000264 СФ ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» г. Красноярск к/с 30101810100000000592 БИК 040407592 тел./факс: (391) 290-46-32 e- mail: office@kja.aero |
| --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «Аэропорт Емельяново» - управляющей компании ООО «ЭРА Терминал» |
| _____________/ _________ / м.п. | ______________/ О. Г. Шпагин/ м.п. |

Приложение №1

к договору № «___»_______2013г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по созданию  объекта

«Система отображения визуальной информации  аэропорта «Емельяново»

# 1. Общее описание системы.

Система отображения визуальной информации (FIDS), обеспечивает вывод в реальном времени информации для пассажиров о прилетах и вылетах авиарейсов, начале, окончании регистрации и посадки, и др.

Для отображения информации о прилетах/вылетах используется модуль FIDS ИС «Авиабит», установленный на компьютере, подключенном к монитору, и обеспечивающий автоматическое формирование информации на основе данных системы управления производством. Протокол передачи информации TCP/IP.

Состав Системы:

- Прикладное ПО – модуль FIDS ИС «Авиабит»

- Пассивное сетевое оборудование

- Активное сетевое оборудование

- Система электропитания

- Компьютерное оборудование

- Мониторы

2. Требования к элементам системы:

Общие требования к СКС.

СКС должна удовлетворять следующим требованиям и стандартам:

- соответствие международному стандарту  ISO/IEC 11801 (2-я редакция);

- обеспечение гарантированной полосы пропускания для линии СКС не менее 100 Мгц;

- обеспечение соответствия нормативам для параметров межкабельных наводок в соответствии со второй редакцией международного стандарта ISO/IEC 11801;

- обеспечение соответствия техническим требованиям к характеристикам кабельного тракта класса D, в соответствии со второй редакцией международного стандарта ISO/IEC 11801;

Требования к категории СКС.

Элементарная база СКС должна соответствовать категории 5e, а стационарные линии и кабельные тракты Классу D, специфицированным во второй редакцией международного стандарта ISO/IEC 11801.

Требования к кабелю.

- Закладываемый кабель должен содержать 4 витые пары и соответствовать категории 5e;

- Оболочка кабеля должна быть из малодымного материала, не содержащего галогенов, не поддерживающего горение;

- Закладываемый кабель должен соответствовать действующим требованиям Государственной пожарной инспекции. Для кабеля соответствующими документами должно быть подтверждено наличие российского сертификата пожарной безопасности.

Требования к патч-панелям.

- Закладываемые коммутационные панели должны соответствовать категории 5e;

Общие требования к оборудованию FIDS

- Оборудование для монтажа должно быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление в заводских условиях, замену составных частей и модулей, восстановление потребительских свойств), серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Оборудование должно быть свободно от требований третьих лиц, не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

- Оборудование для монтажа поставляется в таре и упаковке завода-изготовителя, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативной технической документации. Упаковка Оборудования должна  гарантировать сохранность Оборудования на всем пути следования, при транспортировке и при хранении, содержать необходимую маркировку с полной и доступной информацией о товаре. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской, либо типографским способом.

- Оборудование должно иметь экспертное заключение на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

- Обязательно наличие в фонде запасного оборудования на территории и за счет Заказчика резервного комплекта  (монитор + компьютерный модуль) для оперативного восстановления работоспособности FIDS.

Требования к коммутаторам

| Тип 1 | Наименование и иные показатели оборудования: | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Количество коммутаторов в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 3 шт. |
|  | Фирма-производитель | Cisco |
|  | Форм-фактор | 1U, для установки в 19-дюймовую стойку |
|  | Объем флэш-памяти, не менее | 32 Мбайт |
|  | Объем RAM, не менее | 64Мбайт |
|  | Кол-во портов 10/100/1000 Ethernet , не менее | 48 |
|  | Кол-во портов под SFP-модули, не менее | 2 |
|  | Стандарты 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (CoS), 802.1Q (VLAN), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authentication), 802.3ad (LACP), 802.3x (Flow Control) | соответствие |
|  | MAC Address Table | 8000 адресов |
|  | Port Trunking | Поддерживается, IEEE 802.3ad |
|  | VLAN | Поддерживается, IEEE 802.1Q |
|  | Поддержка QoS | Соответствие |
|  | Наличие порта USB | Соответствие |
|  | Наличие консольного порта с разъемом RJ-45 | Соответствие |
|  | Поддержка виртуального стекирования | Соответствие |
| Тип 2 | Наименование и иные показатели оборудования: | Количественные и качественные характеристики |
|  | Количество коммутаторов в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 1 шт. |
|  | Фирма-производитель | Cisco |
|  | Форм-фактор | 1U, для установки в 19-дюймовую стойку |
|  | Объем флэш-памяти, не менее | 32 Мбайт |
|  | Объем RAM, не менее | 64Мбайт |
|  | Кол-во портов 10/100/1000 Ethernet , не менее | 24 |
|  | Кол-во портов под SFP-модули, не менее | 2 |
|  | Стандарты 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (CoS), 802.1Q (VLAN), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authentication), 802.3ad (LACP), 802.3x (Flow Control) | соответствие |
|  | MAC Address Table | 8000 адресов |
|  | Port Trunking | Поддерживается, IEEE 802.3ad |
|  | VLAN | Поддерживается, IEEE 802.1Q |
|  | Поддержка QoS | Соответствие |
|  | Наличие порта USB | Соответствие |
|  | Наличие консольного порта с разъемом RJ-45 | Соответствие |
|  | Поддержка виртуального стекирования | Соответствие |

Требования к средствам отображения видеоинформации (мониторам)

Для табло необходимо использовать профессиональные мониторы Samsung имеющие штатный специализированный компьютерный модуль.

| Наименование и иные показатели оборудования: | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Количество дисплеев в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 18 шт. (из них один резервный, для фонда запасного оборудования) |
| Размер экрана | Не менее 48 дюймов |
| Технология панели | S-PVA |
| Технология подсветки | Прямая светодиодная подсветка (Direct LED) |
| Разрешение | Не менее 1920х1080 (16:9) |
| Максимальная яркость, кд/м2 | Не менее 450 |
| Статическая контрастность | Не менее 5000:1 |
| Угол обзора | Не менее 178° по вертикали/178° по горизонтали |
| Время отклика | Не более 8 м/с |
| Динамическая контрастность | Не менее 50000:1 |
| Видеовходы | Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI1, Component (CVBS Common |
| Видеовыходы | Display Port 1.2 (Loop-out) |
| Управление | RS-232C(in) RS-232C(out), RJ-45, mini jack(in), mini jack(out) |
| Тип блока питания | встроенный |
| Размеры без подставки | Не более 1075,1х619,4х50 мм |
| Вес без подставки | Не более 11,5 кг |
| Поддержка VESA | 400х400 |
| Температурный режим использования | От 0 до +40 градусов Цельсияя |
| Обновление встроенного программного обеспечения | По сети, RJ-45 |
| Встроенная операционная система | Linux |
| Возможность работать в режиме 24/7/365 | Соответствие |
| Наличие отверстий в корпусе под установку компьютерного модуля для информационных панелей | Соответствие |
| Наличие датчика температуры | Соответствие |

Требования к компьютерным модулям для информационных панелей (КМ)

- В качестве компьютерного оборудования необходимо использовать компьютерный модуль Samsung с установленной на нем операционной системой не ниже Windows Embedded Standard 7. Компьютерный модуль должен подключаться к монитору через специальное подключение. А так же должен быть закреплен в специальном креплении на мониторе.

- Должны быть установлены и настроены все обновления и сервис-FIDS и доступные на момент приобретения компьютерного оборудования, все драйвера чипсета и устройств, входящих в комплектацию компьютерного оборудования, а также необходимые утилиты, обеспечивающие полноценное функционирование аппаратного обеспечения.

- Компьютерный модуль должен подключаться к монитору через специальный порт, крепиться в штатные отверстия в корпусе монитора с задней стороны.  Не допускается использование неттопов и тонких клиентов. Не допускается крепление КМ любыми способами, кроме заводских (стяжки, двухсторонний скотч и т.д.)

- Компьютерный модуль должен иметь возможность оперативной замены без демонтажа монитора

- Все предлагаемое компьютерное оборудование должно иметь сертификат совместимости с ОС Microsoft, и иметь ссылку на официальный источник.

- Наличие у поставляемого оборудования нормативных документов: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

| Наименование и иные показатели оборудования: | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Количество КМ в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 18 шт. (из них один резервный, для фонда запасного оборудования) |
| Кол-во ядер процессора | Не менее 4 ядер |
| Тактовая частота процессора | Не менее 1,6ГГц, при использовании всех 4 ядер |
| Система охлаждения процессора | Наличие |
| Поддержка 64-разрядных приложений | Наличие |
| Энергосберегающая технология | Наличие |
| Технология защиты системы от программных ошибок | Наличие |
| Встроенный в процессор контроллер памяти | Наличие |
| Минимальный объем памяти | Не менее 4ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Форм-фактор оперативной памяти | DIMM 240-контактный |
| Объем одного модуля оперативной памяти | Не менее 2 ГБ |
| Количество модулей оперативной памяти | Не менее 2 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | Не менее 32 ГБ |
| Интерфейс жесткого диска | SATA |
| Сетевой контроллер | Наличие Поддержка WAKE ON LAN (WOL) |
| Скорость передачи данных сетевого контроллера | Не менее 1000 Мбит/с |
| Порты RJ45 | Не менее 1 |
| Последовательные порты | Не менее RS232 (D-SUB 9P) |
| Количество портов USB 3.0 | Не менее 2 |
| Количество портов USB 2.0 | Не менее 2 |
| Видеовыходы | 1-й: выход Magicinfo (DP порт, до 1080p) 2-й: Display Port |
| Видеоконтроллер | Наличие |
| Поддержка HDCP | Наличие |
| Особенности | Возможность эксплуатации в вертикальном и горизонтальном положении. |
| Блок питания | Встроенный, не более 70 Вт |
| Операционная система | ОС Windows Embedded Standard 7 |

3.  Для выполнения требований Заказчика  требуется выполнить следующие работы:

Подрядчик обязан за счет своих сил и средств выполнить доставку Оборудования FIDS до указанного Заказчиком адреса.

- Подрядчик обязан поставить Оборудование FIDS в комплекте, установленном в Спецификации  технической части документации о поставке.

- Цена включает в себя помимо стоимости товара, также стоимость упаковки, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, доставкой до Заказчика, хранением товара, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по договору.

- По окончании работ Подрядчик обязуется передать Заказчику следующие сопроводительные документы на монтируемое оборудование: товарная накладная, техническая документация, гарантийные талоны, руководство пользователя (инструкция по эксплуатации), а также документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

- Подрядчик должен передать Заказчику Оборудование надлежащего качества. Качество Оборудования должно соответствовать государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации для данного вида товаров по электробезопасности, уровням излучений, санитарным нормам и электромагнитной совместимости.

Схемы расположения оборудования согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Подрядчик обязан за счет своих сил и средств выполнить монтаж оборудования FIDS,  в составе:

Работы по демонтажу существующего оборудования для вывода  визуальной информации на местах где будет установлено оборудование FIDS с последующей передачей демонтированного оборудования Заказчику;

- Работы по подключению к системе электроснабжения оборудования FIDS;

- Работы по монтажу и пуско-наладке СКС и активного сетевого оборудования передачи данных;

- Работы по установке и настройке оборудования для отображения информации из системы FIDS.

- Приемо-сдаточные испытания

Общие требования к работам

- При выполнении работ необходимо соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности, а так же внутреннего распорядка Заказчика, объектового и пропускного режима.

- В ходе выполнения работ не должны проводиться  мероприятия, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов.

- Срок проведения   работ не более 30 календарных дней с даты списания предоплаты.

- Подрядчик должен составить Календарный план выполнения работ и согласовать его с Заказчиком.

- Требуемое качество выполняемых работ должно обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях  работ.

- Работы необходимо выполнять с постоянным соблюдением всех норм безопасности, а так же соблюдением порядка в местах проведения работ в зоне доступа пассажиров с ежедневным контролем.

- Работы необходимо выполнять в строгом соответствии с действующими ГОСТ; СНиП; ТУ; НПБ; СанПиН.

- Подрядчик должен разработать программу-методику приёмосдаточных испытаний и согласовать его с Заказчиком.

- По завершению всех работ Подрядчик должен провести проверку работоспособности всех систем FIDS по согласованной  с Заказчиком программе-методике приемосдаточных испытаний.

- После проведения  проверки работоспособности всех систем FIDS система переходит в тестовую эксплуатацию. Срок тестовой эксплуатации 14 календарных дней.

Требования к работам по прокладке СКС

Для размещения коммуникационного оборудования (коммутатор тип 2) и патч-панелей СКС предусмотреть коммутационный шкаф 19` 12U размеры не менее 600x600x635 со стеклянной дверью в помещении багажного отделения Терминала №1.

Установка коммутационного шкафа с активным коммуникационным оборудованием необходима в связи с тем, что длина трассы от коммутационного шкафа Терминала №1 до оборудования FIDS в стерильной зоне Терминала 1 превышает 100 метров, что не соответствует стандартам СКС.

В коммутационном шкафу предусмотреть установку ИБП фирмы APC мощностью не менее 1000 VA. в стоечном исполнении.

Предусмотреть прокладку двух кабелей витая пара кат.5е от помещения кроссовой Терминала №1 до коммутационного шкафа.

В Терминале №2 и Терминале №3 разместить коммутационное оборудование и патч-панели СКС в существующих кроссовых комнатах.

Необходимо провести  монтаж и настройку оборудования структурированной кабельной системы (СКС) и активного сетевого оборудования передачи данных на участках:

- От коммутационного шкафа Терминала №1 до помещения стерильной зоны Терминала №1 цокольный этаж и оборудования FIDS в количестве 2 шт.

- От коммутационного шкафа Терминала №1 до зоны контроля посадки Терминала №1 и установка оборудования FIDS в количестве 1 шт.

- От коммутационного шкафа Терминала №1 до стерильной зоны 1й этажа Терминала №1 и установка оборудования FIDS в количестве 1 шт.

- От коммутационного шкафа Терминала №1 до приемного окна администратора Терминала №1 установка оборудования FIDS в количестве 2 шт.

- От коммутационного шкафа Терминала №1 до помещения зала ожидания  на втором этаже Терминала №1 и установка оборудования FIDS в количестве 2 шт., кафе 1шт.,VIP зал 1шт.

- От помещения кроссовой Терминала №2 до зоны паспортного контроля и установка оборудования FIDS в количестве 2шт., накопителя 1 шт.

- От помещения кроссовой Терминала №2 до помещения зала ожидания  на втором этаже Терминала №2 и установка оборудования FIDS в количестве 2шт.

- От помещения кроссовой Терминала №3 до помещения зала ожидания   и установка оборудования FIDS в количестве 2шт.

Работы должны проводится специалистами Подрядчика, имеющими документы, подтверждающие прохождение обучения по монтажу структурированной кабельной системы.

Требования к работам по установке и настройке оборудования Системы.

В составе комплексного  предложения должно быть предусмотрено выполнение работ по установке и настройке оборудования.

Работы должны быть выполнены по месту установки оборудования на площадях  Заказчика по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Емельяново»:

- Цокольный этаж Терминала №1 монтаж оборудования FIDS в количестве 2 шт.

- Зона контроля посадки Терминала №1  установка оборудования FIDS в количестве 1 шт.

- Стерильная зона 1й этаж Терминала №1 установка оборудования FIDS в количестве 1 шт.

- Приемные окна администратора Терминала №1 установка оборудования FIDS в количестве 2 шт.

- Зал ожидания  на втором этаже Терминала №1  установка оборудования FIDS в количестве 2 шт., кафе 1шт., VIP зал 1шт.

- Зона паспортного контроля Терминала №2  установка оборудования FIDS в количестве 2шт., накопителя 1 шт.

- Зал ожидания  на втором этаже Терминала №2 установка оборудования FIDS в количестве 2шт.

- Зал ожидания Терминала №3 установка оборудования FIDS в количестве 2шт.

Проведение комплекса приемосдаточных испытаний.

Перед проведением приёмосдаточных испытаний Подрядчик должен предоставить исполнительную документацию.

Исполнительная документация  должна содержать:

- рабочие чертежи,

- пояснительную записку с описанием основных технических решений;

- кабельный журнал;

- схемы прокладки СКС;

- схемы установки оборудования;

По результатам испытаний составляется Протокол проведения испытаний, который подписывают обе стороны – Заказчик и Подрядчик. По окончании выполнения всех работ, на основании Протокола проведения испытаний, Заказчик и Подрядчик подписывают акт ввода системы в тестовую эксплуатацию. Срок тестовой эксплуатации 14 календарных дней.

Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается по окончании тестовой эксплуатации при отсутствии   замечаний со стороны Заказчика к работе системы.

4. Требования к гарантийного и сервисному обслуживанию

- Гарантийный срок на оборудование устанавливается производителем оборудования, но не менее 24 месяцев. Гарантийный срок устанавливается с момента передачи оборудования Заказчику (подписания сторонами акта выполненных работ).

- Гарантийное обслуживание должно осуществляться Подрядчиком, который при этом должен являться Авторизованным сервисным центром производителя оборудования и иметь соответствующий сертификат от Производителя оборудования.

- Гарантийное и сервисное обслуживание FIDS должно осуществляться на месте установки оборудования на площадках Заказчика.

- Время прибытия Подрядчика на объект для выяснения характера неисправности (будет установлено по итогам закупки) с момента получения информации о возникновении неисправности.

- Гарантия на структурированную кабельную систему (будет установлено по итогам закупки) .

- Гарантийный срок на выполняемые  работы(будет установлено по итогам закупки)  с момента подписания актов приёмосдаточных испытаний.

ЗАКАЗЧИК:					           ПОДРЯДЧИК:

Приложение №2 к договору

№_____ от «_____» _________2014 года

Локальный сметный расчет

(заполняется Подрядчиком)

ЗАКАЗЧИК:					ПОДРЯДЧИК: