Приложение № 3 к Договору

Календарный график выполнения работ

по разработке проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| № этапа | Содержание работ | Сроки выполнения | Объем этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта ПДВ. | С момента заключения – 15.11.2015 г. | 70 % |
| 2 | Сопровождение проекта (устранение замечаний) при получении: - экспертного заключения о соответствии проектных материалов требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»; - санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проектных материалов санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в Управлении Роспотребнадзора; - документ об утверждении проекта ПДВ Управлением Росприроднадзора. | С 16.11.2015 г. – 10.04.2016 г. | 30 % |

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Дементьев А.А |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |