Приложение № 4 к Договору

Календарный график выполнения работ

по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

| № этапа | Содержание работ | Сроки выполнения | Объем этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПНООЛР | С момента заключения – 01.12.2015 г. | 85 % |
| 2 | Сопровождение проекта (устранение замечаний) при прохождении утверждения ПНООЛР в Управлении Росприроднадзора | С 01.12.2015 г. – 31.12.2015 г. | 15 % |

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Дементьев А.А |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |