ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

Предмет закупки: Оптимизация геометрии сборной камеры МБР для уменьшения температурной неравномерности

# Обнинск

2013

Техническое задание

на выполнение работ

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ……………………………………………..... | 3 |
| РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТ | 3 |
| Подраздел 2.1 Цель и задачи ………………………………………………….. | 3 |
| Подраздел 2.2 Стадийность……………………………………………………. | 3 |
| РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ | 4 |
| РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | 4 |
| Подраздел 4.1 Исходные данные …………………………………………….. | 4 |
| Подраздел 4.2 Прочие материалы ……………………………………………. | 4 |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ | 4 |
| Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работ | 4 |
| Подраздел 5.2 Внедрение результатов работ ……………………………… | 5 |
| Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация…………………. | 5 |
| РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАН- НЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ……………………………………………… .. | 5 |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ...……………... | 5 |
| РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ………………….. | 6 |
| РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ……………………………………………………. | 6 |
| Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки ………………….. | 6 |
| Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы …… | 6 |
| РАЗДЕЛ 10. СОСТАВ И ОБЪЁМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ………... | 6 |
| РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ………………………………………. | 6 |
| Подраздел 11.1 Отчетные материалы ………………………………………... | 6 |
| РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ ……………………………. | 7 |

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Оптимизация геометрии сборной камеры МБР для уменьшения температурной неравномерности

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Основной целью выполнения работ является проведение математического моделирования гидравлических и тепловых процессов в сборной камере реакторного моноблока (МБР) с РУ СВБР-100 для улучшения перемешивания теплоносителя и уменьшения температурной неравномерности на выходе из реактора. Основные задачи, которые необходимо решить для достижения цели выполнения работы: - разработать геометрическую модель ¼ проточной части первого контура реактора, включающую верхнюю и нижнюю опорные решетки, активную зону без детального описания тепловыделяющих элементов, отражатели и сборную камеру; - разработать математическую модель теплогидравлического процесса течения свинцово-висмутового теплоносителя для использования в программном комплексе вычислительной гидродинамики FlowVision; - выполнить исследование сходимости по расчетной сетке разработанной математической модели; - выполнить математическое моделирование в программном комплексе FlowVision на основе разработанной математической модели; - определить распределение температуры, поля скоростей и давления свинцово-висмутового теплоносителя в сборной камере МБР.

Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)

Работа проводится в несколько этапов, представленных в данной таблице. № п/п; Наименование работ; Срок выполнения работ; Стоимость тыс. руб. (с НДС). начало; окончание. 1; Работа по оптимизации геометрии сборной камеры МБР для уменьшения температурной неравномерности. 1.1; Математическое моделирование работы реактора в начальном варианте ¼ проточной части первого контура реактора, включающую верхнюю и нижнюю опорные решетки, активную зону без детального описания тепловыделяющих элементов, отражатели и сборную камеру.; 28.11.2013; не позднее 10.12.2013; 2000. 1.2; Математическое моделирование работы реактора в альтернативных вариантах ¼ проточной части первого контура реактора, включающую верхнюю и нижнюю опорные решетки, активную зону без детального описания тепловыделяющих элементов, отражатели и сборную камеру.; 28.11.2013; не позднее 10.12.2013; 2000. Итого:.

# РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Основанием для проведения работ является пункт №4 Календарного плана договора №5858 от 26 июля 2013г. «Научное руководство проекта реакторной установки СВБР» между ФГУП ГНЦ«РФ-ФЭИ» и ОАО «АКМЭ-инжиниринг».

# РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: - проектные данные по РУ СВБР-100 в виде конструкторской документации, достаточной для описания проточной части первого контура реактора; - теплофизические свойства свинцово-висмутового теплоносителя в диапазоне параметров работы РУ СВБР-100; - продольный и поперечный коэффициенты сопротивления трения в активной зоне реактора; - распределение энерговыделения по высоте и радиусу активной зоны реактора для одного номинального режима; - гидравлические сопротивления нижней и верхней опорных решеток; - характеристики главного циркуляционного насоса (ГЦН) для задания граничных условий при 50% и 100% мощности реактора; - описание вариантов геометрического исполнения сборной камеры в количестве не более 8 (восьми) шт.

Подраздел 4.2 Прочие материалы

При необходимости Исполнитель может получить дополнительную информацию у Заказчика.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работ

5.1.1 Технические требования - Геометрические размеры модели сборной камеры МБР должны соответствовать технической документации по РУ. - Для исследования принимается к работе ¼ проточной части первого контура реактора, включающую верхнюю и нижнюю опорные решетки, активную зону без детального описания тепловыделяющих элементов, отражатели и сборную камеру. - В процессе математического моделирования должны быть определены поля скоростей и температур в сборной камере в требуемом объеме. - Размерность расчетной сетки используемой математической модели должна составлять не менее 2,5 млн и не более 5 млн ячеек. В процессе математического моделирования сборной камеры МБР должны быть рассмотрены варианты изменения ее геометрии: - уменьшение диаметра периферийных рядов отверстий с 22мм до 20мм в верхней опорной решетке (два варианта: 50% и 100% уровня мощности); - Увеличение высоты вытеснителя по оси на 70мм (два варианта: 50% и 100% уровня мощности); - Уменьшение высоты вытеснителя по оси на 70мм (два варианта: 50% и 100% уровня мощности); 5.1.2 Стадии и этапы разработки Работа выполняется в два этапа: - Математическое моделирование работы реактора в начальном варианте ¼ проточной части первого контура реактора, включающую верхнюю и нижнюю опорные решетки, активную зону без детального описания тепловыделяющих элементов, отражатели и сборную камеру. - Математическое моделирование работы реактора в альтернативных вариантах проточной части первого контура реактора.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работ

Результаты работы будут использованы для исполнения обязательств перед ОАО «АКМЭ-инжиниринг» по договору №5858 от 26 июля 2013г.

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

ГОСТ 7.32-2001.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1 Должна быть выполнена расчетная оптимизация геометрии выходной камеры МБР для уменьшения в ней температурной неравномерности СВТ. Требования к используемому CFD-коду: Расчеты должны быть выполнены с использованием отечественного CFD-кода FlowVision. CFD-код должен иметь препроцессор, способный импортировать геометрию, созданную в CAD-системе (форматы stl, wrml, iges и др.); автоматически исправлять возможные ошибки импорта геометрии; автоматизированно проводить разбиение расчетной области на контрольные объемы (создание расчетной сетки) с автоматическим исправлением ошибок разбиения; иметь модели турбулентности k-ε, k-ω для замыкания уравнений движения и k-θ модель (-и) для замыкания уравнения энергии (описания турбулентного числа Прандтля и турбулентных пульсаций). Обоснование применимости к расчету полей скоростей и температур в жидких металлах. В соответствии с Техническим заданием к договору №5858 от 26 июля 2013г. «Научное руководство проекта реакторной установки СВБР» между ФГУП ГНЦ«РФ-ФЭИ» и ОАО «АКМЭ-инжиниринг». Требования к исполнителю: Специалисты организации Исполнителя должны иметь соответствующую квалификацию и опыт использования CFD-кода FlowVision не менее чем 6 лет. В соответствии с Техническим заданием к договору №5858 от 26 июля 2013г. «Научное руководство проекта реакторной установки СВБР» между ФГУП ГНЦ«РФ-ФЭИ» и ОАО «АКМЭ-инжиниринг».

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Работа должна быть закончена до 10 декабря 2013 г.

# РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Результатом выполнения работы являются: - геометрические математические модели ¼ проточной части первого контура реактора, включающую верхнюю и нижнюю опорные решетки, активную зону без детального описания тепловыделяющих элементов и отражатели; - геометрические математические модели ¼ части сборной камеры первого контура реактора; - математическая модель первого контура реактора в FlowVision для определения граничных условий на входе в сборную камеру реактора и для моделирования процесса течения свинцово-висмутового теплоносителя в проточной части реактора; - математическая модель сборной камеры первого контура реактора в FlowVision для определения температурного режима в проточной части реактора; - результаты расчетных исследований сборной камеры полученные с использованием данных моделей. В том числе Исполнителем должна быть разработана следующая научно-техническая документация: - по этапу 1.1 – научно-технический отчет с описанием расчетных моделей; - по этапу 1.2 – научно-технический отчет с описанием расчетных моделей и обобщением результатов работы.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работ

Приёмка выполненной работы осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

# РАЗДЕЛ 10. СОСТАВ И ОБЪЁМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ

В соответствии с разделом 6 Договора №5858 от 26 июля 2013г. «Научное руководство проекта реакторной установки СВБР» между ФГУП ГНЦ «РФ-ФЭИ» и ОАО «АКМЭ-инжиниринг».

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 11.1 Отчетные материалы

Отчётная документация по этапам работы должна соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001. Исполнитель передает Заказчику отчетную техническую документацию в следующем виде: - На бумажном носителе: 1 экземпляр учтенной копии в сброшюрованном виде. - В электронном виде: 1 экземпляр в виде электронных копий в формате исходных файлов. Документ в электронном виде должен быть записан на лазерном диске. Электронный носитель должен быть без механических повреждений, не содержать файлов, не относящихся к сдаваемым документам, не содержать вирусов и вредоносных программ, иметь этикетку с наименованиями документов и номерами договоров, в соответствии с которым они разработаны. Электронный носитель возврату не подлежит. Документ на бумажном носителе должен быть: - пригоден для хранения; - оформлен в соответствии с требованиями государственных стандартов, межведомственных и ведомственных нормативных документов, правил и инструкций, иметь титульный лист, список исполнителей, содержание; - подписан нормоконтролером; - укомплектован в соответствии со спецификацией, содержанием томов, альбомов, книг; - помещен в папку. Текст документа в электронном и бумажном видах должен быть идентичен. Должно быть обеспечено правильное форматирование документа (фиксация страниц в соответствии содержанием).

# РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГЦН | Главный циркуляционный насос |
|  | РУ | Реакторная установка |
|  | СВБР | Свинцово-висмутовый быстрый реактор |
|  | МБР | Моноблок реакторный |
|  | СВТ | Свинцово-висмутовый теплоноситель |

Контактное лицо: Тормышев Иван Владимирович (48439) 9-80-05