                                                                                          ПРОЕКТ

Договор №


на выполнение подрядных работ

г. Москва                                                                                            «____»________2013 г.

___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ФИО, действующего на основании Устава с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения» (ОАО «ВНИИАМ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Запорожана К. Б., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1.     Определение и толкование терминов
 В Договоре используются следующие термины:
1.1. «Аванс (Авансовый платеж)» - денежные средства, выплачиваемые Подрядчику в счет предстоящих платежей по Договору за выполненные Работы. Аванс выплачивается только в случаях и в размере, указанном в Договоре.
1.2. «Акт о приемке выполненных работ» - первичный учетный документ, подготовленный Подрядчиком на основании унифицированной формы КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий выполнение Подрядчиком части Работ за отчетный период;
1.3. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» -унифицированная форма первичной документации (унифицированная форма КС-3 Госкомстата РФ); применяется для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (совместно с Актом о приемке выполненных работ);
1.4. «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;
1.5. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему;
1.6.
«Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с Проектно-сметной документацией, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;
1.7.
«Дополнительные работы» - дополнительные объемы работ, которые должны быть выполнены Подрядчиком по требованию Заказчика, и которые не были предусмотрены условиями настоящего Договора за исключением работ, которые Подрядчик должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами и правилами и которые необходимы для сдачи Объекта;

1.8. «Исполнительная документация» - документация на выполненные Работы и услуги по Проектно-сметной документации, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика;
1.9. «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в статье 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в статье 4 Договора;
1.10. «МТР» - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;
1.11.
«Надзорные органы РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления;

1.12. «Неустойка» - денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;
1.13. «Объект» - 125171, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, дом 6А,     на котором выполняются Работы согласно условиям Договора;
1.14. «Одобрение»- подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;
1.15. «Отчетный период» - календарный месяц;
1.16. «Охрана труда» - система законодательных, социально-экономических,    организационных,    технических,    санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;
1.17. «Персонал Подрядчика» - штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;
1.18. «Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;
1.19. «Представитель Подрядчика» - лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;
1.20.
«Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;

1.21. «Проектно-сметная документация» - Смета (Приложение №1) и Техническое задание (Приложение №2), а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения Работ на Объекте;
1.22.
«Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: поставка Материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий.

Если Стороны примут решение о приемке «Работ» отдельными пусковыми комплексами, то настоящие условия действуют в отношении каждой отдельной части. Термин «Работы» относится в таком случае к той части, о которой идет речь;

1.23.
«Регламенты Заказчика» - регламентирующие документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении проектирования, технического надзора, капитального ремонта. 
         1.24.  «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ.
1.25. «Расходные материалы» - приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением МТР.
СТА ТЬЯ 2.     Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению капитального ремонта мягкой кровли крыши административного здания расположенного по адресу: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.6А в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к договору), утвержденным Заказчиком в объемах, предусмотренных Сметой (Приложение №1 к договору), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить их.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами, включая возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2). 
СТА ТЬЯ 3.     Цена Договора
3.1. Общая Цена Работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику по Договору, определена на основании Сметы (Приложение № 1) и составляет ___________________________________рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - _______________________________________рублей 00 коп.
В Цену Договора включена оплата работ и услуг в объемах, предусмотренных Проектно-сметной документацией. 
Цена Договора включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Подрядчика.

В Цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ.

Цена выполненных Подрядчиком работ рассчитывается согласно утвержденным сметам в базовых ценах 2000 года, пересчитанным по индексам, не превышающим плановые индексы, доведенные Минэкономразвития России.

3.2. Указанная Цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В случаях изменения Цены Договора Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта или принятия соответствующего решения.

СТАТЬЯ 4.    Порядок и условия платежей
4.1. Оплату Аванса, расчеты за выполненные Подрядчиком Работы, Заказчик осуществляет в соответствии с условиями Договора.

4.2.
Сумма Авансового платежа определяется в размере 50% от суммы договора, что составляет __________________ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - _____________________ рублей 00 копеек. Предоплата производится не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего договора, при условии предоставления Заказчику оригинала банковской гарантии согласно Статье 8 Договора.
Задержка выделения аванса не является основанием для прекращения работ.
4.3.
Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется по цене, определенной в Смете. Учитывая, что в объем работ по капитальному ремонту крыши входят четыре площадки, оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется Заказчиком по мере  полного завершении работ на любой отдельно взятой площадке в течение
30 (тридцати) календарных дней,  следующих за датой  получения Представителем Заказчика оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании:

·  «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2), принятого (подписанного) Представителем Заказчика, в 3(трех) экземплярах;

· «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) в 3 (трех) экземплярах или иных актов о приемке выполненных работ, составленных по согласованной Сторонами форме;

· оригинала счета-фактуры.

4.5. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
4.6. Заказчик проводит сверку взаиморасчетов с Подрядчиком по настоящему Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов после окончания выполнения Работ в целом по настоящему Договору, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
СТАТЬЯ 5.     Сроки и порядок выполнения Работ
5.1.
Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Подрядчиком в сроки:
Начало работ:
20
года.
Окончание работ:
20
года.
5.2. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для продления Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в статье 29 Договора.
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
СТАТЬЯ 6.     Принятие Подрядчиком условий Договора
Подрядчик подтверждает, что:

6.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

6.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
6.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество Работ.
СТАТЬЯ 7.     Обязательства Подрядчика
В рамках Цены Договора, указанной в статье 3 Договора, Подрядчик:

7.1. Выполняет своими силами и средствами все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Проектно-сметной документацией, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации. Любые отклонения от Проектно-сметной документации, не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.
7.2. Обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством Российской Федерации.
7.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставку МТР на объект, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
7.4. В период выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. За 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала приемки Объекта передает Заказчику все тома Исполнительной документации
на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 5 (Пяти) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты на  материалы и изделия.
7.5. Приостанавливает производство работ при обнаружении  нарушений требований строительных норм и правил до устранения выявленных Недостатков.
         7.6. В счет Цены Договора, своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж временных сооружений, необходимых для выполнения Работ.
7.7.  Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику и организации, осуществляющей авторский надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по Объекту.
7.8. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.9. Обеспечивает в процессе проведения ремонтных работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены Договора.
7.10.
Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет все Дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

7.11. В завершении Работ, в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за Датой завершения работ на Объекте, вывозит все собственное оборудование и излишки материалов и т.п., производит по согласованию с Заказчиком демонтаж возведенных Временных сооружений, и оставляет после себя Объект в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

       7.12. Несет ответственность за соблюдение определенной Заказчиком системы допуска на Объект, обеспечивает доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и Надзорных органов.
       7.13. Несет ответственность за сохранность находящихся на Объекте МТР и расходных материалов в течение срока выполнения Работ Договору.
7.14. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Договора.

7.15. Привлекает для выполнения работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.
Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору.
                        7.16. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные МТР и расходные материалы, если это может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ.                                                                            7.17.     Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
· Аварии - в течение 2 (Двух) часов;
· в течение суток - о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования -предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

· хищения и иные противоправные действия - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к работе, необходимых для выполнения Работ - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· забастовки Персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства - в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

           7.18.Уведомляет Заказчика об окончании Работ за 72 (Семьдесят два) часа до проведения испытаний. Расходы по проведению приемных испытаний несет Подрядчик. Стороны оформляют Протокол приемных испытаний. Если по результатам испытаний выясняется, что качество выполненных Работ не соответствуют требованиям Договора, Подрядчик должен незамедлительно устранить все недостатки за свой счет.
7.19. Выполняет гарантийные обязательства в соответствии со статьей 25 настоящего Договора.
            СТАТЬЯ 8. Обеспечение обязательств Подрядчиком.
8.1.
Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается банковской гарантией на возврат авансового платежа в соответствии с настоящей статьей.

8.2.
Банковская гарантия возврата авансового платежа

8.2.1.
Подрядчик в срок до __.___.2013 г. обязан предоставить безусловную безотзывную банковскую гарантию возврата авансового платежа на сумму, равную авансовому платежу. Примерная форма банковской гарантии приведена в Приложении № 3 к Договору. Перед предоставлением банковской гарантии Заказчику текст банковской гарантии подлежит окончательному письменному согласованию с бенефициаром (Заказчиком).

8.2.2.
Банковская гарантия должна действовать с даты ее выдачи до окончания срока выполнения работ по Договору плюс 60 (шестьдесят) Дней

8.2.3.
В случае если работы по Договору не будут выполнены в срок, указанный в п. 5.1. Договора, Подрядчик обязан за 26 (двадцать шесть) дней до окончания срока действия банковской гарантии:

•
предоставить другую банковскую гарантию взамен банковской гарантии с истекающим сроком действия, которая будет удовлетворять требованиям настоящей статьи, со сроком действия согласованным Сторонами, но не менее 3 (трех) месяцев с даты выдачи банковской гарантии, и на сумму равную сумме не зачтенного аванса; либо

•
вернуть Заказчику сумму не зачтенного аванса.

8.2.4.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 8.2.3. Договора не представляет другую банковскую гарантию взамен банковской гарантии с истекающим сроком действия и не возвращает сумму уплаченного Заказчиком аванса или не исполняет свои обязательства по Договору в полном объеме,  Заказчик вправе направить требование о возврате суммы уплаченного аванса, которое  Подрядчик обязан удовлетворить в срок, указанный в требовании Заказчика.

8.2.5.
В случае если Подрядчик не удовлетворит требование Заказчика согласно п. 8.2.4. Договора, Заказчик вправе обратиться в банк-гарант с требованием о выплате денеж-ной суммы по банковской гарантии.

8.2.6.
Заказчик имеет право предъявлять требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии возврата авансового платежа, в случаях, прямо указанных в Договоре, а также:

8.2.6.1.
В случае досрочного расторжения (прекращения действия) Договора по основаниям, установленным Договором и (или) Применимым правом, и невозврата Подрядчиком суммы не зачтенного авансового платежа при досрочном расторжении (прекращении действия) Договора; 

8.2.6.2.
В случае невозврата Подрядчиком суммы авансового платежа (части авансового платежа), которую он должен выплатить в результате согласования с Заказчиком или в результате возникновения из иных законных оснований у Заказчика права требовать возврата уплаченной суммы авансового платежа по Договору;

8.2.6.3.
Неисполнения Подрядчиком по причинам, за которые он отвечает, обязательства, предусмотренного Договором и (или) Применимым правом, в соответствии  с которым Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму авансового платежа. 

8.3.
Банковская гарантия должна быть выдана банком, письменно согласованным с Заказчиком, и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не приостановлена полностью или частично и входить в ТОП-50 по размеру активов согласно Рэнкингу Интерфакс-100 (http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp).

8.4.
Передача банковской гарантии Заказчику и возврат ее Подрядчику должна быть оформлена актами приема-передачи банковской гарантии (по форме Приложения № 4 к Договору).

В случае если факт выдачи банковской гарантии и полномочия представителей банка, подписывающих банковскую гарантию, не будут подтверждены, будет считаться, что банковская гарантия не предоставлена Подрядчиком.

8.5.
Вознаграждение гаранту за выдачу банковской гарантии уплачивает Подрядчик за свой счет.

8.6.
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-378 ГК РФ.

8.7.
Обязательство банка-гаранта должно содержать следующие условия (или удовлетворять им):

•
письменное требование бенефициара удовлетворяется без условия предоставления каких-либо дополнительных подтверждений и документов;

•
письменное требование может предъявляться бенефициаром на выплату сумм частями, в том числе по различным основаниям – случаям невыполнения принципалом  обязательств, но общая сумма требований не может превышать суммы банковской гарантии; 

•
удовлетворение требования бенефициара (соответствующий платеж банка-гаранта) должно быть осуществлено в течение 5 (пяти) Дней с момента предъявления бенефициаром требования;

•
принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к банку-гаранту может быть передано бенефициаром иному лицу.

8.8.
 Заключение дополнительного соглашения к Договору, влекущего или допускающего продление сроков исполнения обязательств Подрядчика в целом либо в той или иной части, осуществляется при условии замены Подрядчиком существующей банковской гарантии на банковскую гарантию с более длительным сроком действия. 

В случае если Подрядчик не предоставит Заказчику банковские гарантии со сроком действия, соответствующим требованиям настоящего пункта, Заказчик вправе обратиться в банк-гарант с требованием о выплате денежных сумм по имеющимся у него банковским гарантиям.

8.19.
Банковская гарантия не должна содержать условий и требований, противоречащих вышеизложенному.

8.10.
Исполнение банком-гарантом требований Заказчика об оплате суммы банков-ской гарантии не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки за неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре и возмещения причиненных убытков.

8.11.
В случае признания предоставленной Подрядчиком в соответствии с условиями Договора банковской гарантии недействительной вступившим в законную силу решением суда или лишения банка-гаранта лицензии на проведение банковских операций, Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) Дней с момента наступления одного из указанных фактов предоставить Заказчику новую банковскую гарантию, соответствующую требованиям настоящей статьи

СТАТЬЯ 9.     Обязательства Заказчика
Все обязательства Заказчика возникают только после предоставления Подрядчиком обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в соответствии со Статьей 8 настоящего Договора.

По Договору Заказчик:

 9.1.Предоставляет помещения для складирования МТР и расходных материалов, а также площадку для временного складирования мусора.
         9.2.Осуществляет координацию, контроль за качеством Работ, ведение соответствующего учета.
         9.3.Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора.
        9.4.В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей авторский надзор за производством Работ на Объекте. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
РАЗДЕЛ III.  МТР И РАСХОДНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

СТАТЬЯ 10.    Поставка МТР 
10.1. Подрядчик в счет Цены Договора поставляет на объект все МТР, необходимые для выполнения Работ по Договору. МТР, поставляемые Подрядчиком, должны строго соответствовать Проектно-сметной документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.

10.2. Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР а также за сроки их поставки.

10.3.
 Подрядчик своими силами, и в счет Цены Договора для приемки МТР, входящих в поставку Заказчика, производит:

· выгрузку, складирование, хранение всех МТР, а также уборку (очистку) Объекта от мусора, грязи, временных средств крепежа обеспечивавших фиксацию груза с последующей утилизацией в соответствии с условиями пункта 7.9;

· доставку и складирование МТР на объект.
СТАТЬЯ 11.   Расходные материалы
  11.1.
Подрядчик доставляет на Объект все расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание используемых механизмов.

11.2. Расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
           11.3.Подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами в период выполнения работ.
СТАТЬЯ 12.   Риски и контроль качества МТР 
12.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР, с момента их поставки до Даты завершения работ на Объекте несет Подрядчик.
12.2. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком МТР, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Проектно-сметной документации.
РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СТАТЬЯ 13.    Проектно-сметная документация
              13.1. Подрядчик признает, что Проектно-сметная документация не является конфиденциальной информацией, но передана третьим лицам она может быть только с письменного согласия Заказчика.
СТАТЬЯ 14.    Проект производства работ
14.1. Подрядчик в рамках Цены Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, разрабатывает в соответствии со СНиП, Регламентами Заказчика и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР), а также в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выдачи замечаний Заказчиком, устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет ему ППР.
14.2. При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ ППР на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.
РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

СТА ТЬЯ 15.    Режим работы
15.1. Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:
· соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;
· безусловного исполнения п. 5.1 Договора. 
СТАТЬЯ 16.  Журнал производства работ. Наряды-допуски
              16.1.С момента начала Работ до их завершения Подрядчик ведет «Общий и специальные журналы работ» в соответствии с РД-11-05-2007.
             16.2.Подрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ». Выдача разрешений производится по результатам Акта проверки производственной готовности Подрядчика к выполнению Работ.
          16.3.Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.
          16.4. К производству Работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ, ознакомленный под роспись с Регламентами Заказчика.
          16.5. К проведению электродуговой сварки допускается Персонал Подрядчика, выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденными Ростехнадзором, а также имеющий удостоверение на право производства соответствующих сварочных работ и прошедший обучение по безопасному производству газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки должна быть аттестована.
           16.6. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.
          16.7. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующим Регламентом Заказчика. В случае необходимости изменения вида и/или места Работ оформляется новый наряд-допуск.
СТА ТЬЯ 17.   Учетная документация
             17.1.Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Заказчиком.
             17.2.Учетная документация включает в себя:
· журнал учета выполненных Работ по форме КС-6а ;

· акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
· ведомость   переработки   давальческих   материалов;

· справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;
· счет и счет-фактуру на выполненные Работы;
17.3.
Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 10 (Десять) дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации, письменно согласовав с Подрядчиком порядок и сроки ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

СТАТЬЯ 18.   Скрытые работы
18.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ.

Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Подрядчик извещает Заказчика о назначении даты приемки Скрытых работ.
18.2.Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.

18.3.В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.

18.4.В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчика, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.
18.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.

18.6.Работы, на которые Подрядчик не оформил Акты освидетельствования скрытых работ, и технологически связанные с ними работы, Заказчиком, до устранения замечания, к оплате не принимаются.

18.7. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Проектно-сметной документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

СТАТЬЯ 19.   Контроль качества выполнения Работ
19.1.
Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционным контролем Заказчик проверяет:

19.1.1.
Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

19.1.2.
Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

19.1.3.
Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проектно-сметной документации и нормативно-технической документации.

         19.2.Подрядчик обязан совместно с Заказчиком обеспечить ведение Исполнительной документации.
         19.3.Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.
        19.4.Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.
        19.5.Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
СТА ТЬЯ 20.   Предотвращение повреждений и ущерба
          20.1.Подрядчик предпримет все меры согласно Проектно-сметной документации, для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
       20.2.Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований Проектно-сметной документации.
       20.3Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
СТАТЬЯ21.    Сдача-приемка Работ
           21.1Заказчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленной настоящей статьей.
         21.2Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Ведомость переработки давальческих материалов, Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ.
Указанные в пункте 21.2 Договора документы Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.

          21.3.В течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика указанных в пункте 21.2 Договора документов, Заказчик обязан их подписать и направить Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 21.2 Договора документы Заказчику.
СТАТЬЯ23.   Охрана и содержание Объекта
22.1. От начала Работ до Даты завершения работ на Объекте Подрядчик несет полную ответственность за содержание Объекта, МТР, результата Работ и расходных материалов.

           22.2.Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.
            22.3.Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 30 Договора. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.
         22.4.После Даты завершения Работ на Объекте Заказчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения предмета поставки и/или результатов Работ, если только такие гибель или повреждение не является следствием скрытых Дефектов произведенных Работ, включая МТР.
РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ

СТАТЬЯ 23.    Внесение изменений в Проектно-сметную документацию
          23.1Заказчик вправе вносить
 в установленном ГОСТ, СНиП, Регламентами Заказчика порядке изменения в Техническое задание, которые являются обязательными для Подрядчика.
         23.2.Если в результате внесенных в Техническое задание изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Подрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком отдельного  Договора.
           23.3.Если при внесении изменений в Проектно-сметную документацию объем выполняемых Подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
         23.4.Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в Проектно-сметную документацию.
СТАТЬЯ 24.   Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
24.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Проектно-сметной документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный п.5.1. Договора
        24.2.Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1 Договора, в течение разумного срока не заменит непригодную Проектно-сметную документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
          24.3.Подрядчик:
· не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1 настоящего Договора;

· либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 24.2 настоящего Договора;

· либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 
РАЗДЕЛ VII ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 25.   Гарантийный срок
         25.1.Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
         25.2.Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 60 (Шестьдесят) месяцев от даты подписания Акта о приемке выполненных работ.
         25.3.Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в    соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Проектно-сметной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.
         25.4.Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.
        25.5Подрядчик несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.
         25.6.При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.
          25.7.В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
          25.8.Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Проектно-сметной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного Дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.
         25.9.Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах, являющимся приложением к Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) подписанным Подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения Дефекта и предполагаемая дата его устранения.
25.10.
В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.
          25.11.Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит Недостатки/Дефекты, указанные в Акте, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению Недостатков/Дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. 
          25.12.Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине Подрядчика, не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

          25.13.После устранения Подрядчиком Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.
СТАТЬЯ26.   Ответственность Сторон и санкции
26.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

26.2. Ответственность Подрядчика:

26.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой Неустойки  устанавливается  в размере 0,1 % от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

26.2.2.
Неустойки будут удерживаться из счетов Подрядчика при их оплате Заказчиком.
26.2.3.
В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, определенных в ст. 30 настоящего Договора, Подрядчик за свой счет производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Заказчика, Подрядчик за счет средств Заказчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.

            26.2.4.Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Проектно-сметной документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.
          26.2.5.В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты Неустоек, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх Неустоек в полном объеме.
             26.2.6.Подрядчик обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым материалом или оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Подрядчик письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования
26.3. Ответственность Заказчика:
26.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня,   следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер    такой  Неустойки устанавливается  в  размере 1/300 (одной трехсотой действующей) на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены неоплаченных в срок Работ по Договору. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины.

26.4. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
26.5. Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

26.6. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 27 Права на результат интеллектуальной деятельности
27.1. Если в ходе выполнения Работ по Договору Подрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, то исключительное право на данные результаты принадлежит Заказчику.

СТАТЬЯ 28 Условия конфиденциальности
28.1. Условия Договора не являются конфиденциальными. 
СТАТЬЯ 29. Обстоятельства непреодолимой силы
29.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

29.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

29.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

29.4. Срок  действия  Договора  автоматически  продлевается  на  период устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

29.5.Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о его расторжении.

СТАТЬЯ 30 Урегулирование споров.
30.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

30.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

30.3. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы или получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.

30.4. Вопросы взаимоотношения Заказчика и Подрядчика регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
30.5. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация об Подрядчике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

СТА ТЬЯ 31 Расторжение Договора
31.1. Расторжение Договора производится исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

31.2. 3аказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

· задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;

· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ;

· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.
31.3. Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.
31.4. В случае расторжения Договора Подрядчик до Даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Проектно-сметную и Исполнительную документацию, переданные ему и неиспользованные Аванс и МТР.

31.5. В случае если до Даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику Проектно-сметную и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить цену выполненных Работ.
31.6. При расторжении Договора Подрядчик возвращает Заказчику на расчетный счет сумму незакрытого Аванса по результатам проведения сверки взаиморасчетов в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после подписания акта сверки взаиморасчетов

31.7. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

31.8. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвратит Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

31.9. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

31.10. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.

СТАТЬЯ 32 Прочие условия
32.1. Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они   совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами.

32.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору в соответствии с п. 31.1 Договора.

32.3. После подписания Договора все предыдущие соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

32.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

СТАТЬЯ 33.Приложения к Договору
33.1. Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

33.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

33.3. Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1.         Смета;
Приложение 2.        Техническое задание. 
Приложение 3         Форма Банковской гарантии на возврат авансового платежа;

Приложение 4         Форма Акта приема-передачи банковской гарантии. 

СТАТЬЯ 34 Вступление в силу и Срок действия Договора
34.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
34.2.Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору и проведения взаиморасчетов.

34.3.Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу. 
СТАТЬЯ 35 Реквизиты Сторон

	Подрядчик

Генеральный директор 

____________________
М.П.


	Заказчик

ОАО «ВНИИАМ»

Адрес: 125171, г. Москва,

ул. Космонавта Волкова, д. 6А,

ИНН 7743654609, КПП 774301001

р/с 407 028 104 4002 0002 823

в Среднерусском банке

ОАО «Сбербанк России», г. Москва

301 018 104 0000 0000 225

БИК 044525225

ОКПО 04688393 

Генеральный директор  

________________/Запорожан К. Б/

М.П.


Приложение №3
к Договору №______________

от «____» __________ 2013 г.

Форма Банковской гарантии на возврат авансового платежа

___________________________начало формы___________________________________

Банковская гарантия № _________

город Москва                




            «____» ______ 2013 года

Мы информированы о том, что «____» _______ 20__ года  ОАО  «ВНИИАМ» (ОГРН 1077758710578  от 06.08.2007 г., ИНН 7743654609, юридический адрес: Российская Федерация, 125171, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 6 А, почтовый адрес: Российская Федерация, 125171, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 6 А), именуемое в дальнейшем «Бенефициар» заключило Договор _______ № _____________ на выполнение _______________________________ по объекту «_______________________», именуемый в дальнейшем «Контракт», с _____________ (ОГРН _____________ от 00.00.200__, ИНН________., юридический адрес: Российская Федерация, ________, г. _________, ул.______________, д.____, к. __, почтовый адрес: Российская Федерация, ___________, г. ______, ул.______________., д._____, к.. ), именуемое в дальнейшем «Принципал ». 

В соответствии с условиями Контракта Принципал обязан исполнить денежное обязательство в виде возврата суммы авансового платежа. Настоящая банковская гарантия обеспечивает данное обязательство Принципала согласно условиям Контракта.

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _________________________________, (Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № ________ от ___ ___________ 200__ года, ОГРН __________________, юридический адрес: _________, г. _____, ул. _________, д.___, почтовый адрес: ____________, г._________, ул._________, д.______), именуемый в дальнейшем «Гарант», , настоящим безотзывно, без споров и возражений, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснования требования, обязуемся выплатить Бенефициару денежную сумму, равную__________________ (________________)рублей («Сумма Гарантии») в течение 5 (пяти) дней со дня получения от Бенефициара в письменном виде требования, в котором должно быть указано:

(а) что Бенефициар обращался к Принципалу с требованием о возврате авансового платежа полностью или частично, а Принципал не выполнил требования Бенефициара и тем самым нарушил свое(и) обязательство(а) установленное статьей ____ Контракта,

(б) сумма, подлежащая выплате Гарантом;

(в) реквизиты банковского счета, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму, причитающуюся к оплате по настоящей Гарантии.

Подписанное Бенефициаром требование должно быть представлено Гаранту до окончания срока, когда действие настоящей Банковской гарантии прекращается и она должна быть возвращена Гаранту.

Письменное требование Бенефициара о платеже по Банковской гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу: ________________________________________________________________.

В случае, если от имени Бенефициара требование было подписано лицом, действующим на основании доверенности – подлинник такой доверенности, либо нотариально заверенная копия такой доверенности, должны быть приложены к требованию Бенефициара.

Во избежание сомнений, никакие другие требования к форме и содержанию требования Бенефициара не предъявляются, и никакие другие документы к требованию не прилагаются.

Гарант по внешним признакам оценивает соответствие предоставленных документов условиям и требованиям, изложенным в настоящей гарантии, и не несет ответственности за их подлинность, подделку, полноту, точность и юридическое значение.

Внесение изменений и дополнений в Контракт, а также прекращение действия Контракта по каким либо основаниям не освобождают Гаранта от исполнения обязательств по настоящей Банковской гарантии.

Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.

Гарант несет ответственность перед Бенефициаром за неисполнение или несвоевременное исполнение требования по настоящей Банковской гарантии в соответствии с статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер выплачиваемых процентов равен сумме двойной процентной ставки рефинансирования (учетной ставки), установленной Центральным банком Российской Федерации на дату предъявления Бенефициаром требования по настоящей Банковской гарантии.

 Настоящая Банковская гарантия является безусловной, безотзывной, вступает в силу с даты ее выдачи и действует до «_____» ________ 20___ года (включительно). 

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Банковской гарантии право требования к Гаранту может быть передано иному лицу.

Настоящая Банковская гарантия принимается и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей Банковской гарантии, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

Утратившая силу настоящая Банковская гарантия подлежит немедленному возвращению Гаранту без каких либо дополнительных запросов.

________________
____________________

___________________________

(Должность) 


(Подпись)


(ФИО полностью)

Главный бухгалтер

____________________
__________________________





(Подпись)


(ФИО полностью)

Место печати

	Подписи Сторон:
	:



	Наименование должности 

уполномоченного лица

________________________Ф.И.О. 
	Наименование должности 

уполномоченного лица

________________________Ф.И.О.




_______________________конец формы_________________________________

	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК

	________________/_____________/

М.П.
	________________/_________________/

М.П.




Приложение №4
к Договору №__________________

от «____» ___________ 2013 г.

___________________________начало формы___________________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

г. _________





«___» ___________ 20__ года

ОАО «ВНИИАМ», именуемое в дальнейшем «Бенефициар», в лице  ___________________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал» в лице __________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором ______________________________ Бенефициар (Принципал) принял, а Принципал (Бенефициар) передал следующую банковскую гарантию:

	Номер и дата гарантии
	Сумма гарантии
	Срок гарантии
	Гарант

	
	
	до _______________, 

включительно
	


2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

	Бенефициар
	Принципал

	От ___________________________ 
	От ____________________________

	(Указать ФИО, должность)
	(Указать ФИО, должность)

	____________________ / ___________ /
	_______________ / _______________ /


_______________________конец формы_________________________________
	ПОДРЯДЧИК                                
	ЗАКАЗЧИК

	________________/_______________/

М.П.
	________________/__________________/

М.П.



