ДОГОВОР № ____

на деповской ремонт вагонов

«___»__________201_ г.
«                 », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице                      , действующего на основании            , с одной стороны, и _ Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» в лице заместителя Генерального директора по коммерческим вопросам Яцыны Павла Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 14.01.2013года № 12/12/2013-ДОВ, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести деповской ремонт  4 багажных  вагонов (далее – работы), в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик – принять и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2 Произвести замену колесных пар (4 шт.), собственности «Подрядчика», на багажном вагоне №02252823.

1.3. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется на территории  вагонного депо «Подрядчика» ____________ , находящегося по адресу: _____________________________
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
            2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями:

2.1.1 Указания МПС РФ «Об установлении норм простоя пассажирских вагонов при техническом обслуживании, деповском и капитальном ремонтах» от 23.12.1997 года № В-1465у.

2.1.2. Руководства по деповскому ремонту 055 ПКБ ЦЛ 2010 РД и технологического процесса,
«Инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колесных пар» ЦВ-3429
           2.1.3 Других действующих нормативных, правовых и иных актов МПС России, нормативных, правовых и иных актов ОАО «РЖД», регламентирующих проведение работ, в части не противоречащей условиям настоящего Договора.
          2.1.4 «Подрядчик» обязан обеспечить горячий отстой  вагонов на период выполнения планового ремонта.
2.2. Заказчик обязан в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, направлять Подрядчику Заявки (задания) на выполнение работ согласно пункту 4.1. настоящего Договора.

2.3.  Заказчик обязан обеспечить подачу вагонов для выполнения работ по настоящему Договору в объеме, оговоренном в согласованной Заявке (задании), с учетом возможности корректировки согласно пунктам 4.2, 4.3. настоящего Договора.
2.4.
Заказчик обязан произвести все платежи необходимые для отправки вагона к месту приписки после ремонта. Расчеты с перевозчиками осуществляются Заказчиком самостоятельно. Заказчик несет все расходы по транспортировке вагонов от места приписки до места ремонта.
2.5.
Заказчик обязан возместить Подрядчику документально подтвержденные расходы, связанные с подачей и уборкой вагонов Заказчика до путей примыкания вагонных депо для выполнения работ по настоящему Договору.

2.6. Заказчик обязан принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение №2 к настоящему Договору) составляет :
________________________руб_
в том числе НДС 18% 
Цена договора включает в себя:  все расходы,  связанные с исполнением условий договора  в том числе: 

1)подача-уборка вагонов с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути депо Исполнителя . 

2) стоимость колесных пар (4 шт) для замены на багажном вагоне № 02252823

3.2.
Оплата работ по ремонту производится Заказчиком авансовым платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100% стоимости месячного объема ремонта подвижного состава на основании счета Подрядчика в течение 5 банковских дней с даты его выставления, но не позднее дня подачи вагонов в ремонт.

Выполнение работ осуществляется после получения авансовых платежей. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности по Заказчику, Подрядчик вправе  не принимать подвижной состав Заказчика в ремонт.
3.3. Окончательный расчет производится в течение 5 банковских дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ на основании счета -фактуры.
             3.4.   В случае, если  предусмотрена выплата Поставщику аванса, Поставщик должен предоставить обеспечение возврата аванса в размере,  равном сумме выплачиваемого аванса.

Поставщик может предоставить обеспечение в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, либо в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.
Обеспечение, предоставляемое в виде залога денежных средств в форме депозита (вклада) перечисляется на счет, указанный в спецификации.

В случае   предоставления обеспечения возврата аванса в форме  безотзывной банковской гарантии, банк, предоставляющий безотзывную банковскую гарантию должен соответствовать перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:
- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если безотзывную банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.


Не принимаются безотзывные банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.


Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.


Срок действия обеспечения возврата аванса составляет срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.



Обеспечение предоставляется Поставщиком до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор.


Если  предусмотрена выплата аванса, а Поставщик не предоставил обеспечение возврата аванса в установленные в настоящем пункте размере и срок, Поставщик признается уклонившимся от заключения договора.
Поставщик имеет право:

- уменьшить размер аванса по сравнению с размером, указанным в документации о закупке (в случае заключения с этим участником договора предоставление обеспечения возврата аванса осуществляется в размере аванса, предложенного таким участником в его заявке);

- отказаться от получения аванса (в случае заключения с этим участником договора  предоставление обеспечения возврата аванса не требуется).

              3.5. Подачу и уборку вагонов на пути примыкания вагонного депо Заказчик осуществляет за свой счет.
3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.7. Стороны согласовывают проведение оплаты по документам, переданным посредством факсимильной (электронной) связи с последующим направлением оригиналов.
4. ПОРЯДОК И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 Наличие у «Подрядчика» разрешения ФАЖТ на право выполнения плановых видов ремонта подвижного состава.
4.2. Заказчик не позднее, чем за 2 (две) недели до начала месяца выполнения работ направляет Подрядчику Заявку (задание), составленную по форме Приложения № 3 к настоящему Договору, с указанием количества вагонов, на которых необходимо произвести работы в соответствующем месяце, согласно Календарному плану (Приложение №1 к настоящему Договору).
4.3. Заказчик вправе вносить в Заявку (задание) изменения, уведомив об этом Подрядчика письменно не менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала месяца выполнения работ.
4.4. Заявка (задание) считается согласованной, если от Подрядчика не поступит письменных возражений до начала месяца выполнения работ. Согласованием заявки также считается выставление счета на предоплату.
4.5. Заказчик обязуется подать на ремонтные пути Подрядчика вагоны:
4.5.1В очищенном виде (салоны вагонов должны быть очищены от мусора, при необходимости промыты, санитарные узлы промыты и продезинфицированы).
4.5.2В полностью укомплектованном составными частями и сборочными единицами, техническое состояние должно соответствовать требованиям, изложенным в Руководстве по деповскому ремонту 055 ПКБ ЦЛ 2010 РД.
4.5.3Сроки проведения деповских ремонтов вагонов должны соответствовать действующим нормативным правовым актам Российской Федерации.

4.5.4. Вагоны должны быть сопровождены соответствующей нормативно технической документацией (сопроводительного листка по форме ВУ-26, справки о производстве санитарной обработки, заверенной санэпидемстанцией, одного экземпляра технического паспорта по форме ВУ-5 и технической описи несъемного оборудования (инвентаря) багажного вагона по форме ВУ-9).
4.5.5Вагоны, направляющиеся в ремонт в отопительный период, следуют и сдаются в ремонт в горячем состоянии.
4.6. Вагон считается принятым в ремонт с момента подписания акта приемки Подрядчиком и Заказчиком. Время нахождения вагона на путях примыкания до подачи в вагонное депо и после уборки из вагонного депо – в простое не учитывается.
4.7. Подрядчик обязуется в трехсуточный срок (без учета нерабочих дней) произвести приемку вагона в ремонт с момента постановки его на пути примыкания к вагонному депо.
4.8. Приемка вагона в ремонт осуществляется комиссией Подрядчика, которая определяет объем работ с последующим составлением дефектной ведомости формы ВУ-22А.
На основании дефектной ведомости  вносится запись в сопроводительный лист формы ВУ-26, а в случае отсутствия листа составляется акт формы ФМУ-73 с подписью лица, сопровождающего вагон для сдачи-приемки в ремонт.
4.9. Ремонт производится Подрядчиком на основании дефектной ведомости, составленный по форме ВУ-22А. В случае отсутствия у представителя Заказчика, сопровождающего вагон доверенности на подписание дефектной ведомости (не предъявления доверенности Подрядчику), Подрядчик подписывает дефектную ведомость в одностороннем порядке.
4.10. Подрядчик несет ответственность за сохранность вагонов с момента приемки в ремонт и до передачи вагонов проводнику Заказчика после выполнения ремонта.
  4.11
Исполнитель обязан уведомить Заказчика о времени готовности вагона для выпуска из ремонта. Для сопровождения к месту приписки вагона после ремонта Подрядчик обязуется телеграммой (по факсу) вызвать проводников Заказчика, указав дату выпуска вагона из ремонта.
           4.12. Заказчик обязуется обеспечить в указанный Подрядчиком срок прибытие проводников для получения вагона из ремонта. В случае неприбытия проводника, для сопровождения вагона из ремонта, в оговоренный в телеграмме срок Подрядчик вправе выставить Заказчику штрафные санкции согласно п. 5.3. настоящего Договора.

4.13. Подрядчик (его уполномоченное лицо) обязуется организовать сдачу вагона из ремонта проводникам Заказчика вызванных Подрядчиком для сопровождения отремонтированных вагонов, в срок не более трех рабочих дней (не считая дня прибытия проводников).

В период с 1 сентября по 1 мая сеть отопления, и водоснабжения при выпуске вагонов из ремонта должна быть заполнена водой и проверена проводниками Заказчика, принимающими вагоны в горячем состоянии. В случае одновременной отправки нескольких вагонов Заказчику один вагон в горячем состоянии сопровождается к месту приписки, а в остальных вагонах вода из сети отопления и водоснабжения сливается.

4.14. Сдача выполненных работ Исполнителем и их приёмка Заказчиком производится путём оформления и подписания Сторонами акта выполненных работ с обязательным приложением следующих документов: уведомления о приёмке вагонов из ремонта формы ВУ-36М, Расчётно-дефектной ведомости, дефектной ведомости ВУ-22,  акта выбраковки (в случае его составления), натурного колёсного листка  формы ВУ-51 (при ремонте колесных пар со сменой элементов). 

4.15. Уведомление ВУ-36  направляется Заказчику посредством факсимильной связи, оригинал направляется почтой, либо передается представителю Заказчика.
Сдача оказанных услуг по хранению и погрузке (выгрузке) запасных частей  Исполнителем и их приемка Заказчиком производится путем оформления и подписания Сторонами акта выполненных работ.

4.16. Заказчик в течение 3-х (трех) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки услуг. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг, Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
Исполнитель передает Заказчику технические паспорта, формуляры, натурный колесный  листок с отметками о проведенном ремонте.

На основании подписанных Сторонами актов выполненных работ Поставщик представляет Заказчику счета-фактуры в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания актов Заказчиком и их представления Поставщику.
4.17. Качество работ должно соответствовать:

4.17.1.Указания МПС РФ «Об установлении норм простоя пассажирских вагонов при техническом обслуживании, деповском и капитальном ремонтах» от 23.12.1997 года № В-1465у.
4.17.2.
Руководства по деповскому ремонту 055 ПКВ ЦЛ 2010 РД.

4.17.3. Других действующих нормативных, правовых и иных актов МПС России, нормативных, правовых и иных актов ОАО «РЖД», регламентирующих проведение работ, в части не противоречащей условиям настоящего Договора.

4.18. Гарантийный срок на  качественное производство ремонта и исправную работу вагона, его составных частей и деталей  устанавливается  не менее 12 месяцев в соответствии с указанными нормативными документами, а также другими действующими нормативными, правовыми и иными актами МПС России, нормативными правовыми и иными актами ОАО «РЖД», регламентирующими проведение ремонта и технического обслуживания пассажирского вагонов, в части не противоречащей условиям Договора.
4.19. При обнаружении дефектов выполненных Подрядчиком работ, равно как и каких-либо иных недостатков вагонов, явившихся следствием ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, Заказчик направляет последнему уведомление (телеграмму) об обнаружении дефектов. Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления, обязан обеспечить прибытие своего полномочного представителя для проведения осмотра и составления дефектного акта (акта-рекламации) с указанием наименований и характера дефектов, В случае выхода из строя изделия в течении гарантийного срока, составляется акт-рекламация ф. ВУ-41 с участием представителей Исполнителя и Заказчика.
Полномочия представителя на подписание акта-рекламации должны быть подтверждены надлежащим образом заверенной доверенностью. Оригинал доверенности  на подписание акта-рекламации представитель Подрядчика обязан передать Заказчику. В случае если доверенность не является разовой, Заказчику должна быть предоставлена копия доверенности» заверенная печатью Подрядчика.
4.20.
Срок прибытия представителя Подрядчика для составления дефектного акта (акта-рекламации) не может превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках, В случае невозможности обеспечить прибытие своих представителей в указанные в уведомлении сроки, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика

4.21.
Дефектный акт составляется и подписывается в течение 2 (двух) дней от даты прибытия полномочного представителя Подрядчика. При наличии возражений к дефектному акту (акту-рекламации), указанные возражения указываются в графе «особое мнение» либо прилагаются к дефектному акту (акту-рекламации).

4.22.
Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в течение 7 (семи) календарных дней с момента составления дефектного акта (акта-рекламации). При этом все расходы, связанные с устранением дефектов, включая транспортные расходы на доставку вагона к месту ремонта и обратно и расходы, связанные с простоем вагона, несет Подрядчик.
4.23.
Заказчик вправе, с письменного согласия Подрядчика, выполнить работы по устранению обнаруженных дефектов своими силами и/или за свой счет.

При этом Подрядчик в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования обязуется возместить документально подтвержденные расходы на устранение дефектов (включая транспортные расходы и расходы, связанные с простоем вагона).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения Заказчиком срока подачи вагонов для выполнения работ Подрядчиком, предусмотренного Заявкой (заданием), срок выпуска вагонов из ремонта переносится на количество дней задержки поступления вагонов к Подрядчику», а также Заказчик по требованию Подрядчика обязуется уплатить штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ в соответствующем месяце за каждый случай нарушения.
5.3. В случае если Заказчик по своей вине нарушил сроки прибытия проводников сопровождения для приемки вагонов из ремонта (пункт 4.8. настоящего Договора) Заказчик обязан уплатить Подрядчику штрафную неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ на пассажирских вагонах, по которым нарушены сроки прибытия проводников, за каждый день просрочки, но не более 7 % (семи процентов) от общей стоимости работ по Договору.

5.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик вправе потребовать, а Заказчик -уплатить неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 7% (семи процентов) от общей стоимости работ.

5.5. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ (10 суток, за исключением случаев выполнения дополнительных работ при ремонте вагона), Подрядчик по требованию Заказчика обязуется уплатить штрафную неустойку в размере 0,1 %  (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, по которым нарушен срок, за каждый день просрочки, но не более 7% (семи процентов) от стоимости работ, по которым нарушен срок выполнения работ.
5.6. Уплата неустоек (пеней, штрафов) осуществляется по письменному требованию, предъявление которого является правом, а не обязанностью соответствующей Стороны, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования, если Договором не установлен иной срок.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6.1. В случае выявления Подрядчиком необходимости выполнения дополнительных работ (в том числе в связи с превышением норматива расхода материалов) Подрядчик обязан составить дефектную ведомость или акт формы ФМУ-73, калькуляции стоимости дополнительных работ и согласовать их с Заказчиком.

6.2. Согласованием является письмо Заказчика за подписью лица, уполномоченного подписать настоящий договор или документы по исполнению договора (подтвержденного доверенностью) с обращением о необходимости провести конкретный вид дополнительных работ (согласно дефектного акта) с указанием стоимости (согласно калькуляции).

6.3. Подрядчик вправе приступить к выполнению дополнительных работ после получения согласования Заказчика.

6.4. При получении согласования Заказчика Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему договору с указанием перечня дополнительных работ, сроков их исполнения.

6.5. Заказчик обязуется оплатить дополнительные работы на основании счетов Подрядчика в течение 10 банковских дней после их выставления.

6.6. Дополнительные работы производятся Подрядчиком согласно фактически определенных в дефектной ведомости объемов работ в сроки, указанные в дополнительном соглашении.

6.7. Сроки ремонта вагонов, согласованные сторонами в заявке, увеличиваются на время выполнения дополнительных работ.

6.8. При проведении дополнительных работ материалы повторного использования и лом цветных и черных металлов, образующихся при ремонте вагонов, являются собственностью Заказчика. Условия их хранения, переработки и отгрузки определяются дополнительным соглашением к настоящему договору.

6.9. Стороны подтверждают возможность согласования объемов работ и проведения оплаты на основании документов, переданных посредством факсимильной и/или электронной связи с последующим направлением оригиналов.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти,
7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия, и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3.
Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в пятидневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору
7.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 9.3 настоящего Договора.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора путем проведения переговоров,
8.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный досудебный порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты ее получения.
8.3. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ

В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

9.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

При этом Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Подрядчиком до даты получения уведомления о расторжении настоящего Договора работы, подтвержденные документально (согласно акту сверки расчетов и актам сдачи-приемки выполненных работ).
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года, а в части финансовых обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств (в случае необходимости распространить действие договора на отношения, фактически сложившиеся между сторонами).
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1 Подрядчик вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц без согласования их с Заказчиком.
11.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.3 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
11.4 В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности с соблюдением требований об использовании конфиденциальной информации и обработки персональных данных Подрядчик обязуется  предоставить ОАО «УЭХК»  не позднее момента заключения Договора  сведения о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (далее – Сведения о контрагенте) по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему Договору за подписью руководителя и скрепленные печатью Исполнителя, с приложением  подтверждающих документов.

11.5 Подрядчик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные по акту  (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными, либо Подрядчик гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Исполнителя E-mail: __________ на адреса электронной почты Заказчика E-mail: condor@ueip.ru (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. (Приложение №4 )
11.6 При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5)  дней с момента таких изменений направить Заказчику  соответствующее письменное уведомление с приложением  копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика
11.7 Заказчик  настоящим выдает свое согласие и подтверждает полученные им всех требуемых, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных), согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Предоставленных Сведений Подрядчика,  а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее-Раскрытие). Подрядчик освобождает Госкорпорацию от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.


11.8 Подрядчик и Заказчик  подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.9 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН
	Заказчик: 
Открытое Акционерное Общество «Уральский электрохимический комбинат» (ОАО«УЭХК»)                                   Юридический адрес: 624130 Свердловская обл., г.Новоуральск, ул. Дзержинского, 2         Почтовый адрес: 624130 Свердловская обл., г.Новоуральск, ул. Дзержинского, 2
ИНН  6629022962

КПП   660850001

Расчетный счет 407 028 106 002 610 022 98 

в филиале ОАО  «Газпромбанк» г.Екатеринбург

Кор/сч. 301 018 10800000000945

БИК 046568945

ОГРН 1086629000963

ОКПО 07622839

E-mail: condor@ueip.ru
Тел. (34370) 92424

Факс. 8 (34370) 9-41-41; 5-73-33

Контактное лицо: Бакин Станислав Александрович  8(34370) 9-47-93


	Подрядчик:


	от Заказчика:
Зам. Генерального директора
по коммерческим вопросам
________________ /П.Д. Яцына/

	от Подрядчика:
_______________ /                     /


Приложение № 1

к Договору № ___________ от «___» __________ 201_ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
подачи  багажных вагонов в ремонт
	№

п/п
	Количество вагонов
	Месяц (в котором планируется проведение ремонта)

	1
	3
	Июнь 2013

	2
	1
	Август 2013


	от Заказчика:
Зам. Генерального директора
по коммерческим вопросам
________________ /П.Д. Яцына/
М.П.


	от Подрядчика:
_______________ /                          /

М.П.




Приложение № 2

к Договору № ___________ от «___» __________ 201_г.

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________ с одной стороны, и _______________________, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о договорной цене по настоящему Договору в размере составляющем:, включая НДС (18 %) 
	от Заказчика:
Зам. Генерального директора
по коммерческим вопросам
________________ /П.Д. Яцына/
М.П.


	от Подрядчика:
_______________ /                              /

М.П.




Приложение № 3
к Договору № ___________ от «___» __________ 201_г.
ФОРМА

ЗАЯВКА (ЗАДАНИЕ)

 На проведение деповского ремонта багажных вагонов на ______________ месяц 2013 год.

	№ п.п.
	Вид ремонта
	№ вагона
	Тип вагона 

(с указанием кв/пв)
	Предприятие балансодержатель вагона
	Место дислокации вагона
	Предприятие производства ремонта
	Дата подачи

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	от Заказчика:
Зам. Генерального директора
по коммерческим вопросам
________________ /П.Д. Яцына/

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ /                         /

М.П.




