ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

Выполнение проектных работ по объекту "Завод… Реконструкция комплекса оборотного водоснабжения"

г. Озерск  Челябинской области          				«____» __________ 201__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное  объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в  лице заместителя генерального директора - директора по капитальным вложениям Петрушова Андрея Вадимовича, действующего на основании доверенности от 27.05.2013 № 260-Юр, с одной стороны, и _______________________, именуемое  в  дальнейшем  "Подрядчик",  в лице ________________________________,   действующего на основании _____________, с  другой   стороны, совместно именуемые Стороны, заключили   настоящий договор  (далее также - Договор) о нижеследующем:

1. Термины и определения

В Договоре следующие слова и выражения имеют приданные им в настоящем разделе значения:

Акт сдачи-приёмки выполненных работ – первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ за отчётный период, подписываемый Сторонами. Акт сдачи-приёмки выполненных работ составляется по форме, являющейся Приложением №4 к настоящему Договору;

Недостатки/Несоответствия/Дефекты - отступления в Работах от требований действующих Нормативно-технических документов, Технического задания и Задания на проектирование, а также любые ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов, допущенные Подрядчиком;

Нормативно-технические документы – действующие на территории Российской Федерации и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам;

Объект –«Завод ... Реконструкция комплекса оборотного водоснабжения»;

Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения создания Объекта;

Рабочая документация – совокупность текстовых, графических документов, локальных смет, обеспечивающих реализацию принятых технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами Объекта;

«Субподрядчик - организация, привлекаемая Подрядчиком по согласованию с Заказчиком для выполнения любой части Работ по Договору»;

Работа –  комплекс или часть выполняемых Подрядчиком работ, включающий в себя все работы, являющиеся предметом  Договора и перечисленные в п. 2.3  Договора.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

2. Предмет договора

2.1. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол __________________________________ от «_____» ________ 20__ года  № _________.

- 2.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнение проектных работ по объекту "Завод… Реконструкция комплекса оборотного водоснабжения" в соответствии с Техническим заданием Заказчика от 30.07.2013г. № 20-21/13, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и обеспечить их оплату в объеме, предусмотренном в Договоре.

- 2.3. Выполнение проектных работ по объекту "Завод… Реконструкция комплекса оборотного водоснабжения" включает в себя:

- разработку проектной документации;

- разработку рабочей  документации;

- совместно с Заказчиком участвовать в прохождении государственной экспертизы проектной документации до получения положительного заключения;

- исправление за свой счёт Недостатков/Несоответствий/Дефектов в выполненных Работах в соответствии с замечаниями Заказчика;

- проведение консультаций и разъяснений по выполненным Работам по просьбе Заказчика;

- внесение изменений в выполненную проектно-сметную документацию, необходимость в которых возникла в процессе её согласования, экспертиз, утверждения.

2.4. Технические, экономические и другие требования к выполнению Работ определены Техническим заданием Заказчика от 30.07.2013г. № 20-21/13 и должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации, регулирующим деятельность в области выполнения проектно-изыскательских работ.

2.5. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения Работ определены Календарным планом (приложение № 3 к настоящему Договору).

3.2. Предельная продолжительность исправления результатов Работ по замечаниям Заказчика - 10 (десять) календарных дней с момента получения таких замечаний.

4. Стоимость работ и порядок расчётов

4.1. Стоимость Работ в текущих ценах определена Протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 1 к настоящему Договору) и согласно расчету стоимости Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) составляет ___________  (_____________________)  рублей ___ коп, в том числе НДС по ставке 18% _________ (___________________) рублей ___ коп.

4.2. Стоимость Работ является фиксированной на весь период исполнения Договора и  изменению не подлежит.

4.3.Основанием для оплаты Работ является оформленный в установленном порядке и  подписанный обеими Сторонами Акт сдачи-приёмки выполненных работ.

4.4. Оплата выполненных Подрядчиком  этапов Работ по Договору осуществляется в размере 100% от цены этапа Работ в течение 7 банковских дней, следующих за предъявлением Подрядчиком оригиналов счета, счета – фактуры, оформленных в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.11г. в действующей редакции и ст. 168 и 169 (часть 2) НК РФ, при наличии подписанных сторонами актов приемки выполненных Работ.

5. Порядок сдачи и приёмки работ

5.1. Заказчик принимает и оценивает Работы Подрядчика в соответствии с требованиями Технического задания.

5.2. В течение 20-ти (двадцати) календарных дней со дня получения Акта сдачи-приёмки выполненных Работ (этапа Работ), подписанного Подрядчиком, и результата Работ (этапа Работ) Заказчик обязан рассмотреть результат Работ  и направить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приёмки выполненных работ, либо предоставить Подрядчику мотивированный отказ в приёмке таких Работ в письменном виде. Причиной отказа может быть некомплектность документации или несоответствие её Техническому заданию на выполнение Работ.

После получения от Заказчика подписанного им Акта сдачи-приёмки выполненных Работ (этапа Работ) Подрядчик направляет Заказчику счёт и счёт-фактуру для последующего осуществления расчётов.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки выполненных Работ (этапа Работ) Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Если в 20-дневный срок со дня получения Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ Заказчик не вернул Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приёмки выполненных работ и не представил при этом Подрядчику мотивированный отказ в приёмке этих Работ в письменном виде, Работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате по оформленному Подрядчиком одностороннему Акту сдачи-приёмки выполненных работ.

5.5. Дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ, подтверждающего выполнение Работ, является датой перехода права собственности на результат Работ от Подрядчика к Заказчику.

5.6. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их.

5.7. Количество экземпляров готовой проектной документации, выполненной по настоящему  договору и передаваемой Заказчику:

- 6 экземпляров на бумажном носителе;

- 1 экземпляр в электронном формате (в формате PDF, TIF, в виде 1 лист – 1 файл).

6.  Принятие Подрядчиком условий Договора

6.1. Подрядчик подтверждает, что:

  - 6.1.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

  - 6.1.2. Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

  - 6.1.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Своевременно и должным образом  выполнять  принятые  на  себя обязательства в соответствии с условиями  Договора.

7.1.2. Назначить в трёхдневный срок с момента подписания  Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход Работ по  Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

7.1.3. Выполнить все Работы в соответствии с Техническим заданием, исходными данными и в соответствии с действующими нормативными требованиями, правилами и стандартами, предъявляемыми к данным Работам.

7.1.4. Передавать Заказчику результат Работ (этапа Работ) в предусмотренные Договором сроки и в предусмотренном  Договором порядке по Акту сдачи-приёмки выполненных Работ (этапа Работ).

7.1.5. Разработку проектной документации вести в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и руководящих документов Ростехнадзора России. Сметную документацию выполнить в едином отраслевом сметном программном комплексе «АтомСмета» (расширение – «sob», «sobx»).

7.1.6. Участвуя совместно с Заказчиком в прохождении экспертизы Проектной документации в организации по проведению экспертизы (далее по тексту – организация), до получения Заказчиком положительного заключения, представлять необходимые документы для проведения экспертизы, дополнительно истребованные организацией расчеты технологических решений, используемых в Проектной документации, устранять выявленные организацией недостатки (отсутствие или неполнота сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.). В случае прохождения повторной экспертизы оплата проведения экспертизы производится за счет средств Подрядчика.

7.1.7. В течение 10 (десяти) календарных дней и за собственный  счёт  устранять Недостатки/Несоответствия/Дефекты и дополнять выполненные Работы по  получении  от Заказчика  мотивированной  письменной  претензии  относительно качества, полноты Работ или их несоответствия  условиям Договора.

7.1.8. Обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года)

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

7.1.9. При необходимости привлечения Субподрядчиков Подрядчик представляет Заказчику список Субподрядчиков с указанием наименования и места регистрации предполагаемого Субподрядчика, выполняемых им работ (предмета договора), с приложением копий лицензий (свидетельств), установленных законодательством Российской Федерации, и документа, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

7.1.10. В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно уведомить Заказчика о замене заявленных Субподрядчиков, а равно и о привлечении новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков.

7.1.11. Подрядчик предоставляет Заказчику 1 экз. копий заключенных договоров субподряда.

В договоры субподряда Подрядчик обязан включать информацию о номере свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о дате его выдачи, о наименовании и о регистрационном номере саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство о допуске к работам, а также о документе, подтверждающим право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам.

7.1.12. Генеральный подрядчик несет в полном объеме ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение Субподрядчиками порученных им обязательств.

До заключения договоров с Субподрядчиками письменно согласовать с Заказчиком их перечень и объемы поручаемых им работ.

7.2. Подрядчик имеет право:

7.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

7.2.2. Дополнительно запрашивать у Заказчика технические условия, необходимые для выполнения им Работ по  Договору.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. Своевременно  производить  приёмку  и  оплату  выполненных  в соответствии с Договором Работ.

7.3.2. Предоставить Подрядчику по его письменному запросу технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

7.4. Заказчик имеет право:

7.4.1. Контролировать ход выполнения Подрядчиком Работ по Договору без вмешательства в его хозяйственную деятельность;

7.4.2. В случае несоответствия выполненных Работ требованиям, установленным п.2.4 Договора, требовать исправления недостатков за счёт Подрядчика.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по  Договору, не открывать и не  разглашать  в общем  или  в  частности  информацию  какой-либо  третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны  Договора.

8.2. Требования п. 8.1. Договора не распространяются  на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.  Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

8.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 8    Договора,  подлежит  полному  возмещению  виновной Стороной.

9.  Права на результаты работ

9.1. Все полученные при выполнении Работ по Договору результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении Работ по Договору охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчётной документации.

9.2. Право на подачу заявки и получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении Работ по Договору принадлежат в полном объёме Заказчику со дня подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

9.3.  Подготовку, оформление, подачу и ведение дела по заявке на выдачу охранного документа (заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец) осуществляет Подрядчик.

При этом любые расходы со стороны Заказчика, связанные с подготовкой, оформлением, подачей и ведением дел по указанным заявкам на выдачу патентов, государственной регистрацией и получением патентов осуществляются из средств, предусмотренных на выполнение Работ по  Договору.

9.4. В отношении результатов интеллектуальной деятельности, права на которые переданы Заказчику в полном объёме, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных при выполнении Работ (этапа Работ) по Договору, Подрядчик обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.

9.5. Подрядчик передает (отчуждает) в полном объёме Заказчику исключительные права на все объекты авторских прав созданные в рамках Договора, в том числе являющиеся Результатами работ. Исключительное право на указанные результаты интеллектуальной деятельности переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

9.6.Подрядчик гарантирует Заказчику:

- что Подрядчик обладает исключительными правами на все результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по Договору передаются Заказчику в полном объёме и такая передача не нарушает прав третьих лиц;

- что Подрядчик надлежащим образом урегулировал с авторами -  гражданами, чьим творческим трудом были созданы результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по Договору передаются Заказчику в полном объёме, все вопросы выплат авторского вознаграждения и личных неимущественных прав указанных авторов;

9.7. В случае, если гарантии, содержащиеся в п. 9.6 Договора будут нарушены, Подрядчик обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику приобретение в полном объёме прав на результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по Договору передаются (отчуждаются) Заказчику в полном объёме или (по согласованию с Заказчиком) обеспечат беспрепятственное использование указанных результатов.

9.8.В случае невозможности обеспечить выполнение условий, указанных в п. 9.7  Договора Подрядчик обязан возместить Заказчику понесённые убытки, возникшие в связи с нарушением гарантий, изложенных в п. 9.7 Договора.

10. Ответственность сторон и разрешение споров

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Подрядчик несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Подрядчиком:

10.2.1. В случае некачественного выполнения Подрядчиком Работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени). Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 5 % от стоимости некачественно выполненных Работ по Договору.

10.2.2. В случае нарушения Подрядчиком установленных Договором объемов и сроков выполнения Работ, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере 0,1% от суммы неисполненных (исполненных с нарушением установленного Договором срока) обязательств за каждый день просрочки исполнения. Суммарный размер неустойки (пени) не может превышать 10% стоимости Работ по Договору.

10.2.3. В случае нарушения Подрядчиком установленных Договором сроков выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление о принятом решении направляется Заказчиком Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 16 Договора. Датой уведомления Подрядчика об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 16 Договора. Договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.3. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают Подрядчика от выполнения Работ, за исключением случая расторжения Договора.

10.4. Заказчик вправе удержать начисленную в порядке, предусмотренном пунктом 10.2.2 настоящего Договора неустойку из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Договору.

10.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, включая Недостатки/Несоответствия/Дефекты, обнаруженные впоследствии в ходе строительства Объекта, а также в процессе эксплуатации такого Объекта, созданного на основе Результатов Работ по настоящему Договору. При обнаружении недостатков в выполненных Работах по требованию Заказчика Подрядчик обязан безвозмездно переделать такие Работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

10.6. Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, а также иными пунктами настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 7.1.8  в срок, установленный пунктом 7.1.8., либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

Уведомление о принятом решении направляется Заказчиком Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в п. 16 Договора. Датой уведомления Подрядчика об отказе Заказчиком от исполнения настоящего Договора признается дата получения Подрядчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в п. 16 Договора. Договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. Обеспечение исполнения Договора

11.1. Подрядчик до заключения настоящего Договора, но не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола (при проведении закрытых процедур закупок – со дня подписания протокола), на основании которого заключается настоящий Договор, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору (далее – обеспечение договора) в форме __________________(указывается в соответствии с формой обеспечения, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере/на сумму _________  рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет ___ % цены настоящего Договора.

11.2. Предоставляемое обеспечение Договора должно покрывать все обязательства Подрядчика по настоящему договору, включая:

- обязательства по уплате Подрядчиком неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Заказчика права на их начисление;

- обязательства по возмещению Подрядчиком убытков Заказчика;

- обязательства Подрядчика по предоставлению Заказчику обеспечения гарантийных обязательств (если в документации о закупке предусмотрена обязанность Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения гарантийных обязательств).

11.3. В случае предоставления обеспечения договора в форме безотзывной банковской гарантии, то она (банковская гарантия) должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам, а также условиям документации о размещении заказа.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, заключаемому по результатам процедуры закупки, которая должна быть не менее суммы, установленной в документации о проведении процедуры закупки.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение обязательств по которому она обеспечивает, путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылку на протокол подведения итогов процедуры закупки (наименование, номер, дату), как основание заключения договора.

Банковская гарантия должна содержать условие о том, что она обеспечивает все обязательства Подрядчика по договору, включая:

- обязательства по уплате Принципалом (Подрядчиком) неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Бенефициара (Заказчика) права на их начисление;

- обязательства по возмещению Принципалом (Подрядчиком) убытков Бенефициара (Заказчика);

- обязательства Принципала (Подрядчика) по предоставлению Бенефициару (Заказчику) обеспечения гарантийных обязательств (если в документации о закупке предусмотрена обязанность Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения гарантийных обязательств).

В Банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара (Заказчика) на истребование суммы банковской гарантии  полностью или частично в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом (Подрядчиком) обязательств по договору, включая перечисленные в настоящем пункте.

При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения договора, Бенефициар (Заказчик) направляет Гаранту только письменное требование с приложением заверенных Бенефициаром (Заказчиком)  копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

Срок действия Банковской гарантии должен складываться из срока исполнения обязательств по договору Подрядчиком плюс 60 дней.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Банковская гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром (Заказчиком) за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по банковской гарантии не должна ограничиваться суммой, на которую выдана банковская гарантия.

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней (исходя из пятидневной рабочей недели) после обращения Бенефициара (Заказчика).

Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии будет считаться исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара (Заказчика).

Гарант обязан заранее уведомлять Бенефициара (Заказчика) об изменении своего фактического места нахождения, юридического и почтового адреса.

Банковская гарантия должна содержать условие о том, что споры по банковской гарантии рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.

Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения договора по решению Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

11.4. С целью снижения финансовых рисков ФГУП «ПО «Маяк» принимает от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

11.5. Возврат банковской гарантии производится при предъявлении лицом, выдавшим обеспечение, соответствующего требования при условии прекращения обеспечения по основаниям, установленным законодательством.

11.6. В случае предоставления обеспечения договора в форме денежных средств, Подрядчик перечисляет денежные средства Заказчику по следующим реквизитам:

ФГУП «ПО «Маяк»

ИНН 7422000795 КПП 742150001

Р/С 4050 2810 2723 7000 0001

в отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск

К/сч  3010 1810 7000 0000 0602

в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.

БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения обязательств по Договору (название предмета Договора, наименование процедуры закупки, номер на официальном сайте) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

11.7. Обеспечение договора, предоставленное в форме денежных средств, возвращается Подрядчику не позднее, чем через 60 дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

11.8. Расходы за предоставляемое Подрядчиком обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору  лежат на Подрядчике.

11.9. Обеспечение Договора, предоставленное в форме денежных средств, не возвращается Подрядчику и удерживается в пользу Заказчика полностью или частично в следующих случаях:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

11.10. В случае предоставления обеспечения исполнения Договора в форме договора поручительства, поручитель должен удовлетворять следующим требованиям:

- поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

- при наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами;

- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

11.11. Срок действия договора поручительства, принятого в качестве обеспечения исполнения договора, должен составлять срок исполнения обязательств по договору Подрядчиком, плюс 1 (один) год.

11.12. Обеспечение исполнения Договора, предоставляемое в форме безотзывной банковской гарантии или договора поручительства, подлежит обязательному предварительному согласованию Заказчиком в порядке и в сроки, установленные локальными нормативными актами.

11.13. К обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

11.14. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Договоре.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

- 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажор).

- 12.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору.

- 12.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании для освобождения от ответственности.

- 12.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

- 12.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

12.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

13. Изменение условий реализации Договора

13.1. Действие Договора может быть прекращено Заказчиком, если Работа над Объектом прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 5 (пять) календарных дней до дня прекращения Работ.

13.2. Все положения Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.

14. Разрешение споров между Сторонами

14.1.	Споры по Договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента её получения Стороной.

14.2.	 Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

В случае заключения договора с организацией Подрядчика, подведомственной Госкорпорации «Росатом», п.13.2. читать в следующей редакции:

14.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в третейском суде для решения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

14.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15. Срок действия Договора

15.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

15.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

16. Прочие условия

16.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки  собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные Подрядчиком в составе заявки участника ____(указать наименование и реквизиты процедуры закупки)____ на электронную торговую площадку _____(указать наименование электронной площадки)_____ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением к Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Подрядчиком Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчиком требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае заключения договора с организацией Подрядчика, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», п.15.1 читать в следующей редакции:

16.1. Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, переданные Заказчиком Подрядчику по акту от «___» ________ 20__г., а также направленные Подрядчиком в составе заявки участника ____________(указать наименование и реквизиты процедуры закупки)____________ на электронную торговую площадку _____(указать наименование электронной площадки)____ (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений обеими Сторонами, а также на раскрытие ими Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают другой стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением этой стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего раздела договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны, не получившей Сведения другой Стороны, от исполнения договора и предъявления Стороной, не получившей Сведения, требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления Стороны, инициировавшей расторжение договора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

16.2. Подрядчик не имеет права действовать от имени Заказчика, если это право не подтверждено письменным документом.

16.3. Заказчик или его уполномоченный представитель должны изучать представляемые Подрядчиком документы и своевременно принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения Работ.

16.4. Заказчик не вправе вносить изменения в результат Работ без согласия Подрядчика.

16.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

16.6 Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.

16.7. В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.

16.8.  Документы, переданные альтернативными видами связи (факсимильная связь, электронная почта), имеют равную юридическую силу до момента обмена оригиналами.

16.9.  К  Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Протокол соглашения о твердой договорной цене (Приложение №1) предоставляется Подрядчиком;

-     Расчёт стоимости работ (Приложение №2) предоставляется Подрядчиком;

-     Календарный план (Приложение №3) предоставляется Подрядчиком;

-   Форма Акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение №4) предоставляется Заказчиком;

- Договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации (Приложение №5) предоставляется Подрядчиком.

17. Юридические адреса и расчётные счета Сторон

Заказчик

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Производственное объединение «Маяк»

456780,  Россия, Челябинская область,  г. Озерск,  пр. Ленина, дом 31

ИНН 7422000795   КПП 742150001     р/с 40502810272370000001

в Отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск

к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.

БИК 047501602

Подрядчик

| _______________________________ |  |
| --- | --- |

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

Заместитель генерального директора -

директор по капитальным вложениям

____________________  А.В. Петрушов                    _______________________

(подпись)                                                                                (подпись)

«____»______________20__ г.                                          «____»______________ 20__ г.

М.П.								М.П.

Приложение № 1

- к  договору 	от «_____» ______ 20__  №_______

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

выполнение проектных работ по объекту "Завод… Реконструкция комплекса оборотного водоснабжения"

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Петрушов Андрей Вадимович, и от лица Подрядчика –______________ -удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________________ (_______________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % ______________________ (__________________) рублей.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик                                                                       Подрядчик

Заместитель генерального директора -

директор по капитальным вложениям

____________________А.В. Петрушов                         _______________________

(подпись)                                                                                   (подпись)

«____»______________ 20__ г.                                     «____»______________ 20__ г.

М.П.                                                                                                  М.П.

Приложение № 3 к договору

- от  «____» ________ 20__ г. № __________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнение проектных работ по объекту "Завод… Реконструкция комплекса оборотного водоснабжения"

|  | Наименование этапа | Сроки выполнения работ |  | Стоимость работ с НДС, руб. | Результат работ по этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка проектной документации | в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания сторонами договора на выполнение проектных работ | не позднее 15 мая 2014г | 40% от цены договора | Проектная документация |
| 2 | Разработка рабочей документации; Прохождение совместно с Заказчиком государственной экспертизы проектной документации до получения положительного заключения. |  | не позднее 15 июля 2014г | 60% от цены договора | Рабочая документация, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации |

Заказчик                                                                               Подрядчик

Заместитель генерального директора -

директор по капитальным вложениям

____________________  А.В. Петрушов                              _______________________

(подпись)                                                                                          (подпись)

«____»______________ 20__ г.                                            «____»______________ 20__ г.

М.П.                                                                                                      М.П.

Приложение № 4

- к  договору от  «_____» ______ 20__  №_____

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ

по  Договору от __________ № ___________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика»_________________________________

с одной стороны, и от лица «Заказчика» ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что выполненные работы (этапы работ) удовлетворяют требованиям Договора и надлежащим образом оформлены.

Краткое описание выполненных работ (этапов работ) _______________________________

Представлены следующие документы: _____________________________________________

Стоимость выполненных работ (этапа работ)  составляет __________________________

рублей, в том числе НДС 18% -___________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Работу сдал:						           Работу принял:

от Подрядчика			                      		           от  Заказчика

_______________________	 		                     ____________________

(подпись)	             	              		                            (подпись)

«____»_____________ 20__г.				           «____»________________ 20__г.

М.П.                                                                                              М.П.

Приложение № 5

- к  договору от  «_____» ______ 20__  №_____

ДОГОВОР

о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации

г. Озерск Челябинской области                                                           «____» ________ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора – директора по капитальным вложениям Петрушова Андрея Вадимовича, действующего на основании доверенности от 27 мая 2013г. № 260-Юр, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________,   действующего на основании ________________________, с  другой   стороны, совместно именуемые Стороны, заключили   настоящий договор  о конфиденциальности и взаимном неразглашении сведений, именуемый в дальнейшем «Договор о конфиденциальности» или «Договор», о нижеследующем:

Предмет Договора

Данный Договор о конфиденциальности регулирует порядок передачи  одной Стороной («Раскрывающая сторона») другой Стороне («Получающая сторона») информации ограниченного доступа и определяет обязательства Сторон по неразглашению полученных сведений на всех этапах их договорных отношений.

1.1. В рамках настоящего Договора не предполагается передача сведений, составляющих государственную тайну.

1.2. Раскрывающая сторона, являющаяся собственником информации или обладателем прав по распоряжению информацией, отнесенной ею к категории ограниченного доступа и/или распространения, включая служебную или иную защищаемую информацию (далее – «конфиденциальная информация»), передает (или обеспечивает в каком-либо виде доступ) Получающей стороне информацию в целях выполнения договорных отношений.

1.3. Получающая сторона может получить эту информацию только для целей полного и качественного оказания услуг в целях выполнения договорных отношений, но ни для каких-либо других целей.

Обязательства Сторон по  Договору

Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять на себя следующие обязательства:

2.1. Получающая сторона в рамках договорных отношений Сторон считает информацию, полученную прямо или косвенно от Раскрывающей стороны, конфиденциальной и не использует ее без письменного разрешения Раскрывающей стороны в иных, кроме указанных в п. 1.3. Договора, целях.

2.2. Получающая сторона соглашается считать информацию, полученную ею от Раскрывающей стороны, конфиденциальной на срок использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений, за исключением оговоренных настоящим Договором случаев, и обеспечить обращение и защиту конфиденциальной информации в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.

2.3 Получающая сторона не будет разглашать никакой конфиденциальной информации, полученной ею от Раскрывающей стороны, какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели указанной в п. 1. Договора.

2.4 К конфиденциальной информации и ее носителям допускаются работники Получающей стороны из числа российских граждан, имеющих допуск к государственной тайне.

Условия реализации  Договора

3.1 Информация и ее передача Сторонами

3.1.1. В настоящем Договоре под Конфиденциальной информацией понимается любая техническая, инженерная, эксплуатационная, экономическая и прочая информация, переданная Раскрывающей стороной Получающей стороне, либо созданная в ходе выполнения договорных отношений, включая информацию:

а) которую Раскрывающая сторона предоставила, сообщила или предоставит позднее Получающей стороне как в письменной (электронной) форме – в виде текстов, компьютерных кодов (программ), чертежей, схем или рисунков, так и устно (или визуально), путем демонстрации, либо любым другим образом, в зафиксированной форме или нет;

б) которую Получающая сторона получила от Раскрывающей стороны путем обозрения (предоставления доступа к носителям информации) или любым другим способом, что, однако, не ограничивает содержания вышесказанного.

3.1.2. Раскрывающая сторона передает носители конфиденциальной информации либо из рук в руки уполномоченному представителю Получающей стороны (Ответственному за конфиденциальность), либо в упаковке, исключающей просмотр содержащихся документов без нарушения её целостности, фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями.

3.1.3. В случае если  конфиденциальная информация обрабатывается исключительно на рабочих местах, предоставляемых Заказчиком Исполнителю в офисе Заказчика на время выполнения Исполнителем обязательств, по соответствующим хозяйственным договорам, такая информация в электронном виде, может быть передана внутри периметра корпоративной сети Заказчика с использованием  системы электронного документооборота или специализированных сетевых ресурсов, выделенных для этой цели.

Рабочие места, предоставляемые Заказчиком Исполнителю будут специально аттестованы для обработки конфиденциальной информации и исключать выход в локальную ведомственную сеть, сети общего пользования и сеть Интернет.

Программное обеспечение, устанавливаемое на этих рабочих местах, определяется Заказчиком.

3.1.4. Конфиденциальная информация может обрабатываться в информационных сетях Исполнителя только в случае, если эта сеть аттестована по классу 1Г и не имеет выхода в локальную сеть Исполнителя, сети общего пользования и сеть Интернет.

В этом случае для приема-передачи Конфиденциальной информации  между   Заказчиком и Исполнителем может использоваться защищенная сеть «Деловая почта» (VipNet). Абонентский пункт («Деловая почта») для приема-передачи Конфиденциальной информации устанавливается у Исполнителя Заказчиком, за счет средств Исполнителя. Порядок обработки и приема-передачи такой информации определяется Заказчиком.

3.2 Конфиденциальная и неконфиденциальная информация

3.2.1 При передаче конфиденциальной информации в форме материальных носителей Раскрывающая сторона обязана нанести соответствующую пометку при их передаче Получающей стороне.

В случае обращения Получателя к базе данных Раскрывающей стороны и произведения распечатки материалов, он также обязан нанести на материальный носитель информации соответствующую пометку.

3.2.2. Информация Раскрывающей стороны не будет считаться конфиденциальной и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:

а) общедоступна;

б) является или становится публично известной, в том числе в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны;

в) легально получена от третьей стороны, не связанной обязательствами соблюдать конфиденциальность перед Раскрывающей стороной, без ограничения и без нарушения Договора;

г) представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;

д)  разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны;

е) раскрыта в соответствии с действующим законодательством  по требованию государственного органа, и Получающая сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной.

3.2.3 На Получающую сторону возлагается обязательство доказательства своего права на любое исключение, подпадающее под действие настоящего параграфа Договора.

3.3 Защита информации и гарантии неразглашения

3.3.1 Получающая сторона соглашается не передавать прямо или косвенно любую конфиденциальную информацию любой третьей стороне, в том числе с которой она взаимодействует или которую вынуждена привлекать к оказанию услуг в качестве соисполнителя, кроме как по письменному согласованию с Раскрывающей стороной, при условии, что названная третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности, оговоренные в тексте настоящего Договора, закрепленные в письменном виде и согласованные Раскрывающей стороной.

3.3.2 Привлечение Получающей стороной третьей стороны к выполнению работ в качестве субподрядчика должно быть письменно согласовано с Раскрывающей стороной. После согласования третья сторона заключает соответствующий договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации напрямую с Раскрывающей стороной, а договор о выполнении работ в качестве субподрядчика – с Получающей стороной.

3.3.3. Получающая сторона назначает Ответственного за конфиденциальность для получения по ее поручению всей конфиденциальной информации согласно договору, о чем письменно уведомляет Раскрывающую сторону. Получающая сторона может сменить своего Ответственного после предварительного уведомления Раскрывающей стороны в 5-дневный срок после его назначения.

3.3.4. Получающая сторона должна заключить соответствующие письменные соглашения о неразглашении конфиденциальной информации Раскрывающей стороны с сотрудниками своей организации, привлекаемыми в целях выполнения договорных отношений.

3.3.5. Для подтверждения выполнения принятых мер по защите конфиденциальной информации Получающая сторона обязуется представить Раскрывающей стороне:

а) список сотрудников своей организации и сотрудников субподрядных организаций, которые непосредственно участвуют в оказании услуг по договору, либо, в силу различных обстоятельств, будут ознакомлены с конфиденциальной информацией, а также,

б) заверенные печатью копии их обязательств о неразглашении конфиденциальной информации по прилагаемому образцу (Приложение №1).

3.3.6. Получающая сторона обязуется не вывозить и не направлять конфиденциальную информацию за пределы Российской Федерации.

3.3.7 Получающая сторона обеспечивает обращение с «Конфиденциальной информацией», имеющей пометку «Для служебного пользования», и её защиту в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233.

3.3.8. Конфиденциальность персональных данных обеспечивается Получающей стороной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.4 Возврат информации

3.4.1. В случае досрочного прекращения по каким-либо причинам договорных отношений Сторон и расторжения настоящего Договора Получающая сторона вернет Раскрывающей стороне все информационные материалы, представленные ей Раскрывающей стороной и произведенные в ходе выполнения договорных отношений, а также сделанные с них копии. Возвращение материалов и их копий не будет влиять на обязательства Получающей стороны по сохранению конфиденциальности этой информации.

3.4.2. Если в договорных отношениях между Сторонами специально не оговорены права собственности или особые условия передачи информации, то Получающая сторона после официального завершения договорных отношений или по требованию Раскрывающей стороны:

а) вернет все материалы (оригиналы и копии на любых видах носителя информации), содержащие конфиденциальную информацию, либо

б) обеспечит подтверждение факта их уничтожения.

3.5 Срок защиты и неразглашения информации

Стороны не должны разглашать никакую конфиденциальную информацию третьим сторонам в течение срока использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений за исключением строго оговоренных настоящим Договором случаев.

3.6 Права на информацию

3.6.1 Вся информация, выдаваемая Раскрывающей стороной Получающей стороне в какой-либо форме согласно Договору, будет и останется исключительной собственностью Раскрывающей стороны или ей принадлежит исключительное право распоряжаться ею от имени собственника.

3.6.2 Получающая сторона не приобретает право на информацию, а лишь получает право на ее использование, исключительно в целях, упомянутых в настоящем Договоре.

3.6.3 Раскрывая сведения Получающей стороне, Раскрывающая сторона не предоставляет Получающей стороне никаких дополнительных прав, в том числе никаких лицензий или титульных прав на патенты, авторских прав, торговых марок, принадлежащих Раскрывающей стороне.

3.6.4 Получающая сторона не может видоизменять, разрабатывать, декомпилировать, разбирать или использовать в нарушение настоящего Договора любые программные продукты или материальные объекты, содержащие информацию Раскрывающей стороны.

3.7 Средства защиты

3.7.1 Стороны согласны, что все споры и разногласия между Раскрывающей Стороной и Получающей стороной, возникающие из и/или связанные с настоящим Договором, будут рассматриваться в соответствии с законодательством РФ. Место судопроизводства определяется в соответствующем договоре на __________.

3.7.2 Стороны признают, что денежная компенсация ущерба может являться недостаточным средством защиты в случае нарушения настоящего Договора и, что Раскрывающая сторона должна иметь право, без отказа от других прав и средств защиты, на такие средства судебной защиты в виде судебного запрещения, которые могут быть сочтены судом правильными.

Раскрытие информации

4.1 Получающая сторона может разгласить конфиденциальную информацию в соответствии с судебным или иным решением, предусмотренным законодательством РФ, при условии, что:

а) заблаговременно уведомит Раскрывающую сторону о требовании такого разглашении, чтобы у Раскрывающей стороны было достаточно времени для опротестования разглашения либо принятия компенсационных мер,

б) предоставит Раскрывающей стороне данные о перечне, содержании и объеме конфиденциальной информации, подлежащей разглашению,

в) примет меры к ограничению объема разглашаемых сведений и количества лиц, которым они разглашаются и

г) обеспечит в соответствии с требованиями законодательства РФ по защите конфиденциальной информации соответствующие процедуры ее разглашения.

Ответственность и права Сторон

5.1 Получающая сторона будет ответственна за:

а) несанкционированное или умышленное разглашение конфиденциальной информации Раскрывающей стороны лицами Получающей стороны, которые работают или работали на нее по найму, а также

б) несанкционированное использование этими лицами конфиденциальной информации,

в) несоблюдение столь же высокой степени осторожности пользования конфиденциальной информацией, какую бы соблюдала в разумных пределах Получающая сторона в отношении своей собственной конфиденциальной информации аналогичной важности,

г) непрекращение несанкционированного или неумышленного разглашения конфиденциальной информации Раскрывающей стороны, либо не прекращение нарушений пользования ею после обнаружения (выявление) фактов разглашения или нарушения мер осторожности пользования.

5.2 В случае установления вины Получающей стороны в разглашении конфиденциальной информации Раскрывающая сторона имеет право по своему усмотрению взыскать убытки, понесенные в связи с разглашением или использованием этой информации, либо получить от Получающей стороны штраф в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статус и условия действия Договора

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты  подписания настоящего Договора.

6.2 Договор является полным соглашением между Сторонами и отменяет любые и все предыдущие устные или письменные соглашения в отношении предмета данного Договора. Договор не подлежит изменению иначе как письменным соглашением, подписанным позднее даты подписания данного Договора и заверенного подписями обоих Сторон. Никакое из положений данного Договора не должно считаться отмененным никаким действием или с молчаливого согласия любой Стороны, ее агентов или сотрудников иначе как путем подписания уполномоченными лицами обоих Сторон соответствующего документа. Названия разделов данного Договора используются только для информационных целей и не должны влиять на толкования любого положения Договора.

6.3 С учетом ограничений, установленных данным Договором, он будет действовать в интересах Сторон, будет обязательным для них, их разрешенных правопреемников, при условии, однако, что ни одна из Сторон не должна передавать права по данному Договору или любые другие обязанности, обязательства и права, указанные в Договоре, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

6.4 Настоящий Договор составлен на основе действующего законодательства РФ и подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Статья 29 Конституции РФ

Закон РФ "О государственной тайне" № 5485-1 от 21 июля 1993 г.

Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ

Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»   № 188 от 06.03.1997 г.

Федеральный закон РФ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации» N 79-ФЗ от 27 июля 2004 г.

«Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденное Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.

Статьи 183 и 285 Уголовного кодекса РФ.

Статьи  57, 81, 193,  238,  243  Трудового кодекса РФ, введенного в действие с 1 февраля 2002г.

6.5 Если любое положение настоящего Договора будет признано судом надлежащей юрисдикции незаконным, недействительным или не могущим быть принудительно осуществленным, то остальные положения должны сохранять полную юридическую силу и действие.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

| ФГУП «ПО «Маяк» Юридический адрес: _____________________________ ИНН _____________________________ КПП _____________________________ ОГРН _____________________________ Телефон _____________________________ Факс _____________________________ Банк _____________________________ БИК _____________________________ Корреспондентский счет ______________ Расчетный счет _____________________ | _____________________________ Юридический адрес: _____________________________ ИНН _____________________________ КПП _____________________________ ОГРН _____________________________ Телефон _____________________________ Факс _____________________________ Банк _____________________________ БИК _____________________________ Корреспондентский счет ________________ Расчетный счет ________________________ |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора - директор по капитальным вложениям _____________________________ «_____»___________20__г. М.П. | Генеральный Директор _____________________________ ________________________ «_____»___________20__ г. М.П. |

Приложение № 1 к «Договору о конфиденциальности»

Экз. №_____

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Я ________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

паспорт № ____________________, выдан ____________________________________________ дата  выдачи _______________ зарегистрирован по адресу  _____________________________

___________________________________________________________________________

должность и наименование организации _____________________________________________

_____________________________________________________________________________,

участвуя в качестве исполнителя (эксперта) в работах по Договору (Соглашению) № ____________ от «____» ____________ 200__г. шифр работы ____________, ознакомлен с правилами и условиями работы с конфиденциальной информацией, а также с условиями "Договора о конфиденциальности" между ________________________________________________________, в части касающейся моей работы, и

О Б Я З У Ю С Ь:

Обеспечивать сохранность, не передавать третьим лицам и не разглашать письменно или устно конфиденциальную информацию, указанную в "Договоре о конфиденциальности”, которая мне будет доверена или станет известна в процессе выполнения работ.

Использовать знания конфиденциальной информации, а также данных (сведений), полученных путем ее обработки (анализа), только для выполнения указанной работы.

Выполнять правила и условия работы с конфиденциальной информацией, установленные для информации, составляющей служебную тайну (ограниченного доступа) в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.94 №1233, а также требованиями приказов, инструкций и положений по защите конфиденциальной информации в организации.

Не использовать информацию, которая мне доверена или стала известной в связи с выполнением работ по Договору (Соглашению) № _______ от_______, для занятия в качестве конкурентного действия любой деятельностью, которая может нанести ущерб Корпорации.

Не копировать в любом виде и не делать выписок из конфиденциальных материалов без разрешения руководителя организации (или руководителя организации-работодателя). При прекращении выполнения мною служебных обязанностей по данной работе, независимо от причины, передать все материалы, содержащие конфиденциальную информацию, лицу ответственному за их хранение (уничтожение).

Немедленно сообщить руководителю организации (или руководителю организации-работодателя) об утрате материалов, содержащих конфиденциальную информацию.

Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства должен(а) в полной мере возместить причиненный ущерб или буду привлечен к дисциплинарной или уголовной ответственности в соответствии с действующими законодательством РФ.

Я обязуюсь выполнять данное обязательство в течение трех лет после исполнения обязательств по Договору (Соглашению) № _______ от_______, и окончания использования мною конфиденциальной информации.

------------------------------------------------------------ подпись, дата

По поручению администрации _________________________________ инструктаж провел:

------------------------------- должность	----------------------------------------- подпись, дата	М.П. организации-работодателя