Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»


Открытое акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт»

Уральский филиал ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»

	
	УВЕРЖДАЮ:

 Заместитель директора ОАО «ГСПИ» -директор Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»

______________________ Л.В. Ваганов  

                                   «15 » марта 2011 г.


ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении заказа путем проведения запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене металлических оконных блоков на металлопластиковые в здании Уральского филиала ОАО «ГСПИ»
Извещение размещено на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru
от « 15    » марта 2011 года № 110315/0542/008
№ позиции ___________ в ГПЗ 2011 года
	Согласовано:
	
	

	Зам.генерального директора
	_________________
	М.В. Попов

	Начальник подразделения 01
	_________________
	Л.Ф. Сапрыкина

	Начальник подразделения 04
	_________________
	Л.Т. Квашнин

	Начальник подразделения 05
	_________________
	А.М. Думанов

	Начальник подразделения 11
	_________________
	М.А. Мельников

	Начальник подразделения 30
	_________________
	А.В. Луппов


                                                            г. Озерск

1.1. Процедура закупки: Запрос ценовых котировок в электронной форме.
Закупка производится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ), утвержденным приказом Госкорпорации Росатом от 29.07.2009 №518 в редакции, действующей на момент публикации извещения о проведении процедуры закупки.

1.2. Заказчик: Открытое акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт» (ОАО «ГСПИ»).

Адрес: г. Москва, ул. Новорязанская, 8а.

Телефон: (495)- 988-8050 доб. 8285;  Телефакс: (499)- 261-7264

Телефон: (35191) 5-67-84, моб.тел.: 8904-812-44-05, факс: (35191) 5-52-98.
Организатор размещения заказа: Уральский филиал ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» 
Место нахождения Организатора размещения заказа: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, д.11
Контактное лицо: Брендаусова Марина Валентиновна

Тел./факс: 8 (35130) 7 95 04 

Адрес электронной почты: vnipiet@ozersk.ru.

Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (мск+2 часа).

Официальный сайт размещения данного извещения: http://www.zakupki.rosatom.ru
1.3. Источник финансирования заказа: Собственные средства предприятия – 100%.
1.4. Форма котировочной заявки на участие в запросе ценовых котировок: приведена в Приложении № 2 к настоящему извещению, форму заявки при заполнении не изменять.
Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

1.5. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (работ, услуг):

Выполнение работ  по замене металлических оконных блоков на металлопластиковые в здании Уральского филиала ОАО «ГСПИ».

Количество: 1 договор.

Подробные требования к поставляемому товару (работам, услугам) представлены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему извещению).

1.6. Место доставки поставляемого товара (выполнение работ, оказание услуг): 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, 11.
1.7. Срок выполнения работ: до 30.06.2011.

1.8. В цену товара (выполненных работ, услуг) должны быть включены все расходы, в том числе расходы по исполнению предмета Договора: стоимость работ, материалов,  доставка, хранение, погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, накладные и командировочные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет.

1.9. Сроки и условия оплаты поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Предоплата 50% от стоимости конкретного этапа выполнения работ. Окончательный 
расчет производится за фактически завершенный этап работы и принятые объемы работ в течении 30 дней с момента выставления счета-фактуры, оформленного на основании подписанных руководителями предприятий или уполномоченных ими лиц, ф. 2-КС (КБ-2), ф.3-КС (КБ-3) и акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств и сдаче в эксплуатацию (ф.ОС-3).
1.10. Начальная (максимальная) цена договора, с НДС:  860998,8руб.  (восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот девяноста восемь рублей 80 коп.).

1.11. Место подачи котировочных заявок: www.a-k-d.ru в форме электронного документа. Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, xls, pdf, ppt, txt, zip, jpg, gif, rar, swf. Электронные документы не шифровать.

1.12. Дата и время начала и окончания срока подачи котировочных заявок: со дня размещения извещения о проведении запроса ценовых котировок на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru  до «21» марта 2011 года, 15 час. 00 мин. (время московское).

1.13. Срок подписания договора – не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов www.zakupki.rosatom.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

1.14. Комплектность поставки: Полная комплектация поставки в соответствии с техническим заданием Заказчика.

1.15. Заказчик вправе: на любом этапе, но не позднее, чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса ценовых котировок, разместив извещение об этом на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru.

1.16. Требования, предъявляемые к участникам  процедур закупки: 

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

7) не иметь задолженности перед Уральским филиалом ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»;

Дополнительное требование: 

· отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

· отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы.

1.17. Участник процедуры закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

А) если такой участник процедуры закупки: 

· будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

· будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

· будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;
Б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

1.18. Условия подачи котировочных заявок:
1) Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru.  Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверную и противоречивую информацию.
2) При размещении заказа путем проведения запроса ценовых котировок на электронной торговой площадке участие в таком запросе ценовых котировок вправе принять только участники процедуры закупки, получившие аккредитацию в порядке, предусмотренном в Единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ), утвержденным приказом Госкорпорации Росатом от 29.07.2009 № 518 в редакции, действующей на момент публикации извещения о проведении процедуры закупки.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническое задание» - на  шести   листах

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе котировок цен в электронной форме» - на 2 листах

	
	№ 3 «Вниманию участников размещения заказа - не резидентов города Озерска!» - на одном листе

	
	№ 4 «Проект договора» - на 17 листах


Приложение № 1 к извещению 
Техническое задание 

на выполнение подрядных работ по замене окон в  здании Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»
1. Перечень работ по замене металлических оконных блоков на металлопластиковые
Замена оконных блоков в здании Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - УПИИ «ВНИПИЭТ». Площадь заменяемого остекления составляет – 123 м 2.
Описание выполняемых работ: 
1) Разборка существующего ленточного остекления из металлических оконных блоков с подоконными сливами, подоконными досками и декоративными решетками на приборах отопления, без разборки существующих наружных металлических охранных решеток.

2) Установка новых оконных блоков из ПВХ профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм (окна трехсекционные с глухими элементами и с наклонно-поворотными створками).
3) Установка старых металлических подоконных сливов, новых пластиковых подоконников и облицовка внутренних откосов.

4) Штукатурка наружных и внутренних поверхностей монтажной пены с покраской.

	№ п/п
	Описание работ
	Единица измерения

	Количество

	
	Помещения 221, 204, 209а
	
	

	1.
	Демонтаж  декоративных решеток и  подоконных досок
	м2
	20,7

	2.
	Демонтаж двойных металлических оконных заполнений проемов 
	
	63,0

	3.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	м2
	31,5

	4.
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие1)
	шт.
	6

	5.
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие 2)
	шт.
	6


	6.
	Проставка из профиля PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) с заполнением «сэндвич», ориентировочный размер 0,19 х 1,75 (размеры уточняются по каждому конкретному помещению)
	шт.
	15

	7.
	Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 300 мм
	м
	18,0

	8.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0,18

	9.
	Облицовка откосов пластиковыми панелями по каркасу, с отделкой декоративными уголками
	100 м2
	0,09

	10.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.018

	11.
	Окраска водоэмульсионными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2
	0.018

	
	Помещение 210
	
	

	12.
	Демонтаж  декоративных решеток и  подоконных досок
	м2
	14,0

	13.
	Демонтаж двойных металлических оконных заполнений проемов 
	м2
	42

	14.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	м2
	21

	15
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие1)
	шт..
	4

	16.
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие 2)
	шт.
	4

	17.
	Проставка из профиля PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) с заполнением «сэндвич», ориентировочнй размер 0,19 х 1,75 (размер уточняется по каждому конкретному помещению)
	шт.
	9

	18.
	Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 300 мм
	м
	12

	19.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0,12

	20.
	Облицовка откосов пластиковыми панелями по каркасу, с отделкой декоративными уголками
	100 м2
	0.0 48


	21.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.012

	22.
	Окраска водоэмульсионными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2
	0.012

	
	Помещения 201, 203
	
	

	23.
	Демонтаж  декоративных решеток и  подоконных досок
	м2
	10,35

	24.
	Демонтаж двойных металлических оконных заполнений проемов 
	
	32,4

	25.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	м2
	15,75

	26.
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие1)
	шт.
	3

	27.
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие 2)
	шт.
	3

	28.
	Проставка из профиля PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) с заполнением «сэндвич», ориентировочнй размер 0,19 х 1,75 (размер уточняется по конкретному помещению)
	шт.
	8

	29.
	Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 300 мм
	м
	9,0

	30.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0,09

	31.
	Облицовка откосов пластиковыми панелями по каркасу, с отделкой декоративными уголками
	100 м2
	0.049

	32.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.01

	33.
	Окраска водоэмульсионными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2
	0.01

	
	Помещения 209, 208, 204а, 204б, 212, 220
	
	

	34.
	Демонтаж  декоративных решеток и  подоконных досок
	м2
	20,7

	35.
	Демонтаж двойных металлических оконных заполнений проемов 
	
	65,0


	36.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	м2
	32,5

	37.
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие1)
	шт.
	6

	38.
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие 2)
	шт.
	6

	39.
	Проставка из профиля PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) с заполнением «сэндвич», ориентировочнй размер 0,19 х 1,75 (размер уточняется по конкретному помещению)
	шт..
	18

	40.
	Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 300 мм
	м
	18,0

	41.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0,18

	42.
	Облицовка откосов пластиковыми панелями по каркасу, с отделкой декоративными уголками
	100 м2
	0.12

	43.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.018

	44
	Окраска водоэмульсионными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2
	0,018

	
	Помещения фойе и санузла
	
	

	45.
	Демонтаж  декоративных решеток и  подоконных досок
	м2
	1,72

	46.
	Демонтаж двойных металлических оконных заполнений проемов 
	
	10,6

	47.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	м2
	5,3

	48.
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие1)
	шт.
	2


	49.
	Проставка из профиля PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) с заполнением «сэндвич», ориентировочнй размер 0,19 х 1,75 (размер уточняется по конкретному помещению)
	шт.
	1

	50.
	Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 300 мм
	м
	3

	51.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0,03

	52.
	Облицовка откосов пластиковыми панелями по каркасу, с отделкой декоративными уголками
	100 м2
	3,1

	53.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.003

	54.
	Окраска водоэмульсионными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2
	0,003

	55
	Сбор, переноска, погрузка и вывоз мусора
	т
	2,0


1. Технические характеристики изделий из ПВХ профилей.

	№ п/п
	Наименование изделий
	Основные технические требования
	Срок гарантии, месяцев
	Коли-чество,

шт.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оконные блоки
	Изготовление по ГОСТ 30674-99 из трехкамерных поливинилхлоридных профилей белого цвета  по ГОСТ 30673-99 усиленных стальными вкладышами, остекление двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866-99
	60
	См. спецификацию


1. Условия работы: работы производятся в помещениях действующего предприятия, в стесненных условиях.
       Режим работ: после  17:00 до 20:00 часов в рабочие дни и с 8:00 до 20:00 часов в
       выходные дни.

2. Работы производятся поэтапно, в помещениях определенных заказчиком и подготовленных для производства работ.
3. Помещения для складирования материалов для работы, для хранения инструментов и спецодежды – не предоставляются.
[image: image1.png]1500

e _u]

Vapenve Ne1 Konudecteo 20 wr.

Wagenve Ne2 Konnuectso 20 wr.

530

1190

530

1190

1720

1720

OkHa PROPLEX+ROTO NT
Benbiit

PR 1.063 Gen.

PR 3.082 6en.

PR 2.077 Gen.
4x10x4x8x4,

A1 - Canpgaiy 32 Mm

OkHa PROPLEX+ROTO NT
Benbiit

PR 1.083 6en.

PR 3.082 6en.

PR 2.077 Gen.
4x10x4x8x4,

A1 - Canpauy 32 MM




Приложение № 2 к извещению 

 (на фирменном бланке организации)

	№ документа

дата
	В единую конкурсную комиссию

Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 
на выполнение ______________.
Изучив запрос котировок цен Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» на выполнение _______________________________________________________________________________, а также применимые к нему законодательство и нормативные правовые акты,
________________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) 
в лице ___________________________________________ представляет следующие сведения:
(наименование должности руководителя , его Ф.И.О.)

1. Сведения об участнике размещения заказа:

	1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):
	____________________________________

	1.2. Банковские реквизиты участника процедуры:
	____________________________________

	1.3. ИНН
	____________________________________

	1.4. ОГРН
	

	Контактное лицо, телефон 
	____________________________________


И сообщает, что согласно исполнить условия договора на следующих условиях:
	Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги), порядок доставки
	_________________________________

	Сроки поставки товара (сроки начала и окончания выполнения работ, оказания услуг)
	_________________________________

	Сроки и порядок оплаты
	_________________________________


2. Перечень выполняемых работ:
	№
	Наименование, марка, товарный знак, страна-производитель
	Технические характеристики
	Срок гарантии
	Кол-во 
	Ед.

измер.
	Цена

(руб.)
	Стоимость

(руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	


3. Мы согласны выполнить данные работы в полном комплекте по следующей стоимости ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) _____ (сумма прописью) рублей.

В стоимость работ включены все расходы, в том числе расходы по исполнению предмета Договора: стоимость работ, материалов, упаковку, доставку, хранение, погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, накладные и командировочные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет.
4. Котировочная заявка действительна до момента заключения договора.

5. Цена предложения фиксируется на весь срок действия договора.
6. Также подтверждаем, что не находимся в процессе ликвидации (для юридического лица), не признанны по решению арбитражного суда несостоятельными (банкротом), не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.
7. Мы согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в случаях если:

· будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонимся от заключения договора;

· будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

· договор, заключенный с нами по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

8. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации в котировочной заявке и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

9. К настоящей котировочной заявке прилагаются заверенные руководителем предприятия (уполномоченным лицом и скрепленные печатью) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в извещении о запросе котировок:
______________________________________ (наименование документа) на ___ л. 

______________________________________ (наименование документа) на ___ л. 

______________________________________ (наименование документа) на ___ л. 

    ____________________________________ (наименование документа) на ___ л. 

Обязуемся, в случае признании нас победителем, отвечающим всем требованиям запроса ценовых котировок, заключить договор в срок, на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по стоимости поставки товаров, предложенной в нашей котировочной заявке.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель 

на осуществленные действий от имени 

участника размещения заказа)


_____________________/                                 /

               (подпись)




Приложение 3 к извещению

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА!
В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хо​зяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом  административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 (с изменениями от 03.04.1997, 08.08.2003, 22.04.2009):

- въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.
Участники размещения заказа, желающие принять участие в процедуре закупок лично или через своих представителей должны своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц на территорию г. Озерска.

Для оформления въезда на территорию г. Озерска для участия в процедуре закупок участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8(35130) 7 94 52 с момента размещения настоящего извещения на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию - 60 суток. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город. Участнику размещения заказа необходимо представить уполномоченному лицу Заказчика следующие сведения для оформления въезда: - фамилия, имя, отчество лиц Участника, которые планируют прибыть на аукцион;
· дата, место рождения;
· место работы, должность;
· паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);
· был в г. Озерске или нет;
· марка и государственный номер автомобиля, на котором планируется прибытие участников аукциона.

Обращаем ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск распространяется и на граждан (работников) победителя процедуры закупок, задействованных в поставке товаров по предмету контракта.

В случае, если участник размещения заказа - не резидент города Озерска, будет допущен к участию в аукционе, Заказчик обеспечивает участие в аукционе на территории г. Озерска уполномоченных лиц такого участника на основании сведений, предоставляемых участником За​казчику. При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска по допуску или отказе в допуске Участнику.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и
организациям инвалидов не предоставляются. По всем вопросам обращаться:456780, г.Озерск Челябинской области, ул. Октябрьская, 11, тел. 8 (35130) 7-94-52, 7-95-23, факс (35130) 7-95-04, E-mail: vnipiet@ozersk.ru.
Приложение № 4 к извещению 

ПРОЕКТ

Договор подряда № ______

на производство работ по замене окон
г. Озерск




                                            «    »                  2011 года.

1. ОАО «ГСПИ» именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора института - директора Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» Ваганова Леонида Владимировича, действующего на основании доверенности № 1880 от 25.10.2010 г. с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить замену оконных блоков в здании проектного института Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - УПИИ «ВНИПИЭТ», находящегося по адресу: г. Озерск Челябинской области, ул. Октябрьская, 11, в номенклатуре, объемах и перечне работ, определенных  в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по замене окон в здании, упомянутом в п. 1.1. настоящего Договора, собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего Договора, задания Заказчика и проектной документации.

1.3. Для выполнения указанных пунктами настоящего Договора работ Заказчик обязуется передать Подрядчику в установленном порядке проектно-сметную документацию в течение 5 дней с момента подписания настоящего Договора.
1.4.   Замена окон выполняется этапами по группе помещений, определенных Заказчиком совместно с Подрядчиком.
1.5. Все обусловленные настоящим Договором работы должны быть закончены к 30.06.2011 года и сданы Заказчику по акту приемки объекта в эксплуатацию после выполнения работ.

3. Стоимость работ  и условия оплаты
          2.1. Цена Договора составляет _____________ руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

2.2  Установленная цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика по исполнению предмета Договора (стоимость работ, материалов, упаковку, доставку, хранение, погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, накладные и командировочные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет).

Расчёты по настоящему договору проводятся в валюте Российской федерации – рублях. 

2.3. Указанная в п. 2.1. стоимость работ является твёрдой и изменению не подлежит, кроме случаев выявления необходимости выполнения не учтённых проектом дополнительных объёмов работ, согласованных с Заказчиком и оформленных Актом на непредвиденные работы согласно п. 6.8. МДС 13-14.2000.

2.4. Превышения Подрядчиком проектных объёмов и стоимости работ, не подтверждённые дополнительным соглашением сторон к настоящему Договору, оформленным письменно, оплачиваются Подрядчиком за свой счёт при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

2.5. Заказчик оплачивает работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в следующем порядке:

2.5.1. Путём перечисления аванса  в размере до 50% от суммы настоящего Договора на закупку изделий и материалов на каждый определенный Заказчиком и Подрядчиком этап работ. Первый платеж -  в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.5.2. Окончательный расчет за полностью завершенный этап работ производится за фактически выполненные работы и принятые объемы работ в течение 20 дней с момента выставления счета-фактуры, оформленного на основании подписанных руководителями предприятий, или уполномоченных ими лиц, ф. 2-КС (КБ-2), ф. 3-КС (КБ-3) и акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств и сдаче в эксплуатацию (ф. ОС-3).

2.5.3. При проведении окончательного расчета Заказчик вправе запрашивать документы по фактическим расходам Подрядчика при проведении работ.
3.Сроки  выполнения работ

3.1.Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ          ______________.

окончание работ до ______________.

3.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в пункте 3.1 настоящего Договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. Обязательства  Заказчика

Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

4.1. Передать Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора строительную площадку, пригодную для производства работ.

4.2. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями СНиП.

4.3. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику. Затраты, возникающие у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются Заказчиком.

В случае, когда в переданную Подрядчику документацию Заказчик вносит изменения, он обязан за 10 дней до начала производства работ по измененной документации, передать уточненную документацию Подрядчику, уточнить по согласованию с Подрядчиком договорную цену, а при необходимости и сроки строительства, предусмотренные договором. Все изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
других статьях настоящего Договора.

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения работ по настоящему Договору, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи в эксплуатацию.

В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 
5. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьёй  2 настоящего Договора, обязуется:
5.1. До начала производства работ произвести контрольные измерения габаритов конкретных оконных  проемов в стенах каждого помещения для уточнения размеров межоконных вставок.

5.2.Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную  эксплуатацию объекта.

5.3. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
· качество всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
· своевременное, безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.4. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, поставляемых Заказчиком, а так же осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

5.5. Информировать Заказчика о заключении  договоров подряда с субподрядными  организациями. В информации должны излагаться следующие сведения: наименование и адрес субподрядчика; предмет договора; номер, дата лицензии и срок её действия. 

5.6. Нести всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлечёнными субподрядчиками за координацию их действий.

5.7.  Соблюдать требования правил по охране труда.

5.8. Осуществить в процессе производства систематическую, а по завершению работ  окончательную уборку строительной площадки от отходов строительных работ.
5.9. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

5.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

5.11. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного работой объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а так же строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

5.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Договора.

5.13. Подрядчик обязуется соблюдать все требования охраны труда, промышленной безопасности, в соответствии с существующими нормами и правилами, а также в соответствии с требованиями экологической, энергетической, пожарной безопасности.

5.14. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

5.15. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

5.16. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью.

5.17. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

          5.18.Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

5.19. Подрядчик обязуется в течение суток направлять Заказчику информацию об инцидентах, авариях, несчастных случаях
     5.20 Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить возможность для осуществления Заказчиком периодического контроля за соблюдением Подрядчиком требований охраны труда, в рамках заключенного договора подряда. При выявлении Заказчиком нарушений требований охраны труда со стороны Подрядчика, должно быть составлено письменное уведомление с перечисленными нарушениями и направлено Подрядчику для их устранения, в разумный срок.

6. Производство работ

6.1. Подрядчик за два дня до начала приёмки извещает Заказчика о готовности  отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приёмки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного  разрешения Заказчика, внесённого в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её.
6.2. В случае появления непредвиденных работ Подрядчик письменно информирует Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению непредвиденных  работ только после письменного разрешения Заказчика, составлением и утверждением Заказчиком сметы. Увеличение стоимости оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

6.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой всех расходов за счёт Подрядчика.

6.4. Заказчик вправе вносить любые изменения  в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика для выполнения следующих работ:
· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;

· исключить любую работу;

· изменить характер или качество или вид любой части работы;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения ремонта. 

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком и Подрядчиком соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6.5. Представитель Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор, контроль за их выполнением и качеством, а так же производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Договора и проектной документации.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. 

7. Приемка объекта после завершения ремонта

7.1. Приемка объекта после завершения работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на момент подписания акта.

7.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки объекта после ремонта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.3. Приёмка объекта производится в течение пяти дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности путём подписания обеими сторонами акта о приёме-сдаче отремонтированных основных средств (ф. ОС-3). 

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства или ремонта, составляющего предмет настоящего Договора подряда, до приёмки этого объекта Заказчиком несёт Подрядчик.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:
·  надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами другими документами, удостоверяющими их качество;

·  выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
·  качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами, правилами и техническими условиями;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается 24 месяца с момента подписания сторонами «Акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств и сдаче в эксплуатацию» ф.ОС-3.   

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить  за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и  сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя  не более чем через 3 дня  со дня получения извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право стороны обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами  или силами другого Подрядчика.

В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов и недоделок.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9. Лицензии (сертификаты)

9.1. Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

10. Имущественная ответственность сторон

10.1.При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% сметной стоимости ремонтно-строительных работ за каждый день просрочки. 

10.2. При неисполнении устранения дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счёт устранить дефекты своими силами или силами другого Подрядчика и, кроме того, взыскать с него штраф в размере 100% стоимости работ  по устранению дефектов.

10.3. Уплата штрафов, пени и неустоек не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

11. Расторжение договора

11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора c Подрядчиком в следующих случаях:

· задержка Подрядчиком начала работ более чем на 2 месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;

· задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания ремонта, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на два месяца;

- нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, снижению качества работ, предусмотренных проектом;

- аннулирование лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов, лишающие Подрядчика права на производство работ.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

· при остановке Заказчиком выполнения работ более чем на 2 месяца по причинам, не зависящим от Подрядчика;

· утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования выполненных работ. 

11.3.При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонт передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, согласно положениям статьи 11, за 30 дней направляет письменное уведомление другой Стороне. Договор расторгается в установленном в разделе 11 порядке.

11.5. При расторжении настоящего Договора виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные ею убытки.

12. Особые условия

12.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить лицензию  на право осуществления строительной деятельности и производства ремонтно-строительных работ, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

12.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

12.3. Заказчик при возникновении необходимости имеет право периодического контроля за соблюдением Подрядчиком требований охраны труда, в рамках заключенного договора подряда. При выявлении нарушений требований охраны труда со стороны Подрядчика, составляется письменное уведомление с перечисленными нарушениями и направляется Подрядчику для устранения, в разумный срок.

12.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ремонта объекта по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика соответственно Заказчиком. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

12.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.6. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.

12.7. Если Подрядчик после завершения работ по настоящему Договору оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик задержит оплату  до даты освобождения им строительной площадки.

12.8. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении причин, препятствующих выполнению Стороной принятых обязательств.

12.9. Применимым правом является гражданское право Российской Федерации.
12.10. Все вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области в установленном порядке.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
Срок исполнения по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
13.2.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения или прекращения ремонта.
Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжение настоящего Договора.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

14.2. В случае изменения у какой-либо Стороны юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

14.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.4. Для оперативного согласования вопросов заключения, исполнения, изменения, распоряжения настоящего Договора, стороны вправе использовать документы, полученные посредством электронных и факсимильных средств связи, с последующей их заменой на оригинал в течение 30 календарных дней с момента подписания.
14.5. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

	Заказчик:  
	Поставщик:                     

	ОАО «ГСПИ»
	

	Юридический и почтовый адрес: 

107078, Россия, Москва,

ул. Новорязанская, 8 а

ОГРН 1097746129447
	

	ИНН 7708697977 КПП 774501001
	

	Р/С 40702810700120886601
	

	в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва
	

	К/сч  3010 1810 6000 0000 0119
	

	БИК 044583119
	

	ОКПО 07626613
	

	Телефон: (495)- 988-8050 доб. 8285

Телефакс: (495)- 261-7264
	


	Грузополучатель:
	

	Уральский филиал ОАО «ГСПИ»-«УПИИ» ВНИПИЭТ»
	

	Юридический и почтовый адрес: 

456780, Челябинская обл. г. Озерск, 

ул. Октябрьская, д.11 
	

	ИНН 7708697977 КПП 742243001
	


	Р/С 4070 2810 2003 3000 0373
	

	В Филиале  ОАО «Газпромбанк» в г. Челябинске
	

	
	

	К/сч  3010 1810 6000 0000 0980 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
	

	БИК 047501980
	

	
	

	Телефон: (351-30) - 7-94-52

Телефакс: (351-30)- 7-91-30
	


   11. Подписи сторон

	От Заказчика:
М.П._________________________ 


	От Поставщика:

М.П.__________________________


Приложение № 1 к Договору 
№________от_____

Перечень работ
по замене окон в  здании Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»
Замена оконных блоков в здании Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - УПИИ «ВНИПИЭТ». Площадь заменяемого остекления составляет – 123 м 2.
1. Разборка существующего ленточного остекления из металлических оконных 

блоков с подоконными сливами без разборки существующих наружных металлических охранных решеток.
2. Установка новых оконных блоков из ПВХ профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм (окна трехсекционные с глухими элементами и с наклонно-поворотными створками).
3. Установка старых металлических подоконных сливов, новых пластиковых подоконников и облицовка внутренних откосов.

4. Штукатурка наружных и внутренних поверхностей монтажной пены с покраской.

	№ п/п
	Описание работ
	Единица измерения

	Количество

	
	Помещения 221, 204, 209а
	
	

	1.
	Демонтаж  декоративных решеток и  подоконных досок
	м2
	20,7

	2.
	Демонтаж двойных металлических оконных заполнений проемов 
	 
	63,0

	3.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема до 15 м2
	м2
	31,5

	4.
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие1)
	шт.
	6

	5.
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие 2)
	шт.
	6

	6.
	Проставка из профиля PROPLEX (белый) с заполнением «сэндвич», ориентировочный размер 0,19 х 1,75 (размеры уточняются по каждому конкретному помещению)
	шт.
	15

	7.
	Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 300 мм
	м
	18,0

	8.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0,18

	9.
	Облицовка откосов пластиковыми панелями по каркасу, с отделкой декоративными уголками
	100 м2
	0,09

	10.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.018

	11.
	Окраска водоэмульсионными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2
	0.018

	
	Помещение 210
	
	

	12.
	Демонтаж  декоративных решеток и  подоконных досок
	м2
	14,0

	13.
	Демонтаж двойных металлических оконных заполнений проемов 
	 м2
	42

	14.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема до 15 м2
	м2
	21

	15
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие1)
	Шт.
	4

	16.
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие 2)
	Шт.
	4

	17.
	Проставка из профиля PROPLEX (белый) с заполнением «сэндвич», ориентировочнй размер 0,19 х 1,75 (размер уточняется по каждому конкретному помещению)
	Шт.
	9

	18.
	Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 300 мм
	м
	12

	19.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0,12

	20.
	Облицовка откосов пластиковыми панелями по каркасу, с отделкой декоративными уголками
	100 м2
	0.0 48

	21.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.012

	22.
	Окраска водоэмульсионными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2
	0.012

	
	Помещения 201, 203
	
	

	23.
	Демонтаж  декоративных решеток и  подоконных досок
	м2
	10,35

	24.
	Демонтаж двойных металлических оконных заполнений проемов 
	 
	32,4

	25.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема до 15 м2
	м2
	15,75

	26.
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие1)
	Шт.
	3

	27.
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие 2)
	Шт.
	3

	28.
	Проставка из профиля PROPLEX (белый) с заполнением «сэндвич», ориентировочнй размер 0,19 х 1,75 (размер уточняется по конкретному помещению)
	Шт.
	8

	29.
	Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 300 мм
	м
	9,0

	30.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0,09

	31.
	Облицовка откосов пластиковыми панелями по каркасу, с отделкой декоративными уголками
	100 м2
	0.049

	32.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.01

	33.
	Окраска водоэмульсионными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2
	0.01 

	
	Помещения 209, 208, 204а, 204б, 212, 220
	
	

	34.
	Демонтаж  декоративных решеток и  подоконных досок
	м2
	20,7

	35.
	Демонтаж двойных металлических оконных заполнений проемов 
	 
	65,0

	36.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема до 15 м2
	м2
	32,5

	37.
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие1)
	Шт.
	6

	38.
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие 2)
	Шт.
	6

	39.
	Проставка из профиля PROPLEX (белый) с заполнением «сэндвич», ориентировочнй размер 0,19 х 1,75 (размер уточняется по конкретному помещению)
	Шт.
	18

	40.
	Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 300 мм
	м
	18,0

	41.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0,18

	42.
	Облицовка откосов пластиковыми панелями по каркасу, с отделкой декоративными уголками
	100 м2
	0.12

	43.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.018

	44
	Окраска водоэмульсионными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2
	0,018

	
	Помещения фойе и санузла
	
	

	45.
	Демонтаж  декоративных решеток и  подоконных досок
	м2
	1,72

	46.
	Демонтаж двойных металлических оконных заполнений проемов 
	 
	10,6

	47.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема до 15 м2
	м2
	5,3

	48.
	Оконные  блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),  поворотно-откидной с микропроветриванием. (Изделие1)
	Шт.
	2

	49.
	Проставка из профиля PROPLEX (белый) с заполнением «сэндвич», ориентировочнй размер 0,19 х 1,75 (размер уточняется по конкретному помещению)
	Шт.
	1

	50.
	Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 300 мм
	м
	3

	51.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0,03

	52.
	Облицовка откосов пластиковыми панелями по каркасу, с отделкой декоративными уголками
	100 м2
	3,1

	53.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.003

	54.
	Окраска водоэмульсионными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2
	0,003

	55
	Сбор, переноска, погрузка и вывоз мусора
	
	


Требования к технической документации 

Подрядчик обязуется предоставить:   

· документ о качестве (паспорт, сертификат)

· инструкцию по эксплуатации изделия 
Приложение № 2 к Договору № _____ от _______
	

	

	Стройка:
	 Капитальный ремонт

	

	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	(Локальный сметный расчет)

	На замену оконных блоков

	Основание: 

	Сметная стоимость:
	
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах по состоянию на


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	материалы
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	

	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик ОАО «ГСПИ» - Уральский филиал ОАО «ГСПИ»
	
	(наименование  организации)

	
	Подрядчик  ________________________________________
	
	(наименование  организации)

	

	
	

	   
	ДОГОВОРНАЯ  ЦЕНА
	

	    
	
	

	   
	Замена оконных блоков  
	

	Вид договорной цены: твердая.

   

	Определена  в соответствии с  
   

	Составлена  в  текущих  ценах  по  состоянию на 
	

	№

п/п
	Обоснование
	Наименование  затрат
	Стоимость,  тыс.грн.

	
	
	
	всего
	в  том  числе:

	
	
	
	
	строительных

работ
	монтажных

работ
	прочих затрат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Прямые затраты

 в т. ч.
	
	
	  -    
	  -    

	
	Расчет N1
	Заработная плата
	
	
	  -    
	  -    

	
	Расчет N2
	Стоимость материальных ресурсов
	
	
	  -    
	  -    

	
	Расчет N3
	Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов
	
	
	  -    
	  -    

	2
	Расчет N4
	Общепроизводственные расходы
	
	
	  -    
	  -    

	3
	Расчет N5
	Затраты на возведение (приспособление) и разборку титульных

временных зданий и сооружений
	
	
	  -    
	  -    

	
	
	в т.ч. возвратные суммы
	
	
	  -    
	  -    

	4
	Расчет N6
	Средства на дополнительные затраты при выполнении строительно-

монтажных работ в зимний период (на объемы работ, планируемые к

выполнению в зимний период)
	
	
	  -    
	  -    

	5
	Расчет N7
	Средства на дополнительные затраты при выполнении строительно-

монтажных работ в летний период (на объемы работ, планируемые к

выполнению в летний период)
	
	
	  -    
	  -    

	6
	Расчет N8
	Другие сопутствующие затраты
	
	
	  -    
	  -    

	
	
	Итого
	
	
	  -    
	  -    

	7
	
	Прибыль
	
	
	  -    
	  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	Расчет N9
	Средства на покрытие административных расходов строительно-

монтажных организаций
	
	
	
	

	9
	Расчет N10
	Средства на покрытие риска
	
	
	
	

	
	
	Итого (пп. 1-9)
	
	
	
	

	10
	Расчет N11
	Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим

законодательством и не учтенные составляющими стоимости

строительства (без НДС)
	
	
	
	

	
	
	Итого договорная цена без НДС
	
	
	
	

	11
	
	Налог на добавленную стоимость (20 %)
	
	
	
	

	
	
	Всего договорная цена
	
	
	
	

	   
	
	
	
	
	
	

	     

	     

	 

	     

	     
	

	     
	

	Руководитель предприятия

(организации)  заказчика
	  
	Руководитель 

подрядной организации
	 

	Помощник директора 
	  

	_________________
	     
	_________________
	  








PAGE  

