ДОГОВОР  №

на текущий ремонт железнодорожных переездов

г. Волгодонск                                                         		                                  «    »                    2014 г.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора по строительству Ростовской АЭС – директора филиала Хазина Александра Борисовича, действующего на основании доверенности__________________ от________________, с одной стороны, и _______________________________________________-____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы  по текущему ремонту железнодорожных переездов в соответствии с условиями настоящего договора, Технического задания (Приложение №1) и Локальной сметы №R3.0000.3039.102.02.00.001. (Приложение № 7). Исполнитель выполнит работы своими механизмами, инструментами с использованием своих материалов.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.3. Сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента подписания договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Исполнителя:

2.1.1. Выполнить работы по текущему ремонту железнодорожных переездов в соответствии с требованиями: «Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов на путях промышленного транспорта №АН-47-Р от 30.05.2001г.».

2.1.2. Своевременно представлять списки сотрудников и механизмов, которым необходимо выдать пропуска в соответствии с пропускным режимом Заказчика.

2.1.3. Исполнитель гарантирует соответствие выполненных работ условиям Договора и техническим требованиям.

2.1.4. Представить Заказчику не позднее пятнадцати дней с даты заключения настоящего Договора документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора.  При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Исполнителем дополнительно представляются:

копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора; копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

2.2. В случае необходимости Исполнитель имеет право привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц.

2.3. Права и обязанности Заказчика:

2.3.1. Оплатить выполненные работы Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего договора.

2.3.2. Обеспечивать свободный доступ специалистов и механизмов Исполнителя к железнодорожным путям на территории, находящейся под охраной ВОХР, в соответствии с действующим пропускным режимом Заказчика.

2.3.3. Подписать и вернуть Исполнителю акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 2-х рабочих дней с момента его представления Исполнителем.

2.4. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.5. Заказчик имеет право расторгнуть договор при непредставлении Исполнителем документов, перечисленных в пункте 2.1.4. настоящего Договора в срок, установленный указанным пунктом Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

2.6. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам,  возникшим из настоящего договора. Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов, составленные на последнее  число месяца прошедшего квартала.  Исполнитель обязан в течение 5-ти рабочих дней, с даты получения акта сверки, подписать акт сверки и вернуть один экземпляр Заказчику. При наличии разногласий Исполнитель направляет в адрес Заказчика подписанный со своей стороны протокол разногласий. Форма акта сверки расчетов определяется Приложением № 8 к настоящему договору.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (КС – 2) и справку о стоимости выполненных работ (КС - 3).

3.2. Заказчик в течение 2-х рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных работ направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае получения Исполнителем отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить акт Заказчику. По согласованию Сторон при наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами может составляться акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

4. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет – __________________________, в том числе НДС – 18 % ____________________.

4.2. Оплата работ производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи–приемки выполненных работ по форме КС-2 на основании справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счета и счета-фактуры Исполнителя, оформленного надлежащим образом.

4.3. При обнаружении Заказчиком недостатков, допущенных Исполнителем в выполненных им работах, недостатки устраняются Исполнителем за свой счет, а оплата выполненных  работ производится Заказчиком после устранения Исполнителем  выявленных недостатков.

4.4. Датой оплаты по настоящему Договору считается  дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество оказанных услуг, за выполнение требований техники безопасности собственным персоналом, а также за проведение профилактических мер по предупреждению аварий, производственного травматизма на объекте.

5.3. За некачественное или несвоевременное оказание услуг Исполнитель уплачивает штраф в размере 0,1 % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут каждой стороной досрочно путем мотивированного уведомления другой стороны за один месяц до принятия решения.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

7.3. Гарантийный срок на оказанные услуги и используемые материалы исчисляется с даты подписания акта оказанных услуг и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

7.4. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках Закупки (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме Приложения № 9 к Договору, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Поставщика, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

7.6. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

Приложение № 1 - Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту железнодорожных переездов.

Приложение № 2 – Дефектная ведомость № 1.

Приложение № 3 – Дефектная ведомость № 2.

Приложение № 4 – Дефектная ведомость № 3.

Приложение № 5 – Дефектная ведомость № 5.

Приложение № 6 – Расчет цены договора.

Приложение № 7 – Локальная смета № R3.0000.3039.102.02.00.001.

Приложение № 8 – Форма Акт сверки расчетов.

Приложение № 9 – Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФОРМА).

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | ОАО «НИАЭП», Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, дом 3, ИНН 5260214123, КПП 525350001 Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции», Адрес и его местонахождение: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск -28 ИНН 5260214123 КПП 614303001 р/с 40702810152160002799 Банк: Волгодонское ОСБ №7931 Юго-Западный банк СБ РФ г. Ростов-на-Дону Кор./счет 30101810600000000602 БИК 046015602 Реквизиты на счет-фактуру: Грузополучатель: Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции» Адрес: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск -28 Покупатель: ОАО «НИАЭП» Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, дом3, ИНН 5260214123, КПП 614303001 |
| --- | --- |
| Исполнитель: |  |

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| ____________________ А.Б. Хазин |  | ____________________ |

Приложение № 1 к договору № _______ от ______

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Директор ____________________ | Директор по строительству Ростовской АЭС - директор филиала _____________ А.Б.Хазин |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту железнодорожных переездов

| № п/п | Наименование данных | Содержание данных для проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Волгодонский филиал ОАО « НИАЭП» |
| 2 | Основание для проведения работ | Дефектная ведомость работ №1,№2,№3,№5 |
| 3 | Подрядная организация, выполняющая работу | Победитель процедуры закупки |
| 4 | Цель работы | Текущий ремонт железнодорожных переездов на территории строительной базы Ростовской АЭС |
| 5 | Объем работ, подлежащих выполнению | Согласно локального сметного расчета №R3.0000.3039.102.02.00.001 |
| 6 | Место работ | г. Волгодонск-28 |
| 7 | Объект | г. Волгодонск, Строительная площадка энергоблока №3,4 Ростовской АЭС |
| 8 | Срок выполнения работ | С момента подписания договора, в течение 60 календарных дней |

Заместитель директора

по общим вопросам ВФ ОАО «НИАЭП»                                        О.П.Корнев

Начальник АХУ ВФ ОАО «НИАЭП»                                            А.В. Толпыгин

Приложение № 2 к договору № _______ от ______

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Директор ____________________ | Директор по строительству Ростовской АЭС - директор филиала _____________ А.Б.Хазин |

Дефектная ведомость №1

На текущий ремонт временного железнодорожного переезда через ж/д путь №1а на пересечении автодорог №2, №9 и №15 с заменой настила на унифицированный из резиновых плит.

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Коли- чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж настила ж/д переезда из ж/б плит | м | 22 |  |
| 2 | Приведение ж/д пути №1а на участке ж/д переезда в соответствие с техническими требованиями, шпалы деревянные | м пути | 22 |  |
| 3 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 20-40 мм. | м³ | 15 |  |
| 4 | Устройство переездного настила из резиновых плит на однопутный участок с рельсами Р-65 | м | 16 |  |
| 5 | Устройство асфальтобетонного покрытия автодороги в местах примыкания к ж/д переезду толщиной 0,25 м | м2 | 48 |  |
| 6 | Бетон дорожный, крупность заполнения 10 мм., класс В 25 (М350) | м3 | 12 |  |
| 7 | Вывоз строительного мусора | т | 30 |  |

Заместитель директора по общим вопросам

ВФ ОАО «НИАЭП»								О.П.Корнев

Начальник  АХУ  ВФ ОАО «НИАЭП»					А.В.Толпыгин

Начальник УСМР ВФ ОАО «НИАЭП»                                                              О.И.Бородин

Приложение № 3 к договору № _______ от ______

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Директор ____________________ | Директор по строительству Ростовской АЭС - директор филиала _____________ А.Б.Хазин |

Дефектная ведомость №2

На текущий ремонт временного железнодорожного переезда через ж/д путь №1а на пересечении автодорог №9, №9а и №11 с заменой настила на унифицированный из резиновых плит.

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Коли- чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж настила ж/д переезда из ж/б плит | м | 26 |  |
| 2 | Приведение ж/д пути №1а на участке ж/д переезда в соответствие с техническими требованиями, шпалы деревянные | м пути | 26 |  |
| 3 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 20-40 мм. | м³ | 25 |  |
| 4 | Устройство переездного настила из резиновых плит на однопутный участок с рельсами Р-65 | м | 26 |  |
| 5 | Устройство бетонного покрытия автодороги в местах примыкания к ж/д переезду толщиной 0,25 м | м2 | 78 |  |
| 6 | Бетон дорожный, крупность заполнения 10 мм., класс В 25 (М350) | м3 | 19,5 |  |
| 7 | Вывоз строительного мусора | т | 50 |  |

Заместитель директора по общим вопросам

ВФ ОАО «НИАЭП»								О.П.Корнев

Начальник  АХУ  ВФ ОАО «НИАЭП»					А.В.Толпыгин

Начальник УСМР ВФ ОАО «НИАЭП»                                                              О.И.Бородин

Приложение № 4 к договору № _______ от ______

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Директор ____________________ | Директор по строительству Ростовской АЭС - директор филиала _____________ А.Б.Хазин |

Дефектная ведомость №3

На текущий ремонт временного железнодорожного переезда через ж/д путь №27 по автодороге №15 с заменой настила на унифицированный из резиновых плит.

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Коли- чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж настила ж/д переезда из ж/б плит | м | 7,5 |  |
| 2 | Приведение ж/д пути №27 на участке ж/д переезда в соответствие с техническими требованиями, шпалы деревянные | м пути | 7,5 |  |
| 3 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 20-40 мм. | м³ | 6 |  |
| 4 | Устройство переездного настила из резиновых плит на однопутный участок с рельсами Р-65 | м | 7,5 |  |
| 5 | Устройство асфальтобетонного покрытия автодороги в местах примыкания к ж/д переезду толщиной 0,25 м | м2 | 22,5 |  |
| 6 | Бетон дорожный, крупность заполнения 10 мм., класс В 25 (М350) | м3 | 5,62 |  |
| 7 | Вывоз строительного мусора | т | 30 |  |

Заместитель директора по общим вопросам

ВФ ОАО «НИАЭП»								О.П.Корнев

Начальник  АХУ  ВФ ОАО «НИАЭП»					А.В.Толпыгин

Начальник УСМР ВФ ОАО «НИАЭП»                                                              О.И.Бородин

Приложение № 5 к договору № _______ от ______

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Директор ____________________ | Директор по строительству Ростовской АЭС - директор филиала _____________ А.Б.Хазин |

Дефектная ведомость №5

На текущий ремонт временного железнодорожного переезда через ж/д путь №5 по автодороге №1ас заменой настила на унифицированный из резиновых плит.

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Коли- чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж настила ж/д переезда из ж/б плит | м | 7,5 |  |
| 2 | Приведение ж/д пути №28 на участке ж/д переезда в соответствие с техническими требованиями, шпалы деревянные | м пути | 7,5 |  |
| 3 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 20-40 мм. | м³ | 6 |  |
| 4 | Устройство переездного настила из резиновых плит на однопутный участок с рельсами Р-65 | м | 7,5 |  |
| 5 | Устройство асфальтобетонного покрытия автодороги в местах примыкания к ж/д переезду толщиной 0,25 м | м2 | 22,5 |  |
| 6 | Бетон дорожный, крупность заполнения 10 мм., класс: В 25 (М350) | м3 | 5,62 |  |
| 8 | Вывоз строительного мусора | т | 30 |  |

Заместитель директора по общим вопросам

ВФ ОАО «НИАЭП»								О.П.Корнев

Начальник  АХУ  ВФ ОАО «НИАЭП»					А.В.Толпыгин

Начальник УСМР ВФ ОАО «НИАЭП»                                                              О.И.Бородин

Приложение № 6 к договору № _______ от ______

Расчет цены договора

| Наименование услуг и работ (затрат) | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г., руб. | Сметная стоимость в текущем уровне цен, пересчитанная на момент проведения процедуры закупки (начальная максимальная цена), руб. | Цена работ по договору, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплекс работ: по текущему ремонту железнодорожных переездов на территории строительной базы Ростовской АЭС |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |
| Всего с НДС: |  |  |  |

| От ЗАКАЗЧИКА |  | От ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| Директор по строительству Ростовской АЭС |  | ___________________________ ___________________________ |
| _________________ А.Б. Хазин |  | ________________ Ф.И.О. |
| «____»___________ 2014 г. |  | «____»___________ 2014 г. |
| м.п. |  | м.п. |

Приложение № 8 к договору № _________ от _______

| От Заказчика: Директор по строительству Ростовской АЭС - директор филиала _________________ /А.Б. Хазин / | От Исполнителя: _________________ / / |
| --- | --- |

между

Главным бухгалтером

Главным бухгалтером

Дата

Кредит

Документ

Дебет

Кредит

Сальдо начальное

Сальдо начальное по договору:

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

Сальдо начальное по договору:

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

Обороты за период

Сальдо конечное

Сальдо конечное развернутое

М.П.

Бухгалтер_________________________________________________________________(___________________)

Ответственный исполнитель (Куратор) по  договору__________________________________(____________________)

М.П.

По данным ОАО «НИАЭП»"

По данным Организации2

Обороты за период

Сальдо конечное

Сальдо конечное развернутое

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

Договор №

Сальдо начальное по договору:

От Организации2

Руководитель организации

Руководитель организации

на ___.___.201__ задолженность в пользу  Организации 2 (ОАО «НИАЭП») (Сумма в рублях) руб. (Сумма

прописью)

на ___.___.201_ задолженность в пользу Организации2 (ОАО «НИАЭП») (Сумма в рублях) руб. (Сумма

прописью)

(_______________________)

(                                   )

(_______________________)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(                                   )

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

От ОАО «НИАЭП»"

Сальдо начальное

договор №

Сальдо начальное по договору:

По данным

ОАО «НИАЭП»

, руб.

По данным

Организация2

, руб.

Документ

Дебет

Дата

(наименование Организации 2)

(Ф.И.О. Руководителя Организации 2)

(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)

с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за

(указать период)

и составлен акт о нижеследующем:

(наименование Организации 1)

(Ф.И.О. Руководителя Организации 1)

(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)

с одной стороны, и Руководителем

Нами, Руководителем

..

(квартал, год)

за период:

(наименование Организации 1)

(наименование Организации 2)

ОАО «НИАЭП»

и

(ФОРМА) Акт сверки расчетов №

| Приложение № 9 к договору № ____________ от _______.2014 г. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФОРМА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) | Признак договора (доходный, расходный, госконтракт, прочие) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | Предмет договора | Цена (млн.руб) | Срок действия | Иные существенные условия | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |  |

Заказчик							Исполнитель

Директор по строительству

Ростовской АЭС – директор филиала

___________________________А.Б. Хазин								_______________________