ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________________

| # г. Санкт-Петербург |  | # «__» __________ 2015 г. |
| --- | --- | --- |

Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Онуфриенко Сергея Викторовича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________ с другой стороны, далее вместе по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Термины и определения

За исключением случаев, где в тексте определено иначе, термины в Договоре, имеют следующие значения:

  - «Акт сдачи-приемки Оборудования» – документ, подписываемый Сторонами и удостоверяющий соответствие Оборудования требованиям, предъявляемым при входном контроле, осуществляемом в соответствии с условиями Договора.

  - «Гарантийный срок» – период времени, в течение которого Поставщик в случае обнаружения в Оборудовании Несоответствий являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору обязан устранить за свой счет Несоответствия Оборудования, либо возместить Заказчику расходы по устранению указанных Несоответствий третьими лицами.

  - «Заказчик, Генпроектировщик» - Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ»), включая его законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных основаниях.

  - «Генеральный Заказчик» – ОАО «Концерн Росэнергоатом», включая его законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных основаниях.

  - «Поставщик» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обеспечивающий по Договору с Заказчиком поставку Оборудования и комплектующих изделий, необходимых для осуществления Работ и услуг по Генеральному договору.

  - «Генеральный договор» - договор №3107/LEN2 от 21.02.2012 на поставку оборудования для сооружения энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС-2, заключенный между Генеральным Заказчиком и АО «АТОМПРОЕКТ».

  - «Грузополучатель» - Заказчик и/или надлежащим образом уполномоченная Заказчиком организация, осуществляющая приемку грузовых мест поставляемого по Договору Оборудования в согласованном Сторонами месте поставки.

  - «Разработчик» - Предприятие (организация, объединение), осуществляющее разработку Оборудования. Разработчик Оборудования, координирующий работу исполнителей составных частей разработки и отвечающий за разработку Оборудования в целом.

  - «Качество» – степень соответствия Оборудования, процессов или услуг установленным требованиям проектной, конструкторской и/или нормативной документации.

  - «Контроль Качества» – процедура оценки соответствия Качества Оборудования путем наблюдений и выводов, сопровождаемых надлежащими измерениями, испытаниями и калибровкой.

  - «Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик оборудования, поставляемого на объекты, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в нормативно-технических документах на контролируемое оборудование, поступившие к Генеральному заказчику с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке

  - «ЛАЭС-2» –  Ленинградская атомная электростанция – 2 (ЛАЭС-2) в составе энергоблоков №1 и № 2 в г. Сосновый бор Ленинградской области.

  - «Лицензия» – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

  - «Несоответствие» -  документально подтвержденные отступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проектной и рабочей документации, в том числе от требований к качеству работ, Оборудования, комплектующих изделий, а также дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технических документации, стандартов и регламентов.

  - «Объект» – каждое отдельно стоящее здание или сооружение, помещения, наружные установки, строения, включая все конструктивно входящие в них системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, на которых выполняются работы и услуги по сооружению Ленинградской АЭС-2, согласно условиям Договора. Перечень Объектов определяется Проектом, в том числе, сводным сметным расчетом стоимости строительства.

  - «Строительная площадка Ленинградской АЭС-2» – территория (земельный участок и/или земельные участки), отведенная под строительство Ленинградской АЭС-2 и объектов строительной базы.

  - «Рассмотрение» - изучение документов для информации и комментариев.

  - «Согласование» - письменное одобрение и/или подтверждение соответствующей Стороны.

  - «Согласованный склад» - согласованное Заказчиком в соответствии с п.5.13 место приемки и хранения Оборудования в г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

  - «Субпоставщик/Субподрядчик» - организация, непосредственно оказывающая и/или предоставляющая Поставщику работы и услуги, продукцию, изделия, материалы в рамках его Договора с Заказчиком.

  - «Техническая документация» - совокупность документов, необходимая и достаточная для непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла Оборудования.

  - «Уполномоченная организация» – организация, уполномоченная Генеральным Заказчиком на право проведения работ по оценке соответствия Оборудования для Ленинградской АЭС-2.

  - «Шефмонтаж» - техническое руководство, осуществляемое Поставщиком на всех стадиях монтажных работ, контроль за соблюдением требований Поставщика, а также решение всех технических вопросов, возникающих в процессе ведения монтажных работ на Оборудовании, с оформлением соответствующей технической документации.

  - «Шефналадка» - техническое руководство, осуществляемое Поставщиком на всех стадиях пуско-наладочных работ, контроль за соблюдением требований Поставщика, а также решение всех технических вопросов, возникающих в процессе ведения пуско-наладочных работ на Оборудовании, с оформлением соответствующей технической документации.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора.

Статья 2. Предмет договора

  - В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется поставить для Ленинградской АЭС-2 оборудование в соответствии со Спецификацией оборудования (Приложение 1 к Договору) (далее по тексту – «Оборудование»), и Исходными техническими требованиями к Оборудованию (далее по тексту – «ИТТ») (Приложение 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование в соответствии с условиями Договора.

  - Наименование Оборудования и комплектующих его изделий, маркировка, масса, номера чертежей, технических условий на изготовление и поставку Оборудования (далее по тексту - «ТУ») и/или технических заданий (далее по тексту – «ТЗ»), а также другие данные, указанные в Приложении 1 к Договору, могут быть уточнены в процессе согласования с Заказчиком и оформлены соответствующим Дополнением к Договору без изменения позиционных цен Оборудования, указанных в Приложении 1 к Договору.

Статья 3. Обязательства Поставщика

  - Изготовить и поставить Оборудование на условиях и в порядке, предусмотренных Договором, и в сроки, указанные в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

  - Обеспечить Заказчика необходимыми исходными данными для проектирования (ИДП) в составе и порядке, предусмотренными в ИТТ, в срок 40 (Сорок) рабочих дней с даты вступления Договора в силу.

  - В течение 40 (Сорока) рабочих дней с даты вступления Договора в силу на основании ИТТ разработать и согласовать с Заказчиком ТЗ на разработку РКД. При необходимости, которая устанавливается в ТЗ, согласовать другую Техническую документацию для изготовления, испытания и поставки Оборудования (Программу и методику приемочных испытаний, сборочный чертеж, монтажный чертеж). Разработка ТЗ на разработку РКД обязательна как для серийного, мелкосерийного, так и для единичного производства.

Допускается использовать ранее разработанные и согласованные в установленном порядке ТЗ при условии выполнения требований стандартов: ГОСТ 2.503-2013 "ЕСКД. Правила внесения изменений", ГОСТ 15.201-2000 «Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство», или разработать дополнение к ТЗ, учитывающее поставку оборудования для Ленинградской АЭС-2.

  - Объем Технической документации, подлежащей согласованию с Заказчиком, определяется Заказчиком и указывается в ИТТ, а также в ТЗ при их согласовании. Обязательному согласованию с Заказчиком подлежит сборочный чертеж и монтажный чертеж, в случае его разработки. Программа и методика приемочных испытаний подлежит обязательному согласованию с ЛАЭС-2.

  - В случае привлечения к исполнению своих обязательств по Договору Субпоставщиков/Субподрядчиков рассмотреть ТЗ на соответствие требованиям ИТТ, Договора и согласовать их. Перечень Оборудования, поставляемого Субпоставщиками/Субподрядчиками в качестве комплектующего оборудования, должен быть указан в ТЗ.

  - В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты вступления Договора в силу представить Заказчику утвержденный руководителем Поставщика График разработки технической документации, который должен включать перечень конструкторской документации (КД) с указанием какие ИДП содержатся в каждом из них, а также График постановки на производство и изготовления Оборудования.

    - График разработки технической документации должен включать следующие этапы работ:

Проведение ОКР (опытно-конструкторских работ), включающих:

- разработка и согласование ТЗ;

- выдача и согласование исходных данных для проектирования (ИДП);

- разработка технологической документации (ТД);

- согласование с Генпроектировщиком Сборочных и Монтажных чертежей, инструкций по эксплуатации и монтажу;

- разработка и согласование Программы и методики приемочных испытаний с ЛАЭС-2;

- изготовление и испытание опытных образцов (головного образца);

- приемка результатов ОКР, утверждение акта приемочных испытаний.

    - График постановки на производство и изготовления Оборудования, в том числе, должен включать следующие этапы работ:

- подготовка производства, включая закупку основных и сварочных материалов;

- разработка и согласование планов качества;

- освоение производства, изготовление установочной партии или головного образца;

- квалификационные испытания изделий установочной партии или головного образца;

- приемосдаточные испытания;

- приемочная инспекция;

- отгрузка оборудования с завода-изготовителя;

- поставка оборудования на Согласованный склад.

    - Предоставить Заказчику планы качества не позднее 30 календарных дней до даты начала изготовления Оборудования в соответствии с требованиями Приложения 3 к Договору.

  - С целью обеспечения эффективного контроля за ходом выполнения работ, на основании запроса Заказчика Поставщиком должен быть откорректирован и передан Заказчику в срок, установленный последним, График изготовления оборудования с учетом результатов согласования Технической документации (пункт 3.3 Договора) и количества контрольных точек по планам качества (пункт 3.12 Договора).

  - Разработать необходимые ТЗ и иную Техническую документацию на Оборудование или внести необходимые изменения в ТЗ и иную Техническую документацию на Оборудование, изготовить Оборудование в соответствии с согласованными ТЗ и иной Технической документацией.

  - Осуществить кодирование Технической документации в соответствии с СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06, часть 4.1 «Кодирование технической документации» и СТО СМК-ПКФ-014.2.1-06 часть 3.1 «Оформление конструкторской документации и отчетов о НИР и ОКР». При необходимости использования новых кодов KKS, Поставщик согласовывает с Заказчиком применение новых кодов KKS и их наименования. Цифровая часть кодов, используемых Поставщиком и его Субпоставщиками/Субподрядчиками, подлежит согласованию с Заказчиком.

  - Выполнить требования по менеджменту качества в соответствии с Приложением 3 к Договору. В течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты заключения Договора направить Заказчику письменный запрос о назначении Уполномоченной организации Генерального Заказчика для проведения оценки соответствия изготавливаемого Оборудования.

    - При изготовлении Оборудования 1, 2, 3 и 4 категорий обеспечения качества Поставщик должен получить копии Сертификатов качества с предоставлением гарантии подлинности Сертификата, заверенные оригинальными печатями заводов-изготовителей, на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, закупленные через посредников (субпоставщиков). В случае невозможности получения подтверждения от завода-изготовителя подлинности сертификата качества, Поставщик, либо посредник (субпоставщик) обязан при входном контроле материалов или комплектующих изделий провести перепроверку физических, химических, металлографических характеристик и других параметров качества, заявленных в сертификатах заводов-изготовителей. Результаты проведенных проверок должны подтверждаться соответствующими документами и заключениями аккредитованных лабораторий.

  - Поставщик вправе привлекать Субпоставщиков и/или Субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Договору на основании проведенного конкурса. При этом вся ответственность за качество поставляемого Оборудования, сроки изготовления и/или поставки Оборудования, а также расчеты с Субпоставщиками и/или Субподрядчиками возлагаются на Поставщика в полном объеме.

    - Поставщик обеспечит обязательное наличие в договорах с Субпоставщиками/Субподрядчиками (в случае их привлечения) согласованных (в течение 30 календарных дней) с Заказчиком требований по менеджменту качества, разработанных на основе требований по менеджменту качества, определенных Приложением 3 к Договору.

    - В случае привлечения к исполнению Договора Субпоставщиков/ Субподрядчиков Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с Субпоставщиком/Субподрядчиком предоставить Покупателю информацию о привлеченном Субпоставщике/Субподрядчике (с указанием наименования Субпоставщика/Субподрядчика, ИНН, КПП), данных о заключенном договоре (тема, работ, стоимость работ, сроки выполнения работ) и сведения от Субпоставщика/Субподрядчика, указанные в Приложении № 19  к Договору

  - Не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней письменно уведомить Заказчика, о планируемой дате проведения приемочных инспекций, в т.ч. инспекций в контрольных точках планов качества, с целью привлечения представителей Заказчика и Генерального заказчика для участия в проведении инспекций. Принять указанных представителей на условиях, приведенных в Приложении 6 (Условия пребывания специалистов Заказчика, Генерального Заказчика и Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/ Субпоставщика/Субподрядчика) к Договору.

Обеспечить при проведении приемочных инспекций выполнение требований в соответствии с Приложением 6 «Условия пребывания специалистов Заказчика, Генерального Заказчика и Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субпоставщика/ Субподрядчика».

  - Осуществить упаковку Оборудования и маркировку грузовых мест с Оборудованием за свой счет в соответствии с требованиями Приложения 7 к Договору. Упаковка должна соответствовать условиям хранения Оборудования, указанным в Приложении 1 к Договору.

  - Осуществить страхование Оборудования, заключив договор страхования в свою пользу и за свой счет, с момента начала перемещения Оборудования для его погрузки на транспортное средство первого перевозчика для транспортировки согласно условиям Договора до момента подписания Акта сдачи-приемки Оборудования в порядке, определенном положениями Статьи 6 Договора.

Указанный договор страхования заключить со страховой компанией, согласованной с Заказчиком. После заключения договора страхования предоставить Заказчику копию страхового полиса.

  - Осуществить погрузку Оборудования на транспортные средства первого перевозчика и, при необходимости, перегрузку Оборудования с одних транспортных средств на другие в процессе транспортировки Оборудования до места назначения, указанного в пункте 5.1. Договора своими силами и за свой счет, а также обеспечить хранение Оборудования в местах перегрузки.

  - Осуществить транспортировку Оборудования до места назначения, указанного в пункте 5.1. Договора.

  - Поставить комплектно с Оборудованием материалы, детали со сроком службы меньше межремонтного периода Оборудования, быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы согласно нормам, установленным разработчиком Оборудования на период монтажа, ввода в эксплуатацию и запасные части на межремонтный период, а также необходимые специальные инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту /металлоконструкции) и другие изделия для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций согласно нормам, установленным разработчиком в соответствии с Технической документацией на Оборудование, согласованной в установленном Договором порядке. Полный комплект поставки каждой позиции Оборудования, как это определено Приложением 1 к Договору, определяется Технической документацией. Оборудование должно быть новым, не использованным ранее.

  - Передать Заказчику на Согласованном складе Оборудование в срок, указанный в Приложении 1 к Договору, а также поставить комплектно с Оборудованием Товаросопроводительную и Техническую документацию на Оборудование в соответствии с Приложением 5 и Приложением 7 к Договору. В случае если по требованию Заказчика в номенклатуру и/или количество экземпляров указанной выше передаваемой документации будут внесены изменения, Приложение 5 будет соответствующим образом откорректировано.

  - В случае необходимости разработать и согласовать в счет цены Договора с Заказчиком проект транспортировки негабаритных и тяжеловесных грузов в место назначения, указанное в пункте 5.1 Договора, а также проект погрузочно-разгрузочных работ.

  - В случае необходимости изготовить и поставить в счет цены Договора вместе с Оборудованием комплект грузоподъемных приспособлений для погрузки и транспортировки Оборудования, а также специальные приспособления для крепежа, транспортировки и хранения Оборудования.

  - В ходе разработки, изготовления, испытаний, сдачи-приемки и поставки Оборудования по Договору выполнить все необходимые процедуры и получить все необходимые лицензии, сертификаты, разрешения и согласования, предусмотренные действующими законодательными актами, нормативными документами, правилами и нормами. При поставке оборудования, материалов, комплектующих, изготовленных за рубежом, необходимо руководствоваться требованиями действующей в Российской Федерации нормативной документации и, в частности, РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения РФ».

  - Привлекать Субпоставщиков/Субподрядчиков, выполняющих работы и оказывающих услуги, поставляющих Оборудование, его части и комплектующие, важные для безопасности, имеющих соответствующие лицензии, сертификаты и разрешения на оказание работ и услуг, проектирование, конструирование и изготовление этого Оборудования, его частей и комплектующих для атомных электростанций, действительные в течение всего периода проведения ими работ, оказания услуг и поставки оборудования в рамках Договора.

  - Представить Заказчику в обязательном порядке в течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора заверенные копии имеющихся у Поставщика и/или Субпоставщика/Субподрядчика лицензий, сертификатов, разрешений и других документов, дающих Поставщику права на проектирование, конструирование, изготовление и поставку оборудования для атомных электростанций, включая Оборудование, поставляемое по Договору.

  - Обеспечить наличие сертификатов соответствия на Оборудование, подлежащее обязательному подтверждению соответствия, учитывая область распространения нижеприведенных документов:

–	в соответствии с перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и изменений к нему в редакции, действующей на момент приемки продукции;

–	в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

–	в соответствии с номенклатурой оборудований, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации ОИТ-0013-2000 и дополнений к ней.

  - Предоставлять Заказчику с периодичностью один раз в две недели по факсимильной связи и электронной почте info@atomproekt.com Отчёт о ходе изготовления Оборудования по форме, указанной в Приложении 9 к Договору.

  - В полном объеме, предусмотренном для данного вида услуг, обеспечить проведение шефмонтажа и шефналадки Оборудования за свой счет.

В случае поставки Оборудования отдельными частями и необходимости его доизготовления на месте эксплуатации, производит его доизготовление, шефмонтаж и шефналадку за свой счет.

Доступ на Cтроительную площадку Ленинградской АЭС-2 специалистов Поставщика для проведения шефмонтажа и шефналадки осуществляется в порядке, установленном «Регламентом доступа на строительную площадку Ленинградской АЭС-2» (Приложение 13 к Договору).

  - В пределах гарантийного срока, установленного Договором, осуществить за свой счёт гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт поставленного Оборудования при выявлении Несоответствий Оборудования, возникших по вине Поставщика. Допуск на стройплощадку специалистов для проведения гарантийного обслуживания и гарантийного ремонта осуществляется при предоставлении документов, удостоверяющих личность специалистов за 10 дней до их прибытия.

  - В срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Поставщик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора на сумму в размере 5 (Пяти) % от общей стоимости Оборудования, предусмотренной п. 8.1. Договора, в одном из следующих вариантов:

    - Вариант 1:

В форме безотзывной банковской гарантии кредитной организации, установленной Приложением № 4.1 к Договору. Срок окончания действия предусмотренной настоящим пунктом банковской гарантии должен определяться конечной датой поставки Оборудования по Договору (за исключением гарантийных обязательств), плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней. Банк, предоставивший гарантию, должен быть предварительно письменно согласован с Заказчиком. Поставщик несет все расходы по получению банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть выдана Банком, отвечающим следующим требованиям:

1) банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации;

2) наличие в системе страхования вкладов;

3) величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

В целях минимизации сроков подтверждения банком-гарантом факта выдачи банковской гарантии и нахождения ее на учете в Банке, допускается предоставление такого подтверждения по системе SWIFT, указанный в разделе 17 Договора. Банк-гарант по поручению и за счет Поставщика направляет по системе SWIFT подтверждающее сообщение в адрес обслуживающего банка Заказчика.

    - Вариант 2:

В форме договора поручительства, оформленного по форме Приложения № 4.4 к Договору. Поручитель, выдавший договор поручительства должен быть предварительно письменно согласован с Заказчиком. Договор поручительства должен быть выдан Поручителем, отвечающим следующим требованиям:

Лицо (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

Срок окончания действия предусмотренной настоящим пунктом оферты-поручительства должен определяться конечной датой поставки Оборудования по Договору (за исключением гарантийных обязательств) плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Поручитель должен раскрывать информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с предоставлением  копий подтверждающих документов на Условиях предоставления сведений о контрагенте (Приложение №18 к Договору).

    - Вариант 3:

В форме денежных средств путем их перечисления Заказчику.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора должны быть зачислены Поставщиком по реквизитам счета Заказчика, указанным в Статье 17 Договора, в противном случае обеспечение исполнения Договора в виде денежных средств считается непредоставленным.

Денежные средства возвращаются Поставщику по истечению 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты поставки Оборудования по Договору, за исключением гарантийных обязательств. Денежные средства возвращаются по письменному требованию Исполнителя в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента истечения 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательств по Договору, на банковский счет, указанный Исполнителем в письменном требовании.

    - Обеспечение исполнения Договора должно содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по обеспечению, если это не предусмотрено изменением/дополнением.

    - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать обязательства по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента наступления указанных обстоятельств предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере.

  - Поставщик в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора обязан предоставить Заказчику обеспечение возврата аванса на общую сумму авансового платежа в соответствии с пунктами 9.1.1 – 9.1.3 Договора в одном из следующих вариантов:

    - Вариант 1:

В форме безотзывной банковской гарантии кредитной организации, установленной Приложением № 4.2 к Договору. Срок окончания действия предусмотренной настоящим пунктом банковской гарантии должен определяться конечной датой поставки последней единицы Оборудования, увеличенной на 60 (Шестьдесят) календарных дней. Банк, предоставивший гарантию, должен быть предварительно письменно согласован с Заказчиком. Поставщик несет все расходы по получению банковской гарантии.

Требования к банковской гарантии – в соответствии с п. 3.28.1 Договора.

    - Вариант 2:

В форме договора поручительства, оформленного по форме приложения № 4.4 к Договору.

Требования к договору поручительства – в соответствии с п. 3.28.2 Договора.

    - Обеспечение возврата авансового платежа должно содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по обеспечению, если это не предусмотрено изменением/дополнением.

    - В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата авансового платежа перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать обязательства по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента наступления указанных обстоятельств предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение возврата авансового платежа на тех же условиях и в том же размере.

  - Для осуществления Заказчиком окончательного расчета с Поставщиком за поставленное Оборудование, Поставщик обязан предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных п.11.3 Договора в размере 5 (Пять) % от общей стоимости Оборудования, предусмотренной п. 8.1. Договора.

    - Обеспечение надлежащего исполнения гарантийных обязательств предоставляется Поставщиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до поставки первой единицы Оборудования по Договору, в  порядке, указанном в пп. 3.28.1 – 3.28.3 Договора. Срок окончания действия обеспечения надлежащего исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок гарантийных обязательств, предусмотренных п.11.3 Договора, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.

  - Поставщик одновременно с подписанием Договора предоставит Заказчику структуру затрат на изготовление, транспортировку, транспортное страхование, шефмонтаж и прочие затраты по форме, приведенной в Приложении 14 к Договору.

  - Предоставлять Заказчику дополнительную информацию и документы, касающиеся исполнения условий Договора в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения письменного запроса.

  - При изготовлении опытных образцов, а также головных образцов нового и единичных образцов модернизированного и модифицированного оборудования, проводить предварительные, приемочные, квалификационные и другие категории испытаний, порядок проведения которых предусмотрен ГОСТ Р 15.201-2000 и ГОСТ 15.005-86.

  - Заказчиком, при необходимости, может быть проведена экспертиза проектной конструкторской документации на оборудование в организациях, имеющих лицензию ФСЭТАН РФ на данный вид деятельности, с последующим отнесением затрат на проведение экспертиз на Поставщика.

  - Организовать электронный обмен данными в период действия Договора по согласованным регламентам и форматам.

  - В течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора Поставщик обязан предоставить Заказчику сведения, указанные в Приложении № 19 к Договору «Форма предоставления информации об отнесении организации  к субъектам малого или среднего предпринимательства».

  - В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора и до получения аванса Поставщик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

  - Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

Статья 4. Права и обязанности Заказчика

  - Заказчик имеет право:

    - Досрочно прекратить исполнение договорных обязательств с Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора путем направления письменного Уведомления о расторжении Договора с указанием даты предполагаемого прекращения срока действия Договора. Уведомление считается полученным при направлении его почтой на десятый рабочий день с даты отправки, указанной на почтовом штемпеле почтового отправления и/или описи вложения в ценное письмо.

    - Самостоятельно осуществлять или привлекать сторонние организации для осуществления контроля за качеством изготавливаемого Оборудования, а также проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Поставщика (с выездом на Завод-изготовитель), на всех этапах поставок и/или изготовления в части соблюдения сроков, установленных Договором.

    - Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором Оборудование, либо не выполнил обоснованное требование Заказчика о замене некачественного Оборудования или о доукомплектовании Оборудования в срок, указанный Заказчиком, Заказчик вправе приобрести недопоставленное Оборудование у других лиц с отнесением на Поставщика всех документально подтвержденных затрат, включая разницу между установленной Договором ценой и ценой по совершаемой взамен сделке. Поставщик по письменному заявлению Заказчика обязан компенсировать Заказчику указанные в настоящем пункте затраты Заказчика в срок, указанный в заявлении Заказчика.

    - Запросить у Поставщика бухгалтерскую и налоговую отчетность в любой момент срока действия договора.

    - Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае не предоставления Поставщиком  документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, в соответствии с п. 3.37 Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 3.37 Договора.

    - Осуществить иные права, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан:

    - Принять и оплатить Оборудование в соответствии с условиями Договора.

    - Обеспечить возможность размещения Оборудования Поставщиком на Согласованном складе.

    - Обеспечить проведение входного контроля Оборудования на Согласованном складе.

    - В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Поставщика по п. 3.10, проинформировать Поставщика о назначении Уполномоченной организации.

Обеспечить участие представителей Генерального Заказчика и/или Уполномоченной организации в проведении оценки соответствия в форме приемки и испытаниях Оборудования, а также представителей Заказчика в инспекциях по Качеству, проводимых в рамках выполнения их программ Обеспечения Качества.

Обеспечить доступ специалистов Поставщика/Субпоставщика/Субподрядчика на Строительную площадку для выполнения шефмонтажа/шефналадки Оборудования в порядке, установленном Приложением № 13 к договору.

    - Обеспечить участие специалистов Заказчика, Генерального Заказчика в проведении инспекций по качеству в соответствии с Приложением № 6 к Договору.

    - Обеспечить согласование с Генеральным Заказчиком ТЗ, ТУ, программы и методики приемочных испытаний и иной, подлежащей согласованию, технической документации.

    - Согласовать с Генеральным Заказчиком планы качества Поставщика не позднее 30 календарных дней до даты начала изготовления оборудования.

Статья 5. Условия поставки Оборудования

- Поставщик поставит Оборудование на Согласованный склад в г. Сосновый Бор. В соответствии с этим, Поставщик в сроки, указанные в Приложении 1 к Договору, предоставит Оборудование, разгруженное с прибывшего транспортного средства перевозчика Поставщика и размещенное на Согласованном складе, в распоряжение Грузополучателя в указанном выше месте назначения.

- Поставщик имеет право осуществить досрочную поставку Оборудования только при наличии письменного согласия Заказчика. В таком случае, Оборудование принимается Грузополучателем на ответственное хранение, все расходы по хранению Оборудования до срока поставки, предусмотренного договором, несет Поставщик.

- Грузополучатель примет поставленное Поставщиком на условиях пункта 5.1 Договора Оборудование на ответственное хранение на Согласованном складе.

- Началом поставки Оборудования считается поступление на Согласованный склад первого по времени грузового места. Окончанием поставки Оборудования считается поступление на Согласованный склад последнего грузового места.

Датой поставки Оборудования будет считаться дата принятия Грузополучателем на Согласованном складе на ответственное хранение Оборудования, указанная в Акте сдачи-приемки Оборудования на ответственное хранение, при наличии полного комплекта заводской технической документации и полного комплекта сопроводительной первичной бухгалтерской документации (транспортные накладные, товарная накладная по форме ТОРГ 12). Счет-фактура, оформленный в соответствии с НК РФ, выставляется  в течение 5 дней после подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ 12.

- В случае превышения времени поставки Оборудования (период от начала до окончания поставки) более чем на 10 (Десяти) рабочих дней Заказчик вправе выставить Поставщику счет за хранение, а Поставщик обязан указанный счет оплатить. Датой поставки Оборудования будет считаться дата окончания поставки, указанная в транспортной накладной на поставку последнего по времени грузового места.

- Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после прибытия Оборудования в место поставки направить Поставщику посредством факсимильной связи и/или электронной почтой письменное уведомление о прибытии Оборудования (копию транспортной накладной с отметкой Грузополучателя о получении Оборудования).

- Право собственности на Оборудование и риски случайной гибели или повреждения Оборудования переходят с Поставщика на Заказчика с момента подписания Акта сдачи-приемки Оборудования, указанного в статье 6 Договора, на основании акта входного контроля с положительным заключением о выдаче в монтаж и  подписания товарной накладной ТОРГ-12 уполномоченным представителем Заказчика в порядке, установленном условиями Договора.

- В случае получения замечаний комиссии по входному контролю, Заказчик вправе выставить счет Поставщику за хранение Оборудования за период до устранения замечаний и  до подписания Акта о входном контроле, в соответствии с пунктами 6.13, 6.14 Договора.

В согласованные Сторонами сроки Поставщик устраняет замечания, полученные по результатам входного контроля.

- В случае наличия замечаний комиссии по входному контролю, для устранения которых требуется проведение работ непосредственно с оборудованием, Поставщик должен за свой счет либо вывезти Оборудование с Согласованного склада на доработку с дальнейшим возвратом на Согласованный склад, либо перевезти Оборудование в отдельное место на Согласованном складе по согласованию с руководством склада. При этом ответственным за сохранность Оборудования на время выполнения логистических операций и работ по устранению замечаний является Поставщик. При наступлении случая, указанного в данном пункте расходы за выполнение логистических операций, хранение Оборудование и работ по устранению замечаний несет Поставщик.

- Датой отправки Оборудования считается дата штемпеля либо иным образом указанная дата в транспортной накладной первого перевозчика Поставщика, свидетельствующая  о принятии им Оборудования к перевозке в указанную дату.

- Поставщик имеет право осуществить отправку Оборудования только при наличии соответствующим образом оформленной документации по Качеству, как это определено Приложением 3 к Договору. Подписание документов по качеству не освобождает Поставщика от ответственности за качество и комплектность поставленного оборудования и документации, как это определено условиями Договора.

- Поставщик не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты отправки Оборудования, сообщит Заказчику посредством факсимильной связи и/или электронной почты  нижеследующую информацию:

  - ожидаемая дата отправки Оборудования (грузовых мест) и ожидаемая дата поставки Оборудования, как это определено пунктом 5.4 Договора;

  - общее количество грузовых мест;

  - общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест;

  - наименование Оборудования, код KKS (при наличии), номер позиции и количество в соответствии с Приложением 1 к Договору;

  - массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии: масса нетто (кг), масса брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры (мм), вид упаковки каждого грузового места;

  - наименование Оборудования, для которого требуются специальная упаковка, меры предосторожности, защиты и т.п.;

  - описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для такого Оборудования, включая требования к температуре, толчкам, ударам и т.п. во время погрузки на транспортное средство, крепления, транспортировки, выгрузки и хранения на Площадке Ленинградской АЭС-2;

  - условия хранения Оборудования в соответствии с ГОСТ 15150-69 для каждого грузового места.

  - возможность штабелирования Оборудования с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика.

- Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения извещения Поставщика по пункту 5.12 Договора письменно (посредством факсимильной связи и/или электронной почты)  подтвердит или уточнит дату отправки Оборудования, а также сообщит информацию о Согласованном складе, необходимую для отправки Оборудования.

- В случае если наступает срок поставки Оборудования, указанный в  Приложении №1 к Договору, а Заказчик не готов принять поставляемое Оборудование, Заказчик направляет уведомление Поставщику о неготовности принять Оборудование, на основании которого Поставщик обязуется хранить данное Оборудование на своем складе и за свой счет сроком до 90 (Девяноста) календарных дней.

- В случае если задержка отправки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отправке в сроки, предусмотренные Договором, по официальному подтверждению Заказчика, сделанному им в соответствии с пунктом 5.13 Договора, превысит 90 (Девяносто) календарных дней с даты, сообщенной Поставщиком в соответствии с пунктом 5.12 Договора, Поставщик примет Оборудование на ответственное хранение. Оборудование должно быть опломбировано в присутствии Заказчика и/или его уполномоченного представителя. При этом сроки исполнения обязательств Поставщика по поставке Оборудования, указанные в Приложении 1 к Договору, соразмерно переносятся на срок такой задержки.

5.15.1	Поставщик путем подписания дополнительного соглашения согласует с Заказчиком обязательства и расходы, связанные с хранением не отправленного Оборудования, а также с его ревизией и консервацией при длительном хранении. В этом случае расходы Поставщика будут компенсироваться Заказчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней c даты выставления Поставщиком соответствующего счета, счета-фактуры, акта на оказание услуг по хранению Оборудования с приложением складской квитанции и других документов, подтверждающих фактические расходы Поставщика.

- В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты отправки Оборудования Поставщик по форме, указанной в Приложении 11 к Договору, сообщит Заказчику следующую информацию:

  - ожидаемую дату прибытия в место назначения;

  - номер транспортной накладной;

  - номер транспортного средства;

  - телефоны водителей транспортных средств;

  - общее количество грузовых мест;

  - общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест;

  - наименование Оборудования, код KKS (при наличии), номер позиции и количество в соответствии с Приложением 1 к Договору, номер позиции по Спецификации Заказчика;

  - количество грузовых мест на каждом транспортном средстве и массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии: масса нетто (кг), масса брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры (мм), вид упаковки грузовых мест для каждого транспортного средства,

а также направит Заказчику отгрузочные спецификации.

- При передаче Оборудования на ответственное хранение, ответственный представитель Поставщика оформляет следующие документы:

5.17.1 Результаты приемки Оборудования от перевозчика Поставщика оформляются отметкой на товарно-транспортной накладной и/или актом, составляемым по форме, установленной законодательством Российской Федерации в зависимости от вида транспорта, которым доставлено Оборудование.

5.17.2 Принятое от перевозчика Поставщика Оборудование Грузополучатель принимает на ответственное хранение путем оформления Акта сдачи-приемки Оборудования на ответственное хранение за подписью ответственных представителей Поставщика и Грузополучателя, заверенных печатями с обеих сторон. Указанный Акт оформляется Поставщиком в 3-х экземплярах. Экземпляр Акта сдачи-приемки на ответственное хранение направляется представителю Генерального заказчика на площадке Ленинградской АЭС-2.

Форма Акта сдачи-приемки Оборудования на ответственное хранение приведена в Приложении 15 к Договору.

- В случае, когда при приемке Оборудования от перевозчика Поставщика выявлены несоответствия количества мест, указанному в товаросопроводительной документации либо на трафарете упаковки, или видимые повреждения, Грузополучатель не должен производить вскрытия тары и упаковки. Данные несоответствия отражаются в Акте об обнаружении недостачи, несоответствия качества и комплектности Оборудования (Коммерческом акте), составляемом по форме установленной законодательством Российской Федерации в зависимости от вида транспорта, которым доставлено Оборудование, а в случае если форма Акта законодательством Российской Федерации не установлена, по форме, установленной в Приложении 16 к Договору. Акт об обнаружении недостачи, несоответствия качества и комплектности Оборудования (Коммерческий акт) подписывается представителем перевозчика Поставщика и представителем Грузополучателя.

Статья 6. Порядок сдачи-приёмки поставленного Оборудования

- В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поставки Оборудования, как это определено пунктом 5.4 Договора, комиссия из представителей Заказчика и Генерального Заказчика в присутствии, при необходимости (необходимость определяет Заказчик), уполномоченного представителя Поставщика проведёт входной контроль Оборудования по количеству и качеству в соответствии с разработанным и согласованным в установленном порядке «Положением о входном контроле оборудования» (Приложение 17 к Договору).

- По итогам проведения входного контроля Оборудования по количеству и качеству оформляется Акт входного контроля Оборудования в порядке и по форме, указанной в «Положении о входном контроле оборудования» в 3 (Трех) оригинальных экземплярах, по одному оригинальному экземпляру для каждой участвующей в приемке Оборудования организации и Поставщика.

- Указанные в пункте 6.2 Договора Акты входного контроля Оборудования должны быть оформлены в течение 5 (Пяти) рабочих дней после проведения процедуры входного контроля Оборудования по количеству и качеству.

- Необходимость присутствия Поставщика для проведения процедуры входного контроля Оборудования определяется Заказчиком. Поставщик может также инициировать присутствие своего представителя при проведении процедуры входного контроля Оборудования, уведомив об этом Заказчика.

- Для участия уполномоченного представителя Поставщика в процедуре входного контроля Оборудования Стороны письменно согласуют сроки его прибытия для указанных целей. Все расходы, связанные с участием уполномоченного представителя Поставщика на процедуре входного контроля Оборудования, несет Поставщик.

- Вскрытие тары и упаковки Оборудования производится в порядке, установленном Приложением 17 к Договору

- Тара и упаковка Оборудования, расконсервация которого не допускается по условиям хранения, вскрывается непосредственно перед передачей его в монтаж.

- При обнаружении при входном контроле несоответствий по количеству/комплектности или по качеству Оборудования комплектующих изделий и материалов на несоответствие или некомплектную продукцию (Приложение 16 к Договору) условиям Договора, указанные несоответствия Оборудования фиксируются в Акте входного контроля Оборудования.

- При наличии в Акте входного контроля записей о несоответствии Оборудования, данный Акт является основанием для предъявления претензии Поставщику о несоответствии Оборудования условиям Договора. Указанная претензия направляется Заказчиком Поставщику в письменной форме с приложением оригинала соответствующего Акта входного контроля Оборудования.

- В случае установления, что несоответствия по количеству/комплектности Оборудования, комплектующих изделий и материалов на несоответствие или некомплектную продукцию вызваны причинами, за которые несет ответственность Поставщик, он в согласованные с Заказчиком сроки обязан за свой счет устранить данные несоответствия. Течение этого срока начинается от даты подписания Акта входного контроля.

- Оборудование, несоответствующее по качеству условиям Договора, подлежит ремонту или замене Поставщиком за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки. Течение этого срока начинается от даты подписания Акта входного контроля

- В случае выявления несоответствий по качеству и/или комплектности поставляемой в соответствии с условиями Договора Технической документации и/или товаросопроводительной документации, Поставщик за свой счет устранит несоответствие, или заменит соответствующую Техническую документацию и/или товаросопроводительную документацию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления, если иной срок не будет согласован Сторонами.

- После устранения замечаний комиссии по входному контролю Поставщик письменно уведомляет Заказчика о готовности к проведению повторного входного контроля. Заказчик после получения письменного уведомления о готовности к проведению повторного входного контроля в течение не более 7 (Семи) календарных дней назначает дату проведения входного контроля. Расходы на логистические операции и организацию комиссии повторного входного контроля несет Поставщик. Заказчик выставляет счет за указанные расходы, который Поставщик обязан оплатить.

- В том случае, если по результатам входного контроля Оборудование признается прошедшим входной контроль на основании соответствующей записи в Акте входного контроля Оборудования, Поставщик и Заказчик в трехдневный срок подписывают (с указанием даты подписания)  товарную накладную ТОРГ-12 и Акт сдачи-приемки Оборудования (Приложение 10 к Договору) в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, по одному оригинальному экземпляру для каждой из Сторон. Для этого, в случае отсутствия представителя Поставщика на процедуре входного контроля Оборудования, Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней уведомит Поставщика о результатах процедуры входного контроля Оборудования посредством факсимильной связи или по электронной почте с приложением копии соответствующего Акта входного контроля Оборудования, а также направит по почте оригинал соответствующего Акта входного контроля Оборудования. На основании указанной информации Поставщик подготовит по согласованной с Заказчиком форме и направит в адрес Заказчика 2 (Два) оригинальных экземпляра соответствующего Акта сдачи-приемки Оборудования, подписанного со стороны Поставщика и скрепленных печатью Поставщика.

- В части, не противоречащей положениям настоящей Статьи Договора к отношениям Сторон по вопросам несоответствий Оборудования, выявленных на этапе приемки Оборудования по результатам входного контроля, применяются положения Статьи 11 Договора.

Статья 7. Порядок согласования Технической документации

- При осуществлении в процессе исполнения Договора Заказчиком и Поставщиком предусмотренного Договором согласования Технической документации Заказчик и Поставщик будут руководствоваться нижеследующим порядком согласования:

  - Указанная в пункте 7.1 Сторона, получившая документ на согласование, должна в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней либо полностью согласовать его в представленном виде, либо представить Стороне, направившей документ, свои возражения и замечания в письменной форме. Рассмотрение возражений и замечаний должно быть проведено другой Стороной не позднее чем в течение 14 (Четырнадцати)  рабочих дней с момента их получения. Процедура согласования окончательного текста документа аналогична процедуре согласования первичного текста документа.

  - Обмен информацией, документами и замечаниями в процессе согласования Технической документации может осуществляться по согласованию между Заказчиком и Поставщиком путем обмена документами, посредством факсимильной связи или с использованием электронной почты. В таком случае, полученные документы должны быть переданы таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, а также дату их направления и получения другой Стороной.

Статья 8. Цена Договора

  - Общая цена Оборудования, поставляемого в соответствии с Договором, именуемая далее Ценой Договора, образованная из позиционных цен Оборудования, приведенных в Приложении 1 к Договору (Спецификация Оборудования), составляет -----------------------, кроме того НДС (18 %) ----------------, всего -------------- копеек.

  - В случае изменения нормативной базы по исчислению НДС, Стороны внесут в Договор соответствующие корректировки, оформив их дополнением к Договору, которое должно быть подписано в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.

  - Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с изготовлением и поставкой Оборудования, включая, но не ограничивая расходами, связанными:

8.3.1 разработкой и согласованием эскизного проекта;

8.3.2 разработкой и согласованием технического проекта;

8.3.3 разработкой и/или доработкой и согласованием Технической документации на Оборудование;

8.3.4 экспертизой конструкторской документации на Оборудование (в случае необходимости) в соответствии с п. 3.34;

8.3.5 предоставлением исходных данных для проектирования;

8.3.6 выполнением требований по менеджменту качества, в том числе с разработкой и согласованием соответствующей документации;

8.3.7 разработкой товаросопроводительной документации;

8.3.8 изготовлением, испытанием и сертификацией Оборудования;

8.3.9 обеспечением комплектности поставки Оборудования в соответствии с условиями Договора, консервацией, упаковкой, ЗИП на межремонтный период и маркировкой Оборудования;

8.3.10 приемом представителей Заказчика, Уполномоченной организации в соответствии с условиями Договора;

8.3.11 изготовлением и поставкой комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки и транспортировки Оборудования, а также специальных приспособлений для крепежа, транспортировки и хранения Оборудования (при необходимости);

8.3.12 разработкой и согласованием с Заказчиком проекта транспортировки негабаритных и тяжеловесных грузов в адрес Заказчика (при необходимости);

8.3.13 заказом и подачей транспортных средств, погрузкой Оборудования на транспортные средства перевозчиков и, в случае необходимости, их перегрузкой с одних транспортных средств перевозчиков на другие в процессе транспортировки до Согласованного склада, хранением Оборудования в местах перегрузки, креплением Оборудования на транспортных средствах перевозчиков;

8.3.14 транспортировкой Оборудования до Согласованного склада, включая все возможные затраты по устранению возникших во время транспортировки и доставки Оборудования препятствий, возмещению ущерба автомобильным дорогам, железным дорогам, также затраты, связанные перевозкой Оборудования водным транспортом;

8.3.15 страхованием Оборудования, как это определено пунктом 3.14 Договора;

8.3.16 оплатой таможенных пошлин, акцизов и таможенных сборов, а также иных расходов, связанных с выпуском импортного Оборудования в свободное обращение на таможенной территории Российской Федерации за исключением НДС, взимаемого при ввозе товаров на территорию Российской Федерации;

8.3.17 шефмонтажом и/или шефналадкой Оборудования в случаях, предусмотренных документацией завода-изготовителя, а также согласованием документации, необходимой при шефмонтаже и/или шефналадке Оборудования;

8.3.18 гарантийным обслуживанием и ремонтом Оборудования в гарантийный период.

8.3.19 разгрузкой Оборудования с транспортного средства в месте назначения;

8.3.20 размещением Оборудования на Согласованном складе.

  - Цена Договора является твердой и не подлежит изменению до окончательного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Условия, сроки командирования специалистов на площадку Ленинградской АЭС-2 для проведения шефмонтажа и шефналадки оборудования будут отражены и оформлены дополнительным соглашением к Договору.

Статья 9. Условия платежей

- Заказчик оплатит Поставщику сумму, равную Цене Договора, указанной в пункте 8.1 Договора, в следующем порядке:

    - Авансовый платеж в размере 20 % (Двадцати процентов) от цены Оборудования, указанной в пункте 8.1 Договора, что составит -------------- копейки, кроме того НДС (18%) ------------- копеек, всего ------------- копеек будет оплачен Заказчиком на основании оригинала счета Поставщика не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления обеспечения возврата авансового платежа в соответствии с пунктом 3.29 Договора и документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, в соответствии с п. 3.37 Договора.

Поставщик в течение 5 (Пять) дней предоставит Заказчику счет-фактуру на сумму полученного аванса, оформленный в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

9.1.2 Второй авансовый платеж в размере 5 % (Пять процентов) от цены  Оборудования, указанной в пункте 8.1 Договора, будет оплачен Заказчиком не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения копии письма о согласовании ТЗ/ТУ (пункт 3.5 Договора) и оригинала счета Поставщика.

Поставщик в течение 5 (Пять) дней предоставит Заказчику счет-фактуру на сумму полученного аванса, оформленный в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

9.1.3 Третий авансовый платеж в размере 5 % (Пять процентов) от цены Оборудования, указанной в пункте 8.1 Договора, будет оплачен Заказчиком не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком полного комплекта ИДП в соответствии п. 3.2 и 3.6 Договора и оригинала счета Поставщика.

Поставщик в течение 5 (Пять) дней предоставит Заказчику счет-фактуру на сумму полученного аванса, оформленный в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

9.1.4 Платеж в размере 70 % (Семидесяти процентов) от цены Оборудования, указанной в пункте 8.1 Договора, с учетом ранее выплаченных авансов на Оборудование и при условии отсутствия необходимости проведения шефмонтажа и шефналадки Оборудования, будет оплачен Заказчиком не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Оборудования, как это определено Статьей 6 Договора, на основании счета Поставщика, счета-фактуры Поставщика, товарной накладной по форме ТОРГ-12, копии страхового полиса, определенного пунктом 3.14 Договора, обеспечения гарантийных обязательств оформленного в соответствии с п. 3.30 Договора, но не ранее 10 (Десяти) рабочих дней от даты получения Заказчиком указанных в настоящем пункте Договора документов.

9.1.5 При необходимости проведения шефмонтажа и шефналадки Оборудования сумма, указанная в п. 9.1.4 выплачивается Поставщику за вычетом суммы в размере 5 % цены Оборудования. Данная сумма выплачивается Поставщику в течение 30 календарных дней от даты приемки Заказчиком выполнения шефмонтажа и шефналадки и подписания соответствующего акта.

9.1.6 Поставщик имеет право направить Заказчику уведомление об отказе в получении авансового платежа по Договору.

- Платежи по Договору осуществляются в российских рублях банковским переводом на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 17 Договора.

- Датой платежа считается дата отметки банка Заказчика на платежном поручении на оплату счета Поставщика.

- Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Заказчика, оплачивает Заказчик. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Поставщика, оплачивает Поставщик.

- В случае отказа или невозможности Поставщиком выполнить свои обязательства по Договору, Поставщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты письменного обращения Заказчика возвратит Заказчику полную сумму аванса, указанную в пунктах 9.1.1-9.1.3 Договора, а также проценты в размере установленной Банком России на день возврата аванса ставки рефинансирования от полной суммы аванса, указанной в пунктах 9.1.1–9.1.3 Договора, за каждый день со дня перечисления аванса Заказчиком до дня возврата аванса включительно.

- Содержание счетов-фактур, товарных накладных по форме ТОРГ-12, товарно-транспортных накладных, оформленных Поставщиком, должно строго соответствовать Спецификации оборудования (Приложение 1 к Договору).

- Поставщик предоставляет акты сверки взаиморасчетов по окончании каждого квартала сроком до 10 числа месяца, следующим за отчетным кварталом.

Статья 10. Применяемые стандарты, нормы и правила

10.1 Оборудование и Техническая документация должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, стандартов, норм и правил, действующих в Российской Федерации на дату подписания Акта сдачи-приемки Оборудования, а Оборудование – также требованиям согласованной в соответствии с условиями Договора Технической документации с учетом п. 3.24 Договора.

Статья 11. Гарантии

  - Поставщик гарантирует, что поставленное Оборудование будет соответствовать требованиям Договора, а также будет обеспечивать надежную и безопасную работу Оборудования при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации этого Оборудования согласно Технической документации.

  - Поставщик гарантирует, что Техническая документация, передаваемая Поставщиком по Договору, будет соответствовать требованиям Договора, в том числе будет достаточной для осуществления монтажных работ и эксплуатации Оборудования персоналом Генерального Заказчика.

  - Гарантийный срок на Оборудование составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента ввода энергоблока в опытно-промышленную эксплуатацию, что подтверждается подписанием Генеральным Заказчиком Акта приемки законченного строительством соответствующего энергоблока Ленинградской АЭС-2, но не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты последней поставки единицы Оборудования по договору.

  - При необходимости продления Гарантийного срока на Оборудование Поставщик обеспечит осуществление необходимых мероприятий по продлению Гарантийного срока поставленного (изготовленного) Оборудования по дополнительному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.13 Договора.

  - Если в течение Гарантийного срока будут обнаружены Несоответствия Оборудования, вызванные ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные Несоответствия.

  - В случае если Несоответствие Оборудования выявлено после подписания Акта сдачи-приемки Оборудования, основанием для предъявления претензии Поставщику о Несоответствии Оборудования условиям Договора является Рекламационный акт.

  - Рекламационный акт оформляется в 3 (Трех) оригинальных экземплярах, по 1 (Одному) оригинальному экземпляру для Заказчика, Генерального Заказчика и Поставщика, и подписывается представителями Заказчика, Генерального Заказчика и Поставщика (Рекламационный акт подписывается представителем Поставщика в случае его присутствия на Площадке АЭС).

  - Заказчик направляет Поставщику письменную претензию о выявлении Несоответствия Оборудования с приложением оригинала Рекламационного акта.

  - Поставщик обязуется в течение срока, установленного Заказчиком, принять все необходимые меры для устранения выявленных Несоответствий Оборудования в соответствии с принятыми по ним решениями и несет ответственность за устранение Несоответствия Оборудования в установленный Заказчиком срок.

  - Если Поставщик в течение установленного Заказчиком срока, не устранит выявленные Несоответствия, за которые он несет ответственность, то Заказчик вправе заменить Оборудование и устранить выявленные Несоответствия самостоятельно либо с привлечением третьих лиц. При этом Поставщик обязан возместить Заказчику связанные с этим фактически понесенные, документально подтвержденные прямые расходы в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения Поставщиком соответствующего счета с приложением копий документов, подтверждающих фактические расходы Заказчика. Указанные в настоящем пункте действия Заказчика по устранению Несоответствий Оборудования не подпадают под действие положений пункта 11.18 Договора.

  - Для проведения работ по устранению Несоответствий Оборудования в Гарантийный срок Заказчик по письменной просьбе Поставщика окажет, при наличии такой возможности, организационное содействие в предоставлении Поставщику имеющихся в наличии на Площадке Ленинградской АЭС-2 оборудования, подъемно-транспортных механизмов, мастерских, оборудования для дезактивации, энергоресурсов, запасных частей и расходных материалов. Поставщик обязуется в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней возместить Заказчику израсходованные расходные материалы и запасные части, а также возместить Заказчику понесенные в связи с оказанием указанного выше содействия, документально подтвержденные прямые расходы в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения Поставщиком соответствующего счета с приложением копий документов, подтверждающих фактические расходы Заказчика.

  - Для проведения работ по устранению Несоответствий Оборудования Заказчик по письменной просьбе Поставщика окажет, при наличии такой возможности, содействие в предоставлении Поставщику персонала Заказчика. Поставщик обязуется возместить Заказчику понесенные в связи с этим документально подтвержденные прямые расходы в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения Поставщиком соответствующего счета с приложением копий документов, подтверждающих фактические расходы Заказчика.

  - Если в течение Гарантийного срока Оборудование вышло из строя и требует замены или ремонта, то Гарантийный срок на это Оборудование продлевается на время устранения Несоответствий Оборудования.

  - Если Несоответствия Оборудования вызваны несоответствиями разработанной Поставщиком Технической документации или изготовления Оборудования, то Поставщик обязан за свой счет устранить несоответствия Технической документации и конструкции Оборудования таким образом, чтобы исключить повторное появление подобных Несоответствий в этом изделии или в других аналогичных изделиях.

  - В случае выявления неустранимых Несоответствий Оборудования, Заказчик имеет право отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в отношении такого Оборудования, при этом Поставщик обязуется возместить Заказчику все прямые подтвержденные убытки.

  - Если в течение Гарантийного срока Поставщик проводит замену Оборудования с выявленными Несоответствиями или его части, то он должен за свой счет вывезти с Площадки Ленинградской АЭС-2 замененное Оборудование или его части или согласовать с Заказчиком процедуры по утилизации этого Оборудования на специализированных полигонах с компенсацией Заказчику фактических затрат по утилизации. Если замененное Оборудование или его части стали радиоактивными, то он должен также оплатить Заказчику расходы по дезактивации этого Оборудования.

  - Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на Оборудование, которому были нанесены повреждения вследствие его небрежного хранения или обслуживания, или произведены какие-нибудь изменения в конструкции такого Оборудования в течение Гарантийного срока при отсутствии представителя Поставщика или без его письменного согласия, а также при ненадлежащем исполнении Заказчиком требований Технической документации Поставщика.

  - Срок гарантии в отношении нового Оборудования, поставленного взамен дефектного или некомплектного, начинает отсчитываться вновь с даты замены такого Оборудования.

Статья 12. Ответственность Сторон

- Если Поставщик не поставил Оборудование и/или Техническую документацию на Оборудование и/или товаросопроводительную документацию на Оборудование, а равно не представил График разработки технической документации, предусмотренный пунктом 3.6 Договора в сроки, указанные в Договоре и Приложении 1 к Договору, Поставщик за каждый календарный день просрочки уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,04 % (Ноль целых четыре сотых процента) соответственно от цены не поставленного в срок Оборудования, или Оборудования, для которого не поставлена в срок Техническая или товаросопроводительная документация.

- . Если в установленный в пункте 3.28 Договора срок Поставщик не предоставит Заказчику обеспечение исполнения Договора, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы соответствующего обеспечения, за каждый календарный день просрочки в предоставлении обеспечение исполнения Договора.

- Если в установленный в пункте 3.29 Договора срок Поставщик не предоставит Заказчику обеспечение возврата аванса, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы аванса с учетом НДС, за каждый календарный день просрочки в предоставлении обеспечение возврата аванса.

- При нарушении Заказчиком установленных пунктом 9.1.4 Договора сроков оплаты, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.

- Общий размер неустойки, определенной пунктом 12.4 Договора, за все время просрочки не должен превышать 10 % (Десять процентов) от суммы просроченного платежа.

- Уплата неустойки в соответствии с пунктами 12.1-12.3 Договора не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по Договору.

- При нарушении Поставщиком срока разработки и согласования документации на изготовление и поставку Оборудования, указанного в графике разработки технической документации (пункт 3.6 Договора), Поставщик за каждый день просрочки уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от цены Оборудования, по которому не разработана и/или не согласована определенная пунктом 3.8 Договора документация.

- Если в течение 50 (Пятидесяти) рабочих дней с даты вступления Договора в силу Поставщик не смог согласовать в установленном порядке определенную пунктом 3.3 Договора документацию на изготовление и поставку каких-либо единиц Оборудования, указанного в Приложении 1 к Договору, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

- При просрочке поставки Оборудования на срок свыше 2 (Двух) месяцев Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в отношении не поставленного в срок Оборудования и потребовать возврата выплаченного аванса, возмещения убытков и неустойки в размере 30 % от Цены Договора, установленной в пункте 8.1 Договора.

- В случаях, если по вине Поставщика, поставленное Оборудование и/или Техническая документация и/или товаросопроводительная документация не соответствует по качеству и комплектности требованиям Договора, или в гарантийный период выявлены Несоответствия Оборудования, возникшие по вине Поставщика, Поставщик за свой счет устранит Несоответствия Оборудования и/или Технической документации и/или товаросопроводительной документации.

- Поставщик несет ответственность за соответствие поставленного Оборудования согласованным с Заказчиком исходным данным для проектирования. Если в течение гарантийного срока, определенного Договором, будет выявлено Несоответствие поставленного Оборудования исходным данным для проектирования, согласованным с Заказчиком, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные Несоответствия или возместить все затраты Заказчика по устранению этих Несоответствий и/или проведению компенсационных мероприятий.

- В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору (просрочка, некачественная или некомплектная поставка), Заказчик имеет право, после признания Поставщиком претензии удержать сумму убытков из любого платежа, причитающегося Поставщику.

- В случае если Поставщиком при проведении приемочной инспекции (п. 5.5.4 Приложения 3 к Договору) не предъявлено Оборудование, ранее указанное им в уведомлении о приемочной инспекции и прилагающимся к нему письме, направленном в адрес Заказчика, либо предъявленное Поставщиком Оборудование не готово к проведению приемочной инспекции, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере до 5 (Пяти) процентов от стоимости непредъявленного и/или не готового для проведения приемочной инспекции Оборудования. Основанием для предъявления требования об уплате неустойки является Заключение о приемочной инспекции с записью о не предъявлении/неготовности Оборудования, подписанное Заказчиком, Генеральным Заказчиком (при его участии).

- В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования,  установленных Договором, Заказчик будет иметь право задержать очередные платежи за поставку Оборудования, причитающиеся Поставщику, до момента осуществления Поставщиком поставки соответствующего Оборудования, в отношении которого нарушены сроки поставки. При этом Заказчик не несет ответственности, определенной положениями пункта 12.4 Договора.

- В случае расторжения договора по решению суда или по инициативе Заказчика в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года.

- При расторжении Договора по инициативе Заказчика (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.8 и 12.9 Договора, или случаев, связанных с иными существенными нарушениями Поставщиком своих обязательств по Договору) Заказчик в дополнительно согласованный с Поставщиком срок возместит Поставщику стоимость произведенных прямых подтвержденных затрат в связи с исполнением Договора на дату расторжения Договора

- В случае досрочного расторжения Договора в связи с расторжением Договора № 3107/LEN2 от 21.02.2012 Генеральным Заказчиком или приостановлением действия указанного  договора на срок более 1 (Одного) года, либо по другим причинам, не зависящим от Заказчика, Заказчик в дополнительно согласованный с Поставщиком срок возместит Поставщику стоимость произведенных прямых подтвержденных затрат в связи с исполнением Договора на дату расторжения Договора.

- Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования при его транспортировке и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Оборудования, а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной документации в размере понесенных Заказчиком убытков.

- Заказчик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования, вызванную нарушением требований к условиям хранения Оборудования на Согласованном складе, указанным в поставляемой с Оборудованием Технической документации.

- В случае выявления при приемке Оборудования, а также в течение гарантийного срока и процессе эксплуатации Оборудования фактов подделки предоставленных Поставщиком лицензий, сертификатов, в том числе сертификатов соответствия на Оборудование и иных документов, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый факт выявления поддельных документов, а также возмещения понесенных убытков.

- Предъявление Сторонами требований о взыскании неустоек (штрафов) за нарушение условий Договора, а также возмещении убытков, производится письменно путем направления соответствующего требования  об их уплате и/или возмещении. Такое требование  должно содержать срок для оплаты неустойки (штрафа) и/или возмещения убытков, который не может быть менее 10 (Десять) рабочих дней. Сторона, получившая требование (претензию) обязана в указанный в ней срок выплатить сумму неустойки (штрафа).

- Оплата убытков и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

- При расторжении Договора Поставщик возвращает Заказчику на расчетный счет сумму незачтенного Аванса по результатам проведения сверки взаиморасчетов в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после подписания акта сверки взаиморасчетов.

- В случае не обеспечения Заказчиком доступа специалистов Поставщика/Субпоставщика/Субподрядчика на Строительную площадку для выполнения шефмонтажа/шефналадки Оборудования в порядке, установленном Приложением № 13 к договору Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) Цены договора за каждый календарный день просрочки доступа специалистов Поставщика/Субпоставщика/Субподрядчика на Строительную площадку.

- В случае не обеспечения Заказчиком возможности размещения Оборудования Поставщиком на Согласованном складе и/или проведения входного контроля Оборудования на Согласованном складе, Заказчик оплачивает Поставщику фактически понесенные расходы за хранение и/или повторную транспортировку оборудования.

Статья 13. Исключительные права третьих лиц

- Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств по Договору не повлечёт нарушения исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.) третьих лиц, которые могут быть препятствием для использования Оборудования и документации Заказчиком на территории России.

Для подтверждения гарантий Поставщик, по требованию Заказчика, представит ему патентный формуляр, оформленный согласно ГОСТу 15.012-84.

- В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц, вызванных нарушением на территории России их исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.), в связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик:

– немедленно информирует об этом Поставщика;

– проведет предварительные переговоры с третьей стороной;

– обеспечит возможность Поставщику провести любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

- Поставщик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Поставщиком исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.) третьих лиц на территории России.

- По просьбе Поставщика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Поставщик оплатит Заказчику все обоснованные расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику все убытки, вызванные нарушением Поставщиком исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.) третьих лиц на территории России.

Статья 14. Форс-мажорные обстоятельства

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после его подписания в результате событий чрезвычайного характера, которые не исполнившая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

- Достаточным доказательством наличия и действия обстоятельств непреодолимой силы будет являться документ, выдаваемый Торгово-промышленной Палатой Российской Федерации.

- К форс–мажорным обстоятельствам относятся стихийные природные явления (наводнения, землетрясения,  произошедший вследствие обстоятельств непреодолимой силы, тайфуны, штормы), обстоятельства общественной жизни, такие как война или военные действия, объявление чрезвычайного положения, забастовка в отрасли или регионе, эпидемии, повлекшие невозможность исполнения Договора.

- Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно (в течение 2 (Двух) рабочих дней) в письменной форме информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств.

- После прекращения действия указанных обстоятельств, Сторона обязана незамедлительно (в течение 2 (Двух) рабочих дней) сообщить об этом другой Стороне в письменной форме.

- В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

- Если форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более 6 (Шести) месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным уведомлением другой Стороны за 2 (Две) недели.

- Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, возникших до начала действия форс-мажорных обстоятельств.

- Обязательства, на которые форс-мажорные обстоятельства не повлияли, должны выполняться Сторонами.

Статья 15. Условия конфиденциальности

Стороны обязуются принять все достаточные и разумные меры, чтобы не допустить несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации или ее передачи с нарушением условий Договора.

Конфиденциальными являются любые касающиеся хода и результатов исполнения Договора сведения, получаемые Заказчиком и Поставщиком друг от друга в процессе исполнения Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.

Статья 16. Прочие условия

- Договор вступает в силу от даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

- Споры и разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров. В случае обращения одной из Сторон в суд в соответствии с п.16.3 обязательно соблюдается процедура письменного претензионного урегулирования в порядке, установленном п.16.5, 16.6 Договора.

- В случае если Сторонам не удалось достичь мирного урегулирования споров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным

16.4 Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

  - Претензии Сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, должны рассматриваться Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты их получения.

  - Письмо, содержащее претензионные требования, должно быть подписано руководителем или лицом соответствующей Стороны, уполномоченным на подписание таких писем, и должно направляться с нарочным или заказной почтой. Претензия в любом случае считается полученной при направлении ее почтой на десятый рабочий день с даты отправки, указанной на почтовом штемпеле почтового отправления и/или описи вложения в ценное письмо.

  - Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору.

  - При предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов Стороны руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение №18 к Договору).

  - В случае изменения у Сторон банковских реквизитов или изменения у одной из Сторон почтового адреса или адреса регистрации, заинтересованная Сторона обязана информировать об этом другую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического изменения реквизитов.

  - Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату с нарочным, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре или по адресу, указанному Стороной в соответствии с порядком уведомления об изменения адреса установленного настоящим Договором. Сторонами могут быть использованы факсимильные отправления для оперативного информирования.

  - Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением своих законных правопреемников и случаев, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, для каждой из Сторон, при этом оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

  - Неотъемлемой частью Договора являются следующие Приложения:

Приложение 1	Спецификация Оборудования;

Приложение 2	Исходные технические требования к Оборудованию;

Приложение 3	Менеджмент Качества;

Приложение 4	Формы обеспечения возврата аванса/исполнения договора/исполнение гарантийных обязательств по договору:

Приложение 4.1    Форма банковской гарантии в обеспечение исполнения договора;

Приложение 4.2    Форма Банковской гарантии обеспечения возврата авансового платежа;

Приложение 4.3     Форма банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств по договору;

Приложение 4.4    Форма договора поручительства на возврат аванса/исполнение гарантийных обязательств по договору/исполнения договора

Приложение 5	Перечень, условия и сроки поставки документации;

Приложение 6	Условия пребывания специалистов Заказчика, Генерального Заказчика и Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субпоставщика/Субподрядчика;

Приложение 7	Требования к упаковке, маркировке и хранению Оборудования;

Приложение 8	Образец маркировки;

Приложение 9	Отчёт о ходе изготовления Оборудования;

Приложение 10	Форма Акта сдачи-приемки Оборудования

Приложение 11	Информация о факте отправки Оборудования;

Приложение 12     Условия конфиденциальности

Приложение 13	Регламент доступа на строительную площадку Ленинградской АЭС-2;

Приложение 14	Структура затрат на изготовление оборудования, транспортировку, транспортное страхование, шефмонтаж и прочие затраты;

Приложение 15	Форма Акта сдачи-приемки Оборудования на ответственное хранение;

Приложение 16	Форма Акта об обнаружении недостачи, несоответствия качества и комплектности Оборудования (Коммерческого акта);

Приложение 17	Положение о входном контроле Оборудования.

Приложение 18	Условия предоставления сведений о контрагенте.

Приложение 19	Форма предоставления информации об отнесении организации  к субъектам малого или среднего предпринимательства

Статья 17. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон:

| Поставщик | Заказчик |
| --- | --- |
| ---- | АО «АТОМПРОЕКТ» Место нахождения: 197183, РФ, город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 82. Почтовый адрес: 197183, РФ, город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 82. ИНН 7814417371, КПП 783450001 Р/с 40702810655070000762 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург К/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 Тел./факс 8 (812) 339-15-15, e-mail: info@atomproekt.com |

Подписи Сторон

| -- | Генеральный директор АО «АТОМПРОЕКТ» |
| --- | --- |
| _____________ - | _______________С.В. Онуфриенко |

- Приложение №19

к Договору № _______________

от «____» ____________ 20___ г.

- Форма

Информация об отнесении организации

к субъектам малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _____________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации Товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в подготовленном документе.

2. Если организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

- Приложение №1 к Приложению № 19

к договору № _____________ от ____________

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек - микропредприятия |  |  |
| 4. | выручка от реализации Товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |
|  |  | 60 млн. руб. - микропредприятия |  |  |

- Приложение №4

к Договору № _______________

от «____» ____________ 20___ г.

  - Форма банковской гарантии в обеспечение исполнения договора

Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

{Оформляется на фирменном бланке банка}

г._________________					{указание даты банковской гарантии}

Мы {указание полного наименования банка}, Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации}, ОГРН {указание ОГРН банка} БИК {указание БИК банка }, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка}, в лице {указание лица, уполномоченного банком на совершение данной сделки}, действующего на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк, полномочиями по совершению данной сделки}, именуемое в дальнейшем «Гарант», информированы о том, что {указание даты заключения Договора} {указание полного наименования Исполнителя} (указание сокращенного наименования Исполнителя, если таковое имеется), {указание ИНН, ОГРН Исполнителя}, адрес места нахождения: {указание юридического адреса Исполнителя }), именуемое в дальнейшем «Принципал» на основании Протокола _______ на участие в ______ № (указание номера протокола) от (число протокола процедуры закупки) по лоту № (указание номера лота) на право заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) по теме: (указание темы протокола) заключило c акционерным обществом «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ») (ИНН 7814417371, 
ОГРН 1089847342001, адрес места нахождения: 197183 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82) именуемым в дальнейшем «Бенефициар», Договор № {указание номера Договора}, от {указание даты Договора} именуемый в дальнейшем «Договор», на тему: {указание темы Договора}, на сумму указание цены договора с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание цены договора с учетом НДС прописью) рублей с учетом НДС.

В соответствии с условиями Договора в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору Принципал обязан предоставить Бенефициару банковскую гарантию на сумму ______ (сумма прописью) рублей.

- Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, Гарант, настоящим принимает на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие указание суммы с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание суммы с учетом НДС прописью) рублей, в случае неисполнения Принципалом обязательств по Договору. Обязанность по уплате денежных средств Бенефициару наступает у Гаранта в случае невыполнения Принципалом своих обязательств по Договору.

- Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств  на расчетный счет Бенефициара.

- Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательства по Договору перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия.

Письменное требование платежа по настоящей Гарантии должно быть получено Гарантом по адресу: указание почтового адреса Гаранта (в скобках тел./факс и адрес электронной почты).

К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара копии следующих документов:

- настоящей Гарантии;

- Договора.

- Изменения и/или дополнения, внесенные в Договор, не освобождают Гаранта от выполнения принятых на себя обязательств по настоящей гарантии.

- Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование, либо приложенные к нему документы, не соответствуют условиям настоящей Гарантии, либо представлены Гаранту по окончании срока, на который она выдана.

- Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу без предварительного письменного согласия Гаранта, за исключением случаев универсального правопреемства, предусмотренных статьей 387 ГК РФ.

- Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

- Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по «__»______201__ года включительно.

- Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо дополнительных требований и запросов Гаранта.

________________            ____________________    _________________________________

Руководитель 			Подпись                             ФИО полностью

________________            ____________________    _________________________________

Главный бухгалтер 		Подпись                             ФИО полностью

Место печати

Форма Гарантии согласована:

| ЗАКАЗЧИК: Указание полного наименования Заказчика (Сокращенное наименование, если имеется) Должность ___________________________ И.О. Фамилия | ПОСТАВЩИК: Указание полного наименования Исполнителя (Сокращенное наименование, если имеется) Должность ____________________________ И.О. Фамилия |
| --- | --- |

  - Форма банковской гарантии в обеспечение возврата авансового платежа

Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

{Оформляется на фирменном бланке банка}

г._________________					{указание даты банковской гарантии}

Мы {указание полного наименования банка}, Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации}, ОГРН {указание ОГРН банка} БИК {указание БИК банка }, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка}, в лице {указание лица, уполномоченного банком на совершение данной сделки}, действующего на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк полномочиями по совершению данной сделки}, именуемое в дальнейшем «Гарант», информированы о том, что {указание даты заключения Договора} {указание полного наименования Поставщика} (указание сокращенного наименования Поставщика, если таковое имеется), {указание ИНН, ОГРН Поставщика }, адрес места нахождения: {указание юридического адреса Поставщика }), именуемое в дальнейшем «Принципал» на основании Протокола _______ на участие в ______ № (указание номера протокола) от (число протокола процедуры закупки) по лоту № (указание номера лота) на право заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) по теме: (указание темы протокола) заключило с акционерным обществом «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ») (ИНН 7814417371, ОГРН 1089847342001, адрес места нахождения: 197183 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82) именуемым в дальнейшем «Бенефициар», Договор № {указание номера Договора}, от {указание даты Договора} именуемый в дальнейшем «Договор», на тему: {указание темы Договора}, на сумму указание цены договора с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание цены договора с учетом НДС прописью) рублей с учетом НДС.

В соответствии с условиями Договора Бенефициар намерен выплатить Принципалу аванс в сумме указание суммы авансового платежа с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание суммы авансового платежа с учетом НДС прописью) рублей с учетом НДС. Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение возврата Авансового платежа в виде Банковской гарантии.

- Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, Гарант, настоящим принимает на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие указание суммы авансового платежа с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание суммы авансового платежа с учетом НДС прописью) рублей, в случае неисполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа. В соответствии с Договором, обязанность по возврату аванса наступает в случае невыполнения Принципалом своих обязательств по Договору.

- Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств  на расчетный счет Бенефициара.

- Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательства по Договору перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия.

- Письменное требование платежа по настоящей Гарантии должно быть получено Гарантом по адресу: указание почтового адреса Гаранта (в скобках тел./факс и адрес электронной почты).

К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара копии следующих документов:

- настоящей Гарантии;

- Договора;

- платежного поручения Бенефициара на перечисление Принципалу суммы авансового платежа с отметкой кредитной организации, в которой открыт счет Бенефициара, с которого осуществлялось перечисление суммы авансового платежа, о принятии данного платежного поручения к исполнению.

- Изменения и/или дополнения, внесенные в Договор, не освобождают Гаранта от выполнения принятых на себя обязательств по настоящей гарантии.

- Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование, либо приложенные к нему документы, не соответствуют условиям настоящей Гарантии, либо представлены Гаранту по окончании срока, на который она выдана.

- Предел обязательств Гаранта по настоящей Гарантии может быть сокращен при предоставлении Гаранту письменного уведомления Бенефициара о согласии на сокращение суммы Гарантии. Уведомление Бенефициара должно быть направлено в адрес Гаранта через банк Бенефициара, который подтвердит подлинность подписей и полномочия лиц, подписавших данное уведомление от имени Бенефициара. При этом размер обязательств Гаранта будет сокращен на сумму, указанную в уведомлении Бенефициара.

- Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу без предварительного письменного согласия Гаранта, за исключением случаев универсального правопреемства, предусмотренных статьей 387 ГК РФ.

- Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

- Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по «__»______201__ года включительно.

- Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо дополнительных требований и запросов Гаранта.

________________            ____________________    _________________________________

Руководитель 			Подпись                             ФИО полностью

________________            ____________________    _________________________________

Главный бухгалтер 		Подпись                             ФИО полностью

Место печати

Форма банковской гарантии в обеспечение возврата авансового платежа согласована:

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| АО «АТОМПРОЕКТ» |  |
| ______________________ /_____________ |  |

  - Форма банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств по договору

Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

{Оформляется на фирменном бланке банка}

г._________________						{указание даты банковской гарантии}

Мы {указание полного наименования банка}, Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации}, ОГРН {указание ОГРН банка} БИК {указание БИК банка }, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка}, в лице {указание лица, уполномоченного банком на совершение данной сделки}, действующего на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк, полномочиями по совершению данной сделки}, именуемое в дальнейшем «Гарант», информированы о том, что {указание даты заключения Договора} {указание полного наименования Исполнителя} (указание сокращенного наименования Исполнителя, если таковое имеется), {указание ИНН, ОГРН Исполнителя}, адрес места нахождения: {указание юридического адреса Исполнителя }), именуемое в дальнейшем «Принципал» на основании Протокола _______ на участие в ______ № (указание номера протокола) от (число протокола процедуры закупки) по лоту № (указание номера лота) на право заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) по теме: (указание темы протокола) заключило c акционерным обществом «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ») (ИНН 7814417371, 
ОГРН 1089847342001, адрес места нахождения: 197183 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82) именуемым в дальнейшем «Бенефициар», Договор № {указание номера Договора}, от {указание даты Договора} именуемый в дальнейшем «Договор», на тему: {указание темы Договора}, на сумму указание цены договора с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание цены договора с учетом НДС прописью) рублей с учетом НДС.

В соответствии с условиями Договора в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору Принципал обязан предоставить Бенефициару банковскую гарантию на сумму ______ (сумма прописью) рублей.

- Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, Гарант, настоящим принимает на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие указание суммы с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание суммы с учетом НДС прописью) рублей, в случае неисполнения Принципалом обязательств по Договору. Обязанность по уплате денежных средств Бенефициару наступает у Гаранта в случае невыполнения Принципалом своих обязательств по Договору.

- Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств  на расчетный счет Бенефициара.

- Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательства по Договору перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия.

Письменное требование платежа по настоящей Гарантии должно быть получено Гарантом по адресу: указание почтового адреса Гаранта (в скобках тел./факс и адрес электронной почты).

К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара копии следующих документов:

- настоящей Гарантии;

- Договора.

- Изменения и/или дополнения, внесенные в Договор, не освобождают Гаранта от выполнения принятых на себя обязательств по настоящей гарантии.

- Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование, либо приложенные к нему документы, не соответствуют условиям настоящей Гарантии, либо представлены Гаранту по окончании срока, на который она выдана.

- Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу без предварительного письменного согласия Гаранта, за исключением случаев универсального правопреемства, предусмотренных статьей 387 ГК РФ.

- Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

- Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по «__»______201__ года включительно.

- Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо дополнительных требований и запросов Гаранта.

________________            ____________________    _________________________________

Руководитель 			Подпись                             ФИО полностью

________________            ____________________    _________________________________

Главный бухгалтер 		Подпись                             ФИО полностью

Место печати

Форма Гарантии согласована:

| ЗАКАЗЧИК: Указание полного наименования Заказчика (Сокращенное наименование, если имеется) Должность ___________________________ И.О. Фамилия | ПОСТАВЩИК: Указание полного наименования Исполнителя (Сокращенное наименование, если имеется) Должность ____________________________ И.О. Фамилия |
| --- | --- |

  - Форма договора поручительства по возврату аванса/исполнение гарантийных обязательств по договору/исполнения договора

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ____/____________

г. _______							                   «__» _________ 201_ г.

«__________________________________» («____________»), именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице ____________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны,

«__________________________________» («____________»), именуемое в дальнейшем «Должник», в лице ______________________________________, действующего на основании  ______________________, со второй стороны, и

«__________________________________» («____________»), именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________, с третьей стороны,

вместе именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор поручительства (далее – Поручительство) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В пределах, установленных п. 1.2 Поручительства, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по Основному договору.

Основной договор – (указывается титульное название договора и дата): договор поставки / подряда / возмездного оказания услуг от 01.01.2000, заключенный между Должником и Кредитором:

на (указывается предмет): поставку товаров / выполнение работ / оказание услуг,

с общей ценой договора (только полная цена с НДС!):___ (___) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.2. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору (если обеспечиваются не все обязательства по договору, здесь их необходимо конкретизировать или удалить текст) в части возврата аванса / гарантийных обязательств.

Размер ответственности Поручителя по Поручительству ограничивается суммой в размере  ___ (___) рублей 00 копеек.

Поручительство действует с момента подписания до 01.01.2000.

1.3. Поручитель согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Основной договор, не освобождают его от обязательств по Поручительству и не требуют его согласия, если только такие изменения и (или) дополнения не влекут увеличения ответственности или иных неблагоприятных последствий для Поручителя (например, существенное изменение предмета или уменьшение цены Основного договора).

1.4. Приложение № 1 к Поручительству – Условия выдачи поручительства – является его неотъемлемой частью.

- ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Основному договору Кредитор предъявляет к Поручителю составленное в соответствии с п. 2.2 Поручительства требование об исполнении Поручителем обязательств по Поручительству (далее – требование).

Поручитель обязан в течение ___ (___) рабочих дней с даты получения им требования рассмотреть его и уплатить Кредитору требуемую сумму.

2.2. Требование обязательно должно содержать:

дату составления (предъявления) требования;

основание предъявления требования (указание на неисполненное или исполненное ненадлежащим образом обязательство Должника по Основному договору с учетом п. 1.2 Поручительства и описание обстоятельств, явившихся основанием для предъявления требования);

расчет требуемой суммы на дату составления (предъявления) требования;

все необходимые и достаточные для перечисления требуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе.

Требование должно быть подписано уполномоченным представителем Кредитора и скреплено печатью Кредитора. При подписании требования представителем по доверенности к требованию прикладывается оригинал доверенности.

Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п. 4.1 Поручительства.

2.3. Поручитель вправе отказать Кредитору в удовлетворении требования полностью или частично в случаях:

если требование не соответствует условиям Основного договора или п. 2.2 Поручительства;

если требование направлено Поручителю по истечении срока, указанного в п. 1.2 настоящего Поручительства;

если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по Основному договору выполнены полностью, Основной договор признан вступившим в законную силу судебным решением недействительным или прекратил свое действие.

2.4. Датой надлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Поручительству является дата списания денежных средств с расчетного счета Поручителя.

2.5. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Основному договору, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

По исполнении Поручителем требования Кредитора Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты исполнения обязательств Поручителем.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Поручитель обязан уведомить Кредитора и Должника об изменении своего наименования или места нахождения. Письменное уведомление направляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего изменения.

3.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Поручительства или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

3.3. Настоящее Поручительство подписано в трех подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Кредитора и третий у Должника по месту его нахождения.

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Поручитель: | Должник: | Кредитор: |
| --- | --- | --- |
| «_______________» | «_______________» | «_______________» |
| Местонахождение и почтовый адрес: | Местонахождение и почтовый адрес: | Местонахождение и почтовый адрес: |
| ИНН КПП ОГРН ОКПО | ИНН КПП ОГРН ОКПО | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| Расчетный счет № в к/с БИК | Расчетный счет № в к/с БИК | Расчетный счет № в к/с БИК |
| Телефон: факс | Телефон: факс | Телефон: факс |

| Поручитель: | Должник: | Кредитор: |
| --- | --- | --- |
| «_______________» _____________ / «___» ________ 201_ г. | «_______________» _____________ / «___» ________ 201_ г. | «________________» ____________/ «___» _________ 201_ г. |

Форма договора поручительства согласована:

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| АО «АТОМПРОЕКТ» |  |
| ______________________ /_____________ |  |
| М.П. |  |

Приложение № 1 к

договору поручительства от __.__.201_ №______

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Вариант №_1

  - Должник за предоставление поручительства в соответствии с условиями Поручительства уплачивает Поручителю вознаграждение в размере 1 180,00 (Одна тысяча сто восемьдесят) рублей, в том числе НДС в размере 180,00 (Сто восемьдесят) рублей. Поручительство считается предоставленным в момент подписания договора поручительства.

  - После подписания Поручительства в течение 3 (Трех) рабочих дней составляется акт оказанных услуг между Должником и Поручителем.

  - Вознаграждение Поручителю уплачивается Должником единовременно в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Поручительства путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поручителя независимо от наличия составленного акта оказанных услуг.

  - Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поручителя.

  - В случае изменения условий Основного договора (указанного в п. 1.1 Поручительства), подписания к нему дополнительных соглашений, подписания актов или других документов, подтверждающих полное или частичное исполнение обязательств Должника по Основному договору, возникновения других обстоятельств, влияющих на объем обязательств Поручителя по Поручительству, Должник обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения вышеперечисленного обстоятельства письменно уведомить Поручителя с приложением копии соответствующих документов. Указанное уведомление направляется по электронным видам связи, указанным в договоре поручительства, с последующим (не позднее следующего рабочего дня) направлением письменного уведомления заказным письмом по адресу Поручителя, указанному в договоре поручительства. Днем получения уведомления считается день его получения по электронным видам связи. При этом направление уведомления по реквизитам и адресам, указанным в договоре поручительства, считается надлежащим уведомлением Поручителя.

  - О факте зачисления авансового платежа по Основному договору Должник обязан уведомить Поручителя в порядке, аналогичном установленному в пункте 5 настоящего приложения, с приложением копии соответствующего банковского документа.

  - В случае  ненаправления  или ненадлежащего направления Должником уведомления в соответствии с пп.5, 6 настоящего приложения Поручитель вправе потребовать, а Должник обязан в этом случае оплатить неустойку в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Поручителя.

  - Должник обязан уведомить Поручителя об изменении своего наименования или места нахождения. Письменное уведомление направляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего изменения.

| Поручитель | Кредитор | Должник |
| --- | --- | --- |
| _____________ | _____________ | _____________ |

Вариант №2

  - Должник за предоставление поручительства в соответствии с условиями Поручительства уплачивает Поручителю вознаграждение в размере __% (____________________) процента годовых от размера ответственности Поручителя по настоящему Договору, в том числе НДС 18%.

Расчетный период начинается  с даты предоставления поручительства (включительно) по дату окончания действия Поручительства, указанную в п. 4.1 Поручительства (включительно).

  - Поручительство считается предоставленным в момент подписания Поручительства.

  - После подписания Поручительства в течение 3 (Трех) рабочих дней подписывается акт о факте предоставления поручительства между Должником и Поручителем.

  - Вознаграждение Поручителю уплачивается Должником ежеквартально в последний рабочий день третьего месяца каждого календарного квартала и в дату окончания действия поручительства, указанную в п. 4.1 Поручительства, путем перечисления денежных средств по реквизитам Поручителя, указанным в Поручительстве.

Сумма вознаграждения рассчитывается Должником самостоятельно в соответствии с условиями п. 3.1 Поручительства.

При исчислении вознаграждения используется фактическое число календарных дней в квартале и году.

  - Вознаграждение выплачивается в российских рублях.

Если лимит ответственности Поручителя установлен в иностранной валюте, вознаграждение оплачивается по курсу Банка России на день платежа.

  - Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поручителя.

  - Поручитель выставляет счета-фактуры ежегодно не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты последнего рабочего дня отчетного года.

В случае истечении срока действия или досрочного окончания действия Поручительства счета-фактуры выставляются в течение 5 (Пяти) дней от даты окончания действия Поручительства.

  - В случае изменения условий Основного договора (указанного в п. 1.1 Поручительства), подписания к нему дополнительных соглашений, подписания актов или других документов, подтверждающих полное или частичное исполнение обязательств Должника по Основному договору, возникновения других обстоятельств, влияющих на объем обязательств Поручителя по Поручительству, Должник обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения вышеперечисленного обстоятельства письменно уведомить Поручителя с приложением копии соответствующих документов. Указанное уведомление направляется по электронным видам связи, указанным в договоре поручительства, с последующим (не позднее следующего рабочего дня) направлением письменного уведомления заказным письмом по адресу Поручителя, указанному в договоре поручительства. Днем получения уведомления считается день его получения по электронным видам связи. При этом направление уведомления по реквизитам и адресам, указанным в договоре поручительства, считается надлежащим уведомлением Поручителя.

  - О факте зачисления авансового платежа по Основному договору Должник обязан уведомить Поручителя в порядке, аналогичном установленному в пункте 5 настоящего приложения, с приложением копии соответствующего банковского документа.

  - В случае  ненаправления  или ненадлежащего направления Должником уведомления в соответствии с пп. 5, 6 настоящего приложения Поручитель вправе потребовать, а Должник обязан в этом случае оплатить неустойку в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Поручителя.

  - Должник обязан уведомить Поручителя об изменении своего наименования или места нахождения. Письменное уведомление направляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего изменения.

| Поручитель | Кредитор | Должник |
| --- | --- | --- |
| _____________ | _____________ | _____________ |

- Приложение № 18

к Договору № _______________

от «____» ____________ 20___ г.

Условия предоставления сведений о контрагенте

- Сведения о Поставщике  в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), переданные Поставщиком Заказчику письмом №__________________ от __________________, используются Заказчиком в целях заключения Договора № __________ от _________, и ни для каких-либо других целей.

- Заказчик гарантирует Поставщику, что Сведения, переданные Заказчику, являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к настоящим Условиям на электронный адрес info@atomproekt.com с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом  Поставщика.

- Поставщик  настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Поставщиком, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Заказчик обязуется при обработке полученных от Поставщика Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Заказчик и Поставщик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте

Выделенный фрагмент можно упустить, если процедура закупки не проводилась.

Выделенный фрагмент можно упустить, если процедура закупки не проводилась.

Выделенный фрагмент можно упустить, если процедура закупки не проводилась.