ДОГОВОР № ____

на выполнение работ

г. Москва					               		  «___» ____________2014 г.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (ОАО «НИИТФА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора управляющей организации закрытого акционерного общества «Наука и инновации» Колоскова Сергея Алексеевича, действующего на основании доверенности от 27.12.2013 г. № 125, с одной стороны, и

____________ «____________» (________ «________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс ремонтных работ в помещениях №№ 446,448,450 в осях 129-132/202-203, №№766,768        в осях 146-148/202-203 в здании института ОАО «НИИТФА» (далее – работы) по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д.46 (далее – объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. Содержание работы и ее объемы приведены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Срок выполнения работы по Договору:

- начало выполнения работ: «___»__________2014г.;

- окончание выполнения работ: «___»__________2014г.

1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

1.5. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, с использованием собственных сил и средств, с правом привлечения к исполнению своих обязательств других лиц (Субподрядчиков). Привлечение субподрядных организаций должно быть согласовано с Заказчиком в письменной форме.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость работы по Договору в соответствии со Сметой (Приложение № 2 к Договору) составляет – ________ (____________) рубля __ копеек, в том числе НДС (18%) – _________ (____________) рублей ______ копеек.

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.3. Подрядчик обязуется не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения суммы оплаты выставить счет-фактуру, оформленный согласно ст.169 НК РФ, либо возместить Заказчику расходы по уплате НДС.

2.4. Заказчик в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 производит оплату в размере 100 % от цены Договора, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, включая предоставление Подрядчиком документов, перечисленных в пунктах 3.1.15. Договора.

2.5. Все расчеты по Договору осуществляются денежными средствами.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и сдать работы Заказчику.

3.1.2. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

3.1.3. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости дополнительных работ.

3.1.4. Обеспечить поддержание чистоты на рабочих местах и своевременную уборку ремонтной территории по окончании работ.

3.1.5. Обеспечивать выполнение работы материалами и оборудованием.

3.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ по Договору не учтенные в техническом задании работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, сообщить об этом Заказчику. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные данным пунктом, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

3.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполняемых Подрядчиком работ, в том числе для последующей эксплуатации объекта;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо способных привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ. В этом случае после получения извещения Подрядчика сроки выполнения работ продлеваются в соответствии с Дополнительным соглашением, подписанным Сторонами, являющимся неотъемлемой частью Договора.

3.1.8. Обеспечить выполнение работ по Договору квалифицированным персоналом.

3.1.9. Выполнить работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.10. Сообщить о готовности сдачи результатов работ.

    - 3.1.11. Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям Договора, действующему законодательству Российской Федерации и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - 3.1.12. В согласованный Заказчиком срок и за свой счет устранять недоделки по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты работ выполняемых Подрядчиком.

    - 3.1.13. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на Заказчика законом.

    - 3.1.14. Незамедлительно сообщать Заказчику по его требованию информацию о ходе исполнения обязательств по Договору и расходования денежных средств, полученных по Договору.

    - 3.1.15. По окончании выполнения работ по Договору Подрядчик передает Заказчику следующие документы:

    - - Журнал учета выполненных Работ по форме КС-6а (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате xls);

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с приложением необходимых расчетов и документов;

- счет и счет-фактуру;

- Акты освидетельствования скрытых работ, конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформленных в соответствии с РД-11-02-2006;

- паспорта, сертификаты и другие документы, подтверждающие качество  материалов и оборудования предъявляемого к приемке;

- исполнительные схемы;

- общий и специальные журналы работ, оформленные в соответствии с РД-11-05-2007;

- протоколы измерения сопротивления изоляции;

- копии первичных бухгалтерских документов, подтверждающие приобретение (легальность) материалов (оборудования) (счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения и иные документы на материалы и оборудование предъявляемые к приемке), заверенные полномочными представителями и скрепленные печатью Подрядчика;

- иная отчетная документация в соответствии с нормативными документами РФ, необходимая к проводимым работам.

3.1.16. До начала выполнения работ назначить приказом аттестованное по правилам техники безопасности лицо ответственное за выполнение работ по Договору и предоставить копию приказа Заказчику.

3.1.17. До начала выполнения работ разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ по Договору.

3.1.18. Согласовывать с Заказчиком материалы, применяемые в процессе выполнения работ по Договору.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Организовать отключение необходимого оборудования в согласованные сроки, а также осуществить допуск работников Подрядчика к объекту.

3.2.2. Принять и оплатить Подрядчику работы в размерах и в сроки, установленные Договором.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать участия своего представителя при приемке работ Заказчиком.

3.3.2. С письменного согласия Заказчика привлекать к выполнению работ по Договору субподрядные организации. Подрядчик несет ответственность за качество и своевременность выполняемых субподрядчиками работ.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков либо отказаться от Договора и поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.4.3. Вносить изменения в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) и Смету (Приложение № 2 к Договору) при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в Договоре работ.

3.4.4. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.

3.4.5. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков, если отступления в работах от условий Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

3.4.6. В любое время до сдачи Подрядчиком результата работ отказаться от исполнения Договора.

3.4.7. В любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору и расходования денежных средств, полученных по Договору.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по Договору работ, обязан в течение 1 (одного) рабочего дня приступить к ее приемке.

4.2. Сдача результата работы Подрядчиком и его приемка Заказчиком оформляется Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписываемыми уполномоченными представителями обеих сторонами и Журналом учета выполненных работ форма КС-6а.

4.3. Заказчик обязан в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после получения Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписать их или предоставить мотивированный отказ от подписания.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения. Доработки в данном случае производятся Подрядчиком за свой счет.

В случае не выполнения Подрядчиком своей обязанности по устранению недостатков работы, Заказчик вправе привлечь для этой цели третьих лиц с возложением понесенных расходов на Подрядчика.

4.5. Подрядчик обязан вместе с Актом о приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Заказчику документы, указанные в п. 3.1.15 Договора.

4.6. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы.

4.7. Если после приемки работ будут обнаружены недостатки в работах, которые не могли быть учтены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик извещает Подрядчика об их обнаружении и вызывает компетентного представителя Подрядчика для составления двухстороннего акта. Срок прибытия представителя Подрядчика – 1 (один) рабочий день с момента получения вызова.

4.8. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный Договором срок, приемка работ по основаниям, указанным в вышестоящих пунктах Договора, производится Заказчиком в одностороннем порядке. Акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет силу надлежащего доказательства некачественного выполнения работ и направляется Подрядчику для устранения выявленных несоответствий.

4.9. Устранение дефектов, в т.ч. скрытых, производится Подрядчиком за его счет и в сроки, согласованные Сторонами при составлении Акта, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты составления акта, а если Акт составляется в одностороннем порядке, при неявке представителя Подрядчика, то в сроки установленные Заказчиком.

- 5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ ПОДРЯЧИКА

5.1. Подрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации за:

- некачественное, несвоевременное и неполное выполнение работ;

- качество используемых материалов по Договору;

- выполнение работ в соответствии с Договором, Приложениями, а также действующим законодательством Российской Федерации;

-недостатки (дефекты), обнаруженные в период выполнения работ и в течение гарантийного периода;

- неисполнение иных обязательств, предусмотренных Договором.

5.2. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

5.3. Гарантийный срок на результат работ устанавливается в 24 (Двадцать четыре) месяца от даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по Договору.

5.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения заявить о них Подрядчику в письменном виде.

5.5. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работ, выполненных в рамках Договора.

5.6. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в работах пределах гарантийного срока.

5.7. Если в ходе выполнения работ или в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты (недостатки) выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, что является следствием неудовлетворительного  исполнения своих обязательств Подрядчиком, Подрядчик обязан за свой счет, своими средствами в срок, установленный Сторонами, устранить выявленные дефекты (недостатки). При этом  гарантийный срок продлевается на то время, на протяжении которого устранялись дефекты (недостатки).

5.8. В случае, указанном в п.5.7. Договора, Заказчик совместно  с  Подрядчиком в 3 (трех) - дневный срок с момента обнаружения (выявления) дефектов (недостатков) составляют Акт о недостатках (дефектах), в котором указывают сроки их устранения. В случае уклонения  Подрядчика от составления Акта, либо его отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

5.9. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение таких недостатков, а также возмещения понесенных убытков.

5.10. Все используемые для работ материалы, изделия, конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы или надлежаще заверенные поставщиком (производителем) копии этих сертификатов, технических паспортов, других необходимых документов, удостоверяющих их качество, должны быть предоставлены Заказчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе согласованных сроков доработок, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от суммы, неоплаченной в срок, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от суммы, неоплаченной в срок.

6.4. Уплата штрафа не освобождает сторону от исполнения обязательств по Договору.

6.5. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере цены невыполненных работ. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 % от стоимости невыполненных работ.

6.6. В случае обнаружения после сдачи результатов работ соответствующих недостатков (несоответствие техническим нормам и правилам, а также требованиям Технического задания) Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 8% (восьми процентов) от стоимости некачественно выполненных работ.

6.7. Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Заказчик имеет право удерживать неустойку из последующих платежей.

6.8. Подрядчик обязан освободить Заказчика от ответственности и возместить ему ущерб вследствие и в результате какого-либо нарушения своих обязательств.

6.9. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков в выполненных работах.

6.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им третьими лицами как за свои собственные, включая ответственность за качество работ и за любой ущерб, нанесенный третьими лицами Заказчику.

6.11. За нарушение Подрядчиком условий пункта 3.1 Договора, Подрядчик обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждый установленный случай нарушения условий указанного пункта.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии законодательством РФ и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме, напрямую указанном в соответствующем законе. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Заказчиком и Подрядчиком друг от друга в процессе исполнения Договора. Заказчик имеет право сообщать условия Договора Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», ЗАО «Наука и инновации». Такое разглашение не является  нарушением условий конфиденциальности.

7.2. Данные сведения не подлежат разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих трех лет с момента его прекращения.

7.3. Подрядчик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, кроме как в целях исполнения Договора.

8.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами, а именно: пожаров, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, а также действий и решений государственных органов, делающих невозможным исполнение Договора.

8.2. В случае наступления указанных в п. 8.1. Договора обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств. Другие обстоятельства, в том числе наложение ареста на счета Сторон, не являются основанием для освобождения от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно, но не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента наступления указанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону. Несоблюдение данного условия лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.

8.4. В случае если действия форс-мажорных обстоятельств продлится более 3 (трех) месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по Договору путем заключения дополнительного соглашения либо расторгают Договор.

8.5. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности являются справки, выданные региональным отделением Торгово-промышленной палаты РФ.

9.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, решаются путем переговоров Сторон.

9.2. Все споры и разногласия, которые не могут быть разрешены Сторонами путем проведения совместных переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Если в ходе выполнения работ по Договору обнаруживается возникшая невозможность или нецелесообразность продолжения работ, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента установления таких обстоятельств направить Заказчику соответствующее уведомление и приостановить выполнение работ до решения Заказчиком вопроса о возможности дальнейшего продолжения работ. О принятом решении Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика.

10.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком в любое время, в том числе в случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в Договоре, более чем на 5 (Пять) календарных дней;

- нарушения Подрядчиком существенных условий Договора;

- введения в отношении Подрядчика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Подрядчика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- выявленного существенного отступления Подрядчика от Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и/или нормативных документов, не согласованного с Заказчиком;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Подрядчик обязан во исполнение поручения Председателя Правительства № ВП-П24-1269 от 05.03.2012 г. по обеспечению прозрачности финансово-хозяйственной деятельности в 10 дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику информацию (по форме Приложения № 3 к Договору) в отношении всей цепочки собственников организации, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением  надлежащими и заверенными документами.

В отношении учредителей, являющихся юридическими лицами, предоставить данные об их учредителях и т.д., включая бенефициаров, в том числе конечных. Надлежащими документами признаются: учредительный договор/решение учредителей о создании общества; устав; выписка из ЕГРЮЛ; выписка из реестра акционеров/учредителей; договор купли продажи акций; договор доверительного управления; свидетельство о праве на наследство и др. документы, удостоверяющие личность физических лиц, и другие сведения, раскрывающие информацию о цепочке собственников (акционеров/учредителей), доля которых в уставном капитале Подрядчика составляют  5% и более.

11.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика __________ на адрес электронной почты Заказчика kancelaria@vniitfa.ru (далее – «Сведения»), являются полными, точными и достоверными.

11.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных им Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений полностью или частично, органам государственной власти (Правительству Российской Федерации, в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу), Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами и Госкорпорацией «Росатом» (далее — Раскрытие).

11.4. Подрядчик освобождает Заказчика и/или Госкорпорацию «Росатом» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику и/или Госкорпорации «Росатом» убытки, понесенные ими в связи с предъявлением Заказчику и/или Госкорпорации «Росатом» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.5. Заказчик и Подрядчик подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.6. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

11.7. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком требования Подрядчика о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Подрядчик не вправе без письменного разрешения Заказчика передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне.

12.2. В случае изменений у Сторон по Договору реквизитов, в том числе при смене наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, она должна информировать об этом другую Сторону путем направления в течение 5 (пяти) рабочих дней письменного уведомления. Уведомление должно быть передано нарочным под расписку или направлено заказным письмом с уведомлением о вручении.

12.3. Официальный документооборот в рамках Договора осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен документами посредством факсимильной связи. Договор и другие документы, относящиеся к исполнению Договора, полученные посредством факсимильной связи, при условии отправки оригиналов по почте в 3 (трех) дневный срок, имеют юридическую силу до получения оформленных оригиналов.

12.4. Несоответствие отдельных положений Договора, действующему законодательству РФ не влечет к недействительности Договора в целом. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

12.5. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами, теряют силу.

12.6. Все изменения и дополнения к Договору будут считаться действительными и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору.

12.7. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.8. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

12.8.1. Техническое задание (Приложение № 1 к Договору).

12.8.2. Смета (Приложение № 2 к Договору).

12.8.3. Форма справки о цепочке собственников (Приложение № 3 к Договору)

13. АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Заказчик:                                                                Подрядчик:

| ОАО «НИИТФА» ИНН 7726606316, КПП 772601001 Адрес: 115230, Россия, Москва, Варшавское шоссе, 46 р/с 40702810738060051708 Московский банк Сбербанка России (ОАО) г. Москва к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 ОГРН 5087746235825 ОКПО 08625082 |  |
| --- | --- |

14. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик      			                           Подрядчик

| ОАО «НИИТФА» Директор управляющей организации ЗАО «Наука и инновации» __________________/С.А. Колосков/ | ___ «_____» __________ ______________________ /___________/ |
| --- | --- |