# Приложение №1 к договору №

# СОГЛАСОВАНО:                                                           УТВЕРЖДАЮ:

# Главный инженер

# ООО «ВдМУ»

# В.В. Михайлов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на восстановление конструкторской документации траверсы грузоподъёмностью 335 тн. для монтажа статора генератора

1. Основание:

1.1 ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных механизмов».

2. Цель работ

2.1 Восстановление конструкторской документации траверсы грузоподъёмностью 335 тн.

3. Состав работ

3.1 Обследование технического состояния траверсы.

3.2 Обмерочные работы и эскизирование траверсы.

3.3 Проверочный расчёт траверсы.

3.4 Разработка рабочей конструкторской документации.

3.5 Составление дубликата паспорта.

4. Основные требования

4.1 Необходимо наличие лицензии Ростехнадзора на соответствующий вид деятельности.

4.2 Необходимо наличие аттестованного персонала на соответствующий вид деятельности (предоставить протокол аттестации персонала по характеру работ).

4.3 Необходимо наличие специализированного оборудования и приборов для проведения работ (предоставить перечень имеющегося оборудования по характеру работ).

4.4 Необходимо соблюдение режимных требований, требований ОТиТБ, пожарной безопасности на территории предприятия (наличие положения о системе управления охраной труда).

5. Порядок приемки результатов работы

5.1 Выполненные работы принимаются Заказчиком в соответствии с требованиями П-ООО ВдМУ-50-2010 «Положение о порядке предъявления выполненных работ и продукции на контроль».

6. Результаты работы:

6.1 Исполнитель работ передает в 2 экз. следующие документы:

- акты обследования на техническое состояние траверсы;

- заключение о техническом состоянии траверсы и дальнейшей безопасной эксплуатации;

- дубликат паспорта.

7. Сроки выполнения работ:

Начало работ: в течение 3 дней с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 30 календарных дней.

8. Место проведения работ:

347388, Ростовская обл., г. Волгодонск-28, укрупнительно - сборочная площадка – 38.

Начальник ПТО ООО «ВдМУ»				                          Свинухов Б.П.