Часть 3 Проект договора

Договор № ______________

| г. Москва | «___» _____________2015 г. |
| --- | --- |

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________________________, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель обязуется осуществить поставку оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы комплекса мультимедийных систем для Госкорпорации «Росатом», в следующем составе:

    - Исполнитель обязуется поставить оборудование, согласно Перечня товаров и общих требований (Приложение №1.5. к настоящему Договору) (далее – Оборудование), и в сроки, согласно Календарному плану (Приложение №4 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование.

    - Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в Смете на работы (Приложение № 3 к настоящему Договору) (далее – Работы), и в сроки, согласно Календарному плану (Приложение №4 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать Работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика.

  - Все требования и условия по поставке оборудования и выполнению работ должны соответствовать Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору).

- СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость договора составляет _____________  руб. (_____________), в том числе НДС 18%, что составляет ______________ руб. (_________________).

    - Стоимость Оборудования поставляемого по настоящему Договору, включая стоимость тары, упаковки, маркировки, страховки, доставки, налога на добавленную стоимость и действующие на момент заключения настоящего Договора таможенные платежи и пошлины, определена в Приложении №2 к настоящему Договору и составляет  _______________ рублей (_____________________), в том числе НДС 18% ________________ рублей (______________).

    - Стоимость Работ, выполняемых по настоящему Договору, определена в Приложении №3 к настоящему Договору и составляет  __________________ (__________________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС 18% - ________________ (_______________) рублей _____ копеек. Стоимость Работы включает компенсацию всех издержек (возмещение понесенных материальных и финансовых затрат), которые Исполнитель понесет в процессе реализации Работ, причитающееся ему вознаграждение, гарантийное обслуживание, уплату налогов и других обязательных платежей.

  - Расчеты по настоящему Договору производятся в следующем порядке:

    - в течение 15-ти (пятнадцати) банковских дней с момента поставки Оборудования, в соответствии со Спецификацией (Приложение №2), и предоставления Заказчику документов, предусмотренных подпунктами а), б), в), г) и д) пункта 4.2. Договора и подписания товарной накладной (форма установлена в Приложении №9 к настоящему Договору), Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежную сумму в размере 100 (ста) % от стоимости Оборудования, указанной в п. 2.1.1. настоящего Договора.

    - в течение 15-ти (пятнадцати) банковских дней с момента завершения всех Работ, указанных в Смете (Приложение №3), и предоставления Заказчику документов, предусмотренных подпунктами а), б), в) и г) пункта 5.10. Договора и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма установлена в Приложении №6 к настоящему Договору) Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежную сумму в размере 100 (ста) % от общей стоимости Работ, указанной в п. 2.1.2. настоящего Договора.

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование и выполненные Исполнителем Работы в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

  - Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения Работ и организовать приемку выполненных Работ.

  - Исполнитель обязуется осуществить поставку Оборудования, выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

  - Исполнитель обязуется использовать качественные материалы (оборудование) при выполнении Работ.

  - Исполнитель не вправе привлекать для выполнения Работ третьих лиц без письменного согласия Заказчика, при этом Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных третьих лиц.

  - Исполнитель обязан осуществлять сервисное обслуживание по месту нахождения Заказчика комплекса мультимедийной подсистемы сроком 1 (один) год с даты подписания акта выполненных работ.

- СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Исполнитель обязуется отгрузить Оборудование, указанное в Приложении №1.5. к настоящему Договору, на склад Заказчика, по адресу 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, согласно календарному плану выполнения работ (Приложение №4 настоящего Договора).

  - При поставке Оборудования Исполнитель обязан предоставить оформленные в соответствии с требованиями законодательства следующие документы:

# а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), если товар подлежит сертификации;

# б) технический паспорт на Оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Оборудованием на русском языке;

# в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы (если эти документы предусмотрены производителем), с указанием заводских (серийных) номеров Оборудования и гарантийного периода;

# г) счёт, счёт-фактура, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства;

# д) товарная накладная (унифицированная форма №ТОРГ-12 по форме Приложения №9).

  - Приемка Оборудования по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» №П-7 от 25 апреля 1966 г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» №П-6 от 15 июня 1965 г.

  - Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком, посредством электронных средств связи, точное время, дату и место поставки Оборудования, если последнее не указано в Спецификации (Приложение №2 к настоящему договору).

  - Подписанная Сторонами накладная подтверждает качество, количество, комплектность и отсутствие недостатков переданного Заказчику Оборудования.

  - Датой поставки Оборудования является дата подписания накладной уполномоченными представителями Сторон.

  - Исполнитель поставляет Оборудование Заказчику собственным транспортом, или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Исполнителем собственными техническими средствами и за его счет.

  - Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

  - Упаковка должна обеспечивать сохранность Оборудования при погрузо-разгрузочных работах и его транспортировке к конечному месту эксплуатации Оборудования.

  - По итогам приемки, в день поставки Оборудования при наличии документов, указанных в п. 4.2. настоящего договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Оборудования, Заказчик подписывает товарную накладную, заверяет ее печатью и передает один экземпляр Исполнителю.

  - Заказчик вправе отказаться от Оборудования в случаях, когда:

- Оборудование поставлено в ненадлежащем количестве, и/или ненадлежащего качества, и/или в ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии принадлежностей, и документов, указанных в п.4.2 настоящего договора);

- Оборудование поставлено с нарушением срока поставки.

  - Отказ от Оборудования оформляется, по усмотрению Заказчика, отдельным письменным документом или внесением соответствующей надписи в товарную накладную.

  - В случае поставки Оборудования несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Заказчик принимает такое Оборудование на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Исполнителю претензию, составленную по результатам приемки.

  - Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии от Заказчика обязан за свой счет заменить Оборудование ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектное Оборудование, либо заменить его комплектным, либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Оборудования.

  - Исполнитель обязан своими силами и средствами вывезти Оборудование, принятое Заказчиком на ответственное хранение, или распорядиться им в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им претензии об отказе Заказчика от товара, или со дня внесения Заказчиком надписи об отказе от товара в товарную накладную.

  - Отказ Заказчика от конкретного Оборудования не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по поставке аналогичного Оборудования (в надлежащем количестве, в надлежащей комплектности и надлежащего качества) согласно настоящему договору (среди прочего, Исполнитель не освобождается от неустойки в связи с несвоевременной поставкой товара).

  - В случае, если Исполнитель оспаривает факт поставки Оборудования ненадлежащего качества, для выявления производственного, либо иного характера недостатков Оборудования, стороны привлекают независимого эксперта Московской торгово-промышленной палаты. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Исполнителя, а в случае, если экспертиза Оборудования подтверждает, что ненадлежащее качество Оборудования возникло по вине Заказчика, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Заказчиком.

  - Право собственности, риск случайной гибели, порчи, повреждения поставленного Оборудования переходит от Исполнителя к Заказчику с даты приемки Оборудования и подписания Заказчиком товарной накладной (унифицированная форма №ТОРГ-12 по форме Приложения №9).

- СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

  - Исполнитель приступает к выполнению Работ по настоящему Договору, согласно календарному плану выполнения работ (Приложение №4 к настоящему Договору).

Дата начала работ: следующий день после подписания договора;

Дата окончания работ: не более, чем 15 календарных дней с даты поставки оборудования на склад Заказчика по адресу г. Москва ул. Большая Ордынка д.24.

  - Приемка Работ осуществляется в соответствии с Подразделом 4.2 Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).

  - Работы выполняются с использованием материалов и оборудования заказчика. Передача необходимого Оборудования Исполнителю для выполнения Работ оформляется «Актом о передаче оборудования в монтаж» (Приложение №5 к настоящему Договору), который подписывается уполномоченными представителями Сторон в день передачи Оборудования для проведения Работ. Заказчик обеспечивает доступ в помещения Здания, в котором будут выполняться Работы (далее – Объект), персоналу Исполнителя, занятого производством Работ, в течение 10 (Десяти) часов в сутки, включая выходные и праздничные дни, на протяжении всего периода проведения Работ. Заказчик предоставляет персоналу Исполнителя, занятого производством Работ, подготовленное, охраняемое помещение, приспособленное и достаточное для выполнения Работ и хранения инструмента. Работы выполняются по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

  - Работы выполняются в соответствии со Сметой на работы (Приложение №3 к настоящему Договору) в сроки, определенные в Календарном плане выполнения Работ (Приложение №4 к настоящему Договору), при условии создания Исполнителю необходимых условий для выполнения Работ.

  - Исполнитель обязан не позднее, чем за 5 дней до начала Этапа 9 календарного плана (Приложение №4 настоящего Договора) уведомить Заказчика о готовности к проведению приемо-сдаточных испытаний.

  - Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с Программой и методикой испытаний разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком в составе рабочей документации на Этапе 1, в присутствии приемочной комиссии, составленной из уполномоченных представителей Исполнителя и Заказчика.

  - В период проведения приемо-сдаточных испытаний Исполнитель разъясняет представителям Заказчика устройство, особенности работы Оборудования, в объеме, обеспечивающем его правильную эксплуатацию.

  - По окончании приемо-сдаточных испытаний Исполнитель готовит Протокол приемо-сдаточных испытаний, который Стороны обязаны согласовать и подписать.

  - Устранение недостатков, указанных в Протоколе, является обязательным для Исполнителя и необходимым условием для проведения повторных испытаний. Устранение таких недостатков и недоделок производится Исполнителем без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

  - Повторное проведение приемо-сдаточных испытаний выполненных Работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом настоящего Договора.

  - При успешном прохождении испытаний и отсутствии в Протоколе замечаний в срок не позднее 2-х (двух) рабочих дней Исполнитель предоставляет Заказчику результат Работ и следующую документацию:

# а) документы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору);

# б) акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2, Приложение №6 к настоящему Договору) в 2-х (двух) экземплярах;

# в) справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3 Приложения №7 к настоящему Договору) в 2-х (двух) экземплярах;

# г) счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства;

# счет на оплату.

  - После получения от Исполнителя документов, указанных в п.5.10 настоящего Договора, Заказчик принимает выполненные Работы. По результатам проведения приемки выполненных Работ, Заказчик вправе принять данные Работы, подписать предоставленные Исполнителем Акты и возвратить Исполнителю один экземпляр подписанного Сторонами Акта, либо отложить приемку Работ, составить письменное мотивированное заключение о неготовности Работ к приемке, с указанием перечня обнаруженных существенных недостатков и передать мотивированное заключения о неготовности Работ. Акты о приеме работ или мотивированное заключение о неготовности Работ, подписывается Заказчиком и передается Исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи Исполнителем документов, указанных в п.5.10 настоящего Договора. В случае непредставления Заказчиком Исполнителю Актов или мотивированного заключения о неготовности Работ в срок установленные настоящим пунктом Работы будет считаться принятыми, выполненными в срок, надлежащим образом, в полном объеме и подлежащим оплате. В случае мотивированного заключения о неготовности Работ, Стороны в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты его получения Исполнителем, подписывают протокол, содержащий перечень существенных недостатков и сроков их устранения.

  - Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения результатов Работ переходит от Исполнителя к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ в соответствии с настоящим разделом настоящего Договора.

  - Устранение недостатков, обнаруженных после истечения гарантийного срока, определённого п. 7.5, включая недостатки, обнаруженные в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока, возникшие не по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем за дополнительную плату.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, установленного настоящим Договором, Исполнитель вправе в письменной форме потребовать уплаты неустойки в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % за каждый день просрочки от суммы, подлежащей перечислению Исполнителю.

  - В случае нарушения Исполнителем срока поставки Оборудования, а также состава и срока выполнения Работ (оказания услуг), установленного настоящим Договором, Заказчик вправе в письменной форме потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % за каждый день просрочки от общей стоимости неисполненных обязательств.

  - Любые штрафные санкции (неустойка, пени и т.п.) за нарушение любой из Сторон принятых на себя обязательств по настоящему Договору могут быть применены Сторонами только при условии предварительного письменного требования о применении таких санкций, направленного Стороной, чьи права нарушены, Стороне, нарушающей принятые на себя по настоящему Договору обязательства. Никакие штрафные санкции не будут применяться автоматически, при этом, в случае направления Стороной, чьи права нарушены, соответствующего письменного требования об уплате штрафных санкций, Сторона, нарушившая обязательства, будет обязана уплатить такие штрафные санкции за период с момента, когда обязательство должно было быть исполнено и до момента фактического исполнения.

  - Зачет встречных однородных требований производится исключительно по письменному соглашению Сторон.

  - В части, не покрытой неустойкой, Сторона вправе потребовать от другой Стороны возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

  - Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре

- ГАРАНТИИ

  - Исполнитель гарантирует, что Работы будут выполнены качественно и в срок.

  - Исполнитель гарантирует качество поставленного Оборудования, результатов выполненных работ и использованных материалов (оборудования).

  - Гарантийный срок на поставляемое Оборудование определяется фирмой-производителем конкретного Оборудования и рассчитывается с момента передачи Оборудования Заказчику. Гарантий срок не может быть менее 1 (Одного) года.

  - В течение гарантийного срока Исполнитель гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования. В случае выхода Оборудования из строя в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется самостоятельно за свой счет обеспечить транспортировку Оборудования от Заказчика в сервисный центр и из сервисного центра Заказчику и произвести ремонт неисправного оборудования.

  - После произведенного ремонта или замены оборудования в период гарантийного срока оборудование должно работать в полном соответствии с заявленными в техническом описании производителя оборудования характеристиками. В отношении отремонтированного оборудования, на которое установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось из-за обнаруженных в нем недостатков (дефектов). При замене оборудования в целом устанавливается новый гарантийный срок с даты приемки Заказчиком оборудования от Исполнителя.

  - Срок гарантии на выполненные Работы составляет 1 (Один) год с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, в порядке, установленном настоящим Договором.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Любая информация, отнесенная Сторонами к настоящему Договору, считается конфиденциальной. Стороны в течение всего срока действия настоящего Договора и в течение 1 (одного) года с даты истечения срока действия настоящего Договора будут соблюдать высокую степень конфиденциальности во избежание разглашения или использования данной информации, какую они соблюдали бы в отношении своей собственной конфиденциальной информации. С конфиденциальной информацией будут ознакомлены только те лица из персонала Сторон, которые непосредственно связаны с исполнением условий настоящего Договора.

  - Информация не будет считаться конфиденциальной, и получающая ее Сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих условий: она уже известна получающей Стороне; является или становится публично известной в результате действий раскрывающей Стороны; легально получена от третьей Стороны без ограничения и без нарушения настоящего Договора; предоставлена третьей Стороне раскрывающей Стороной без аналогичного ограничения на права третьей Стороны; независимо разработана получающей Стороной, при условии, что разработавшие ее лица, не имели доступа к конфиденциальной информации; разрешена к выпуску письменным разрешением раскрывающей Стороны.

  - Конфиденциальная информация может быть раскрыта по требованию суда, правоохранительного или налогового органа, при условии, что получающая Сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной; либо если раскрытия требует действующее законодательство РФ.

  - В случае если раскрывающая Сторона понесет убытки в результате разглашения конфиденциальной информации получающей Стороной, последняя возместит раскрывающей Стороне данные убытки в полном объеме.

  - В ходе выполнения работ должна быть обеспечена охрана, неразглашение и неиспользование конфиденциальной информации в личных интересах по отношению к своим сотрудникам и третьим лицам, которым доверена конфиденциальная информация.

Каждая из сторон должна защищать от несанкционированного разглашения любую конфиденциальную информацию, касающуюся другой стороны, ставшую доступной в связи с заключением и исполнением договора.

Передача конфиденциальной информацию третьим лицам, непосредственно не участвующим в работах, может производиться только с письменного разрешения владельца информации.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

  - В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

  - Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

  - До передачи спора на разрешение суда согласно п. 10.9. настоящего договора Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

  - Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

  - В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой направлена претензия, а также требования надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

  - В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые подтверждающие документы, либо выписки из них.

  - В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

  - Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению:

    - если Исполнителем по Договору является организация Госкорпорации «Росатом», подведомственное Госкорпорации «Росатом» предприятие или учреждение или аффилированное лицо ОАО «Атомэнергопром» – в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным;

    - в остальных случаях – в Арбитражном суде г. Москвы.

  - Сторона, намеренная передать спор в указанный суд, должна письменно уведомить об этом, а также о предмете спора другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до подачи исковых материалов в суд.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

  - При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

  - Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

  - Если обстоятельства, указанные в п. 11.1. настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

- ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторон по Договору.

  - Календарный план выполнения работ указан в Приложении №4 к настоящему Договору.

  - Изменение и дополнение настоящего договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

  - Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.

  - Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, в следующих случаях, которые стороны считают существенным и бесспорным нарушением обязательств по настоящему Договору:

    - не качественное выполнение Работ.

    - в случае просрочки выполнения Работ более чем на 20 (двадцать) календарных дней;

    - в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на начальном этапе выполнения Работ.

  - Расторжение договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

  - Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.

  - Настоящий договор считается расторгнутым:

- с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика  об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично;

- с момента истечения срока указанного в п.12.7 настоящего Договора, при условии неполучения письменного ответа от Стороны, которой направлено предложение о расторжении договора.

  - В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон или выполнения всех обязательств по настоящему Договору Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем и стоимость работ, выполненных Исполнителем.

  - В случае если настоящий договор расторгнут  по причине не исполнения Исполнителем  обязательств по настоящему договору, Заказчик имеет право направить информацию о Исполнителе для внесения его в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), представленных Исполнителем в рамках Закупки № ___________, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

  - При изменении Сведений, Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

  - Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

  - Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика  от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

  - Стороны обязуются предоставлять друг другу в полном объеме информацию в случаях изменения реквизитов, организационной структуры, формы собственности и прочих условий, имеющих влияние на порядок выполнения работ по настоящему Договору, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений.

  - Копии всех документов относящихся к данному Договору, направленные Сторонами по факсу или электронным письмом имеют юридическую силу до момента получения Сторонами оригиналов этих документов, в случае, если использованное средство связи позволяет достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.

  - При этом Стороны обязаны предоставить друг другу оригиналы документов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента отправки документов указанными способами.

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - После подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

  - Отношения Сторон, не урегулированные положениями настоящего Договора, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - К настоящему Договору прилагаются:

- Приложение №1.1. Техническое задание.

- Приложение №1.2. Функциональные требования к переговорной комнате №7 на втором этаже.

- Приложение №1.3. Функциональные требования к переговорной комнате №10 на втором этаже.

- Приложение №1.4. Функциональные требования к мобильному комплекту микрофонных радиосистем.

- Приложение №1.5. Перечень закупаемого оборудования

- Приложение №1.6. Оборудование для демонтажа.

- Приложение №2 Спецификация поставляемого оборудования

- Приложение №3. Смета на работы

- Приложение №4. Календарный план выполнения работ

- Приложение №5. Акт передачи оборудования в монтаж. Форма

- Приложение №6. Акт о приемке выполненных работ. Форма

- Приложение №7. Справка о стоимости выполненных работ и затрат. Форма

- Приложение №8. Акт сверки расчетов. Форма

- Приложение №9. Товарная накладная. Форма

- Приложение №10. Акт передачи документации. Форма

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

| Наименование | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (ГК «Росатом») |
| --- | --- |
| Место нахождения | Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24 |
| Почтовый адрес | Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24 |
| ИНН/КПП | ИНН 7706413348, КПП 770601001 |
| Расчетный счет | 40503810838040000894 |
| Наименование банка | Банк Сбербанк России (ОАО), г. Москва |
| БИК | 044525225 |
| Корреспондентский счет | 30101810400000000225 |

Исполнитель:

| Заказчик: Подпись: _________________/ / М.П. | Исполнитель: Подпись: ______________/________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1 к Договору
№ __________ от «____» __________ 20__ г.

Приложение №1.1.: Техническое задание на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания работ и безопасности результата Выполненных работ

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата Выполненных работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов Выполненных работ)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы по модернизации мультимедийных подсистем Госкорпорации «Росатом».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Перечень работ - демонтаж существующего оборудования согласно Приложению 6; - поставка оборудования на склад Заказчика по адресу г. Москва ул. Большая Ордынка д.24; - работы по монтажу поставленного оборудования; - пуско-наладочные работы поставленного оборудования; - создание программного кода для управления поставляемым оборудованием, а так же всем существующем оборудованием в помещении №7 посредством существующего контроллера Crestron Pro2 с существующей сенсорной панели управления Crestron TPS-12B, а так же существующей мастер панели Crestron TPS-17B; - создание программного кода для управления поставляемым оборудованием, а так же всем существующем оборудованием в помещении №10 посредством существующего контроллера Crestron CP2E с существующей мастер панели Crestron TPS-17B; - создание программного кода и графического интерфейса для управления поставляемым оборудованием, а так же всем существующем оборудованием в помещениях №1238-1240 посредством существующего контроллера AMX NI-3100 с существующих панелей управления AMX; - создание программного кода и графического интерфейса для управления существующим мультимедийным оборудованием в помещениях 1238-1240 на 12-ом этаже при помощи программного обеспечения с мобильных устройств Windows mobile, iOS, Android; - протяжка дополнительных кабельных трасс от помещений 1238, 1240 до серверной 1259 на 12 этаже; - проведение предварительных испытаний; - прокладка дополнительных кабельных трассы; - проведение опытной эксплуатации; - проведение приемо-сдаточных испытаний; - разработка исполнительной и технической документации; - инструктаж администраторов и пользователей системы.

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Проводится демонтаж существующего оборудования. Поставка оборудования на склад заказчика по адресу г. Москва ул. Большая Ордынка д.24 в соответствии со спецификацией. После поставки оборудования и демонтажных работ проводят работы по монтажу оборудования, пуско-наладочные работы, перепрограммирование системы. После работ по пуско-наладке и перепрограммированию системы проводятся предварительные испытания с целью проверки выполнения базовых функций комплекса. Оформляется акт проведения предварительных испытаний и передачи МС в опытную эксплуатацию. После проведения предварительных испытаний проводят инструктаж не менее четырех сотрудников Заказчика. Опытную эксплуатацию проводят с целью проверки соответствия комплекса требованиям ТЗ, а также выявлению и устранению замечаний в работе комплекса. По окончании опытной эксплуатации оформляется акт о проведении опытной эксплуатации и готовности МС к приемочным испытаниям. Приемочные испытания проводят с целью проверки выполнения функций комплекса в целом и соответствия требованиям настоящего ТЗ. Приемка испытаний осуществляется комиссией Заказчика с участием представителей Исполнителя. Состав приемочной комиссии утверждается Заказчиком Состав, порядок выполнения функциональных задач и условия проведения испытаний должны быть описаны в документе «Программа и методика испытаний МС», согласованной с Заказчиком. Состав исполнительной документации: - пояснительная записка; - структурная схема системы; - схемы расположения оборудования в помещениях; - схемы коммутации оборудования; - кабельный журнал; - спецификация оборудования и материалов; - регламент технического обслуживания системы; - программа и методика испытаний ПИМИ. Вся исполнительная документация должна быть подготовлена как в печатном, так и в электронном виде в формате PDF на оптическом носителе. Функциональные и технические требования к поставляемому оборудованию см. в приложениях 1-3.

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных работ от общего объема закупки составляет не более 1/3.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Должен быть произведен демонтаж неисправного оборудования Поставляемое оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее второго полугодия 2014 года, технически исправным. Не допускается поставка оборудования, бывшего в употреблении, выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. На момент передачи Заказчику оборудование должно принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц. Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей характеру груза, требованиям изготовителя, стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать возможность длительного хранения в условиях складского помещения. При транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, упаковка должна обеспечивать защиту оборудования от резких ударов, падений и воздействия климатических факторов. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. Перечень документов, вкладываемых в тару при упаковке, должен соответствовать спецификации производителя оборудования. Поставщик осуществляет доставку оборудования, производит погрузку-разгрузку за счет собственных средств и собственными силами. После прибытия оборудования на место назначения Заказчик организует условия для беспрепятственной разгрузки и доставки оборудования Поставщиком в помещение указанное Заказчиком. Срок поставки оборудования не более 60 календарных дней с момента подписания договора. Срок проведения работ не более 15 дней календарных с момента передачи оборудования в монтаж при условии готовности помещения для выполнения работ. Работы должны выполняться в соответствии с Перечнем выполняемых работ (Подраздел №2.1) в сроки, определенные в Календарном плане (Приложение №4 к Договору) выполнения работ, при условии создания Исполнителю необходимых условий для выполнения Работ. После окончания пуско-наладочных работ и работ по перепрограммированию Исполнитель должен передать на согласование Заказчику техническую документацию в составе, указанном в Подразделе №2.2. Приемка Заказчиком технической документации должна осуществляться в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента передачи Исполнителем технической документации. Факт приемки технической документации Заказчик должен подтвердить подписанием Акта передачи.

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Исполнитель должен иметь сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008). Все коммутационно-распределительное оборудование должно монтироваться скрытым образом. Все информационные и силовые кабели должны быть проложены с соблюдением соответствующих ГОСТов и СНиПов, регламентирующие правила и нормы построения СКС в общественных зданиях. Все технические средства для монтажа и коммутации должны комплектоваться необходимыми кронштейнами, дополнительным оборудованием, блоками питания, коммутационными кабелями и разъемами, в количестве достаточном, для выполнения всех требований, предъявляемых к функциональным возможностям переговорных комнат №10 и №7.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

Должно быть предусмотрено сервисное обслуживание по месту нахождения Заказчика комплекса мультимедийной подсистемы, сроком на 1 год.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

В соответствии с п.8.5 Договора.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания работ и безопасности результата Выполненных работ

Все технические решения, использованные при модернизации МС, а также при определении требований к аппаратному обеспечению, должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации. Используемое в МС оборудование должно обеспечивать безопасность персонала при своей эксплуатации. Конструкция используемого оборудования должна обеспечивать безопасность эксплуатирующего персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ12.2.003 и ГОСТ 12.2.007. Подключение электропитания должно выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Размещение оборудования на рабочих местах должно обеспечивать его безопасное обслуживание и эксплуатацию.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Должно быть проведено обучение не менее 4-х сотрудников Заказчика. Срок проведения инструктажа не более 2-х календарных дней с даты подписания акта выполненных работ.

Подраздел 3.7 Специальные требования

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата Выполненных работ

Цель проекта – модернизация мультимедийных систем блока переговорных комнат. Повышение стабильности работы существующей системы. Соответствие функциональным требованиям пользователей. Помещение №7, 2 этаж В результате модернизации в помещении №7 будет обеспечена функция автоматического переключения и наведения камер на говорящего во время сеансов ВКС. Помещение №10, 2 этаж В результате модернизации в помещении №10 будет обеспечено отсутствие эффекта обратной связи микрофонной системы во время сеансов ВКС Фойе, 12 этаж В результате модернизации организационные собрания, проводимые в Фойе на 12 этаже, будут обеспечены микрофонным сопровождением Мобильный комплект радиомикрофоной подсистемы, поставляемый в рамках модернизации 12-го этажа может быть использован автономно для осуществления поддержки мероприятий, проходящих за пределами модернизируемых помещений.

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Работы должны выполняться в соответствии со Сметой на работы в сроки, определенные в Календарном плане выполнения Работ, при условии создания Исполнителю необходимых условий для выполнения Работ. Приемо-сдаточные испытания должны производится в соответствии с Программой и методикой испытаний разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком в составе рабочей документации, в присутствии приемочной комиссии, составленной из уполномоченных представителей Исполнителя и Заказчика. В период проведения приемо-сдаточных испытаний Исполнитель должен разъяснить представителям Заказчика устройство, особенности работы Оборудования, в объеме, обеспечивающем его правильную эксплуатацию. По окончании приемо-сдаточных испытаний Исполнитель должен подготовить Протокол приемо-сдаточных испытаний, который Стороны обязаны согласовать и подписать. Устранение недостатков, указанных в Протоколе, является обязательным для Исполнителя и необходимым условием для проведения повторных испытаний. Устранение таких недостатков и недоделок должно производится Исполнителем без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Повторное проведение приемо-сдаточных испытаний выполненных Работ должно производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом настоящего Договора. При успешном прохождении испытаний и отсутствии в Протоколе замечаний в срок не позднее 2-х (двух) рабочих дней Исполнитель должен предоставить Заказчику результат Работ и следующую документацию: - документы, предусмотренные в п.п. 2.2; - акт о приемке выполненных работ в 2-х (двух) экземплярах; - счет-фактура, оформленную в соответствии с требованиями налогового законодательства; - счет на оплату. По результатам проведения приемки выполненных Работ, Заказчик вправе принять данные Работы, подписать предоставленные Исполнителем Акты и возвратить Исполнителю один экземпляр подписанного Сторонами Акта, либо отложить приемку Работ, составить письменное мотивированное заключение о неготовности Работ к приемке, с указанием перечня обнаруженных существенных недостатков и передать мотивированное заключения о неготовности Работ. Акты о приеме работ или мотивированное заключение о неготовности Работ, подписывается Заказчиком и передается Исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи Исполнителем документов, указанных в п.п.2.2. В случае непредставления Заказчиком Исполнителю Актов или мотивированного заключения о неготовности Работ в срок установленные настоящим пунктом Работы будет считаться принятыми, выполненными в срок, надлежащим образом, в полном объеме и подлежащим оплате. В случае мотивированного заключения о неготовности Работ, Стороны в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты его получения Исполнителем, подписывают протокол, содержащий перечень существенных недостатков и сроков их устранения.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов Выполненных работ)

При успешном прохождении испытаний и отсутствии в Протоколе замечаний в срок не позднее 2-х (двух) рабочих дней Исполнитель должен предоставить Заказчику результат Работ и следующую документацию: - документы, предусмотренные в п.п. 2.2; - акт о приемке выполненных работ в 2-х (двух) экземплярах; - счет-фактура, оформленную в соответствии с требованиями налогового законодательства; - счет на оплату.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Должен быть проведен инструктаж не менее 4-х сотрудников Заказчика после окончания проведения предварительных испытай.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 2 | МС | Мультимедийная система |
| 3 | СНИП | Строительные нормы и правила |
| 4 | ТЗ | Техническое задание |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  переходит 2.1.

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Функциональные требования к переговорной комнате №7 на втором этаже |  |
| 2 | Функциональные требования к переговорной комнате №10 на втором этаже |  |
| 3 | Функциональные требования к мобильному комплекту микрофонных радиосистем |  |
| 4 | Перечень товаров и общих требований |  |
| 5 | Оборудования для демонтажа. |  |

- Приложение 1 Функциональные требования к переговорной комнате  №7 на втором этаже

- Общие требования к переговорной №7 на втором этаже

Все коммутационно-распределительное оборудование должно монтироваться скрытым образом. Все информационные и силовые кабели должны быть проложены с соблюдением соответствующих ГОСТов и СНиПов, регламентирующие правила и нормы построения СКС в общественных зданиях. В переговорной комнате №7 должно быть обеспечено автоматическое переключение и наведение камер на говорящего во время сеансов ВКС.

Подсистема коммутации

Коммутатор HD\SDI сигналов Коммутатор HD\SDI сигналов должен быть предназначен для коммутации сигналов от видеокамер. Функциональные требования к коммутатору HD\SDI сигналов Коммутатор HD\SDI сигналов должен иметь не менее четырех входных интерфейсов, не менее двух выходных. Технические требования к коммутатору HD/SDI сигналов Коммутатор HD\SDI сигналов должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - не менее четырех входов на разъемах BNC; - поддержка сигналов SDI, HD-SDI, или 3G-SDI цифровое компонентное видео; - максимальная скорость передачи данных не менее 2,97 Гбит/с; - не менее двух выходов на разъемах BNC; - автоматическая компенсация входов; - автоматическое распознавание видео стандартов SMPTE и ITU; - наличие порта управления RS-232; - потребление питания не более 4 Вт; - габаритные размеры ВxШxГ не более: 45x225x155 мм; - масса не более 0,5 кг.

- Приложение 2 Функциональные требования к переговорной комнате  №10 на втором этаже

- Общие требования к переговорной №10 на втором этаже

Все коммутационно-распределительное оборудование аудио сигналов должно монтироваться скрытым образом. Все информационные и силовые кабели должны быть проложены с соблюдением соответствующих ГОСТов и СНиПов, регламентирующие правила и нормы построения СКС в общественных зданиях. Все технические средства для монтажа и коммутации должны комплектоваться необходимыми кронштейнами, дополнительным оборудованием, блоками питания, коммутационными кабелями и разъемами, в количестве достаточном, для выполнения всех требований, предъявляемых к функциональным возможностям переговорной комнаты №10.

Подсистема звукоусиления

Требования к техническому обеспечению подсистемы звукоусиления В состав подсистемы звукоусиления должно входить: - цифровой матричный микшер; - не менее двух модулей XLR; - не менее двух микрофонов. Цифровой матричный микшер Цифровой матричный микшер должен быть предназначен для обработки и маршрутизации аудиосигналов в системе Функциональные требования к цифровому матричному микшеру Цифровой матричный микшер должен быть оснащен телефонным интерфейсом. Технические требования к цифровому матричному микшеру Матричный коммутатор должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - соотношение сигнал\шум не менее 105дБ; - перекрестные помехи не более -90дБ; - наличие не менее восьми моно микрофонных\линейных входных каналов с поддержкой фантомного питания; - наличие не менее четырех моно микрофонных\линейных входных каналов; - наличие не менее восьми моно выходных каналов; - наличие телефонного интерфейса; - наличие портов управления RS-232, Ethernet; - наличие порта mini USB B; - потребление питания не более 30 Вт; - габариты не более 45х445х250 мм; - масса не более 1,5 кг. Модуль XLR Модуль XLR должен быть предназначен для подключения микрофонов в столе. Функциональные требования к модулю XLR Модуль XLR должен устанавливаться в существующий архитектурный интерфейс. Технические требования к модулю XLR Модуль XLR должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - наличие не менее двух разъемов XLR; - совместимость с существующим архитектурным интерфейсом Extron HSA 822MS. Микрофон Микрофон должен быть предназначен для трансляции речи выступающего на удаленную сторону во время сеанса ВКС. Функциональные требования к микрофону Микрофон должен подключаться к архитектурному интерфейсу в столе. Технические требования к микрофону Микрофон должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - диаграмма направленности – суперкардиоида; - наличие разъема mini XLR; - эквивалентный уровень шума не более 22 дБ-А; - отношение сигнал/шум не менее 72 дБ-А; - частотный диапазон не уже 50-20000 Гц; - габаритные размеры не более 130х90х25 мм.

- Приложение 3 Функциональные требования к мобильному комплекту микрофонных радиосистем

- Общие требования к мобильному комплекту микрофонных радиосистем

Комплект микрофонных радиосистем предназначен для обеспечения микрофонного сопровождения организационных совещаний на двенадцатом этаже.

Требования к техническому обеспечению мобильного комплекта микрофонных радиосистем В состав мобильного комплекта микрофонных радиосистем должно входить: - не менее двенадцати радиосистем с ручным передатчиком; - не менее четырех зарядных устройств; - источник питания; - антенный сплиттер; - активная направленная принимающая антенна; - микшерная консоль; - аудиоматрица; - не менее двух входных модулей; - выходной модуль; - программное обеспечение. - В комплект поставки должен входить мобильный перекатной рэк 19’’. Рэк должен быть выполнен из прочных материалов, укомплектован усиленной противоударной фурнитурой и колесами. Мобильный рэк должен быть укомплектован глухими съемными передней, задней, верхней крышками. Должен быть предусмотрен выдвижной ящик 2U на телескопических направляющих. С передней и задней части рэка должны быть предусмотрены рэковые направляющие для монтажа оборудования высотой не менее 16U сверху рэковые направляющие для монтажа микшерной консоли. - Технические требования к мобильному перекатному рэку - наличие колес с блокировкой - наличие съемных крышек - наличие выдвижного ящика 2U на телескопических направляющих - наличие направляющих для монтажа микшерной консоли - высота с учетом колес не менее 1100мм не более 1300мм - ДxШ не менее 500x600мм не более 550х650 Радиосистема с ручным передатчиком Функциональные требования к радиосистеме с ручным передатчиком Радиосистема с ручным передатчиком должна состоять из приемника и ручного микрофона со встроенным передатчиком. Технические требования к радиосистеме с ручным передатчиком Приемник должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - тип модуляции: FM; - полоса пропускания аудиосигнала не уже 35-20000 Гц; - коэффициент нелинейных искажений не более 0,3%; - отношение сигнал/шум не менее 120 дБ-А; - наличие аудиовыходов: балансный 3-контактный XLR, небалансный TS ¼” «джек»; - потребление питания не более 10 Вт; - габаритные размеры (ШхВхГ) не более: 210х50х190 мм; - масса не более 1 кг. Ручной передатчик должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - полоса пропускания аудиосигнала не уже 70-20000 Гц; - диаграмма направленности: суперкардиоида; - тип модуляции: FM; - коэффициент нелинейных искажений не более 0,7%; - отношение сигнал/шум не менее 120 дБ-А; - максимальное время работы от батарей не менее 14 часов; - габаритные размеры не более 250х60 мм; - масса не более 0,4 кг. Зарядное устройство Функциональные требования к зарядному устройству Зарядное устройство должно быть предназначено для одновременной зарядки не менее чем двух устройств. Технические требования к зарядному устройству Зарядное устройство должно соответствовать следующим техническим характеристикам: - два отсека для одновременной зарядки; - время зарядки аккумуляторной батареи не более 3 часов при одновременной зарядке двух устройств; - габаритные размеры (ШхВхГ) не более 190х120х85 мм; - масса не более 0,5 кг. Источник питания Источник питания должен быть предназначен для обеспечения питанием антенных сплиттеров. Функциональные требования к источнику питания Источник питания должен обеспечивать питанием не менее трех антенных сплиттеров. Технические требования к источнику питания Источник питания должен соответствовать следующим техническим требованиям: - не менее трех выходов 12 В; - масса не более 1,3 кг; - габариты, мм (ДхВхШ) не более: 190х45х200. Антенный сплиттер Антенный сплиттер должен быть предназначен для распределения сигналов от антенн на приемники радиомикрофонных систем. Функциональные требования к антенному сплиттеру Антенный сплиттер должен обеспечивать питанием не менее четырех приемников радиомикрофонных систем. Технические требования к антенному сплиттеру Антенный сплиттер должен соответствовать следующим техническим требованиям: - не менее 2-х RF входов; - не менее 10-ти RF выходов; - габариты, мм (ДхВхШ) не более: 190х45х200; - масса не более 1 кг. Активная направленная принимающая антенна Активная направленная принимающая антенна должна быть предназначена для использования с радиосистемами. Функциональные требования к активной направленной принимающей антенне Активная направленная принимающая антенна должна иметь влагозащищенный корпус. Активная направленная принимающая антенна должна быть предназначена для работы как внутри, так и вне помещения. В комплект поставки должны входить кабели для коммутации антенны и сплиттеров. Технические требования к активной направленной принимающей антенне Активная направленная принимающая антенна должна соответствовать следующим техническим требованиям: - коэффициент усиления антенны не менее 21 дБи; - угол покрытия не менее 70°; - габариты, мм (ДхВхШ) не более: 240х230х30; - масса не более 0,3 кг. Технические требования к кабелям для коммутации антенны и сплиттеров Кабели для коммутации антенны и сплиттеров должен соответствовать следующим техническим требованиям: - сопротивление 50 Ом; - длина 5 метров. Микшерная консоль Микшерная консоль должна быть предназначена для микширования аудиосигналов, поступающих с микрофонных радиосистем. Функциональные требования к микшерной консоли Микшерная консоль должна иметь встраиваемый 19” рэковый конструктив. Для микшерной консоли должна быть предусмотрена опциональная плата для обмена данными по внутреннему протоколу с аудиоматрицей. Задержка передачи данных внутреннего протокола должна составлять не более 0,25мс. Технические требования к опциональной плате для обмена данными: Опциональная плата для обмена данными по внутреннему протоколу с аудиоматрицей должна соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие входного разъема RJ-45; - наличие выходного разъема RJ-45; - передача до 256 каналов; - передача сигналов по витой паре на расстояние до 100 м. Технические требования к микшерной консоли Микшерная консоль должна соответствовать следующим техническим характеристикам: - наличие не менее 16 моно микрофонных аудиовходов; - наличие не менее 4-х линейных аудиовходов; - наличие не менее 66 каналов для микширования; - остаточный шум не более -86 dBu; - наличие цветного сенсорного экрана; - габаритные размеры (ВхШхГ) не более 170х490х521 мм; - масса не более 12 кг. Аудиоматрица Аудиоматрица должна быть предназначена для индивидуальной настройки и обработки сигналов. Функциональные требования к аудиоматрице Аудиоматрица должна иметь встроенный телефонный гибрид. Передача данных между аудиоматрицей входным, выходным модулями, микшерной консолью должна осуществляться по внутреннему протоколу. Задержка передачи данных внутреннего протокола должна составлять не более 0,25мс. Внутренний протокол передачи данных должен иметь возможность передачи до 256 аудиоканалов. Технические требования к аудиоматрице Аудиоматрица должна соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие не менее десяти аналоговых входов; - наличие не менее восьми аналоговых выходов; - наличие не менее 8 каналов с автоматической регулировкой усиления и эхоподавления; - наличие не менее 12 контрольных входов и 6 логических выходов общего назначения; - наличие интерфейса RJ-11 телефонного гибрида; - наличие не менее двух портов RJ-45 для передачи данных по внутреннему протоколу; - максимальная длина трассы не менее 100 м между устройствами; - наличие не менее одного интерфейса RS-232; - наличие не менее одного интерфейса Ethernet; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - полная потребляемая мощность не более 60 ВА; - габариты не более 50х490х320мм; - масса не более 4,5 кг. Входной модуль Входной модуль должен быть предназначен для подключения источников аудиосигналов. Функциональные требования к входному модулю Входной модуль должен иметь не менее восьми входных каналов аналогового аудио. Должно быть предусмотрено крепление для установки входного модуля в рэк (установка двух полурэковых устройств в рэк). Технические требования к входному модулю Входной модуль должен соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие DIP переключателей; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - наличие не менее двух портов RJ-45 для передачи данных по внутреннему протоколу; - габариты не более 50х220х200мм; - масса не более 1,5 кг. Выходной модуль Выходной модуль должен быть предназначен для передачи сигналов на звукоусилительное оборудование. Функциональные требования к выходному модулю Выходной модуль должен иметь не менее восьми выходных каналов аналогового аудио. Технические требования к выходному модулю Выходной модуль должен соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие DIP переключателей; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - наличие не менее двух портов RJ-45 для передачи данных по внутреннему протоколу; - габариты не более 50х490х200мм; - масса не более 2,5 кг. Программное обеспечение Программное обеспечение должно быть предназначено для визуализации системы управления на различных платформах. Функциональные требования к программному обеспечению Должно быть предусмотрено программное обеспечение на контроллер (Irridium Mobile Site License Pro или эквивалент). Технические требования к программному обеспечению Программное обеспечение должно соответствовать следующим техническим требованиям: - обеспечение работы на iOS, Android, Mac, Windows; - программное обеспечение должно обеспечивать одинаковую работу на любой платформе без дополнительной графической обработки; - обеспечение возможности управления оборудованием по протоколу IP без использования контроллера.

- Приложение 4 Перечень поставляемого оборудования

|  | Наименование | Основные технические характеристики товара | Комплектность | Единица измерения | Количество | Срок поставки не более | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор HD-SDI сигналов Extron 60-956-01 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Коммутатор HD-SDI сигналов Характеристики: - четыре входа на разъемах BNC; - поддержка сигналов SDI, HD-SDI, или 3G-SDI цифровое компонентное видео; - максимальная скорость передачи данных 2,97 Гбит/с; - не менее двух выходов на разъемах BNC; - автоматическая компенсация входов; - автоматическое распознавание видео стандартов SMPTE и ITU; - наличие порта управления RS-232; - потребление питания не более 4 Вт; - габаритные размеры (ВxШxГ) не более: 45x225x155 мм; - масса не более 0,5 кг. | - коммутатор HD-SDI Extron 60-956-01 - шнур питания - документация - коннекторы Phoenix | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 2 | Цифровой матричный микшер Extron 60-1179-01 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Цифровой матричный микшер Характеристики: - соотношение сигнал\шум не менее 105дБ; - перекрестные помехи не более -90дБ; - наличие не менее восьми моно микрофонных\линейных входных каналов с поддержкой фантомного питания; - наличие не менее четырех моно микрофонных\линейных входных каналов; - наличие не менее восьми моно выходных каналов; - наличие телефонного интерфейса; - наличие портов управления RS-232, Ethernet; - наличие порта mini USB B; - потребление питания не более 30 Вт; - габариты не более 45х445х250 мм; - масса не более 1,5 кг. | - цифровой матричный микшер Extron 60-1179-01 - шнур питания - компакт-диск с ПО - документация - коннекторы Phoenix | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 3 | Модуль для архитектурного интерфейса XLR Extron 70-103-14 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Модуль для архитектурного интерфейса. Характеристики: - наличие двух разъемов XLR; - совместимость с существующим архитектурным интерфейсом Extron HAS 822MS ; | - модуль для архитектурного интерфейса Extron 70-103-14 - документация | Шт. | 2 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 4 | Микрофон AKG PCC170 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Микрофон Характеристики: - диаграмма направленности – суперкардиоида; - наличие разъема mini XLR; - эквивалентный уровень шума не более 22 дБ-А; - отношение сигнал/шум не менее 72 дБ-А; - частотный диапазон не уже 50-20000 Гц; - габаритные размеры не более 130х90х25 мм. | - 1 x микрофон AKG PCC170 - 1 x шнур питания - 1 x документация | Шт. | 2 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 5 | Радиосистема с 'ручным' передатчиком с динамическим капсюлем D5 WMS470 D5 SET BD7 (500-531) или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Радиосистема с 'ручным' передатчиком Передатчик Характеристики: - тип модуляции: FM; - полоса пропускания аудиосигнала не уже 35-20000 Гц; - коэффициент нелинейных искажений не более 0,3%; - отношение сигнал/шум не менее 120 дБ-А; - наличие аудиовыходов: балансный 3-контактный XLR, небалансный TS ¼” «джек»; - потребление питания не более 10 Вт; - габаритные размеры (ШхВхГ) не более: 210х50х190 мм; - масса не более 1 кг. Ручной передатчик Характеристики: - полоса пропускания аудиосигнала не уже 70-20000 Гц; - диаграмма направленности: суперкардиоида; - тип модуляции: FM; - коэффициент нелинейных искажений не более 0,7%; - отношение сигнал/шум не менее 120 дБ-А; - максимальное время работы от батарей не менее 14 часов; - габаритные размеры не более 250х60 мм; - масса не более 0,4 кг. | - 1 x SR470 Приемник - 1 x HT470 Ручной передатчик - 1 x держатель - 1 x набор для установки в рэковую стойку - 1 x Универсальный источник питания с US/UK/EU адаптером - 1 x AA элемента питания, - 2 x Антенны | Шт. | 6 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 6 | Радиосистема с 'ручным' передатчиком AKG WMS470 D5 SET BD7 (570-600) или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Радиосистема с 'ручным' передатчиком Передатчик Характеристики: - тип модуляции: FM; - полоса пропускания аудиосигнала не уже 35-20000 Гц; - коэффициент нелинейных искажений не более 0,3%; - отношение сигнал/шум не менее 120 дБ-А; - наличие аудиовыходов: балансный 3-контактный XLR, небалансный TS ¼” «джек»; - потребление питания не более 10 Вт; - габаритные размеры (ШхВхГ) не более: 210х50х190 мм; - масса не более 1 кг. Ручной передатчик Характеристики: - полоса пропускания аудиосигнала не уже 70-20000 Гц; - диаграмма направленности: суперкардиоида; - тип модуляции: FM; - коэффициент нелинейных искажений не более 0,7%; - отношение сигнал/шум не менее 120 дБ-А; - максимальное время работы от батарей не менее 14 часов; - габаритные размеры не более 250х60 мм; - масса не более 0,4 кг. | - 1 x SR470 Приемник - 1 x HT470 Ручной передатчик - 1 x держатель - 1 x набор для установки в рэковую стойку - 1 x Универсальный источник питания с US/UK/EU адаптером - 1 x AA элемента питания, - 2 x Антенны | Шт. | 6 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 7 | Зарядное устройство AKG CU400 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Зарядное устройство Характеристики: - два отсека для одновременной зарядки; - время зарядки аккумуляторной батареи не более 3 часов при одновременной зарядке двух устройств; - габаритные размеры (ШхВхГ) не более 190х120х85 мм; - масса не более 0,5 кг. | - 1 х CU 400 зарядное устройство - 1 х источник питания - 2 х AA NiMH аккумулятора (2100 mAh) | Шт. | 6 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 8 | Источник питания AKG PSU4000 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Источник питания Характеристики: - не менее трех выходов 12 В; - масса не более 1,3 кг; - габариты, мм (ДхВхШ) не более: 190х45х200. | - 1 х источник питания PSU 4000 - 1 х кабель питания - 3 х кабеля коммутации с DC разъемами - 1 х набор для монтажа источника питания в рэк | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты поставки |
| 9 | Антенный сплиттер AKG APS4 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Антенный сплиттер AKG APS4 Характеристики: - не менее 2-х RF входов; - не менее 10-ти RF выходов; - габариты, мм (ДхВхШ) не более: 190х45х200; - масса не более 1 кг. | - 1 х Антенный сплиттер APS4 - 2 х кабель для коммутации антенны - 10 х для коммутации приемников радиосистем - 1 х источник питания - 1 х двусторонний скотч - 1 х набор для монтажа сплиттера в рэк | Шт. | 3 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 10 | Активная направленная принимающая антенна AKG SRA2B/W или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Активная направленная принимающая антенна AKG SRA2B/W Характеристики: - коэффициент усиления антенны не менее 21 дБи; - угол покрытия не менее 70°; - габариты, мм (ДхВхШ) не более: 240х230х30; - масса не более 0,3 кг. | - 1 х антенна SRA2B/W - 1 х документация | Шт. | 2 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 11 | Кабель коммутационный AKG MK A5 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Кабель коммутационный Характеристики: - сопротивление 50 Ом; - длина 5 метров. | - 1 х кабель коммутационный | Шт. | 2 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 12 | Микшерная консоль Soundcraft Si Expression 1 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Микшерная консоль Soundcraft Si Expression 1 Характеристики: - наличие не менее 16 моно микрофонных аудиовходов; - наличие не менее 4-х линейных аудиовходов; - наличие не менее 66 каналов для микширования; - остаточный шум не более -86 dBu; - наличие цветного сенсорного экрана; - габаритные размеры (ВхШхГ) не более 170х490х521 мм; - масса не более 12 кг. | - 1 х микшерная консоль Si Expression 1 - 1 х кабель питания - 1 х документация | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 13 | Карта для микшеров Soundcraft BLU-Link или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Карта для микшеров Soundcraft BLU-Link Характеристики: - наличие входного разъема RJ-45; - наличие выходного разъема RJ-45; - передача до 256 каналов; - передача сигналов по витой паре на расстояние до 100 м. | - 1 х плата - 1 х документация | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 14 | Аудиоматрица BSS BLU102 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Аудиоматрица BSS BLU102 Характеристики: - наличие не менее десяти аналоговых входов; - наличие не менее восьми аналоговых выходов; - наличие не менее 8 каналов с автоматической регулировкой усиления и эхоподавления; - наличие не менее 12 контрольных входов и 6 логических выходов общего назначения; - наличие интерфейса RJ-11 телефонного гибрида; - наличие не менее двух портов RJ-45 для передачи данных по внутреннему протоколу; - максимальная длина трассы не менее 100 м между устройствами; - наличие не менее одного интерфейса RS-232; - наличие не менее одного интерфейса Ethernet; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - полная потребляемая мощность не более 60 ВА; - габариты не более 50х490х320мм; - масса не более 4,5 кг. | - 1 х аудиоматрица BLU102 - 1 х кабель питания - 1 х документация - коммутационные клеммы | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 15 | Входной модуль BSS BLU-BIB или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Входной модуль BSS BLU-BIB Характеристики: - наличие DIP переключателей; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - наличие не менее двух портов RJ-45 для передачи данных по внутреннему протоколу; - габариты не более 50х220х200мм; - масса не более 1,5 кг. | - 1 х входной модуль BSS BLU-BIB; - 1 х кабель питания - 1 х документация - коммутационные клеммы | Шт. | 2 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 16 | Рэковое крепление BSS Rack mount kit или эквивалент | Рэковое крепление BSS Rack mount kit Характеристики: - Установка двух полурэковых устройств в рэк | - 1 х рэковое крепление BSS Rack mount kit; - 1 х документация | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 17 | Выходной модуль BSS BLU-BOB2 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Выходной модуль BSS BLU-BOB2 Характеристики: - наличие DIP переключателей; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - наличие не менее двух портов RJ-45 для передачи данных по внутреннему протоколу; - габариты не более 50х490х200мм; - масса не более 2,5 кг. | - 1 х входной модуль BSS BLU-BOB2; - 1 х кабель питания - 1 х документация - коммутационные клеммы | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 18 | Программное обеспечение Irridium Mobile Site License Pro или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Программное обеспечение Irridium Mobile Site License Pro Характеристики: - возможность работы на iOS, Android, Mac, Windows; - созданный интерфейс обеспечивает одинаковую работу на любой платформе без дополнительной графической обработки; - возможность управления оборудованием по протоколу IP без использования контроллера. | - 1 х программное обеспечение | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 19 | Мобильный перекатной рэк ПрофКофр РЭК 3 или эквивалент (с характеристиками не хуже) | Мобильный перекатной рэк ПрофКофр РЭК 3 Характеристики: - наличие колес с блокировкой - наличие съемных крышек - наличие выдвижного ящика 2U на телескопических направляющих - наличие направляющих для монтажа микшерной консоли - высота с учетом колес не менее 1100мм не более 1300мм - ДxШ не менее 500x600мм не более 550х650 | - 1 х мобильный перекатной рэк ПрофКофр РЭК 3 | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 20 | Комплект кабелей, крепежных и расходных материалов для монтажа и отладки оборудования | Совместимость с поставляемым обородованием. | - - | Шт. | 1 | 60 календарных дней с даты подписания договора | Гарантийный срок - 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |

- Приложение 5 Оборудования для демонтажа.

|  | Наименование | Основные технические характеристики товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение 10 на втором этаже |  |  |  |  |
| 1 | Аудиоматрица Extron 60-1054-01 | Аудиоматрица Extron 60-1054-01 Характеристики: - аудиовходы: 6 моно микрофонный\линейный балансный\небалансный; - аудиовыходы: 4 моно балансный\небалансный; - соотношение сигнал\шум > 105дБ; - управление по RS-232; - питание 100-240 В, 50-60 Гц; - потребление питания 12 Вт; - частотная характеристика 20 Гц – 20 кГц, ±0,1 дБ; - габаритные размеры ВxШxГ: 4,3x22,2x24,1 мм; - масса 0,9 кг. | Шт. | 1 |
| 2 | Модуль для архитектурного интерфейса Extron 70-103-11 | Модуль для архитектурного интерфейса Extron 70-103-11 Характеристики: - один разъем XLR - цвет-черный | Шт. | 2 |
| Помещение 7 на втором этаже |  |  |  |  |
| 3 | Коммутатор Gefen EXT-3GSDI-441 | Коммутатор Gefen EXT-3GSDI-441 Характеристики: - пропускная способность: 3,0Гбит/с - разъемы: BNC, розетка - разъем RS-232: DB9, розетка - питание: 5В постоянного тока - потребляемая мощность: до 10Вт - габаритные размеры: 191x89x28мм - масса: 1,81 кг. | Шт. | 1 |
| Серверная 1259 на двенадцатом этаже |  |  |  |  |
| 4 | Аудиоматрица Extron 60-1054-01 | Аудиоматрица Extron 60-1054-01 Характеристики: - аудиовходы: 6 моно микрофонный\линейный балансный\небалансный; - аудиовыходы: 4 моно балансный\небалансный; - соотношение сигнал\шум > 105дБ; - управление по RS-232; - питание 100-240 В, 50-60 Гц; - потребление питания 12 Вт; - частотная характеристика 20 Гц – 20 кГц, ±0,1 дБ; - габаритные размеры ВxШxГ: 4,3x22,2x24,1 мм; - масса 0,9 кг. | Шт. | 2 |
| 5 | Аудиоматрица Electrovoice N8000 | Аудиоматрица Electrovoice N8000 Характеристики: - аудио входы: 8х аналоговых аудио входов, линейный уровень; входной уровень (номинальный): +6 dBu / 1,55 В; входное сопротивление: 20 кОм; ослабление синфазного сигнала: >70 дБ; - аудио выходы: 8х аналоговых аудио выходов, линейный уровень; выходной уровень (номинальный): +6 dBu / 1,55 В; выходное сопротивление: 100 Ом; минимальное сопротивление нагрузки: 600 Ом; - частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц; - отношение сигнал/шум (А-взвешенный): АI-1: 117 дБ; АO-1: 118 дБ; - THD+N: <0,005%; - перекрестные помехи: <-110 дБ при 1 кГц; - интерфейсы: Ethernet; RS-232; USB; GPIO Control Port; - источник питания: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц; - потребляемая мощность: 90 Вт (максимально); - габаритные размеры ШхВхГ: 483х88,1х381 мм; - масса без опциональных модулей: 7,35 кг. | Шт. | 1 |

| Заказчик: Подпись: ____________________/ / М.П. | Исполнитель: Подпись: ______________/___________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2 к Договору
№ __________ от «____» __________ 20__ г.

Спецификация поставляемого оборудования

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона»», пришли к соглашению о нижеследующем:

- В соответствии с Договором Исполнитель обязан поставить и передать Заказчику следующее Оборудование:

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. (включая НДС) | Стоимость, руб. (включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  | Шт. | 2 |  |  |
| 4 |  |  |  | Шт. | 2 |  |  |
| 5 |  |  |  | Шт. | 6 |  |  |
| 6 |  |  |  | Шт. | 6 |  |  |
| 7 |  |  |  | Шт. | 6 |  |  |
| 8 |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| 9 |  |  |  | Шт. | 3 |  |  |
| 10 |  |  |  | Шт. | 2 |  |  |
| 11 |  |  |  | Шт. | 2 |  |  |
| 12 |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| 13 |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| 14 |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| 15 |  |  |  | Шт. | 2 |  |  |
| 16 |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| 17 |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| 18 |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| 19 |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| 20 |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |

- Оборудование  поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность деталей на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставляемое Оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

- Адрес поставки: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

| Заказчик: Подпись: ____________________/ / М.П. | Исполнитель: Подпись: ______________/___________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №3к Договору
№ __________ от «____» __________ 20__ г.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  ___________________________________________ с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», согласовали настоящую Смету на работы:

Смета на работы

| № | Работы | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. (включая НДС) | Стоимость, руб. (включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж существующего оборудования | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Работы по монтажу поставленного оборудования | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Пуско-наладочные работы поставленного оборудования | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Создание программного кода для управления поставляемым оборудованием, а так же всем существующем оборудованием в помещении №7 посредством существующего контроллера Crestron Pro2 с существующей сенсорной панели управления Crestron TPS-12B, а так же существующей мастер панели Crestron TPS-17B | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Создание программного кода для управления поставляемым оборудованием, а так же всем существующем оборудованием в помещении №10 посредством существующего контроллера Crestron CP2E с существующей мастер панели Crestron TPS-17B | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Создание программного кода и графического интерфейса для управления поставляемым оборудованием, а так же всем существующем оборудованием в помещениях №1238-1240 посредством существующего контроллера AMX NI-3100 с существующих панелей управления AMX | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Создание программного кода и графического интерфейса для управления существующим мультимедийным оборудованием в помещениях 1238-1240 на 12-ом этаже при помощи программного обеспечения с мобильных устройств Windows mobile, iOS, Android | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Протяжка дополнительных кабельных трасс от помещений 1238, 1240 до серверной 1259 на 12 этаже | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Проведение предварительных испытаний | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Прокладка дополнительных кабельных трассы | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Проведение опытной эксплуатации | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Проведение приемо-сдаточных испытаний | шт. | 1 |  |  |
| 13 | Разработка исполнительной и технической документации | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Инструктаж не менее 4 сотрудников Заказчика | шт. | 1 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| в т.ч. НДС |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Подпись: ____________________/ / М.П. | Исполнитель: Подпись: ______________/_________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4 к Договору
№ __________ от «____» __________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», согласовали настоящий Календарный план:

| № | Этап работ | Документы, предъявляемые по окончании этапа | Начало работы | Длительность работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж существующего оборудования |  | С даты заключения Договора | 60 календарных дней |
|  | Поставка оборудования на склад Заказчика по адресу г. Москва ул. Большая Ордынка д.24 |  | С даты заключения Договора | 60 календарных дней |
|  | Работы по монтажу поставленного оборудования |  | С даты поставки оборудования на объект | 15 календарных дней |
|  | Пуско-наладочные работы поставленного оборудования |  | С даты поставки оборудования на объект | 15 календарных дней |
|  | Создание программного кода для управления поставляемым оборудованием, а так же всем существующем оборудованием в помещении №7 посредством существующего контроллера Crestron Pro2 с существующей сенсорной панели управления Crestron TPS-12B, а так же существующей мастер панели Crestron TPS-17B |  | С даты поставки оборудования на объект | 15 календарных дней |
|  | Создание программного кода для управления поставляемым оборудованием, а так же всем существующем оборудованием в помещении №10 посредством существующего контроллера Crestron CP2E с существующей мастер панели Crestron TPS-17B |  | С даты поставки оборудования на объект | 15 календарных дней |
|  | Создание программного кода и графического интерфейса для управления поставляемым оборудованием, а так же всем существующем оборудованием в помещениях №1238-1240 посредством существующего контроллера AMX NI-3100 с существующих панелей управления AMX |  | С даты поставки оборудования на объект | 15 календарных дней |
|  | Создание программного кода и графического интерфейса для управления существующим мультимедийным оборудованием в помещениях 1238-1240 на 12-ом этаже при помощи программного обеспечения с мобильных устройств Windows mobile, iOS, Android |  | С даты поставки оборудования на объект | 15 календарных дней |
|  | Протяжка дополнительных кабельных трасс от помещений 1238, 1240 до серверной 1259 на 12 этаже |  | С даты поставки оборудования на объект | 15 календарных дней |
|  | Проведение предварительных испытаний |  | С даты поставки оборудования на объект | 15 календарных дней |
|  | Прокладка дополнительных кабельных трассы |  | С даты поставки оборудования на объект | 15 календарных дней |
|  | Проведение опытной эксплуатации |  | С даты поставки оборудования на объект | 15 календарных дней |
|  | Проведение приемо-сдаточных испытаний |  | С даты поставки оборудования на объект | 15 календарных дней |
|  | Разработка исполнительной и технической документации |  | С даты поставки оборудования на объект | 15 календарных дней |
|  | Инструктаж не менее 4 сотрудников заказчика |  | С даты окончания проведения предварительных испытай | 2 календарных дня |

| Заказчик: Подпись: ____________________/ / М.П. | Исполнитель: Подпись: ______________/___________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №5 к Договору
№ _________от «___»___________201__ года

(Форма) Акт передачи оборудования в монтаж

| Форму Акта передачи оборудования в монтаж утверждаем: Заказчик: Подпись: ____________________/ / | Исполнитель: Подпись: ______________/____________/ |
| --- | --- |

Приложение №6 к Договору
№ _________от «___»___________201__ года

|  |  | Акт о приемке выполненных работ. Форма Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kод |  |  |  |  |
| Форма по ОKУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  | по ОKПО |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик): |  |  |  |  | по ОKПО |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик): |  |  |  |  | по ОKПО |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  | по ОKПО |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракта) |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  | с |  | по |  |  |
| А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |

| Номер |  | Наименование работ | Шифр единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | пози-ции по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по акту |  |  |  |  |  |  |  |

Сдал:		_____________________________________________________	_______________________	_________________________________

М.П.	должность визирующего лица от Подрядчика (Субподрядчика)		подпись				расшифровка фамилии

Принял.		_____________________________________________________	_______________________	_________________________________

М.П.	должность визирующего лица от Заказчика (Генподрядчика)		подпись				расшифровка фамилии

Форма Акта о приемке выполненных работ согласована Сторонами

| Заказчик: Подпись: ____________________/ / М.П. | Исполнитель: Подпись: ______________/__________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №7 к Договору
№ __________ от «____» __________ 20__ года

Справка о стоимости выполненных работ и затрат. Форма

|  |  | Унифицированная форма № KС-3 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kод |  |  |  |  |
| Форма по ОKУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | по ОKПО |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | по ОKПО |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | по ОKПО |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  | по ОKПО |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракта) |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hомер документа |  | Дата составления |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
| СПРАВКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала проведения работ | С начала года по отчетный месяц включи-тельно | В том числе за отчетный период |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  |  |  |  |  |
| НДС, 18% |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |

Принял.	______________________________________	____________________		_________________

должность визирующего лица от Заказчика (Генподрядчика)		подпись			  расшифровка фамилии

М.П.

Сдал:	______________________________________	____________________		_________________

должность визирующего лица от Подрядчика (Субподрядчика)		подпись			  расшифровка фамилии

М.П.

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат согласована Сторонами

| Заказчик: Подпись: ____________________/ / М.П. | Исполнитель: Подпись: ______________/_________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №8 к Договору
№ __________ от «____» __________ 20__ г.

| Акт сверки расчетов. Форма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| между |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и |  |  |  |  |
|  | (наименование Организации 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование Организации 2) |  |  |  |
|  |  |  |  | за период: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (квартал, год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нами, Руководителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главным бухгалтером |  |  |  |
|  |  |  | (наименование Организации 1) |  |  |  | (Ф.И.О. Руководителя Организации 1) |  |  |  |  |  | (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1) |  |  |
| с одной стороны, и Руководителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главным бухгалтером |  |  |  |
|  |  |  | (наименование Организации 2) |  |  |  | (Ф.И.О. Руководителя Организации 2) |  |  |  |  |  | (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2) |  |  |
| с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за (указать период) и составлен акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным ____________________________руб. |  |  |  |  |  |  |  | По данным ____________________________руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | Документ |  |  |  | Дебет |  | Кредит | Дата |  |  |  | Документ |  | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное |  |  |  |  |  |  |  | Сальдо начальное |  |  |  |  |  |  |  |
| договор № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сальдо начальное по договору: |  |  |  |  |  |  |  |  | Сальдо начальное по договору: |  |  |  |  |  |
|  | Итого оборот по договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого оборот по договору: |  |  |  |
|  | Сальдо конечное по договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сальдо конечное по договору: |  |  |  |
| Обороты за период |  |  |  |  |  |  |  | Обороты за период |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо конечное |  |  |  |  |  |  |  | Сальдо конечное |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо конечное развернутое |  |  |  |  |  |  |  | Сальдо конечное развернутое |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным______________________: |  |  |  |  |  |  |  | По данным_______________: |  |  |  |  |  |  |  |
| на ___.___.201_ задолженность в пользу __________________________ (____________) руб. (____________) |  |  |  |  |  |  |  | на ___.___.201_ задолженность в пользу ______________________________ (____________) руб. (_____________) |  |  |  |  |  |  |  |
| От _________________________________ Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |  | От _________________________________ Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | (_______) |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | (_______) |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |

Форму акта сверки расчетов  утверждаем:

| Заказчик: Подпись: ____________________/ / М.П. | Исполнитель: Подпись: ______________/___________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №9 к Договору

№ __________ от «____» __________ 20__ г.

Товарная накладная. Форма

Унифицированная  форма  № Торг-12

Утверждена  постановлением  Госкомстата

России  от 25.12.1998.  № 132

|  |  |  |  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  |
|  |  |  | по ОКПО |  |  |  |
| организация, адрес |  |  |  |  |  |  |
| структурное подразделение |  | Вид деятельности по ОКДПОКДП |  |  |  |  |
| Грузоотправитель |  |  |  | по ОКПО |  |  |
| Поставщик | наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты |  |  | по ОКПО |  |  |
| Плательщик | наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты |  |  | по ОКПО |  |  |
| Основание | наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты |  |  |  | номер |  |
|  | договор, заказ-наряд |  |  |  | дата |  |
|  | Транспортная накладная |  |  | номер |  |  |
|  |  |  |  | дата |  |  |
|  | Вид операции |  |  |  |  |  |

| ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

| Номер по по- рядку | Товар |  | Единица измерения |  | Вид упаковки | Количество |  | Масса, брутто | Коли- чество, (масса нетто) | Цена, руб., коп. | Сумма без учета НДС, руб., коп. | НДС |  | Сумма с учетом НДС, руб., коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование, характеристика, сорт, артикул товара | код | наиме- нование | код по ОКЕИ |  | в одном месте | мест, штук |  |  |  |  | ставка, % | сумма, руб., коп. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
| Всего по накладной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |

Товарная накладная имеет  приложение на ______ листах

и содержит __________________________________________________________________ порядковых номеров записей

прописью

| Всего мест |  | Масса груза( нетто) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Масса груза (брутто) | прописью |  |  |

прописью                                                                                                                                                                     прописью

| Приложение, (паспорта, сертификаты и т. п.) на_________________________ листах прописью Всего отпущено на сумму ___________________________ руб. ____ коп. прописью Отпуск разрешил_______________ _______________________________________ должность подпись расшифровка подписи _______________ _________________ _____________________ должность подпись расшифровка подписи М.П. | По доверенности № ________________ от «____» _____________ 200 __ г. выданной ________________________________________________________ кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.) Груз принял_________________ __________________ _____________________________ должность подпись расшифровка подписи Груз получил грузополучатель______________ ________________ __________________ должность подпись расшифровка подписи М.П |
| --- | --- |

Форма товарной накладной  утверждаем:

| Заказчик: Подпись: ____________________/ / М.П. | Исполнитель: Подпись: ______________/______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №10 к Договору № __________ от «____» __________ 201__ г.

Акт передачи документации. Форма

г. Москва														 «____» _____________ 201_ года

________________________ в лице ______________________, с одной стороны, передал, а _____________________ в лице ____________________, с другой стороны, принял следующие документы:

| № п/п | Шифр документа | Название документа | Дата документа | Кол-во листов | Кол-во экземпляров | Форма (копия/оригинал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

| От Исполнителя документы передал: ________________ /___________________ М.П. |  | От Заказчика документы принял ________________ /___________________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Форму акта приема-передачи документации утверждаем:

| Заказчик: Подпись: ____________________/ / М.П. | Исполнитель: Подпись: ______________/_________/ М.П. |
| --- | --- |