# ДОГОВОР № ______

г. Северск                                                                                              «___» ____________ 2013  г.

Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице главного инженера Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2013г., с одной стороны,

и _________________________________________________________, именуем______ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующ____ на основании _________________________________________________, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

# 1.  Предмет  Договора

1.1.	В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить работы по восстановлению дорожного (асфальтобетонного) покрытия в местах ремонта сетей согласно Приложению № 1, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями  настоящего  Договора.

1.2.	Срок выполнения работ - с  момента подписания договора до 31.10.2013 г.

# 1.3.	Объемы выполнения работ указаны в техническом задании - Приложение № 1.

# 1.4.	Исполнитель обязуется выполнить работы лично, все подлежащие выполнению по настоящему Договору работы производятся Исполнителем из его материалов, его силами и средствами.

1.5.	Настоящий Договор заключен по итогам заседания закупочной комиссии в соответствии с Протоколом (Извещением) № _____ от __________ г.

2. Порядок сдачи и приемки работ

2.1.	По факту выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.

2.2.	В течение 5 (пяти) дней после получения акта Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

2.3.	В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение _______ дней со дня получения претензий Заказчика.

2.4.   	Услуги считаются оказанными с момента (даты) подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.  Цена и порядок расчетов

3.1.	Общая стоимость работ по Договору составляет _______________________________ ( ________________________________ ) руб., в том числе НДС ________________________

( ________________________________ ) руб., и включает в себя все затраты, связанные с оказанием услуг по Договору, включая затраты на оплату труда, эксплуатацию машин и оборудования, приобретение оборудования и материалов, ГСМ, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2.	Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании счета и счета-фактуры, составленных в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

3.3.	Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.  Права и обязанности сторон

4. 1.  Исполнитель обязуется:

4.1.1.	Выполнить работы по настоящему Договору своевременно и качественно в соответствии с Приложением № 1.

4.1.2. При производстве работ обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей природной среды, Правил благоустройства и озеленения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области.

4.1.3. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию, необходимую для осуществления контроля за исполнением Договора.

4.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, выявленные при приемке работ.

4.1.5. В ходе оказания услуг по настоящему Договору обеспечить безопасность труда собственного персонала, участвующего в работах, согласно Соглашению по охране труда (Приложение № 2), и обеспечить выполнение требований пожарной безопасности согласно Соглашению по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ (Приложение № 3).

## 4.1.6. Исполнитель обязан при заключении договора предоставить Заказчику  сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и исполнительных органов. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя @@@.ru на адрес электронной почты Заказчика shk@seversk.tomsknet.ru, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

## При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

## Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

## Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

4.2.  Обязанности Исполнителя в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности:

4.2.1. При исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов заказчика об охране труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности.

4.2.2. Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности (далее мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

К мероприятиям, предусмотренным настоящим пунктом относятся нарушения требований:

Охраны труда:

- нарушение Исполнителем сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, служб надзора Заказчика;

- при несоблюдении Исполнителем правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований, приведших к несчастному случаю:

а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника Исполнителя и (или) Заказчика на один рабочий день и более;

б) повлекшему за собой смерть работника Исполнителя и (или) Заказчика.

Промышленной безопасности:

- нарушение Исполнителем требований законодательства РФ, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности, выявленное федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или техническим надзором заказчика, предъявленные в форме предписаний и которые не были устранены в определенные ими сроки;

- нарушения требований промышленной безопасности, создавшие угрозу или повлекшие: взрыв; выброс опасных веществ; разрушение технических устройств, зданий и сооружений; человеческие жертвы; причинение вреда здоровью работников Исполнителя и (или) Заказчика.

Пожарной безопасности:

- неустранение в срок замечаний по результатам проверки выполнения требований пожарной безопасности, выявленных на участках производства работ;

- пожар, допущенный работниками Исполнителя на территории подразделения;

- накопление горючих отходов и их несвоевременный вывоз с территории подразделений Заказчика;

- нарушения требований пожарной безопасности при производстве огневых работ.

Экологической безопасности:

- организация свалок при производстве работ на территории Заказчика. Размещение отходов в местах, не предусмотренных действующей у Заказчика картой-схемой мест временного хранения отходов (или проектной документацией на производство строительно-монтажных работ);

- разливы нефтепродуктов на территории Заказчика, а также эксплуатация неисправного автотранспорта и строительной техники, приводящая к загрязнению территории Заказчика нефтепродуктами (наличие масляных пятен под техникой);

- мойка автотранспорта и строительной техники в местах, не предназначенных для этих целей.

Нарушения Исполнителем требований радиационной безопасности, в результате которых:

- эффективные дозы облучения работников Исполнителя и (или) Заказчика превысили значения основных пределов доз по НРБ-99/2009;

- произошло ухудшение радиационной обстановки в месте производства работ, классифицированные как «авария» или «происшествие»;

- произошел выход работников Исполнителя, выезд автотранспорта, вывоз (вынос) оборудования за пределы контролируемых зон с загрязнением, превышающим допустимые (контрольные) уровни;

- произошли утери или повреждение приборов индивидуального дозиметрического контроля, выдаваемых Заказчиком работникам Исполнителя.

4.2.3. В целях выполнения п. 4.2.2. настоящего Договора ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной, радиационной и промышленной безопасности.

4.2.4.	Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях в срок, не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения нештатной ситуации.

4.2.5. Факт нарушения Исполнителем положений п. 4.2.2. настоящего Договора устанавливает представитель Заказчика.

4.2.6.	В случае нарушения Исполнителем положений пункта 4.2.2. настоящего Договора Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,01 % от общей стоимости работ за каждый день, начиная с даты получения требования об устранении нарушений, до дня устранения нарушений.

4.2.7. В случае если допущенное нарушение Исполнителем положений пункта 4.2.2. настоящего Договора повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а так же при причинении вреда здоровью гражданам ущерб в полном объеме возмещается Исполнителем.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1.	Предоставить в рамках пропускного режима, действующего на территории Заказчика, доступ персоналу Исполнителя, в том числе автотранспорту и спецтехнике, к месту проведения работ, беспрепятственное перемещение работников Исполнителя, его транспорта по территории Заказчика, в целях выполнения работ по настоящему Договору.

4.3.2.	Подписать в течение 5 (пяти) дней после получения от Исполнителя акты сдачи-приемки выполненных работ или дать мотивированный отказ.

4.3.3. 	Оплатить фактически выполненные Исполнителем работы на основании подписанных актов, в сроки и в порядке, установленные разделом 3 настоящего Договора.

4.4. Права Исполнителя:

4.4.1.	Исполнитель имеет право оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, досрочно. О досрочном выполнении работ Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика, после чего Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней приступает к приемке выполненных работ.

4.5. Права Заказчика:

4.5.1.	Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, и, при выявлении отступлений от требований нормативной документации, потребовать исправления или прекращения работы.

4.5.2.	Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. При возникновении необходимости Заказчик вправе произвести комиссионное обследование качества работ.  По результатам проверок составляется акт проверки объемов и качества выполненных работ, в котором указываются сроки устранения замечаний.

4.5.3.	Заказчик вправе при обнаружении нарушений требований охраны труда и техники безопасности приостановить выполнение работ вплоть до устранения нарушений с отнесением всех расходов за такую остановку на счет Исполнителя.

4.6. Стороны обязаны:

Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

4.6.1.	Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2х экземплярах.

4.6.2.	Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

- 5. Форс-мажорные обстоятельства

- 5.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят, например: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки, военные действия, изменения в законодательстве и иных нормативных и административных актах, имеющих отношение к объекту работы и влияющих на производство работ по данному Договору, а также продолжительные крайне неблагоприятные  погодные условия, делающие невозможным проведение работ, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору.

- 5.2.	Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства,  обязана в течение 10 (десяти)  дней с момента их наступления уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.

6.  Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора

6.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2.	В случае необходимости изменения условий Договора Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3.	Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.4.	В случае досрочного расторжения Договора Стороны должны выполнить свои обязательства, возникшие до даты досрочного расторжения Договора.

6.5. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

7. Ответственность Сторон

7.1.	Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора, в том числе коммерческого характера.

7.2.	Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. 	В случае расторжения Договора с Исполнителем по решению суда в связи с существенным  нарушением им Договора, сведения об Исполнителе будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

7.4.  В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать оплаты Исполнителем пени в размере 0,03% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

7.5.	В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать оплаты Заказчиком пени в размере 0,03% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

7.6.	Пункты настоящего раздела, предусматривающие уплату Сторонами неустойки (пени, штрафа) и возмещение убытков, действуют при наличии письменной претензии одной из Сторон.

7.7.	Уплата неустойки (пени, штрафа) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

8. Разрешение споров

8.1.	Все споры и разногласия по условиям настоящего Договора будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.2.	В случае невозможности разрешения спора или преодоления разногласий путем переговоров любой спор, разногласие или требование, возникающее из данного Договора или касающиеся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде по установленной действующим законодательством подведомственности и подсудности дел.

9.  Заключительные положения.

9.1.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2.	К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Техническое задание  (Приложение № 1);

- Соглашение по охране труда (Приложение № 2);

- Соглашение по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ (Приложение № 3).

9.3.	В случае изменения адресов, банковских реквизитов Стороны письменно извещают друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения.

9.4.	Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.  Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:

| Полное или сокращенное наименование (в соответствии с учредительными документами) | Открытое акционерное общество “Сибирский химический комбинат” (ОАО “СХК”) |
| --- | --- |
| Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами) | 636070, г. Северск Томской области, ул. Курчатова, 1 |
| Телефоны (по юридическому адресу) | Телетайп 128-121 ИРТЫШ Факс (38-22) 72-44-46 Телефон (38-23) 56-99-97 |
| Телефоны (по фактическому адресу) | Те же |
| Идентификационный номер (ИНН/КПП) | 702 402 9499 / 702 450 001 |
| Получатель | Сибирский Химический Комбинат |
| Банк получателя (с указанием полного наименования, местонахождения банка, кор. счет МФО) | Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Томске БИК 046902758 к/с 30 101 810 800 000 000 758 |
| Расчетный счет | р/с 40 702 810 010 000 001 510 |

Исполнитель:

| Полное или сокращенное наименование (в соответствии с учредительными документами) |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами) |  |
| Телефоны (по юридическому адресу) |  |
| Телефоны (по фактическому адресу) |  |
| Идентификационный номер (ИНН/КПП) |  |
| Получатель |  |
| Банк получателя (с указанием полного наименования, местонахождения банка, кор. счет МФО) |  |
| Расчетный счет |  |

Заказчик:					          		Исполнитель:

Главный инженер ОАО «СХК»

__________________ А.С. Козырев			________________ (_____________)

М.П.								 М.П.

Приложение № 1

к договору № _____________ от_____________

Техническое задание

на оказание услуг по восстановлению дорожного (асфальтобетонного) покрытия

в местах ремонта сетей

1. Виды и цели выполнения работ

Выполнение работ по восстановлению дорожного (асфальтобетонного) покрытия в местах ремонта сетей, обслуживаемых заводом ГЭС ОАО «СХК».

2. Наличие проектной документации

Не требуется.

3. Перечень и объёмы выполнения работ

Выполнение работ по восстановлению дорожного (асфальтобетонного) покрытия в местах ремонта сетей: на автодорогах, внутриквартальных проездах, тротуарах,  прилегающих к домам территориях  и на территориях площадок заводов ОАО «СХК» в объеме 450 м².

При выполнении работ должны выполняться:

- подсыпка грунта (песка);

- утрамбовка грунта;

- производство бетонных работ;

- подготовительные работы (фрезерование, подрубка кромок и т.д.);

- розлив вяжущих материалов;

- устройство покрытия толщиной 4 см из горючих асфальтовых смесей (плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³).

4.  Сроки (периоды) выполнения работ

Срок оказания услуг – с момента подписания Договора до 31 октября 2013г.

5.  Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию услуг

Не требуется.

6.  Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

Организация должна выполнить работу по восстановлению дорожного (асфальтобетонного) покрытия в 2-х недельный срок со дня подачи Заказчиком заявки на конкретное место производства работ.

При оказании услуг выполнять требования ГОСТ 9128 – 97 по асфальтированию дорожных покрытий, соблюдать Правила по проведению работ по благоустройству на территории ЗАТО Северск, а также требования других нормативных документов (ГОСТ Р 50597-93, Методических рекомендаций по ремонту и содержанию дорог общего пользования, принятых и введенных в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 № -28/1270-ис. и др.).

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Работы выполнять в соответствии с Правилами техники безопасности при производстве дорожных работ и Правилами противопожарного режима РФ.

При выполнении работ на автодорогах, внутри квартальных проездах соблюдать Правила дорожного движения РФ.

8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Исполнитель обеспечивает оформление и предоставление Заказчику технической документации, подтверждающей выполнение работ.

9. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Не требуется.

10. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах

Не требуется.

11. Требования по объему гарантий качества работ

Исполнитель гарантирует полное  и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации.

12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Исполнитель несёт ответственность за качество оказанных услуг в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня сдачи Заказчику при условии соблюдения правил эксплуатации объекта. Гарантия устанавливается с даты подписания акта о приёмке выполненных работ.

13. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ

Все выполненные работы Исполнителем передаются в право собственности Заказчика для предоставления окончания работ по благоустройству территории при проведении ремонтных работ на сетях завода ГЭС представителям администрации ЗАТО Северск и балансодержателям на площадках заводов ОАО «СХК».

| Заказчик: Главный инженер ОАО «СХК» ________________А.С. Козырев М.П. | Исполнитель: ______________________(_________________) М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору №____________ от _____________

Соглашение по охране труда

Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице главного инженера Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2013г., с одной стороны,

и _________________________________________________________, именуем______ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующ____ на основании _________________________________________________, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в договор № ______ от____________ следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

- Исполнитель обязуется:

1.1.	Соблюдать требования "Положения о взаимодействии между ОАО "СХК" и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината", П-ОТ-07-010.

1.2. 	Обеспечить безопасное производство работ.

1.3.	Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4.	Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

1.5.	Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

1.6.	Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, охрану окружающей среды.

1.7.	Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно действующих или потенциально опасных производственных факторов.

1.8.	Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

1.9.	Обеспечить персонал исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью  и контролировать правильное их применение. На ядерно - и радиационноопасных участках обеспечивать персонал спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ на основании договора аренды СИЗ с ОАО «СХК».

1.10. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.11. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.12.	Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории ОАО "СХК", для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах ОАО "СХК".

1.13.	Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест, расположенных на территории Заказчика.

1.14.	Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда Исполнителем на территории ОАО "СХК" комиссиями Заказчика и инспекцией ГК "Росатом".

1.15.	Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и инспекции ГК "Росатом".

1.16. Немедленно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, происшедших с персоналом Исполнителя на территории Заказчика.

1.17. В течение 5 (пяти) дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Исполнителя на территории ОАО "СХК", направлять Заказчику информацию о тяжести и квалификации несчастного случая (связи несчастного случая с производством).

2.    Заказчик обязуется:

2.1.	Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Исполнителю для производства договорных работ.

2.2.	Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ Исполнителем на нем или вблизи его на территории структурных подразделений ОАО "СХК".

2.3.	Обеспечить допуск персонала Исполнителя к работам в зоне действия оборудования или вблизи его по акту-допуску.

2.4.	Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности (при необходимости), охране окружающей среды персоналу Исполнителя перед допуском к работам в структурных подразделениях ОАО "СХК".

2.5.	Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Исполнителем.

2.6.	Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Исполнителю, разработанную в ОАО «СХК».

- Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором № ________ от ____________ г.

- Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № ______ от ____________ г.

| Заказчик: Главный инженер ОАО «СХК» |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| ____________________ А.С. Козырев |  | ___________________ (________________) |

М.П								М.П.

Приложение № 3

к договору №____________ от __________

Соглашение по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ

Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице главного инженера Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2013г., с одной стороны,

и _________________________________________________________, именуем______ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующ____ на основании _________________________________________________, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в договор № _____ от ____________ следующих условий, обеспечивающих выполнение требований пожарной безопасности:

1. Исполнитель обязуется:

1.1.	Соблюдать требования пожарной безопасности при проведении работ.

1.2.	Соблюдать требования ППБ 01-03, локальных нормативных актов по пожарной безопасности, действующих на комбинате, в том числе и требования «Положения об организации пожароопасных работ в подразделениях комбината» П-ПБ-О-017-001.

1.3.	Назначать лиц, ответственных за пожарную безопасность участка проведения работ.

1.4.	Предоставлять списки лиц, имеющих право на оформление и подписание наряда-допуска.

1.5.	Представлять списки лиц, имеющих право на производство пожароопасных  работ.

1.6.	Выполнять пожароопасные работы только персоналу, прошедшему специальную подготовку, имеющему квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности.

1.7.	Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.

1.8.	Обеспечивать выполнение (соблюдение) требований пожарной безопасности на производственной территории, на  участке работ, на рабочем месте, где производятся договорные работы.

1.9.	Обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.10. Своевременно направлять персонал, привлекаемый для работы на территории подразделений комбината, на прохождение противопожарного инструктажа и на обучение пожарно-техническому минимуму.

1.11.	Допускать персонал к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажа.

1.12.	Соблюдать на территории, в зданиях, помещениях и сооружениях установленный в подразделении противопожарный режим.

1.13.	Обеспечивать необходимые условия для проведения проверок в части выполнения требований пожарной безопасности Исполнителем, расположенных на территории ОАО «СХК», комиссиями Заказчика и ГК «Росатом».

1.14.	Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению  замечаний комиссий Заказчика и ГК «Росатом».

1.15.	Немедленно сообщать Заказчику обо всех случаях возникновения пожаров (загорания) на территории Заказчика, происшедших по вине персонала Исполнителя.

1.16.	Проводить комиссионное расследование каждого случая возникновения пожара (загорания) на территории Заказчика, происшедшего по вине персонала Исполнителя. В течение 5 (пяти) дней после окончания расследования направлять материалы расследования Заказчику.

2. Заказчик (через руководителей подразделений комбината) обязуется:

2.1.	Обеспечивать подготовку действующего оборудования для безопасного проведения пожароопасных работ Исполнителем, непосредственно на оборудовании и вблизи его на территории структурных подразделений ОАО «СХК».

2.2.	Организовывать проведение вводного противопожарного инструктажа персоналу Исполнителя перед допуском к работам в структурных подразделениях ОАО «СХК».

2.3.	Предоставлять необходимую нормативную и техническую документацию по пожарной безопасности, разработанную в ОАО «СХК», для производства работ Исполнителем.

- Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором № ________ от ____________ г.

- Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № ______ от ____________ г.

| Заказчик: Главный инженер ОАО «СХК» |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| ____________________ А.С. Козырев |  | ___________________ (________________) |

М.П								М.П.