ЧАСТЬ 2 
2.1. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА с приложениями»

ДОГОВОР ПОДРЯДА №___
г. Москва







                       «___» __________ 2013 г. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» (ФГУП «УАЗ»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава и Свидетельства №СРО-С-016-00351/4-23112012 от 23.11.2012, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по итогам открытого запроса предложений в электронной форме проведенного  согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» (Протокол от «___»_____2013 г. №___) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить реконструкцию участка трубопровода Ду-150мм. расположенного в подвале административного здания №1 по адресу: ул. Большая Ордынка дом 24, в дальнейшем, именуемые «объект», и передать их результат Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.

1.2. Объем и стоимость работ определяются сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение №2).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, определяется сметной стоимостью выполняемых работ и составляет ___________ рублей ___ коп. (_______________ рублей ___ коп.), в т.ч. НДС 18% - _________ рублей ___ коп. (_____________ рублей ___ коп.), определенную сметным расчетом (Приложение №1).
2.2. Стоимость за единицу продукции является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.
2.3. В случае увеличения объема работ (скрытые работы), с согласия Сторон, возможно увеличение первоначальной стоимости Договора не более 30% от первоначальной цены настоящего Договора, с сохранением начальных цен за единицу продукции, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.4.  Стоимость услуг Генерального подрядчика п. 4.1.1. составляет 5% от  сметной стоимости настоящего Договора.

2.5. Оплата работ по настоящему Договору производится Генеральным подрядчиком на основании подписываемого Сторонами акта выполненных работ (КС-2) и справке выполненных работ (КС-3) в течение 5(пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Заказчика  на расчетный счет Подрядчика.
2.6. Оплата услуг Генерального подрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальной сметой и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых  Генеральным подрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ СДАЧИ-ПРИЕМКИ.

3.1. Начало выполнения работ – в течение 3-х календарных дней с момента письменного уведомления Генеральным подрядчиком Подрядчика.
       Конечный срок выполнения работ –  10 августа 2013 года.

3.2. По завершении работ по настоящему Договору:

3.2.1. Подрядчик предоставляет всю необходимую исполнительную документацию, согласно «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном  ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006»
3.2.2. Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, или Генеральный подрядчик предоставляет в письменном виде мотивированный отказ в подписании Акта в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения от Подрядчика. В случае мотивированного отказа Генеральным подрядчиком от подписания Акта, Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генеральный подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, согласно п. 2.4. настоящего Договора.

3.3. В случае перерыва работ по инициативе Генерального подрядчика по данному факту составляется двухсторонний Акт о приостановлении строительства КС-17, а сроки выполнения работ по настоящему Договору соответственно продлеваются. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Генеральный подрядчик обязан:

4.1.1 Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:

- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;

- обеспечить Подрядчика помещениями для складирования и хранения оборудования, строительных материалов и инструментов, необходимых для производства работ по настоящему Договору;

-  предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить энергетическими ресурсами (электроэнергия, вода) на период выполнения работ;

- предоставить Подрядчику всю необходимую для выполнения техническую документацию, а также помощь специалистов Генерального подрядчика  в получении и уточнении исходных данных.
4.1.2. Получить согласие собственника здания и разрешение городских служб, в случае необходимости выполнения работ на фасадной части здания или других внешних частях объекта Заказчика;

4.1.3. Своевременно принимать и оплачивать выполненные Подрядчиком работы, согласно раздела 2. настоящего Договора.

4.2. Генеральный подрядчик имеет право:

4.2.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его финансовую деятельность;

4.2.2. Выявлять недостатки в работе и требовать от Подрядчика их устранения.

4.2.3. Проверять соблюдение Подрядчиком норм и правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

4.2.4. Вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не изменяют стоимость договора.

 4.3. Подрядчик обязан:
 4.3.1. Выполнить обусловленные настоящим Договором работы в полном объеме, в установленные сроки и c надлежащим качеством в соответствии со СНиПами, ПУЭ и НПБ.

 4.3.2. Выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, на своем оборудовании, своими инструментами, своими силами. 

4.3.3. Нести ответственность за соблюдение норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта и имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением обязанностей по настоящему Договору.

4.3.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Генерального подрядчика.

4.3.5. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ___ месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке готового объекта, при условии правильной эксплуатации объекта.

4.3.6. Обеспечить соответствие качества выполняемых работ, по настоящему договору, нормам СЭС,  а так же положениям, в том числе рекомендуемым, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.
4.3.7.  При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
4.3.8. Подрядчик обязан не позднее 2 (двух) дней  с момента наступления события, указанного в пункте 4.3.7. настоящего Договора представить, подписанный со своей стороны, Проект Дополнительного соглашения, вносящий изменения в настоящий Договор в части приложения № 3 «Сведения о цепочки собственников, включая бенефициаров» и приложения № 4 «Гарантия и согласия по представлению сведений», актуальных на дату подписания Дополнительного соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных п.3.1. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику пени в размере 2% от стоимости невыполненных работ  по  настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 30% от стоимости невыполненных работ.

5.3. При нарушении Генеральным подрядчиком сроков оплаты работ, предусмотренных п. 2.4. настоящего  Договора,  Генеральный подрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной суммы.
5.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения своих обязательств в натуре. 

5.5. Генеральный подрядчик имеет право предъявить мотивированную претензию к Подрядчику по качеству выполненных, согласно условиям настоящего Договора, работ в течение гарантийного срока (п.4.3.5. настоящего Договора).

5.6. Подрядчик несет материальную ответственность за причинение вреда и порчи имуществу Генерального подрядчика и третьим лицам.

5.7. В случае порчи материалов и оборудования Подрядчиком, он обязан возместить Генеральному подрядчику их стоимость или произвести замену за свой счет.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору явилось следствием действия непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К данным обстоятельствам не могут относиться нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника или отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязанностей по настоящему договору, обязана не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3. Сторона, ссылающая на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

 
7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. По взаимному согласию сторон в рамках данного договора, конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета договора, хода его выполнения и полученных результатов, а также любая другая информация, полученная сторонами друг о друге в ходе выполнения работ. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность полученной друг от друга информации и не допускать ее разглашения.

7.2. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его согласования с Государственной Корпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным Законом от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

8.2. Настоящий договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Все споры и/или разногласия, возникшие у Сторон в процессе реализации условий настоящего Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

9.2. В случае если путем переговоров Стороны не пришли к соглашению, споры и/или разногласия передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

9.3. До представления иска в Арбитражный суд Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана выставить контрагенту претензию, которую другая Сторона обязана рассмотреть и сообщить о результате рассмотрения в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии.

9.4. Во всем ином, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

9.5. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, лишь в случае их подписания обеими Сторонами.

9.6. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1: Локальный сметный расчет
Приложение №2: Техническое задание
Приложение №3: Сведения о цепочки собственников, включая бенефициаров
Приложение №4: Гарантия и согласия по представлению сведений
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями (ФГУП "УАЗ")
ОКПО 08626584   ОКОНХ 90230

ИНН 7706008935   КПП 770601001

ФГУП «УАЗ» 

Р/сч. № 40502810338250121051

ОАО "Сбербанк России" г. Москва
Московский банк ОАО "Сбербанка России" г.Москва
Кор/сч. № 30101810400000000225

БИК 044525225

119017 г. Москва ул. Б. Ордынка д.24

8-(499) 949-46-00 – секретарь 

факс 8-(499) 949-41-16

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
	«ПОДРЯДЧИК»



	Генеральный директор  

________________________________ /В.Н.Жадушкин/

 МП
	_________________________________  /___________ /

  МП           


                                 Приложение №1
к договору  №_______

от «___» _______ 2013г.

	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП «УАЗ»
	
	УТВЕРЖДАЮ

___________________________

	__________________В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Локальный сметный расчет представляется участником самостоятельно. Образец формы приведен в виде отдельного файла «Приложение №1 к Проекту договора» в формате Exsel.
                                  Приложение №2
к договору  №_______

от «___» _______ 2013г.
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП «УАЗ»
	
	УТВЕРЖДАЮ

___________________________

	__________________В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПКИ
«реконструкция участка трубопровода Ду-150 мм расположенного в подвале здания № 1 по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24»
СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть

1.1. Основание для проведения работ

1.2. Генподрядчик и исполнитель работ
1.3. Цель работ.

1.4. Основные сведения об объекте.

1.5. Требования к работам
1.6. Сроки проведения работ.

2. Содержание работ и технические требования к ним


3. Особые условия.

4. Обязательные требования к потенциальным участникам процедуры закупки.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Основание для проведения работ – Замена трубопровода здания по адресу: Б.Ордынка 24. Договор №26.
1.2. Цель – замена участка трубопровода для обеспечения бесперебойной подачи воды ХВС, ГВС и пожарной системы здания №1 расположенного по адресу: ул. Б.Ордынка дом 24.

1.3. Объект – 12 этажное административное здание по адресу: г. Москва,  ул. Большая Ордынка д.24.

1.4. Требования к работам определяются следующими документами:

– настоящим техническим заданием;

– строительными нормами и правилами;

– правилами ОТ и ТБ, пожарной безопасности;

– локальная смета составляется на основании нормативной базы ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 г.г.).
1.5. Сроки выполнения работ – до 10 августа 2013 г.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

2.1. При производстве работ руководствоваться требованиями СП 41.105-2002, СП 41.107-2004 « Правила производства работ при прокладке и переустройству инженерных сетей и подземных сооружений в г. Москва».

2.2. Изоляционные работы должны выполняться в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Изоляцию для труб выбрать фирмы K-FLEX ST AL CLAD и выполнить на клею K-FLEX К414. Все швы проклеить самоклеющей алюминиевой лентой  K-FLEX ALU.

2.3. Участок трубопровода выполнить из оцинкованной трубы Ду- 159х5 мм на сварке. Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80.

2.4. Гидравлические испытания должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.05.04-85 «НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ»
2.5. По окончании работ монтажная организация передает эксплуатирующей организации документацию, предусмотренную в СНиП III-3-81, СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.05-84, а также ВСН 478-86.

2.6. Работы по реконструкции трубопровода должны проводится в соответствии с требованиями стандартов по безопасности труда и пожарной безопасности.
           Перечень строительных работ и применяемых материалов:
	№

п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтаж/монтаж сущ. участка трубопровода холодной воды в подвале здания № 1.

	1
	Демонтаж трубопровода ХВС Ду-159 мм по подвалу
	п.м.
	135

	2
	Демонтаж изоляции «Энергофлекс»
	м2
	100

	3
	Разборка защитного кожуха изоляции из оцинкованной стали
	м2
	50

	4
	Монтаж участка трубопровода ХВС и его фасонных частей из оцинкованной трубы на сварке Ду-159 мм.
	п.м.
	135

	5
	Крепление труб к стене с помощью хомута с изготовлением кронштейна
	шт
	35

	6
	Монтаж изоляции K-FLEX ST AL CLAD Н-9 мм по всему участку поверхности трубопровода на клей
	м2
	100

	7
	Врезки в существующий трубопровод

Ду 159

Ду 100
	Шт

шт
	4

2

	Раздел 2. Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов 

	1
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 159 мм
	п.м.
	135

	2
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 159 мм
	п.м.
	135


3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Работы на высоте свыше 2,5 метров. Работы в стеснённых условиях.

3.2. Время проведения работ согласовывается с эксплуатирующей организацией здания. Сварочные и шумные работы проводятся в ночное время и выходные дни.
3.3. В общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад заказчика (заказчик предоставляет помещение), расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.4. Работы должны производиться аттестованными специалистами, имеющими допуск к работе с повышенной опасностью с оформлением наряда допуска на огневые работы. Персонал должен проходить ежедневную проверку квалификационного состава с получением допуска к работам в технической службе заказчика.

3.5. При проведении работ обеспечить сохранность прилегающих и сопутствующих линий инженерных сетей и коммуникаций.

3.6. Не допускать отступления от технического задания.

3.7. После завершения работ провести индивидуальные и комплексные испытания систем и узлов инженерного оборудования.
3.8. Вынос мусора в ручную из подвала во двор здания №1 в контейнер. Контейнер заказывает и вывозит подрядная организация, по согласованию с заказчиком.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.
4.1. Рабочий персонал должен быть проинструктирован по ТБ и ПБ и укомплектован всеми необходимыми инструментами (дрель, сварочный аппарат, стремянка и прочее). Иметь все необходимые документы (удостоверения на право проведения сварочных работ и паспорт гражданина РФ.

4.2. В цену работы должны быть включены все расходы Участника по проведению работ, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке материалов, а так же прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Стоимость работ должна оставаться фиксированной до момента исполнения обязательств.

4.3. Исполнитель до начала рассмотрения предложения должен представить копии разрешительных документов и сертификатов, подтверждающих соответствие участника требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

4.4. Исполнитель должен иметь СВИДЕТЕЛЬСТВА о допуске к огневым, сварочным работам и работам на высоте, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.5. В перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны входить следующие работы: подготовительные, демонтажные, монтажные на внутренних инженерных сетях и металлических конструкциях, бетонные, антикоррозийные, теплоизоляционные, наладка, регулировка.

4.6. Исполнитель должен иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, что подтверждается копией лицензии;
4.7. Непредставление копий данных документов является основанием для отстранения рассмотрения участия Исполнителя в предстоящих работах.

Заместитель генерального директора-

руководитель службы эксплуатации зданий                           ____________ О.А.Ханыков

Приложение №3

к договору  №_______

от «___» _______ 2013г.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

________________________________________________________

наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.
Приложение №4
к договору  №_______

от «___» _______ 2013г.

Гарантия и согласия по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «___» ______ 20_ г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_____ от «___» _____ 20_ г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП
