Приложение № 3 к № 423-од от 18.05 .2015 г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

Проект

г. Мурманск 	«____» _________ 20 __ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Рукши Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту внутриплощадочных сетей теплоснабжения (инв.№050031301) и водопровода (инв.№ 071698701), тепловой трассы от УТ-30 к доку с паропроводом и воздуховодом (инв. № 051691401), хозяйственно-питьевого водопровода от ПГ к доку (инв. № 071691501) (номенклатурная группа № 6.32- ремонт внутриплощадочных сетей теплоснабжения), в соответствии с утвержденными Техническим заданием от 15.04.2015г. (Приложение № 1), Техническим заданием от 17.04.2015г. (Приложение № 2) и Локальными сметами № 1,2,3,4 (Приложение № 3,4,5,6), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.

  - Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, из своих материалов.

  - Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору субподрядчиков (третьих лиц) только с предварительного письменного согласия Заказчика. В течение одного рабочего дня после заключения договора с субподрядчиком (третьим лицом) Подрядчик предоставляет Заказчику заверенную руководителем копию такого договора или справку о его заключении, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика (третьего лица), его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с субподрядчиком (третьим лицом).

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - Стоимость работ по настоящему договору определена Локальными сметами № 1,2,3,4 (Приложение № 3,4,5,6) и составляет ______(___________) рублей ___ копеек, кроме того НДС 18% - ______(___________) рублей ___ копеек, всего с учетом НДС – ______(___________) рублей ___ копеек, в том числе по объектам:

- стоимость работ по ремонту участка внутриплощадочных сетей теплоснабжения (инв.№050031301) от камеры УТ5 до здания ХТО и КНС в соответствии с Локальной сметой № 1 (Приложение № 3) составляет ______(___________) рублей ___ копеек, кроме того НДС 18% - ______(___________) рублей ___ копеек, всего с учетом НДС – ______(___________) рублей ___ копеек;

- стоимость работ по ремонту участка внутриплощадочных сетей водопровода (инв.№ 071698701) от камеры УТ5 до здания ХТО и КНС в соответствии с Локальной сметой № 2 (Приложение № 4) составляет ______(___________) рублей ___ копеек, кроме того НДС 18% - ______(___________) рублей ___ копеек, всего с учетом НДС – ______(___________) рублей ___ копеек;

- стоимость работ по ремонту теплотрассы от УТ-30 к доку с паропроводом и воздуховодом (инв. № 051691401) в соответствии с Локальной сметой № 3 (Приложение № 5) составляет ______(___________) рублей ___ копеек, кроме того НДС 18% - ______(___________) рублей ___ копеек, всего с учетом НДС – ______(___________) рублей ___ копеек;

- стоимость работ по ремонту хозяйственно-питьевого водопровода от ПГ к доку (инв. № 071691501) в соответствии с Локальной сметой № 4 (Приложение № 6) составляет ______(___________) рублей ___ копеек, кроме того НДС 18% - ______(___________) рублей ___ копеек, всего с учетом НДС – ______(___________) рублей ___ копеек;

  - Заказчик ежемесячно производит оплату за фактически выполненные работы на основании подписанных Сторонами актов по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счетов-фактур от Подрядчика.

  - Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору, акта по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и получения Заказчиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Сторонами оформляется двусторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков для их устранения. В том случае, если Подрядчик не получит от Заказчика подписанного Акта или мотивированного отказа, работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и с надлежащим качеством.

  - Подрядчик обязуется предоставить акт сдачи-приемки выполненных работ, акт по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счет-фактуру в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения работ по настоящему договору, но не позднее, чем на 2-й (второй) рабочий день месяца, следующего за отчетным.

  - Датой оплаты по настоящему договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

  - Подрядчик обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленные на последний день прошедшего квартала в соответствии с Приложением   № 11 к настоящему договору в 2 (двух) экземплярах.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязан:

    - В соответствии с установленным пропускным режимом обеспечить Подрядчику доступ на свою территорию. В случае нарушения сотрудниками, контрагентами Подрядчика установленного на предприятии Заказчика пропускного режима или при совершении сотрудниками, контрагентами Подрядчика противоправных действий на территории Заказчика, Заказчик вправе приостановить их допуск на свою территорию.

    - Предоставить Подрядчику пропуска (специальные электронные карты) для прохода на свою территорию.

    - Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, за комплектацией и качеством материалов, соблюдением срока выполнения работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Произвести приемку и оплату работ, выполняемых Подрядчиком, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки, указанные в п.п. 1.1., 4.1., 4.2. настоящего договора, в соответствии с действующими нормами, правилами и другими законодательными актами РФ. Подписанием настоящего договора Подрядчик подтверждает передачу всей технической документации, достаточной для выполнения работ по настоящему договору в полном объеме.

    - Поставить на объекты материалы с качеством, соответствующим требованиям Заказчика, СНиП, ТУ, РД и имеющие необходимые сертификаты.

    - Немедленно приостановить работы по согласованию с Заказчиком и письменно уведомить Заказчика в случае обнаружения необходимости проведения работ, не учтенных в Технических заданиях и в согласованных Сторонами Локальных сметах, а также работ, выполнение которых может привести к увеличению стоимости и (или) сроков, установленных в настоящем договоре.

    - В течение недели после начала работ предоставить график выполнения ремонтных работ по договору и ППР.

    - Согласовывать с Заказчиком порядок ведения работ на объекте и обеспечивать его выполнение.

    - Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении строительных работ своими работниками.

    - Отнести на себя затраты, связанные с потреблением воды и электроэнергии, в том числе в своих бытовых помещениях.

    - В течение трех дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти принадлежащие ему инструменты, оборудование, оставшиеся строительные материалы, а также строительные отходы и мусор.

    - Привлекать к выполнению работ по настоящему договору только сотрудников, работающих по трудовым договорам в соответствии с ТК РФ.

    - Взаимоотношения Сторон при выполнении мероприятий по обеспечению безопасности условий труда регулируются «Порядком взаимодействия с Подрядчиком по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ на территории и объектах ФГУП «Атомфлот» (приложение № 7), являющимся неотъемлемой часть настоящего договора подряда».

    - Перед началом выполнения работ предоставить в службу охраны труда ФГУП «Атомфлот» анкету, заполненную в соответствии с Приложением № 8 к настоящему договору.

    - Заблаговременно, в срок не менее, чем за 1 (один) рабочий день до планируемого прохода сотрудников или контрагентов Подрядчика на территорию Заказчика, предоставлять Заказчику списки сотрудников в соответствии с Приложением № 9 к настоящему договору для оформления временных пропусков (специальных электронных карт). При отсутствии у сотрудника или контрагента допуска режимно-секретного подразделения вместе со списком в службу безопасности ФГУП «Атомфлот» предоставляется анкета, оформленная в соответствии с Приложением № 10 к настоящему договору. Анкета предоставляется один раз при первичном обращении для оформления пропуска.

    - В течение 3 (трех) дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ возвратить Заказчику все пропуска (специальные электронные карты), полученные для выполнения работ по настоящему договору. В случае утраты или порчи пропуска (специальной электронной карты) Подрядчик на основании счета, акта и счета-фактуры Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней после их получения оплачивает Заказчику стоимость утерянного или испорченного пропуска (специальной электронной карты) по тарифам, установленным у Заказчика на день обнаружения утраты или порчи.

    - Соблюдать правила безопасности и пропускного режима, установленные на территории Заказчика.

- Срок выполнения работ

  - Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора.

  - Конечный срок выполнения работ – 60 календарных дней с даты подписания договора.

  - Проведение любых дополнительных работ, не учтенных в утвержденной Сторонами смете, а также работ, выполнение которых приведет к увеличению стоимости и (или) сроков, установленных в настоящем договоре, возможно только после подписания уполномоченными лицами Сторон соответствующих дополнительных соглашений, в которых согласовываются количество, сроки, цена и порядок оплаты вышеуказанных работ. Стороны пришли к соглашению, что в противном случае такие работы оплате не подлежат.

  - Датой завершения Подрядчиком работ по настоящему договору будет считаться дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.

  - Срок действия настоящего договора – со дня подписания и до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

- Гарантии

  - Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору, на установленные изделия, конструкции и материалы.

  - Гарантийный срок устанавливается в 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

  - Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

  - Заказчик вправе самостоятельно устранить недостатки, за которые отвечает Подрядчик с отнесением расходов на устранение таких недостатков на счет Подрядчика.

- Расторжение договора

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора путем направления Подрядчику в срок не позднее 10 дней до даты фактического окончания настоящего договора, письменного уведомления в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 15 к/дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок завершения работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 15 к/дней;

- аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

  - Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством.

  - В случае расторжения настоящего договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков.

- Ответственность Сторон

  - За нарушение п. 4.2. настоящего договора в части соблюдения сроков выполнения работ с Подрядчика взыскивается неустойка в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по п. 2.1. настоящего договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по договору.

  - За нарушение п. 2.3. настоящего договора в части соблюдения сроков оплаты выполненных работ с Заказчика взыскивается неустойка в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неуплаченной в срок суммы.

  - Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика о любом происшествии при выполнении работ в рамках данного договора на территории Заказчика, в том числе повреждении или гибели имущества, аварии, материальном ущербе, профзаболевании или несчастном случае и принимаемых мерах.

В указанных случаях, если данные последствия вызваны нарушением или ненадлежащим выполнением Подрядчиком либо привлекаемыми к выполнению работ субподрядными организациями договорных обязательств по соблюдению правил и норм техники безопасности, охраны труда, пожарной, промышленной, радиационной, экологической безопасности и/или обязательных норм и правил, Подрядчик обязан возместить причиненные Заказчику убытки. Помимо убытков, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в следующих размерах:

- за каждый случай установления факта заболевания персонала Подрядчика или субподрядчика на производстве – в размере 5 % от стоимости работ по договору;

- за каждый несчастный случай с персоналом Подрядчика или субподрядчика – в размере 10% от стоимости договора;

- за каждый факт аварии, допущенной при производстве работ в рамках данного договора по вине персонала Подрядчика или субподрядчика – в размере 10% от стоимости договора.

- Форс-мажор

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение или не надлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами, к каковым в том числе относятся: стихийные бедствия, пожары, военные действия, гражданские волнения, забастовки, акты органов государственной власти, делающими невозможными исполнение обязательств по договору на срок действия указанных событий или их последствий.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 3 (трех) дней с момента наступления указанных обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них в дальнейшем.

  - Факт действия форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден компетентными государственными органами.

- Иные условия

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными и имеют юридическую силу только в случае оформления их в виде дополнительного соглашения, подписанного полномочным представителем обеих Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством РФ. За исключением лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (по данным выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц), полномочия лиц, подписывающих документацию в рамках настоящего договора, подтверждаются надлежаще оформленной доверенностью, выдаваемой организацией Подрядчика или Заказчика без права передоверия. Подлинный экземпляр доверенности передается контрагенту с документом, на право подписания которого доверенность выдана. Стороны согласовали, что в случае, если документация подписывается не уполномоченным лицом, данное обстоятельство является безусловным основанием для отказа в принятии или передаче документов, работ, средств.

  - Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению по возможности путем переговоров.

В случае не достижения согласованного решения все споры или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, рассматриваются в Арбитражном суде Мурманской области.

  - В случае изменения платежных реквизитов, адресов, других организационно-правовых изменениях Стороны незамедлительно уведомляют друг друга об этом путем направления письма за подписью руководителя организации Подрядчика или Заказчика, содержащего полные и точные сведения о новых адресах, платежных реквизитах и иных организационно-правовых изменениях.

  - Подрядчик гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика ___@___ на адрес электронной почты Заказчика general@rosatomflot.ru, (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное представление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

  - Подписанием настоящего договора, Подрядчик гарантирует, что не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

  - Подрядчик обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, представить Заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 9.5. настоящего договора, а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с требованием пункта 9.5. настоящего договора.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Подрядчика не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

  - В случае непредставления Подрядчиком документов в соответствии с пунктом 9.6. настоящего договора либо в случае выявления Заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в пункте 9.5. настоящего договора, Заказчик вправе расторгнуть заключенный договор.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

  - Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

    - Техническое задание от 15.04.2015г. (Приложение № 1).

    - Техническое задание от 17.04.2015г. (Приложение № 2).

    - Локальные сметы №№ 1,2,3,4 (Приложение № 3,4,5,6).

    - Порядок взаимодействия с Подрядчиком по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ на территории и объектах ФГУП «Атомфлот» (Приложение № 7).

    - Форма анкеты по охране труда (Приложение № 8).

    - Форма заявки для сторонних организаций на оформление временных пропусков (Приложение № 9).

    - Форма анкеты для оформления временных пропусков (Приложение № 10).

    - Форма акта сверки (Приложение № 11).

- Реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК ФГУП «Атомфлот» Юридический и почтовый адрес: 183017, г.Мурманск-17. Тел. (8152) 55-33-55, факс: (8152) 55-33-56 Email: general@rosatomflot.ru ИНН/КПП 5192110268/519950001 ОГРН: 1025100864117 Банковские реквизиты: р/с 40502810500000002998 Банк: филиал банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге Корр./с 30101810200000000827 БИК 044 030 827 Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» ___________________ В.В. Рукша М.П. |  | ПОДРЯДЧИК «____» _____________ 20__ г. М.П. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

к договору от _______2015г. № ________

Утверждаю

Первый заместитель генерального директора -

главный инженер ФГУП «Атомфлот»

______________________ М.М. Кашка

Техническое задание

на ремонт участка инженерных сетей ФГУП «Атомфлот» от УТ-5 до зданий ХТО и КНС (внутриплощадочные сети теплоснабжения, инв.№ 050031301 и внутриплощадочные сети водопровода, инв.№ 071698701), расположенных по адресу: Мурманск-17

г. Мурманск                                                                                                                       15.04.2015 г.

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - Внутриплощадочные сети теплоснабжения (инв. № 050031301) |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Снятие дорожных ж/б плит размером 3,0х1,2х0,17м для производства земляных и иных работ и последующей укладки на место | шт. | 30 |
| 2 | Механизированная разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 4 | м3 | 630 |
| 3 | То же, разработка вручную | м3 | 60 |
| 4 | Снятие ж/б плит перекрытия каналов | м2 | 140 |
| 5 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду-150мм (с изоляцией из минваты) с резкой на куски длиной 3-4 метра, в непроходных каналах | м/п | 225 |
| 6 | То же, Ду-100мм | м/п | 75 |
| 7 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду-150мм (с изоляцией из минваты) с резкой на куски длиной 3-4 метра, на эстакаде Н=5,5м | м/п | 75 |
| 8 | То же, Ду-100мм | м/п | 325 |
| 9 | То же, Ду-80мм | м/п | 40 |
| 10 | То же, Ду-50мм | м/п | 70 |
| 11 | Демонтаж стальных изолированных трубопроводов Ду-100мм в помещениях здания ХТО, проложенных за подвесными потолками от наружной стены до теплопункта | м/п | 45 |
| 12 | То же воздуховода Ду-50мм (без изоляции) | м/п | 15 |
| 11 | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты | м2 | 610 |
| 12 | Снятие подвижных опор (в ж/б канале) под трубопроводы (18 шт.) | т | 0,10 |
| 13 | Демонтаж запорной арматуры (задвижек, вентилей) Д от 50 до 150мм | шт. | 12 |
| 14 | Очистка каналов от песка, ила и грязи | м3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 15 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными участками площадью до 0,1 м2 | м3 | 2,2 |
| 16 | Установка непроходного железобетонного канала из новых лотков сечением 1500х600мм, с плитами перекрытия (поставка Подрядчика) | м/п кан. | 26 |
| 17 | Устройство гидроизоляции обмазочной новых лотков в два слоя толщиной 2 мм | м2 | 68 |
| 18 | Изготовление и установка опорных конструкций из швеллера №12 (подвижные опоры) | т | 0,15 |
| 19 | Грунтовка и окраска металлических конструкций подвижных опор | м2 | 6,5 |
| 20 | Закрытие каналов ж/б плитами перекрытия площадью до 5м2, с заделкой стыков раствором | м/п кан. | 70 |
| 21 | Засыпка траншей с послойным уплотнением грунта пневматическими трамбовками: -ранее вынутым грунтом (без валунов) - привозной песчано-гравийной смесью (ПГС) | м3 | 580 50 |
| 22 | Укладка ранее демонтированных дорожных плит с предварительной подготовкой песчаного основания и последующей засыпкой швов песком | м2 | 108,0 |
| 23 | Замена ж/б плит покрытия тепловой камеры (ПД-6) | шт. | 4 |
| 24 | Замена люков тепловой камеры | к-т | 4 |
| 25 | Разборка потолка подшивного в помещениях здания ХТО для замены трубопроводов с последующим восстановлением потолков | м2 | 18 |
| 26 | Устройство и перестановка подмостей для демонтажа существующих и прокладки новых трубопроводов на эстакаде, высота до 5,5м | м2 | 50 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 27 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения (Т1) в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 1500С, труба ст.159х4,5 ППУ-ПЭ с установкой фасонных элементов: - в лотке - по эстакаде (отделка теплоизоляции участка трубопровода оцинкованным железом) | м/п м/п | 74 72 |
| 28 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения (Т2) в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 1500С, труба ст.159х4,5 ППУ-ПЭ с установкой фасонных элементов: - в лотке - по эстакаде (отделка теплоизоляции участка трубопровода оцинкованным железом) | м/п м/п | 74 136 |
| 29 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения (Т2) в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 1500С, труба ст.108х3 ППУ-ПЭ с установкой фасонных элементов: - по эстакаде (отделка теплоизоляции участка трубопровода оцинкованным железом) - по помещениям | м/п м/п | 8 24 |
| 30 | Прокладка трубопровода сжатого воздуха (В7) из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 диам.110х8,1/180-1-1-ППУ – ПЭ с установкой фасонных элементов: - в лотке - по эстакаде (отделка теплоизоляции участка трубопровода оцинкованным железом) | м/п м/п | 74 156 |
| 31 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения (Т2) в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 1500С, диаметр труб 32 мм с установкой фасонных элементов: - по эстакаде | м/п/ | 10 |
| 32 | Установка фасонных элементов: Отвод 450 ст.159х4,5/250 Отвод 900 ст.159х4,5/250 Отвод ПНД 450 ПЭ-100 SDR-17 ф110/180-1-ППУ-ПЭ Отвод ПНД 900 ПЭ-100 SDR-17 ф110/180-1-ППУ-ПЭ Отвод ПНД 450 ПЭ-100 SDR-17 ф90х5,4-1-ППУ-ПЭ 100 Отвод ПНД 900 ПЭ-100 SDR-17 ф90х5,4-1-ППУ-ПЭ 100 Переход ст.159х108-2-ППУ-ПЭ-ПБ Тройник ПНД 90/50/90 ПЭ-100 SDR-17 Переход ПНД 50/20 ПЭ-100 SDR-17 Втулка под фланец ПНД ф110 SDR-17 Фланцы стальные плоские приварные, ф110 мм Втулка под фланец ПНД ф90 SDR-17 Фланцы стальные плоские приварные, ф90 мм | шт шт шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 8 22 2 8 2 12 1 1 1 2 2 2 2 |
| 33 | Приварка фланцев к стальным трубам ф150 Приварка фланцев к стальным трубам ф100 | шт. шт. | 2 1 |
| 34 | Краны шаровые под приварку ф20 (спускники) | шт. | 2 |
| 35 | Опора скользящая ОПХ 2 (273/450) в канале | шт. | 26 |
| 36 | Врезка в существующие сети, диаметр 159 мм | шт. | 2 |
| 37 | Врезка в существующие сети, диаметр 100 мм | шт. | 2 |
| 38 | Врезка в существующие сети, диаметр 32 мм |  |  |
| 39 | Устройство сильфонного компенсатора на существующем трубопроводе теплоснабжения диаметром 159 мм | шт. | 2 |
| 40 | Устройство воздухоотводчика ф20 на трубопроводе теплоснабжения диаметр 159 мм | шт. | 2 |
| 41 | Изоляция поверхности трубопровода штучными изделиями из пенополиуретана | м3 | 2 |
|  | Разные работы |  |  |
| 42 | Погрузка и транспортировка металлолома (демонтированных труб и конструкций) до площадки складирования на территории ФГУП «Атомфлот», расстояние 500м | т | 14 |
| 43 | Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км (на полигон ТБО) | т | 2 |
| - Внутриплощадочные сети водопровода (инв. № 071698701) |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопровода водопровода (В1) из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 диам.90х5,4 (в общей изоляции с трубопроводом отопления Т2 ф159) с установкой фасонных элементов: - в лотке - по эстакаде | м/п м/п | 74 136 |
| 2 | Прокладка трубопровода водопровода (В1) из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 ф90х5,4 (в общей изоляции с трубопроводом отопления Т2 ф108) с установкой фасонных элементов: - по помещениям | м/п | 24 |
| 3 | Прокладка трубопровода водопровода (В1) из полиэтиленовых труб ф20 с врезкой в трубу диам.90мм (ответвление от эстакады на КНС) в общей изоляции с трубопроводом отопления Т2 | м/п | 6 |
| 4 | Установка вентиля шарового диам.20 мм | шт. | 2 |
| 5 | Врезка в существующие сети, диам. 90 мм | шт. | 2 |

Примечание:

- при составлении локальных смет учесть стесненные условия действующего предприятия;

- работы в районе ворот № 1 зоны ограниченного доступа выполнять в присутствии часовых;

- ворота № 1 после выполнения работ должны сохраниться в целостности;

- расстояние от нижнего края ворот до дорожного покрытия не должно превышать 160мм;

- локальные сметы предоставить по каждому из объектов отдельно (внутриплощадочные сети теплоснабжения, внутриплощадочные сети водопровода);

- вывоз строительного мусора, отходов, металлолома из зоны ограниченного доступа осуществлять только после дозиметрического контроля Заказчика.

Приложение:

1.Схема ремонтируемого участка инженерных сетей (план сетей) – на 1 листе.

2.Монтажная схема трубопроводов – на 1 листе.

Составил:

Инженер ОКС ФГУП «Атомфлот»                                                               П.Ю. Зуйков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»                                                            А.Л. Коротких

Начальник участка ЭРИСОС ЭМО

ФГУП «Атомфлот»                                                                                        Е.В. Шейкин

Начальника службы по обращению

с ЯТиРАО ФГУП «Атомфлот»                                                                     А.Н. Григорьев

Начальник службы безопасности

ФГУП «Атомфлот»                                                                                       А.В. Ткаченко

Начальник управления по базированию

ФГУП «Атомфлот»                                                                                       С.Д. Попович

Приложение № 2

к договору подряда от ________2015г. № ______

Утверждаю:

Первый заместитель генерального директора –

главный инженер ФГУП «Атомфлот»

____________________ М.М. Кашка

Техническое задание

на ремонт инженерных сетей ФГУП «Атомфлот»:

- теплотрассы от УТ-30 к доку с паропроводом и воздуховодом (инв. № 051691401);

- хозяйственно-питьевого водопровода от ПГ к доку (инв. № 071691501)

г. Мурманск                                                                                                                        17.04.2015г.

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - Тепловая трасса от УТ-30 к доку, паропровод и воздуховод (инв. № 051691401) |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит 3,0х1,2х0,16 м | м3 | 24 |
| 2 | Разработка грунта в траншеях при помощи механизмов, глубиной до 2 м, группа грунтов 4 | м3 | 615 |
| 3 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2-3 | м3 | 36 |
| 4 | Снятие плит перекрытия каналов, размер плит до 3,0х2,8 м с последующей укладкой | м2 | 520,8 |
| 5 | Очистка каналов от ила и грязи | м3 | 80 |
| 6 | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты | м2 | 1200 |
| 7 | Демонтаж стальных трубопроводов в непроходных каналах с резкой на куски длиной 3-4 м: - теплопровод подающий и обратный диаметром 150мм - паропровод диаметром 200мм - воздуховод диаметром 100мм | м/п м/п м/п | 1990 498 498 |
| 8 | Демонтаж запорной арматуры: - задвижек диаметром 200мм - задвижек диаметром 150мм - задвижек диаметром 100мм - вентилей диаметром 40мм - вентилей диаметром 20-25мм | шт. шт. шт. шт. шт. | 2 6 2 3 5 |
| 9 | Снятие подвижных опор (в ж/б канале) под трубопроводы (532 шт.) | т | 2,8 |
| 10 | Погрузка и транспортировка металлолома до площадки складирования на территории ФГУП «Атомфлот», расстояние до 500 м | т | 10 |
| 11 | Вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км | т | 11 |
| 12 | Разборка бетонной стяжки | м2 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 13 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными участками площадью до 1 м2 | м3 | 18 |
| 14 | Кладка отдельных участков стен каналов из кирпича на растворе и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, с армированием и оштукатуриванием кладки | м3 | 2 |
| 15 | Закрытие каналов с трубопроводами ж/б плитами перекрытий, снятыми ранее | м2 | 500 |
| 16 | Закрытие каналов новыми плитами перекрытия поставки Подрядчика | м2 | 24 |
| 17 | Заделка стыков между плитами раствором | м/п | 420 |
| 18 | Грунтовка битумным праймером стенок каналов | м2 | 240 |
| 19 | Обратная засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами: - ранее вынутым грунтом - привозным ПГС поставки Подрядчика | м3 м3 | 340 25 |
| 20 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками послойное | м3 | 365 |
| 21 | Обратная укладка ж/б дорожных плит б/у по месту, с восстановлением песчаной подушки, заделкой швов между плитами песком | м2 | 158 |
| 22 | Установка опорных конструкций из швеллера №12 под подвижные опоры | т | 1,4 |
| 23 | Окраска и огрунтовка металлических конструкций эмалью ПФ-115 в два слоя | м2 | 60,5 |
| 24 | Замена люковин тепловой камеры УТ-30 с крышками дорожными | шт. | 2 |
| 25 | Разборка бетонной дорожки в периметре 40х0,8х0,1м | м3 | 3,2 |
| 26 | Изготовление сварных решеток площ.до 3м2 с ячеей 150х150мм для установки в канал в местах пересечения ограждения периметра | шт. | 4 |
| 27 | Снятие-установка решеток на сварке | раз | 40 |
| 28 | Устройство бетонной дорожки в периметре на двух участках общей длиной 50м шириной 1м при толщине 0,1м с армированием | м3 | 5 |
| 29 | Отделка теплоизоляции участка трубопроводов на опорах оцинкованным кровельным железом с креплением листов саморезами | м2 | 52 |
| 30 | Планировка грунта в периметре после окончания работ с восстановлением КСП (песок 5 м3 -поставка Подрядчика) | м2 | 68 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 31 | Прокладка трубопровода сжатого воздуха (воздухопровода) в непроходном канале из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 диам.110х8,1/180-1-1-ППУ – ПЭ с установкой фасонных частей | м/п | 498 |
| 32 | Прокладка трубопровода пароснабжения в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 1500С, труба ст. 159х4,5 ППУ-ПЭ с установкой фасонных элементов | м/п | 448 |
| 33 | Прокладка трубопровода пароснабжения в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 1500С, труба ст. 108х3,5 ППУ-ПЭ с установкой фасонных элементов | м/п | 50 |
| 34 | Установка задвижки стальной диаметром 150мм на паропровод | шт. | 2 |
| 35 | Установка задвижки стальной диаметром 100 мм на паропровод | шт. | 3 |
| 36 | Установка спускного крана 3/4 на паропровод | шт. | 6 |
| 38 | Установка спускного крана 1/2 на паропровод | шт. | 1 |
| 39 | Установка манометра | шт. | 1 |
| 40 | Установка задвижки стальной диаметром 100мм на воздухопровод | шт. | 3 |
| 41 | Установка спускного крана Ду20мм | шт. | 2 |
| 42 | Опора скользящая ОПХ 2 (273/450) в канале | шт. | 240 |
| 43 | Врезка в существующие сети, диаметр 159мм | шт. | 1 |
| 44 | Врезка в существующие сети, диаметр 100мм | шт. | 1 |
| 45 | Изоляция поверхности трубопровода штучными изделиями из пенополиуретана | м/п | 25 |
| - Хозяйственно-питьевой водопровод от ПГ к доку (инв. № 071691501) |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Разборка асфальтового покрытия толщ.80мм | м2 | 210 |
| 2 | Разработка грунта в траншеях при помощи механизмов, глубиной до 2 м, группа грунтов 4 | м3 | 352 |
| 3 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2-3 | м3 | 20 |
| 4 | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты | м2 | 180 |
| 5 | Демонтаж стальных трубопроводов в траншеях и непроходных каналах с резкой на куски длиной 3-4 м: - водопровод диаметром 200мм (две нитки) - дистилятопровод диаметром 80мм - теплоспутник диаметром 40мм | м/п м/п м/п | 720 490 306 |
| 6 | Демонтаж запорной арматуры: - задвижек диаметром 200мм - задвижек диаметром 80мм - вентилей диаметром 40мм | шт. шт. шт. | 4 2 1 |
| 7 | Погрузка и транспортировка металлолома до площадки складирования на территории ФГУП «Атомфлот», расстояние до 500 м | т | 5 |
| 8 | Вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км | т | 3 |
|  | Строительные работы |  |  |
| 9 | Ремонт песчаной подушки под водопровод толщ.150мм с добавлением нового песка до 30% | м/п | 151 |
| 10 | Обратная засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами: - ранее вынутым грунтом - привозным ПГС поставки Подрядчика | м3 м3 | 350 22 |
| 11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками послойное | м3 | 372 |
| 12 | Устройство временных проездов и переходов над траншеями (переходы с ограждениями) | м2 | 20 |
| 13 | Сантехнические работы |  |  |
| 14 | Прокладка трубопровода водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 ф160х9,5 в изоляции (ППУ) с установкой фасонных элементов: - в траншее - в непроходном канале | м/п м/п | 94 280 |
| 15 | Прокладка трубопровода водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 ф110 в изоляции (ППУ) с установкой фасонных элементов в непроходном канале | м/п | 50 |
| 16 | Установка задвижек чугунных диаметром 150 мм | шт. | 1 |
| 17 | Установка задвижек чугунных диаметром 100 мм | шт. | 4 |
| 18 | Установка задвижек чугунных диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 19 | Установка расходомера ВСХНд Ду80мм | шт. | 1 |
| 20 | Установка вентилей и кранов диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 21 | Прокладка трубопровода напорной канализации из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 ф160х9,5 с установкой фасонных элементов в траншее | м/п | 50 |
| 22 | Установка задвижек чугунных диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 23 | Установка вентилей и кранов диаметром до 25 мм | шт. | 1 |
| 24 | Изоляция поверхности трубопровода штучными изделиями из пенополиуретана | м/п | 15 |
| 25 | Врезка в существующую сеть водопровода, диаметр 160мм | шт. | 1 |
| 26 | Врезка в существующую сеть канализации, диаметр 160мм | шт. | 4 |

Примечание:

- локальные сметы предоставить по каждому из объектов отдельно (тепловая сеть от УТ-30 к доку, хозяйственно-питьевой водопровод от ПГ к доку);

- при составлении смет учесть стесненные условия действующего режимного предприятия;

- работы по замене трубопроводов в каналах, находящихся за сеточным ограждением периметра, согласовывать с представителями Службы безопасности предприятия и выполнять в присутствии караула;

- предусмотреть устройство временных ограждений из сигнальной ленты по стойкам отдельных участков работ;

- испытания участков сетей производить в присутствии представителей Заказчика.

Приложение:

1. Схема ремонтируемых инженерных сетей.

2. Монтажная схема трубопроводов.

Составил:

Инженер ОКС ФГУП «Атомфлот»						П.Ю. Зуйков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»					А.Л. Коротких

Начальник участка ЭРИСОС ЭМО

ФГУП «Атомфлот»								Е.В. Шейкин

Начальник службы безопасности

ФГУП «Атомфлот»								А.В. Ткаченко

Начальник штаба в/ч 3798							О.В. Орлов

Начальник управления по

базированию ФГУП «Атомфлот»						С.Д. Попович

| Система выпуска сметной документации A0 v. 1.5.4.465 Copyright InfoStroy Ltd. Приложение № 3,4,5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к договору № ________ от ___.___.20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю: |  | Генеральный директор ФГУП «АТОМФЛОТ" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В.В.Рукша |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________________________________- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  | оборудования |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | тыс. чел. час. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
| № п/п |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками в тек. ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР с учетом стесненности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП с учетом стесненности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 7

к договору № ________ от ___.___.20___ г.

ПОРЯДОК

взаимодействия с Подрядчиком по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ на территории и объектах ФГУП «Атомфлот»

- Начало работ разрешается после оформления «Акта-допуска на производство работ сторонними организациями на территории и объектах ФГУП «Атомфлот» и выполнении Подрядчиком всех мероприятий указанных в п. 1.1 Акта-допуска.

- Акт-допуск оформляется в соответствии с формой, указанной в положении ЖСЦК 07.002(ПБ)-2010 «Положение. Проведение работ повышенной опасности» (Приложение Г).

- Акт-допуск оформляется в двух экземплярах.

- Копию акта-допуска на производство работ Подрядчик представляет в ОПБ с приложением списка работников Подрядчика, выполняющих работы на выделенном участке и протокола проверки знаний работников Подрядчика требований ПОТ РМ -012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте», «Правил работы с инструментом и приспособлениями».

- Подрядчик обязан перед началом работ:

- направить работников организации Подрядчика в службу охраны труда ФГУП «Атомфлот» для проведения вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности;

- обеспечить работников организации Подрядчика специальной одеждой, специальной обувью и другими сертифицированными средствами индивидуальной защиты;

- оформлять наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов (один экземпляр представлять в ОПБ);

- согласовывать с Заказчиком место и время подключения строительно-монтажного оборудования, инструментов; время производства работ, при выполнении которых могут возникать вредные и опасные производственные факторы, воздействующие на работников Заказчика, находящихся в зоне производства работ (шум, вибрация, загазованность, падение предметов и т.д.);

- Обеспечить производителей работ исправным и безопасным оборудованием, инструментом, приспособлениями, материалами;

- иметь проекты организации строительства (ПОС), проекты производства работ (ПРР), технологические карты по безопасной технологии производства работ;

- выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемой работы;

- выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемой работы;

- установить защитные ограждения на границах постоянно действующих опасных производственных факторов, а на границе потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.

- Подрядчик обязан во время производства работ:

- осуществлять все виды инструктажей по охране труда на рабочем месте с работниками организации Подрядчика в соответствии с действующим законодательством РФ обеспечить выполнение работниками организации Подрядчика соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, установленные законодательством РФ, локальными нормативными актами ФГУП «Атомфлот» и Подрядчика;

- обеспечить применение работниками организации Подрядчика средств индивидуальной и коллективной защиты, определить места крепления предохранительных поясов (при работе на высоте), обеспечить применение работниками Подрядчика защитных касок на ремонтируемом объекте и т.д.;

- осуществлять постоянный контроль за безопасным производством работ на всех этапах ее проведения и исполнения работниками организации Подрядчика требований охраны, промышленной и пожарной безопасности;

- обеспечивать безопасное производство работ и безопасные условия труда для работников ФГУП «Атомфлот» и Подрядчика, находящихся на выделенной территории;

- обеспечить хранение (складирование) оборудования, инструмента, приспособлений, материала и прочего инструмента только в специально выделенных для этих целей помещениях;

- обеспечивать своевременный вывоз мусора, определять и согласовывать с представителем (куратором договора) ФГУП «Атомфлот» места для выноса и погрузки;

- назначить лицо, ответственное за соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на выделенном участке, за безопасную организацию и производство работ в местах действия опасных или вредных факторов;

- информировать руководство ФГУП «Атомфлот» обо всех нештатных ситуациях (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) на выделенном участке (объекте) и принимаемых решениях.

- Инженерно-технические работники Подрядчика должны иметь удостоверение о проверке знаний требований охраны труда.

- Подрядчик несет ответственность за:

- организацию и безопасное производство работ;

- квалификацию своего персонала;

- соблюдение персоналом Подрядчика требований инструкций по охране труда, правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

- Заказчик (сотрудники Отдела промышленной безопасности (ОПБ), куратор договора) имеет право:

- проверять организацию работ по охране труда, соблюдение правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ Подрядчиком;

- приостанавливать любые виды работ, которые ведутся с нарушениями правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

- отстранять от работы работников Подрядчика, не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке инструктажи по охране труда, не использующих в своей работе предоставленные средства индивидуальной защиты, нарушающие требования безопасности с уведомлением об этом руководителя работ, а также руководителя организации Подрядчика.

- Продолжение приостановленных работ разрешается Подрядчику только после устранения выявленных нарушений.

ЗАКАЗЧИК							ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

__________________ В.В. Рукша	 		_________________ ______________

# Приложение № 8

# к договору № ________ от ___.___.20___ г.

ФОРМА

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального

директора ФГУП «Атомфлот»

от 01.10.2010 № _1286

АНКЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для подрядных организаций, выполняющих строительно-монтажные и ремонтные работы на территории (объектах) ФГУП «Атомфлот»

Наименование организации подрядчика:

Дата:

Адрес:

Номер телефона: 					 Номер факса:

e-mail:

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ФГУП «Атомфлот» (Да/Нет):

Если «нет», то сообщите дату заполнения последней анкеты:

Предполагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта):

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность):

Работа для ФГУП «Атомфлот» будет выполняться в период времени:

Место проведения работ (судно, здание, сооружение, участок и т.д.)

Количество сотрудников: временных 				; постоянных

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков:

Количество сотрудников субподрядчиков: временных 			; постоянных

Имеете ли Вы Политику Вашей компании по Охране труда? (Да/Нет):

Приведите примеры деятельности за последние 3 года:

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности(Да/Нет):

Имеет ли ваша компания эти лицензии? (Да/Нет)(если Да, то приложите копии к анкете):

1. Какое обучение проходят Ваши сотрудники в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения? (Да/Нет):

Проходят ли обучение временные сотрудники и сотрудники субподрядчиков такое же обучение, как и Ваши постоянные сотрудники?____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Название учебной организации проводившей обучение:

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? (Да/Нет):

2.1. Если да, то какие?

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть предприняты?

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? (Да/Нет):

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? (Да/Нет):

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки соблюдения требований охраны труда на Вашем предприятии/на площадках, где работают Ваши сотрудники? (Да/Нет):

Если Да, то используются ли проверочные листы?:

Кто проводит такие проверки?

Какая у них квалификация?

Как часто проводятся такие проверки?

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и.т.д. (Да/Нет):

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? (Да/Нет):

Если Да, то какие?

Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки?

Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?

5.Есть ли у Вас комитет по охране труда?:

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете?:

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета? ежемесячно/более часто/менее часто:

6.Есть ли у вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?:

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи?:

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи?:

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно):

7.1 Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.? (должность):

7.2 Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения требований охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? (Да/Нет):

Если Да, то приведите подробные детали:

8. Количество несчастных случаев за последние два года:

персонал подрядчика:

субподрядчика:

временные работники:

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к охране труда информация, о которой мы должны знать? (Да/Нет):

Если Да, то предоставьте все подробности:

10. Сколько сотрудников, включая субподрядчиков и временных работников будет работать на нашей территории одновременно?

11. Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности:

Гражданская ответственность. Предел ответственности:

Страховая компания:

Дата истечения срока действия договора:

Обязательства работодателя Предел ответственности:

Страховщик:

Дата истечения срока действия договора:

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ФГУП «Атомфлот»:

13. Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков будут ознакомлены с Политикой ФГУП «Атомфлот» в области Охраны труда.

Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ФГУП «Атомфлот» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного проведения работ, как со своей стороны, так и со стороны субподрядчиков. Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

14. Подрядчик/субподрядчик обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательства в области охраны труда, а также организовать прохождение вводного инструктажа по охране труда на ФГУП «Атомфлот» для всех сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика.

Подрядчик:

Должность, подпись, фамилия, инициалы (печатными буквами)

Дата

Субподрядчики:

Должность, подпись, фамилия, инициалы (печатными буквами)

Компания

Адрес:

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» ___________________ В.В. Рукша | ПОДРЯДЧИК ______________________________ _____________________ _______________ |
| --- | --- |

# Приложение № 9

# к договору № ________ от ___.___.20___ г.

# Форма заявки для сторонних организаций на оформление временных пропусков

| Угловой (продольный) штамп предприятия | Генеральному директору |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФГУП «Атомфлот» |  |  |
|  |  | Ф.И.О |  |

ЗАЯВКА

Прошу дать указание на оформление временных пропусков для производства работ по договору № _____ от «_____» _______ 20____ г. __________________________________________

с ____________ 20_____г. по ____________20_____г. _____________________________________									(режим работы – круглосуточно, рабочее время и т.д.)

следующим работникам предприятия:

| №/п | Фамилия, имя, отчество (в алфавитном порядке) | Должность | Серия и № паспорта | Домашний адрес | Форма* допуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Обязуемся обеспечить сохранность и возврат пропусков по окончанию срока действия. В случае не возврата, порчи или утери пропусков оплату гарантируем.

Руководитель предприятия	_________________			_________________								(подпись)					(Ф.И.О.)

М.П.

Начальник РСП*		________________			________________________	(самой организации или			(подпись)					(Ф.И.О.)		обслуживающей данную организацию)

М.П

Согласованно:

Начальник Управления 
(службы, отдела) ФГУП «Атомфлот» 	_______________		_____________________

(подпись)				(ф.и.о.)

Примечание: Заявка подаётся на фирменном бланке предприятия по форме указанной выше. При отсутствии допуска РСП в службу безопасности ФГУП «Атомфлот» предоставляется анкета на каждого работника.

*Заполняется при наличии допуска РСП.

ЗАКАЗЧИК							ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

__________________ В.В. Рукша	 		_________________ _____

| # Приложение № 10 # к договору № ________ # от ___.___.20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма анкеты для оформления временных пропусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А Н К Е Т А (заполняется собственноручно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Место для фотографии (4 см х 6 см) Примечание: фотография заверяется печатью |  |  |
|  |  | 1. | Фамилия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (заполняется печатными буквами) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Имя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (заполняется печатными буквами) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчество |  |  |  |  |  |  |
| (заполняется печатными буквами) М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Адрес проживания и регистрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Должность с указанием наименования организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Адрес организации (фактический, юридический, в т.ч. за границей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Месяц и год поступления на работу в данную организацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, прежнее гражданство, если имеете гражданство другого государства - укажите). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) на постоянное место жительство в другое государство (когда и в какое). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Были ли Вы за границей (где, когда и с какой целью). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы (когда и за что). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за границей, включая страны ближнего зарубежья (в том числе в связи с работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, отчество, степень родства, период проживания за границей: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________________________________________ 14. Я даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку указанных в настоящей анкете моих персональных данных на ФГУП «Атомфлот», а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения безопасности предприятия. 15. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь отказ в оформлении пропуска на территорию ФГУП «Атомфлот». 16. С правилами пропускного и внутриобъектового режима ФГУП «Атомфлот» ознакомлен и обязуюсь выполнять. « _____ » ______________ 20____ г. Подпись ____________________ Фотография и сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным документам. М.П. ________________ _______________________________ (подпись) (инициалы, фамилия работника кадрового подразделения) « _____ » ______________ 20____ г.

ЗАКАЗЧИК							ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

__________________ В.В. Рукша	 		_________________ _____

# Приложение № 11

# к договору № __________ от ___.___.201__ г.

| ФОРМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ СВЕРКИ |
| На бланке Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | взаимных расчетов между НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА и ФГУП "Атомфлот" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по договору № ________ от __.__.20___ г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по состоянию на ____(дата)____ |
| Мы, нижеподписавшиеся, Должность, НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА, Ф.И.О., с одной стороны и Главный бухгалтер ФГУП "Атомфлот"_____________________, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее: |
| № документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным ФГУП "Атомфлот" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обороты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обороты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дебет |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дебет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обороты за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА в результате сверки на__________ (дата) сальдо в пользу НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ в сумме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным ФГУП "Атомфлот" в результате сверки на _________(дата) сальдо в пользу НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ сумме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГУП "Атомфлот" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просим подтвердить выведенное нами сальдо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Один экземпляр акта, с подтверждением сальдо или высказанными разногласиями, |
| заверенный печатью и подписями вернуть в наш адрес: _____________________ |
| Исполнитель: Ф.И.О. Телефон: |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» ___________________ В.В. Рукша | ПОДРЯДЧИК ___________________ |
| --- | --- |