ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________

(ремонтные,  монтажные и демонтажные работы)

г. Петрозаводск                                                                                             «_____»_____________2014 г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании_________________________________________, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество  «Петрозаводскмаш» (ОАО «Петрозаводскмаш»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________ действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по  ремонту зданий цеха горячей штамповки днищ, мазутонасосной станции, ЦПЗРГ и центральной проходной ОАО «Петрозаводскмаш»  (далее – «Работы») в соответствии с условиями настоящего Договора и Техническим заданием (Приложение № 1), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить Работы.

1.2. Наименование, объемы и стоимость Работ устанавливаются  в Смете, являющейся неотъемлемой частью Договора после утверждения Заказчиком (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Работы, предусмотренные настоящим Договором, проводятся Подрядчиком в следующие сроки:

Срок начала Работ – «___»______ 20__ года, 
Срок окончания Работ – «___»________20__ года.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость Работ (далее – «Цена Договора») определена в Смете и составляет _________________ (_______________________________________________) рублей (сумма прописью), в т.ч. НДС 18% - _________________ рублей.

2.2. Оплата Работ производится Заказчиком путем перечисления Подрядчику суммы, предусмотренной п. 2.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и предоставления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Подрядчика:

3.1.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат Работ Заказчику.

3.1.2. Подрядчик обязан выполнить Работы, указанные в Приложении №2 к настоящему Договору, качественно, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), действующими нормами и техническими условиями. Все используемые Подрядчиком  материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.1.3. Подрядчик обязан ежедневно освобождать место проведения Работ от образовавшегося мусора, выносить (вывозить) своими силами  и аккумулировать в месте, указанном Заказчиком.

3.1.4. Подрядчик обязан не позднее 3-х дней после окончания всех Работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструменты и мусор с места проведения Работ.

3.1.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.6. Подрядчик обязан предоставить список своих сотрудников, выполняющих  Работы на территории Заказчика.
3.1.7.  Обеспечить полную сохранность существующей отделки помещений, сооружений,  оборудования и инженерных коммуникаций Заказчика, а в случае их разрушения (поломки) выполнить ремонт (восстановление) за свой счет и в сроки действия настоящего Договора.

3.1.8. При заключении настоящего Договора Подрядчик обязуется представить  заверенные копии документов, подтверждающих право Подрядчика на выполнение Работ по договору (разрешений, лицензий и т.д.).

3.1.9. К дате сдачи результатов Работ подготовить оригиналы следующих документов: Акта  выполненных работ, счета, счета-фактуры.

3.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ субподрядчиков с предварительного письменного согласия Заказчика. В указанном случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

3.3.Обязанности Заказчика:

3.3.1. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Подрядчика к месту проведения Работ, при условии предоставления Подрядчиком списка сотрудников, проводящих  Работы.

3.3.2. Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком  Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.3.3. Заказчик обязуется оплатить результат выполненных Подрядчиком Работ в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

3.4. Права Заказчика:

3.4.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

3.4.3. Если во время выполнения Работ Заказчику станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.4.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной стоимости Работ пропорционально части выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора Работ.

4. ОХРАНА ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

4.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и безопасное производство работ.

4.2. Подрядчик до начала работ по договору представляет Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных:

- за обеспечение охраны труда;

- за работу на высоте;

- за пожарную безопасность;

- за электробезопасность;

- за выдачу нарядов допусков.

4.3. Подрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов за подключение электроинструмента.

4.4. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированный и обученный по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж.

4.5. Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для проживания и хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов.

4.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение требований пожарной безопасности, а также требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине на Объекте.

4.7. Заказчик обязан:

- проинформировать Подрядчика об опасностях на Объекте и мерах по их предупреждению;

- провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья работников;

- методично отслеживать выполнение требований охраны труда в деятельности Подрядчика.

4.8. В случае нарушения Подрядчиком требований настоящей статьи Заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу Подрядчика до полного устранения допущенных нарушений;

- немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке в соответствии с условиями договора в случае неоднократных нарушений (два и более) нормативных требований охраны труда при производстве работ.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По окончании Работ Подрядчик в тот же день уведомляет Заказчика о готовности результата Работ к сдаче. В случае отсутствия у Заказчика претензий к Подрядчику по качеству выполненных Работ Стороны подписывают Акт приемки выполненных работ (далее - Акт). При наличии претензий Заказчик обязан  в 15-тидневный срок со дня получения Акта направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта.

5.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков Работ, выполненных Подрядчиком, и отказа от подписания Акта, Подрядчик устраняет все недостатки в срок, согласованный Сторонами, но не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта.

6. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

6.1. В случае выполнения Подрядчиком Работ, подлежащие закрытию, такие Работы (часть) принимаются Заказчиком отдельно. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Подрядчик заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за два календарных дня до начала проведения этой приемки.

6.2. Если Заказчик не произведет промежуточную приемку выполненных Работ, подлежащих закрытию, в течение 2 рабочих дней после получения уведомления согласно п.5.1. Договора,  то скрытые Работы  считаются принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие Работ и повторные Работы в случае выявления дефектов производятся по требованию Заказчика за счет Подрядчика.

7. РИСКИ. ГАРАНТИИ

7.1. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.2. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или при невозможности этого возместить Заказчику ущерб.

7.3. Гарантийный срок на результат Работ, выполненных Подрядчиком:  ____ месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

7.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов и недостатков Работ.

7.5. За ущерб, причиненный третьему лицу, в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования, а так же риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до подписания Акта приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и ее последствий, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы (далее – «форс-мажор») относятся стихийные явления: землетрясение и наводнение; обстоятельства общественной жизни: военные действия, террористические акты, крупномасштабные забастовки и гражданские беспорядки; запретительные или ограничительные меры, изложенные в актах государственных органов власти или управления, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору. Наличие таких обстоятельств подтверждается документами Торгово-Промышленной Палаты соответствующего субъекта РФ или уполномоченным органом государственной власти.

8.3. Сторона, ссылающаяся на наличие непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее 3-х календарных дней, проинформировать другую Сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств в письменной форме.

8.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, указанные в пункте 8.3. настоящего Договора, то Сторона, затронутая форс-мажором, не может на него ссылаться, как на основания освобождения от ответственности, и обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.5. Если форс-мажор продлится свыше 2 (Двух) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора, и дальнейшие их отношения оформляются отдельным соглашением без возмещения убытков.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты неустойки в следующем размере:

- с 1-го по 30-й день просрочки включительно – в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости невыполненных в срок Работ по Договору за каждый день просрочки;

- с 31-го дня просрочки по дату фактического исполнения обязательства включительно – в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости невыполненных в срок Работ по Договору за каждый день просрочки.

Подрядчик уплачивает неустойку в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения письменного требования Заказчика. В случае несогласия с требованием Заказчика Подрядчик обязан направить мотивированный ответ.

В случае отсутствия мотивированного ответа Подрядчика либо отказа в признании требования, Заказчик вправе произвести односторонний зачет денежных требований, уменьшив сумму последующих платежей, подлежащих перечислению Подрядчику по настоящему Договору и иным соглашениям (договорам) действующим между Сторонами на дату проведения зачета.  При этом у Заказчика не возникает задолженности по оплате выполненных Работ в части удержанной неустойки.

Для зачета достаточно заявления Заказчика, направленного Подрядчику по адресу, указанному в настоящем Договоре.

Зачет считается произведенным с даты направления Заказчиком заявления о зачете в адрес Подрядчика, указанный при заключении настоящего Договора.

9.3. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию результатов Работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
9.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
9.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости Работ.
9.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения Работы и обязан обеспечить доступ  к месту выполнения Работ.

Если недостатки результата Работы в согласованный Сторонами срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

9.4. В случае нарушения срока оплаты выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости несвоевременно оплаченной Работы за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от стоимости несвоевременно оплаченной Работы.

9.5. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами с обязательным соблюдением претензионного порядка.

10.2. Претензии направляются в письменном виде с приложением документов, подтверждающих изложенные в ней требования, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручаются лично уполномоченному лицу Стороны с росписью о получении (должность, подпись, ФИО,  дата).

10.3. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью.

10.4. Претензия должна быть рассмотрена в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента ее получения.

10.5. В случае отсутствия ответа или отказа в удовлетворении претензии споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Карелия.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. Проект настоящего Договора с указанием цены, наименованием контрагента, предмета закупки, извещения, подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте по закупкам Госкорпорации «Росатом».

11.3. Подрядчик обязуется предоставить информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров, и руководителях Подрядчика (далее именуемый - Контрагент) в соответствии с  установленной формой (Приложение № 3), а также заверенные копии документов, подтверждающих его государственную регистрацию и полномочия лиц, подписавших настоящий договор:

- Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на Подрядчика, сроком давности не более месяца;

- Свидетельств о государственной регистрации и о постановке на учет в налоговом органе;

- Доверенности в случае,  если договор подписывается лицом, действующим  на её основании;

11.4. Контрагент гарантирует ОАО «Петрозаводскмаш», что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Контрагента, направленные с адреса электронной почты Контрагента _____________ на адрес электронной почты ОАО «Петрозаводскмаш»_____________@____________(далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.5. При изменении Сведений Контрагент обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить ОАО «Петрозаводскмаш» соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента.

11.6. Контрагент настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий на обработку предоставленных Сведений всех упомянутых в представленных документах заинтересованных или причастных к Сведениям лиц, а также на раскрытие ОАО «Петрозаводскмаш» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторинг, Правительству Российской Федерации) и на последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).

11.7. Контрагент освобождает ОАО «Петрозаводскмаш» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает ОАО «Петрозаводскмаш» убытки, понесенные в связи с предъявлением ОАО «Петрозаводскмаш» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.8. Контрагент и ОАО «Петрозаводскмаш» подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.9. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа ОАО «Петрозаводскмаш» от исполнения Договора и предъявления Контрагенту требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Контрагентом соответствующего письменного уведомления ОАО «Петрозаводскмаш», если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.10. До выплаты авансовых платежей, а в случаях их отсутствия – в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней от даты заключения договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, копию справки об исполнении  налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней со дня заключения договора, подтверждающей отсутствие  задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, размер которой превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). При наличии в справке положений  о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчик дополнительно предоставляет Заказчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  - копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

11.11. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора в случае непредставления Подрядчиком документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, в установленный срок, либо выявление по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика.

12. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12.1. Условия  Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия.

12.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными для  Договора являются сведения, которые Стороны обозначили как конфиденциальные и имеющие гриф «Коммерческая тайна», получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора.

12.3. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

12.4. Условия конфиденциальности и связанные с ее осуществлением права и обязанности Сторон изложены в Приложении № 4 к Договору.

# 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу со дня подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.

13.2. Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.3.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме, путем составления единого документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями.

13.4. Направление документов, предусмотренных настоящим Договором, с помощью факсимильной или электронной связи допускается при условии предоставления в течение 10 (десяти) календарных ней оригиналов таких документов.

13.5. Любая переписка и договоренности Сторон до момента заключения Договора теряют силу с момента подписания настоящего Договора.

13.6. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

13.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность всех положений и условий Договора и не разглашать эту информацию, а также информацию, полученную в связи с заключением и исполнением Договора, в течение срока действия договора и пяти лет после окончания его действия, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Приложение № 1 –Техническое задание.

14.2. Приложение № 2 – Смета.

14.3. Приложение № 3 -  Форма предоставления сведений.

14.4. Приложение № 4 – Условия конфиденциальности.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК ОАО «Петрозаводскмаш» Адрес: 185031 г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65 ИНН 1001000358 КПП 100101001 р/сч 40702810497000001047 в Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Петрозаводске БИК 048602811 к/с 30101810200000000811 ОГРН 1021000516030 ОКПО 05785543 http://pzm.su/ | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

___________________/_________________/       _________________________/________________/

Приложение №1

К договору № от  «___» ________ 201__г.

УТВЕРЖДАЮ ____________________ ОАО «Петрозаводскмаш» __________________ (_______________) «__» _________________ 201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Техническое задание на выполнение работ по ___________________________________ ____________________________________________________________________

- Местоположение объекта
__________________________________________________________________

- Технические характеристики:

- Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

В объем работ входит:

5.  Материалы и монтажные работы

6. Дополнительные требования по организации работ:

7. Время выполнения работ:

8. Нормативные документы

9. Требования к безопасности выполняемых работ

10. Требования к гарантии на выполненные работы

11. Чертежи, схемы

Приложение №3

К договору № от  «___» ________ 201__г.

Форма предоставления данных о собственниках/бенефициарах Подрядчика

| № п/п | Наименование участника (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников и руководителя контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН участника | ОГРН участника | Краткое наименование организации- участника | Основной код ОКВЭД организации | ФИО руководителя организации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | ИНН собственника | ОГРН собственника | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2. |  |  |  |  |

_______________                                                      _______________________                                            /___________________/

(должность)                                                                         (подпись)                                                                       (ФИО)

М.П.

Приложение № 4

к договору № ____________ от _____________

Условия конфиденциальности

1. Настоящие условия регулируют отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне Сторон, передачей такой информации и охраной ее конфиденциальности в целях обеспечения баланса интересов обладателей информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках взаимовыгодного сотрудничества.

2. В рамках Договора термины «коммерческая тайна», «информация, составляющая коммерческую тайну», «обладатель информации, составляющей коммерческую тайну», «передача информации, составляющей коммерческую тайну» и «разглашение информации, составляющей коммерческую тайну» соответствуют их определениям, данным в статье 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Термин «конфиденциальность информации» соответствует его определению в статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.1. Режим коммерческой тайны - договорно-правовые, организационные, технические и иные меры, принятые Стороной по защите информации, составляющей коммерческую тайну Стороны.

3. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит обладателю такой информации в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

4. На материальные носители (бумажные, магнитные и иные носители), содержащие информацию, составляющие коммерческую тайну, передаваемые одной Стороной другой Стороне, должен быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.

5. В случае устной передачи информации, составляющей коммерческую тайну (в процессе проведения бесед, переговоров и т.д.), принимающей Стороне сообщается, что эта информация составляет коммерческую тайну, о чем передающая Сторона в кратчайшие сроки (не позднее пятнадцати дней с момента передачи) должна представить письменное подтверждение.

6. Сторона, получившая информацию, составляющую коммерческую тайну, от другой Стороны, обязуется с момента ее получения:

6.1. Принять меры по охране ее конфиденциальности.

6.2. Сообщать ее только тем работникам, которым она необходима, исключительно для достижения целей, определяемых условиями Договора.

6.3. Не использовать ее полностью или частично в иных, не предусмотренных настоящими условиями и условиями Договора, целях, без получения предварительного письменного согласия передавшей Стороны

6.4. Не передавать ее, не разглашать и не способствовать прямо или косвенно ее разглашению третьим лицам, а также лицам, не указанным в п. 6.2.

6.5. Не копировать без письменного разрешения передавшей Стороны.

7. В отношении сведений, изложенных в статье 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Сторонами не может быть установлен режим коммерческой тайны.

8. Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная от другой Стороны, может быть передана органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с уведомлением об этом обладателя этой информации.

9. В отношении информации с грифом «Коммерческая тайна» и ее материальных носителей (воспроизведений), переданных одной Стороной другой Стороне, действует режим коммерческой тайны за исключением случаев, предусмотренных п. 7.

10. В случае реорганизации Сторон Стороны примут меры по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, не ниже мер, установленных настоящими условиями.

11. В случае ликвидации Стороны она обязана в согласованный Сторонами срок до своей ликвидации обеспечить возврат информации, зафиксированной на материальных носителях, Стороне, предоставившей информацию.

12. Окончание срока действия Договора не будет освобождать Сторону, получившую информацию, составляющую коммерческую тайну, от обязательств, указанных в п. 6.

13. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящими условиями, приведшего к разглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и ущербу для другой Стороны, Сторона, права которой были нарушены, вправе требовать от виновной Стороны возмещения причиненного ущерба в полном объеме, а при наличии достаточных оснований - привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ПОДРЯДЧИК                                                                                        ЗАКАЗЧИК

_________________/_______________/                                                __________________/______________/