|  | Утверждаю: Заместитель генерального директора – директор по безопасности _______________ /Ю.А. Токмачев / «___»_____________ 2011. |
| --- | --- |

Технические требования

к ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO/IEC 27001:2005

Москва, 2011

Содержание

1.	Лист согласования	3

1.1.	Разработано	3

1.2.	Согласовано	3

2.	общие положения	4

3.	Основные термины, сокращения, обозначения	5

3.1.	Основные термины	5

3.2.	Сокращения	5

3.3.	требования к системе обеспечения Информационной безопасности	6

3.4.	Общие требования	6

3.5.	Цели  и задачи СОИБ	8

3.6.	Требования к функциям СОИБ	9

3.8.	Требования к результатам работ	11

3.9.	Требования к документации	12

3.10.	Требования по срокам проведения работ	12

4.	Требования к  Исполнителю	13

4.1.	Требования к Исполнителю	13

4.2.	Требования к коммерческому предложению	13

- Лист согласования

  - разработано

| Подразделение, должность | Подпись | ФИО | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный специалист отдела физической защиты и защиты информации |  | Овчинников С.А. |  |
| Ведущий специалист отдела физической защиты и защиты информации |  | Шевцов В.Г. |  |

  - Согласовано

| Должность | Подпись | ФИО | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор по информационным технологиям |  | Шальнов О.Е. |  |

- общие положения

Настоящие Технические требования описывают требования к созданию системы обеспечения ИБ (далее – СОИБ, Система) путем поставки и внедрения технических средств (продуктов) для системы управления информационной безопасностью (далее - СУИБ) Заказчика в соответствии  с требованиями международного стандарта ISO/IEC 27001:2005 (далее - Проект).

Шифр системы/работ – СОИБ.

Заказчик – ОАО «Атомредметзолото».

Исполнитель – организация, выбранная Заказчиком на основании результатов конкурсных процедур.

Целью выполнения работ являются: внедрение набора технических решений для обеспечения построения высокоэффективной и сбалансированной Системы управления информационной безопасностью ОАО «Атомредметзолото» в  соответствии требованиями ISO/IEC 27001:2005 с применением современных методик и лучшего мирового опыта.

Географический охват Проекта – группа зданий по адресу г.Москва, Б. Дровяной переулок, д. 22, и ул. Николоямская 40/22. В дальнейшем, в рамках развития, система планируется расширение на другие площадки, в том числе и региональные (площадки дочерних и зависимых обществ). В разрабатываемом решении должно быть предусмотрена возможность соответствующего расширения.

Количество внутренних пользователей (устройств), которые будут находиться под управлением системы на начальном этапе – 300, внешних (где это применимо) - до 50 включительно.

- Основные термины, сокращения, обозначения

  - Основные термины

Заказчик – Заказчик

Исполнитель – организация, выбранная Заказчиком на основании результатов конкурса для выполнения работ, предусмотренных настоящими Техническими Требованиями.

  - Сокращения

АРМ – автоматизированное рабочее место

АИС – автоматизированная информационная система

ИБ – информационная безопасность

ОС – операционная система

ПО – программное обеспечение;

СОИБ – система обеспечения информационной безопасности

СУИБ – система управления информационной безопасностью

ТЗ – техническое задание

- требования к системе обеспечения Информационной безопасности

  - Общие требования

    - Исполнителю необходимо провести работы по поставке и внедрению технических средств в рамках СОИБ на территории Заказчика в соответствии с настоящими Требованиями.

    - Состав работ должен предусматривать (но не ограничивая) следующие работы:

      - Поставка технических средств (включая передачу неисключительных прав на соответствующее программное обеспечение) в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. Состав поставляемых технических средств

| № п.п. | Системы (продукты), состав модулей (лицензий), функционал |
| --- | --- |
| 1 | MaxPatrol в составе: - MaxPatrol Server, - PenTest-Audit-Compliance, - Модуль внешней БД, - Модуль консолидации, - гарантийные обязательства в течение 1 (одного) года |
| 2 | Программный комплекс «Avanpost Access System» в составе модулей - Модуль AP-AD, обеспечивающий редактирование учетных записей AD (лицензии: серверная – 1 шт., пользовательских внутренних – 300 шт.) - Модуль AP-PKI, обеспечивающий полномасштабное развертывание и управление PKI инфраструктурой (лицензии: серверная – 1 шт., пользовательских внутренних – 300 шт.) - Модуль AP-SSO, обеспечивающий управления паролями и правами доступа работников организации к централизованным ресурсам (лицензии: серверная – 1 шт., пользовательских внутренних – 300 шт.) - Модуль AP-IPSEC, обеспечивающий передачу любого IP трафика по протоколу TLS с использованием алгоритма шифрования ГОСТ (лицензии: серверная – 1 шт., пользовательских внешних – 50 шт.) - Модуль AP-SeS, обеспечивающий контроль действий пользователей (лицензии: серверная – 1 шт., пользовательских внутренних – 300 шт.) - Гарантийные обязательства в течение 1 (одного) года. |
| 3 | Symantec SIM Enterprise Starter Pack в составе - SSIM – 1 шт.; - Managed Servers & Network Devices – 100 шт. - Гарантийные обязательства в течение 1 (одного) года (не ниже уровня Essential) |

      - Внедрение технических средств, указанных в п. 4.1.2.1., включая:

        - Обследование с разработкой требований к системам (ТЗ)

        - Разработку Технического проекта (в том числе пояснительной записки к ТП), включая требования по:

        - Разработке соответствующих ролевых профилей пользователей для указанных систем.

        - Разработке AP-коннектора к HR системе 1С:Зарплата и Управление персоналом 8.

        - Разработке AP-SSO-коннектора  для АИС на базе 1С:Предприятие 7.х (1С:Зарплата и Кадры 7.7, 1С:Документооборот, 1С: Протокол).

        - Разработке AP-SSO-коннектора для системы документооборота на базе Documentum 5.x.

        - Проведению инвентаризации прав доступа пользователей ко всем имеющимся информационным ресурсам (файловым ресурсам и терминальным серверам).

        - Корреляции событий из журналов аудита Windows-систем, включенных в домен; событий из журналов аудита сетевого оборудования Cisco; информации, получаемой в ходе сканирования с помощью MaxPatrol.

        - Возможность дальнейшей доработки по интеграции с операционными системами семейства Unix (FreeBSD, RHEL, AIX, Debian …)

        - Разработку Программы и методики испытаний (ПМИ) и проектной документации на системы.

        - Пуско-наладочные работы по каждой из систем, включая интеграцию систем с АИС, эксплуатируемыми в организации Заказчика (см. Таблицу 2. «Перечень АИС, эксплуатируемых в организации Заказчика, входящих в контур Проекта»)

        - Разработку эксплуатационной документации   на каждую из систем, включая инструкции администратора безопасности и оператора удостоверяющего центра, и паспорта на систему.

        - Проведение опытной эксплуатации.

        - Проведение приемо-сдаточных испытаний и перевод в промышленную эксплуатацию.

| № п.п. | Наименования АИС |
| --- | --- |
|  | 1С:Бухгалтерия КОРП 8. |
|  | 1С:Зарплата и Кадры 7.7. |
|  | 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 |
|  | 1С:Документооборот |
|  | 1С: Протокол |
|  | Документооборот - Documentum 5.x. |

Таблица 2. 	Перечень АИС, эксплуатируемых в организации Заказчика, входящих в контур Проекта

      - Выполнение консалтинговых работ по разработке пакета нормативной документации (состав Пакета приведен в Таблице 3) в рамках процессов СУИБ в соответствии с ISO/IEC 27001:2005 и действующей в организации Заказчика и Госкорпорации «Росатом» нормативной базы.

Таблица 3. Состав пакета нормативной документации, разрабатываемой в рамках Проекта

| № п.п. | Наименования документов |
| --- | --- |
|  | Матрица доступа пользователей к АИС |
|  | Регламент управления доступом |
|  | Регламент управления инцидентами информационной безопасности |
|  | Регламент проведения мониторинга, анализа результативности и эффективности процессов системы управления информационной безопасности |
|  | Регламент управления уязвимостями |
| - … | Политика обеспечения сетевой безопасности |

    - Решения, предлагаемые при реализации СОИБ не должны противоречить программно-техническим решениям, находящимся в эксплуатации у Заказчика и обеспечивать преемственность уже имеющихся средств обеспечении и управления.

  - Цели  и задачи СОИБ

    - Целью Проекта является внедрение набора технических решений для обеспечения построения высокоэффективной и сбалансированной Системы обеспечения информационной безопасности в рамках построения СУИБ ОАО «Атомредметзолото» в  соответствии требованиями ISO/IEC 27001:2005 с применением современных методик и лучшего мирового опыта, также российской и отраслевой нормативной базы, что позволит обеспечить:

      - Повышение уровня защищенности информационных активов компании и снижение возможных рисков, включая снижение возможного финансового ущерба урона в случае их реализации,

      - Оптимизация расходов на обеспечение ИБ,

      - Обеспечение соответствия системы ИБ, отраслевым, внутрикорпоративным требованиям и целям бизнеса в постоянно меняющихся условиях;

      - Автоматизация наиболее трудоемких, рутинных операций в рамках обеспечения ИБ;

      - Снижение различных рисков, связанных с человеческим фактором.

    - Для выполнения этих целей в рамках проекта будут решены следующие задачи:

      - Централизованное внедрение технических решений в рамках обеспечения процессов СУИБ;

      - Разработка организационно-распорядительной документации (регламенты, процедуры, инструкции), включая при необходимости корректировку имеющихся у Заказчика документов по ИБ;

      - Обучение работников Заказчика работе с СОИБ,

      - Консультационная поддержка специалистов Заказчика в процессе выполнения проекта.

  - Требования к функциям СОИБ

    - Средства СОИБ должны обеспечивать:

      - В части управления уязвимостями (на основе MaxPatrol) в рамках соответствующего процесса управления ИБ:

        - выявление уязвимостей программного и программно-аппаратного обеспечения;

        - проведение инвентаризации элементного состава комплекса средств автоматизации;

        - контроль соответствия техническим требованиям;

      - В части сбора и управления инцидентами ИБ (на основе Symantec SIM) в рамках соответствующего процесса управления ИБ:

        - Сбор событий ИБ;

        - Хранение  событий, поступающих в Систему;

        - Хранение журналов и механизмов извлечения;

        - Анализ инцидентов в режиме реального времени;

        - Корреляция событий и формирование на их основе инцидентов;

        - Определение приоритетности инцидентов ИБ;

        - Автоматизация контроля над процессом исправления инцидентов;

        - Создание отчетов о соблюдении нормативных требований.

      - В части управления инфраструктурой открытых ключей и системы управления идентификацией и доступом пользователей к различным информационным ресурсам (на основе Avanpost Access System) в рамках соответствующего процесса управления ИБ:

        - Обеспечение корреляции учетных записей в AD и в АИС Заказчика, входящими в контур Проекта (в соответствии с Таблицей 2);

        - Обеспечение полномасштабного развертывания и управления PKI инфраструктурой;

        - Обеспечение управления паролями и правами доступа работников организации к централизованным ресурсам – АИС Заказчика, входящими в контур Проекта (в соответствии с Таблицей 2);

        - Построение VPN-сети с использованием протокола TLS Обеспечение передачиу IP-трафика по протоколу TLS  с использованием алгоритма шифрования ГОСТ;

        - Обеспечение контроля действий  пользователей  предусматривающего аудит доступа к устройствам ввода/вывода, регистрация включения/выключения АРМ, начала/завершения работы пользователей, контроль запуска приложений, запрет запуска определенных приложений контроль вывода информации на печать, контроль целостности файлов.

      - Настройка и эксплуатация каждого из внедряемых решений должны осуществляться в строгом соответствии с разработанными процессами управления ИБ в рамках построение единой СУИБ в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 27001:2005

      - Возможность дальнейшего развития за счет (при наличии технологических возможностей):

- Масштабирования на дочерние организации;

- Возможности автоматизации процессов работы различных подразделений с задействованием всех имеющихся ИС.

  - Требования к техническому обеспечению

    - Работы по разворачиванию и настройке систем СОИБ осуществляются на предоставленном Заказчиком оборудовании с использованием существующих у заказчика программного и аппаратного обеспечения.

| № п.п. | Система | Программное обеспечение | Аппаратное обеспечение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MaxPatrol | - 1) MS Windows Server 2008 Std R2 – 1 шт.; - 2) MS SQL 2005/2008 Standard – 1 шт. 2) MS SQL 2005/2008 CAL – 1 шт. | - Сервер, 1 шт., с характеристиками: - Процессор – 2 шт., двухъядерный, 3 ГГц; - RAM – 8 Гб; - HDD 1000 Гб с возможностью апп.резерв-ия; - Сетевая карта с 2-мя интерфейсами (Ethernet 100/1000 Мб/с); - Не менее 3-х USB разъемов; - DVD R/RW привод; | Возможно использование виртуального сервера (только VmWare) |
| 2 | AvanPost | - 1) MS Windows Server 2008 Std – 2 шт. - 2) MS Windows Professional CAL – 1 шт. 3) MS SQL 2005/2008 Standard – 2 шт. | - Сервер, 2 шт. с характеристиками: - CPU: не менее Intel Core 2 Quad с частотой от 2 ГГц, - RAM: не менее 4 Гб, - HDD: не менее 100 Гб, - сетевая карта Ethernet 100 Мбит, - CD/DVD привод, - 1 свободный USB порт. | Возможно использование виртуального сервера для модулей AP-AD, AP-PKI, AP-SSO, AP-SeS, Кроме (!) модуля AP-IPSEC |
| 3 | Symantec SIM | - 1) MS Windows Server 2008 Std – 2 шт. 2) MS SQL 2005/2008 Standard – 2 шт. 3) MS Windows Professional CAL – 1 шт. | - Сервер, 2 шт. с характеристиками: - HP DL 380 в составе - Dual or Quad Core processors - 8GB RAM or higher - 1TB+ of disk space (RAIDed) - ПК администратора - 103 MB disk space - 512 MB RAM (реком. 1 GB) | Возможно использование виртуальных серверов |

- Примечание:

- Вместо MS SQL 2005/2008 Standard на первоначальном этапе возможно использование бесплатной версии MS SQL 2005/2008 Express, но максимальный объем хранения данных в этом случае ограничен 4ГБ.

    - В разрабатываемом Исполнителем техническом задании должны быть отражены требования к аппаратной платформе СОИБ.

  - Требования к результатам работ

- В процессе выполнения работ Исполнитель должен

    - Разработать следующие виды документов:

      - Техническое задание к СОИБ. Техническое задание должно иметь уровень детализации, достаточный для понимания и дальнейшего использования в работе. Техническое задание должно включать, в том числе следующие разделы:

        - Общие требования;

        - Требования к функциям СОИБ;

        - Требования к применяемым технологиям;

        - Требования к архитектуре СОИБ;

        - Уточненные требования к аппаратной платформе СОИБ;

        - Требования к подготовке автоматизации к вводу СОИБ в действие;

        - Требования по надежности СОИБ;

        - Требования к защите от несанкционированного доступа;

        - Требования к документации;

        - Перспективы развития СОИБ;

        - Уточненный план работ по настройке СОИБ:

Требования к численности и квалификации персонала Заказчика как на стадиях настройки (состав и функции рабочей группы Заказчика), так и на стадии эксплуатации СОИБ.

      - Описание СОИБ.

      - Инструкция пользователя систем СОИБ по выполнению основных операций.

      - Инструкцию администратора систем СОИБ.

      - Программа и методика испытаний СОИБ

    - Настроить и провести испытание СОИБ на оборудовании Заказчика в соответствии с настоящими техническими требованиями и разработанным и согласованным с Заказчиком Техническим заданием.

  - Требования к документации

    - Требования к проектной документации.

      - Все документы должны быть на русском языке.

      - Проектная документация должна содержать в себе все настройки произведенные при внедрении Заказчику продукта, с кратким описанием назначения действия на русском языке, настройка должна быть отображена в документации с использованием т.н. «screen-shot» изображений.

    - Требования к инструкции пользователя.

      - Инструкция пользователя должна содержать информацию о построении отчетов и консоли управления

    - Требования к инструкции администратора.

      - Инструкция администратора должна содержать в себе все необходимые для эксплуатации и сопровождения систем СОИБ разделы и учитывать особенности инфраструктуры Заказчика. Все примеры должны быть приведены на основании внедряемой СОИБ Заказчику с применением «screen-shot» изображений.

  - Требования по срокам проведения работ

    - Исполнитель обязан приступить к выполнению  работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания соответствующего договора. Срок выполнения работ по Договору не более  60 рабочих дней от момента подписания договора.

    - Обучение и сдача в опытную эксплуатацию

Краткий (1 рабочий день) тренинг по основам работы с Системой для специалистов Заказчика.
Сдача Системы в опытную эксплуатацию по согласованной программе и методике испытаний.

    - Опытная эксплуатация

Удаленное консультирование (телефон, электронная почта) специалистов Заказчика по вопросам эксплуатации Системы.
Фиксирование замечаний по работе Системы.

    - Донастройка и сдача в промышленную эксплуатацию

Донастройка Системы по зафиксированным замечаниям в объеме штатного функционала Системы и согласованных технических требований.
Сдача Системы в промышленную эксплуатацию.

- Требования к  Исполнителю

  - Требования к Исполнителю

    - Исполнитель должен удовлетворять требованиям, изложенным в предложении на участие в конкурсе.

    - В связи со сложностью выполняемого проекта и большого объема проводимых работ, Исполнитель должен обладать:

      - действующими лицензиями на виды деятельности, связанные с выполнением Проекта и подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством РФ;

      - статусом сертифицированного партнера производителей программного обеспечения, предлагаемого для построения СОИБ и иметь право поставлять программное обеспечение и передавать права на его использование по каждой из систем; участник конкурса должен подтвердить наличие прав на передачу прав на использование программного обеспечения предоставлением авторизационного письма на конкурс от правообладателя;

      - сертификатом, подтверждающего наличие внедренной системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 9001:2008 в области оказания услуг по построению систем информационной безопасности;

      - сертификатом, подтверждающего наличие внедренной системы управления информационной безопасностью в соответствии с ISO/IEC 27001:2005 в отношении следующих видов деятельности: оказание консалтинговых услуг по построению систем информационной безопасности, включая внедрение технических решений;

      - опытом проведения аналогичных работ по внедрению технических средств информационной безопасности – не менее 1-го проекта по каждой из технических систем.

      - опытом проведения аналогичных работ по внедрению системы управления информационной безопасностью в соответствии с ISO/IEC 27001:2005 – не менее 1-го проекта с получением соответствующего сертификата международного образца.

    - Специалисты Участника должны иметь квалификацию, подтвержденную соответствующими сертификатами:

      - в области управления информационной безопасностью (сертификаты CISM Certified Information Security Manager) – не менее 2 специалистов;

      - в области аудита информационных систем (сертификаты CISA – Certified Information Systems Auditor) – не менее 2 специалистов;

      - в области информационной безопасности (сертификаты CISSP - Certified Information Systems Security Professional) – не менее 1 специалиста.

  - Требования к коммерческому предложению

    - Предложение должно отвечать всем требованиям, изложенным в конкурсной документации и Едином отраслевом стандарте закупок Госкорпорации «Росатом».