П Р О Е К Т   Д О  Г  О  В  О  Р А    № 

   г.Саров                                                                                                      ___________ 2013 года

                  ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя директора по экономике ____________________, действующего на основании Доверенности № __________________ г.,  с одной стороны и ___________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора__________________________________________________, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:    

             
                             I. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации технического обеспечения магистрального узла ИИВС II в здании                  для нужд РФЯЦ-ВНИИЭФ.
1.2 Начало выполнения работ по настоящему договору: ​​​​​​​​_________2013г.
1.3 Окончание работ: декабрь 2013г.

1.4 За несвоевременное окончание комплекса работ по вине Подрядчика, он выплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% сметной стоимости невыполненных пусконаладочных работ за каждый день просрочки до фактического их окончания, но не более 1,0% от сметной стоимости невыполненных пусконаладочных работ.

1.5 За несвоевременную оплату работы по вине Заказчика, он оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,05% от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 1,0% стоимости выполненных, но неоплаченных работ.

II. Стоимость работ по договору

2.1 Общая стоимость работ, поручаемая Подрядчику определяется сметой № _____ которая является неотъемлемой частью настоящего договора и составляют 852524 (восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать четыре) рублей 00 копеек, в том числе  НДС 18%.

2.2 При условии возникновения в процессе производства работ, п
ов, не учтенных сметой, Подрядчик должен их дополнительно согласовать с Заказчиком и пересмотреть стоимость работ дополнительным соглашением к основному договору.

2.3 Перечисление денежных средств в качестве предоплаты (аванса) (п.9 ст.172 НК РФ) в безналичной форме через банковский счет осуществляется на основании счета, выставляемого Подрядчиком с указанием формулировки «предоплата» или «аванс» по договору (дата, номер). Подрядчик после получения предоплаты (аванса) в счет будущих работ обязан в течение пяти календарных дней предоставить (направить) стороне Заказчику счет-фактуру на работы в соответствии с требованиями ст.168 , п.5.1. ст.169 НК РФ.

2.4 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс ___ от суммы договора, указанной в п.2.1 по счету Подрядчика в течение 15 банковских дней с момента его получения.

2.5 Погашение (зачет) аванса производится пропорционально объему выполненных работ и отражается Подрядчиком в выставленных Заказчику счетах за выполненные работы.

2.6 Подрядчик  не позднее, чем на 2-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, представляет Заказчику акты приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3. В случае отсутствия технической возможности предоставления оригиналов актов и справок в указанный срок Подрядчик предоставляет факсовые (сканированные) копии документов в течении 1-го рабочего дня с момента окончания работ (отчетного месяца) с последующим предоставлением оригиналов документов.      

2.7 Оплата счетов Подрядчика за фактически выполненные работы производится при наличии актов формы КС-2, справок формы КС-3 и счетов-фактур в течение 10 банковских дней с момента получения данных документов.

2.8 Окончательный расчет Заказчика с Подрядчиком производится по счету Подрядчика в течении 10-ти банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ по настоящему договору.

2.9 Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

                                                      III. Обязательства сторон.

3.1 Заказчик назначает своего представителя на строительную площадку, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а также проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа  ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства, без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2 Заказчик передает Подрядчику в течении 5-ти дней с момента подписания настоящего договора утвержденную проектную документацию.

3.3 Заказчик производит своевременную оплату работ.

3.4 Подрядчик гарантирует соблюдение сроков и качество монтажных работ в течение 2 (двух) лет с момента подписания акта выполненных работ.

3.5 Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых им для строительства, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственными стандартами, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.6 Наличие дефектов, выявленных в течении гарантийного срока, оформляется актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

3.7 В случае повреждения сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, а также иных коммуникаций (или) имущества заказчика, Подрядчик обязан возместить причиненный вред и уплатить Заказчику штраф в размере 6% общей стоимости работ по настоящему договору в течении 10 дней с момента повреждения. В случае просрочки возмещения вреда и (или) уплаты штрафа, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки

3.8 Подрядчик обеспечивает на строительной площадке выполнение мероприятий по безопасности и охране труда в соответствии с соглашением (см. приложение № 1).

3.9 Подрядчик передает комплект оформленной исполнительной документации Заказчику после завершения всех проведенных работ.

3.10 Подрядчик устраняет за свой счет дефекты и скрытые  недостатки, обнаруженные в период  гарантийного срока эксплуатации выполненных работ. Перечень дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным Подрядчиком и Заказчиком. В случае если Подрядчик своевременно не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе привлечь к их устранению другую подрядную организацию с отнесением всех документально подтвержденных расходов на Подрядчика.

3.11 В недельный срок со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ подрядчик вывозит за пределы рабочей площадки, принадлежащие ему машины, оборудование и материалы, транспортные средства и т.п., вывозит рабочих, производит уборку территории и  вывоз мусора.

IV. Порядок разрешения споров.

4.1 Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров между сторонами, а при невозможности в судебном порядке.

V. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

ПОДРЯДЧИК: 

 ЗАКАЗЧИК:ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, ИНН/КПП 5254001230/525350001                                               607188 г.Саров Нижегородской обл., пр-т Мира 37, тел/факс (83130) 2-13-39

Р/с 40502810242410000008 в «Волго-Вятском банке отделение 7695  Сбербанка России» 
г. Н. Новгород , К/с 30101810900000000603, БИК 042202603.

ОКОНХ 95120, ОКПО 07623615
От ЗАКАЗЧИКА
                                                   От ПОДРЯДЧИКА                                                                 

Заместитель директора по экономике                                                                      

ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ

___________________ Г.В. Свеженцев                              

