Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Открытое акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт»

Уральский филиал ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»

|  | УВЕРЖДАЮ: Заместитель директора ОАО «ГСПИ» -директор Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» ______________________ Л.В. Ваганов «30 » марта 2012 г. |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении заказа путем проведения запроса цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене металлических оконных блоков на металлопластиковые в здании Уральского филиала ОАО «ГСПИ»

Извещение размещено на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru

а также на сайте электронной площадки www.a-k-d.ru

от « 30» марта   2012 года № 120330/0542/010

№ позиции 2453/61 в ГПЗ 2012 года

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

- Общие условия проведения запроса цен в электронной форме

- Законодательное регулирование

  - Настоящее извещение запроса цен в электронной форме (далее – Извещение) подготовлено в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 № 37, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, и выпущенными в их развитие нормативными правовыми актами.

  - В настоящем извещении под электронным документом понимается документ, информация в котором представлена в электронной форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2001 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

- Запрос цен в электронной форме

  - Под запросом цен в электронной форме (далее по тексту  - запрос цен) понимается способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса цен и победителем, в котором комиссия (далее по тексту – комиссия) признает участника, предложившего наиболее низкую цену договора.

  - Заказчик, вправе осуществлять размещение заказа путем запроса цен продукции (товаров, работ, услуг) на официальных электронных торговых площадках, определяемых приказом Госкорпорации «Росатом», в этом случае размещение заказа проводится по правилам этих электронных торговых площадок, которые должны соответствовать настоящему Стандарту.

  - Запрос цен не является торгами по законодательству Российской Федерации и организатор имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем.

- Требования, предъявляемые к заявке

  - Заявка участника должна содержать следующие сведения:

    - наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;

    - идентификационный номер налогоплательщика;

    - наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса цен цен товаров, на поставку которых размещается заказ;

    - согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса цен;

    - цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

    - сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

  - Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

    - быть правомочным заключать договор;

    - обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

    - обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

    - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

    - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

    - В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов;

    - Заказчик вправе при проведении закупки проектных, изыскательских, строительных или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии, установить в документации процедуры закупки требование о представлении участником в составе заявки официального документа органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или участника, выписка из реестра, иной документ), прямо подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ.

  - Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Извещении запроса цен в электронной форме.

- Порядок проведения запроса цен в электронной форме

  - Извещение о проведении запроса цен в электронной форме размещается на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru не менее чем за пять дней до дня истечения срока представления заявок.

  - В день размещения извещения о проведении цен в электронной форме на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru о размещении заказов, такое извещение размещается Заказчиком, на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru.

  - Заказчик, уполномоченный орган, вправе на любом этапе, но не позднее чем за один день до окончания срока подачи заявок отказаться от проведения запроса цен в электронной форме, разместив извещение об этом на официальном сайте.

- Порядок подачи заявок

  - Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому не направлялся запрос цен, вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается.

  - Заявка подается участником процедуры закупки Заказчику, в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен в электронной форме.

  - Проведение переговоров между Заказчиком или комиссией и участником процедуры закупки в отношении, поданной им заявки не допускается.

  - Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен в электронной форме, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.

  - В случае если после дня окончания срока подачи заявок подана только одна заявка, Заказчик, продлевают срок подачи заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок размещают на официальном сайте о размещении заказов извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен в электронной форме, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи заявок. В случае если после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, а единственная поданная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса цен в электронной форме, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса цен в электронной форме, Заказчик вправе:

    - заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен в электронной форме, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

    - принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса цен в электронной форме, при необходимости с изменением условий проводимого запроса цен в электронной форме, препятствующих созданию конкурентной среды;

    - принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

- Порядок рассмотрения и оценки заявок

  - Комиссия в срок, не превышающий двадцати рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен в электронной форме, и оценивает заявки.

Победителем в проведении запроса цен в электронной форме признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен в электронной форме и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены

  - товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса цен в электронной форме признается участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.

  - Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен в электронной форме, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса цен в электронной форме. Комиссия также отклоняет заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса цен в электронной форме.  Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.

  - Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком.

  - Протокол в день его подписания размещается Заказчиком, на официальном сайте о размещении заказов.

  - Протокол рассмотрения и оценки заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса цен в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса цен в электронной форме, и цены, предложенной победителем запроса цен в электронной форме в заявке.

В случае проведения процедуры запроса цен в электронной форме, оформление протокола рассмотрения и оценки заявок может регламентироваться правилами, установленными на соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящего Стандарта.

  - В случае если победитель в проведении запроса цен в электронной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

  - В случае, если победитель в проведении запроса цен в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса цен в электронной форме  заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса цен в электронной форме условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен в электронной форме. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

  - Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен в электронной форме, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса цен в электронной форме или в заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса цен в электронной форме от заключения договора.

- Условия включения в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли

  - Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

    - если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

    - если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

- Извещение о проведении запроса цен в электронной форме

Форма и название процедуры закупки:                                                                                            
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ  по замене металлических оконных блоков на металлопластиковые в здании Уральского филиала ОАО «ГСПИ».

- Наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика:

  - Наименование: Открытое акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт» (ОАО «ГСПИ»).

  - Место нахождения: г. Москва, ул. Новорязанская, 8а.

  - Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24.

  - Тел.: (495)- 988-8050 доб. 8285;  Телефакс: (499)- 261-7264

- Наименование, место нахождения, почтовый адрес Организатор размещения заказа:

  - Наименование: Уральский филиал ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»

  - Место нахождения: 456780, г. Озерск Челябинской области, ул. Октябрьская, 11

  - Почтовый адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, ул. Октябрьская, 11

  - Контактное лицо: Садыков Рашид Заирович.

  - Тел.: 8 (35130) 7 95 04  эл. почта: vnipieti@ozersk.ru.

  - Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по местному времени (мск+2часа).

  - Официальный сайт размещения данного извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме: http://www.zakupki.rosatom.ru.

  - Предмет договора:

Выполнение работ  по замене металлических оконных блоков на металлопластиковые в здании Уральского филиала ОАО «ГСПИ».

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 456780, г. Озерск Челябинской области, ул. Октябрьская, 11

Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Дата начала поставки: дата заключения договора, дата окончания поставки:  30 июня 2012 года.

Количество: В соответствии с техническим заданием.

- Требования к участникам размещения заказа, документам, предоставляемым в составе заявки:

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.2 статьи 3, участник процедуры закупки в составе заявки должен приложить следующие документы:

Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса цен выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или

  - нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса цен.

  - Копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц).

  - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе ценовых котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в запросе ценовых котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

  - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора являются крупной сделкой;

или письмо, подписанное участником процедуры закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора не являются для данного участника крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе ценовых котировок для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен представить вышеуказанное решение до момента заключения договора

  - Заявку на участие в запросе цен в электронной форме.

  - Анкету участника процедуры закупки.

  - Техническое предложение.

  - Согласие на обработку персональных данных собственников участника.

  - Справку о цепочке собственников контрагентов.

3.10. Справка об опыте выполнения договоров.

3.11. Справка о материально-технических ресурсах.

3.12. Справка о кадровых ресурсах.

3.13. Справка об участии в судебных разбирательствах.

3.14. Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора.

Начальная (максимальная) цена договора: с НДС:  1607278,0 (один миллион шестьсот семь тысяч двести семьдесят восемь рублей) или без НДС: 1362100,0 (один миллион триста шестьдесят две тысячи сто рублей).

Базисом для сравнения цен котировочных заявок участников устанавливается сумма равная 1362100,0 руб.без  учета НДС.

Сроки и условия оплаты поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Расчет производится поэтапно: первый этап - за фактически завершенные работы и принятые объемы работ по одному крылу третьего этажа здания в течении 30 дней с момента выставления счета-фактуры, оформленного на основании подписанных руководителями предприятий или уполномоченных ими лиц, ф. 2-КС (КБ-2), ф.3-КС (КБ-3) и акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств и сдаче в эксплуатацию (ф.ОС-3) и  второй этап - за фактически завершенные работы и принятые объемы работ по одному крылу третьего этажа здания в течении 30 дней с момента выставления счета-фактуры, оформленного на основании подписанных руководителями предприятий или уполномоченных ими лиц, ф. 2-КС (КБ-2), ф.3-КС (КБ-3) и акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств и сдаче в эксплуатацию (ф.ОС-3).

Сведения о предоставлении преференций: не предусмотрено.

4. Обоснованные требования к продукции, работам, услугам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки…):

- Установка, наладка, технический контроль и испытания оборудования на месте поставки;

- Гарантийное обслуживание оборудования производится на месте эксплуатации с выездом сервисного инженера.

Пакет обслуживания предусматривает:  Время отклика – в течение 24 часов в рабочие дни. Время ликвидации неисправности – до 2 рабочих дней. Время обслуживания – с 9 до 16 часов в рабочие дни. - Товар должен быть новым. Иметь гарантии и сертификаты соответствия

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.

- Размер обеспечения заявок на участие в запросе цен в электронной форме: не предусмотрено.

- Размер обеспечения исполнения договора (возврата аванса): не предусмотрено.

- Возможность проведения процедуры переторжки: не предусмотрено

- Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться запрос цен в электронной форме: http://www.a-k-d.ru.

- Дата и время начала регистрации на сайте участников открытого запроса цен в электронной форме: «02» апреля 2012г., 08:00:00 (время московское).

- Дата и время окончания срока подачи заявки в электронной форме: «09» апреля  2012г., 08:00:00 (время московское).

- Срок рассмотрения заявок на участие в запросе цен в электронной форме: не позднее «11» апреля 2012г.

- Срок, порядок  заключения договора по итогам проведения запроса цен в

электронной форме: договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

- Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника запроса цен в электронной форме заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация».

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе цен в электронной форме в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  запроса цен в электронной форме, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых запросов цен в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

- Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в запросе цен в электронной форме. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса цен в электронной форме.

Участник вправе предоставить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте.

- Порядок проведения открытого запроса цен в электронной форме:

В соответствии с Регламентом проведения открытых запросов цен в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене договора представляются зарегистрированным участником запроса цен в электронной форме непосредственно на сайте. Победителем запроса цен признается допущенный участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации о закупке.

- Форма заявки на участие в запросе цен в электронной форме (далее –заявка): приведена в Приложение №2 к настоящему извещению.

- Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в электронной форме не позднее чем за один день до окончания срока подачи заявок, не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Настоящее извещение о проведении запроса цен в электронной форме не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

| Приложения к извещению: | № 1 «Техническое задание» - на 3-х листах |
| --- | --- |
|  | № 2 «Образцы форм основных документов, включаемых в заявку». |
|  | № 3 «Вниманию участников размещения заказа - не резидентов города Озерска!» - на одном листе |
|  | № 4 Справка об опыте выполнения договоров на 2-х листах |
|  | № 5 Справка о материально-технических ресурсах на 2-х листах |
|  | № 6 Справка о кадровых ресурсах на 3-х листах |
|  | № 7 Справка об участии в судебных разбирательствах на одном листе |
|  | № 8 Проект договора подряда на листах |

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса цен 
в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Особые требования:

- Наличие выездного сервисного центра;

- Установка, наладка, технический контроль и испытания оборудования на месте поставки;

- Гарантийное обслуживание оборудования производится на месте эксплуатации с выездом сервисного инженера. Пакет обслуживания предусматривает:

- Время отклика – в течение 24 часов в рабочие дни.

- Время ликвидации неисправности – до 2 рабочих дней.

- Время обслуживания – с 9 до 16 часов в рабочие дни.

- Товар должен быть новым. Иметь гарантии и сертификаты соответствия.

Техническое задание

на выполнение подрядных работ по замене окон в  здании Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»

- Перечень работ по замене металлических оконных блоков на металлопластиковые

Замена оконных блоков в здании Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - УПИИ «ВНИПИЭТ». Площадь заменяемого остекления составляет – 192 м 2.

Описание выполняемых работ:

- Разборка существующего ленточного остекления из металлических оконных блоков с подоконными сливами, подоконными досками и декоративными решетками на приборах отопления, без разборки существующих наружных металлических охранных решеток.

- Установка новых оконных блоков из ПВХ профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм (окна трехсекционные с глухими элементами и с наклонно-поворотными створками).

- Установка старых металлических подоконных сливов, новых пластиковых подоконников и облицовка внутренних откосов.

- Штукатурка наружных и внутренних поверхностей монтажной пены с покраской.

| № п/п | Описание работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж декоративных решеток и подоконных досок | м2 | 100,0 |
| 2. | Демонтаж двойных металлических оконных заполнений проемов | м2 | 384,0 |
| 3. | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 192,0 |

| 4. | Оконные блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла), одна створка - поворотно-откидная с микропроветриванием. (Изделие1) | шт. | 37 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Оконные блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла), одна створка - поворотно-откидная с микропроветриванием (Изделие 2) | шт. | 37 |
| 6. | Проставка из профиля PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) с заполнением «сэндвич», ориентировочный размер 0,19 х 1,75 (размеры уточняются по каждому конкретному помещению) | шт. | 55 |
| 7. | Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 300 мм | м | 115,0 |
| 8. | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м | 100 м | 1,15 |
| 9. | Облицовка откосов пластиковыми панелями по каркасу, с отделкой декоративными уголками | 100 м2 | 0,48 |
| 10. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.20 |
| 11. | Окраска водоэмульсионными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 | 0.20 |
| 55 | Сбор, переноска, погрузка и вывоз мусора | т | 4,0 |

- Технические характеристики изделий из ПВХ профилей.

| № п/п | Наименование изделий | Основные технические требования | Срок гарантии, месяцев | Коли-чество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оконные блоки | Изготовление по ГОСТ 30674-99 из трехкамерных поливинилхлоридных профилей белого цвета по ГОСТ 30673-99 усиленных стальными вкладышами, остекление двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866-99 | 60 | См. спецификацию |

- Условия работы: работы производятся в помещениях действующего предприятия, в стесненных условиях.

Режим работ: после  17:00 до 20:00 часов в рабочие дни и с 8:00 до 20:00 часов в

выходные дни.

- Работы производятся поэтапно, в помещениях определенных заказчиком и подготовленных для производства работ.

- Помещения для складирования материалов для работы, для хранения инструментов и спецодежды – не предоставляются.

- Демонтируемые окна складируются подрядчиком в отведенных заказчиком местах фойе первого этажа. Вывоз окон – силами заказчика.

- Мусор и вспомогательные конструкции от разборки окон складируются подрядчиком в отведенных заказчиком местах и вывозится силами подрядчика.

- Выкидывание мусора из окон категорически запрещается.

Окна PROPLEX+ROTO NT; цвет – белый

РR 1.063 бел.  PR 3.082 бел.   РR 2.077 бел.

4x10x4x8x4

Изделие № 1  Количество  37 штук

Окна PROPLEX+ROTO NT; цвет – белый

РR 1.063 бел.  PR 3.082 бел.   РR 2.077 бел.

4x10x4x8x4

Изделие № 2  Количество  37 штук

А1

1720

190

Изделие № 3  Количество  55 шт.

А1 – сэндвич 32 мм

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса цен 
в электронной форме

Образцы форм основных документов, включаемых в заявку

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года № ______

- Заявка на участие в запросе цен в электронной форме

Изучив извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________ __________________________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке ________ на сайте _________, и принимая установленные в них требования и условия запроса цен,

______________________________________________________________________,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

сообщает о согласии исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса цен в электронной форме:

| № | Перечень товаров (работ/услуг) | Характеристики | Количество | Срок поставки | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Настоящая заявка на участие в запросе цен действует до «___» ________ 20___ года.

Мы согласны выполнить данные работы по следующей цене ___________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей.

В цену работ включены: ____________________________________________________________.

Также ___________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

подтверждает, что соответствует требованиям, предъявляемым к участникам запроса цен согласно статьи 3 настоящего извещения запроса цен.

Настоящей заявкой гарантируем предоставление лицензий или свидетельств на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора.

Настоящей заявкой _________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

подтверждает, что обладает необходимыми сертификатами на товар в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________ ________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ________________________________________________________________________________(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25%, а именно ____% _______________________________________________

(указать значение цифрами и прописью)

балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящей заявкой _________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

гарантирует, что обладает профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, право на заключение которого является предметом настоящего запроса цен.

Настоящей заявкой мы гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе цен информации и подтверждаем право Уполномоченного органа ответственного за проведение процедуры, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Обязуемся, в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса цен, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе цен условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса цен, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложения Победителя в запросе цен, а Победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями запроса цен и условиями нашего предложения по цене

Опись документов заявки в соответствии с требованиями Извещения.

| № п/п | Наименование документа | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анкета |  |  |
|  | Выписка из ЕГРЮЛ |  |  |
|  | Учредительные документы |  |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки |  |  |
|  | Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справка о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней |  |  |
|  | Техническое предложение (форма 3) |  |  |
|  | Лицензии, свидетельства СРО |  |  |

_________________________________		________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Образцы форм основных документов, включаемых в заявку

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года № ______

- Анкета участника процедуры закупки

Участник процедуры закупки: ________________________________

| № | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О., с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл. почты |  |

Образцы форм основных документов, включаемых в заявку

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года № ______

- Техническое предложение

Участник процедуры закупки: ________________________________

Суть технического предложения

_________________________________		________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Образцы форм основных документов, включаемых в заявку

Приложение №3 Справка о цепочке собственников контрагентов.

См. ТАБЛИЦУ ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ (информация о поставщиках) - в электронном виде.

Образцы форм основных документов, включаемых в заявку

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года № ______

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных собственников участника процедуры закупки, включая бенефициаров (в том числе конечных)

В соответствии с федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,

Я,___________________________________________________________,

Дата рождения:_________________________________________________________,

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):________________________

_________________________________________________________________________________________ даю согласие на обработку УФ ОАО «ГСПИ»-«УПИИ «ВНИПИЭТ» предоставленных мною своих персональных данных.

Мои персональные данные, в отношении которых дано согласие, включают:

фамилия; имя; отчество; дата рождения; регистрационные данные паспорта.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включают:

обработку моих персональных данных неавтоматизированным и автоматизированным способом.

Согласие действует на период хранения Документации о проведении открытого запроса предложений– 3 года.

Подпись:____________________

Дата «___» ____________2012 года

Приложение 3 к извещению

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА!

В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом  административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 (с изменениями от 03.04.1997, 08.08.2003, 22.04.2009):

- въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.

Участники размещения заказа, желающие принять участие в процедуре закупок лично или через своих представителей должны своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц на территорию г. Озерска.

Для оформления въезда на территорию г. Озерска для участия в процедуре закупок участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8(35130) 7 94 52 с момента размещения настоящего извещения на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию - 60 суток. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город. Участнику размещения заказа необходимо представить уполномоченному лицу Заказчика следующие сведения для оформления въезда:

- фамилия, имя, отчество лиц Участника, которые планируют прибыть на аукцион;

- дата, место рождения;

- место работы, должность;

- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);

- был в г. Озерске или нет;

- марка и государственный номер автомобиля, на котором планируется прибытие участников аукциона.

Обращаем ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск распространяется и на граждан (работников) победителя процедуры закупок, задействованных в поставке товаров по предмету контракта.

В случае, если участник размещения заказа - не резидент города Озерска, будет допущен к участию в аукционе, Заказчик обеспечивает участие в аукционе на территории г. Озерска уполномоченных лиц такого участника на основании сведений, предоставляемых участником Заказчику. При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска по допуску или отказе в допуске Участнику.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и

организациям инвалидов не предоставляются. По всем вопросам обращаться:456780, г.Озерск Челябинской области, ул. Октябрьская, 11, тел. 8 (35130) 7-94-52, 7-95-23, факс (35130) 7-95-04, E-mail: vnipiet@ozersk.ru.

Приложение 4 к заявке

от «___» __________ 20___ г. № ______

Запрос цен  на право заключения договора на ____________________________

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма __)

Участник процедуры закупки: ________________________________

| № п/п | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Описание договора (объем и состав работ (услуг), описание основных условий договора) | ФИО, должность руководителя работ, непосредственного участника | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … | Договор … |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | Х |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

- Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса предложений.

- Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

- Участник процедуры закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

- Участникам процедуры закупки рекомендуется приложить первый и последний листы указанных договоров, оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

Приложение 5  к заявке

от «___» __________ 20___ г. № ______

Запрос цен  на право заключения договора на  _______________________________________

СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (Форма __)

Участник процедуры закупки: ________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания и помещения |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и инвентарь |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Документация |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                            (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

- Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора.

Приложение 6  к заявке

от «___» __________ 20___ г. № ______

Запрос цен  на право заключения договора на  _______________________________________

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма ___)

Участник процедуры закупки: ________________________________

Таблица-1. Руководители и прочий персонал

| № | Фамилия, имя, отчество сотрудника | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Специалисты |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                              (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Таблица-2. Общая штатная численность

| Группа сотрудников | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Специалисты, инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                             (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Таблица-3. Специалисты, привлекаемые для выполнения договора

| № п/п | ФИО | Должность | Состоит в штате Участника / привлекаемый (сторонний) специалист | Планируемая роль при исполнении договора | [при необходимости] Сертификат ____________ (наименование, номер, дата выдачи) | [при необходимости] Дипломы, подтверждающие наличие у специалиста ________ квалификации: ______________, (наименование, номер, дата выдачи, срок действия) (при наличии указанных дипломов) | Сведения об опыте специалистов по оказанию _________ услуг в области ____________________ (указываются наименования организаций, к обслуживанию которых данный специалист привлекался, а также виды оказываемых услуг, сроки оказания услуг) (при наличии такого опыта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                                (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1.	Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2.	Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

3.	Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4.	В таблице-1 данной справки приводятся работники, находящиеся в штате участника процедуры закупки. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы, или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

5.	В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех сотрудников, находящихся в штате участника процедуры закупки.

6.	В таблице-3 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены участником процедуры закупки в ходе выполнения Договора, включая персональные квалификационные данные руководителя и специалистов. Участнику процедуры закупки рекомендуется к данной таблице приложить копии свидетельств, подтверждающих квалификацию, сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих соответствующий опыт оказания услуг.

Приложение 7 к заявке

от «___» __________ 20___г. № ______

Запрос цен  на право заключения договора на  ____________

СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ (Форма ___)

Участник процедуры закупки: ________________________________

| Год | Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска | № судебного дела | Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) | Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника процедуры закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                            (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

- Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Участник процедуры закупки должен  предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

- Если участник процедуры закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

Приложение № 8 к извещению

ПРОЕКТ

Договор подряда № ______

на производство работ по замене окон

г. Озерск					                                           «     »               2012 года.

- ОАО «ГСПИ» именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора института - директора Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» Ваганова Леонида Владимировича, действующего на основании доверенности № 1743 от 03.10.2011 г. с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить замену оконных блоков в здании проектного института Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - УПИИ «ВНИПИЭТ», находящегося по адресу: г. Озерск Челябинской области, ул. Октябрьская, 11, в номенклатуре, объемах и перечне работ, определенных  в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по замене окон в здании, упомянутом в п. 1.1. настоящего Договора, собственными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего Договора, задания Заказчика и проектной документации.

1.3. Для выполнения указанных пунктами настоящего Договора работ Заказчик обязуется передать Подрядчику в установленном порядке помещения в течение 15 дней с момента подписания настоящего Договора.

1.4.   Замена окон выполняется этапами по группе помещений, определенных Заказчиком совместно с Подрядчиком.

1.5. Все обусловленные настоящим Договором работы должны быть закончены к 30.06.2012 года и сданы Заказчику по акту приемки объекта в эксплуатацию после выполнения работ.

- Стоимость работ  и условия оплаты

- 2.1. Цена Договора составляет _____________ руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

2.2  Установленная цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика по исполнению предмета Договора (стоимость работ, материалов, упаковку, доставку, хранение, погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, накладные и командировочные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет).

Расчёты по настоящему договору проводятся в валюте Российской федерации – рублях.

2.3. Указанная в п. 2.1. стоимость работ является твёрдой и изменению не подлежит, кроме случаев выявления необходимости выполнения не учтённых проектом дополнительных объёмов работ, согласованных с Заказчиком и оформленных Актом на непредвиденные работы согласно п. 6.8. МДС 13-14.2000.

2.4. Превышения Подрядчиком проектных объёмов и стоимости работ, не подтверждённые дополнительным соглашением сторон к настоящему Договору, оформленным письменно, оплачиваются Подрядчиком за свой счёт при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

2.5. Заказчик оплачивает работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора поэтапно:

2.5.1. первый этап - за фактически завершенные работы и принятые объемы работ по одному крылу третьего этажа здания в течении 30 дней с момента выставления счета-фактуры, оформленного на основании подписанных руководителями предприятий или уполномоченных ими лиц, ф. 2-КС (КБ-2), ф.3-КС (КБ-3) и акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств и сдаче в эксплуатацию (ф.ОС-3)

2.5.2.  второй этап - за фактически завершенные работы и принятые объемы работ по второму крылу третьего этажа здания в течении 30 дней с момента выставления счета-фактуры, оформленного на основании подписанных руководителями предприятий или уполномоченных ими лиц, ф. 2-КС (КБ-2), ф.3-КС (КБ-3) и акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств и сдаче в эксплуатацию (ф.ОС-3).

2.5.3. При проведении окончательного расчета Заказчик вправе запрашивать документы по фактическим расходам Подрядчика при проведении работ.

3.Сроки  выполнения работ

3.1.Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Первый этап:    начало работ          ______________.

окончание работ до ______________.

Второй этап:    начало работ          ______________.

окончание работ до ______________.

3.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в пункте 3.1 настоящего Договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

- Обязательства  Заказчика

Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

4.1. Передать Подрядчику в пятнадцатидневный срок со дня подписания настоящего договора строительную площадку, пригодную для производства работ.

4.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
других статьях настоящего Договора.

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения работ по настоящему Договору, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи в эксплуатацию.

В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

- Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьёй  2 настоящего Договора, обязуется:

5.1. До начала производства работ произвести контрольные измерения габаритов конкретных оконных  проемов в стенах каждого помещения для уточнения размеров окон и межоконных вставок.

5.2. До начала работ выполнить локальную смету по форме Приложения 2 к договору суммарной стоимостью не более заявленной в котировочной заявке подрядчика-победителя запроса цен. Смету согласовать с Заказчиком.

5.3.Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную  эксплуатацию объекта.

5.4. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с техническим заданием  и строительными нормами и правилами;

- качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное, безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.5. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, поставляемых Заказчиком, а так же осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

5.6. Информировать Заказчика о заключении  договоров подряда с субподрядными  организациями. В информации должны излагаться следующие сведения: наименование и адрес субподрядчика; предмет договора; номер, дата лицензии и срок её действия.

5.7. Нести всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлечёнными субподрядчиками за координацию их действий.

5.8.  Соблюдать требования правил по охране труда.

5.9. Осуществить в процессе производства систематическую, а по завершению работ  окончательную уборку строительной площадки от отходов строительных работ.

5.10. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

5.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

5.12. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного работой объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а так же строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

5.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Договора.

5.14. Подрядчик обязуется соблюдать все требования охраны труда, промышленной безопасности, в соответствии с существующими нормами и правилами, а также в соответствии с требованиями экологической, энергетической, пожарной безопасности.

5.15. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

5.16. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

5.17. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью.

5.18.Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

5.19. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

5.20. Подрядчик обязуется в течение суток направлять Заказчику информацию об инцидентах, авариях, несчастных случаях

5.21 Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить возможность для осуществления Заказчиком периодического контроля за соблюдением Подрядчиком требований охраны труда, в рамках заключенного договора подряда. При выявлении Заказчиком нарушений требований охраны труда со стороны Подрядчика, должно быть составлено письменное уведомление с перечисленными нарушениями и направлено Подрядчику для их устранения, в разумный срок.

- Производство работ

6.1. Подрядчик за два дня до начала приёмки извещает Заказчика о готовности  отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приёмки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного  разрешения Заказчика, внесённого в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её.

6.2. В случае появления непредвиденных работ Подрядчик письменно информирует Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению непредвиденных  работ только после письменного разрешения Заказчика, составлением и утверждением Заказчиком сметы. Увеличение стоимости оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

6.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой всех расходов за счёт Подрядчика.

6.4. Заказчик вправе вносить любые изменения  в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика для выполнения следующих работ:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения ремонта.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком и Подрядчиком соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6.5. Представитель Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор, контроль за их выполнением и качеством, а так же производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Договора и проектной документации.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

- Приемка объекта после завершения ремонта

7.1. Приемка объекта после завершения работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на момент подписания акта.

7.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки объекта после ремонта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.3. Приёмка объекта производится в течение пяти дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности путём подписания обеими сторонами акта о приёме-сдаче отремонтированных основных средств (ф. ОС-3).

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства или ремонта, составляющего предмет настоящего Договора подряда, до приёмки этого объекта Заказчиком несёт Подрядчик.

- Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами другими документами, удостоверяющими их качество;

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами, правилами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается 24 месяца с момента подписания сторонами «Акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств и сдаче в эксплуатацию» ф.ОС-3.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить  за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и  сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя  не более чем через 3 дня  со дня получения извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право стороны обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами  или силами другого Подрядчика.

В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов и недоделок.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

- Лицензии (сертификаты)

9.1. Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

- Имущественная ответственность сторон

10.1.При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% сметной стоимости ремонтно-строительных работ за каждый день просрочки.

10.2. При неисполнении устранения дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счёт устранить дефекты своими силами или силами другого Подрядчика и, кроме того, взыскать с него штраф в размере 100% стоимости работ  по устранению дефектов.

10.3. Уплата штрафов, пени и неустоек не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

- Расторжение договора

11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора c Подрядчиком в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 2 месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;

- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания ремонта, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на два месяца;

- нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, снижению качества работ, предусмотренных проектом;

- аннулирование лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов, лишающие Подрядчика права на производство работ.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения работ более чем на 2 месяца по причинам, не зависящим от Подрядчика;

- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования выполненных работ.

11.3.При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонт передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, согласно положениям статьи 11, за 30 дней направляет письменное уведомление другой Стороне. Договор расторгается в установленном в разделе 11 порядке.

11.5. При расторжении настоящего Договора виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные ею убытки.

- Особые условия

12.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить лицензию  на право осуществления строительной деятельности и производства ремонтно-строительных работ, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

12.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

12.3. Заказчик при возникновении необходимости имеет право периодического контроля за соблюдением Подрядчиком требований охраны труда, в рамках заключенного договора подряда. При выявлении нарушений требований охраны труда со стороны Подрядчика, составляется письменное уведомление с перечисленными нарушениями и направляется Подрядчику для устранения, в разумный срок.

12.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ремонта объекта по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика соответственно Заказчиком. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

12.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.6. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.

12.7. Если Подрядчик после завершения работ по настоящему Договору оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик задержит оплату  до даты освобождения им строительной площадки.

12.8. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении причин, препятствующих выполнению Стороной принятых обязательств.

12.9. Применимым правом является гражданское право Российской Федерации.

12.10. Все вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области в установленном порядке.

- Обстоятельства непреодолимой силы

13.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Срок исполнения по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

13.2.	Если эти обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения или прекращения ремонта.

Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжение настоящего Договора.

- Прочие условия

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

14.2. В случае изменения у какой-либо Стороны юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

14.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.4. Для оперативного согласования вопросов заключения, исполнения, изменения, распоряжения настоящего Договора, стороны вправе использовать документы, полученные посредством электронных и факсимильных средств связи, с последующей их заменой на оригинал в течение 30 календарных дней с момента подписания.

14.5. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ОАО «ГСПИ» |  |
| Юридический и почтовый адрес: 107078, Россия, Москва, ул. Новорязанская, 8 а ОГРН 1097746129447 |  |
| ИНН 7708697977 КПП 774501001 |  |
| Р/С 40702810700120886601 |  |
| в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва |  |
| К/сч 3010 1810 6000 0000 0119 |  |
| БИК 044583119 |  |
| ОКПО 07626613 |  |
| Телефон: (495)- 988-8050 доб. 8285 Телефакс: (495)- 261-7264 |  |

| Грузополучатель: |  |
| --- | --- |
| Уральский филиал ОАО «ГСПИ»-«УПИИ» ВНИПИЭТ» |  |
| Юридический и почтовый адрес: 456780, Челябинская обл. г. Озерск, ул. Октябрьская, д.11 |  |
| ИНН 7708697977 КПП 742243001 |  |
| Р/С 4070 2810 2003 3000 0373 |  |
| В Филиале ОАО «Газпромбанк» в г. Челябинске |  |
| К/сч 3010 1810 6000 0000 0980 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области |  |
| БИК 047501980 |  |
| Телефон: (351-30) - 7-94-52 Телефакс: (351-30)- 7-91-30 |  |

- 11. Подписи сторон

| От Заказчика: М.П._________________________ | От Поставщика: М.П.__________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору

№________от_____

Перечень работ

выполнение подрядных работ по замене окон в  здании Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»

Площадь заменяемого остекления составляет – 192 м 2.

Описание выполняемых работ:

- Разборка существующего ленточного остекления из металлических оконных блоков с подоконными сливами, подоконными досками и декоративными решетками на приборах отопления, без разборки существующих наружных металлических охранных решеток.

- Установка новых оконных блоков из ПВХ профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм (окна трехсекционные с глухими элементами и с наклонно-поворотными створками).

- Установка старых металлических подоконных сливов, новых пластиковых подоконников и облицовка внутренних откосов.

- Штукатурка наружных и внутренних поверхностей монтажной пены с покраской.

| № п/п | Описание работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж декоративных решеток и подоконных досок | м2 | 100,0 |
| 2. | Демонтаж двойных металлических оконных заполнений проемов | м2 | 384,0 |
| 3. | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 192,0 |
| 4. | Оконные блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла), одна створка - поворотно-откидная с микропроветриванием. (Изделие1) | шт. | 37 |
| 5. | Оконные блоки из ПХВ профилей PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) для жилых и общественных зданий (с установленной фурнитурой ROTO NT, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях), оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла), одна створка - поворотно-откидная с микропроветриванием (Изделие 2) | шт. | 37 |
| 6. | Проставка из профиля PROPLEX (белый) (или эквивалент по качеству и цене) с заполнением «сэндвич», ориентировочный размер 0,19 х 1,75 (размеры уточняются по каждому конкретному помещению) | шт. | 55 |
| 7. | Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 300 мм | м | 115,0 |
| 8. | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м | 100 м | 1,15 |
| 9. | Облицовка откосов пластиковыми панелями по каркасу, с отделкой декоративными уголками | 100 м2 | 0,48 |
| 10. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.20 |
| 11. | Окраска водоэмульсионными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 | 0.20 |
| 55 | Сбор, переноска, погрузка и вывоз мусора | т | 4,0 |

- Технические характеристики изделий из ПВХ профилей.

| № п/п | Наименование изделий | Основные технические требования | Срок гарантии, месяцев | Коли-чество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оконные блоки | Изготовление по ГОСТ 30674-99 из трехкамерных поливинилхлоридных профилей белого цвета по ГОСТ 30673-99 усиленных стальными вкладышами, остекление двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866-99 | 60 | См. спецификацию |

- Условия работы: работы производятся в помещениях действующего предприятия, в стесненных условиях.

- Режим работ: после  17:00 до 20:00 часов в рабочие дни и с 8:00 до 20:00 часов в        выходные дни.

- Работы производятся поэтапно, в помещениях определенных заказчиком и подготовленных для производства работ.

- Помещения для складирования материалов для работы, для хранения инструментов и спецодежды – не предоставляются.

- Демонтируемые окна складируются подрядчиком в отведенных заказчиком местах фойе первого этажа. Вывоз окон – силами заказчика.

- Мусор и вспомогательные конструкции от разборки окон складируются подрядчиком в отведенных заказчиком местах и вывозится силами подрядчика.

- Выкидывание мусора из окон категорически запрещается.

Окна PROPLEX+ROTO NT; цвет – белый

РR 1.063 бел.  PR 3.082 бел.   РR 2.077 бел.

4x10x4x8x4

Изделие № 1  Количество  37 штук

Окна PROPLEX+ROTO NT; цвет – белый

РR 1.063 бел.  PR 3.082 бел.   РR 2.077 бел.

4x10x4x8x4

Изделие № 2  Количество  37 штук

А1

1720

190

Изделие № 3  Количество  55 шт.

А1 – сэндвич 32 мм

Приложение № 2 к Договору № _____ от _______

| Стройка: | Ремонт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| На замену оконных блоков |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах по состоянию на |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | материалы | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик ОАО «ГСПИ» - Уральский филиал ОАО «ГСПИ». (наименование организации). Подрядчик ________________________________________. (наименование организации). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид договорной цены: твердая. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определена в соответствии с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в текущих ценах по состоянию на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование |  | Наименование затрат |  |  |  |  | Стоимость, тыс.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительных работ | монтажных работ | прочих затрат |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 |  |  | Прямые затраты в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Расчет N1 |  | Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Расчет N2 |  | Стоимость материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Расчет N3 |  | Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 2 | Расчет N4 |  | Общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 3 | Расчет N5 |  | Затраты на возведение (приспособление) и разборку титульных временных зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  | в т.ч. возвратные суммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 4 | Расчет N6 |  | Средства на дополнительные затраты при выполнении строительно- монтажных работ в зимний период (на объемы работ, планируемые к выполнению в зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 5 | Расчет N7 |  | Средства на дополнительные затраты при выполнении строительно- монтажных работ в летний период (на объемы работ, планируемые к выполнению в летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 6 | Расчет N8 |  | Другие сопутствующие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 7 |  |  | Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 8 | Расчет N9 |  | Средства на покрытие административных расходов строительно- монтажных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расчет N10 |  | Средства на покрытие риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого (пп. 1-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Расчет N11 |  | Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого договорная цена без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Налог на добавленную стоимость (20 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего договорная цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель предприятия (организации) заказчика |  |  |  |  |  |  | Руководитель подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помощник директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________ |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |