РАЗДЕЛ 4. Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение проверки фактического исполнения мероприятий инвестиционной программы ОАО «ЭГМК-Проект».

- Целевое назначение работ

Проведение проверки фактического исполнения мероприятий инвестиционной программы (далее – ИП) ОАО «ЭГМК-Проект», а также отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 2010г., 2011г., 1 полугодии 2012г.

- Основные оценочные параметры

  - Проверка объема переходящих обязательств с 2010г. на 2011г., с 2011г. на 2012г. предусмотренных в плане инвестиционной программы, на соответствие заключенным договорам и фактически осуществленным платежам, выполненным работам по инвестиционной программе.

  - Проверка порядка заключения договоров на соответствие требованиям локально-нормативных и законодательных актов.

  - Проверка исполнения договоров, заключенных в рамках инвестпрограммы 2010, 2011, 2012г. (сплошная проверка), а также оценка процесса приемки результата работ.

  - Проверка исполнения инвестиционного соглашения.

  - Проверка достоверности произведенных расходов по АХД за анализируемый период.

  - Анализ соответствия представленных предприятием причин отклонений (в случае выявления таковых) по исполнению ИП фактической ситуации.

- Ожидаемые результаты, порядок предоставления отчетной документации,  сроки проведения работ.

В результате потребления услуг Заказчик ожидает получить экспертное заключение, содержащее процедуры проверки, инструменты проверки, выводы проверки, в случае выявления нарушений или отклонений информацию о выявленных нарушениях, описание выявленных нарушений, предложения по устранению нарушений, рекомендации по повышению эффективности работы отдельных процессов.

Подрядчик должен приступить к работе в течение 3 календарных дней после подписания договора.

- АРМЗ  сохраняет за собой право давать комментарии в целях уточнения и изменения предложений консультантов по результату работы, а консультанты должны быть готовы внести соответствующие изменения.