Договор №____

на выполнение работы: «Разработка технологии очистки ЖРО на объекте 927/III ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» сорбционными и сорбционно-реагентными материалами»

г. Владивосток
«___»__________20__  г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Врио директора Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» - заместителя генерального директора Коваленко Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности от 16.05.2014 № 14/Ф-05 и Положения о филиале,  с одной стороны,  и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________________________ ____________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие работы (далее – работы) по теме «Разработка технологии очистки ЖРО на объекте 927/III ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» сорбционными и сорбционно-реагентными материалами».

1.2.Основанием для заключения настоящего договора является Протокол открытого запроса цен в электронной форме от «_____» _______ 2014 № ________________

1.3. Настоящий договор заключается на весь срок выполнения работ.

2. Условия договора

2.1. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с техническим заданием (далее - ТЗ), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №1), (КД, ОСТ, ТУ, ГОСТ и др.).

Содержание и сроки выполнения работ определяются Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель вправе:

 а) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию, консультативную и иную помощь.

б) по согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению работ по настоящему договору соисполнителей. Привлекаемые к выполнению работ организации должны иметь соответствующие лицензии на выполняемый вид работ; В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора;

3.2. Исполнитель обязан: 

а) выполнить работы в соответствии с утвержденным ТЗ в предусмотренный настоящим договором срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора;

в) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в ТЗ (КД, ОСТ, ТУ, ГОСТ и др.);

г) обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение его персоналом требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности;

д) устранять выявленные Заказчиком нарушения требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности в установленный Заказчиком срок;

е) предоставлять Заказчику в течение десяти дней с момента заключения Исполнителем договора или договоров с соисполнителями, субподрядчиками информацию об этих соисполнителях, субподрядчиках,  информацию об этих соисполнителях, если цена заключенного договора или общая цена заключенных договоров составляет более чем 10 (десять) процентов от цены настоящего договора;

ж) своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего договора;

з) в течение 5 дней с момента заключения настоящего договора предоставить Заказчику структуру цены расходов на выполнение работ с приложением плановых (ориентировочных) обоснований-расшифровок по каждой статье расходов, а по окончании работ (этапа работ) Исполнитель предоставляет структуру цены расходов на выполнение работ с приложением фактических обоснований-расшифровок по каждой статье расходов, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Структура цены расходов на выполнение работ с обоснованиями-расшифровками должны быть предоставлены  в 2 экз. 

и) Исполнитель обязан до выплаты аванса, а в случаях его отсутствия в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

 копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Выплата аванса Заказчиком осуществляется только после предоставления Исполнителем документов, указанных в настоящем пункте договора.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Исполнителем документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Исполнителя по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

3.3. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения работ;

б) предъявлять к Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ до подписания акта сдачи-приемки работ (этапа работ);

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора  назначить срок для приведения результата работ (этапа работ) в соответствие с указанными условиями;

г) осуществлять проверки организации работы по соблюдению требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности.

д) отказаться от оплаты результатов работ (этапа работ) в случае их  несоответствия  требованиям,  установленным  Техническим   Заданием и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя;

е) осуществлять проверки организации работы по соблюдению требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности.

3.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить работы в соответствии с настоящим договором;

б) передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию;

в) провести, в соответствии с пунктом 6.2. настоящего договора экспертизу результатов выполненной Исполнителем работы (этапа работы) на предмет ее соответствия условиям настоящего договора.

4. Право собственности

4.1. Право собственности на результаты, созданные Исполнителем в ходе выполнения Договора и переданные Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, принадлежит Заказчику с даты подписания им акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Право на использование результатов работ по Договору принадлежит Заказчику с даты их фактической передачи.

4.3. Заказчик имеет право использовать разработанную по Договору документацию и содержащиеся в ней сведения, полученные от Исполнителя, в целях осуществления своей деятельности.

5. Сроки исполнения

5.1. Работы  выполняются в следующие сроки: 
начало  с даты подписания договора; 
окончание 31.08.2014 г.
5.2. Датой исполнения работ/этапа работ по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ (этапа работ).

5.3. Досрочное выполнение Исполнителем работ (этапа работ) к сдаче возможно только после согласования с Заказчиком. В случае досрочного выполнения работ (этапа работ) Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной работ (этапа работ) производится в установленном в настоящем договором порядке.

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

6.1. При завершении выполнения работ (этапа работ), Исполнитель в течение 5 рабочих дней обязан в письменной форме уведомить Заказчика  о готовности работ (этапа работ) к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности работ (этапа работ) к сдаче должно быть подписано  руководителем Исполнителя. 

6.2.  Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке:

По окончании работы (этапа работы) Исполнитель в течение 10  рабочих дней предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ (этапа работ) в 2-х экз. по установленной Заказчиком форме, прилагая к нему отчетные документы,  структуру цены расходов на выполнение работ с приложением фактических обоснований-расшифровок по каждой статье расходов, а также иные документы, предусмотренные Техническим заданием.

Заказчик в 10-ти дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ (этапа работ) и отчетных документов обязан провести экспертизу результатов выполненной Исполнителем работы (этапа работы) и  направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от подписания такого документа.

Исполнитель не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (этапа работ) предоставляет Заказчику счет-фактуру.

6.3. Заказчик вправе в течение  10 рабочих дней с момента получения отчетных документов и проведения экспертизы, указанной в пункте 6.2. настоящего договора предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ  в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работ в соответствие с указанными условиями. 

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет. В этом случае акт сдачи-приемки работ (этапа работ) подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

7. Цена работ и порядок расчетов

7.1. Оплата Заказчиком выполненной Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора работы осуществляется в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене  (Приложение № 2) и составляет ___________________(__________) рублей, в том числе НДС (__),

Оплата выполненных и сданных работ (этапа работ) производится по договорной цене, указанной в протоколе соглашения о договорной цене (Приложение № 2)  после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ (этапа работ).  

Оплата по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

7.2. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего договора. В цену договора входят все затраты Исполнителя, связанные с исполнения условий настоящего договора.
7.3. Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере  ___% от  цены настоящего договора в сумме ___________ рублей,  в том числе НДС__________  в течение 10 рабочих дней со дня представления Исполнителем счета на авансовый платеж с учетом положений, предусмотренных разделом 9 и пунктом 3.2 и) настоящего договора.
7.4. Оплата выполненной работы производится исходя из стоимости работы (этапа работы), после документального подтверждения, в соответствии с положениями настоящего договора, выполнения Исполнителем работы (этапа работы) в объеме произведенных авансовых платежей.
7.5. После полного зачета суммы аванса согласно пункту 7.4 настоящего договора оплата работы (этапа работы)  производится в течение 10 рабочих дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы (этапа работы),  оформленной актом сдачи-приемки работ (этапа работ) по установленной Заказчиком форме, и предоставлении счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ.

7.6. Стороны обязаны провести сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, по завершению исполнения Сторонами обязательств по договору в целом, а также в случае досрочного расторжения Договора.

Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки) по завершению исполнения Сторонами обязательств по договору в 2 (двух) экземплярах. Типовая форма акта сверки приведена в Приложении № 3 к настоящему Договору.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

8. Условия конфиденциальности

8.1.  Выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

8.2. Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

8.3. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются приложением к настоящему договору. 

9. Обеспечение обязательств по договору

9.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения следующих обязательств по Договору: обязательства по возврату аванса. 

9.2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Исполнителем в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком. 

9.3. Размер (сумма) обеспечения составляет размер выплачиваемого аванса. 

9.4. Исполнитель обязуется предоставить обеспечение возврата аванса в срок не более 5 (пяти) дней с даты заключения Договора, при этом выплата аванса Заказчиком осуществляется только после предоставления Исполнителем соответствующего обеспечения.

9.5. Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение 60 (шестидесяти) дней после исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса. 

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

9.6. В случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору в предусмотренные сроки или расторжения Договора и отказа Исполнителя вернуть полученную сумму аванса, Заказчик имеет право на истребование суммы обеспечения исполнения обязательств полностью или частично. 

9.7. Обеспечение исполнения обязательств возвращается Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

9.8. Банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам».

9.9. Обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме банковской гарантии  подлежит предварительному согласованию Заказчиком в порядке, предусмотренном нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и Заказчика.
10. Ответственность Сторон

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора контракта. 

10.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

10.3. В случае не целевого использования средств Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной по не целевому назначению, в порядке, согласованном с Заказчиком.

10.4. За нарушение Исполнителем срока исполнения обязательств по настоящему договору, в том числе гарантийных обязательств Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает последнему пеню в размере 0,1% от общей стоимости за каждый день просрочки Исполнителем предусмотренных договором обязательств начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 
10.5. В случае непредставления и/или несвоевременного предоставления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по Договору в установленные настоящим Договором сроки, а также в случае непредставления и/или несвоевременного предоставления нового обеспечения исполнения обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 % процентов от Цены Договора, установленной в пункте 7.1 Договора.
10.6. За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательств по настоящему договору, в том числе по оплате, предусмотренных настоящим договором, последний уплачивает Исполнителю пеню в размере  одной трехсотой   действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки Заказчиком предусмотренных договором обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 

10.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

10.8. Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х (трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

11.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х  (двух) 
месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

11.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

12. Рассмотрение и разрешение споров

12.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

12.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города Владивосток только после принятия мер по их досудебному урегулированию. 

Срок досудебного урегулирования - 30 дней.

13. Срок действия договора

13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

13.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

14. Условия о раскрытии сведений о бенефициарах

14.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя ____________________на адрес электронной почты Заказчика dalrao2@mail.ru, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

14.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

14.3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

14.4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 

15.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.

15.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Техническое задание (приложение № 1);

Протокол соглашения о договорной цене (приложение № 2);

Акт сверки взаимных расчетов (приложение № 3)

16. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик:
	Исполнитель:

	ФГУП «РосРАО»

119017, Москва, Большая Ордынка, д.24

ИНН 4714004270 КПП 770601001

ДВЦ «ДальРАО» -   

филиал   ФГУП «РосРАО»)

690013, г. Владивосток, 

ул. 1-я Флотская, 39-А

ИНН 4714004270/КПП 253643001 

Банковские реквизиты:   

р/с 40502810711021002271 

Филиал ОАО Банк ВТБ г. Хабаровск, 

к/с 30101810400000000727

БИК 040813727
тел./факс. 423 263-97-75
	

	Врио директора ДВЦ «ДальРАО» - 

филиала ФГУП «РосРАО» -

заместитель генерального директора

__________________Н.В. Коваленко
 М.П.
	__________________________ 

М.П.


Приложение № 2
к договору № ______________

от «___» ____________ 20__ г.
ПРОТОКОЛ

согласования цены

на выполнение работ

_________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - _____________и от лица Исполнителя _________________________________________________________________

удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ в сумме: _________ (_______________) рублей, в том числе НДС (__) 
	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	

	Врио директора ДВЦ «ДальРАО» - 

филиала ФГУП «РосРАО» -

заместитель генерального директора

__________________В.Н. Коваленко
 М.П.
	__________________________ 

М.П.


Приложение № 3 к Договору
                                           ОБРАЗЕЦ                                                             от ______________ №___________






АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ № ____

между ___________________________________________________________   и ______________________________________________________________

                                    (наименование Организации 1)                                                                                                                        (наименование Организации 2)

                                                                                                       за период: _________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (квартал, год)

Нами, Руководителем                       ________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________

                                                                           (наименование Организации 1)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 1)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)

с одной стороны, и Руководителем________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________ 
                                                                           (наименование Организации 2)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 2)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)

с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за ____(указать период)___ и составлен акт о нижеследующем:

	По данным Организации 1, руб.
	По данным Организации 2, руб.

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	
	Сальдо начальное
	
	

	Договор №

	Сальдо начальное по договору:
	
	
	Сальдо начальное по договору:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого оборот по договору:
	
	
	Итого оборот по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	
	Сальдо конечное по договору:
	
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	
	Сальдо конечное
	
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	
	Сальдо конечное развернутое
	
	


	По данным Организации 1

на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 2 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью) 

От Организации 1

Руководитель организации 

________________________________________ (                                                 )

Главный бухгалтер

________________________________________ (                                                 )

М.П.
	По данным Организации 2

на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 1 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью)

От Организации 2

Руководитель организации 

________________________________________ (                                                 )

Главный бухгалтер

________________________________________ (                                                 )

М.П.

	От Заказчика:

_________________________________ (ФИО)

М.П.
	От Подрядчика:

_________________________________ (ФИО)

М.П.





