- Приложение 3

к Договору № от __.__.201_ г.

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

| Поставщик ______________ | Заказчик ______________ С.В. Онуфриенко |
| --- | --- |

Содержание

1	Общие положения										3

2	Термины и определения									3

3	Нормативные документы									5

4	Ответственность Поставщика									5

5	Обеспечение качества										5

5.1	Требования к документам Программы обеспечения качества или системы менеджмента качества Поставщика	5

5.2	Порядок разработки и согласования документов Программ обеспечения качества/СМК	6

5.3	Оценка и выбор Субпоставщиков	7

5.4	Аудиты	7

5.4.1	Общие положения	7

5.4.2	Планирование проведения аудитов обеспечения качества Заказчиком	8

5.4.3	Планирование проведения аудитов обеспечения качества Поставщиком	8

5.4.4	Отчеты об аудитах обеспечения качества	8

5.5	Контроль качества	9

5.5.1	Общие положения	9

5.5.2	Планирование качества	10

5.5.3	Инспекции в ходе изготовления продукции	12

5.5.4	Приемочные инспекции продукции	14

5.5.5	Взаимодействие между Заказчиком, УО и/или Генеральным Заказчиком и Поставщиком в случае обнаружения несоответствий Материалов, Изделий, Оборудования установленным требованиям в процессе изготовления	16

5.5.6	Требования к доступу представителей Заказчика, УО и Генерального Заказчика в помещения и к записям Поставщика (и его Субпоставщиков) при проведении инспекций по качеству и аудитов обеспечения качества	17

6	Документы, передаваемые Заказчику и поставляемые с продукцией			17

7	Требования к Поставщику в отношении его Субпоставщиков				19

8	Хранение документов										20

Дополнение А к Приложению 3 Общие требования к содержанию документов системы обеспечения качества										21

Дополнение Б к Приложению 3 Структура Программы обеспечения качества Поставщика															23

Дополнение В к Приложению 3 Форма плана качества						28

Дополнение Г к Приложению 3 Форма отчета о несоответствии				35

Дополнение Д к Приложению 3 Сводка данных по несоответствиям				38

Дополнение Е к Приложению 3	Перечень обязательных условий для запуска производства 42

Дополнение Ж к Приложению 3 Форма Уведомления о контроле качества»			43

Дополнение И к Приложению 3	Форма Уведомления о приемочной инспекции		45

Дополнение К к Приложению 3	Форма повторного Уведомления о приемочной инспекции	47

Дополнение Л к Приложению 3	Требования к содержанию Отчета об анализе качества	49

Дополнение М к Приложению 3	Классификация несоответствий по типам 			52

1	Общие положения

  - Настоящее Приложение устанавливает требования к Поставщику, осуществляющему изготовление и поставку Оборудования, изделий и комплектующих для ЛАЭС-2 в части:

- разработки Программы обеспечения качества, процедур управления, рабочих процедур, Планов качества и Отчётов об анализе качества;

- классификации несоответствий, управление несоответствиями, порядок действий в случае обнаружения несоответствий и предоставление Сводки данных по несоответствиям;

- проведения аудитов обеспечения качества и предоставление Планов устранения несоответствий и корректирующих действий по несоответствиям, выявленных в процессе аудитов, и справок по их реализации;

- разработки Планов качества, организации инспекций по качеству и приёмки изготавливаемого Оборудования, изделий и комплектующих (продукции);

- форм отчётной документации по контролю качества продукции (Планов качества, Уведомлений о контроле качества и Уведомлений о приемочной инспекции, Отчётов о несоответствиях и Сводки данных по несоответствиям);

- действий Поставщика по хранению документации.

  - Настоящие требования могут уточняться и/или дополняться, по мере выполнения работ по Договору, без корректировки цены Договора.

  - Поставщик обеспечит обязательное наличие в Договорах со своими Субпоставщиками (в случае их привлечения) требований по менеджменту качества, разработанных на основании требований настоящего Приложения.

2	Термины и определения

Для целей настоящего Приложения применяются следующие термины и определения:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Аудит обеспечения качества (аудит качества) | Систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита. |
| Заказчик | АО «АТОМПРОЕКТ», включая его законных правопреемников или иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных основаниях |
| Договор | Договор №_____________ от_______________ между АО «АТОМПРОЕКТ» и __________ |
| Дефект | Невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием. |
| Генеральный Заказчик | ОАО «Концерн Росэнергоатом», включая его законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных основаниях. |
| Инспектор | Сотрудник, выполняющий действия по проверке соответствия продукции или процессов установленным требованиям |
| Инспекция | Проверка соответствия продукции или процесса установленным требованиям |
| Качество | Степень соответствия Оборудования, процессов или услуг установленным требованиям проектной, конструкторской и/или нормативной документации |
| Контроль качества | Процедура оценки соответствия Оборудования путем наблюдений и выводов, сопровождаемых надлежащими измерениями, испытаниями и калибровкой, установленным требованиям. |
| Корректирующее действие | Действия по устранению выявленных несоответствий и предотвращению их повторного возникновения |
| Несоответствие | Любые несоответствия Работ и услуг требованиям Договора, Проекту, Рабочей документации и /или нормативно-техническим документам, в том числе требованиям к качеству Работ, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата Работ и услуг, которые делают качество Работ и услуг надлежащим. |
| Оборудование | Машины, агрегаты, приспособления, трубопроводы, приборы и аналогичные устройства, которые будут или являются частью объектов сооружаемой АЭС, включая комплектующие изделия (если таковые имеются) |
| План качества | Документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, процессу или договору и как документируются результаты |
| Поставщик | Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обеспечивающие по договору с Заказчиком поставку Материалов, Оборудования и комплектующих изделий, необходимых для осуществления Работ и услуг по Договору. |
| Предупреждающее действие | Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации |
| Программа обеспечения качества | Документ (комплект документов), устанавливающий совокупность организационно-технических и других мероприятий по обеспечению качества, направленных на реализацию установленных критериев и принципов обеспечения безопасности АС |
| Процедура | Документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса |
| Процедура управления | Процедуры, описывающие административные указания персоналу и не содержащие подробную информацию о выполнении технических задач |
| Рабочая процедура | Описание конкретных рабочих процессов и передачи управленческой и технической информации персоналу, выполняющему работы |
| Рассмотрение | Изучение документов для информации и комментариев |
| Согласование | Письменное одобрение и/или подтверждение со стороны Заказчика. |
| Субпоставщик | Завод-изготовитель или другая российская или зарубежная организация, с которой Поставщик заключает договора на изготовление и поставку материалов, комплектующих изделий и Оборудования с целью обеспечить выполнение своих обязательств по Договору. |
| Уполномоченная организация Генерального Заказчика (УО) | Организация, уполномоченная Генеральным Заказчиком на право проведения работ по контролю качества (оценке соответствия) и приемке продукции для ЛАЭС-2 |

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

3	Нормативные документы

- НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии»;

- Решение «О порядке и объеме проведения оценок соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» (№06-4421 от 25 июня 2007 г.);

- НП-071-06 – «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»;

-	СТО СМК-ПКФ-015-06 – «Применение категорий обеспечения качества в проектах АС»;

-	РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 -Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций»;

4	Ответственность Поставщика

  - Деятельность Поставщика в области обеспечения качества по Договору должна проводиться в соответствии с Программой обеспечения качества, разработанной на основании Договора или в соответствии с Руководством по качеству, разработанным на основании требований стандартов ИСО серии 9000 (для Оборудования 4 категории обеспечения качества).

  - Поставщик несет общую ответственность за менеджмент качества в объеме своих обязательств.

  - До начала работ по Оборудованию, важному для безопасности, Поставщик должен обеспечить наличие у себя и у своих Субпоставщиков необходимых Лицензий (разрешений) Ростехнадзора на осуществление соответствующего вида деятельности.

  - Поставщик обеспечит обязательное наличие в договорах с Субпоставщиками требований по менеджменту качества, разработанных с учётом требований настоящего Приложения. Поставщик (если он не является изготовителем) обязан согласовать с Заказчиком указанные требования по менеджменту качества к Субпоставщикам до заключения субподрядных договоров на разработку/изготовление и поставку.

  - Поставщик несет ответственность за разработку и осуществление частных Программ обеспечения качества своих Субпоставщиков, разрабатывающих и изготавливающих Оборудование 1, 2 и 3 категории обеспечения качества для ЛАЭС-2, в объеме своих обязательств.

5	Обеспечение качества

5.1	Требования к документам Программы обеспечения качества или системы менеджмента качества Поставщика

5.1.1	Поставщик, осуществляющий поставку Оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности  разработает следующую документацию обеспечения качества:

- Программа обеспечения качества в соответствии с требованиями НП-090-11,  ПОКАС (О) и настоящего Приложения;

- комплект процедур управления по разделам Программы обеспечения качества;

- рабочие процедуры (рабочие планы и графики; рабочие инструкции, процедуры (методики и чертежи)).

Общие требования к содержанию документов представлены в Дополнении А к Приложению.

    - Поставщик разработает Программу обеспечения качества (далее - Программа) своей деятельности в соответствии со структурой, приведенной в НП-090-11 и Дополнении Б к Приложению, с учетом требований действующих документов Системы менеджмента качества Поставщика и стандартов ИСО серии 9000 (при необходимости).

    - В случае если Поставщик не осуществляет деятельность, требующую описания в соответствии с п. 5.1.2, необходимо, тем не менее, сохранять название соответствующего раздела Программы и вносить запись (под наименованием этого раздела) об отсутствии данной деятельности с указанием причины отсутствия.

    - Процедуры управления и рабочие процедуры должны быть разработаны и утверждены в соответствии с установленным у Поставщика порядком до начала соответствующей деятельности по конструированию, изготовлению и поставке Оборудования.

    - Перечень необходимых процедур управления и рабочих процедур должен быть в обязательном порядке представлен в одном из Приложений Программы обеспечения качества.

    - Субпоставщики, привлекаемые Поставщиком для выполнения Работ по Договору, разрабатывают свои частные Программы обеспечения качества при разработке Оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности (ПОК (Р)) и Программ обеспечения качества при изготовлении Оборудования 1, 2 и 3  классов безопасности АЭС (ПОК (И)).

    - В случае, если Поставщик осуществляет поставку Оборудования 4 класса безопасности, он должен разработать Руководство по качеству с процедурами системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011.

    - В случае если Поставщик осуществляет поставку Оборудования как 1, 2, 3, так и 4 классов безопасности, то он должен разработать только Программу, описывающую его деятельность по Договору, без разработки дополнительного Руководства по качеству.

    - В случае наличия у Поставщика Программы, описывающей его деятельность по проекту сооружения ЛАЭС-2 и удовлетворяющей требованиям п.5.1, Поставщик имеет право руководствоваться ею при выполнении работ по настоящему Договору после согласования с Заказчиком. Если Программа не в полном объеме отражает требования, указанные в п.5.1, Поставщик должен откорректировать ее и направить Заказчику на согласование в порядке, установленном ниже.

5.2	Порядок разработки и согласования документов Программ обеспечения качества/СМК

    - Программа должна быть подготовлена Поставщиком и утверждена высшим руководством Поставщика в течение 2 (двух) месяцев со дня подписания Договора и передана Заказчику на согласование.

    - После рассмотрения Программы (в течение 20 дней) Заказчик согласовывает официальным письмом, а при наличии замечаний Поставщик корректирует Программу и направляет на повторное рассмотрение.

    - Пересмотр Программы должна осуществляться в порядке, предписанном документами системы менеджмента качества Поставщика. Рассмотрение и согласование пересмотренной редакции Программы осуществляется в соответствии с п.5.2.2.

    - В случае внесения изменений в Программу в процессе выполнения работ Поставщиком, содержание этих изменений направляется Заказчику. Заказчик имеет право давать свои замечания по этим изменениям. Поставщик учитывает такие замечания и сообщает Заказчику письменно о внесении изменений в документ.

    - Процедуры, применяемые Поставщиком для работ по Договору, должны быть разработаны Поставщиком и представлены Заказчику по его запросу для рассмотрения

    - Заказчик оставляет за собой право провести экспертизу любой из представленных процедур управления. По результатам экспертизы Поставщик обеспечит корректировку процедур управления.

    - Программа и процедуры управления направляются Заказчику в одном экземпляре на бумаге и на компакт-диске в формате, совместимом с Программными продуктами Microsoft.

    - Изменения, вносимые в процедуры управления в процессе выполнения работ Поставщиком по настоящему Договору,  подлежат обязательному представлению Заказчику при наличии соответствующего запроса.

    - Заказчик в ходе проведения аудитов обеспечения качества или контроля качества имеет право ознакомиться с любыми Процедурами и документами, на которые имеются ссылки в Программе. Поставщик направит Заказчику (по его письменному запросу) указанные Процедуры и документы для рассмотрения.

    - Документация разрабатываемых частных Программ Субпоставщиков Поставщика должна быть утверждена руководством Субпоставщика и введена в действие в течение 1 месяца после подписания субдоговора на выполнение работ.

    - Поставщик несет ответственность в объеме своих обязательств за рассмотрение и согласование Программ своих Субпоставщиков. Программы согласуются организацией, стоящей 1-м уровнем выше.

    - Порядок разработки и согласования Руководства по качеству с процедурами СМК аналогичен порядку разработки и согласования Программ и процедур управления, приведенному выше.

    - Утвержденные ПОК или Руководство по качеству Поставщика, а также ПОК (Р) и ПОК (И) Субпоставщиков с приказами о введении в действие, должны направляться для рассмотрения Заказчику в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

5.3	Оценка и выбор Субпоставщиков

    - Поставщик осуществит оценку и выбор Субпоставщиков, в случае их привлечения для выполнения работ в объеме своих обязательств, в соответствии с действующими процедурами Системы менеджмента качества (СМК) Поставщика, с учетом требований настоящего Договора.

    - Процедура оценки и выбора Субпоставщиков разрабатывается Поставщиком и предоставляется Заказчику на согласование до заключения договоров с Субпоставщиками.

5.4	Аудиты

5.4.1	Общие положения

      - Аудиты обеспечения качества проводятся с целью подтверждения того, что деятельность Поставщика и его Субпоставщиков в области обеспечения качества ведется в соответствии с условиями Договора, а также для проверки эффективности выполнения Программ, проводимых Поставщиком и его Субпоставщиками корректирующих и предупреждающих действий.

      - Подготовка, проведение, документирование результатов каждого аудита, а также выполнение последующих действий осуществляется в соответствии с действующими процедурами Системы менеджмента качества Заказчика и Поставщика. Отчеты об аудитах направляются в проверяемую организацию, которая несет ответственность за исправление выявленных несоответствий и проведение корректирующих действий.

      - Подготовка и оценка квалификации аудиторов осуществляется в соответствии с действующими процедурами Системы менеджмента качества Заказчика и Поставщика.

      - Аудиты обеспечения качества проводятся лицами, которые не принимают непосредственного участия в проверяемой деятельности и не зависят от лиц, несущих прямую ответственность за ее выполнение.

5.4.2	Планирование проведения аудитов обеспечения качества Заказчиком

      - Заказчик (включая уполномоченных им для проведения аудита обеспечения качества лиц) имеет право проводить аудиты обеспечения качества Поставщика. Заказчик должен уведомить Поставщика о проведении аудита в письменной форме за 20 (двадцать) дней до планируемой даты его проведения. В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления Поставщик письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, предложенные Заказчик. После получения подтверждения от Поставщика Заказчик предоставляет Поставщику всю информацию, необходимую для организации проведения аудита (план аудита, состав группы аудиторов).

      - Заказчик в ходе проведения аудитов обеспечения качества имеет право ознакомиться с любыми документами, определяющими порядок выполнения работ по разделам ПОК/Руководства по качеству и не являющихся конфиденциальными, а также с отчетами о результатах оценки Поставщиком его Субпоставщиков (за исключением сведений коммерческого характера) и с отчетами об аудитах обеспечения качества Субпоставщиков.

      - Представители Генерального Заказчика имеют право участвовать в аудитах обеспечения качества, проводимых Заказчиком у Поставщика.

5.4.3	Планирование проведения аудитов обеспечения качества Поставщиком

      - Аудиты обеспечения качества проводятся Поставщиком на плановой основе. При планировании аудитов учитываются состояние хода выполнения проверяемой деятельности и ее важность для безопасности. Заказчик и Генеральный Заказчик имеют право участвовать в аудитах, проводимых Поставщиком в организациях Субпоставщиков.

      - Поставщик разработает и направит в течение 60 дней со дня подписания настоящего Договора (или до 01 февраля в случае, если работы по Договору выполняются дольше одного календарного года) годовые графики внутренних и внешних аудитов Заказчику для информации. Поставщик должен проинформировать Заказчика о выполненных аудитах. По запросу Заказчика Поставщик должен представить отчеты об аудитах, а также Планы и Отчеты о выполнении корректирующих действий по результатам аудитов.

5.4.4	Отчеты об аудитах обеспечения качества

      - По результатам проведения аудита обеспечения качества составляется Отчет о проведении аудита с описанием обнаруженных несоответствий и замечаний, один экземпляр которого представляется проверяемой организации.

      - Проверяемая организация обязана подготовить План проведения корректирующих и предупреждающих действий, содержащий описание корректирующих действий по несоответствиям и замечаниям, обнаруженным во время аудитов обеспечения качества, проведенных проверяющей организацией и реализовать эти корректирующие действия.

      - Планы проведения корректирующих и предупреждающих действий должны быть направлены проверяющей организации не позднее, чем через 2 недели после получения Отчета о проведении аудита.

      - После получения и рассмотрения Плана корректирующих и предупреждающих действий проверяющая организация имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые проверяемая организация обязана учесть.

      - Результаты проведения корректирующих и предупреждающих действий должны быть задокументированы в Отчет о выполнении Плана корректирующих и предупреждающих действий, который должен направляться проверяющей организации по мере реализации корректирующих и предупреждающих действий.

      - Проверяющая организация имеет право провести повторный аудит обеспечения качества. Порядок проведения повторного аудита соответствует выше  описанному.

5.5	Контроль качества

5.5.1	Общие положения

      - Контроль качества осуществляется путем проведения измерений, испытаний, инспекций и проводится квалифицированными специалистами, имеющими необходимые знания, навыки и опыт работы в данной сфере.

      - Целью контроля качества является подтверждение соответствия изготавливаемой (поставляемой) продукции требованиям соответствующей нормативной, конструкторской и производственно-технологической документации, а также требованиям Договора. Контроль качества в форме приемки и испытаний проводится в виде инспекций, в том числе приемочных инспекций готовой продукции.

      - Оценка соответствия продукции требованиям Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и других документов, включенных установленным порядком в технические задания, технические условия и ИТТ (на стадии рабочего проекта), проводится при непосредственном участии персонала Генерального Заказчика и/или УО с учетом Решения № 06-4421 от 25 июня 2007г, а также требований нормативных документов Генерального Заказчика РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013

      - Инспекции по качеству продукции проводятся Заказчиком в ходе изготовления путем проверки документации и записей по качеству, а также путем проведения наблюдения за выполнением контрольных, измерительных и испытательных операций персоналом Поставщика. В отдельных случаях при необходимости, инспекции могут выполняться путем непосредственного проведения контрольных, измерительных и испытательных операций (перепроверки).

      - Деятельность Заказчика, Генерального Заказчика и/или УО по контролю качества Оборудования 1, 2 и 3 категорий обеспечения качества отражается в Планах качества (Форма Плана качества, а также правила и комментарии по его оформлению приведены в п. 5.5.2 и Дополнении В). Количество участников процесса контроля качества может быть уточнено по решению Заказчика и Генерального Заказчика. О таких изменениях Заказчик письменно проинформирует Поставщика.

В случае, если деятельность по Планам качества Генерального заказчика и/или УО не предусмотрена Решением №06-4421 от 25.06.2007 и другими нормативными документами (например, при отнесении оборудования 4 класса безопасности по ОПБ-88/97 к 3 или 2 категории обеспечения качества согласно СТО СМК-ПКФ-015-06), то контроль качества изготовления оборудования по Планам качества осуществляется силами Поставщика и Заказчика. Необходимость проведения оценки соответствия в форме приемки оборудования 4-го класса безопасности со стороны УО определяется Генеральным заказчиком. Форма Плана качества (Дополнение В) корректируется в зависимости от количества участников деятельности по контролю качества.

      - Для Оборудования, отнесенного к 4 категории обеспечения качества, контроль качества проводится представителями Заказчика по завершению изготовления на заводе Поставщика в виде приемочной инспекции продукции в сроки, установленные графиками изготовления. Генеральный Заказчик и/или УО имеют право участвовать в проведении приемочных инспекций Оборудования 4 категории обеспечения качества.

      - Поставщик в течение 20 (двадцати) дней с момента заключения договора направит Заказчику письменный запрос о назначении Уполномоченной организации Генерального заказчика для проведения оценки соответствия изготавливаемого оборудования, в том числе оборудования, комплектующих и материалов, изготавливаемых Субпоставщиками Поставщика. Запрос должен содержать информацию согласно п.7.2 настоящего Приложения. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса направит Поставщику информацию о назначении Уполномоченной организации для проведения оценки соответствия по указанному договору.

      - Инспекции по качеству, проводимые Заказчик, Генеральным Заказчиком и/или УО, не освобождают Поставщика и его Субпоставщиков от их обязательств по качеству и гарантиям на поставленную продукцию.

      - Заказчик имеет право на приостановку инспекции продукции при:

- неоднократном (более двух раз) нарушении при изготовлении однотипного изделия требований технологических процессов, инструкций, процедур и стандартов предприятия;

- выявлении существенных (влияющих на качество и надежность) недостатков изделия или технологии;

- систематическом нарушении требований нормативной документации;

- препятствии со стороны Поставщика в осуществлении функций представителей Заказчика.

    - Планирование качества

      - Планирование контроля качества осуществляется путем разработки Поставщиком и согласования всеми участниками процесса контроля качества Планов качества (для Оборудования 1, 2 и 3 категорий обеспечения качества). Для планирования приемочных инспекций Оборудования 4 категории обеспечения качества используются графики изготовления, разрабатываемые Поставщиком и передаваемые Заказчику.

      - График изготовления для Оборудования 4 категории обеспечения качества направляется Заказчику для информации в течение 1 месяца с момента заключения договора.

      - При разработке Планов качества Поставщиком должны быть обязательно указаны следующие операции:

- проверка готовности производства к началу изготовления Оборудования;

- согласование специальных процессов и контроль аттестации технологии сварки, наплавки и исполнителей;

- входной контроль основных, сварочных материалов и материалов для дефектоскопии, а также полуфабрикатов и комплектующих изделий;

- подготовка и сборка деталей под сварку (наплавку) - при наличии;

- сварка (наплавка) - при наличии;

- термообработка – при наличии;

- неразрушающий и разрушающий контроль;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические или пневматические);

- испытания на функционирование;

- приемочные/приемосдаточные испытания;

- окраска, консервация, упаковка и маркировка;

- проверка комплектности сопроводительной и технической документации;

- приемочная инспекция продукции.

Аналогично должны быть указаны в Планах качества все скрытые работы.

      - Планы качества разрабатываются и утверждаются Поставщиком и, не позже, чем за 30 дней до начала изготовления конкретного Оборудования/изделия, передаются для назначения контрольных точек и согласования УО. План качества должен передаваться вместе с графиком изготовления, конструкторской и технологической документацией, техническими условиями и программами испытаний для рассмотрения и анализа на соответствие требованиям нормативных документов в области использования атомной энергии.

      - УО должна рассмотреть и согласовать План качества или представить Поставщику свои замечания. При наличии замечаний, Поставщик вносит исправления в План качества, согласовывает с УО и направляет его на согласование Заказчику.

      - Заказчик должен рассмотреть и согласовать План качества или представить Поставщику свои замечания. При наличии замечаний, Поставщик вносит исправления в План качества, согласовывает с Заказчиком.

      - После рассмотрения Плана качества, Заказчик обеспечит его утверждение Генеральным Заказчиком (при необходимости). При наличии замечаний со стороны Генерального Заказчика Поставщик обязан учесть их и направить откорректированную версию Плана качества Заказчику и Генеральному Заказчику (при необходимости) для окончательного согласования и утверждения.

      - Как правило, срок рассмотрения документов одной организацией не должен превышать 5 рабочих дней с момента поступления документа.

      - Подтверждением факта согласования и/или утверждения Плана качества являются подписи ответственных представителей Поставщика, Заказчика, УО и Генерального Заказчика на этом документе. Допускается вместо согласующей и/или утверждающей подписи на Плане качества приводить ссылку на документ, подтверждающий согласование и/или утверждение (факс, письмо и т.д.).

      - План качества после согласования и утверждения всеми сторонами принимается как обязательное руководство по организации и осуществлению контроля качества при изготовлении продукции.

      - Согласованные Планы качества (в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013) передаются Поставщиком в соответствующее подразделение межрегионального территориального округа по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора, до начала изготовления Оборудования и полуфабрикатов для учета при проведении государственного контроля и надзора.

      - План качества подлежит обязательной корректировке и повторному согласованию при изменении требований договора на поставку и в случаях, если изменение рабочей конструкторской и технологической документации связано с изменением требований по качеству Оборудования.

      - В случае необходимости корректировки Плана качества, изменения вносятся следующими способами:

- Поставщик по собственной инициативе направляет проект изменений Заказчику, Генеральному Заказчику и УО Генерального Заказчика, которые в течение 14 дней рассматривают проект изменений и согласовывают их либо направляют Поставщику обоснование неприемлемости предложенных изменений;

- Заказчик по собственной инициативе или по предложению УО Генерального Заказчика направляет проект изменений Поставщику, который в течение 14 дней рассматривает проект изменений и согласовывает их либо направляет Заказчику обоснование неприемлемости предложенных изменений.

      - По запросу Заказчика в срок не более чем через 5 дней после запроса, Поставщик обязан представить (в 1 экземпляре) копии или извлечения из них любых документов упомянутых в Плане качества.

      - В случае если Поставщик по условиям конфиденциальности или иным обоснованным причинам не может передать копии документов или извлечения из них, то он обязан официально в письменной форме уведомить Заказчика о причинах отказа.

      - В случае привлечения Поставщиком субпоставщиков для выполнения своих договорных обязательств перед Заказчиком, на них также распространяются требования по разработке и согласованию Планов качества. В отличие от Планов качества по форме Дополнения в Планах качества субпоставщиков должны быть введены графы, предусматривающие участие представителей субпоставщика в контроле качества изготовления Оборудования. Решение об участии Генерального заказчика и УО в оценке соответствия оборудования у субпоставщиков принимает Генеральный заказчик на этапе выдачи поручения УО и согласования Плана качества.

5.5.3	Инспекции в ходе изготовления продукции

      - До начала изготовления Оборудования 1, 2 и 3 категорий обеспечения качества Поставщик организует проверку готовности производства с участием представителей Заказчика, УО и/или Генерального Заказчика. Проверка готовности производства должна быть проведена в виде инспекции по первой контрольной точке Плана качества со статусом «точка задержки» или в виде отдельного совещания с оформлением протокола.

      - Перечень условий, достаточных для начала изготовления Оборудования, с целью принятия решения о запуске его в производство, приведен в Дополнении Е к настоящему Приложению.

      - Результаты проверки готовности производства с участием Заказчика, УО и/или Генерального Заказчика, оформляются протоколом и/или подписью всех участников проверки в соответствующих графах Плана качества. В случае изготовления однотипного Оборудования необходимо проводить проверку готовности производства до начала изготовления первой единицы Оборудования, результаты такой проверки распространяются на всю партию однотипного Оборудования.

      - Поставщик за 15 дней (за 30 дней – для зарубежных поставщиков) до начала операций в «точках задержки» работ и «точках освидетельствования», в которых по Плану качества должны присутствовать Заказчик, УО и/или Генеральный Заказчик направит в адрес Заказчика, УО и/или Генерального Заказчика письмо с приложением Уведомления о контроле качества (оформляется в соответствии с Дополнением Ж). Такое письмо, в том числе должно содержать следующую информацию:

- дату начала проведения операции;

- предполагаемую дату окончания проведения операции (в соответствии с графиком изготовления);

- номер Уведомления о контроле качества.

В случае несоблюдения Поставщиком указанных выше сроков, Заказчик имеет право перенести дату проведения инспекции на более поздний срок (но не более, чем на 15 и 30 дней соответственно с даты получения уведомления), при этом, ответственность за останов процесса производства и срыв графика изготовления и отгрузки Оборудования несет Поставщик.

      - В случае постоянного присутствия представителей УО на предприятии Поставщика, Уведомления о контроле качества направляются этим лицам непосредственно Поставщиком за 24 часа до начала соответствующих работ. Допускается вызов на контрольную точку по телефону, при этом Уведомление о контроле качества должно быть предъявлено упомянутым лицам во время их визита в соответствующих контрольных точках.

      - Заказчик, УО и/или Генеральный Заказчик, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала соответствующей операции, письменно подтверждают Поставщику участие своих представителей в инспекции, либо сообщают о продолжении работ без их присутствия.

      - Если получено подтверждение присутствия Заказчика, УО и/или Генерального Заказчика, но в назначенное время они не прибыли к месту проведения инспекции, то в «точках освидетельствования» работы продолжаются, а в «точках задержки» после повторного уведомления задерживаются дополнительно на 48 часов, после чего работы продолжаются независимо от присутствия, Заказчика, УО и/или Генерального Заказчика.

      - Как правило, в контрольных точках со статусом «точка задержки» дальнейшие операции не могут быть продолжены, пока эта точка в Плане качества не подписана представителями Заказчиком, УО и/или Генеральным Заказчиком. Однако, в случае, предусмотренном п.5.5.3.6, Заказчик, УО и/или Генеральный Заказчик подписывает эту точку по результатам проверки отчетной документации при контроле в ближайшей последующей контрольной точке.

      - В процессе инспекции представитель Заказчика, УО и/или Генерального Заказчика имеют право потребовать, а Поставщик обязан предоставить утвержденную производственно-технологическую документацию, паспорта и сертификаты на материалы и комплектующие, необходимые технические условия, государственные отраслевые стандарты, конструкторскую документацию, инструкции, сопроводительную документацию на изделия, документацию на мерительный инструмент, шаблоны, приспособления, эталонные образцы и т.д.

      - Работы, не предусмотренные Планом качества и требующие специальных лабораторных исследований, производятся Поставщиком, по обоснованному письменному требованию представителя Заказчика, УО и/или Генерального Заказчика в соответствующих лабораториях с оформлением отчетных документов (протоколов, актов и т.п.).

      - Поставщик обеспечит подтверждение аттестации технологии сварки (наплавки), сварщиков, контролеров (специалистов, дефектоскопистов, работников ОТК, непосредственно выполняющих контроль различными методами) и аттестации специалистов, руководящих проведением контроля.

      - Освидетельствование контрольных точек со статусом WP(R) происходит одновременно с освидетельствованием последующих контрольных точек со статусом HP или WP. Вызов представителей Заказчика, УО и/или Генерального Заказчика для освидетельствования контрольных точек со статусом WP(R) осуществляется по мере достижения последующих контрольных точек, требующих их обязательного присутствия (WP, HP).

      - При контроле качества по Уведомлению, представители Заказчика, УО и/или Генерального Заказчика оформляют Заключение о контроле качества (оборотная сторона Уведомления о контроле качества – Дополнение Ж) и, при положительных результатах в соответствующей контрольной точке Плана качества ставят подпись и дату проведения инспекции.

      - При обнаружении несоответствия в процессе инспекции представитель Заказчика, УО и/или Генерального Заказчика заполняют соответствующие разделы Заключения о контроле качества (приводится описание несоответствия, требование к Поставщику по оформлению Отчета о несоответствии). Допускается в случае большого количества информации отражать ее отдельным протоколом, а в Заключении давать только ссылку на прилагаемый протокол. Порядок взаимодействия при обнаружении несоответствий приведен в п.5.5.5.

      - Поставщик представляет заполненный Отчет о несоответствии с необходимыми приложениями представителю Заказчика, УО и/или Генеральному Заказчику к дате, указанной в заключении о контроле качества, для подтверждения несоответствия и согласования решения по нему.

      - В случае если решением по устранению несоответствию была переделка или ремонт, то после устранения несоответствия представителем Заказчика, УО и/или Генерального Заказчика проводится повторная инспекция, результат которой подтверждается в Отчете о несоответствии. В случае не подтверждения реализации решения по несоответствию Поставщик должен составить новый Отчет о несоответствии согласно п.5.5.5.

5.5.4	Приемочные инспекции продукции

      - Для поставок Оборудования 1, 2 и 3 категорий обеспечения качества приемочная инспекция продукции является последней контрольной точкой со статусом «точка задержки» (HP) в Планах качества.

      - Для поставок Оборудования 4 категории обеспечения качества Заказчик, УО и/или Генеральный Заказчик (в случае их участия) проводят приемочную инспекцию продукции в сроки, установленные графиком изготовления продукции.

      - На приемочную инспекцию предъявляется продукция прошедшая необходимые проверки и испытания и принятая ОТК Поставщика (завода-изготовителя).

      - Поставщик за 15 дней (за 30 дней для зарубежных поставщиков) до начала проведения приемочной инспекции  продукции уведомит Заказчика, УО/ Генерального Заказчика о своей готовности к предъявлению продукции посредством направления Уведомления о приемочной инспекции (Дополнение И к Приложению) с письмом, содержащим следующую информацию:

- сроки проведения приемочной инспекции;

- наименование Оборудования по договору (спецификации);

- номера позиций Оборудования, код KKS;

- класс безопасности, категория обеспечения качества, количество;

- номер Плана качества (при наличии).

В случае несоблюдения Поставщиком указанных выше сроков, Заказчик имеет право перенести дату проведения инспекции на более поздний срок (но не более, чем на 15 и 30 дней соответственно с даты получения уведомления), при этом, ответственность за останов процесса производства и срыв графика изготовления и отгрузки Оборудования несет Поставщик.

      - Заказчик, УО и/или Генеральный Заказчик (в случае их участия) за 5 дней до начала приемочной инспекции продукции сообщают Поставщику состав участников инспекции либо сообщают о возможности проведения приемочной инспекции без их присутствия.

      - Продукцию на приемочную инспекцию Поставщик может предъявлять поштучно или партиями. Оценку качества продукции представители Заказчика, УО и/или Генерального Заказчика осуществляют с применением сплошного или выборочного контроля.

      - Приемочные инспекции проводятся с целью оценки соответствия предъявляемой к приемке продукции стандартам, техническим условиям, утвержденным образцам-эталонам, конструкторской и технологической документации и требованиям Договора в объеме:

- проверка отчетной документации технического контроля изготовителя;

- проверка устранения несоответствий, в случае их выявления;

- визуальный и (при необходимости) измерительный контроль продукции;

- проверка комплектности продукции;

- проверка комплектности и качества оформления технической документации, поставляемой вместе с продукцией, на соответствие требованиям  Договора и требованиям конструкторской документации;

- проверка соответствия консервации, упаковки, маркировки продукции и тары требованиям конструкторской документации и настоящего Договора;

- проверка комплектности и качества оформления товаросопроводительной документации.

      - Приемочная инспекция сопровождается рассмотрением отчетных документов по контролю продукции в соответствии с нормативными и проектно-конструкторскими документами на продукцию и прилагаемых по условиям поставки документов:

- сертификатов на материалы и комплектующие;

- протоколов испытаний и химического анализа материалов;

- протоколов испытаний (типовых, функциональных, приемочных/ приемосдаточных и т.д.);

- протоколов контроля и измерений;

-	расчетов на прочность и других, расчетов надежности, АВПКО (анализа видов последствий и критичности отказов) при наличии требований;

- сертификатов соответствия;

- паспортов на изделия, включая комплектующие изделия;

-	монтажной, ремонтной и эксплуатационной документации;

- Планов качества (при их наличии);

- отчетов о несоответствии;

- сертификатов происхождения и Решений о применении в случае импортной поставки материалов, комплектующих и оборудования.

      - По окончании приемочной инспекции, при положительных результатах приемки, представитель Заказчика, УО и/или Генеральный Заказчик оформляют заключение о приемочной инспекции (оборотная сторона Уведомления о приемочной инспекции), и, для продукции 1, 2, 3 категории обеспечения качества, делают запись в Плане качества, в соответствующей контрольной точке и ставят свои подписи на листе согласования и утверждения результатов приемки продукции в Плане качества.

      - Если результат приемочной инспекции отрицательный, представитель Заказчика, УО и/или Генерального Заказчика в Заключении о приемочной инспекции делают отметку о возврате (с обоснованием причин) продукции Поставщику для устранения несоответствий и требованием оформления Отчета о несоответствии. Продукция возвращается Поставщику на доработку при обнаружении в ходе приемочной инспекции несоответствий, касающихся:

- комплектности продукции и сопроводительной документации (технической, товарной и документации по обеспечению качества);

-	результатов визуального и измерительного контроля;

- наличия соответствующих актов, протоколов и других документов, подтверждающих техническую проверку составных частей продукции (деталей, сборочных единиц);

- результатов испытаний;

- маркировки основного материала, изделия, сварных швов и тары;

- консервации и упаковки продукции;

- оформления сопроводительной документации.

      - Оригиналы Уведомлений об инспекциях с подписанными всеми сторонами заключениями оформляются по количеству участников инспекции. Поставщику также передается оригинал пописанного Уведомления с заключением для дальнейших действий по организации отгрузки или устранению замечаний.

      - Возвращенная продукция перепроверяется Поставщиком. После устранения несоответствий, анализа причин возникновения несоответствий и разработки необходимых организационных и технических мероприятий Поставщик организует проведение повторной приемочной инспекции.

      - Повторная приемочная инспекция продукции представителями Заказчика, УО и/или Генерального Заказчика производится по повторному Уведомлению о приемочной инспекции в соответствии с Дополнением К.

      - Окончательно принятой считается продукция, прошедшая приемо-сдаточные и другие испытания в объеме и последовательности, предусмотренной технической документацией, Планом качества, полностью укомплектованная и упакованная, на которую оформлены документы, удостоверяющие её приёмку.

5.5.5	Взаимодействие между Заказчиком, УО и/или Генеральным Заказчиком и Поставщиком в случае обнаружения несоответствий Материалов, Изделий, Оборудования установленным требованиям в процессе изготовления

      - Управления несоответствиями, включая их регистрацию, классификацию, рассмотрение, документирование, устранение и последующие корректирующие и предупреждающие действия осуществляется  в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС».Поставщик и его Субпоставщики в случае обнаружения несоответствия продукции установленным требованиям обязаны обеспечить идентификацию этой продукции и изоляцию (где возможно) от другой продукции.

      - Заказчик и Поставщик согласовали в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 следующую классификацию несоответствий:

Класс-А.

- Отступление от требований нормативных правовых актов РФ;

- Отступления от требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и руководств по безопасности;

- Отступлений, влияющих на ядерную безопасность ОИАЭ и эксплуатационные свойства продукции;

- Отступления, связанные с изготовлением продукции без оцеки соответствия/контроля качества при изготовлении.

Класс-Б.

Отступления от требований конструкторской и технологической документации, не оказывающих влияния на ядерную безопасность ОИАЭ и эксплуатационные свойства продукции.

Классификация несоответствий по типам приведена в Дополнении М к Приложению.

      - Предприятие-изготовитель для регистрации несоответствий класса А и Б-4 оформляет Решение

      - Решение должно содержать:

- Идентификационный номер и датц оформления (присваивается предприятием-разработчиком Решения);

- Описание продукции, в отношении которой допущено несоответствие с указанием ее наименования, условного обозначения, обозначения чертежа;

- Наименования предприятия-изготовителя и его субподрядчиков, поставщика, конечного потребителя – АЭС, информацию по договорам на изготовление/поставку, идентификационный номер Плана качества;

- Обоснование недопустимости несоответствий;

- Корректирующие действия по продукции.

      - Для оформления несоответствий класса Б-1, Б-2 и Б-3 предприятие-изготовитель оформляет Отчет о несоответствии (форма отчета приведена в Дополнении Г к Приложению).

      - Решение должно быть согласовано с нижеуказанными организациями  с соблюдением последовательности:

- предприятием-разработчиком РКД на продукцию или предприятием- держателем ОСТ/ТУ на продукцию;

- поставщиком (для продукции зарубежных предприятий-изготовителей);

- головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД или по требованию генерального проектировщика или Концерна (его филиала);

- генеральным проектировщиком АЭС;

- генподрядчиком (для строящихся АЭС);

- филиалом Концерна - конечным потребителем продукции.

      - Решение для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности, должно быть дополнительно согласовано со структурными подразделениями Концерна с соблюдением последовательности:

- Департаментом качества Концерна;

- структурными подразделениями по соответствующим направлениям деятельности, находящимися в подчинении заместителя Генерального директора - директора по производству и эксплуатации АЭС Концерна (по его поручению);

- заместителем Генерального директора – директором попроизводству и эксплуатации АЭС Концерна.

      - Решение для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2 и 3 классам безопасности, утверждается Первым заместителем Генерального директора Концерна.

      - Отчет о несоответствии должен быть согласован с нижеуказанными организациями и структурными подразделениями Концерна с соблюдением последовательности:

- предприятием-разработчиком РКД на продукцию или предприятием- держателем ОСТ/ТУ на продукцию;

- головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД или по требованию генерального проектировщика или Концерна (его филиала);

- уполномоченной организацией (по несоответствиям Б-1, Б-2, Б-3, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001);

- генподрядчиком (для строящихся АЭС, по несоответствиям Б-2, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001);

- филиалом Концерна - конечным потребителем продукции (по несоответствиям Б-2, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001).

      - Срок рассмотрения документов регистрации несоответствий и принятых решений для каждой из перечисленных выше организаций и структурных подразделений Концерна не должен превышать 10 дней с даты получения документа.

      - Решения  по несоответствиям класса А должны представляться предприятием-изготовителем/поставщиком в  адрес Ростехнадзора для  рассмотрения и одобрения.

5.5.6	Требования к доступу представителей Заказчика, УО и Генерального Заказчика в помещения и к записям Поставщика (и его Субпоставщиков) при проведении инспекций по качеству и аудитов обеспечения качества

      - Представители Заказчика, УО и Генерального Заказчика имеют право доступа в помещения Поставщика и его Субпоставщиков, относящиеся к выполнению Поставщиком работ по настоящему Договору, с целью проведения аудитов обеспечения качества, контроля качества и приемки продукции.

      - В течение 20 дней со дня подписания договора на поставку, Поставщик уведомит Заказчика, путем направления официального письма, о порядке доступа представителей Заказчика, УО и Генерального Заказчика в помещения Поставщика и его субпоставщиков.

      - Во время проведения аудитов обеспечения качества и инспекций по качеству Поставщик и его Субпоставщики обязаны предоставить представителям Заказчика, УО и Генерального Заказчика необходимые им записи и документацию по системе качества и изготавливаемому Оборудованию.

      - Поставщик, по запросу Заказчика, обязан передать представителям Заказчика копии документов, предоставленных в соответствии с п. 5.5.6.3.

6	Документы, передаваемые Заказчику и поставляемые с продукцией

  - Поставщик обеспечит подготовку и передачу Заказчику документов по качеству, при выполнении своих обязательств по Договору, для рассмотрения и согласования, приведенных в Таблице 1.

Таблица 1

| № | Название | Представление Заказчику |
| --- | --- | --- |
|  | Программа обеспечения качества/Руководство по качеству (разрабатывается в соответствии с п. 5.1, 5,2) | Для согласования |
|  | Процедуры управления (разрабатываются в соответствии с п. 5.1, 5.2) | По запросу (Для рассмотрения) |
|  | Рабочие процедуры (разрабатываются в соответствии с п. 5.1, 5.2) | По запросу (Для рассмотрения) |
|  | Частные Программы обеспечения качества Субпоставщиков (в соответствии с п.7.6) | Для рассмотрения |
|  | Приложение по качеству к договору с Субпоставщиком (в соответствии с п.4.4) | Для согласования |
|  | Планы качества (для Оборудования 1, 2 и 3 категорий обеспечения качества) и графики изготовления и отгрузки Оборудования (для Оборудования 4 категории обеспечения качества) (разрабатываются в соответствии с п. 5.5.2) | Для согласования |
|  | Отчеты об анализе качества (разрабатывается в соответствии с п. 6.4) | Для рассмотрения |
|  | Отчеты о несоответствиях (разрабатываются в соответствии с п. 5.5.5) | В соответствии с требованиями п.5.5.5 |
|  | Сводка данных по несоответствиям (разрабатывается в соответствии с п.5.5.5.15) | Для рассмотрения (ежемесячно) |
|  | План проведения корректирующих и предупреждающих действий по несоответствиям и замечаниям, обнаруженным в результате аудитов обеспечения качества, проведенных Заказчиком (Генеральным Заказчиком) у Поставщика и/или его Субпоставщиков | Для рассмотрения |
|  | Справка о реализации корректирующих и предупреждающих действий с описанием корректирующих действий по несоответствиям и замечаниям, обнаруженным во время аудитов обеспечения качества, проведенных Заказчиком (Генеральным Заказчиком) у Поставщика и/или его Субпоставщиков | Для рассмотрения |

6.2	Кроме документов, описанных выше, Поставщик обязан (по запросу Заказчика) представить следующие документы:

- перечень нормативных документов, которые должны соблюдаться при выполнении контроля качества (инспекции);

- любой документ (или выписку из него) из данного перечня в срок не более чем через 2 (две) недели после запроса Заказчиком.

6.3	Поставщик и его Субпоставщики получат необходимые лицензии, разрешения, сертификаты соответствия и другие документы, необходимые, в соответствии с законодательством РФ, для разработки, изготовления (доработки) и поставки Оборудования.

6.4	Поставщик обязан направлять Заказчику Отчет об анализе качества каждый месяц, начиная со дня подписания настоящего Договора. Требования к содержанию и форма Отчета об анализе качества приведены в Дополнении Л к Приложению.

6.5	В пакет документов, отправляемых Заказчику  вместе с продукцией, Поставщик должен включать также следующие документы по обеспечению качества:

  - Планы качества с соответствующими записями о прохождении точек (для Оборудования 1, 2 и 3 категорий обеспечения качества);

  - Оформленные Отчеты о несоответствиях всех типов;

  - Перечень отчетов о несоответствиях всех типов;

  - Уведомление с заключением о приемочной инспекции.

7	Требования к Поставщику в отношении его Субпоставщиков

  - Поставщик обязан обеспечить выполнение Субпоставщиками согласованных с Заказчиком требований по обеспечению качества, указанных в настоящем Приложении. Поставщик обязан предусмотреть в требованиях по качеству, предъявляемых к Субпоставщикам, деятельность Заказчика, Генерального Заказчика и/или УО по контролю качества и приемке продукции.

  - Поставщик обязан предоставлять Заказчику в порядке, определенном пунктом 3.11 Договора, следующую информацию о выбранных Субпоставщиках:

- наименование организации с указанием организационно-правовой формы и контактные данные (ФИО руководителя, номера контактного телефона и факса, адрес электронной почты, фактический адрес предприятия);

- наличие лицензий, разрешений на выполнение работ;

- номер и дата договора с Субпоставщиком, номер и дата договора, в рамках которого заключен договор субподрядный договор;

- спецификация субподрядного договора с указанием:

- наименования оборудования (комплектующих, материалов, полуфабрикатов);

- номеров чертежей (ТУ), в соответствии с которыми должна изготавливаться продукция,

- классов безопасности с указанием группы по каждой позиции спецификации;

- количества продукции с указанием единиц измерения;

- даты поставки;

- стоимости продукции (по договору с Поставщиком).

- информацию о выставлении требований по качеству.

  - Поставщик обязан обеспечить контроль выполнения Субпоставщиками согласованных с Заказчиком требований по обеспечению качества. Объем и сроки представления данных по выполнению Субпоставщиками обязательств в области качества согласовывается сторонами дополнительно, после подписания Договора.

  - Поставщик обязан организовать разработку Программ обеспечения качества своих основных Субпоставщиков, по согласованию с Заказчиком. Структура Программы обеспечения качества Субпоставщика должна соответствовать требованиям Договора и 
НП-090-11.

  - Поставщик должен согласовать Программы обеспечения качества Субпоставщиков.

  - Описания Программ обеспечения качества Субпоставщиков первого уровня должны быть представлены Заказчику для рассмотрения и передачи Заказчику и Генеральному Заказчику в соответствии с п.5.2.13. Заказчик имеет право дополнительно запросить для рассмотрения процедуры управления ПОК Субпоставщиков.

  - Заказчик имеет право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Поставщиком на предприятиях Субпоставщиков.

  - По запросу Заказчика Поставщик  обязан предоставить Планы проведения корректирующих и предупреждающих действий и Отчеты о проведенных корректирующих действий Субпоставщиков по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Поставщиком у Субпоставщиков.

- Хранение документов

  - Поставщик несет ответственность за создание и функционирование системы хранения документации и записей в соответствии с требованиями Договора и НП-090-11.

  - Архивное хранение должно быть разработано и описано, и должно функционировать так, чтобы обеспечить идентификацию и прослеживаемость хранящейся документации, гарантировать ее сохранность.

  - Поставщик, в обязательном порядке, должен предъявить требования к созданию системы хранения документации к своим Субпоставщикам.

  - Документация, разрабатываемая Поставщиком или его Субпоставщиками в рамках настоящего Договора, и классифицированная, как документация, подлежащая хранению, должна храниться в организациях, ответственных за ее разработку (в течение всего срока хранения, определенного для каждого типа документации).

  - Нижеперечисленые документы должны храниться у Поставщика и/или его Субпоставщиков до окончания срока службы проектируемого и изготавливаемого по настоящему Договору Оборудования:

  - проектно-конструкторская и техническая документация согласно положениям Договора;

  - технические требования на поставляемое Оборудование;

  - протоколы, акты по неразрушающему контролю;

  - перечни Оборудования и узлов, детальные чертежи;

  - внутренние инструкции по сварке, термообработке и неразрушающему контролю, действующие на момент выполнения соответствующей операции, включая документы по последовательности изготовления, такие как Планы качества и иные (если таковые имеются);

  - отчеты о термообработке, а также отчеты о результатах испытаний.

  - По истечении срока хранения документации Поставщик запросит Заказчика, о последующих действиях с указанной документацией: необходимости ее дальнейшего хранения, направления Заказчику или иных действиях.

  - В течение всего срока хранения документации и записей, Поставщик заранее будет информировать Заказчика о любом изменении в его юридическом статусе или структуре: начале процедуры банкротства, несостоятельности, поглощении, слиянии с другой компанией, предписаниях о судебных спорах по имуществу, ликвидации и т.д. - с тем, чтобы Заказчик мог принять все необходимые меры для обеспечения должного хранения документации.

Дополнение А к Приложению 3

«Общие требования к содержанию документов системы обеспечения качества»

1	Документация системы обеспечения качества Поставщика и его Субпоставщиков должна отвечать требованиям, содержащимся в нормативных документах, и в обязательном порядке содержать информацию, удовлетворяющую требованиям изложенным ниже:

1.1	Должен быть определен порядок разработки документации, определенной в Договоре: Программы, процедур управления, Планов качества, Отчетов о несоответствиях, Отчетов об анализе качества, порядок согласования, вступления в силу, распределение ответственности.

1.2	В Программу в обязательном порядке должна быть включена организационная структура предприятия с указанием ответственности всех подразделений, относящихся к выполнению работ по изготовлению Оборудования, и линий их взаимодействия (интерфейсов) как административных, так и в области качества. Организационная структура должна дополняться описанием ответственности и полномочий всех должностных лиц, указанных в организационной структуре, в табличном виде. Должна быть также приложена организационная структура интерфейсов с Заказчиком, Субпоставщиками Поставщика и надзорными органами.

1.3	Должны быть определены и указаны Уполномоченные представители руководства организации по качеству.

1.4	Должно быть определено, каким образом проводится «Анализ со стороны руководства», включая ответственность за выполнение данной деятельности.

1.5	Должна быть отражена классификация несоответствий, управление несоответствиями разных классов и типов, порядок действий в случае обнаружения несоответствий разных классов и типов, направление отчетов Заказчику, порядок останова производства для несоответствий, влияющим на ядерную и радиационную безопасность АЭС, обращения с Оборудованием в таком случае.

1.6	Должны быть отражены действия Поставщика по реализации других требований Договора, например: поставка технической документации с Оборудованием, ее комплектность, подготовка, порядок хранения, отгрузки, транспортировки и поставки Оборудования, маркировки, порядок проведения монтажа и др.

1.7	Должен быть отражен порядок доработки конструкторской и другой документации, внесения изменений в проект, процедура контроля внесения изменений в проект, порядок взаимодействия с Заказчиком и надзорными организациями, в том числе по вопросу согласования (при наличии требований о согласовании в Договоре) технических требований, ТЗ и другой конструкторской и технологической документации.

1.8	Должен быть описан порядок проведения совещания перед запуском Оборудования в производство для изготавливаемого Оборудования.

1.9	Должны быть отражены действия Поставщика по выбору субпоставщиков, выставление им требований по качеству, порядок их контроля.

1.10	Должны быть отражены действия Поставщика по хранению документации.

1.11	Должен быть определен порядок работ Поставщика с Планом качества, проведение инспекций, приемочных/приемосдаточных испытаний.

1.12	Должен быть приведен перечень используемых при выполнении работ нормативных документов.

1.13	Данный перечень может быть дополнен Поставщиком по запросу Заказчика на основании требования Генерального Заказчика.

2	В случае если Деятельность Поставщика по настоящему Договору или ее часть не может быть описана в соответствии с данными требованиями по причине:

- требуется предоставить информацию по деятельности, не выполняемой Поставщиком,

- не установлены требования к какой-либо деятельности, выполняемой Поставщиком,

то данные требования могут быть подвергнуты соответствующей корректировке Поставщиком, с обязательным уведомлением Заказчика о содержании изменений. Заказчик имеет право дать комментарии по таким изменениям, которые должны быть учтены Поставщиком.

3	Поставщик должен своевременно предпринять необходимые меры, по получению соответствующих разрешений (экспертных заключений) на документацию, передаваемую Заказчику и/или Генеральному Заказчику на рассмотрение и/или согласование.

Дополнение Б к Приложению 3

«Структура Программы обеспечения качества Поставщика»

1	Политика в области качества

В разделе должно быть указано, что в организации разработана и реализуется политика в области качества.

Раздел должен содержать описание политики в области качества организации - разработчика ПОК, устанавливающей:

- приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии;

- основные цели в области качества и методы их достижения;

- обязательства руководства организации - разработчика ПОК в области качества.

В политике необходимо отразить:

- ознакомление с политикой в области качества всего персонала организации, участвующего в реализации ПОК;

- обеспечение организации необходимыми трудовыми, материальными, техническими, информационными и финансовыми ресурсами;

- формирование и поддержание культуры безопасности у всех лиц и организаций, осуществляющих деятельность, влияющую на безопасность ОИАЭ, а также связанных с конструированием и изготовлением систем (элементов) для ОИАЭ.

Текст политики организации - разработчика ПОК приводится в данном разделе или оформляется в виде приложения к ПОК.

2		Организационная деятельность

Раздел должен содержать:

- сведения об организационной структуре управления организации в части, относящейся к выполнению ПОК, и описание порядка управления организационными изменениями;

- краткую информацию об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК, а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОК, включая информацию о распределении ответственности лиц (подразделений), выполняющих работы и осуществляющих контроль их качества;

- основные сведения о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующих в реализации ПОК;

- основные сведения о порядке взаимодействий с заказчиком, вышестоящими организациями (при их наличии), подрядными организациями, другими организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными организациями, осуществляющими государственное управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии.

При функционировании в организации-разработчике ПОК системы менеджмента качества или системы менеджмента, разработанной в соответствии с положениями национальных и (или) международных стандартов, ПОК должна содержать краткую информацию о СМК (включая область ее применения, сведения о сертификате соответствия СМК установленным требованиям, сроке его действия, ссылки на документированные процедуры СМК, используемые при разработке и выполнении ПОК).

В разделе необходимо привести информацию о системах экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, энергоменеджмента, действующих в организации (при их наличии).

В разделе указываются виды работ, выполняемые либо планируемые к выполнению организацией на ОИАЭ, в рамках заключаемых договоров, а также выданные лицензии и свидетельства саморегулируемых организаций (указывается номер и дата выдачи).

3	Управление персоналом

Раздел должен содержать описание порядка управления персоналом, участвующим в выполнении и контроле выполнения работ, на которые распространяется ПОК, при его подборе, комплектовании, подготовке, поддержании и повышении квалификации, допуске к самостоятельной работе.

Необходимо привести описание действующих процедур, предусматривающих:

- определение потребностей в количестве персонала, уровне его подготовки и квалификации;

- формирование и поддержание культуры безопасности в организации;

- аттестацию и (или) проверку знаний и навыков персонала, выполняющего работы (предоставляющего услуги), влияющие на безопасность ОИАЭ;

- разработку, выполнение, анализ и корректировку программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проверки знаний и (или) аттестации персонала;

- ведение документации (записей) по управлению персоналом.

Раздел должен содержать положение об обязательном наличии в должностных инструкциях персонала и (или) в других документах организации требований к обязанностям персонала, его квалификации, объемам знаний и навыков.

4 Управление документацией

В разделе следует перечислить основные виды документов, применяемых в организации, регулирующих обеспечение качества и регламентирующих все виды деятельности, описанной в ПОК.

Раздел должен содержать:

- описание действующих процедур:

а)	разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, пересмотра, рассылки, хранения документов, поддержания их приемлемого качества, а также отмены и уничтожения утративших силу документов;

б)	формирования и ведения записей, в том числе установления вида записей, идентификации, регистрации, хранения, защиты, восстановления и уничтожения записей;

- перечень нормативных и технических документов, применяемых в организации при осуществлении деятельности, описанной в ПОК (или ссылку на него).

В разделе должен быть изложен порядок ввода в действие, пересмотра и внесения необходимых изменений и дополнений в ПОК.

5 Контроль конструирования

В разделе «Контроль конструирования должна быть описана процедура организации контроля конструирования и распределения обязанностей в организации по данному виду деятельности. Должны быть:

- приведены (или даны ссылки) на действующие в организации документы, нормы и правила, по которым осуществляется контроль конструирования.

6 Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг

В разделе необходимо описать порядок обеспечения качества закупаемых оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов, а также работ и услуг, предоставляемых подрядными организациями.

Раздел должен содержать описание порядка:

- оценки и выбора организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации;

- анализа документации, связанной с качеством и безопасностью закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставлением услуг, проведенного с целью обеспечения выполнения установленных требований;

- идентификации, обеспечения полноты видов контроля и испытаний закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;

- хранения, транспортирования, консервации, упаковки оборудования, комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов;

- оценки соответствия оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;

- проведения входного контроля закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, ведения записей по результатам входного контроля;

-приемки выполненных работ и предоставленных услуг.

7 Производственная деятельность

В разделе необходимо указать основные виды деятельности, выполняемые организацией, выделив те, которые непосредственно влияют на безопасность ОИАЭ.

Раздел должен содержать описание процедур планирования, выполнения и контроля основных производственных процессов, выполняемых при осуществлении деятельности, на которую распространяется ПОК.

В разделе, в том числе приводят:

- описание действующих процедур:

а)	подготовки производства;

б)	выполнения и контроля производственной деятельности (в том числе процессов, в которых подтверждение соответствия конечной продукции затруднено или экономически нецелесообразно);

в)	технического контроля (в том числе неразрушающего);

г)	авторского сопровождения и сервисного обслуживания;

описание порядка:

а)	проведения технического освидетельствования, технического обслуживания, ремонта, реконструкции, модернизации систем (элементов);

б)	обеспечения необходимых контроля (включая эксплуатационный контроль металла), диагностики, испытаний и проверок систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, и их проведения в соответствии с установленными графиками и критериями;

в)	аттестации технологии ведения сварочных работ, методик контроля и диагностики оборудования;

г)	оценки соответствия оборудования, комплектующих изделий, полуфабрикатов и материалов (для организаций-изготовителей);

8 Метрологическое обеспечение

В разделе следует, что деятельностью организации по метрологическому обеспечению является достижение уверенности в том, что полученные результаты измерений при проведении всех видов испытаний, проверок и контроля являются достоверными, при этом:

- используются только исправные, поверенные, калиброванные, подходящие по техническим и метрологическим характеристикам средства измерения и аттестованное испытательное оборудование;

- установлены и предпринимаются меры в случаях, если в средствах измерения и испытательном оборудовании будут обнаружены несоответствия.

Раздел должен содержать описание порядка:

- поддержания в рабочем состоянии средств измерений;

- поверки (калибровки) средств измерений;

- учета и аттестации испытательного оборудования;

- учета и аттестации методик (методов) измерений;

- метрологической экспертизы документации, разрабатываемой в организации;

- осуществления метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонов, методик (методов) измерений, своевременным представлением средств измерений на поверку (калибровку).

В разделе следует указать, что в организации разработаны и утверждены графики выполнения работ по поверке (калибровке) средств измерений и испытательного оборудования.

Необходимо привести информацию о наличии в организации метрологической службы и назначении лиц, ответственных за метрологическое обеспечение.

9 Обеспечение качества программных средств и расчетных методик

В разделе необходимо указать, целью деятельностью в данной области заключается в обеспечении качества программного обеспечения и расчетных методик на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ, уверенности в том, что применяемое программное обеспечение и расчетные методики правильно выбраны и применены, верифицированы и надлежащим образом аттестованы.

Раздел должен содержать:

- перечень (либо ссылку на него) действующих расчетных и аттестованных программных средств, используемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности ОИАЭ, а также при оценке характеристик систем (элементов), в том числе их прочности, долговечности, безотказности;

- описание действующих процедур обеспечения качества программных средств и расчетных методик, включая их аттестацию и верификацию.

10 Обеспечение надежности

В разделе необходимо указать, что цель деятельности по обеспечению надежности заключается в том, чтобы поставляемое оборудование, систем и элементов, важных для безопасности, обеспечивает требуемые показатели надежности в течение их срока эксплуатации (в том числе продленного срока эксплуатации)

Раздел должен содержать описание порядка:

- обеспечения надежности и контроля соответствия установленным требованиям показателей надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, и других систем (элементов), учитываемых при проведении вероятностного анализа безопасности ОИАЭ, в течение их срока эксплуатации (в том числе продленного срока эксплуатации);

- сбора, регистрации, обработки, накопления, хранения, анализа и передачи информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, заинтересованным организациям, выполняющим работы и (или) предоставляющим услуги для эксплуатирующей организации.

11 Управление несоответствиями

В разделе следует указать, что целью управления несоответствиями является гарантия того, что заказчику будет поставлена продукция (выполнена работа, оказана услуга), соответствующая установленным требованиям.

Раздел должен содержать описание порядка:

- выявления и регистрации несоответствий;

- определения и анализа причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ);

- недопущения применения продукции, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям;

- уведомления руководства о выявленных несоответствиях;

- определения тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий;

- разработки, выполнения, контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий, анализа их результативности.

12 Аудиты (проверки)

В разделе необходимо указать, что организация проводит внутренние проверки ПОК в своих подразделениях и внешние проверки выполнения ПОК подрядных организаций в соответствии с разработанной процедурой.

Раздел должен содержать описание порядка проведения аудитов (проверок) выполнения разработанной ПОК, а также ПОК подрядных (субподрядных) организаций, предусматривающего:

- планирование аудитов (проверок) выполнения ПОК;

- создание комиссии из компетентных и независимых от проверяемой деятельности специалистов;

- разработку критериев оценки результативности выполнения ПОК;

- оценку результативности выполнения ПОК в соответствии с установленными критериями;

- документирование результатов аудита (проверки) выполнения ПОК;

- рассмотрение результатов проведения проверки и оценки результативности выполнения ПОК руководством организации и, при необходимости, подготовку, выполнение и контроль выполнения планов корректирующих и предупреждающих действий.

Дополнение В к Приложению 3

Приложение: форма Плана качества

| ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-2 |  |  |  |  | Наименование Поставщика | /1/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН КАЧЕСТВА №________ /3/ | Класс безопасности/ категория ОК | /4/ | Изм. | /5/ | Наименование Завода-изготовителя | /2/ |
| Наименование изделия (оборудования) | Обозначение изделия (оборудования)/ код ККS |  |  | Заводские номера изделий (оборудования) |  | Контракт между Заказчиком и поставщиком (изготовителем) № |
| /6/ | /7/ |  |  | /8/ |  | /9/ |

WP - точка освидетельствования; WP (R) – точка освидетельствования по документам; HP - точка задержки;

| №№ п/п | Наименование технологической или контрольной операции | Наименование оборудования, изделий (деталей, узлов) | РКД, ТД, НД, содержащие требования к качеству | Содержание действий | Документы регистрации результатов | Статус контрольных точек и свидетельство соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Субпоставщик |  | Поставщик |  | УО ГенеральногоЗаказчика |  | Заказчик (АО «АТОМПРОЕКТ») |  | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся ЛАЭС-2» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип точки | Подпись | Тип точки | Подпись | Тип точки | Подпись | Тип точки | Подпись | Тип точки | Подпись |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| Наименование Поставщика | План качества | № |  | Лист |  | из |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Лист разработки и согласования Плана качества

|  | Разработал Субпоставщик | Согласовал Поставщик | Согласовал УО Генерального Заказчика | Согласовал Заказчик (АО АТОМПРОЕКТ) | Утвердил Генеральный Заказчик (Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся ЛАЭС-2») | Утвердил 1 Генеральный заказчик (ОАО «Концерн Росэнергоатом» ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия Инициалы |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |

        - Для оборудования 1 и 2 классов безопасности обязательно утверждение Планов качества центральным аппаратом ОАО «Концерн Росэнергоатом», для оборудования 3 класса безопасности – колонка Утверждения исключается.

| Наименование Поставщика | План качества | № |  | Лист |  | из |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист идентификации отметок о выполнении контрольных, технологических операций и проведении контроля за качеством

|  | Субпоставщик | Поставщик | УО Генерального Заказчика | Заказчик (АО АТОМПРОЕКТ) | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся ЛАЭС-2» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |

От Поставщика

______________          ________________          __________________

(должность)			(подпись)				(фамилия)

«___» ______________ 200__г.

От Субпоставщика

______________          ________________          __________________

(должность)			(подпись)				(фамилия)

«___» ______________ 200__г.

От представителя Генерального Заказчика

______________          ________________          __________________

(должность)			(подпись)				(фамилия)

«___» ______________ 200__г.

От Заказчика (АО АТОМПРОЕКТ)

______________          ________________          __________________

(должность)			(подпись)				(фамилия)

«___» ______________ 200__г.

| Наименование Поставщика | План качества | № |  | Лист |  | из |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист учета заводских номеров и соответствующих паспортов изделий

(Заполняется для типовых Планов качества)

| №№ п/п | Заводской номер /1/ | Номер паспорта /2/ | № п/п | Заводской номер /1/ | Номер паспорта /2/ | № п/п | Заводской номер /1/ | Номер паспорта /2/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Требования и комментарии по оформлению Планов качества

В настоящем Дополнении приведена форма Плана качества для изготовления оборудования 1, 2 классов безопасности. Уровень утверждения и количество участников процесса контроля качества зависит от класса безопасности и категории обеспечения качества оборудования, соответственно, в случае изготовления оборудования другого класса безопасности, в приведенную форму Плана качества Поставщиком должны быть внесены следующие изменения:

для оборудования 3 класса безопасности из Листа разработки и согласования Плана качества исключается колонка «Утверждаю Генеральный Заказчик (ОАО «Концерн Росэнергоатом»)»;

для оборудования 4 класса безопасности (2, 3 категорий обеспечения качества):

    - исключаются столбцы №№ 9, 10, 15, 16 титульного листа;

    - из Листа разработки и согласования Плана качества исключается колонка согласования УО Генерального Заказчика и колонки утверждения Филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом»-Дирекция строящейся ЛАЭС-2 и центральным аппаратом ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

    - Лист идентификации отметок корректируется аналогично, в зависимости от количества участников процесса контроля качества.

1. В полях плана качества должна быть отражена следующая информация:

- поле 1 титульного листа: полное наименование поставщика (при наличии самостоятельного поставщика);

- поле 2 титульного листа: полное наименование изготовителя;

- поле 3 титульного листа: номер плана качества;

- поле 4 титульного листа: класс безопасности/категория обеспечения качества;

- поле 5 титульного листа: идентификация изменений плана качества;

- поле 6 титульного листа: наименование оборудования, на которое оформляется план качества;

- поле 7 титульного листа: обозначение чертежа оборудования  (с учётом исполнения) согласно дополнения к контракту (договору) и код KKS.

- поле 8 титульного листа: номер оборудования, присваиваемый изготовителем. (допускается ссылка на приложение к плану качества);

- поле 9 титульного листа: номер контракта между Заказчиком и поставщиком (изготовителем) на поставку оборудования;

- столбец 1 таблицы титульного листа: номер по порядку;

- столбец 2 таблицы титульного листа: наименование контрольной или технологической операции;

- столбец 3 таблицы титульного листа: приводятся наименования деталей и их чертежей (с учётом допустимых исполнений), процессов (с учётом внедрённых для данной партии изделий извещений об изменении, предварительных извещений, технических решений, технологических предварительных извещений), которые подлежат контролю в ходе указанной в столбце 2 операции;

- столбец 4 таблицы титульного листа: приводятся требования или дается точная ссылка на документ, содержащий требования, которым необходимо следовать при проведении операции, указанной в столбце 2;

- столбец 5 таблицы титульного листа: указывается краткое содержание контрольных операций;

- столбец 6 таблицы титульного листа: дается наименование документов, в которые заносятся записи, подтверждающие выполнение операции и/или содержащие результаты проведения операции (журналы контроля, протоколы, акты);

- столбцы 7,  9, 11, 13, 15 таблицы титульного листа: устанавливаются статусы контрольных точек для изготовителя (статус точки изготовителя не может быть ниже НР), представителя УО/ Генерального Заказчика, Заказчика соответственно;

- столбцы 8, 10, 12, 14, 16 таблицы титульного листа: соответствующее уполномоченное лицо удостоверяет своей подписью выполнение освидетельствование контрольной точки плана качества и ставит дату освидетельствования;

- столбец 17 таблицы титульного листа: указываются комментарии и примечания, возникающие в процессе  контрольных действий за качеством, указываются номера актов, протоколов, решений и других документов по выявленным и согласованным несоответствиям.

Примечание. Контрольным операциям, в которых будут участвовать представители Поставщика, Уполномоченной организации/ Генерального Заказчика, Заказчика на стадии планирования контроля присваивается статус “HP” , “WP” или “WP (R)”.

В контрольных точках со статусом “WP”(точка освидетельствования) – контроль осуществляется путем наблюдения за ходом технологической или контрольной операции без останова производственного процесс. Со статусом “HP”(точка задержки) – путем наблюдения или непосредственного участия в контрольной операции с условием, что на время контрольной операции технологический процесс должен быть остановлен и его продолжение возможно только после получения удовлетворительного результата по этой контрольной операции.

Представители Поставщика, Уполномоченной организации/ Генерального Заказчика, Заказчика имеют право проводить освидетельствование по отчетным документам, в таком случае в Плане качества ставится точка WP (R).

2.  В полях Таблицы 1А к плану качества должна быть отражена следующая информация:

- поле 1: номер оборудования, присваиваемый изготовителем;

- поле 2: номер паспорта на оборудование.

3	План качества должен оформляться на каждое изделие в соответствии с требованиями Договора по составу документов, направляемых с оборудованием. В случаях, когда партия изделий изготавливается и контролируется с применением одних и тех же технологических процессов, то План качества может разрабатываться, согласовываться и утверждаться в одном экземпляре, затем тиражироваться по числу изделий, идентифицироваться по каждому заводскому номеру и вестись со строгой привязкой к каждому изделию.

4	Если в процессе изготовления изделие проходит различные производственные циклы (например, металлургическое и механосборочное производство), то рекомендуется разрабатывать отдельные Планы качества по разным стадиям цикла изготовления оборудования (например, производство заготовок и изготовление узлов).

5	До начала изготовления изделия приказом по Предприятию-изготовителю должен быть назначен инспектор (инспектора) по качеству, уполномоченный вносить записи в План качества и удостоверять свой подписью выполнение контрольных точек завода.

6	Перечень технологических и контрольных операций должен быть достаточно подробным. При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:

- объединять в одной строке технологическую операцию и пооперационный контроль;

- объединять в одной строке несколько технологических операций, выполняемых по единому технологическому процессу, например, все работы по мех. обработке объединять под названием «изготовление деталей», а в графе «Требования» записывать: «разметка, резка, перенос маркировки стали, механообработка по ТП №___ Пооперационный контроль размеров деталей и кромок, а также соблюдение всех требований ТП №___ по инструкции №___»;

- операцию сборки под сварку и операцию сварки записывать отдельными строками;

- поскольку входной контроль выполняется по разным инструкциям, то необходимо раздельно записывать операции входного контроля для:

- основных материалов, полуфабрикатов и покупных изделий;

- сварочных материалов;

- материалов для дефектоскопии,

- хранение, подготовка и выдача в производство.

7	Аналогично следует подходить к операциям в случае, если следующие операции входят в состав контрольных точек проверки готовности производства:

- проверка комплектности конструкторской и технологической документации и соответствия ее правилам и нормам безопасности;

- проверка оборудования, контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- проверка аттестации персонала (ИТР, сварщиков, термистов и дефектоскопистов);

- операции контроля сварных швов (готового изделия) допускается объединять в одной строке, перечисляя в графе «Требования» все контрольные операции и ссылаясь на Программу контроля качества.

Дополнение Г к Приложению 3

Форма отчета о несоответствии

| ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ № (идентификационный номер отчета) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Поставщика: |  | Наименование Организации — разработчика отчета: |  |  | Код КК8 оборудования (изделия): |
| № и дата Договора (контракта) с предприятием- изготовителем / его субподрядчиком): | № и дата Договора (контракта) с генподрядчиком / филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом»: |  |  | Цех № | /Наименование АЭС/ |
| Наименование оборудования (изделия): | Наименование части оборудования (изделия): |  |  |  |  |
| Заводской номер оборудования (изделия): Чертеж | Идентификационный номер части оборудования (изделия): |  |  | Дата /ставится дата регистрации (открытия) отчета/ | Стр. из |
| Описание несоответствия: /приводится описание несоответствия и/или эскиз/ возможна ссылка на Приложение к Отчету/ | Решение по несоответствию: ПРИНЯТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ □ ПРИНЯТЬ С КОММЕНТАРИЯМИ □ ПЕРЕДЕЛАТЬ □ ЗАБРАКОВАТЬ □ РЕМОНТИРОВАТЬ □ |  |  | Номер Плана качества: | Номер и наименование операции контрольной точки Плана качества: |
|  |  |  |  | Инструкция: /Приводятся инструкции по выполнению переделки или техническое обоснование/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету/ |  |
| Подпись: /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия- изготовителя/его субподрядчика, подтверждающего описание несоответствия/ |  |  | Подпись: /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика, принимающего решение по несоответствию/ |  |  |
| Тип несоответствия: | Тип подтверждаю: |  | /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика/ |  |  |
|  |  |  | /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия - разработчика РКД/предприятия-держателя ОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика АЭС/ |  |  |
|  |  |  | /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица уполномоченной организации/ |  |  |
|  |  |  | /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица головной материаловедческой организации - при необходимости/ |  |  |
|  |  |  | /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица генподрядчика/ |  |  |
|  |  |  | /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»/ |  |  |

форма отчета о несоответствия (оборотная сторона)

| Комментарий предприятия • разработчика РКД/ предприятия-держателя ОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика АЭС, уполномоченной организации, головной материаловедческой организации (при необходимости), генподрядчика и филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» относительно принятого решения по несоответствию: - /Заполняется для несоответствий любого типа. Возможна ссылка на документ организации, прилагаемый к Отчету/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Решение согласовано: | /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика/ |  |  |
|  | /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия - разработчика РКД/предприятия-держатепя ОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика АЭС/ |  |  |
|  | /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица уполномоченной организации/ |  |  |
|  | /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица головной материаловедческой организации - при необходимости/ |  |  |
|  | /приводится подпись (срасшифровкой Ф.И.О.) должностного лица генподрядчика/ |  |  |
|  | /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»/ |  |  |
| Причина несоответствия: /Приводится причина возникновения несоответствия/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету/ Подпись: /подпись должностного лица предприятия- изготовителя/его субподрядчика (с расшифровкой Ф.И.О.)/ |  |  | Корректирующие действия: - По устранению несоответствия: - По устранению причины несоответствия: /Приводятся планируемые корректирующие действия. Возможна ссылка на Приложение к Отчету/ Подпись: /подпись должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика (срасшифровкой Ф.И.О.), ответственного согласно процедуре предприятия за разработку корректирующих действий/ |
| Проверка выполнения корректирующих действий по устранению несоответствия: |  |  |  |
| Решение выполнено: |  | Подпись: /подпись должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика (срасшифровкой Ф.И.О.), ответственного согласно процедуре предприятия за контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий/ Подпись: /подпись (срасшифровкой Ф.И.О.) должностного лица уполномоченной организации/ |  |
| Решение не выполнено по следующим причинам: /Приводится причина невыполнения решения и дальнейшие действия в отношении продукциия/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету/ |  |  | Подпись: /подпись должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика (срасшифровкой Ф.И.О.), ответственного согласно процедуре предприятия за контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий/ Подпись: /подпись (срасшифровкой Ф.И.О.) должностного лица уполномоченной организации/ |

Примечания:

1.  В случае принятия изделия без изменений – проверка выполнения решения по несоответствию не выполняется и графы ниже графы «Проверка выполнения решения по несоответствию» не заполняются

2.  Решение по несоответствию «ПРИНЯТЬ С КОММЕНТАРИЯМИ» означает, что для принятия изделия таким как есть необходимо провести дополнительный контроль и/или расчеты. Результаты контроля и/или расчетов необходимо приложить к Отчету о несоответствии.

Дополнение Д к Приложению 3

«Сводка данных по несоответствиям»

| СВОДКА ДАННЫХ ПО НЕСООТВЕТСТВИЯМ Оборудования ЛАЭС-2 за ____ 20_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер Договора между Генеральным Заказчиком и Заказччиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер Договора между Заказчиком и Поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Субпоставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер Договора между Поставщиком и Субпоставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за подотчетный период по данному Договору с Поставщиком (предприятием-изготовителем) находилось в изготовлении ___________________ единиц Оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество несоответствий класса А(Б), типа 1, 2, 3 и 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего несоответствий |  |  |  |  |
| А-1 (Б-1) |  |  |  | А-2 (Б-2) |  |  |  |  |  | А-3 (Б-3) |  |  |  |  |  | А-4 (Б-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИД НЕСООТВЕТСТВИЯ |  | КЛАСС-ТИП НЕСООТВЕТСТВИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЙ |  |  | КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ |  |
|  |  | А-1 (Б-1) |  |  |  | А-2 (Б-2) |  |  |  |  |  | А-3 (Б-3) |  |  |  |  | А-4 (Б-4) |  |  |  |  | код описания | кол-во |  | код описания | кол-во |
|  |  | А | В |  | С | А |  |  | В |  | С | А |  | В | С |  | А |  | В |  | С |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| Несоответствия материала, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий по результатам входного контроля или выявленное в процессе изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| Несоответствия материала, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий (замена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам ковки, штамповки,гибки,вытяжки,прошивки и тп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам разрушающего контроля(испытаний) основного материала и сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам термообработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам мех. обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам сварки, наплавки, пайки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам неразрушающего контроля (испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| Несоответствия по результатам сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам приемо-сдаточных (заводских) испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия маркировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия консервации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия окраски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия упаковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия комплектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Графа А - количество несоответствий (данного класса- типа и вида) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Графа В - количество единиц Оборудования, при изготовлении которых обнаружены несоответствия данного класса- типа и вида 3. Графа С – номера позиций Оборудования по спецификации к Договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: для вида несоответствия - ДРУГОЕ - необходимо приводить дополнительные разъяснения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОДИРОВКА ПРИЧИН НЕСООТВЕТСТВИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ошибки проектно- конструкторской документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ошибки технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ошибки на заготовительных/комплектующих операциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Несоответствие технологического Оборудования, оснастки, инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Несоответствие контрольного, измерительного, испытательного Оборудования (КИИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Несоответствие Программного обеспечения (ПО) 7. Несоблюдение требований нормативной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Несоблюдение технологической документации 9. Несоблюдение конструкторской документации 10.Несоблюдение требований документации предприятия(стандартов предприятия, инструкции, руководства) 11.Низкая квалификация персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Ошибка Поставщика 13.Низкая производственная дисциплина 14.Прочие причины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОДИРОВКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Корректировка конструкторской документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Корректировка технологической документации 3. Замена, ремонт материалов, полуфабрикатов и комплектующих 4. Ремонт в процессе изготовления Оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Усиление входного контроля, корректировка взаимодействий с Поставщиками, корректировка процедур заготовительных, комплектующих операций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ремонт, настройка либо закупка нового технологического Оборудования, ремонт, восстановление (изготовление, закупка) новой оснастки, инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Валидация, верификация либо установка нового Программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ремонт, поверка, настройка либо закупка нового КИИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Дополнительное обучение (инструктаж), повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Административные меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнение Е к Приложению 3

«Перечень обязательных условий для запуска производства»

1	Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на соответствующий вид деятельности, в соответствии с Законом РФ «Об использовании атомной энергии».

2	Наличие разработанной и утвержденной Программы обеспечения качества при изготовлении ПОК (И) и/или действующей системы менеджмента качества на предприятии.

3	Наличие сертификатов, выданных в установленном порядке в системе обязательной сертификации ОИТ (если Оборудование входит в номенклатуру системы ОИТ), с учетом Решения №06-4421 от 25 июня 2007 г., Постановления от 01.12.2009г. №982 и №548 от26.08.2010г.

4	Имеется разработанная, согласованная и утвержденная в установленном порядке рабочая конструкторская документация, технические задания, технические условия и другие необходимые документы.

5	Наличие разработанных, согласованных и утвержденных в установленном порядке Программ и методик испытаний Оборудования, в зависимости от присвоенной литеры (опытный образец, головной образец, установочная серия, серийная продукция в соответствии с        ГОСТ 15. 201-2000 и ГОСТ 15.309-98).

6	 Наличие документированной системы учета, хранения, внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию, и выдачи документации в производство.

7	Имеется на предприятии документация (стандарт предприятия, инструкции, перечень продукции подлежащей входному контролю) определяющая требования к контролю качества покупных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий.

8	Имеется разработанная, согласованная и утвержденная в установленном порядке технологическая документация, включая технологический паспорт для документирования результатов изготовления и контроля изделий на всех этапах изготовления.

9	Разработаны формы отчетных документов (актов, протоколов испытаний и контроля, паспорта/свидетельства об изготовлении/сертификата).

10	Наличие согласованных и утвержденных Планов качества.

11	Аттестованы и имеются удостоверения (сертификаты) подтверждающие квалификацию: сварщиков, выполняющих сварку и наплавку; специалистов по проведению испытаний; контролеров отделов (бюро) технического контроля, инженерно-технических работников и должностных лиц занятых изготовлением Оборудования.

12	Разработаны и согласованы технологические процессы, в том числе и специальные приводящие к изменению свойств и структуры элементов Оборудования (сварка, наплавка, термическая резка, термическая обработка), и формоизменению деталей и заготовок давлением (штамповка, вальцовка, вытяжка, обжим, осадка, ковка и др., выполняемые как с нагревом, так и без нагрева).

13	Проведена аттестация технологий сварки (наплавки) и получены соответствующие разрешения на их применение.

14	Готовность технологического Оборудования и метрологического обеспечения производства, а именно:

- наличие графиков, актов подтверждающих выполнение планово-предупредительного ремонта и проверки на технологическую точность технологического Оборудования;

- организация учёта средств измерения и контроля, испытательного Оборудования;

- наличие аттестованных методик выполнения измерений, испытаний и контроля;

- наличие свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке и/или калибровочных клейм на средства измерения и контроля, аттестатов на испытательное Оборудование;

- организация и проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации.

Дополнение Ж к Приложению 3

«Форма Уведомления о контроле качества»

Предприятие _________________________________________________________ Цех № ___________________ дата: “ ____ ” _________ 200__. Представителю (ям) _________________________ _________________________ _________________________ УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА №______ В соответствии с Договором № _______________________ от «___» ___________ 200_ на изготовление __________________________________________________________________________________________ (наименование изделия, обозначение чертежа, ТУ) ___________________________________________________________________________________ Извещаем Вас, что с «____» ______ 200_ _____ час (дата) (месяц) (год) (время) нами будут проводиться работы ___________________________________________________________________________________ (наименование контрольной или технологической операции) ___________________________________________________________________________________ По Плану качества № _________________________________________________________________ Номер и тип контрольной точки _______ _______ (WP, HP) прошу подтвердить Ваше присутствие при контроле качества в контрольной точке Плана качества Ответственный представитель Поставщика _____________ __________ ____________ (подпись) (фамилия) (должность) Участие на следующих операциях контрольной точки подтверждаю/не подтверждаю: (ненужное зачеркнуть) __________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ (Перечень поднадзорных контрольных и/или технологических операций в соответствии с Планом качества) Представитель _________________________ __________ _________ __________ ___________ (дата) (подпись) (фамилия) (должность) Представитель _________________________ __________ _________ __________ ___________ (дата) (подпись) (фамилия) (должность) Представитель _________________________ __________ _________ __________ ___________ (дата) (подпись) (фамилия) (должность)

Форма оборотной стороны Уведомления о контроле качества

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА №_______ к Уведомлению о контроле качества № __________ от «____» _____________ 200__г.

В результате проведения контроля качества установлено, что контрольная/технологическая операция удовлетворяет (не нужное зачеркнуть) требованиям нормативной и технологической документации, а также Договора №_______________________________________ от “ ___ ” __________________ 200__ Представитель ___________________________ ______________ ____________ _____________ (подпись) (фамилия) (должность) ___________________________ ______________ ____________ _____________ (подпись) (фамилия) (должность) ___________________________ ______________ ____________ _____________ (подпись) (фамилия) (должность) ________________________________ (дата выполнения контроля качества)

В результате проведения контроля качества установлено, что контрольная/технологическая операция (ненужное зачеркнуть) не удовлетворяет требованиям нормативной и технологической документации, а также Договора №_________________________________________ от “ ___ ” __________________ 200_____ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (описание обнаруженных несоответствий) отчет о несоответствии представить к «____»_______________ 200_ Представитель ______________________________ ______________ ____________ _____________ (подпись) (фамилия) (должность) ___________________________ ______________ ____________ _____________ (подпись) (фамилия) (должность) ___________________________ ______________ ____________ _____________ (подпись) (фамилия) (должность) ________________________________ (дата выполнения контроля качества)

Заключение о контроле качества получено Ответственный представитель Поставщика ______________ ____________ ______________ (подпись) (фамилия) (должность)

Дополнение И к Приложению 3

«Форма Уведомления о приемочной инспекции»

| Предприятие: __________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цех №__________________________________________ Дата: «____»___________________200_г. |  |  |  |  |  |  |
| Представителю (ям) __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМОЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ №__________ |  |  |  |  |  |  |
| Предъявляются к приемке_________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (наименование изделий, обозначение чертежа) |  |  |  |  |  |  |
| В количестве ____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Заводские №№ (коды KKS)_______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Продукция изготовлена по технологическому процессу _______________________________ |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Принята Отделом технического контроля, соответствует требованиям: |  |  |  |  |  |  |
| Технических условий (стандарта) __________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Договора № ______________________от «____»_________ _____г. |  |  |  |  |  |  |
| Особые отметки: |  |  |  |  |  |  |
| Совместно с изделиями предъявляются: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паспорта/Свидетельство об изготовлении/ Сертификаты |  |  | 9 | Сертификаты соответствия (Номенклатура ОИТ) |  |
| 2 | Комплект чертежей |  |  | 10 | Ведомость запчастей |  |
| 3 | Результаты расчетов прочности |  |  | 11 | Инструкция по консервации, хранению, транспортировке и расконсервации |  |
| 4 | Таблицы контроля качества основных материалов и сварных соединений |  |  | 12 | Руководство по эксплуатации, включая ТО, инструкцию по монтажу, эксплуатацию и тех. обслуживание |  |
| 5 | Копии сертификатов на основные и сварочные материалы |  |  | 13 | Перечень расходных материалов для монтажа, ввода в эксплуатацию и в гарантийный период эксплу - ии |  |
| 6 | Протоколы, акты проведенных проверок и испытаний |  |  | 14 | Перечень вспомогательного Оборудования, приспособлений, инструмента для пог.-разг. работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, ремонт и тп. |  |
| 7 | Планы качества (для 1,2 и 3 категорий обеспечения качества) |  |  |  |  |  |
| 8 | Отчеты о несоответствиях |  |  | 15 | Техническая документация и документация по качеству на вспомогательное Оборудование и запчасти |  |
| Ответственный представитель Поставщика ________________ ___________________ |  |  |  |  |  |  |
| (Ф.И.О.) (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ОТК Завода-изготовителя ________________ __________________ (Ф.И.О.) (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Продукция предъявлена: «____»______________200_г. в __________час. |  |  |  |  |  |  |
| Представитель__________________ _____________________ _______________________ (Ф.И.О.) (подпись) __________________ _____________________ _______________________ (Ф.И.О.) (подпись) __________________ _____________________ _______________________ (Ф.И.О.) (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Форма оборотной стороны Уведомления о приемочной инспекции ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИЕМОЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ к Уведомлению о приемочной инспекции №____ от «___»_________200__г. |  |  |  |  |  |  |
| В результате проведения приемки установлено, что: |  |  |  |  |  |  |
| (заключение представителей Поставщика, Заказчика, УО Генерального Заказчика, о соответствии или несоответствии: выполнения предусмотренных технической документацией процедур и процессов, выполнение в полном объеме контроля и испытаний при изготовлении, наличие документов с результатами контроля и испытаний, устранение выявленных несоответствий, комплектности технической документации, комплектности продукции и сопроводительной документации, консервации, упаковки, маркировки продукции и тары требованиям Договора) |  |  |  |  |  |  |
| (решение вышеуказанных представителей по управлению продукцией в случае не удовлетворения требованиям Договора) |  |  |  |  |  |  |
| Представитель________________ |  | _____________ ______________ _______________ |  |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) (подпись) (должность) _____________ ______________ _______________ (Ф.И.О.) (подпись) (должность) _____________ ______________ _______________ (Ф.И.О.) (подпись) (должность) |  |  |  |  |
| Заключение о приемке продукции получено: Ответственный представитель Поставщика _____________ __________ _______________ _________ (подпись) (фамилия) (должность) (дата) |  |  |  |  |  |  |

Дополнение К к Приложению 3

«Форма повторного Уведомления о приемочной инспекции»

| Предприятие: ______________________________________________________ ПОВТОРНО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цех № _________________________________ Дата: «____»___________________200_г. |  |  |  |  |  |
| Представителю (ям) ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ |  |  |  |  |  |
| УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМОЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ № _________ |  |  |  |  |  |
| Предъявляются к приемке_________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| ________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| (наименование изделий, обозначение чертежа) |  |  |  |  |  |
| В количестве____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Заводские №№ (коды KKS)_______________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Продукция изготовлена по технологическому процессу _______________________________ |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Принята Отделом технического контроля, соответствует требованиям: |  |  |  |  |  |
| Технических условий (стандарта)___________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Договора (Контракта) № ______________________ от «____»_________ ______г. |  |  |  |  |  |
| Особые отметки: |  |  |  |  |  |
| Совместно с изделиями предъявляются: |  |  |  |  |  |
| 1 | Паспорта/Свидетельство об изготовлении/ Сертификаты |  | 9 | Сертификаты соответствия (Номенклатура ОИТ) |  |
| 2 | Комплект чертежей |  | 10 | Ведомость запчастей |  |
| 3 | Результаты расчетов прочности |  | 11 | Инструкция по консервации, хранению, транспортировке и расконсервации |  |
| 4 | Таблицы контроля качества основных материалов и сварных соединений |  | 12 | Руководство по эксплуатации, включая ТО, инструкцию по монтажу, эксплуатацию и тех. обслуживанию |  |
| 5 | Копии сертификатов на основные и сварочные материалы |  | 13 | Перечень расходных материалов для монтажа, ввода в эксплуатацию и в гарантийный период эксплуатации |  |
| 6 | Протоколы, акты проведенных проверок и испытаний |  | 14 | Перечень вспомогательного Оборудования, приспособлений, инструмента для пог.-разг. работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, ремонт и тп. |  |
| 7 | Планы качества (для 1,2 и 3 категорий обеспечения качества) |  |  |  |  |
| 8 | Отчеты о несоответствиях |  | 15 | Техническая документация и докум-я по качеству на вспомогательное Оборудование и запчасти |  |
| Руководитель Поставщика _______________ ___________________ |  |  |  |  |  |
| (Ф.И.О.) (подпись) |  |  |  |  |  |
| Начальник ОТК Завода-изготовителя ________________ __________________ (Ф.И.О.) (подпись) |  |  |  |  |  |
| Продукция предъявлена: «____»______________200_г. в __________час. |  |  |  |  |  |
| Представитель _____________ ______________________ ______________________ (Ф.И.О.) (подпись) __________________ _____________________ _______________________ (Ф.И.О.) (подпись) __________________ _____________________ _______________________ (Ф.И.О.) (подпись) |  |  |  |  |  |

Форма оборотной стороны Уведомления о приемочной инспекции

| ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИЕМОЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ к Уведомлению о приемочной инспекции №________ от «___»___________200__г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| В результате проведения приемки установлено, что: |  |  |
| (заключение представителей Поставщика, Заказчика, УО Генерального Заказчика о соответствии или несоответствии: выполнения предусмотренных технической документацией процедур и процессов, выполнение в полном объеме контроля и испытаний при изготовлении, наличие документов с результатами контроля и испытаний, устранение выявленных несоответствий, комплектности технической документации, комплектности продукции и сопроводительной документации, консервации, упаковки, маркировки продукции и тары требованиям Договора) |  |  |
| (решение вышеуказанных представителей по управлению продукцией в случае не удовлетворения требованиям Договора) |  |  |
| Представитель________________ |  |  |
| ________________ ________________ | (Ф.И.О.) (подпись) (должность) _______________ ______________ _______________ (Ф.И.О.) (подпись) (должность) _______________ ______________ _______________ (Ф.И.О.) (подпись) (должность) |  |
| Заключение о приемке продукции получено: Ответственный представитель Поставщика _____________ __________ _______________ _________ (подпись) (фамилия) (должность) (дата) |  |  |

Дополнение Л к Приложению 3

«Требования к содержанию Отчета об анализе качества»

Отчет об анализе качества должен содержать информацию, представленную ниже:

- Раздел 1

| (Наименование) АЭС, Блок № … |  |  | Договор №________________ от «__»_____ 20__ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Поставщика: |  |  |  |  |  |
| Наименование документа: |  | Отчет об анализе качества |  |  |  |
| Отчетный период: | С _________________ по ____________________ . |  |  |  |  |
| Дата | Подготовил |  |  | Рассмотрел | Утвердил |

- Раздел 2 Информация о ходе выполнения работ по обеспечению качества

- Сведения о состоянии дел с обеспечением качества Оборудования, включая результаты входного контроля. - Сведения по проведенным испытаниям Оборудования (приемочным, квалификационным, типовым, приемо-сдаточным); - Сведения об Оборудовании 3-го класса безопасности, прошедшем процедуру подтверждения соответствия в системе сертификации ОИТ (с выдачей сертификатов соответствия), без оценки соответствия в форме приемки; - До заключения договоров копии лицензий, разрешений, свидетельств об аккредитации, необходимых для разработки РКД и/или изготовления Оборудования Субпоставщиков; - Справка о проведенных аудитах обеспечения качества Субпоставщиков, включая следующую информацию: - Перечень Субпоставщиков, в которых был проведен аудит - Описаний выявленных несоответствий - Корректирующие действия, предпринятые для устранения несоответствий и их причин

- Раздел 3 Анализ несоответствий

- Перечень несоответствий, возникших в ходе производства и контроля, в том числе влияющих на безопасность с указанием их класса, типа и вида. - Перечень несоответствий, обнаруженных по результатам внутренних аудитов подразделений, участвующих в выполнении ПОКАС. - Информация о ходе выполнения Плана корректирующих действий по результатам внешних и внутренних аудитов. - Описание повторяющихся несоответствий. - Причины повторяющихся несоответствий. - Корректирующие действия по устранению повторяющихся несоответствий и их причин. - Результаты анализа информации о несоответствиях, включая принятые решения по результатам аудита.

| - Раздел 4 Данные для анализа деятельности по оценке соответствия в форме испытаний за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер блока сооружаемой АЭС | Наименование организации-разработчика КД | Наименование организации-изготовителя | Обозначение (наименование) испытываемого оборудования | Класс безопасности оборудования | Приемочные испытания |  |  |  | Квалификационные испытания |  |  |  | Типовые испытания |  |  |  | Приемо-сдаточные испытания |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество проведенных испытаний | Количество испытаний, результат которых признан не удовлетворительным | Основные причины признания результата испытаний не удовлетворительным | Принятые решения по результатам всех видов испытаний, признанных не удовлетворительными | Количество проведенных испытаний | Количество испытаний, результат которых признан не удовлетворительным | Основные причины признания результата испытаний не удовлетворительным | Принятые решения по результатам всех видов испытаний, признанных не удовлетворительными | Количество проведенных испытаний | Количество испытаний, результат которых признан не удовлетворительным | Основные причины признания результата испытаний не удовлетворительным | Принятые решения по результатам всех видов испытаний, признанных не удовлетворительными | Количество проведенных испытаний | Количество испытаний, результат которых признан не удовлетворительным | Основные причины признания результата испытаний не удовлетворительным | Принятые решения по результатам всех видов испытаний, признанных не удовлетворительными |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Раздел 5 Данные по оценке соответствия в форме подтверждения соответствия за отчетный период

| Наименование, обозначение оборудования | Наличие замечаний и/или несоответствий, вызванных отсутствием сертификатов соответствия (с указанием реквизитов документа, содержащего замечания и автора замечаний) | Наличие замечаний и/или несоответствий, вызванных нарушениями требований и параметров указанных в сертификате соответствия (с указанием номера сертификата и нарушенных условий его действия) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- Раздел 6 Данные по оценки соответствия в форме государственного контроля (надзора) за отчетный период

| Наименование, обозначение оборудования | Наличие несоответствий и/или предписаний, вызванных нарушениями условий действия лицензий (с указанием вида и номера лицензии, нарушенных условий ее действия и наименования органа выдавшего замечание, несоответствие и/или предписание) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Дополнение М к Приложению 3

«Классификация несоответствий по типам»

  - К типу 1 относится несоответствие, устранение которого предусмотрено действующими Нормами и Правилами по безопасности, другими документами и разработанными на их основе процедурами, технологическими инструкциями и технической документацией, согласованными в установленном порядке. После устранения несоответствия изделие должно отвечать требованиям, установленным Заказчиком (потребителем).

  - К типу 2 относится несоответствие, которое не может быть устранено согласно процедурам, технологиям и технической документации по п.1, и поэтому необходимо разработать и согласовать дополнительные процедуры и/или технологическую документацию для обеспечения того, чтобы изделие удовлетворяло требованиям Генерального Заказчика (потребителя).

  - К типу 3 относится несоответствие, изделие с которым может быть принято при оформлении документации, обосновывающей допустимость выявленных отступлений. При необходимости, соответствующие изменения вносятся в условия договора и/или спецификацию, ТУ и проектно-конструкторскую документацию на изделие.

4	К типу 4 относится несоответствие, при котором заданные требования Генерального Заказчика (потребителя) к изделию не могут быть достигнуты и изделие подлежит переделке (с заменой дефектных деталей) или ремонту по техническому решению, предусматривающему доработку соответствующей проектно-конструкторской документации, или может быть использовано при условии снижения его градации.