Договора № ***
г. Димитровград








                        2011г

ОАО «ГНЦ НИИАР», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя директора по капитальному строительству Малиновского В.Б., действующего на основании доверенности № 9 от 11.01.2011г, с одной стороны и ___________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили между собой  Договор  (протокол №__________ ________2011г) о нижеследующем: 






1. Предмет договора.

1.1 Заказчик  поручает, а  Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные и монтажные работы по устройству инженерных сетей пристройки здания 120 на пром.площадке №1 по проекту «Расширение радиохимического участка для производства радионуклида молибден-99 на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР»» (далее Объект) , согласно рабочей документации, в объёмах, предусмотренных поручаемому объёму работ и сметной документацией № ______, являющимися неотъемлемой часть договора . Подрядчик обязуется передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для производства работ, принять выполненные работы в установленном порядке и оплатить их.
            1.2 Договорная цена согласована сторонами на момент оформления Договора. Указанная цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением изменения объёма поручаемых работ. Объём дополнительных работ определяется по согласованию сторон. Сметная стоимость дополнительных работ не может превышать 30% от первоначальной цены Договора. В случаях изменения цены Договора Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу принятого соответствующего решения с обязательным уточнением сроков окончания работ.

2. Стоимость работ.


2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствии с утверждённой сметной документацией  и составляет в текущих ценах _____________ руб.( ________ тыс.___________ рубля _____ коп.), в том числе НДС _____________ руб.( ________ тыс. __________ руб. ______ коп.);


2.2. Окончательная стоимость работ может быть изменена в зависимости от фактически выполненных объёмов работ, согласованных Сторонами. Объём дополнительных работ, выполненных Подрядчиком, без письменного согласования с Заказчиком оплате не подлежит. 

3. Сроки выполнения работ


3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами 

      Начало работ       _______________  2011г. 

      Окончания работ _______________  2011г;


3.2. Датой выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Изменение сроков начала и окончания работ согласовывается сторонами с оформлением дополнительного соглашения.

4. Порядок сдачи и приёмки работ.
4.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, который предоставляется Заказчику в течении двух дней после окончания работ. Работа считается выполненной с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

4.2. При приемке выполненных работ Подрядчик передает Заказчику предварительно согласованную с ним исполнительную документацию согласно РД 11-02-2006, а так же предоставляет Акты на особо ответственные работы, скрытые работы, согласно СНиП 3.01.01-85, сертификаты на применяемые материалы, не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным.

4.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.1 и 4.2. Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ или направить  мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня их обнаружения.

4.5. Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.

5. Оплата работ.

5.1. Заказчик до начала работ производит предварительную оплату 30%  поручаемых Подрядчику работ по настоящему Договору на закупку материалов. Предварительная оплата осуществляется в течении 30 рабочих дней после подписания Заказчиком настоящего Договора. Срок начала и окончания работ подлежит корректировке на время задержки предварительной оплаты. Зачет выданного аванса производится пропорционально от выставленного к оплате объёма работ. На сумму предоплаты Подрядчик в адрес заказчика представляет счет – фактуру, оформленную в соответствии с НК РФ;

5.2. Оплата выполненных и принятых Заказчиком работ производится в течении 30 рабочих дней после подписания им акта сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), выставленных на принятый объём работ, счетов-фактур и счёта на оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, с зачётом выданного аванса, согласно п.5.1;


5.3. Окончательный расчёт за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30 рабочих дней после полного завершения работ, предусмотренных в п.1.1, включая устранение выявленных недостатков и дефектов, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке, но не ранее 30 рабочих дней от согласованного Сторонами срока оканчания производства работ, предусмотренного п.3.1.

6. Обязательства сторон.


6.1 Заказчик  берёт на себя обязательство:

             6.1.1. Назначить своего представителя  для контроля за качеством производимых работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ. Сдача результатов работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством в соответствии с утверждённой технической документацией и в соответствии с пп 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5;


6.1.2. До начала производства работ обеспечить Подрядчика всей необходимой документацией, разрешениями и согласованиями;


6.1.3. Обеспечить оплату выполненных и принятых объёмов работ, согласно п.5.2.;

6.1.4. Обеспечить доступ на территорию промплощадки №1 по оформленным надлежащим образом допускам:

- персонала Подрядчика;

- материалов и оборудования, необходимых для производства работ и средств их доставки.


6.2 Подрядчик берёт на себя обязательство:

            6.2.1. Нести полную ответственность за выполнение работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами, строительными нормами, стандартами и правилами; 


6.2.2. Выполнить все  работы своими силами и материально-техническими средствами, а также силами согласованных с Заказчиком субподрядчиков в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать их  Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документацией. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с проектной документацией;


6.2.3. В течении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении;


6.2.4. Принимать меры по обеспечению сохранности ввереного ему Заказчиком имущества. В процессе проведения строительных работ в счет цены Договора проводить систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;


6.2.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течение всего гарантийного срока эксплуатации объекта;


6.2.6. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно письменно поставить об этом в известность Заказчика. При этом срок окончания работ корректируется дополнительным соглашением к настоящему Договору;


6.2.7. В соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 обеспечить выполнение необходимых организационно-технических мероприятий по охране труда, пожарной и радиационной безопасности;


6.2.8. В 10-ти дневный срок после подписания актом сдачи-приемки выполненных работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество и привести её к надлежащему виду;


6.2.9. Не использовать перечисленные Заказчиком денежные средства на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором.






7. Ответственность сторон.


7.1. В случае ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная сторона в соответствии с действующим гражданским законодательством возмещает другой стороне убытки. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений;

7.2. В случае неустранения Подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которые ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор. В случае невыполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан возвратить Заказчику полученный аванс в сроки, установленные для выполнения работ, с уплатой процентной ставки в размере 8% годовых от этой суммы за каждый день пользования со дня получения;

7.3  За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% цены работ или этапа за каждый день просрочки, но не более 10% указанной цены.;


7.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается 3 (три) года со дня принятия работ. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки;


7.5. При изменении статуса, юридического адреса или банковских реквизитов у одной из сторон последняя обязана в 10-ти дневный срок, с момента изменения, письменно уведомить об этом другую сторону;

7.6.  Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.






9. Порядок разрешения споров.


9.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путём переговоров между сторонами;


9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ульяновской обл. в установленном законодательством порядке.






10. Особые условия.

10.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами;

10.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 8.4 настоящего Договора, либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 7.2 настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением договора.

10.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

10.5. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, а также ответственность Сторон регулируются параграфом 3 главы 37 Гражданского кодекса РФ .
11. Приложения к Договору.

11.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями..

11.2. Перечень Приложений к Договору:

Приложение   1. Список субподрядчиков. (прикладывается в случае привлечения субподрядных организаций);
Приложение   2. Требования по охране труда.
Приложение   3. Календарный план.
Приложение  4. Соглашение по охране труда.
Приложение  5. Договор о конфиденциальности.

Приложение 6. Смета.
Приложение 7. Проект производства работ.
12. Срок действия договора  и  юридические адреса сторон.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с ____________ и действует до ____________, а в части финансовых обязательств до момента выполнения сторонами своих обязательств..

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3. Адреса и банковские реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:

Россиия, 433510, ОАО «ГНЦ НИИАР», г.Димитровград-10, Ульяновской обл.

КПП 730350001




ИНН 7302040242, р./сч. 40 702 810 669 110 002 436 в Ульяновском ОСБ № 8588

г.Ульяновск, БИК 047308602, кор.счёт 30 101 810 000 000 000 602

ПОДРЯДЧИК:


___________ В.Б. Малиновский




__________ 
Приложение 2
к Договору 

                                                                                                               

    № ______________

от «___» ___________ 2011 г.

Требование по охране труда

1.  Подрядчик обязуется:

1.1 соблюдать требования охраны труда;

1.2 обеспечить безопасное производство работ;

1.3 разработать, при необходимости,   дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе     работы;

1.4 выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом допуском и графиком совмещенных работ;

1.5 выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работе, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;

1.6 за счет собственных средств обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение;

1.7 содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, представляемые для производства работ, в чистоте и порядке;

1.8 обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электропневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

1.9 обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика;

1.10 обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика;

2. Заказчик обязуется:

2.1 определять границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, представляемых Подрядчику для производства работ с оформлением акта-допуска;

2.2 обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его;

2.3 обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком;

2.4 по графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях  Подрядчика с оформлением по их результатам актов;

2.5 обеспечить проведение вводного инструктажа с персоналом Подрядчика.

Заказчик:                                                                   

  Подрядчик:

_________/ ___________/                                      

______/ ___________/

«___»_________20__г.                                         

  «___»_____________20__г.

                            м.п.                                                                                 м.п.

Приложение 1
к Договору 

                                                                                                               

    № ______________

от «___» ___________ 2011 г.

СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ

на выполнение      _____________________________________________________                               

1
для                 ОАО «ГНЦ НИИАР»                                                                   1
	Наименование организации
	Состав выполняемых работ

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


Заказчик:                                                                   

  Подрядчик:

_________/ ___________/                                      

______/ ___________/

«___»_________2011г.                                         

  «___»_____________2011г.

                            м.п.                                                                                 м.п.

Приложение № 3 к Договору

№ ********** от ********
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение строительных и монтажных работ по устройству инженерных сетей пристройки здания 120 на пром.площадке №1 по проекту «Расширение радиохимического участка для производства радионуклида молибден-99 на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР»»
	( п/п
	Наименование этапов

выполнения работ
	Результаты работ
	Сроки выполнения этапов работ и предоставления результатов работ
	Стоимость выполнения
работ (этапов)

(тыс. руб.)

	1
	******************
	***
	***
	***

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого: *****(*********) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - ******* (******) рублей
	***


ЗАКАЗЧИК:
                                          
ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора

по капитальному строительству








ОАО «ГНЦ НИИАР»






__________________ В.Б. Малиновский



___________________ 

М.П.







М.П.


Приложение № 4








к договору подряда № 
от

Соглашение по охране труда

_________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик

наименование организации

в лице_______________________________________________________________________________, действующего

должность, фамилия, имя, отчество

на основании_______________________________________________________________________, с одной стороны,

наименование документа(Устав или доверенность, номер, дата), на основании которого представлены полномочия на подписание договора
и Открытое акционерное общество ОАО «ГНЦ НИИАР», именуемое в дальнейшем Заказчик,

в лице  заместителя директора по капитальному строительству Малиновского Валерия Борисовича, действующего

должность, фамилия, имя. Отчество

на основании

доверенности № 9 от 11.02.2011г._______________________________________________

наименование документа (Устав или доверенность, номер, дата), на основании которого представлены полномочия на подписание договора
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующим:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Условия производства работ» на основании актов- допусков для производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия, следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования правил по охране труда, действующих в ОАО «ГНЦ НИИАР»

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.6. обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

1.7. обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать их правильное применение.

1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.10. Направить персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории действующих в ОАО «ГНЦ НИИАР», для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ОАО «ГНЦ НИИАР».

1.11. Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

1.12. Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.

2. Заказчик обязуется: 

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

2.2 Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или в близи территории подразделений ОАО «ГНЦ НИИАР».

2.3. Обеспечить допуск персонала Генподрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

2.4  Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ОАО «ГНЦ НИИАР»

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного безопасного производства работ Генподрядчиком.

2.6. Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

2.7.  Организовать обучение по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ОАО «ГНЦ НИИАР» привлекаемого персонала Подрядчика.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договорами генерального подряда на 2011 год.

От Подрядчика:










От Заказчика: 

Приложение № 5 к Договору

№ ********** от ********
ДОГОВОР
о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации
г. _____________
«____»____________201__ г
_________________________________________________________________________________,

именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице________________________________________,
действующего на основании доверенности___________________________________________,
с одной стороны, и_________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые также в отдельности "Сторона" и совместно "Стороны", заключили настоящий договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении сведений, именуемый в дальнейшем «Договор о конфиденциальности» или «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Данный Договор о конфиденциальности регулирует порядок передачи одной Стороной («Раскрывающая сторона») другой Стороне («Получающая сторона») информации ограниченного доступа и определяет обязательства Сторон по неразглашению полученных сведений на всех этапах их договорных отношений.
1.1.
В рамках настоящего Договора не предполагается передача сведений, составляющих государственную тайну.
1.2.
Раскрывающая сторона, являющаяся собственником информации или обладателем прав по распоряжению информацией, отнесенной ею к категории ограниченного доступа и/или распространения, включая служебную, коммерческую или иную защищаемую информацию (далее - «конфиденциальная информация»), передает (или обеспечивает в каком-либо виде доступ) Получающей стороне информацию в целях выполнения договорных отношений.
1.3.
Получающая сторона может получить эту информацию только для целей полного и качественного оказания услуг в целях выполнения договорных отношений, по пи для каких-либо других целей.

2. Обязательства Сторон по Договору

Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять на себя следующие обязательства:
2.1. Получающая сторона в рамках договорных отношений Сторон считает информацию, полученную прямо или косвенно от Раскрывающей стороны, конфиденциальной и не использует ее без письменного разрешения Раскрывающей стороны в иных, кроме указанных в п. 1.3. Договора, целях.
2.2. Получающая сторона соглашается считать информацию, полученную ею от Раскрывающей стороны, конфиденциальной на срок использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений, за исключением оговоренных настоящим Договором случаев, и обеспечить обращение и защиту конфиденциальной информации в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.
2.3 Получающая сторона не будет разглашать никакой конфиденциальной информации, полученной ею от Раскрывающей стороны, какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели указанной в п. 1. Договора.
2.4 К конфиденциальной информации и ее носителям допускаются работники Получающей стороны из числа российских граждан, имеющих допуск к государственной тайне.
3. Условия реализации Договора
3.1 Информация и ее передача Сторонами
3.1.1. В настоящем Договоре под Конфиденциальной информацией понимается любая техническая, инженерная, эксплуатационная, экономическая и прочая информация, переданная Раскрывающей стороной Получающей стороне, либо созданная в ходе выполнения договорных отношений, включая информацию:
а) которую Раскрывающая сторона предоставила, сообщила или предоставит позднее Получающей стороне как в письменной (электронной) форме - в виде текстов, компьютерных кодов (программ), чертежей, схем или рисунков, так и устно (или визуально), путем демонстрации, либо любым другим образом, в зафиксированной форме или нет;
б) которую Получающая сторона получила от Раскрывающей стороны путем обозрения (предоставления доступа к носителям информации) или любым другим способом, что, однако, не ограничивает содержания вышесказанного.
3.1.2.
Раскрывающая сторона передает носители конфиденциальной информации либо из рук в руки уполномоченному представителю Получающей стороны (Ответственному за конфиденциальность), либо в упаковке, исключающей просмотр содержащихся документов без нарушения её целостности, фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями.
3.1.3.
В случае если  конфиденциальная информация обрабатывается исключительно на рабочих местах, предоставляемых Заказчиком Исполнителю в офисе Заказчика на время выполнения Исполнителем обязательств, по соответствующим хозяйственным договорам, такая информация в электронном виде, может быть передана внутри периметра корпоративной сети Заказчика с использованием системы электронного документооборота или специализированных  сетевых ресурсов, выделенных для этой цели.
Рабочие места, предоставляемые Заказчиком Исполнителю будут специально аттестованы для обработки конфиденциальной информации и исключать выход в локальную ведомственную сеть, сети общего пользования и сеть Интернет.
Программное обеспечение, устанавливаемое на этих рабочих местах, определяется Заказчиком.
3.1.4.
Конфиденциальная информация может обрабатываться в информационных сетях Исполнителя только в случае, если эта сеть аттестована по классу 1Г и не имеет выхода в локальную сеть Исполнителя, сети общего пользования и сеть Интернет.
В этом случае для приема-передачи Конфиденциальной информации между Заказчиком и Исполнителем может использоваться защищенная сеть «Деловая почта» (VipNet). Абонентский пункт («Деловая почта») для приема-передачи Конфиденциальной информации устанавливается у Исполнителя Заказчиком, за счет средств Исполнителя. Порядок обработки и приема-передачи такой информации определяется Заказчиком.
3.2 Конфиденциальная и неконфиденциальная информация
3.2.1. При передаче конфиденциальной информации в форме материальных носителей Раскрывающая сторона обязана нанести соответствующую пометку при их передаче Получающей стороне.
В случае обращения Получателя к базе данных Раскрывающей стороны и произведения распечатки материалов, он также обязан нанести на материальный носитель информации соответствующую пометку.
3.2.2. Информация Раскрывающей стороны не будет считаться конфиденциальной, и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:
а)
общедоступна;
б)
является или становится публично известной, в том числе в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны;
в)
легально получена от третьей стороны, не связанной обязательствами соблюдать конфиденциальность перед Раскрывающей стороной, без ограничения и без нарушения Договора;
г)
представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;
д)
разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны;
е)
раскрыта в соответствии с действующим законодательством по требованию государственного органа, и Получающая сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной.
3.2.3. На Получающую сторону возлагается обязательство доказательства своего права на любое исключение, подпадающее под действие настоящего параграфа Договора.
3.3          Защита информации и гарантии неразглашения
3.3.1 Получающая сторона соглашается не передавать прямо или косвенно любую конфиденциальную информацию любой третьей стороне, в том числе с которой она взаимодействует или которую вынуждена привлекать к оказанию услуг в качестве соисполнителя, кроме как по письменному согласованию с Раскрывающей стороной. при условии, что названная третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности, оговоренные в тексте настоящего Договора, закрепленные в письменном виде и согласованные Раскрывающей стороной.
3.3.2 .
Привлечение Получающей стороной третьей стороны к выполнению работ в качестве субподрядчика должно быть письменно согласовано с Раскрывающей стороной. После согласования третья сторона заключает соответствующий договор о конфиденциальности  и взаимном неразглашении информации  напрямую  с Раскрывающей стороной, а договор о выполнении работ в качестве субподрядчика – с Получающей стороной.
3.3.3. Получающая сторона назначает Ответственного за конфиденциальность для получения по ее поручению всей конфиденциальной информации согласно договору, о чем письменно уведомляет Раскрывающую сторону. Получающая сторона может сменить своего Ответственного после предварительного уведомления Раскрывающей стороны в 5-дневный срок после его назначения.
3.3.4. Получающая сторона должна заключить соответствующие письменные соглашения о неразглашении конфиденциальной информации Раскрывающей стороны
с сотрудниками своей организации, привлекаемыми в целях выполнения договорных отношений.
3.3.5.
Для подтверждения выполнения принятых мер по защите конфиденциальной  информации Получающая сторона обязуется  представить Раскрывающей стороне:
а)
список сотрудников своей организации и сотрудников субподрядных организаций, которые непосредственно участвуют в оказании услуг по договору, либо, в силу различных обстоятельств, будут ознакомлены с конфиденциальной информацией, а также,
б)
заверенные печатью копии их обязательств о неразглашении конфиденциальной информации по прилагаемому образцу (Приложение №1).
3.3.6.
Получающая сторона обязуется не вывозить и не направлять конфиденциальную информацию за пределы Российской Федерации.
3.3.7 Получающая сторона обеспечивает обращение с «Конфиденциальной информацией», имеющей пометку «Для служебного пользования», и её защиту в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233.
3.3.8.Получающая сторона обеспечивает обращение с «Конфиденциальной информацией», имеющей гриф «Коммерческая тайна» и её защиту в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
3.3.9 Конфиденциальность персональных данных обеспечивается Получающей стороной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.4
           Возврат информации
3.4.1. В случае досрочного прекращения по каким-либо причинам договорных отношений Сторон и расторжения настоящего Договора Получающая сторона вернет Раскрывающей стороне все информационные материалы, представленные ей Раскрывающей стороной и произведенные в ходе выполнения договорных отношений, а также сделанные с них копии. Возвращение материалов и их копий не будет влиять на обязательства Получающей стороны по сохранению конфиденциальности этой информации.
3.4.2. Если в договорных отношениях между Сторонами специально не оговорены права собственности или особые условия передачи информации, то Получающая сторона после официального завершения договорных отношений или по требованию Раскрывающей стороны:
а)
вернет все материалы (оригиналы и копии на любых видах носителя информации), содержащие конфиденциальную информацию, либо
б)
обеспечит подтверждение факта их уничтожения.
3.5 
Срок защиты и неразглашения информации
Стороны не должны разглашать никакую конфиденциальную информацию третьим сторонам в течение срока использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений за исключением строго оговоренных настоящим Договором случаев.
3.6 
Права на информацию
3.6.1 Вся информация, выдаваемая Раскрывающей стороной Получающей стороне в какой-либо форме согласно Договору, будет и останется исключительной собственностью Раскрывающей стороны или ей принадлежит исключительное право распоряжаться ею от имени собственника.
3.6.2 Получающая сторона не приобретает право на информацию, а лишь получает право на ее использование, исключительно в целях, упомянутых в настоящем Договоре.
3.6.3 Раскрывая сведения Получающей стороне, Раскрывающая сторона не предоставляет Получающей стороне никаких дополнительных прав, в том числе никаких лицензий или титульных прав на патенты, авторских прав, торговых марок, принадлежащих Раскрывающей стороне.
3.6.4
Получающая  сторона  не  может  видоизменять,  разрабатывать, декомпилировать, разбирать или использовать в нарушение настоящего Договора любые программные продукты или материальные объекты, содержащие информацию Раскрывающей стороны.
3.7 
 Средства защиты
3.7.1 Стороны согласны, что все споры и разногласия между Раскрывающей Стороной и Получающей стороной, возникающие из и/или связанные с настоящим Договором, будут рассматриваться в соответствии с законодательством РФ. Место судопроизводства определяется в соответствующем договоре на оказание услуг.
3.7.2 Стороны признают, что денежная компенсация ущерба может являться недостаточным средством защиты в случае нарушения настоящего Договора и, что Раскрывающая сторона должна иметь право, без отказа от других прав и средств защиты, на такие средства судебной защиты в виде судебного запрещения, которые могут быть сочтены судом правильными.
4.   
Раскрытие информации
4.1 Получающая сторона может разгласить конфиденциальную информацию в соответствии с судебным или иным решением, предусмотренным законодательством РФ, при условии, что:
а) заблаговременно уведомит Раскрывающую сторону о требовании такого разглашении, чтобы у Раскрывающей стороны было достаточно времени для опротестования разглашения либо принятия компенсационных мер,
б) предоставит Раскрывающей стороне данные о перечне, содержании и объеме конфиденциальной информации, подлежащей разглашению,
в)
примет меры к ограничению объема разглашаемых сведений и количества лиц, которым они разглашаются и
г)
обеспечит в соответствии с требованиями законодательства РФ по защите конфиденциальной информации соответствующие процедуры ее разглашения.
5.
          Ответственность и права Сторон
5.1 Получающая сторона будет ответственна за:
а) несанкционированное или умышленное разглашение конфиденциальной информации Раскрывающей стороны лицами Получающей стороны, которые работают или работали на нее по найму, а также
б)
несанкционированное использование этими лицами конфиденциальной информации,
в)
несоблюдение столь же высокой степени осторожности пользования конфиденциальной информацией, какую бы соблюдала в разумных пределах Получающая сторона в отношении своей собственной конфиденциальной информации аналогичной важности,
г)
непрекращение несанкционированного или неумышленного разглашения конфиденциальной информации Раскрывающей стороны, либо не прекращение нарушений пользования ею после обнаружения (выявление) фактов разглашения или нарушения мер осторожности пользования.
5.2. В случае установления вины Получающей стороны в разглашении конфиденциальной информации Раскрывающая сторона имеет право по своему усмотрению взыскать убытки, понесенные в связи с разглашением или использованием этой информации, либо получить от Получающей стороны штраф в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.            Статус и условия действия Договора
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты  подписания настоящего Договора.
6.2.
Договор является полным соглашением между Сторонами и отменяет любые и все предыдущие устные или письменные соглашения в отношении предмета данного Договора. Договор не подлежит изменению иначе как письменным соглашением, подписанным позднее даты подписания данного Договора и заверенного подписями обоих Сторон. Никакое из положений данного Договора не должно считаться отмененным никаким действием или с молчаливого согласия любой Стороны, ее агентов или сотрудников иначе как путем подписания уполномоченными лицами обоих Сторон  соответствующего документа. Названия  разделов данного Договора используются только для информационных целей и не должны влиять на толкования любого положения Договора.
6.3.
С учетом ограничений, установленных данным Договором, он будет действовать в интересах Сторон, будет обязательным для них, их разрешенных правопреемников, при условии, однако, что ни одна из Сторон не должна передавать права по данному Договору или любые другие обязанности, обязательства и права, указанные в Договоре, без предварительного письменного согласия другой Стороны.
6.4
Настоящий Договор составлен на основе действующего законодательства РФ и подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
· Статья 29 Конституции РФ.

· Закон РФ "О государственной тайне" № 5485-1 от 21 июля 1993 г.

· Об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ

· Указ  Президента  РФ  «Об  утверждении  перечня  сведений
конфиденциального характера» № 188 от 06.03.1997 г.
· Пункт 9 Статьи. 3,  пункт 3 Статьи 11 Федерального закона РФ «О
коммерческой тайне» № 98-ФЗ, 29.07.2004 г.
· Федеральный закон РФ  «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» N 79-ФЗ от 27 июля 2004 г.

· «Положение  о  порядке  обращения  со  служебной  информацией
ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной
власти», утвержденное Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.
· Постановление Правительства РСФСР «О перечне сведений, которые не
могут составлять коммерческую тайну» № 35 от 05.12.1991 г.

· Статьи 183 и 285 Уголовного кодекса РФ.
· Статьи 57, 81,193, 238, 243 Трудового кодекса РФ, введенного в действие с
1 февраля 2002г.
6.5. Если любое положение настоящего Договора будет признано судом надлежащей юрисдикции незаконным, недействительным или не могущим быть принудительно осуществленным, то остальные положения должны сохранять полную юридическую силу и действие.
7.           Юридические адреса и реквизиты Сторон
	Юридический адрес:____________________

______________________________________

ИНН ____________________________________
КПП _____________________________________

ОГРН __________________________________

Телефон_______________________________

Факс___________________________________

Банк___________________________________

_______________________________________

БИК_______________________________

Корреспондентский счет

______________________________________

Расчетный счет 

______________________________________

Генеральный Директор

______________________ Ф.И.О.

«___»__________________________2011 г. 

МП.
	Юридический адрес:____________________

______________________________________

ИНН ____________________________________
КПП _____________________________________

ОГРН __________________________________

Телефон_______________________________

Факс___________________________________

Банк___________________________________

_______________________________________

БИК_______________________________

Корреспондентский счет

______________________________________

Расчетный счет 

______________________________________

Генеральный Директор

______________________ Ф.И.О.

«___»__________________________2011 г. 

МП.


Приложение № 1 к «Договору о конфиденциальности»
Экз. №

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Я_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
паспорт №                                    , выдан                                                                                                   дата
выдачи
зарегистрирован по адресу





      

должность и наименование организации







      

участвуя н качестве исполнителя (эксперта) в работах по Договору (Соглашению) № _______от
«
» ____________ 200     г. шифр работы            , ознакомлен с правилами и условиями
работы с конфиденциальной информацией, а также с условиями "Договора о конфиденциальности" между_______________________________________________________, в части касающейся моей работы, и
ОБЯЗУЮСЬ:
1. Обеспечивать сохранность, не передавать третьим лицам и не разглашать письменно или устно конфиденциальную информацию, указанную в "Договоре о конфиденциальности", которая мне будет доверена или станет известна в процессе выполнения работ.
2. Использовать знания конфиденциальной информации, а также данных (сведений), иполученных путем ее обработки (анализа), только для выполнения указанной работы.
Выполнять правила и условия работы с конфиденциальной информацией, установленные для информации, составляющей служебную и коммерческую тайну (ограниченного доступа) в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.94 №1233, Федеральным Законом о коммерческой тайне от 29.07.2004 № ФЗ-98, а также требованиями приказов, инструкций и положений по защите конфиденциальной информации в организации.
3.
Не  использовать  информацию, которая мне доверена или  стала известной в  связи  с выполнением работ по Договору (Соглашению) №______ от__________, для занятия в качестве конкурентного действия любой деятельностью, которая может нанести ущерб Корпорации.
4. Не копировать в любом виде и не делать выписок из конфиденциальных материалов без разрешения руководителя организации (или руководителя организации-работодателя). При прекращении выполнения мною служебных обязанностей по данной работе, независимо от причины, передать все материалы, содержащие конфиденциальную информацию, лицу ответственному за их хранение (уничтожение).
5. Немедленно сообщить руководителю организации (или руководителю организации-работодателя) об утрате материалов, содержащих конфиденциальную информацию.
Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства должен(а) в полной мере возместить причиненный ущерб или буду привлечен к дисциплинарной или уголовной ответственности в соответствии с действующими законодательством РФ.
Я обязуюсь выполнять данное обязательство  в течение трех лет после исполнения обязательств по Договору (Соглашению) №
от
, и окончания использования мною
конфиденциальной информации.
________________________________ подпись, дата
По поручению администрации
______________инструктаж провел:
_____________________ должность _______________________________ подпись, дата М.П.
организации-работодателя
