Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ

«Монтаж и последующий демонтаж рейдовых бочек в обеспечение проведения постановок в док».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

- Общие положения.

  - Название работы (предмет договора): «Монтаж и последующий демонтаж рейдовых бочек в обеспечение проведения постановок в док».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014.

  - Сроки выполнения работ:

- начало: с момента подписания договора;

- окончание: до 31 июля 2015 года.

Работы, по согласованию с Подрядчиком, могут быть начаты с момента опубликования Протокола закупочной комиссии Заказчика.

- Цель выполняемых работ и их назначение.

  - Основной целью работы является приведение стоянки для погружения плавучего дока ПД-42 в рабочее состояние и создание нормальных условий функционирования ПВХ и ПДХ РО в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа.

- Исходные данные для проведения работ.

  - Место проведения работ: Российская Федерация, Мурманская область, ЗАТО г. Александровск, н.п. Сайда-Губа, Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа

  - Справочные данные:

- шесть трехотсечных блоков РО ошвартованы у п/причалов № 1, 2, 5;

- Стоянка для погружения плавдока ПД-42, размером 290х270 (м)

- Глубина воды в месте стоянки плавдока: 31-42 м

- Стоянка состоит из 10-ти якорно-швартовых систем, состоящих из плитовидного якоря ПЛЯ-100, швартовых бочек V-25м3, бридели БР 62-50, либо БР-62-75, БР-62-125 каждая.

- Рабочий проект, разработанный проектной фирмой «Союзпроектверфь», в наличии.

- Этапы и состав работ.

Работы проводятся в один этап.

| № п/п | Наименование подэтапа работ и его содержание | Сроки выполнения работ | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж и последующий демонтаж рейдовых бочек в обеспечение проведения постановок в док. | С момента подписания договора – до 31.07.2015 | - Акт сдачи-приемки выполненных работ; - акт монтажа рейдовых бочек; - акт демонтажа рейдовых бочек; - копии заказ-нарядов на буксировку; - выписки из судового журнала - справки по форме КС-2, КС-3 (если прилагается локальная смета) - акт водолазного обследования котлована погружения ПД-42 в районе рейдовой стоянки в губе Сайда с отражением состояния и рельефа дна с приложением схемы - акт водолазного обследования постели перед постановкой ПД-42 на подводные опоры. |
| 1.1 | Перешвартовка шести блоков РО стоящих у п/причалов № 1, 2, 5 |  |  |
| 1.2 | Установка на акватории двух швартовых бочек на железобетонных якорях ЯШС №№ 9, 10 в месте стоянки и погружения плавдока ПД-42 |  |  |
| 1.3 | Демонтаж швартовых бочек ЯШС №№ 9, 10 |  |  |
| 1.4 | Проведение водолазного обследования котлована погружения ПД-42 в районе рейдовой стоянки в губе Сайда, оформление и передача СРЗ «Нерпа» акта с отражением состояния и рельефа дна с приложением схемы. |  |  |
| 1.5 | Водолазное обследование постели перед постановкой ПД-42 на подводные опоры. |  |  |

- Основные требования к проведению работ.

  - В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании нормативных документов, отраслевых руководящих документов, а также наличие:

  - свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624, п.30.11 Перечня);

  - не менее четырех подготовленных специалистов для выполнения водолазных работ (Согласно табл. 1 Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ);

  - наличие или аренда буксира (водоизмещение до 500 тонн, двухвинтовая силовая установка общей мощностью от 4000 л.с.) для проведения перешвартовки блоков РО.

- Приемка работ

  - Приемка работ производится подписанием двухсторонних актов сдачи-приемки работ Заказчиком и Подрядчиком. Основанием для подписания является предъявление оформленных документов согласно разделу 4 Технического задания, подтверждающих результаты выполнения работ.

- Требования к качеству выполняемых работ.

  - Все работы должны соответствовать показателям качества выполнения операций и результатам требований нормативно-технической документации.