Ответ на запрос

о разъяснениях положений конкурсной документации на право заключения договора на выполнение работ по теме: «Выполнение  комплексных инженерных  изысканий  под  разработку проектной документации «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах», ОАО «Сибирский химический комбинат», ЗАТО «Северск», Томская область» (13/619-100; 3332/69)

| ТЕКСТ ЗАПРОСА | ОТВЕТ |
| --- | --- |
| В Разделе 3 «Информационная карта запроса предложений», п. 20 «Технического задания» Заказчик указывает, что срок выполнения работ составляет не более 10 дней с даты заключения договора. Просим разъяснить, обоснованность установления вышеуказанного срока выполнения по отношению к объему работ, установленному в Техническом задании. Обращаем Ваше внимание, что указанный в Техническом задании объем работ невозможно выполнить в указанный срок. Реальный срок выполнения данного объема работ составляет не менее 4 месяцев. | В ответ на Ваш запрос о разъяснении положений документации открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по теме: «Выполнение комплексных инженерных изысканий под разработку проектной документации «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах», ОАО «Сибирский химический комбинат», ЗАТО «Северск», Томская область» (13/619-100; 3332/69) сообщаем, что модуль фабрикации является первой очередью опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК). Учитывая сложность ОДЭК состоящего из 4 комплексов различного назначения выполнен значительный комплекс изысканий на стадии ОБИН. Опыт разработки проектов за последние 5 лет показывает, что ни для одного объекта не выполнялась стадия ОБИН. Срок исполнения договора определяется различными факторами специфичными для каждой организации. Условия конкурса формируются исходя из производственной необходимости, а не исходя из возможности специализированных организаций. В случае если конкурс не состоится, условия могут уточняться. |