Договор №_____________

| г. Москва | «___» ___________201_ г. |
| --- | --- |

___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Атомредметзолото», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по информационным технологиям Галактионова Вячеслава Анатольевича, действующего на основании доверенности от 26.12.2013 № ЮО-05-2014 (003/05-ДОВ) с другой стороны, при совместном упоминании по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель обязуется осуществить поставку оборудования для видеоконференцсвязи (далее – Оборудование), а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке оборудования Заказчика (далее – Работы) и сдать результат этих Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя.

  - Количество, наименование, цена, срок поставки и место поставки оборудования определяются Приложением №1 к настоящему Договору. Технические требования к оборудованию определяются в Техническом задании, приведенном в Приложением № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Количество, наименование, цена, срок выполнения и место выполнения работ по монтажу и пуско-наладке оборудования определяются Приложением №1 к настоящему Договору. Технические требования к работам по монтажу и пуско-наладке оборудования определяются в Техническом задании, приведенном в Приложением № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена договора составляет _________ (________________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС 18% - ________ (___________________________) рублей ___ копейки, в том числе:

    - Стоимость Оборудования поставляемого по настоящему Договору, включая стоимость тары, упаковки, маркировки, страховки, доставки, налога на добавленную стоимость и действующие на момент заключения настоящего Договора таможенные платежи и пошлины, определена в Приложении №1 к настоящему Договору и составляет ___________ (_______________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС 18% - ____________ (_______________________) рубля ___ копеек.

    - Стоимость Работ по монтажу и пуско-наладке Оборудования, выполняемых по настоящему Договору, определена в Приложении №1 к настоящему Договору и составляет ___________ (_____________________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС 18% - ____________ (________________________________) рубля ___ копеек.

  - Расчеты по настоящему Договору производятся в следующем порядке:

- первый платеж Заказчик осуществляет в течение 15-ти (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами товарной накладной по унифицированной форме №ТОРГ12 (при условии поставки Оборудования надлежащего качества и в соответствующей комплектации согласно Подразделу 4.1. Раздела 4 Приложения №2 к настоящему Договору) на основании счета, выставленного Исполнителем. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежные средства в размере стоимости Оборудования, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору, которая составляет ____________ (___________________________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС 18% - _______________ (___________________) рубля ___ копеек;

- окончательный платеж Заказчик осуществляет в течение 15-ти (Пятнадцати) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по монтажу и пуско-наладке оборудования по форме КС-2 (при условии выполнения Работ надлежащего качества и в соответствии с перечнем работ, указанном в Подразделе 5.2. Раздела 5. Приложения №2 к настоящему Договору) на основании счета, выставленного Исполнителем. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежные средства в размере стоимости Работ по монтажу и пуско-наладке, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, которая составляет _______________ (______________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС 18% - _____________ (__________________________) рублей ___ копеек;

  - Счета на оплату предоставляются Заказчику не позднее, чем за 5 (Пять) банковских дней до даты платежа. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - При необходимости все дополнительные платежи в рамках настоящего Договора производятся на основании дополнительных соглашений к Договору и подписанных сторонами Актов выполненных работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязуется оплатить стоимость Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

  - Исполнитель обязуется выполнить Работы и осуществить поставку Оборудования  в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором.

  - Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

- СРОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВКИ

  - Поставка Оборудования осуществляется в сроки, определенные в Приложении №1 к настоящему Договору. Согласно Приложению №1 поставка Оборудования осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

  - Оборудование поставляется на склад Заказчика по адресу: г. Москва, Большой Дровяной пер., д.22.

  - Передача Оборудования оформляется накладной унифицированной формы №ТОРГ12, которая подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя в день доставки Оборудования по адресу, указанному в п.4.2. настоящего Договора.

  - Исполнитель  выставляет Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ, не позднее пяти календарных дней с момента отгрузки Оборудования.

  - Исполнитель посредством электронной или факсимильной средств связи извещает Заказчика о предполагаемой дате передачи Оборудования Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты передачи. Заказчик обязуется в день доставки Оборудования по адресу, указанному в п.4.2. настоящего Договора, организовать приемку Оборудования.

  - Подписанная Сторонами накладная подтверждает качество, количество, комплектность и отсутствие  недостатков переданного Заказчику Оборудования.

  - Датой поставки Оборудования является дата подписания накладной по форме ТОРГ-12 уполномоченными представителями Сторон.

  - В случае обнаружения недостачи, несоответствия Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и/или наличия неисправностей Оборудования стороны составляют Акт, в котором отражают все выявленные при приемке недостатки. Такой Акт должен быть подписан всеми лицами, участвующими в приемке. В случае несогласия, несогласная Сторона подписывает Акт с соответствующей оговоркой и особым мнением. В случае отказа представителя Исполнителя от подписания Акта Заказчик вправе осуществить приемку в одностороннем порядке. В соответствии с указанным Актом Исполнитель осуществляет замену и допоставку Оборудования в срок, указанный в п.4.11 настоящего Договора.

  - Несоответствующее или неисправное Оборудование забирается уполномоченным представителем Исполнителя.

  - Допоставка недостающей и/или замена несоответствующего Оборудования оформляется соответствующей накладной.

  - Неисправное (некомплектное) Оборудование может быть заменено (допоставлено) Исполнителем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика Акта, оформленного в соответствии с п.п. 4.8 настоящего Договора, без применения штрафных санкций.

  - Поставленным и принятым Оборудованием, подлежащим оплате, считается комплектное и исправное Оборудование, соответствующее  позициям Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), указанное в соответствующей накладной по форме ТОРГ-12.

  - Право собственности, риск случайной гибели, порчи, повреждения поставленного Оборудования переходит от Исполнителя к Заказчику с даты поставки.

- СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

  - Исполнитель приступает к выполнению Работ по настоящему Договору не позднее 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента предоставления ему Заказчиком «фронта работ» (помещения, необходимого для проведения работ, предусмотренных настоящим Договором). Заказчик обеспечивает доступ в помещения Здания, в котором будут выполняться Работы (далее – Объект),  персоналу Исполнителя, занятого производством Работ, в течение 9 часов ежедневно в рабочие дни, с 9.00 утра до 18.00 вечера, на протяжении всего периода проведения Работ. Заказчик предоставляет персоналу Исполнителя, занятого производством Работ, подготовленное, охраняемое помещение, приспособленное и достаточное для выполнения Работ и хранения инструмента. В случае неисполнения Заказчиком обязанностей, указанных в настоящем пункте, Исполнитель оставляет за собой право продления сроков выполнения Работ по Договору. Работы выполняются по адресу: г. Москва, Большой Дровяной пер., д.22.

  - Работы выполняются в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору) в сроки, определенные Спецификацией. Согласно Приложению №1 Работы выполняются в течение 9 (девяти) рабочих дней с момента поставки Оборудования.

  - Дополнительные работы по Договору (т.е. работы, которые не предусмотрены настоящим Договором) должны производиться Исполнителем только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - По завершении Работ Исполнитель предоставляет Заказчику результат Работ и Акт сдачи-приемке выполненных работ по форме КС-2, составленный в 2-х экземплярах (далее – Акт), справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Исполнитель выставляет  Заказчику Счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения Работ.

  - После получения от Исполнителя документов, указанных в п.5.4 настоящего Договора, Заказчик принимает выполненные Работы. По результатам проведения приемки выполненных Работ Заказчик вправе принять данные Работы, подписать предоставленный Исполнителем Акт и возвратить Исполнителю один экземпляр подписанного Сторонами Акта, либо отложить приемку Работ, составить письменное мотивированное заключение о неготовности  Работ к приемке, с указанием перечня обнаруженных существенных недостатков, передать мотивированное заключения и результат выполненных Работ Исполнителю. Акт или мотивированное заключение подписывается  Заказчиком и передается Исполнителю не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня передачи Исполнителем документов, указанных в п.5.4 настоящего Договора. В случае непредставления Заказчиком Исполнителю Акта или мотивированного заключения в срок установленные настоящим пунктом Работы будет считаться принятыми, выполненными в срок, надлежащим образом, в полном объеме  и подлежащим оплате. В случае мотивированного заключения, Стороны в срок не позднее 3-х (трех) дней с даты его получения Исполнителем, подписывают протокол, содержащий перечень существенных недостатков и сроков их устранения.

  - Устранение недостатков, указанных в протоколе, является обязательным для Исполнителя и необходимым условием для проведения повторной приемки выполненных Работ Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Исполнителем без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

  - Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом настоящего Договора.

  - Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения результатов Работ переходит от Исполнителя к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим разделом настоящего Договора.

  - Устранение недостатков, обнаруженных после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства и эксплуатации объекта, возникшие не по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем за дополнительную плату.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию в том, что Оборудование, переданное по настоящему договору Заказчику, не содержат дефектов, приводящих к его неработоспособности.

  - В случае обнаружения дефекта, в соответствии с настоящей гарантией, Заказчику передается другой экземпляр оборудования, после возврата ранее полученного экземпляра, при условии, что выявленный дефект не мог возникнуть вследствие аварии, умышленного повреждения или нарушения указанных в руководстве пользователя правил использования оборудования.

  - Гарантийный срок для каждого вида оборудования определяется Производителем и указывается в документации на поставляемое оборудование, но не может быть менее 12 месяцев с даты поставки оборудования (с даты подписания накладной ТОРГ-12).

  - Исполнитель гарантирует качественное выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором, а также соответствие их положениям нормативных документов РФ, регламентирующих соответствующие Работы.

  - Исполнитель гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки выполненных работ.

  - Исполнитель гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами для выполения Работ, проводимых по Договору.

  - Срок гарантийной эксплуатации результата выполненных Работ устанавливается на 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Если в течение срока гарантийной эксплуатации выполненных работ обнаружатся дефекты, вызванные применением некачественных материалов, оборудования и (или) ненадлежащим выполнением работ, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и своими силами в согласованные Сторонами сроки с учетом сложности выявленного дефекта.

  - Для составления акта, фиксирующего факт обнаружения дефектов, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (трёх) рабочих дней после получения извещения Заказчика. Гарантийный срок при этом продлевается на время устранения дефектов

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки Исполнителем выполнения Работ, осуществления поставки Оборудования Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от стоимости не выполненных в срок Работ, не поставленного в срок Оборудования, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десять)% от стоимости Работ, поставки Оборудования, выполнение которых просрочено.

  - В случае просрочки оплаты, предусмотренной настоящим Договором, Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, сроки оплаты которой нарушены, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти)% от суммы, сроки оплаты которой нарушены, а также приостановить исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств до исполнения Заказчиком своих обязанностей по оплате.

  - Любые штрафные санкции (неустойка, пени и т.п.) за нарушение любой из Сторон  принятых на себя обязательств по настоящему Договору могут быть применены Сторонами только при условии предварительного письменного требования о применении таких санкций, направленного Стороной, чьи права нарушены, Стороне, нарушающей принятые на себя по настоящему Договору обязательства; никакие штрафные санкции не будут применяться автоматически, при этом, в случае направления Стороной, чьи права нарушены, соответствующего письменного требования об уплате штрафных санкций, Сторона, нарушившая обязательства, будет обязана уплатить такие штрафные санкции за период с момента, когда обязательство должно было быть исполнено и до момента фактического исполнения.

  - Зачет встречных однородных требований не допускается в одностороннем порядке и производится исключительно по письменному соглашению Сторон.

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. наступление чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах: стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.п.), определенных запретительных мер государства, а также обстоятельств общественной жизни (военных действий, эпидемий, крупномасштабных забастовок и т.п.), т.е. таких явлений, которые обладают признаками исключительности и непредотвратимости, воздействие которых происходит извне и непредотвратимо. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

  - Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным доказательством наличия и продолжительности непреодолимой силы.

  - Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна письменно уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев, то Стороны должны решить судьбу настоящего Договора по взаимной договоренности. Если Стороны не достигнут соглашения, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с проведением расчетов по фактически исполненным обязательствам.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны обязуются как в период действия Договора, так и в течение 1 (Одного) года с даты прекращения действия Договора не использовать в своих, не связанных с исполнением обязательств по Договору интересах, не сообщать третьим лицам коммерческую и иную информацию, ставшую им известной в ходе исполнения настоящего Договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Стороны обязуются не предпринимать каких-либо действий, направленных на привлечение работников другой Стороны настоящего Договора, участвующих в выполнении работ, и не принимать их на работу на постоянной или временной основе без письменного согласия другой Стороны. Данное обязательство вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и действует вплоть до истечения пяти лет с даты его прекращения.

  - В рамках исполнения настоящего Договора Заказчик и Исполнитель обязуются воздерживаться от любых деяний, которые могут явиться основанием для привлечения к ответственности Заказчика и (или) Исполнителя, в том числе их работников, действующих  от имени и в интересах Заказчика или Исполнителя, за злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование соответствующим работником своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они составлены в письменной форме и  подписаны обеими Сторонами.

  - Отношения Сторон, не урегулированные положениями настоящего Договора, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения  Исполнителем условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

  - Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- О РАСКРЫТИИ ЦЕПОЧКИ БЕНЕФИЦИАРОВ

  - Исполнитель обязуется в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания календарного месяца, в котором заключен настоящий Договор, предоставить Заказчику информацию об органах управления Исполнителя, структуре собственности Исполнителя с указанием конкретных собственников имущества (акций, долей), включая также бенефициаров (в том числе конечных), согласно установленной форме (Приложение №3 к настоящему Договору).

  - Исполнитель гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные Исполнителем (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверным,  либо   Исполнитель  гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя ______________@_______ на адрес электронной почты Заказчика info@armz.ru, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

  - В случае каких-либо изменений в Сведениях Исполнитель обязуется в срок не позднее 4 (четырех) рабочих дней с даты таких изменений предоставить Заказчику данные о таких изменениях с приложением копий подтверждающих документов, заверенных уполномоченным должностным лицом Исполнителя или нотариусом.

  - В случае отказа Исполнителя от предоставления Сведений либо несвоевременного предоставления Сведений Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с предварительным уведомлением Исполнителя о расторжении за 14 (четырнадцать) дней.

  - Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с применимым к настоящему Договору законодательством (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех лиц, упомянутых в указанных выше Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям, на обработку предоставленных Сведений, а также на их полное или частичное раскрытие компетентным органам государственной власти Российской Федерации (в том числе: Федеральной налоговой службе России, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству России) и последующую обработку представленных Сведений такими органами.

  - Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с раскрытием Сведений, в том числе возместит Заказчику убытки, понесенные последним в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием Сведений.

  - Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность полученных при исполнении настоящего Договора персональных данных и обеспечивать их безопасность при обработке, принимая все необходимые меры в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

  - По окончании действия настоящего Договора Исполнитель обязуется прекратить обработку персональных данных работников Заказчика, передав ему всю подготовленную во исполнение Договора документацию, содержащую такие данные, и удалив их из своих электронных баз данных.

  - Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком перечень лиц, которые будут допущены к персональным данным работников Заказчика (с указанием ФИО, адреса места жительства, паспортных данных и ИНН). При этом Заказчик обязуется сохранять конфиденциальность переданных ему персональных данных работников Исполнителя и не обрабатывать их с использованием средств автоматизации, а Исполнитель обязуется в соответствии с законодательством Российской Федерации  получить согласие своих работников на передачу и обработку их персональных данных Заказчику  в целях исполнений условий настоящего Договора.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Условия, предусмотренные настоящим разделом «Особые условия» Договора, имеют приоритет перед иными условиями, разделами, статьями и приложениями Договора и подлежат обязательному применению Сторонами.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у него задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости своих активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период (год, квартал/полугодие, 9 месяцев текущего года) (далее – «Критическая задолженность»).

  - При отсутствии в настоящем Договоре положений о выплате авансового платежа - в срок не позднее пятнадцати рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, предоставляет Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. В случае наличия в предоставленной справке информации о неисполненной Исполнителем обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность. При этом Исполнителем вместе с указанной справкой дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления Исполнителем полного комплекта документов Заказчик проводит их проверку на предмет достоверности и не превышения Критической задолженности.

  - Стороны установили, что непредставление установленных выше документов, а равно превышение Исполнителем критической задолженности является существенным нарушением условий настоящего Договора, при наступлении которого Заказчику предоставляется право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора полностью или частично.

  - Стороны обязаны ежеквартально производить сверку по имеющимся задолженностям, взаимным расчетам и обязательствам, возникшим из настоящего Договора. Заказчик направляет Исполнителю по электронной почте и по почте (курьером) акт сверки не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  Исполнитель обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения акта сверки по электронной почте рассмотреть и подписать акт сверки расчетов, направить Заказчику копию подписанного акта по электронной почте, а после получения оригинала  по почте (курьером) – подписать и направить в адрес Заказчика по почте (курьером). В случае неполучения от Исполнителя подписанного акта сверки по истечении 10 рабочих дней с момента отправки по электронной почте в адрес Исполнителя, задолженности считаются подтвержденными.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- К Договору прилагаются  и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:

  - Приложение №1. Спецификация №1 от «___» ____________ 201_ г. на 1 листе;

  - Приложение №2. Техническое задание на  листах;

  - Приложение №3. Сведения об органах управления, структуре собственности с указанием конкретных собственников имущества (акций, долей), включая также бенефициаров (в том числе конечных) на 1 листе.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» Юридический адрес: Российская федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22 Банковские реквизиты: ИНН / КПП 7706016076 / 774850001 р/с № 40702810900020008286 в ОПЕРУ Сбербанка России, к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525225 | Исполнитель: |
| --- | --- |
| От Заказчика: ___________________ В.А. Галактионов «____» ___________ 201_ г. м.п. | От Исполнителя: ___________________ ФИО «____» ___________ 201_ г. м.п. |