	[image: image1.wmf]


Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени  А.И. Лейпунского

249033, г.Обнинск Калужской обл., пл. Бондаренко,1, телетайп 183566 «Альфа», факс(48439)68225, (48439)58477

телефон (48439)98412,  e-mail: postbox@ippe.ru, http://www.ippe.ru
09.11.2012 № 224/67-03/12-285 ОАЭ 


ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПО ОТКРЫТОМУ АУКЦИОНУ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ по оснащению здания 166 ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» системой СКУД, СОЭН, СПТС  для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» 

«общая, коммерческая и техническая части»
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по безопасности

______________________________________ А.В. Еременко
«____»______________ 2012 г.

Начальник ЦОиСЗД ______________________И.В. Минаев

«____»____________ 2012 г 

2012

АУЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ







1
СОДЕРЖАНИЕ










2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА






3
ЧАСТЬ 1











5

1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ







5

СОКРАЩЕНИЯ










6

2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ








7

3.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА, ДОКУМЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 





10
4.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 






13
5.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА





28
6.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ  В АУКЦИОНЕ









35
ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (Форма 1)




35
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)






36
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма 3)





37
ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (Форма 4)




40
АНКЕТА УЧАСТНИКА АУКЦИОНА (Форма 5) 





43
ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» 







45
ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







60
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора.
2. Заказчик, являющийся Организатором аукциона: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»).
Место нахождения: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1

Почтовый адрес: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1

Контактное лицо: Слинченко Игорь Вячеславович (48439) 9-47-52, 
Гаппасов Марат Рафизович, (48439) 9-44-69, факс (48439) 9-47-40, mgappasov@ippe.ru
3. Предмет договора: выполнение работ по оснащению здания 166 ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» системой СКУД, СОЭН, СПТС»
4. Состав и объем товара/работ/услуг: в соответствии с техническим заданием

Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: до 31.12.2013 года.
5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1 

6. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, определении лица, выигравшего аукцион:

Аукцион проводится на электронной торговой площадке A-K-D в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями аукционной документации.

Для участия в аукционе участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям аукционной документации.

7. Начальная (максимальная) цена договора: 32 259 511,70 (тридцать два миллиона двести пятьдесят девять тысяч пятьсот одиннадцать рублей 70 копеек) рублей, включая НДС. Цена договора включает в себя: в цену работ входят все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством  РФ.
8.Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) аукционная документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и аукционной документации. Порядок получения аукционной документации на электронной торговой площадке A-K-D www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.
9. Обеспечение заявки на участие в аукционе: не требуется
10. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в аукционе предоставляются на электронную торговую площадку A-K-D www.a-k-d.ru начиная с даты размещения настоящего извещения и аукционной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 17:00 (время московское) «30» ноября 2012 года.
11. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1, Здание АК-2, конференц-зал не позднее «04» декабря 2012 года. 
12. Дата и время начала проведения аукциона: 09:00 часов (время московское) «05» декабря 2012 года.
13. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов аукциона: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1,  Здание АК-2, конференц-зал не позднее «07» декабря 2012 года.

14. Срок заключения договора после определения победителя аукциона: не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней. 

15. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: не требуется. 
16. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, не неся никакой ответственности перед участниками аукциона или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

17. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в аукционной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
ЧАСТЬ 1
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аукционная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором аукциона для принятия решений в рамках данного аукциона.
Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта аукциона», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в аукционной документации, на которую в рамках аукциона подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора [цена лота] – указанная в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона», предельно допустимая цена договора [в отношении каждого лота отдельно], определяемая заказчиком в аукционной документации и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор аукциона – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта аукциона», непосредственно выполняющая действия по проведению аукциона.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Победитель – участник аукциона, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям аукционной документации.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник аукциона – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в аукционе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший аукционную документацию или запросивший разъяснения аукционной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, либо своевременно подавший заявку на участие в аукционе [в отношении какого-либо лота]. Участник аукциона утрачивает свой статус [в отношении какого-либо лота] после истечения срока подачи заявок на участие в аукционе [по данному лоту], если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в аукционе [в отношении данного лота].

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету аукциона, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного аукциона.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение аукциона в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения аукциона – проведение аукциона с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет аукциона

2.1.1. Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Настоящий аукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5«Информационная карта аукциона».
2.1.2. Наименование количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в части 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей аукционной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей аукционной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам аукциона, приведен в части 2 «Проект договора»
2.1.3. Предметом настоящего аукциона является право на заключение договора на поставку товаров согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта аукциона».
Состав и объем товара сроки и место поставки товара, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

Частичная поставка товара не допускается.

2.2. Участие в процедуре аукциона
2.2.1. Принять участие в аукционе может любой поставщик товара /подрядчик/исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
2.2.2. Для участия в процедуре аукциона участник аукциона должен: 
- быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП; 

-удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона»; 

-предоставить заявку на участие в аукционе согласно требованиям настоящей аукционной документации.
2.2.3. Для всех участников аукциона [в отношении одного лота] устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в аукционе требований, не предусмотренных аукционной документацией, не допускается.
2.2.4. Решение о допуске участника аукциона к дальнейшему участию в аукционе либо об отказе в допуске по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации [по каждому лоту отдельно] принимает аукционная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.15.2.
2.2.5. Решение о соответствии участника аукциона и его заявки на участие в аукционе в целом, либо отклонении его заявки на участие в аукционе, по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе [по каждому лоту отдельно] в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации [по каждому лоту отдельно] принимает аукционная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.15.4.
2.2.6. В любой момент вплоть до подписания договора аукционная комиссия вправе отстранить участника аукциона, в том числе допущенного до участия в аукционе и/или признанного соответствующим требованиям аукционной документации, в случаях:

а) обнаружения недостоверных сведений об участнике аукциона, а также привлекаемых поставщиках/ субподрядчиках/ соисполнителях в заявке на участие в аукционе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.15.4.5, существенных для допуска данного участника к аукциону;

б) получения заключения ЦАК или Контрольной комиссии (пункт 28 раздела 5 «Информационная карта аукциона») об отмене процедуры аукциона, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

в) подкрепленного документами факта давления таким участником аукциона на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора аукциона или заказчика.

2.2.7. После подведения итогов аукциона до подписания договора аукционная комиссия вправе отстранить любого участника аукциона, в том числе победителя аукциона, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в аукционе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.15.4.5, существенных для допуска участника аукциона к участию в аукционе, не указанных в подпункте а) пункта 2.2.6, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.
2.3. Правовой статус документов

2.3.1. Данная процедура электронного аукциона проводится в соответствии с ЕОСЗ, утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37 (далее – ЕОСЗ) указанного в пункте 2 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

2.3.2. Извещение о проведении аукциона, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей аукционной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора аукциона и должны рассматриваться участниками аукциона в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения аукциона.

2.3.3. Заявка на участие в аукционе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором аукциона в соответствии с этим. В случае признания аукциона несостоявшимся, подача участником аукциона заявки на участие в аукционе будет означать его согласие заключить договор по начальной (максимальной) цене или, если стороны это согласуют, по более низкой цене. 
2.3.4. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении аукциона и настоящей аукционной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.
2.3.5. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам аукциона, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая аукционная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в аукционе победителя аукциона будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.4. Особые положения в связи с проведением аукциона через электронную торговую площадку

2.4.1. Участник аукциона должен в сроки, указанные в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта аукциона», подать заявку на участие в аукционе через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.
2.4.2. Правила регистрации и аккредитации участника аукциона на ЭТП, правила проведения процедур аукциона на ЭТП (в том числе, подачи заявки на участие в аукционе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

2.4.3. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона.

2.5. Затраты на участие в аукционе

2.5.1. Участник аукциона несет все расходы, связанные с участием в электронном аукционе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в аукционе, иной документации, а организатор аукциона не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов аукциона, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.5.2. Участники аукциона не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, по результатам проведения аукциона.

2.6. Отказ от проведения электронного аукциона 
2.6.1. Организатор аукциона, по решению заказчика или аукционной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, вправе отказаться от проведения аукциона [или любого лота аукциона] в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и пункте 9 раздела 5 «Информационная карта аукциона».
2.6.2. Извещение об отказе от проведения аукциона [или любого лота аукциона] размещается организатором аукциона в день принятия решения об отказе от проведения аукциона [или любого лота аукциона], в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона
2.7. Официальный источник информации о ходе и результатах аукциона

2.7.1.  На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей аукционной документацией, размещаются: извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальная публикация указанной информации производится на сайте, указанном в пункте 7 раздела 5«Информационная карта аукциона». Иные публикации указанных документов являются копиями.

2.7.2. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе аукционной комиссии и данных о персональном голосовании членов аукционной комиссии.

2.7.3. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах аукциона является официальный сайт и участники аукциона самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения аукционной документации, информацию о принятых в ходе аукциона решениях аукционной комиссии и организатора аукциона.

2.8. Прочие положения

2.8.1. . Участник аукциона вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии в связи с проведением данного аукциона, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

2.8.2. Заказчик, организатор аукциона, аукционная комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников аукциона сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в аукционе. Предоставление этой информации другим участникам аукциона или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или настоящей аукционной документацией.

2.8.3. .Заседания аукционной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены аукционной комиссии, дистанционно участвующие в заседании аукционной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов аукционной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания аукционной комиссии.

2.8.4. . При проведении аукциона какие-либо переговоры аукционной комиссии по предмету аукциона с участником аукциона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, аукционной документацией и регламентом ЭТП.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Требования к участникам аукциона

Участник процедуры закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам аукциона, в том числе:

3.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.2. быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);
3.1.3. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;
3.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
3.1.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

3.1.6. соответствовать требованиям, указанным в пункте 14 раздела 5«Информационная карта аукциона», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

3.2. Дополнительные требования к участникам аукциона указаны в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

3.3. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в аукционе 

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник аукциона в составе второй части заявки на участие в аукционе должен приложить следующие документы:

3.3.1. отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3.3.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в аукционе от имени участника аукциона (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в аукционе подписывается по доверенности);

3.3.3. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

3.3.4. отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

3.3.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником аукциона упрощенной системы налогообложения (для участников аукциона, применяющих ее);

3.3.6. подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 18.2 раздела 5 «Информационная карта аукциона», о ненахождении участника аукциона в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника аукциона решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника аукциона, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника аукциона;

3.3.7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника аукциона о том, что данная сделка для такого участника аукциона не является крупной;

3.3.8. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника аукциона выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника аукциона о том, что данная сделка для такого участника аукциона не является сделкой с заинтересованностью. В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник аукциона обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем аукциона представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

3.3.9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17.2.1 раздела 5 «Информационная карта аукциона».
3.4. Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

3.5. Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей [в отношении любого лота аукциона].

3.5.1. Если пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона» установлены требования к привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/соисполнителям, то участник аукциона должен подтвердить, что каждый из привлекаемых поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, осуществляющее/выполняющее/оказывающее часть поставок/ работ /услуг по договору), осуществляющий/выполняющий/оказывающий поставки / работы /услуги более объема, указанного в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта аукциона»:

а) осведомлен о привлечении его в качестве поставщика/ субподрядчика/соисполнителя;

б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

в) отвечает требованиям настоящей аукционной документации (пункт 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона») в объеме осуществляемых поставок/ выполняемых работ/ оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем.

3.5.2. В связи с вышеизложенным участник аукциона готовит заявку на участие в аукционе с учетом следующих дополнительных требований:

а) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в аукционе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционе указанных договоров, документы, представленные на такого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в аукционе;

б) заявка на участие в аукционе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг поставщиком/субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 17.1 раздела 5 «Информационная карта аукциона». Соответствующие формы раздела 6 заполняются поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя и участника аукциона и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.6.2, 4.6.3;

в) заявка на участие в аукционе должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником аукциона и поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, форма 5). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником аукциона поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, таки в случае их не привлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению. 
В случае если участником аукциона является бюджетное учреждение, и порядок выбора поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», требования о соответствии поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей такому участнику аукциона не предъявляются. Участник аукциона, в случае если он является бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в аукционе представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора аукционной комиссией участника аукциона – бюджетного учреждения победителем аукциона, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии бюджетного учреждения по размещению заказа по определению поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника аукциона включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.

3.5.3. При рассмотрении поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника аукциона и поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

4.1. Получение аукционной документации

4.1.1. Аукционная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения аукционной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2. Разъяснение положений аукционной документации

4.2.1. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе любой участник аукциона вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.

4.2.2. Организатор аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1,размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника аукциона, от которого поступил запрос. Если организатор аукциона не успел разместить ответ на запрос за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, то организатор аукциона переносит окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе на количество дней задержки. Разъяснение положений аукционной документации не изменяет ее суть.

4.2.3. Организатор аукциона вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений аукционной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник аукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора аукциона.

4.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию

4.3.1. Заказчик, организатор аукциона по собственной инициативе, по решению аукционной комиссии или в соответствии с запросом участника аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок [в отношении любого лота аукциона].
4.3.2. Любое изменение аукционной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона.

4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе [в отношении данного лота] должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе [по данному лоту] такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать)календарных дней, а в случае изменения предмета аукциона — 20 (двадцать) календарных дней.

4.4. Общие требования к заявке на участие в аукционе

4.4.1. Для целей настоящей аукционной документации под заявкой на участие в аукционе понимается предоставляемое участником аукциона с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в аукционе [в отношении лота], оформленное в виде двух частей, каждая часть которого состоит из электронных документов, содержащих сведения в соответствии с разделами 4.5, 4.6 настоящей документации.

4.4.2. [Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник аукциона планирует принять участие в аукционе по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота] участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в аукционе [в отношении одного и того же лота] при условии, что поданные ранее [в отношении данного лота] заявки на участие в аукционе таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника, [поданные в отношении данного лота], не рассматриваются.

4.4.3. Предоставляемые в составе заявки на участие в аукционе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником аукциона, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением(допиской) и скреплены печатью участника аукциона.

4.4.4. При подготовке заявки на участие в аукционе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в аукционе были пронумерованы.

4.4.5. Каждая часть заявки подготавливается и подается посредством программных и технических средств ЭТП в форме одного электронного документа или нескольких электронных документов согласно регламенту работы ЭТП.

4.4.6. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей аукционной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные аукционной документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в аукционе должны быть предоставлены участником аукциона через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в аукционе, размещенные участником аукциона на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в аукционе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.4, 4.6.2 – 4.6.3. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
4.4.7. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в аукционе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.8. Заказчик/организатор аукциона вправе запросить у участника аукциона, с которым по итогам закупки заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей аукционной документации.

4.5. Требования к содержанию первой части заявки на участие в аукционе

4.5.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна быть представлена в виде электронных документов, включающих документы и сведения, указанные в пункте 18.1 раздела 5 «Информационная карта аукциона», содержание которых соответствует требованиям настоящей аукционной документации.

4.5.2. В случае, если пунктом 18.1 раздела 5 «Информационная карта аукциона» предусмотрена поставка/выполнение/оказание двух или более видов товаров/работ/услуг участник аукциона в форме, указанной в подпункте 6)пункта 18.1 раздела 5 «Информационная карта аукциона» указывает начальные (максимальные) цены по каждому виду товара/работ/услуг в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора согласно пункту 4.16.6. При этом указанные в заявке начальные (максимальные) цены должны учитывать установленный в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона» и части 2 «Проект договора» порядок формирования цены договора.
4.6. Требования к содержанию второй части заявки на участие в аукционе

4.6.1. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна быть представлена в виде электронных документов, включающих документы и сведения, указанные в пункте 18.2 раздела 5 «Информационная карта аукциона», содержание которых соответствует требованиям настоящей аукционной документации.

4.6.2. При подготовке заявки на участие в аукционе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий во вторую часть заявки на участие в аукционе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника аукциона без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается ко второй части заявки на участие в аукционе.

4.6.3. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий во вторую часть заявки на участие в аукционе, был скреплен печатью участника аукциона.

4.6.4. Рекомендации пунктов 4.6.2 и 4.6.3 не распространяются на официальные документы, выданные участнику аукциона третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4.7. Срок действия заявки на участие в аукционе

4.7.1. Заявка на участие в аукционе [в отношении лота] должна быть действительна в течение срока, указанного участником аукциона в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе [по данному лоту].
4.8. Официальный язык аукциона

4.8.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником аукциона, а также вся корреспонденция и документация, связанная с аукционом, которыми обмениваются участники аукциона и организатор аукциона, должны быть написаны на русском языке.

4.8.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником аукциона, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается аукционной комиссией как предоставление участником аукциона недостоверных сведений в составе заявки на участие в аукционе.

4.8.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.8.1, 4.8.2, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным аукционной документацией.

4.9. Валюта аукциона

4.9.1. Цены, заявляемые участниками аукциона, должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта аукциона».
4.9.2. Все суммы денежных средств, указанные в формах к заявке на участие в аукционе, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта аукциона», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.9.3. Документы, оригиналы которых выданы участнику аукциона третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта аукциона», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.9.4. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.9.1 – 4.9.3 может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным аукционной документацией.

4.10. Начальная (максимальная) цена договора [цена лота] 
Начальная (максимальная) цена договора [для каждого лота отдельно] указана в извещении о проведении аукциона и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.11. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в аукционе (обеспечение заявки на участие в аукционе)

4.11.1. В случае, если извещением о проведении аукциона и пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта аукциона» установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, участник аукциона должен предоставить обеспечение заявки на участие в аукционе в размере и валюте, указанными в извещении о проведении аукциона в и в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.11.2. В качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только денежные средства.

4.11.3. Факт внесения участником аукциона денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией).

4.11.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть зачислено по реквизитам счета организатора аукциона, указанным в пункте 13 раздела 5«Информационная карта аукциона», не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.11.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона – всем участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе;

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве участником аукциона заявки на участие в аукционе – участнику аукциона, отозвавшему заявку в соответствии с условиями аукционной документации;

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания процедуры аукциона – участникам, допущенным до аукциона, но не принявшим участие в нем;

г) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику аукциона, заявка которого отклонена;

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона по результатам состоявшегося аукциона и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю аукциона;

е) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона по результатам состоявшегося аукциона – всем остальным участникам аукциона, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником аукциона согласно пунктам 4.16.7, 4.16.14, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику аукциона;

з) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся и принятия решения о не заключении договора по его результатам – участнику аукциона, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

4.11.6. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии срок в соответствии с пунктом 4.11.5, начиная с которого участник аукциона получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.11.7. Обеспечение заявки на участие в аукционе может быть удержано в следующих случаях:

а) при отзыве либо изменении поданной заявки участником аукциона, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного в извещении о проведении аукциона и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

б) уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.16.7 и 4.16.14, от заключения договора (пункт 4.16.15).

4.11.8. При наступлении случая, указанного в пункте 4.11.7, организатор аукциона/заказчик уведомляет такого участника аукциона об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

4.12. Подача и прием заявок на участие в аукционе

4.12.1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

4.12.2. Заявки на участие в аукционе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении аукциона и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.12.3. Заявка на участие аукционе, подается участником аукциона на электронную торговую площадку в виде двух частей, каждая часть которой состоит из электронных документов, подписанных ЭЦП, содержащих все документы и сведения в соответствии с требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта аукциона», оформленные в соответствии с рекомендациями подразделов 4.4 – 4.6. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.12.4. В соответствии с регламентом работы ЭТП, электронная торговая площадка автоматически присваивает участнику аукциона, подавшему заявку на участие в аукционе, уникальный в рамках данного аукциона идентификационный номер (далее – номер участника аукциона).

4.13. Изменение заявок на участие в аукционе или их отзыв

4.13.1. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе [в отношении какого-либо лота], вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в аукционе [поданную на данный лот], в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в аукционе [по данному лоту], указанного в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.13.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в аукционе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

4.13.3. Если организатором аукциона продлен срок подачи заявок, то участник аукциона, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

а) отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

б) продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

в) не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки аукционная комиссия успевает выбрать победителя, то аукционная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

4.13.4. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.13.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе второй части заявки на участие в аукционе, подавшим ее участником аукциона, письма о ее продлении.

4.14. Опоздавшие заявки на участие в аукционе

4.14.1. У участника аукциона отсутствует возможность подать заявку на участие в аукционе [в отношение лота] на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе [по данному лоту].

4.15. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, проведение аукциона, подведение итогов аукциона

4.15.1. Общие положения

4.15.1.1. [По каждому лоту] рассмотрение заявок, проведение аукциона, подведение итогов аукциона осуществляется в следующем порядке:

а) проведение отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок (пункт 4.15.2);

б) проведение аукциона (пункт 4.15.3);

в) проведение отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок (пункт 4.15.4);

г) подведение итогов аукциона (пункт 4.15.5).

4.15.1.2. При рассмотрении первых и вторых частей заявок организатор аукциона, по решению аукционной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в аукционе. При этом аукционная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

4.15.1.3. Заявка на участие в аукционе (первая и вторая части) должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей аукционной документацией требований или быть лучше, то есть установленные в аукционной документации требования являются минимально допустимыми.

4.15.2. Проведение отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. Допуск к участию в аукционе.

4.15.2.1. Незамедлительно после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе [в отношении лота] организатору аукциона ЭТП открывает доступ к сведениям и документам, содержащимся в первых частях поданных заявок. При этом ЭТП не раскрывает организатору наименований участников, в том числе указанных в сертификатах ключа ЭЦП, которыми подписаны заявки, электронные документы, входящие в заявку.

4.15.2.2. В рамках отборочной стадии рассмотрения первых частей аукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта аукциона», [по каждому лоту отдельно] осуществляет рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе [в отношении лота] на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей аукционной документацией.

4.15.2.3. В соответствии с установленными в аукционной документации требованиями, критериями отбора при рассмотрении первых частей заявки являются:

а) соответствие первой части заявки требованиям аукционной документации по существу по своему составу, согласно пункту 18.1 раздела 5«Информационная карта аукциона», и оформлению;

б) достоверность сведений и действительность документов, приведенных в первой части заявки;

в) соответствие предлагаемых участником аукциона товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 16 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

г) соответствие предлагаемых участником аукциона договорных условий (в том числе наличие начальных (максимальных) цен по каждому виду товара [единичных расценок по каждому виду работ/услуг], установленных в случае и в порядке согласно пункту 4.5) требованиям, установленным в пунктах 3, 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.15.2.4. [В отношение лота] по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия [в отношении рассматриваемого лота] на своем заседании в отношении каждого участника аукциона [данного лота] принимает решение о допуске к дальнейшему участию в аукционе, либо об отказе в допуске [в отношении данного лота] в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации, по следующим основаниям:

а) несоответствие первой части заявки требованиям подпункта а) пункта 4.15.2.3 по составу и содержанию [в отношении рассматриваемого лота], в том числе представленного технического предложения. Если в заявке на участие в аукционе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении аукциона и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта аукциона» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в аукционе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой рассмотрения вторых частей заявок, указанной в извещении о проведении аукциона и пункте 24 раздела 5«Информационная карта аукциона» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении аукциона и пункте 25 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

б) предоставление участником аукциона в составе первой части заявки на участие в аукционе недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.15.2.3);

в) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в первой части заявки на участие в аукционе, согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.15.2.3;

г) несоответствие договорных условий, указанных в первой части заявки на участие в аукционе, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.15.2.3.

4.15.2.5. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе (в том числе единственная заявка) была признана соответствующей условиям аукциона, или ни одна заявка не была признаны соответствующей условиям аукциона, аукцион признается несостоявшимся. [В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников аукциона, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором принято относительно только одного участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота].
4.15.2.6. [По каждому лоту отдельно], решения аукционной комиссии по итогам рассмотрения первых частей заявок оформляются протоколом заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок, в который/ые вносятся следующие сведения:

а) наименование и реквизиты аукциона [предмета лота];
б) начальная (максимальная) цена договора;

в) номер участника аукциона и решение о его допуске к аукциону либо об отказе в допуске с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

г) о результатах голосования членов аукционной комиссии, принявших участие в голосовании;

д) информация о признании аукциона несостоявшимся (пункт 4.15.2.5).

4.15.2.7. [По каждому лоту отдельно], протокол/ы заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок оформляется/ются и подписывается/ются в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания аукционной комиссии. Протокол/ы заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.15.2.8. [При наличии на ЭТП соответствующего функционала] В случае, если после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе [в отношении какого-либо лота] не поступило ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся [поданному лот]. Оператор ЭТП с использованием технологических и функциональных возможностей ЭТП формирует протокол о признании аукциона несостоявшимся [в отношении данного лота]. Данный протокол размещается на ЭТП оператором, организатор аукциона в течение 1 (одного)рабочего дня размещает указанный протокол на официальном сайте. [При отсутствии на ЭТП технологических и функциональных возможностей по формированию соответствующего протокола] Протокол о признании аукциона несостоявшимся [в отношении лота] не позже следующего рабочего дня после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе формируется организатором аукциона с указанием сведений о признании аукциона несостоявшимся по основаниям указанным в данном пункте, подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП.

4.15.2.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе [в отношении какого-либо лота] подана только одна заявка аукцион признается несостоявшимся, и на электронной торговой площадке в срок, установленный пунктом 4.15.2.1, автоматически открывается организатору аукциона доступ к сведениям, содержащимся в первой и второй частях заявки на участие в аукционе [в отношении лота]. Аукционная комиссия по согласованию с заказчиком рассматривает заявку в порядке, установленном пунктами 4.15.2,4.15.4 настоящей документации в сроки, установленные извещением о проведении аукциона и пунктом 22, 24 раздела 5 «Информационная карта аукциона». По решению аукционной комиссии отборочная стадия рассмотрения первых и вторых частей заявки может быть объединена с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протокола по результатам отборочной стадии рассмотрения первых и вторых частей не суммируются.

4.15.2.10. В случае если аукцион [в отношении лота] признан несостоявшимся и по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе была признана соответствующей условиям аукциона [по данному лоту], оператор ЭТП в порядке определенном пунктом 4.15.4.1 открывает доступ организатору аукциона ко второй части заявки на участие в аукционе участника аукциона, подавшего такую заявку. В сроки, установленные извещением о проведении аукциона и пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта аукциона», по согласованию с заказчиком, аукционная комиссия осуществляет рассмотрение второй части такой заявки в порядке, установленном пунктом 4.15.4.

4.15.2.11. Незамедлительно после размещения протокола/ов согласноп.4.15.2.7 ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения первой части его заявки.

4.15.2.12. Любой участник аукциона после размещения протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора аукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

4.15.3. Процедура проведения аукциона

4.15.3.1. В аукционе [в отношении каждого лота] могут участвовать только участники аукциона, допущенные к нему по результатам рассмотрения первых частей заявок участию.

4.15.3.2. Аукцион [в отношении лота] проводится на сайте ЭТП, в день и во время, указанные в извещении о проведении аукциона и в пункте 23 раздела 5«Информационная карта аукциона», в соответствии с регламентом работы ЭТП.

4.15.3.3. Аукцион [по каждому лоту отдельно] проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора [цены лота], указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.15.3.4. В процессе аукциона [по какому-либо лоту] его участники [по данному лоту] подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на произвольную величину в пределах «шага аукциона».

4.15.3.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора [цены лота], указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.15.3.6. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках данного аукциона.

4.15.3.7. [в отношении каждого лота] Участники аукциона в день и во время, указанные в извещении о проведении аукциона и в пункте 23 раздела 5«Информационная карта аукциона», подают предложения о цене договора, учитывая, что с помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора [цене лота]:
а) участник аукциона может снизить текущее минимальное предложение о цене договора [цене лота] как минимум на 0,5% и как максимум на 5% от начальной (максимальной) цены договора [цены лота], указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

б) участник аукциона не может подать предложение о цене договора [цене лота] выше чем ранее поданное им же;

в) участник аукциона не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора;

г) участник аукциона не может подать предложение о цене договора [цене лота], равное нулю.

4.15.3.8. Если в течение 30 (тридцати) минут после начала проведения аукциона не подано ни одного предложения о цене договора [цене лота], аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся.

4.15.3.9. Если в течение 30 минут не подано ни одного нового минимального предложения о цене договора, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается.

4.15.3.10. В течение тридцати минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 4.15.3.9 любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами б) - г) пункта 4.15.3.7.

4.15.3.11. По истечении 30 минут после завершения аукциона [по каждому лоту отдельно] с помощью программных и технических средств ЭТП на такой площадке и официальном сайте размещается протокол хода аукциона [по лоту], в котором указывается наименование ЭТП, ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата и время начала и окончания аукциона [по данному лоту], начальная (максимальная) цена договора [цена лота], все поступившие предложения о цене договора [цене лота] и время их поступления с указанием номеров участников, их подавших.

4.15.3.12. В случае признания аукциона несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.15.3.8 в протоколе, формируемом в порядке согласно пункту 4.15.3.11,также указывается информация о признании аукциона несостоявшимся [по данному лоту].
4.15.4. Проведение отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе

4.15.4.1. Незамедлительно после завершения аукциона в соответствии с пунктом 4.15.3.10 или размещения протокола по рассмотрению первых частей заявок в случае признания аукциона несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 4.15.2.10, оператор ЭТП открывает доступ организатору аукциона ко вторым частям заявок всех участников, а также документам, которые получены оператором ЭТП в процессе аккредитации таких участников.

4.15.4.2. В рамках отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта аукциона» [по каждому лоту отдельно] осуществляет рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе и участников аукциона на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей аукционной документацией.

4.15.4.3. В ходе рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе организатор аукциона имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в аукционе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в аукционе сведений.

4.15.4.4. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор аукциона вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник аукциона в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.15.4.5. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона, по решению аукционной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в аукционе в следующем порядке:

а) затребовать у участника аукциона отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника аукциона, документы, подтверждающие обладание участником аукциона необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника аукциона предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

б) направить участникам аукциона запросы об исправлении выявленных входе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в аукционе и направлении организатору аукциона исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в аукционе применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами. Исправление иных ошибок не допускается.

4.15.4.6. При уточнении заявок на участие в аукционе организатором аукциона не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам аукциона.

4.15.4.7. Допускается не направлять участнику аукциона [в отношении лота] запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.15.4.13 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в аукционе такого участника.

4.15.4.8. Решение аукционной комиссии об уточнении заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 4.15.4.5 отражается в протоколе заседания аукционной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.15.4.9. В случае принятия аукционной комиссией решения о направлении участникам аукциона запросов в соответствии с пунктом 4.15.4.5,такие запросы направляются участникам аукциона после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.15.4.8 [по каждому лоту отдельно]. Все направленные участникам аукциона запросы и полученные ответы регистрируются организатором аукциона в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствующих запросах достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, но не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Не представление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов, в установленный в запросе срок может служить основанием для отклонения заявки на участие в аукционе [по данному лоту].

4.15.4.10. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе [в отношении лота] в отношении каждого участника, вторая часть заявки которого рассматривается, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям аукционной документации, либо отклонении его заявки [по данному лоту]. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе [в отношении лота] участников аукциона, начиная с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона [поданному лоту], предложившим наиболее низкую цену договора [по данному лоту], до выполнения одного из следующих условий:

а) определены пять участников аукциона, принявших участие в аукционе, соответствующие требованиям аукционной документации;

б) рассмотрены все заявки на участие в аукционе, поданные участниками, принявшими участие в аукционе.

4.15.4.11. Если согласно протоколу хода аукциона зафиксировано два и более предложения с одинаковой ценой, рассмотрение начинается с ранее поступившего предложения.

4.15.4.12. В соответствии с установленными в аукционной документации требованиями, критериями отбора являются:

а) соответствие второй части заявки требованиям аукционной документации по существу по своему составу, согласно пункту 18.2 раздела 5 «Информационная карта аукциона», и оформлению;

б) достоверность сведений и действительность документов, приведенных во второй части заявки;

в) соответствие участника аукциона и заявленных участником аукциона субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта аукциона»;

г) предоставление участником аукциона требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.15.4.13. По итогам отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия [в отношении рассматриваемого лота] на своем заседании в отношении каждого участника аукциона [данного лота], вторая часть заявки которого рассматривалась, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям аукционной документации, либо отклонении его заявки [в отношении данного лота] в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации, по следующим основаниям:

а) несоответствие второй части заявки по составу и содержанию [в отношении рассматриваемого лота] согласно критериям отбора, указанным в подпунктах а) – в) пункта 4.15.4.12.

б) отсутствие или несоответствие размера обеспечения заявки (подпункт г) пункта 4.15.4.12). При этом отсутствие документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на расчетный счет организатора аукциона, в случае установления такого требования в аукционной документации, при условии своевременного поступления на расчетный счет организатора аукциона денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе за данного участника, не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона по всем заявкам на участие в аукционе, в которых отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств, проверяет поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и вносит сведения о поступившем платеже в протокол, указанный в пункте 4.15.5.2;

4.15.5. Подведение итогов

4.15.5.1. По результатам рассмотрения вторых частей заявок в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и в пункте 24 раздела 5«Информационная карта аукциона» [по каждому лоту отдельно] аукционная комиссия присваивает участникам, заявки которых были признаны

соответствующими условиям аукциона, места, начиная с первого; при этом первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора.

4.15.5.2. [По каждому лоту отдельно] на основании результатов проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей оформляется/ются протокол/ы по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона, в который/ые вносятся следующие сведения:

а) наименование и реквизиты аукциона [предмета лота];

б) начальная (максимальная) цена договора [цена лота];

в) номера, наименования и адреса участников, чьи заявки были рассмотрены согласно пункту 4.15.4.10, с указанием последнего сделанного им предложения по цене договора, и решение о признании каждого такого участника соответствующим либо об отказе в допуске с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

г) наименования и адреса участников, которым присвоены места с первого по пятое;

д) результаты голосования членов аукционной комиссии, принявших участие в голосовании;

е) если по результатам рассмотрения вторых частей заявок ни одна заявка не была признана соответствующей условиям аукциона, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

4.15.5.3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся [в отношении отдельного лота] в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе [в отношении данного лота] и данная заявка и подавший ее участник аукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, либо принято решение о соответствии единственного допущенного до аукциона участника аукциона и его заявки требования аукционной документации в протоколе по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона указываются рекомендации заказчику по дальнейшим действиям.

4.15.5.4. [По каждому лоту отдельно] протокол/ы заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона оформляется/ются и подписывается/ются в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания аукционной комиссии. Протокол/ы заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.15.5.5. Незамедлительно после размещения на электронной торговой площадке протокола/ов, указанного/ых в пункте 4.15.5.4, оператор ЭТП направляет каждому участнику аукциона уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки.

4.15.5.6. Любой участник аукциона после размещения протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отклонения его заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора аукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

4.16. Заключение договора по результатам аукциона

4.16.1. Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона [по данному лоту] в срок, установленный пунктом 25 раздела 5 «Информационная карта аукциона», передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона [по данному лоту] в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Победитель аукциона [поданному лоту] обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя аукциона договор в срок, установленный пунктом 25 раздела 5 «Информационная карта аукциона», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17.2.1 раздела 5 «Информационная карта аукциона», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в аукционе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель аукциона [по данному лоту] представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

4.16.2. Договор с победителем аукциона [в отношении каждого лота] будет заключен в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

4.16.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

4.16.4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4.16.5. [Если по результатам проведенного аукциона по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам аукциона в рамках каждого лота, должны остаться неизменными.]
4.16.6. Если договор, предусматривает поставку/выполнение/оказание двух и более видов товаров/работ/услуг, то цены каждой единицы товара [расценки на каждый вид работ/услуг] определяются путем пропорционального снижения указанных в заявке победителя начальных цен в соответствии с пунктом 4.5 по каждому виду товара [единичных расценок по каждому виду работ/услуг] пропорционально снижению общей цены договора. При этом проводится округление согласно правилам арифметики с уточнением общей цены договора.

4.16.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся [в отношении отдельного лота] в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе [в отношении данного лота] и данная заявка и подавший ее участник аукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, либо принято решение о соответствии только одного участника аукциона и его заявки требования аукционной документации [по данному лоту], заказчик вправе при наличии рекомендации аукционной комиссии о заключении договора с таким участником аукциона в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания аукционной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника аукциона и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, принять решение о заключении или об отказе от заключения договора с данным участником. В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником аукциона порядок и сроки заключения договора с таким участником аукциона производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.

4.16.8. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем аукциона или участником аукциона, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.16.7, 4.16.14 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в аукционной документации или заявке победителя аукциона или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.16.9. Преддоговорные переговоры допускаются:

а) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

б) по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен(расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены аукционной документацией;

в) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

г) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, аукционной документации и заявке победителя аукциона или участника, с которым принято решение заключить договор.
4.16.10. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя аукциона или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.4.16.11. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем аукциона или участником аукциона, с которым принято решение заключить договор.

4.16.12. [В случае проведения аукциона на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ] При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

4.16.13. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, срок и выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

4.16.14. В случае отказа победителя аукциона от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника аукциона, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

4.16.15. Победитель аукциона [по какому-либо лоту] или участник, с которым заключается договора в соответствии с пунктами 4.16.7, 4.16.14, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении аукциона и в пункте 25 раздела 5«Информационная карта аукциона»:
а) прямой письменный отказ от подписания договора;

б) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.16.1;

в) не предоставление обеспечения договора в случае, если в аукционной документации было установлено требование обеспечения договора;

г) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в аукционной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

д) непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.

4.16.16. В случаях, когда победитель аукциона уклоняется от заключения договора на условиях настоящей аукционной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

а) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место [в отношении данного лота], а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

б) провести повторную процедуру закупки;

в) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру аукциона.

4.16.17. В случае уклонения победителя аукциона [по какому-либо лоту] или участника [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.16.7, 4.16.14, от подписания договора, заказчик должен направить предложение о включении сведений о таком участнике аукциона в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договори (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

б) удержать обеспечение заявки такого участника аукциона.

4.16.18. Сведения об участнике аукциона, по решению заказчика, будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник аукциона: 
-будучи признанным победителем аукциона [по какому-либо лоту] уклонился от заключения договора;

-будучи участником [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.16.7, 4.16.14, уклонился от заключения договора;

-будучи победителем аукциона или участником аукциона [в отношении данного лота], с которым заключается договор отказался от предоставления обеспечения договора, если такое требование установлено в аукционной документации;

б) если договор, заключенный с участником аукциона по результатам аукциона, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.17. Обеспечение исполнения договора

4.17.1. В случае, если указано в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта аукциона», победитель аукциона или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.16.7 и 4.16.14, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).
4.17.2. Форма, размер, срок предоставления обеспечения возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору (не включая исполнение гарантийных обязательств) и/или исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта аукциона». Обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, на условиях предоставления соответствующего обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].
4.17.3. [при необходимости, в случае если заказчик допускает уменьшение размера, либо отказ от авансового платежа] Если в заявке участника аукциона содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется. Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем аукциона или с участником аукциона, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.16.7 и 4.16.14, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.
Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя аукциона или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора. 
5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Следующие условия проведения аукциона являются неотъемлемой частью настоящей аукционной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 аукционной документации

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет аукциона

Состав и объем [товара/работ/услуг]
	Право заключения договора на выполнение работ по оснащению здания 166 ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» системой СКУД, СОЭН, СПТС» для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Состав и объем продукции: в соответствии с частью 3 «Техническая часть»

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012г. № 37)

	3. 
	Условия договора:
Сроки выполнения работ
Место выполнения работ
Условия оплаты
	до 31.12.2013 года.
249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1
Предоплата 66%, в течение 20 рабочих дней со дня подписания Договора на основании выставленного счета. Окончательный расчет после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) с учетом выплаченного аванса.
Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются. Возможны уменьшение либо отказ от аванса.

	4. 
	Количество лотов
	1 (один)

	5. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»)

Место нахождения: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1 
Почтовый адрес: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1


	6. 
	Организатор аукциона
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»)

Место нахождения: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл.Бондаренко, д.1 
Почтовый адрес: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл.Бондаренко, д.1 
Контактное лицо: Гаппасов Марат Рафизович, (48439) 9-44-69, факс (48439) 9-47-40, mgappasov@ippe.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения аукциона
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является:

Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru),

Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий аукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП A-K-D в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении аукциона 
	«09» ноября 2012 года

	9. 
	Отказ от проведения аукциона 
	Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе 

	10. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	32 259 511,70 (тридцать два миллиона двести пятьдесят девять тысяч пятьсот одиннадцать рублей 70 копеек) рублей, включая НДС. 
Цена договора включает в себя: в цену работ входят все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством  РФ.

	11. 
	Официальный язык электронного аукциона
	русский

	12. 
	Валюта электронного аукциона
	российский рубль

	13. 
	Размер и валюта обеспечения заявки на участие в электронном аукционе
	не требуется

	14. 
	Требования, предъявляемые к участникам аукциона/поставщикам /субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара
	14.1.Требования к участникам аукциона:

14.1.1.должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей аукционной документации; 

14.1.2. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего аукциона:
- лицензию, выданную органами ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию комплексов и установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции, модернизации и техническом перевооружении систем физической защиты, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности;
14.1.3. наличие системы управления охраной труда (СУОТ);

14.1.4. наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), соответствующей ISO 9001:2008 или ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ISO 14001:2004 или ГОСТ Р ИСО 14001-2007, или эквивалент; 
14.1.5. отсутствие сведений об участнике аукциона в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли


	15. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами
	Не требуется

	16. 
	Требования к поставляемому товару
	Требования к поставляемому товару приводятся в части 3 «Техническая часть».
16.1. Гарантийные сроки на предлагаемое оборудование не менее 24 месяцев.
16.2. Если участник не является головным изготовителем предлагаемого специального программного обеспечения, то в составе заявки на участие в аукционе должно быть приложено подтверждение права на предложение, распространения фирменных гарантийных обязательств от головного изготовителя специального программного обеспечения, предлагаемого в рамках настоящего аукциона. 
Участник аукциона должен принять во внимание, что ссылки в аукционной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер, кроме исключения, описанного в Части 3 «Техническая часть».  Участник аукциона может представить в своей заявке на участие в аукционе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

	17. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки/ привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям при предъявлении к ним соответствующих требований и включаемые участником процедуры закупки в состав заявки на участие в электронном аукционе 
	17.1.Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки/ привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям, при предъявлении к ним соответствующих требований:

17.1.1. документы, указанные в пункте 3.3 настоящей аукционной документации; 
17.1.2. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора:

- лицензию, выданную органами ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию комплексов и установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции, модернизации и техническом перевооружении систем физической защиты, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности;
17.1.3. документ, подтверждающий наличие СУОТ:

- сертификат соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001 «Система менеджмента безопасности и охраны здоровья».

17.1.4. документы, подтверждающие наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), а именно:

- сертификаты соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008 или ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Система менеджмента качества» или эквивалент;
- сертификаты соответствия требованиям стандарта ISO 14001:2004 или ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Система экологического менеджмента или эквивалент;
Участник аукциона вправе приложить к заявке на участие в аукционе иные документы, которые, по мнению участника аукциона, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в аукционе

	18. 
	Состав заявки на участие в электронном аукционе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в электронном аукционе
	Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
18.1. Состав первой части заявки на участие в аукционе:
1)  Часть 1 заявки на участие в электронном аукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (раздел 6, форма 1).
2) Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (раздел 6, форма 2). 

3) сводная таблица стоимости в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (раздел 6, форма 3),
18.2. Состав второй части заявки на участие в аукционе:

1) Часть 2 заявки на участие в электронном аукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (раздел 6, форма 4);
2) анкета (раздел 6, форма 5);
3) документы, указанные в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта аукциона», подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям.
4) если участник не является головным изготовителем предлагаемого специального программного обеспечения (раздел «Программное обеспечение» технического задания Части 3 «Техническая часть») – копии дилерских договоров или иные документы от головного изготовителя подтверждающие право участника аукциона на предложение в рамках настоящего аукциона этого ПО;

	19. 
	Привлечение соисполнителей, минимальный % от объема поставок, выше которого предъявляются требования и требуется представление документов на соисполнителей 
	Не допускается

	20. 
	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона»)
	от 0,5 до 5 % от начальной (максимальной) цены договора 

	21. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в  аукционе
	ЭТП A-K-D в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru
срок в формате: 17:00 (время московское) «30» ноября 2012 года

	22. 
	Место и дата окончания отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
	249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1, Здание АК-2, конференц-зал
не позднее «04» декабря 2012 года

	23. 
	Дата и время проведения аукциона:
	Начиная с 09:00 (время московское) «05» декабря 2012 года

	24. 
	Место и дата окончания отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов аукциона
	249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1, Здание АК-2, конференц-зал
не позднее «07» декабря 2012 года

	25. 
	Срок заключения договора:


	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания аукционной комиссии по подведению итогов аукциона на официальном сайте и ЭТП передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Победитель аукциона обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя аукциона договор в течение 7 (семи) дней со дня направления указанного договора.
Договор заключается в течение 20(двадцати) дней, но не ранее 10 (десять) дней со дня размещения протокола подведения итогов аукциона на официальном сайте и на ЭТП.

До заключения договора, победитель аукциона представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем аукциона справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	26. 
	Обеспечение исполнения договора 
Обеспечение возврата аванса


	Не требуется
Обеспечения возврата аванса в размере аванса в соответствии с условиями проекта договора.

	27. 
	[В случае выбора способа предоставления обеспечения исполнения договора и/или возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств в виде передачи заказчику денежных средств] Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	Получатель:

ИНН 4025024829

КПП 402501001

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Обнинское отд. 7786 г.Обнинск

Банк получателя

Калужское ОСБ 8606 г. Калуга

р/счет 405 028 104 222 301 100 13

к/счет 301 018  101 000 000 006 12

БИК 042908612


	28. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии при проведении аукциона могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru.

(или в адрес органа по рассмотрению жалоб заказчика. Если таковой создан у заказчика, то указываются название такого органа, и его контактные реквизиты) 

Направление жалоб допускается в любое время проведения аукциона, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона, протокола о признании аукциона не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения аукциона.

Условия и положения аукционной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

	29. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении закупочной процедуры
	О фактах злоупотреблений участник аукциона может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


6.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Форма 1

ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (форма 1)
Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), принимая требования и условия, установленные в извещении о проведении аукциона на право заключения договора/ов на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте _____________ [указывается адрес сайта ЭТП], аукцион № ___ [указывается номер аукциона на ЭТП] и  аукционной документации. 

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части аукционной документации, влияющими на стоимость выполнения поставок товара/ выполнения работ/ оказания услуг.

Мы согласны выполнить поставки товара/ выполнить работы/ оказать услуги, предусмотренные аукционной документацией в соответствии с Техническим предложением, Графиком поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей части заявки по предложенной на аукционе цене договора или, в случае признания аукциона несостоявшимся, по начальной (максимальной) цене договора или иной согласованной сторонами цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора. 

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Предложение по уменьшению аванса, либо отказ от аванса, в случае, если участник аукциона предлагает уменьшение или отказ от аванса.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в аукционной документации, информация по сути наших предложений в данном аукционе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе:

Опись документов первой части  заявки в соответствии с требованиями пункта 18.1 раздела 5 «Информационная карта аукциона» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Техническое предложение (форма 2)
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

2. Участник аукциона присваивает заявке на участие в аукционе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3.
Участник аукциона должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в аукционе документов, входящих в первую часть заявки на участие в аукционе и определяющих суть технико-коммерческого предложения участника аукциона, согласно требованиям пункта 18.1 раздела 5 «Информационная карта аукциона».
Форма 2.

Приложение к части 1 заявки на участие в аукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)

Суть технического предложения

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

2. Участник аукциона приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

4. Техническое предложение участника аукциона, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

· описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

· указание предприятиям-изготовителям и страны происхождения товара;

· описание комплектации товара;
· описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
· указание количества товаров, объема работ или услуг или порядка его определения.

5. Желательно, чтобы участник аукциона в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям, изложенным в «Технической части» в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника аукциона (ПП), где приведены подробные объяснения


Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником аукциона

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, производителя и страны происхождения товара, с приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, если требуется в аукционной документации, с указанием для предлагаемого оборудования:

· сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

· сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;
· сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.
Форма 3.
Приложение к части 1 заявки на участие в аукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

Лот __

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма 3)
Участник аукциона: ________________________________ 

В ценах на момент подачи заявки на участие в аукционе: «___» __________ 20___ года

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость, %

	
	
	
	
	СМР
	Оборудо-вание
	Прочие
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Глава 1. Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Глава ….
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	

	
	Всего, %
	
	
	
	
	
	


_________________________________
___

___________________________
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

2. Участник аукциона приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением к которой является данная сводная таблица.

3. Участник аукциона указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости.

4. Принцип составления Сводной таблицы стоимости аналогичен составлению сводного сметного расчета.
5. В столбце 8 Сводной таблицы указываются начальные (максимальные) цены по каждому виду работ в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора. Указанные начальные (максимальные) цены должны учитывать установленный в части 2 «Проект договора» настоящей документации порядок формирования цены договора;

6. При указании в Сводной таблице стоимости оборудования/материалов, участник аукциона должен приложить к данной форме спецификации оборудования/материалов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (МАТЕРИАЛОВ) 

	№

п/п
	Наименование, тип, марка продукции

(с указанием попозиционной расшифровки: базовой или иной комплектацией оборудования, комплекты запасных частей и принадлежностей для эксплуатации в течение гарантийного срока)
	Изготовитель продукции
	Адрес доставки
	Срок поставки
	Количество, ед.
	% от цены договора

	
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	


Примечания:
В данной таблице указывается цена в привязке к структуре работ согласно Сводной таблице стоимости [в случае проведения аукциона на выполнение подрядных работ с поставкой оборудования (материалов)]. 

Форма 4
Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года № ______

ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (Форма4) 

Изучив извещение о проведении аукциона на право заключения договора/ов на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте _____________ [указывается адрес сайта ЭТП], аукцион № ___ [указывается номер аукциона на ЭТП], аукционную документацию, и принимая установленные в них требования и условия аукциона, ___________________________________________________________________, 

(полное наименование участника аукциона с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника аукциона)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника аукциона)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника аукциона)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к  настоящей заявке.

Настоящая заявка на участие в аукционе имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника аукциона) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника аукциона) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника аукциона) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в форме 2 «Анкета участника аукциона», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором аукциона), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

для физических лиц: Настоящим даю свое согласие на обработку заказчиком (организатором аукциона) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашей заявки на участие в аукционе а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в аукционе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в аукционе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут. 

В случае поступления в наш адрес запроса о предоставлении документов в целях проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов, мы берем на себя обязательства предоставить документы, указанные в запросе до заключения договора.

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, на исполнение обязательств по договору/ передачи заказчику в залог денежных средств/ передачи заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита)] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта аукциона» аукционной документации]
Нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, на возврат аванса/ передачи заказчику в залог денежных средств/ передачи заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита)] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму ___________.
В случае, если нашей заявке на участие в аукционе будет присвоен второй номер, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашей заявки на участие в аукционе и предложения по цене.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника аукциона)

сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

1. если мы:

· будучи признанным победителем аукциона, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, занявшим второе место, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником аукциона, подавшим заявку на участие в аукционе, либо участником аукциона, признанным единственным участником аукциона, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в аукционной документации;

2. если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого аукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в аукционной документации, информация по сути наших предложений в данном аукционе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе:

Опись документов второй части заявки в соответствии с требованиями пункта  18.2 раздела 5 «Информационная карта аукциона» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	…
	
	

	4. 
	…
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	…
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

3. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

4. Вторую часть заявки на участие в аукционе следует оформить на официальном бланке участника аукциона. 

5. Участник аукциона присваивает заявке на участие в аукционе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

6. Участник аукциона должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

7. Участник аукциона должен указать срок действия заявки на участие в аукционе согласно требованиям пункта 4.7.1.

8. Участник аукциона должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в аукционе документов,  согласно требованиям пункта 18.2 раздела 5 «Информационная карта аукциона».

9. Участнику аукциона рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в аукционе в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.6.2, 4.6.3.

Форма 5
Приложение к заявке на участие в аукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА АУКЦИОНА (Форма 5)

Участник аукциона: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике аукциона.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике аукциона

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника аукциона – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника аукциона – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника аукциона в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника аукциона, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника аукциона – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего аукциона и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника аукциона с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


___________________________________
                     __________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)
            (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

2. Участник аукциона приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением к которой является данная анкета участника аукциона.

3. Участник аукциона указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника аукциона для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором аукциона.

ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР №________  

г. Обнинск








«___»._____.2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________

_________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в  лице __________________________________,  действующего  на основании __________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить работы  оснащению здания 166 ФГУП «ГНЦ РФ​–ФЭИ» системой СКУД, СОЭН, СПТС:

1.1.1.
Строительно-монтажные работы по локальной смете № ________ (приложение № 3), пуско-наладочные работы по локальной смете № ________ (приложение № 4), составленными Исполнителем и согласованными Заказчиком.

1.1.2.
Поставку оборудования (приложение № 1) и программного обеспечения (приложение № 2), далее «Товар» и передать неисключительные права на использование программного обеспечения (приложение № 5).

1.2.
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, использовать программное обеспечение в строгом соответствии с Лицензионным договором (Приложение № 5).

1.3.
Основанием для заключения настоящего Договора является решение единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» («Протокол по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона» № _№ ________ от «___» _____________2012 г.).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.
Общая сумма настоящего Договора составляет ____________________________ (_________________________________), в т.ч. НДС 18% _____________________________ (_________________________). Цена Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит. 

2.2.
В стоимость договора входят все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством  РФ.

2.3.
Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

2.3.1.
Предоплата 66% в сумме  __________________ (___________________________), в том числе НДС 18% - _______________________________ (______________________), в течение 20 рабочих дней со дня подписания Договора на основании выставленного счета.

2.3.2.
Окончательный расчет в сумме ____________________________ (______________________________), в том числе НДС 18% - _______________ (____________), после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) с учетом выплаченного аванса.
2.3.3.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1.
Поставка Товара осуществляется Исполнителем за свой счет путём его доставки на территорию Заказчика  по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл.Бондаренко, д.1.

3.2.
Срок поставки: до 31 декабря 2012 года.
3.3.
Приемка Товара осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества и комплектности в ходе передачи Заказчику на его территории в г. Обнинске. В комплект поставки должны входить паспорт и документация (инструкция по эксплуатации) на русском языке.

3.4.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.
Исполнитель обязуется:

4.1.1.
Поставить Товар и выполнить работы в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующих нормативно-технических документов, согласно утвержденного технического задания и сметной документации;

4.1.2.
Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.

4.1.3.
Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Исполнителя осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.1.4.
Сдать работы Заказчику в порядке и на условиях, оговоренных Договором.

4.1.5.
Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.6.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок 

4.1.7.
Не разглашать доверенную ему Заказчиком служебную тайну и иную конфиденциальную информацию, создать условия для ее сохранности при проведении работ.

4.1.8.
Обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и на объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по Договору.

4.1.9.
При производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ», рег. № ИОТ-218-024-2008.

4.1.10.
Сообщать немедленно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналом на территории и объектах дежурному инженеру-диспетчеру по телефону (48439)9-80-08.

4.1.11.
Предоставить Заказчику после окончания работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие  качество материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему Договору.

4.1.12.
Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.

4.1.13.
Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.

4.1.14.
Исполнитель обязан выполнить все предусмотренные настоящим договором работы лично и не вправе привлекать для их исполнения третьих лиц.

4.1.15.
Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.
Исполнитель имеет право:

4.2.1.
Приостанавливать начатую работу в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует Исполнителю в выполнении условий настоящего договора. В таком случае сроки окончания работ по настоящему договору переносятся Исполнителем в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя (по вине Заказчика), дают Исполнителю право на возмещение убытков.  

4.2.2.
Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору (форма КС-2 и КС-3).

4.2.3.
Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2.4.
Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации 

4.3.
Заказчик обязуется:

4.3.1.
Утвердить согласованную с Исполнителем смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1.1. настоящего Договора.

4.3.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, либо в установленные настоящим Договором сроки предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 5.5. настоящего Договора.   

4.3.3.
Предоставить Исполнителю письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени  Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.3.4.
Передать Исполнителю объект для выполнения работы к дате начала работ, согласно п.5.1.
4.3.5.
Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением объема работ, предварительно согласованные с Заказчиком.

4.3.6.
Не передавать документацию, полученную от Исполнителя третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные.

4.4.
Заказчик вправе:

4.4.1.
В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.4.2.
Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.4.3.
Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4.4.
Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.

4.4.5.
Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

5.1.
После подготовки объекта Заказчиком для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в течение 10 дней после подписания договора, Заказчик уведомляет Исполнителя о готовности объекта к проведению работ.

5.2.
Для проведения  строительно-монтажных, пуско-наладочных работ Исполнитель по вызову Заказчика командирует специалистов, на срок и в количестве необходимом для обеспечения выполнения работ.

5.3.
В процессе производства работ Заказчик не вправе вмешиваться в техническую сторону их проведения.

5.4.
Сроки выполнения работ:

- начало работ – с даты уведомления Заказчиком Исполнителя в соответствии с п. 5.1. настоящего Договора;

- окончание работ – 31 декабря 2013 года.
5.5.
При выполнении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счет-фактуру и комплект документации, предусмотренный настоящим договором. Датой приемки считается дата подписания представителем Заказчика Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае, если в течение 7 (семи) дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик не направит мотивированный отказ от подписания упомянутого Акта, работы считаются выполненными, а датой их принятия будет являться дата получения Заказчиком Акта.

5.6.
Заказчик назначает своего представителя на объекте, который совместно с Исполнителем  осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Исполнителем материалов и оборудования условиям настоящего Договора и проектно-сметной документации.

5.7.
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества
6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

6.1.
Работы должны быть выполнены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП).

6.2.
Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Исполнителя обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

6.3.
Если обнаруженные дефекты возникли в результате некомпетентных действий эксплуатирующих служб, Заказчик обязуется возместить затраты, понесенные Исполнителем на устранение дефекта.

6.4.
По истечении гарантийного срока Исполнитель по желанию Заказчика может заключить договор с Заказчиком на последующее техническое обслуживание.

6.5.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.

6.6.
Устранение недостатков осуществляется Исполнителем собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1.
Договор вступает в силу после согласования с ГК «Росатом» с момента подписания последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2.
Все изменения и дополнения к Договору выполняются письменно и оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами и являющимися неотъемлемыми частями Договора.

7.3.
Действие Договора может быть досрочно прекращено по взаимному согласию Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

8.2.
Если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, то по мотивированному требованию Заказчика он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки.

8.3.
Любая задержка, возникшая вследствие неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, которая ограничивает возможность Исполнителя приступить к началу выполнения работ или выполнить свои обязательства в предусмотренные Договором сроки, отодвигает сроки окончания работ и не является основанием для взыскания убытков с Исполнителем. Изменение сроков оформляется в соответствии с п. 7.2. настоящего Договора.

8.4.
За нарушение сроков выполнения работ, установленных настоящим договором, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штрафную неустойку в размере 0,01% от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки до полного выполнения, но не более 10%.

8.5.
За нарушение сроков окончательного расчета, установленных п. 2.3. настоящего договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,01% от размера неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ по договору.

8.6.
Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

8.7.
Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.8.
Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8.6.
В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

- Потребовать от исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков Исполнителя.

Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.7.
Исполнитель вправе с согласия Заказчика вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

8.8.
Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение  2-х лет с момента приемки работ.

8.9.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет   Исполнитель.

8.10.
Если Исполнитель в течение 10 дней не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;

- поручить выполнение работы другому лицу за счет Исполнителя;

- потребовать уменьшения цены работы.

8.11.
Обеспечительные меры по настоящему Договору указаны в Приложении № 6, являющееся  неотъемлемой частью Договора.

9. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

9.1.
Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.

9.2.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

9.3.
В случае, расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация о Исполнителе  заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.
Проход персонала Исполнителя на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 № 170-ФЗ, Закона «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1, Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

10.2.
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнитель по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п. 9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к «Государственной тайне».

10.3.
Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.4.
Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.

10.5.
Исполнитель обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, прибывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.

10.6.
При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг друга
10.7.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, а второй - у Исполнителя.

10.8.
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. Приложение № 1 – Спецификация оборудования;

11.2. Приложение № 2 – Спецификация ПО на передачу неисключительных прав;

11.3. Приложение № 3 – Локальная смета на строительно-монтажные работы;

11.4. Приложение № 4 – Локальная смета на пуско-наладочные работы;

11.5. Приложение № 5 – Лицензионный договор;

11.6. Приложение №6 – Обеспечение возврата аванса.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

                «Заказчик»                                                          «Исполнитель»

	       ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
	

	249033 г.Обнинск, Калужской обл. пл.Бондаренко, 1

Тел. (48439) 9-82-39, 9-50-07 

Факс (48439) 9-49-30

ИНН/КПП4025024829/402501001

р/с 40502810024250000564

Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеж

к/с 30101810100000000835
 

БИК 042007835


	


________________                                                           ________________                                                        

                     подпись                                                  

      подпись

«_____»_____________2012г                                              «_____»_____________2012 г

М.П.





                  М.П.

Приложение №1

к договору

Спецификация оборудования
Приложение №2
к договору

Спецификация ПО на передачу неисключительных прав
Приложение №3
к договору

Локальная смета на строительно-монтажные работы

Приложение №4
к договору

Локальная смета на пуско-наладочные работы
Приложение №5
к договору

Лицензионный договор
Приложение № 6

к договору 

Обеспечение возврата аванса по договору

1. Исполнитель в течение 15 дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставляет Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или  в форме денежных средств, путем их перечисления Заказчику, на сумму, равную общей сумме авансовых платежей (далее - аванс), предусмотренных п.п. 2.3.1. настоящего Договора, что составляет _______(__________________________________________________) рублей.

1.1 Аванс, предусмотренный настоящим Договором выплачивается Заказчиком Исполнителю только после предоставления Заказчику обеспечения возврата аванса, полностью удовлетворяющего условиям настоящего Приложения.

При этом невыплата аванса полностью либо в части в случае непредоставления или ненадлежащего предоставления Исполнителем обеспечения возврата аванса не влияет на сроки и иные условия исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору и не является основанием для освобождения Исполнителя от ответственности за их нарушение.

2. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору должно быть действительно в течение всего срока исполнения Исполнителем своих обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (шестьдесят) дней.

3. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии должно отвечать следующим требованиям:

3.1 Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Исполнитель, Гарантом – банк, который соответствует перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения: 

а) банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или уполномоченного органа ( в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающий выдачу банковских гарантий; 

б) наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

в) величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте; 

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими  кредитными организациями и страховыми организациями.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа ( в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка. 

3.2 Выбор Гаранта должен быть письменно согласован Исполнителем  с Заказчиком до предоставления банковской гарантии.

3.3 Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны, название предмета настоящего Договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупок или иной итоговый документ процедуры закупки как основание заключения настоящего Договора.

3.4 Сумма банковской гарантии должна быть равна общей сумме авансовых платежей, предусмотренных настоящим Договором.

3.5 Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии.

3.6 Дата выдачи (вступления в силу) банковской гарантии должна быть указана календарной датой не позднее 15 дней с даты вступления в силу настоящего Договора.

3.7 Срок действия банковской гарантии должен быть указан календарной датой, которая определяется (рассчитывается) согласно требованиям п. 2 настоящего Приложения.

3.8 Банковская гарантия обеспечивает выплату Гарантом суммы банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по возврату авансовых платежей, полученных по настоящему Договору.

3.9. Для выплаты суммы банковской гарантии Гаранту должно быть направлено только письменное требование Заказчика с приложением заверенных Заказчиком копий документов, подтверждающих оплату Заказчиком полностью либо в части аванса по настоящему Договору.

3.10. Иные - согласно требованиям статей 368-378 ГК РФ.

4. В случае, если Исполнитель не предоставил Заказчику обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в сроки указанные в п. 1 настоящего Приложения либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными настоящим Договором, и/или взыскать с Исполнителя штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора.

5. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору, соответствующее требованиям настоящего Приложения, в т.ч. по срокам действия согласно п. 2 и п.п. 3.7. настоящего Приложения, в течение 10 (десяти) дней после получения соответствующего требования от Заказчика и/или возникновения следующих обстоятельств:

 - Исполнитель не исполняет свои обязательства в сроки, установленные в настоящем Договоре (в т.ч. по срокам поставки, выполнения работ, оказания услуг), в результате чего становится очевидным, что суммарный срок, указанный в п. 2 настоящего Приложения, превысит срок, указанный в подпункте 3.7. настоящего Приложения;

 - если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по настоящему Договору перестало быть действительным полностью либо в части, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по возврату аванса по настоящему Договору.

6. В случае, если в срок, указанный в п. 5 настоящего Приложения, Исполнитель не предоставил Заказчику новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными настоящим Договором, и/или взыскать с Исполнителя штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора.

7. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору возвращается Исполнителю (способом, обеспечивающим подтверждение получения) в течение 30 (тридцать) дней с даты исполнения Исполнителем своих обязательств на сумму выплаченного аванса.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по возврату выплаченного аванса по настоящему Договору, Заказчик вправе полностью или частично удовлетворить имеющиеся у него претензии по возврату выплаченного аванса, направив Гаранту письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии. 

9.  Предоставление обеспечения возврата аванса в форме  денежных средств, осуществляется путем их перечисления  по следующим реквизитам:

                                                        Получатель:

                                                        ИНН 4025024829

                                                        КПП 402501001

                                                        ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

                                                        Обнинское отд. 7786 г.Обнинск

                                                        Банк получателя

                                                        Калужское ОСБ 8606 г. Калуга

                                                        р/счет 405 028 104 222 301 100 13

                                                        к/счет 301 018  101 000 000 006 12  

                                                        БИК 042908612

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение возврата аванса по запросу цен (наименование) для (указать наименование  Покупателя)», а также «НДС не облагается».

ЗАКАЗЧИК                                                                      ИСПОЛНИТЕЛЬ           

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
	Техническое задание

На выполнение работ по оснащению здания 166 ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»

 системой СКУД, СОЭН, СПТС» 


	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЯ 166

№ пп

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Кол.

1

3

4

5

1

Монтаж изделия АССаД-32 МО ЦРПА.426488.016   

1 шт.

9

2

Панель     PR-ЕН05  ( PR-EH05 с клавиатурой )                             

1 шт.

13

3

Турникет АЛГО-213                              

1 шт.

2

4

Блок индикации                                    

1 шт.

4

5

Пульт управления турникетом           

1 шт.

1

6

Коробка распределительная              

1 коробка

1

7

Комплект монтажных частей              

1 шт.

1

8

П-образная арка (м/о "Признак")

1 шт.

1

9

Радиационный монитор ТСРМ-61

1 шт.

1

10

Прибор для обнаружения металлических предметов    "Спектр"

1 шт.

1

11

Аппарат ( замок электромагнитный)  ML-194

1 шт.

13

12

Извещатель  ДПМ-3

1 шт.

13

13

Аппарат ( Кнопка ИОПР 513/101-1)

1 шт.

13

14

Доводчик дверной  DORMA TS 83 EN 3-6

1 шт.

13

15

Считыватель  биометрический      НК-II

1 шт.

3

16

Кнопка аварийного выхода; кнопка "Exit"

1 шт.

3

17

Коробка коммутационная JB-701

1 шт.

1

18

Видеодомофон

1 шт.

1

19

Антивандальная панель для домофона DRC-403A

1 шт.

1

20

Проверка монтажа системы перед настройкой

1 система

1

21

Провод в коробах, сечением: до 35 мм2                                                         (FTP 2х2х0,5=201м+FTP 2х2х0,5=890м)

100 м

10,91

22

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2(ПВС 3х0,75=730м+ПВС зх1,5=425м)

100 м

11,55

23

Провод в коробах, сечением: до 35 мм2       (ПВС 3х,5=64м)

100 м

0,64

24

Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам  (КСПВГ 4х0,2=1000м)

100 м

10

25

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2

100 м борозд

6,95

26

Кабель двух-четырехжильный в штробе (прим)  (КСПВГ 4х0,2=695м)

100 м

6,95

27

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных

1 м3 заделки

0,254

28

Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг   (ПВ 1х4 =50м)

100 м кабеля

0,5

29

Кнопка тревожной сигнализации  КТ-4 УК

1 шт.

7

30

Прибор сигнализирующий    СМВ-17П-01

1 шт.

10

31

Прибор ДОН-М

1 шт.

5

32

Извещатели  (СПЭК-5-125=2шт+   СПЭК -7-6=1шт)

1 шт.

3

33

Датчики ( ИО-102-16/1=6шт+ИО 102-16/2=50шт)

1 шт.

56

34

Блок  резервного питания     ( БИРП 24/2,5)

1 шт.

1

35

Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания   (Батарея  7Ач)

1 шт.

2

36

Резистор

1 шт.

400

37

Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг   (UTP cat/5e 4х2х0,52=220м+КСВВ 4х0,5=2500м+КСВВ 8х0,5=1300м)

100 м кабеля

40,2

38

Шкаф, масса: до 100 кг

1 шт.

1

39

Проходная  клемма Wago 279-901

1 шт.

48

40

Проверка монтажа системы перед настройкой

1 система

1

41

Камера внешняя WV-CP480

1 шт.

5

42

Объектив варифокальный

1 шт.

5

43

Гермокожух защитный SVS 32

1 шт.

5

44

Шкаф  Europa IP65 , масса: до 100 кг

1 шт.

5

45

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (D1.3A)

1 шт.

5

46

Клемма на DIN-рельс

1 шт.

15

47

Торцевая пластина

1 шт.

5

48

Фиксатор (Стопор)

1 шт.

5

49

Грозозащита УЗТВ-1В BNC

1 компл.

5

50

Ввод MG-12

1 шт.

20

51

Камера внутренняя C10CH-6X

1 шт.

19

52

Объектив варифокальный

1 шт.

19

53

Гермокожух защитный SVS 32

1 шт.

19

54

Инфракрасный осветитель (ИКО-12=10шт+ИКО-4=7шт)

100 шт.

0,17

55

Колодка клеммная

1 шт.

19

56

Коммутатор НР- 2510-24G

1 шт.

1

57

Модуль-трансивер HP X121 1G SEP     LC  LX

1 шт.

3

58

Проверка монтажа системы перед настройкой

1 система

1

59

Видеорегистратор

1 шт.

2

60

Дисковый массив

к-т

1

61

НЖМД  для RAID 2TB с интерфейсом  S-ATA

шт

4

62

Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания   (Smart-UPS 3000 VA)

1 шт.

1

63

Шкаф, масса: до 100 кг     (ШКО-С-1Г-ВП)

1 шт.

1

64

Компьютер НР Z220

1 шт.

1

65

Плата разного назначения с подготовкой места установки            (CAN-bus-PCI)

1 шт.

1

66

Конфигурация и настройка сетевых компонентов (Янукс 3.0 клиент)

1 шт.

1

67

Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)  (СПО АПИ СКУД,СТН, жизнеобеспечения АССаД-М5,биометрического считывателя)

1 сетевой элемент

4

68

Компьютер НР Z210 КК765ЕА

1 шт.

1

69

Плата разного назначения с подготовкой места установки            (CAN-bus-PCI)

1 шт.

1

70

Конфигурация и настройка сетевых компонентов (Янукс 3.0 сервер)

1 шт.

1

71

Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)   (СПО АПИ СКУД, СТН, жизнеобеспечения АССаД-М5,биометрического считывателя, СПО АРМ-А,СПО АРМ-ДО,СПО модуль репликации )

1 сетевой элемент

7

72

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг      (Сервера  центральной  базы данных )

1 шт.

1

73

Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг  (Сервера  центральной  базы данных)

5 кг

1

74

Конфигурация и настройка сетевых компонентов (Янукс 3.0 сервер)

1 шт.

1

75

Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)           (жизнеобеспечения АССаД-М5, СПО АРМ-А,СПО АРМ-ДО,СПО модуль репликации )

1 сетевой элемент

1

76

Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т                                                       (компьютер, монитор, клавиатура, манипулятор "мышь")

1 шт.

1

77

Вилка RJ-45 TP5-8P8C (из состава комплекта монтажных частей АРМ-Б ЦРПА.426941.023)

1 шт.

2

78

Вилка RJ-11 TP-6P4C(из состава комплекта монтажных частей АРМ-Б ЦРПА.426941.023)

1 шт.

2

79

Прокладка провода UTP 5 CAT 4PAIR 24AWG, (из состава комплекта монтажных частей АРМ ЦРПА.426941.023)

100 м

0,05

80

Прокладка кабелей КСПВГ 4х0,2(из состава комплекта монтажных частей АРМ ЦРПА.426941.023)

100 м кабеля

0,1

81

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750i

1 шт.

1

82

Колонка распределительная со штепсельными розетками

1 шт.

1

83

Преобразователь (медиаконвертер)

1 шт.

1

84

Модуль SFP для медиаконвертера

1 шт.

1

85

Конфигурация и настройка сетевых компонентов (Янукс 3.0 клиент)

1 шт.

1

86

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях                      (8-портовый KVM-перключатель)

1 шт.

1

87

Присоединение к приборам электрических проводок                     (Кабель-шнур  2L-5202P)

100 концов

0,1

88

Модуль-трансивер 3СSEP92

1 шт.

1

89

Кросс оптический 8-портовый

1 шт.

1

90

Присоединение к приборам электрических проводок                     (Шнур  оптический)

100 концов

0,02

91

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг     (ОКЗ-СА2/2(2,0)Сп-8(2)

100 м кабеля

12,5

92

Проверка монтажа системы перед настройкой

1 система

1

93

Шкаф  "ZPas" 42U

к-т

1

94

Термостат

1 шт.

1

95

Кабельные кольца

к-т

5

96

Короба пластмассовые: шириной до 63 мм  ( 41мм=3м+61мм=3м)

100 м

0,06

97

Кабельный организатор

шт

1

98

Прокладка и включение  проводов заземления

к-т

1

99

Комплект осветительного оборудования

1 компл.

1

100

Крепежный набор

к-т

4

101

Опорный уголок

1 шт. (1 уголок)

10

102

Колонка распределительная со штепсельными розетками

1 шт.

2

103

Дополнительная установка на пультах и панелях: переключателя

1 шт.

1

104

Вентилятор

1 шт.

1

105

Ролики

1 шт.

4

106

Суппорт

1 шт.

2

107

Кронштейн

1 шт.

2

108

Преобразователь  интерфейса

1 шт.

1

109

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг   (БПИ-1)

1 шт.

1

110

Комплект монтажных частей

1 шт.

1

111

Присоединение к приборам электрических проводок                     (Кабель сетевой 220 В)

100 концов

0,06

112

Разъем (вилка) для подключения к ИБП

1 разъем

3

113

Присоединение к приборам электрических проводок                     (Кабель SCSI=1,8м)

100 концов

0,04

114

Присоединение к приборам электрических проводок                     (Кабель МОХА-12В =0,3м)

100 концов

0,02

115

Коробка распаечная МРК 50х50

1 коробка

1

116

Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг                     (Несущая рейка WAGO 210-114)

1 шт.

2

117

Присоединение к приборам электрических проводок                     (Патч-корд ,2м)

100 концов

0,08

118

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг   (UTP 5cat 4 pair 24 AWG)

100 м кабеля

0,3

119

Вилка RJ-45 TP5-8P8C

шт

15

120

Колпачок ТРС-1 на RG-45

1 шт.

15

121

Проверка монтажа системы перед настройкой

1 система

1

122

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (труба ст.ф32мм по  стене  здания)

100 м

6

123

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм                            (Гофротруба ф16мм)

100 м

1

124

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (РК-75-4,9-322А)

100 м

3

125

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг       (РК-75-4,9-322А)

100 м кабеля

11,55

126

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2   

   (ПВС 3х0,75=15м+ПВС 2х0,75=40м)

100 м

0,55

127

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (NYM 3х1,5 в ст.трубе)

100 м

3

128

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (NYM 3х1,5 в гофре)

100 м

1

129

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2

100 м борозд

10

130

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных

1 м3 заделки

0,613

131

Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг   ((NYM 2х1,5 в штробе)

100 м кабеля

10

132

Разъем BNC для РК-75

1 разъем

100

133

Термоусадочная трубка F 32-10

100 м

0,2

134

Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания   (СКАТ 1200-И7)

1 шт.

3

135

Аккумулятор NP7-12

1 шт.

3

136

Проверка монтажа системы перед настройкой

1 система

1

137

Аппарат телефонный системы (ТА2125=17шт+ТАП24-05=1шт)

1 шт.

18

138

Розетка РТ

1 шт.

18

139

Коробка распределительная              КТР-2/10

1 коробка

3

140

Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим    (КВПВП 2х2х0,52=380м+ ТПВнг 10х2х0,5=4950м)

100 м

53,3

141

Проверка монтажа системы перед настройкой

1 система

1

142

Сдача работ с контрольными измерениями для: одного канала

1 измерение

1

143

Сдача работ с контрольными измерениями для: каждого последующего канала

1 измерение

556

144

Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии

1 усилительный участок цепи

63

145

Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства

100 пар

1,26

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЯ 166

№ пп

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Кол.

1

3

4

5

1

Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320

1 система

1

2

Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-003-13

1 канал

256

3

Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения

1 устройство

4

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

№

п/п

Наименование оборудования

Единица 

измерения

Количество

Оборудование СКУД

1

Изделие «АССаД-32 МО» (напряжение питания 220В переменного тока), серийное изделие на базе контроллеров АЛГО-425М, АЛГО-427М, АЛГО-429М, устройство для сбора и обработки информации СКУД и СОС, децимальный номер ЦРПА.426488.016. В составе выше перечисленные контроллеры, субблок вывода, блок питания и аккумулятор. Все элементы размещены в монтажном  шкафу с кросс-платами. ЗАО АЛГОНТ
К-т

9

2

Панель PR-EH05, антивандальная  конструкция из нержавеющей стали с размещенным считывателем карт доступа PR-EH05, серийное изделие, децимальный номер  ЦРПА.421424.037
Шт

5

3

Панель PR-EH05 с клавиатурой,   антивандальная  конструкция из нержавеющей стали с размещенными считывателем карт доступа PR-EH05 и клавиатуры «STORM AXS Code Master», серийное изделие, децимальный номер  ЦРПА.421424.042
Шт

8

Проходная автоматизированная полноростовая (на базе турникетов АЛГО-213 - турникеты в полный рост из нержавеющей стали) АЛГО-223 (без изделия «АССаД-32МО» в комплекте)в составе:

к-т

1

4

Турникет АЛГО-213 полноростовый, серийное изделие, децимальный номер  ЦРПА.425712.201
Шт

2

5

Блок индикации со считывателем PRH-05 для турникета АЛГО-213, серийное изделие, децимальный номер  ЦРПА.426488.024
Шт

2

6

Блок индикации со считывателем PRH-05 c  клавиатурой « STORM AXS Code Master WE 1K T101», серийное изделие, децимальный номер  ЦРПА.426488.027
Шт

2

7

Пульт управления турникетом, серийное изделие, децимальный номер  ЦРПА.421424.015 

Шт

1

8

Коробка распределительная, для подключения пульта управления, серийное изделие, децимальный номер  ЦРПА.469133.011
Шт

1

9

Комплект монтажных частей для проходной АЛГО-223, анкерные болты, металлические стяжки, метиз, отрезки кабельной продукции, ЦРПА.425971.039
Шт

1

10

Металлообнаружитель «Призрак», напольный, арочно-тунельного типа, ПО «Дедал»
Шт

1

11

Радиационный монитор «ТСРМ-61», стационарный прибор для обнаружения несанкционированного проноса неучтенных ЯМ.

Шт

1

12

Прибор для обнаружения металлических предметов и радиоактивных веществ «Спектр»

Шт

1

13

Замок электромагнитный ML-194K дверной

Шт

13

14

Магнитоконтактный извещатель (геркон), накладной на металл ДПМ-3, НПП "Магнито-контакт"
Шт

13

15

Кнопка аварийного выхода (кнопка разблокировки электромагнитного замка дверного проема) ИОПР 513/101-1

Шт

13

16

Доводчик дверной «DORMA TS 83 EN 3-6,  Германия
Шт

13

17

Биометрический считыватель контура рук (до 512 человек) НК-II (Хенд Кей), "Recognition Systems, Inc."США
Шт

3

18

Кнопка выхода РВ-26

Шт

3

19

Коробка коммуникационная JB701 

Шт

1

20

Видеодомофон COMMAX DPV-4НР2

Шт

1

21

Антивандальная панель для видеодомофона, DRC-403Q

Шт

1

Кабельная продукция и монтажные материалы СКУД
22

Кабель витая пара в экране FTP 5cat 24 AWG 2pair, solid

М

201

23

Кабель витая пара в экране FTP 5cat 24 AWG 4pair, solid

М

890

24

Провод соединительный ПВС 3х0,75  ГОСТ 7399-80

М

730

25

Провод соединительный ПВС 3х2,5  ГОСТ 7399-80

М

64

26

Провод соединительный ПВС 3х1,5  ГОСТ 7399-80

М

425

27

Кабель сигнальный КСПВГ 4х0,2

М

1695

28

Провод ПВ1, 4мм кв

М

50

Система охранной сигнализации (СОС)

29

Кнопка тревожной вызывной сигнализации КТ-4 УК

Шт

7

30

Сигнализатор микроволновый СМВ-17П-01, средство обнаружение для помещений

Шт

15

31

Извещатель оптико-электронный СПЭК-5-125

Шт

2

32

Извещатель оптико-электронный СПЭК-7-6

Шт

1

33

Датчик магнитогерконовый (ключница)  ИО 102-16/1

Шт

6

34

Датчик магнитогерконовый  ИО 102-16/2

Шт

50

35

Блок источника резервного питания 24В, 2,5А (БИРП24/2,5) бесперебойный источник питания

Шт

1

36

Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная герметизированная 7Ач, 12В, для БИРП

Шт

2

37

Резистор (сопротивление) 1 кОм (200 шт в упаковке) С2-23 вт5%, 1.0К, для контроля целостности шлейфа сигнализации

Уп

1

38

Резистор (сопротивление) 510 Ом (200 шт. в упаковке) С2-23 вт 5% 510 Ом, для контроля целостности шлейфа сигнализации

Уп

1

Кабельная продукция охранной сигнализации
39

Кабель сигнальный КСВВ 8х0,5 

М

1300

40

Кабель сигнальный КСВВ 4х0,5 

М

2500

41

Витая пара UTP, CAT5e, 24FWG, 4pair, (solid) 4x2x0.52

М

220

42

Распределительный шкаф для настенного монтажа (серия Europa 24)

Шт

1

43

Проходная клемма Wago 279-901 (серая)

Шт

48

Оборудование СОЭН
Телекамера внешняя, комплект в составе:

Шт

5

44

Телекамера WV-CP500G, Panasonic

Шт

1   (Всего5)

45

Объектив варифокальный 1/3", 2,8-12mm  TG5Z8513FCS-IR, Computar

Шт

1 (Всего5)
46

Гермокожух SVS32 (~220В), Wizebox

Шт

1 (Всего5)
Шкаф соединительный для телекамеры в составе:

Шт

5

47

Шкаф распределительный АВВ, серия Europa IP65, марка 12728 

Шт

1 (Всего5)
48

Выключатель автоматический D1, 3A

Шт

1 (Всего5)
49

Клемма для установки на DIN-рельс (Wago)

Шт

3 (Всего 15)
50

Торцевая пластина для 2-х пров. клемм (Wago)

Шт

1 (Всего5)
51

Оконечный стопор (Wago)

Шт

1 (Всего5)
52

Устройство грозозащиты УЗТВ-1В BNC

Шт

1 (Всего5)
53

Кабельный ввод сальниковый (черный) IP65 

Шт

4    (Всего 20)
Телекамера внутренняя, комплект в составе:

Шт

19

54

Телекамера С20СН-6Х, PELCO

Шт

1   (Всего 19)
55

Объектив варифокальный 1/3", 2,8-12mm  TG4Z2813AFCS, Computar

Шт

1   (Всего 19)
56

Гермокожух Е210, Wizebox

Шт

1   (Всего 19)
57

Инфракрасный осветитель ИКО-12

Шт

10

58

Инфракрасный осветитель ИКО-4

Шт

7

Коробка соединительная для телекамеры внутренней:

Шт

19

59

Коробка клеммная BG258

Шт

1   (Всего 19)
60

Коннектор (бочка) J-J BNC-I

Шт

1   (Всего 19)
61

Держатель предохранителя (5х19) 

Шт

1   (Всего 19)
62

Предохранитель 1А/250В  ВПБ 6-1

Шт

1   (Всего 19)
63

Коммутатор HP 2510-24G

Шт

1

64

Модуль-трансирвер HP X121 1G SFP LC LX для установки в коммутатор, обеспечивает подключение оптоволокна

Шт

3

Гибкая многофункциональная система re_porter для цифровой регистрации и передачи аудио/видео данных

65

ВидеоРегистратор  re_porter-16/+, для
цифровой регистрации и передачи аудио/видео
данных на основе MPEG4CCTV, код   Geutebruck - 0.34967

 Устройство может обрабатывать до 16-ти аналоговых
или цифровых видеоканалов

Шт

2

66

Монтажный набор для установки устройства re_porter, код   Geutebruck - 4.21744,  re_porter/19, для установки в 19-тидюймовую стойку, металлические уголки

К-т

2

67

Лицензия для изделий серии GeViScope/re_porter на расширение банка данных  Licence/GSC/2TB код   Geutebruck - 8.31070, компакт диск

К-т

2

68

Жесткий диск HDD/500GB/S-ATA, код   Geutebruck - 5.34719

Шт

4

69

Дисковый массив iSCSI-to-ATA/SAS-RAID, GeViRAIDE II/16-iSCSI, крепление в стойку 19", базовое устройство,  код   Geutebruck - 5.34745, изделие для архивирования видео информации путем записи на жесткие диски

К-т

1

70

Накопитель на Жестких Магнитных Дисках HDD/2TB/S-ATA-Raid-HT, для RAID 2ТВ с интерфейсом S-ATA для использования в GeViRAIDE дисковом массиве код   Geutebruck - 5.35285

Шт

4

71

Источник бесперебойного питания, 2U, Smart-UPS-300VA USB, SerialRN в стойку

Шт

1

72

Шкаф кроссовый оптический с четырьмя вводами, в комплекте с разъемами ST, ШКО-С-19-1U-ВП-ST(FC)-8 для расключения магистрального оптоволоконного кабеля и дальнейшего подключения оптических патчкордов к модулям трансиверам коммутаторов

Шт

1

Процессор управления в составе:

к-т

1

73

Компьютер HP Z220

Шт

1

74

Комплект направляющих  WH340AA для установки в 19" стойку

К-т

1

75

CAN-bus-PCI интерфейс «Марафон» для подключения изделий «АССаД 32МО»

Шт

1

76

Программное обеспечение: операционная система ЯНУКС 3.0 (клиент)

Лиц 

1

Резервный процессор управления в составе:

к-т

1

77

Компьютер HP Z220

Шт

1

78

Комплект направляющих  WH340AA для установки в 19" стойку

К-т

1

79

CAN-bus-PCI интерфейс «Марафон» для подключения изделий «АССаД 32МО»

Шт

1

80

Программное обеспечение: операционная система ЯНУКС 3.0 (клиент)

Лиц

1

Сервер центральной базы данный в составе
к-т

1

81

Сервер HP ProLiant DL 380R07

Шт

1

82

Жесткий диск HP 500 GB

Шт

4

83

Программное обеспечение: операционная система ЯНУКС 3.0 (сервер)

Лиц

1

АРМ дежурного в составе:
к-т

1

84

Компьютер ASUS Eee Box EB1007

Шт

1

85

ЖК (LCD) монитор 20,1" Samsung SungMaster 205 BW (корпус серебристо-черный)

Шт

1

86

Клавиатура Mitsumi (USB)

Шт

1

87

Манипулятор «мышь» оптический Logitech

Шт

1

88

Источник бесперебойного питания 750 ВА “Smart-UPS 750” (COM, USB)

Шт

1

89

Фильтр электропитания на 5 розеток Sven “Special”,  серый (1,8м) тип IEC (EURO)  

Шт

1

90

Программное обеспечение: операционная система ЯНУКС 3.0 (клиент)

Лиц

1

91

Медиаконвертер AT-MC1008/SP

Шт

1

92

Модуль SFP для медиаконвертера AT-SPLX10 вставляется в медиаконвертер

Шт

1

93

8 портовый KVM-переключатель CL-5708 с ЖКИ-дисплеем Slideawy в стойку, переключать компьютеры 

Шт

1

94

Кабель/шнур 2L-5202P для KVM PS/2

Шт

5

95

Оптический кросс с 8-ми оптическими портами ST, SM в комплекте

Шт

1

96

Шнур оптический ST-LC, SM, Duplex, 5m

Шт

1

97

Волоконно-оптический кабель, внутризоновый,  бронированный стальной лентой ОКЗ-СА2/2(2/0)Сп -8(2) 

М

1250

Стойка 19" СОЭН в составе (для компьютеров регистратора видео):
98

Шкаф «ZPas» 19" 42U, ZPAS WZ-SZBR-021-G7AA-11-0000-011

К-т

1

99

Термостат универсальный FLZ510

Шт

1

100

Кабельные кольца (44х66) ZPAS WZ-SB52-00-06-000

К-т

2

101

Кабельные кольца (44х44) ZPAS WZ-SB54-00-07-000

К-т

3

102

Кабельный канал 42U шириной 41 мм WZ-SB00-31-14-011

К-т

1

103

Кабельный канал 42U шириной 61 мм WZ-SB00-31-02-011

К-т

1

104

Кабельный организатор 1U ZPAS WZ-SB55-00-00-011

Шт

1

105

Комплект кабелей заземления с крепежом ZPAS WZ-SB12-00-01-000

Шт

1

106

Комплект осветительного оборудования ZPAS WZ-3477-11-00-011

К-т

1

107

Крепежный набор  WZ-SB00-35-00-000

К-т

4

108

Опорный горизонтальный угол (длинна 550 мм)  WZ-SB00-26-02-000 

Шт

10

109

Панель с матерчатым фильтром и щеточным кабельным вводом 420х420 мм ZPAS WZ-SB76-00-00-011

К-т

1

110

Розеточный юлок 19" (6 розеток) WZ-PZ21-10-00-011

Шт

2

111

Микропереключатель для осветительной панели ZPAS WZ-SB00-50-01-000

К-т

1

112

Модуль вентиляторный потолочный (4 вент) PD4W/1 RAL7035

К-т

1

113

Ролики типа 300 с тормозом ZPAS WZ-SB73-00-01-000

К-т

2

114

Ролики типа 300 без  тормозов ZPAS WZ-SB73-00-02-000

К-т

2

115

Суппорт для роликов типа 300 шириной 600мм SZB-74-00-00/1

К-т

2

116

Кроншейн 19" для крепления коммутатора 

Шт

2

117

Преобразователь интерфейса TCF-142-S

Шт

1

118

Блок преобразователей интерфейсов БПИ-1

Шт

1

Комплект монтажных частей стойки 19"
119

Крепеж стяжки самоклеющейся ААМ-20

Шт

50

120

Маркировка WriteOn 1609690000 

Шт

35

121

Стяжка нейлоновая ALT-120S

Шт

120

122

Стяжка нейлоновая ALT-200S

Шт

40

123

Кабель сетевой, 220В

Шт

3

124

Разъем вилка, разборный, для подключения к ИПБ 

Шт

3

125

Кабель SCSI-cable/1.8 m VHDC

Шт

2

126

Кабель МОХА-12В,0,3м

Шт

2

127

Коробка распаячная с крышкой с контактной группой МРК 50х50

Шт

1

128

Несущая рейка WAGO 210-114 (заготовка для рельса) L=500m

Шт

2

129

Патч-корд оптический LC-ST, SM длина 2м

Шт

3

130

Патч-корд оптический ST-ST, SM длина 2м

Шт

1

131

Кабель UTP 5 CAT 4PAIR 24AWG, Patch многожильный

М

30

132

Вилка RJ-45 TP5 8P8C

шт

15

133

Колпачок TPC-1 на  RG-45

Шт

15

Кабельная продукция и монтажные материалы СОЭН
134

Кабель коаксиальный РК75-4,8-322А

М

1455

135

Кабель электротехнический ПВС 3х0,75 ГОСТ 7399-80

М

15

136

Кабель электротехнический ПВС 2х0,75 ГОСТ 7399-80

М

40

137

Кабель электротехнический NYM 3х1,5 ГОСТ 7399-80

М

400

138

Кабель электротехнический NYM 2х1,5 ГОСТ 7399-80

М

1000

139

Разъем BNC для РК 75-4,8-322А (аналог RG-6)

Шт

100

140

Трубка термоусадочная с подавлением горения F32-10 

М

20

141

Источник электропитания, 12В «СКАТ 1200-И7»

Шт

3

142

Аккумулятор 12В, 7Ач NP7-12

Шт

3

143

Труба ПВХ гофрированная (Ф 16мм)

М

100

144

Труба металлическая (Ф 32мм) ГОСТ 3262-75

М

600

ЗИП
Телекамера внешняя, комплект в составе:

к-т

1

145

Телекамера внешняя WV-CP500G

Шт

1   (Всего1)
146

Объектив варифокальный 1/3", 8,5-40mm F1.3-C   АРД,  TG5Z8513FCS-IR

Шт

1   (Всего1)
147

Термокожух SVS32

Шт

1   (Всего1)
Телекамера внутреняя, комплект в составе:

к-т

2

148

Телекамера С10СН-6Х

Шт

1   (Всего2)
149

Объектив варифокальный 1/3", 2,8-12mm,  TG4Z2513FCS

Шт

1   (Всего2)
150

Гермокожух Е210

Шт

1   (Всего2)
151

Инфракрасный осветитель ИКО-4

Шт

1

152

Инфракрасный осветитель ИКО-012

Шт

1

Коробка соединительная для телекамеры внутренней:

к-т

2

153

Коробка клеммная BG258

Шт

1   (Всего2)
154

Коннектор (бочка) J-J BNC-I

Шт

1   (Всего2)
155

Предохранитель 1А/250В ВПБ 6-1

Шт

1   (Всего2)
156

Держатель предохранителя (5х19)

Шт

1   (Всего2)
Шкаф соединительный для телекамеры наружней в составе:

к-т

1

157

Шкаф распределительный серия Europa IP65

Шт

1   (Всего1)
158

Выключатель автоматический D1, 3A

Шт

1  (Всего1)
159

Клемма WAGO для установки на DIN-рельс

Шт

3  (Всего3)
160

Торцевая пластина WAGO для 2-х пров.клемм

Шт

1  (Всего1)
161

Оконечный стопор WAGO

Шт

1  (Всего1)
162

Устройство грозозащиты УЗТВ-1В BNC 

Шт

1  (Всего1)
163

Кабельный ввод сальниковый (черный) IP65, MG12 

Шт

4  (Всего4)
Система прямой телефонной связи (СПТС)
164

Телефонный аппарат ТА2125

Шт

17

165

Телефонный аппарат ТАП24-05

Шт

1

166

Розетка телефонная РТ 

Шт

18

167
Коробка телефонная распределительная КТР-2/10

Шт

3

Кабельная продукция систем прямой телефонной связи
168

Кабель сигнальный КВПВП 2х2х0,52

М

380

169

Кабель сигнальный ТПВнг 10х2х0,5

М

4950

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Производитель (разработчик) ЗАО «Алгонт»
№

п/п

Наименование 

Единица 

измерения

Количество

Процессор управления в составе:

1

СпециальноеПрограммноеОбеспечение АПИ СКУД, СОЭП, СОО на базе контролера АЛГО-425 (425М,427М,429М,429МП) (последующая лицензия)

лиц

1

2

СПО АПИ СТН на базе оборудования GeutebÜck (последующая лицензия)

Лиц

1

3

СПО процессор управления из состава АСУ ТП безопасности и жизнеобеспечения АССаД-М5» (последующая лицензия)

Лиц

1

4

СПО АПИ биометрического считывателя Handkey (геометрия руки) (последующая лицензия)

Резервный процессор управления в составе:
5

СПО АПИ СКУД, СОЭП, СОО на базе контролера АЛГО-425 (425М,427М,429М,429МП) (последующая лицензия)

Лиц

1

6

СПО АПИ СТН на базе оборудования GeutebÜck (последующая лицензия)

Лиц

1

7

СПО процессор управления из состава АСУ ТП безопасности и жизнеобеспечения АССаД-М5» (последующая лицензия)

Лиц

1

8

СПО АПИ биометрического считывателя Handkey (геометрия руки) (последующая лицензия)

Лиц

1

9

СПО АРМ администратора АРМ-А (последующая лицензия)

Лиц

1

10

СПО модуль репликации (последующая лицензия)

Лиц

1

Сервер центральной базы данных в составе:
11

СПО модуль репликации (последующая лицензия)

Лиц

1



	В случае указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя читать также «или эквивалент».
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.
Указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя на программное обеспечение, не сопровождаются словами «или аналог» («или эквивалент»), так как данное программное обеспечение будет использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Покупателем и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.
Требования к качеству и условиям выполняемых работ:

	1. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям, быть новыми и заводского изготовления.

	2. На момент подписания Актов сдачи-приемки работ по договору Заказчику  должны быть предоставлены сертификаты на все используемые материалы и оборудование, или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

	3. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010года №63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

	4. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнитель по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне» №63 от 06.02.2010г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

	5. Предоставить список сотрудников, которые будут выполнять работы, список сотрудников, которые будут осуществлять контроль за ходом работ, их качеством и соблюдением правил техники безопасности на объекте.

	6. Осуществляемые работы будут проходить с допуском к сведениям, составляющих государственную тайну.


	7. С ЦРПА можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 17:00, по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1, здание №34 (КПП-1) пом.5 у представителя «Заказчика» Слинченко Игоря Вячеславовича, тел. (48439) 9-47-52.


Требования к качеству и условиям поставки оборудования:
1. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении. 
2. Исполнитель обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Заказчика. 

3. Приемка поставляемого Товара осуществляется Исполнителем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Заказчику на территории Заказчика в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1 с участием уполномоченного представителя Исполнителя. 

4. Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Заказчику одновременно с получением Товара. 

5. Паспорта, инструкции, гарантийные талоны передаются Заказчику вместе с Товаром (текст на русском языке) с обязательным проставлением штампа исполнителя.

Контактное лицо: Слинченко Игорь Вячеславович (48439) 9-47-52






УТВЕРЖДАЮ


И.О. генерального директора


_____________  С.Г. Калякин


______________________ 2012 г.





 








PAGE  
2

