Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора

на разделку ПКЗ-101.

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по разделке плавказармы ПКЗ-101 в Центре по обращению с РАО - отделения губа Андреева СЗЦ « СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Наименование выполняемых работ.

Раздел 2. Общие положения

Подраздел 2.1. Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2. Сведения о месте выполнения работ.

Раздел 3.  Требования к техническим характеристикам работ.

Раздел 4.  Перечень проектной и рабочей документации.

Раздел 5.  Требования и условия к разработке природоохранных мер и

мероприятий.

Раздел 6.   Срок выполнения работ.

Раздел 7.   Требования к качеству выполняемых работ.

Раздел 8.   Требования к особым условиям работ.

Раздел 9.   Требования к безопасности выполняемых работ.

Раздел 10. Требования к результатам работ и порядку приемки.

Раздел 11. Требования к форме представляемой информации.

Раздел 12. Требования к исполнителю работ.

Раздел 13. Перечень принятых сокращений.

Раздел 14. Перечень приложений.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Выполнение работ по разделке плавучей казармы ПКЗ-101 в Центре по обращению с РАО отделения губа Андреева СЗЦ « СевРАО» - филиала ФГУП « РосРАО».

Основанием для проведения работ по разделке ПКЗ-101 в Центре по обращению с РАО отделения губа Андреева является:

- Предписание Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в ноябре 2008 года для очистки акватории губа Андреева от угрозы загрязнения водного объекта от коррозии металла и разложения материалов ПКЗ-101.

- Выписка из протокола № 39 от 24.12.2013 г. перечня проектов, которые финансируются за счет средств специальных резервных фондов Госкорпорации «Росатом» фонда № 3 «Вывод из эксплуатации и НИОКР».

-Договор № 1/5496-Д от  26 февраля 2014 г.между Государственной корпорацией по атомной энергии « Росатом»  и ФГУП « РосРАО» в лице и.о. директора СЗЦ  «СевРАО»-заместителя генерального директора.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Работа по утилизации ПКЗ-101 начата в 2013 году. Было проведено водолазное обследование состояния плавказармы, составлен проект производства работ, подготовка судна к подъему, подъем судна на киль, разделка верхней надстройки. Дальнейшая разделка судна производится Подрядчиком после завершения подготовительных работ.

Указанная цель достигается решением следующих задач:

- Разделка судна на крупные секции и блоки;

- Разделка корпуса на плоские элементы;

- Демонтаж оборудования помещений;

- Сортировка продуктов утилизации;

- Резка металла до размеров класса 5А;

- Вывоз отходов и мусора;

- Складирование металлолома на площадку заказчика;

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции от 04.03.2013г.);

-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в ред. 28.07.12г.) «Об отходах производства и потребления» (с изм.  и доп. вступающими в силу с 23.09.12);

-РД 5.ИМЯН-092-2009 Руководящий документ. Правила по обращению с радиоактивными отходами;

-РД 5.0281-79 «Организация контроля условий труда. Общие положения»;

-Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ  (в ред. от 07.05.2013) «Водный Кодекс РФ»

-Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ (в ред. от 07.06.2013)  «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ»;

-Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

-Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «Об отходах производства и потребления;

-Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-ГОСТ  Р В 50811-2006 «Утилизация кораблей и судов ВМФ. Основные положения» введен в действие с 01.01.2007 г. приказом Ростехрегулирования № 33-СП от 17.03.2006 г.

-Постановление Правительства РФ от 16.06.2000г. № 461 «О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

-Продукты утилизации,  подлежат утилизации в соответствии с Регламентом и последующим перечислением денежных средств в Федеральный бюджет Утвержденным приказом ГК «Росатом» от 04.02.2013 №1/102-П.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

4.1. План производства работ «Подъем и утилизация ПКЗ-101 в губе Андреева» -

на 97 листах.

4.2. Акты водолазного обследования – на 8-ми листах

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Мурманская область, ЗАТО г. Заозерск, ул. Чумаченко, д.10, техническая территория Центра по обращению с радиоактивными отходами отделения губы Андреева СЗЦ « СевРАО»-филиала ФГУП « РосРАО».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране окружающей среды,  содержащиеся в ГОСТ 17.1.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения», ГОСТ 17.2.2.05-97 «Охрана природы. Атмосфера».

Отходы, образуемые при разделке ПКЗ-101,  должны быть отсортированы. В случае обнаружения ТРО при выполнении работ, отходы должны быть подготовлены и размещены на временное хранение в установленном порядке.

Отходы и мусор при выполнении работ должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод акватории, необходимо следить за состоянием бонового ограждения.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Начало выполнения работ – 01.05.2014 г. (после завершения 2 и 3 этапов утилизации ПКЗ-101)

Порядок выполнения работ в соответствии с календарным планом.

Окончание выполнения работ – 01.08.2014 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Все работы  должны соответствовать показателям качества выполнения операций и результатам требований нормативно-технической документации.

Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества или иные документы, подтверждающие качество материалов и оборудование.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

Судно ПКЗ-101 расположено в акватории технической территории губы Андреева между двух причалов: слева – деревянный стационарный причал, справа – железобетонный корень под плавучий причал типа ПЖТ-75.

В предыдущих этапах работ судно поставлено на киль, отшвартовано к месту разделки, выполнены работы по обеспечению плавучести судна, демонтировано

оборудование, кабельные трассы, обшивка и прочие неметаллические части корпуса, произведена разделка верхней надстройки судна на плаву.

Объемы работ предварительно приняты согласно проекта производства работ. Фактический объем работ уточняется в процессе разделки ПКЗ-101.

Если объем работ и услуг будет меньше запланированного, то стоимость работ подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением дополнительного соглашения.

Разделка судна будет производится на территории режимного предприятия, в связи с этим к подрядчику предъявляются следующие требования:

- Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ).

- Наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624, по п.30.8 раздела 3.

- Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

- Наличие лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов (согласно Постановления Правительства РФ от 12.12.2012 г. № 1287).

- Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет, общая цена работ по аналогичным заключенным договорам не менее 9 950 000,00 рублей.

-  Наличие в штате квалифицированных специалистов (сварщиков – 2 чел., газорезчики – 2 чел.) наличие собственных или арендованных материально- технических ресурсов (кран плавучий при работе в закрытой акватории самоходный – 1 шт., буксир дизельный 883 кВт – 1 шт., ножницы листовые кривошипные гильотинные – 2 шт).

- Наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности ( согласно Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ).

- Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Требования по обеспечению производства работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов, в том числе:

- Федеральный закон № 181-ФЗ от 17.07.1999 года «Об основах охраны труда в РФ»;

- РД 31.84.01-90 «Единые правила безопасности труда на водолазных работах»;

- ПОТ РМ-007-98 « Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в РФ»

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30.12.2009;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 « Нормы освещения строительных площадок»

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

Подрядчик передает Заказчику исполнительную и отчетную  документациею в соответствии с требованиями РД 11-02.2006, а именно:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

- акты освидетельствования скрытых работ согласно ППР;

- акты водолазного обследования судна;

- фотодокументы, подтверждающие порядок выполнения работ;

- акт приемки выполненных работ;

- счет-фактуру.

РАЗДЕЛ 12. ТЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Исполнительную  и отчетную документацию представлять на бумажном носителе в 4-х экземплярах, фотодокументы – на электронном носителе.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

- ГК « Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ»;

- СНиП – строительные нормы и правила;

- СП – свод правил в системе нормативных документов;

- СРО – саморегулируемая организация;

- СЗЦ « СевРАО» - филиал ФГУП « РосРАО» - Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиал федерального государственного унитарного предприятия « Предприятие по обращению с радиоактивными отходами « РосРАО»;

- МДС – нормативно- методический документ;

- ППБ – правила пожарной безопасности;

- РД – руководящий документ;

- ТУ – технические условия;

- РАО – радиоактивные отходы;

- ОЯТ – облученное ядерное топливо;

- ПКЗ – плавказарма