| УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала В.Н. Медяков ____________________________ подпись «___» _____________ 2015 года |  |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг спецтехникой на стройплощадке энергоблоков Ростовской АЭС для нужд Волгодонского филиала АО «НИАЭП» (лот № 801)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг спецтехникой на стройплощадке энергоблоков Ростовской АЭС на 2015 год для нужд

Волгодонского филиала АО «НИАЭП»

Наименование оказываемых услуг:

1. Проведение ремонтных и профилактических работ на повреждениях при ликвидации аварий в сетях водоснабжения и канализации;

2. Раскопка траншей;

3. Перевозка негабаритных грузов и опор линий электропередач;

4. Проведение ремонтных и профилактических работ на воздушных линиях 6 кВ;

5. Уборка дорог.

6. Погрузка и вывоз мусора.

Срок оказания услуг: начало оказания услуг – в течение 5 дней со дня заключения договора, окончание оказания услуг – 31.12.2015 г.

| № п/п | Вид услуг | Тип техники | Кол-во дней | Кол-во часов в день | Кол-во часов всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевозка негабаритных грузов и опор линий электропередач | Длинномер не менее 12 метров, г\п не менее 25 тн | 20 | 8 | 160 |
| 2 | Погрузка крупногабаритного строительного мусора на автомобили | Автокран г\п не менее 16 тн | 240 | 4 | 960 |
| 3 | Погрузка строительного мусора на автомобили | Погрузчик с ковшом (г/п не менее 5 тн.; V =не менее 3 м3) | 240 | 4 | 960 |
| 4 | Проведение ремонтных и профилактических работ на воздушных линиях 6 кВ | Автовышка не менее 18 м. | 20 | 4 | 80 |
| 5 | Перевозка строительного мусора | Самосвал г\п не менее 21 тн | 240 | 4 | 960 |

Требования к оказываемым услугам:

- услуги должны оказываться в полном объеме и в срок, указанный в заявках Заказчика;

- спецтехника должна предоставляться своевременно, в соответствии с заявками Заказчика.