7.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора ФГУП «Атомфлот» по ТЭ АФ

________________ О.Э.Дарбинян

«____» ___________ 2013 года 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (УСЛУГ): техническое обслуживание и ремонт судовых технических средств и конструкций (номенклатурная группа 2.61 - выполнение работ (оказание услуг)  по техническому обслуживанию и ремонту судовых технических средств и конструкций).
2. ЦЕЛИ РАБОТ

2.1 Восстановление, обеспечение исправного состояния и безопасной эксплуатации, предъявление технического состояния инспектирующим организациям оборудования атомных ледоколов и судов вспомогательного флота;
2.2 Выполнение комплекса вспомогательных работ по ремонту оборудования и систем ФГУП «Атомфлот» в соответствии с техническими требованиями.

3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: ремонтные ведомости, составленные на основании графиков технического обслуживания, ремонта и эксплуатации судов.
4. ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТ

4.1 Заказчик работ - ФГУП «Атомфлот»;
4.2 Исполнитель работ - участник конкурса, признанный закупочной комиссией победителем.
По отдельным заявкам Исполнитель, после согласования с ФГУП «Атомфлот» может привлекать субподрядчика, обладающего всеми необходимыми для выполнения работ лицензиями, сертификатами, персоналом и оборудованием.
5.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1
Сроки выполнения работ согласуются Протоколами условий выполнения работ (оказания услуг) не позднее 5 (пяти) дней до начала выполнения работ.

5.2
Договор, заключаемый с победителем конкурса, вступает в силу после его согласования Госкорпорацией «Росатом» и последующего подписания уполномоченными лицами обеих Сторон и действует по 31 декабря 2013 года.

5.3
Исполнитель имеет право на досрочное окончание работ в соответствии с условиями Договора.
6.
ОБЪЕМЫ РАБОТ

6.1
Конкретный объем работ определяется на основании предоставляемых ремонтных ведомостей в зависимости от технического состояния оборудования и/или производственных задач ФГУП «Атомфлот».
6.2
Нормирование работ производится в соответствии с Приказом ФГУП «Атомфлот» № 2054 от 30.12.2010г. с Дополнениями. Общий объем заявленных работ (услуг) в течение действия Договора не превышает 20 000 (двадцать тысяч) н.ч.

7.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

7.1
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных и организационных документов действующих в области использования атомной энергии и выполнения судоремонта, с учетом действующих стандартов ФГУП «Атомфлот».
8.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ КОНКУРСА
8.1
Участник конкурса должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение данных работ.

8.2
Участник конкурса должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право, на заключение которого является предметом настоящего конкурса, в объеме выполняемых работ, в том числе:
· лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию судна или иного плавсредства с ядерными реакторами в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;

· свидетельство о соответствии предприятия требованиям Российского морского регистра судоходства;

8.3 Участник конкурса должен иметь сертификат соответствия системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (или эквивалент), НП-011-99, руководств по безопасности МАГАТЭ №№ GS-R-3 и GS-G-3.1.

8.4 Участник конкурса должен иметь утвержденную на предприятии программу обеспечения качества работ.

8.5
Участник конкурса должен иметь систему управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».

8.6
Участник конкурса должен иметь лицензию ФСБ РФ на осуществлении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, имеющих степень секретности «секретно».

8.7 Участник конкурса должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2010-2012гг работы  по ремонту арматуры систем важных для безопасности и подведомственных Ростехнадзору; контрольно-измерительных приборов;  грузоподъёмных кранов и механизмов; эл/двигателей; теплообменного оборудования; дизель генераторов; вентиляционного оборудования и кондиционеров на сумму не менее  10 000 000,00 руб., включая НДС.

8.8 Сведения об участнике конкурса должны отсутствовать в следующих реестрах недобросовестных поставщиков:

· в реестре, ведущегося в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

· в реестре, ведущегося в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

· в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».

8.9 Участник конкурса должен раскрыть в составе заявки на участие в конкурсе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по формам, установленным в документации, с приложением соответствующих подтверждающих документов.
9.
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ (УСЛУГАМ)

9.1
Состав работ по договору должен соответствовать составу работ, включенных в программу обеспечения качества.
9.2
Исполнитель обязан производить работы силами обученного и аттестованного персонала в строгом соответствии с действующими правилами, правилами производства работ, правилами пропускного режима, внутренними инструкциями ФГУП «Атомфлот».

9.3
Исполнитель обязан представить Заказчику одобренные Ростехнадзором России технические требования к предлагаемым оборудованию, изделиям, материалам и комплектующим импортного производства в соответствии с требованиями РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного  оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» и изменениями к нему.

9.4
Исполнитель должен предоставить перечень, согласованный с ФГУП «Атомфлот», средств измерений, применяемых при выполнении работ, содержащий: наименование средств измерений, тип средств измерений и копии документов подтверждающих пригодность указанных средств измерений к применению.

9.5
Исполнитель работ организует ввоз – вывоз оснастки для ремонта.

9.6
Персоналу Исполнителя необходимо выполнять работы в соответствии с действующими инструкциями и положениями, регламентирующими обеспечение общей и пожарной безопасности в ФГУП «Атомфлот».

9.7
Исполнитель до начала работ обязан представить следующие документы:
-
утвержденный руководителем организации список лиц, имеющих право допуска к ремонту оборудования;

-
утвержденный руководителем организации список лиц имеющих право быть руководителями и производителями по нарядам при производстве работ;

-
утвержденный руководителем организации перечень инструмента, оснастки и приспособлений, разрешенных к применению при выполнении данных работ.

9.8
При выполнении работ в зоне контролируемого доступа персонал Исполнителя обязан иметь при себе официальный документ об аттестации по правилам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09)), медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний при работе с ИИИ, официальное письмо, подписанное руководителем предприятия, с указанием разрешенной дозы, которую персонал может получить, работая на ФГУП «Атомфлот».

9.9
Исполнитель обязан проводить обследование своих работников на установке СИЧ перед началом работ в зоне контролируемого доступа (ЗКД), после завершения работ в ЗКД, а также при выполнении долгосрочных работ в ЗКД.

9.10
По требованию Заказчика Исполнитель обязан представить документ, подтверждающий прохождение обучения привлекаемого к работе персонала.

9.11
При выполнении Исполнителем работ с СЗЧ Заказчика Исполнитель обязан заблаговременно направить в адрес Заказчика письмо о выдаче данных СЗЧ на давальческой основе.

9.12
При выполнении работ с применением собственных материалов Исполнитель предоставляет Заказчику сертификат соответствия (декларацию соответствия) на эти материалы в соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей сертификации» и «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляются в форме принятия декларации о соответствии», утвержденных постановлением Правительства РФ №982 от 01.12.2009 и изменениями к нему, а в необходимых случаях - Свидетельство об одобрении РМРС. Необходимость замены материалов должна подтверждаться актами дефектации.

9.13
По окончании ремонтных работ Исполнитель производит сбор, сортировку и транспортировку твердых промышленных отходов, металлолома в места сбора и хранения.

9.14
Исполнитель обязан осуществлять производственно-технический контроль металла в объеме, предусмотренном производственно-технологической документацией.

9.15
Исполнитель обязан передавать оперативное сообщение о факте нештатной ситуации у Исполнителя, произошедшей на объектах и территории ФГУП «Атомфлот» немедленно (в течение 10 минут).

10.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

10.1
Работы выполняются по направляемым заявкам в соответствии предоставляемыми ремонтными ведомостями.

10.2
Персонал Исполнителя, выполняющий работы, должен иметь удостоверение с проверкой знаний, иметь группу по электробезопасности согласно действующим нормам и правилам.

10.3
На персонал Исполнителя должно быть оформлено распоряжение на право допуска к производству работ по нарядам;

10.4
Исполнитель обязан сдавать оборудование после ремонта с восстановленной покраской, теплоизоляцией и убранным рабочим местом.

11
МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: 183017, Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

12
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

12.1
По окончании работ Исполнитель обязан представить Заказчику в согласованные сроки:

-
акты сдачи - приемки выполненных работ (оказанных услуг) (при необходимости - согласованные ОТК и РМРС) 

-
акты выполненных работ;

-
ведомости выполненных работ;

-
счет;

-
счет-фактура.

13
ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

13.1
Сдача/приемка работ (услуг) производится на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки работ (услуг).

13.2
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (услуг) сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

Начальник УТЭФ
В.Э. Никитенко

Приложение 1 

Ориентировочный перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту судовых технических средств и конструкций (номенклатурная группа 2.61 - выполнение работ (оказание услуг)  по техническому обслуживанию и ремонту судовых технических средств и конструкций) 

По номенклатурным группам ФГУП «Атомфлот»:  

1. ремонт судовых паровых механизмов и турбоагрегатов, 

2. ремонт компрессоров, двигателей внутреннего сгорания, вспомогательных котельных установок (ДВС, ВКУ), 

3. ремонт оборудования для предотвращения загрязнения моря, 

4. ремонт рефрижераторных, систем вентиляции и кондиционирования, 

5. ремонт оборудования судовых мастерских станки, 

6. ремонт лифтов и грузоподъемных устройств, 

7. чистка и ремонт теплообменных аппаратов, ремонт арматуры и трубопроводов, 

8. ремонт насосного оборудования, 

9. изготовление и ремонт деталей по 0-этапу (станочная обработка), 

10. освидетельствование и ремонт сосудов под давлением, 

11. ремонтные работы по палубной части (устройства, оборудования, закрытия), 

12. замена судового оборудования, 

13. ремонт электродвигателей и статических индукционных машин и аппаратов, 

14. ремонт главных электрических машин, 

15. ремонт и настройка судового электрооборудования  

и другие работы (услуги) на судах с ЯЭУ, судах АТО и плавдоках (см Приложение 2) для нужд ФГУП «Атомфлот». 

Приложение 2 

Перечень судов с ЯЭУ, судов АТО и плавдоков ФГУП «Атомфлот»

	№ п/п
	Название судна
	Тип судна

	1. 
	Ленин
	Стоечное судно (с РИ) 

	2. 
	Россия
	Атомный ледокол

	3. 
	Советский Союз
	Атомный ледокол

	4. 
	Ямал
	Атомный ледокол

	5. 
	50 лет Победы
	Атомный ледокол

	6. 
	Таймыр 
	Атомный ледокол

	7. 
	Вайгач
	Атомный ледокол

	8. 
	Имандра
	Судно АТО

	9. 
	Лотта
	Судно АТО

	10. 
	Серебрянка
	Судно АТО

	11. 
	Роста-1
	Судно АТО

	12. 
	Россита
	Генгруз

	13. 
	 «Черноморец-30»
	Плавкран

	14. 
	ПД-0003
	Плавдок

	15. 
	Плавдок № 3
	Плавдок


