УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»

_____________________В.А. Василенко

«___» ________________2014

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

Разработка нормативов предельно допустимых сбровов радиоактивных веществ ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова» в поверхностные водные объекты»

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

- РАЗДЕЛ 2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКУПКИ УСЛУГ

- РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 3.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 3.2 Описание оказываемых услуг

- РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 4.1 Общие требования

Подраздел 4.2 Требования к срокам выполнения услуг

Подраздел 4.3 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 4.4 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 4.5 Требования к конфиденциальности

Подраздел 4.6 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 4.7 Специальные требования

- РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 5.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 5.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 5.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

«Разработка нормативов предельно допустимых сбросов (ПДВ) радиоактивных веществ ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в поверхностные водные объекты».

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ

2.1. Исполнение требований Федеральных законов:

№170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ст.22;

2.2. Выполнение требований «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» ОСПОРБ 99/2010 по п.3.12.5.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

3.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:

- разработка проекта нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ  ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в поверхностные водные объекты;

- согласование нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ  ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в поверхностные водные объекты.

3.2 Описание оказываемых услуг:

- сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета допустимых сбросов радиоактивных веществ в поверхностные водные объекты;

- расчет годовой эффективной дозы облучения различных потенциально критических групп населения за счет сбросов радиоактивных веществ в поверхностные водные объекты;

- расчет и обоснование проектных значений допустимых сбросов радиоактивных веществ в поверхностные водные объекты;

- разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов, а также производных от них дифференциальных величин (критериев, пределов и показателей), необходимых для практической деятельности по мониторингу и контролю за ограничением фактических выбросов;

- проведение экспертизы нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в поверхностные водные объекты в территориальном органе ФМБА России с оформлением санитарно-эпидемиологического заключения территориального органа ФМБА России о соответствии допустимых сбросов радионуклидов в поверхностные водные объекты санитарным правилам;

- согласование нормативов  допустимых сбросов радиоактивных веществ ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова» в поверхностные водные объекты с федеральными органами исполнительной власти, определенными постановлением Правительства РФ от 23.07.2007г. №469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты водопользователей».

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

4.1 Общие требования

Результаты оказываемых услуг должны отвечать требованиям:

- «Норм радиационной безопасности» СанПиН 2.6.1.2523-09;

- «Основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) СП 2.6.2612-10;

- «Методики разработки и установления нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в поверхностные водные объекты», утвержденной приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

4.2 Требования к срокам выполнения оказываемых услуг.

Срок оказания услуг: начало с момента подписания договора обеими сторонами, окончание – 30.09.2014г.

4.3 Требования к качеству оказываемых услуг.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать стандарту ISO 9001:2000 и документу «Руководство по безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по содержанию документов, обосновывающих нормативы допустимых сбросов радиоактивных веществ в поверхностные водные объекты и нормативы допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты» (РБ-085-13)», утвержденным приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.08.2013 №362.

4.4 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг.

Исполнитель отвечает за сопровождение своей работы в органах государственного надзора и экспертизы.

4.5 Требования к конфиденциальности.

Требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011.

4.6 Требования к составу технического предложения участника.

Участник должен предоставить:

- справку об опыте оказания услуг по расчету и согласованию нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в поверхностные водные объекты на объектах атомной энергетики;

- копию лицензии Ростехнадзора на право проведения экспертизы документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по обращению с ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами с выдачей соответствующего экспертного заключения (с учетом распространения условий действия лицензии на подготовку и экспертизу документов по установлению нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов в водные объекты);

- копию сертификата соответствия системы менеджмента качества организации стандарту ISO 9001:2000.

4.7 Специальные требования:

- наличие квалифицированного персонала, технической базы для оказания услуг в области разработки и согласования нормативов предельно допустимых сбросов радиоактивных веществ в поверхностные водные объекты для ОИАЭ.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1 Описание конечного результата оказанных услуг.

По результатам оказания услуг должны быть обеспечены:

- разработка документа «Нормативы предельно допустимых сбросов радиоактивных веществ ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в поверхностные водные объекты», содержащий проект нормативов допустимых сбросов для каждого источника сбросов;

- оформление санитарно-эпидемиологического заключения территориальным органом ФМБА России о соответствии нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в поверхностные водные объекты санитарным правилам.

- документы, подтверждающие согласование нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова» в поверхностные водные объекты с федеральными органами исполнительной власти, определенными постановлением Правительства РФ от 23.07.2007г. №469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты водопользователей».

5.2 Требования по приемке услуг.

Приемку услуг необходимо выполнять в установленном во ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» порядке с оформлением акта сдачи-приемки работ.

Передача документации, оформленной в установленном порядке, осуществляется  сопроводительными документами Исполнителя.

5.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг).

По результатам оказанных услуг заказчику передается следующая документация:

- проект «Нормативы допустимых сбросов радиоактивных веществ ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в поверхностные водные объекты»;

- санитарно-эпидемиологическое заключение межрегионального управления №122 ФМБА России о соответствии нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в поверхностные водные объекты;

- документы, подтверждающие согласование нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в поверхностные водные объекты с федеральными органами исполнительной власти.

Начальник ЭОРБ

________________В.Г. Ильин

«___»_____________2014г.

Исполнитель: Саранча О.Н.

Тел. 8-(81369) 6-07-92