Приложение 1

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ОАО «СХК») СУБЛИМАТНЫЙ ЗАВОД (СЗ) ____ 10.2012 №_60-63/ _ |  | Главный инженер СЗ А.А. Галата «____» ___________2013 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ ________ от __________.2013

на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств (ТУ), эксплуатирующихся на химически опасном производственном объекте (ХОПО) с определением остаточного ресурса и восстановлением паспортов.

Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты»

- Место выполнения работ Работы выполняются на территории Исполнителя

- Сроки (периоды) выполнения работ Начало выполнения работы – с момента подписания договора. Окончание – ноябрь 2013

- Порядок оплаты Оплата производится поэтапно. Расчет выполняется в три этапа согласно Календарного плана проведения работ. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после приемки Заказчиком выполненных работ по договору по выставленным Исполнителем счету-фактуре и счету.

- Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с ч.2 ст11 ЕОСЗ, и перечень документов, подтверждающие соответствие предъявляемым требованиям Наличие опыта проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ХОПО. Указать перечень проведенных аналогичных работ за последние три года.

- Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с пунктами 2,3 ч.1 ст.11 ЕОСЗ Наличие лицензий: - Ростехнадзора на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.

- Требования к соисполнителям. Соисполнителем не должна являться организация, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

Начальник ТО СЗ                                 _______    Медяник А.В.   «_____» ______ 2013г.

(Наименование должности руководителя подразделения)                                     (подпись)                          (ФИО)                                     (дата)

Начальник цеха 52 СЗ                         _______    Кутергин А.В.   «_____» ______ 2013г.

(Наименование должности руководителя подразделения)                                     (подпись)                          (ФИО)                                     (дата)

Приложение 2

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

- Вид и цели выполнения работ Проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств (ТУ), эксплуатирующихся на химически опасном производственном объекте (ХОПО) с определением остаточного ресурса и восстановлением паспортов.

- Наличие проектной документации Не требуется

- Перечень и объемы выполнения работ

| № п\п | Наименование работ | Описание работ | Количественный показатель объема подрядных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств (ТУ), эксплуатирующихся на химически опасном производственном объекте (ХОПО) с определением остаточного ресурса и восстановлением паспортов | Проведение проверочного расчета на прочность и остаточный ресурс аппаратов А-13/1,3, А-201/2 на основании проведенной специалистами ЛМ ОАО СХК диагностики (визуально-измерительный контроль, ультразвуковая толщинометрия, измерение твердости металла, ультразвуковая дефектоскопия и т.д.). | Заключение ЭПБ с определенным остаточным ресурсом оборудования. |
|  |  | Проведение проверочного расчета на прочность и остаточный ресурс аппаратов А-18/1,3, А-56/2 на основании проведенной специалистами ЛМ ОАО СХК диагностики (визуально-измерительный контроль, ультразвуковая толщинометрия, измерение твердости металла, ультразвуковая дефектоскопия и т.д.). | Заключение ЭПБ с определенным остаточным ресурсом оборудования. |
|  |  | Проведение проверочного расчета на прочность и остаточный ресурс аппаратов А-6/1, 2; А-7/7, А-41/2; А-37/2,3,4; А-38/1,4; А-203/1,2; А-70 на основании проведенной специалистами ЛМ ОАО СХК диагностики (визуально-измерительный контроль, ультразвуковая толщинометрия, измерение твердости металла, ультразвуковая дефектоскопия и т.д.), восстановление паспортов. | Заключение ЭПБ с определенным остаточным ресурсом оборудования, паспорта на оборудование. |

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг Не предъявляются

- Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ При проведении экспертизы Исполнитель руководствуется требованиями распространяющихся на предмет экспертизы нормативных правовых актов и нормативных документов (положений, правил, норм, руководств, методик, инструкций и др.), РД-09-102-95 «Методические указаниями по определению остаточного ресурса потенциально опасных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России», технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.09 №753), а так же иными законодательными и нормативно-правовыми актами, согласованными и (или) утвержденными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (до 13.09.2004 года – Ростехнадзором России).

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ Не предъявляются

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ Заказчику передается: заключение ЭПБ, паспорта, сертификаты соответствия на ТУ.

- Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам Не предъявляются

- Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах Не предъявляются

- Требования по объему гарантий качества работ Исполнитель гарантирует сопровождение заключений экспертиз промышленной безопасности (ЭПБ) и устранение всех выявленных недостатков вплоть до регистрации заключения в органах Ростехнадзора .

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ Не предъявляются.

- Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ Не требуется.

Все вышеперечисленные требования (за исключением п.2.) должны быть  отражены в приложенном Заказчиком проекте договора.

Начальник ТО СЗ                                 _______    Медяник А.В.   «_____» ______ 2013г.

(Наименование должности руководителя подразделения)                                     (подпись)                          (ФИО)                                     (дата)

Начальник цеха 52 СЗ                         _______    Кутергин А.В.   «_____» ______ 2013г.

(Наименование должности руководителя подразделения)                                     (подпись)                          (ФИО)                                     (дата)

Приложение 3

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте

договора

- Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ Все сведения, относящиеся к производственно-хозяйственной деятельности Заказчика и переданные Исполнителю для выполнения работ по настоящему Договору, являются конфиденциальной информацией и не подлежат передаче третьим лицам без специального предварительного письменного согласия Заказчика, если иное на предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) Работы по техническому диагностированию выполняются специалистами лаборатории металловедения (ЛМ) ОАО «СХК».

- Порядок сдачи и приемки результатов работ 3.1. Передача оформленной в установленном порядке документации по договору осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 3.2. При завершении очередного этапа работ, Исполнитель высылает Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счета-фактуры, счета на оплату и отчетной документации – экспертного заключения по результатам проведенной в рамках договора экспертизы, паспорта технических устройств, сертификаты соответствия. Счет-фактура выставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее пяти календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки. 3.3. Заказчик в течение 15 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки с комплектом документации, подготовленной Исполнителем, обязан подписать акт и направить его Исполнителю либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемке работ. 3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 3.5. В случае неполучения Исполнителем подписанного акта сдачи-приемки или мотивированного отказа в течение 30 календарных дней со дня получения Заказчиком направленного ему акта сдачи-приемки работы считаются принятыми. 3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно их принять в соответствии с установленным настоящим договором порядком. 3.7. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в 5 - дневный срок после приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны в 10 - дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. В случае принятия решения о нецелесообразности продолжения работ и расторжении договора оплате подлежат фактические затраты Исполнителя на момент приостановления работ.

Начальник ТО СЗ                                 _______    Медяник А.В.   «_____» ______ 2013г.

(Наименование должности руководителя подразделения)                                     (подпись)                          (ФИО)                                     (дата)

Начальник цеха 52 СЗ                         _______    Кутергин А.В.   «_____» ______ 2013г.

(Наименование должности руководителя подразделения)                                     (подпись)                          (ФИО)                                     (дата)