ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на выполнение работ по монтажу металлоконструкций
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание

1. Предмет договора:

Выполнение работ по монтажу металлоконструкций для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству работ, гарантии качества: 

	2.1.  Виды работ
	Монтаж металлоконструкций

	2.2. Район работ 
	Свердловская область, г. Лесной

	2.3. Объем работ 
	Указан в п 2.6 настоящей таблицы             

	2.4. Цели работ
	Возведение основных несущих конструкций и других металлоконструкций здания Заказчика

	2.5. Руководящие технические документы
	Рабочая документация (см. Приложения №1 и №2 к Тому 2 «Техническая часть» Документации по запросу цен)

	2.6. Содержание работ 


	1. Монтаж каркасов производственных зданий пролетом до 24 м, высотой до 20 м – 52 т;

2. Монтаж фахверка – 1,76 т;

3. Монтаж балок, ригелей перекрытия и т.д. – 2,75 т;

4. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м – 453 м2;

5. Монтаж подвесных подкрановых путей – 13 т;

6. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали – 8,28 т;

7. Монтаж внутрицеховых перегородок из стали – 1,32 т.

	2.7. Вид предоставления отчетных документов
	Результаты работ предоставляются в унифицированных формах   в виде  Актов выполненных работ и затрат по форме КС-2 и Справок  о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3.




3. Порядок  формирования цены: 

Цена договора включает в себя: затраты Подрядчика на выполнение монтажных работ, все налоги и пошлины, сборы, платежи, которые необходимо выплатить при исполнении договора.
Базисно-индексный метод

Определение начальной (максимальной) цены договора на период строительства 2014 год

на  объекте по адресу: г. Лесной Свердловской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	             в руб.

	Наименование услуг и работ (затрат)
	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2001
	Сметная стоимость строительства в  текущем уровне цен, пересчитанная на момент проведения процедуры закупки
	Начальная (максимальная) цена

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Монтаж металлоконструкций, 

в том числе:
	892 887,00
	4 565 203,00
	4 565 203,00

	- основная заработная плата (9,1 %)
	31 311,00
	284 930,00
	284 930,00

	- эксплуатация машин (4,569 %)
	64 054,00
	292 663,00
	292 663,00

	- материалы (5 %)
	797 522,00
	3 987 610,00
	3 987 610,00

	Накладные расходы (90 % ФОТ)
	34 105,50
	310 360,00
	310 360,00

	Сметная прибыль (85 % ФОТ)
	32 210,75
	293 117,00
	293 117,00

	Возврат стоимости материалов
	
	- 3 870 860,00
	- 3 870 860,00

	НДС 18 %
	
	233 607,60
	233 607,60

	Итого с НДС 18 %:
	
	1 531 427,60
	1 531 427,60


4. Форма, сроки и порядок оплаты работ:  
Аванс – без аванса.                                                                                                                     Порядок оплаты – безналичный расчет.                                                                              Заказчик производит оплату за выполненные работы  на основании представленных Подрядчиком Актов о приемке  выполненных работ по форме КС-2,  Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, счетов и счетов-фактур в течение 10 (десяти) календарных дней.

5. Место выполнения работ                                                                                                                    Место выполнения работ: РФ, Свердловская область, г. Лесной.  
6. Сроки выполнения работ:                                                                                                      Начало выполнения работ – с даты подписания договора.                                                             Окончание выполнения работ – не позднее 31 декабря 2014 г. 

Директор Департамента строительства         ____________              С.А. Зинов                                                                                                   
Исполнитель                                                     ____________             Н.Н. Говоруха 

