	   Приложение 1

	к Договору № _______

 от    «___ » ________ 2011 г. 




	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	Руководитель организации-Исполнителя
	Руководитель организации-Заказчика

	
	

	_____________________И.О. Фамилия
	______________________И.О. Фамилия

	«_____»__________________2011 г.
	«_____»_____________________2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

«Разработка исходных данных для технико-экономической оценки цепочки полупромышленного комплекса для гидрометаллургической технологии переработки» 
1. Предмет разработки:

Разработка исходных данных для технико-экономической оценки цепочки полупромышленного комплекса для гидрометаллургической технологии переработки.
2. Цель работы

Подготовка исходных данных для проведения комплексных технико-экономических оценок гидрометаллургической технологии переработки ОЯТ БР с учетом технологических, компоновочных решений и планируемого оборудовани, включающих в том числе и разработку аппаратурно-технологических схем цепочки гидрометаллургической технологии переработки ОЯТ БР, массовый баланс материалов, анализ образующихся РАО.
3. Требования к работе

3.1. В рамках работы должны быть подготовлены следующие материалы:

3.1.1. Разработана аппаратурно-технологическая схема гидрометаллургической технологии переработки ОЯТ БР. 
3.1.2. Подготовлен баланс материалов в аппаратурно-технологической схеме гидрометаллургической технологии переработки ОЯТ БР
3.1.3. Проведен анализ образующихся РАО.
3.1.4. Подготовлены исходные данные для проведения ТЭО, включающие описание процессов аппаратурно-технологической схемы гидрометаллургической технологии переработки ОЯТ БР, видов и количества образующихся РАО, принципов безопасности, схемы оборудования, предложения по архитектурно-строительным решениям, предложения по компоновочным решениям (по основному оборудованию или требованиям к нему), технические варианты обеспечения электроэнергией, теплом, рабочими средами.
3.3 Проведение работ влечет за собою требования к исполнителю работы:

3.3.1 Опыт экспериментальных исследований и разработок оборудования в области гидрометаллургической технологии переработки ОЯТ БР в рамках национальных и международных проектов
3.3.2 Высококвалифицированный персонал, обладающий знаниями и имеющий практический опыт работы с реальным ОЯТ в области гидрометаллургической технологии переработки ОЯТ БР (включая плотное топливо), а также разработки оборудования для этих процессов, подтвержденный патентами или публикациями.
4. В результате выполнения работы должен быть представлен научно-технический отчет.
5. Перечень этапов, их содержание и сроки выполнения

	№ этапа
	Наименование основных этапов работ
	Наименование организации исполнителя
	Сроки выполнения работ (начало-окончание)
	Расчетная цена

 этапа,

тыс. руб.

	1
	Разработка аппаратурно-технологической схемы гидрометаллургической технологии переработки ОЯТ БР, подготовка баланса материалов в аппаратурно-технологической схеме гидрометаллургической технологии переработки ОЯТ БР, проведение анализа образующихся РАО, подготовка исходных данных для проведения 
Научно-технический отчет
	
	Дата подписания договора – 

31.07.2011
	7500

	
	ИТОГО
	
	
	7500


� Техническое задание оформляется в соответствии с требованиями ОСТ 95 18-2001.





