ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
Договор № _____

на выполнение проектно-изыскательских работ.

	г. Лесной   
	                                         “___ ”_________  2014 г.

	
	


Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Комбинат «Электрохимприбор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора А.В. Новикова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», в лице, ______________________, действующего на основании ……., с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны», по итогам размещения заказа (                        ) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.Предметом настоящего Договора является выполнение Подрядчиком работ по восстановлению и созданию опорной геодезической сети, полигонометрии 1 и 2 разряда для обеспечения строительства запроектированных объектов ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

1.2. Сроки выполнения работ (этапов) определяются Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору). 
При этом:
Начальный срок выполнения работ – «      » апреля 2014 года.
Конечный срок выполнения работ –   « __ »  _____  20__ года.

1.3. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными техническим заданием на работ по восстановлению и созданию опорной геодезической сети, полигонометрии 1 и 2 разряда для обеспечения строительства запроектированных объектов ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»  № 072-24/3485  от 30.09.2013 г. – 12 листов, требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, СНиПы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления документации по инженерно-геодезическим изысканиям.
2. Цена Договора и порядок расчётов.
2.1 Цена Договора составляет _____________руб. ( ________________ ), в т.ч. НДС________ руб.

2.1.1. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, а также расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2 Оплата работ осуществляется поэтапно, согласно утвержденного календарного плана выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору):

 2.2.1 авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ по договору, что составляет _________________________ рублей, производится в течение 15 рабочих дней после предоставлений Подрядчиком счета на авансовый платеж, при условии получения Заказчиком банковской гарантии возврата аванса, в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего Договора. 
Задержка выплаты авансового платежа не является основанием для прекращения работ или изменения сроков работ, установленных в п. 1.2 настоящего Договора и Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору);

2.2.2 последующая оплата выполненных работ (этапов работ) с учетом объемов финансирования осуществляется в течение 30 рабочих дней после предоставления Подрядчиком документов, указанных в п.4.2 настоящего Договора на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ, и счета-фактуры предоставленного, не позднее 30 числа отчётного месяца;

2.2.3 в случае невозможности предоставления оригиналов документов в указанный срок Подрядчик направляет Заказчику данные документы по факсу или в электронном виде, с последующим предоставлением их оригиналов не позднее 30 числа месяца, следующего за отчётным.

2.3 Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1 Подрядчик обязан:

3.1.1 Выполнить работы собственными силами и силами привлеченных организаций в полном соответствии с Техническим заданием, Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.1.2 Передать Заказчику результаты работ в предусмотренные Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору) сроки.

3.1.3 Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию на создаваемую опорную геодезическую сеть, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

3.1.4. Предоставить техническую документацию на созданную опорную геодезическую сеть в 4-х экз. в бумажном и электронном виде. Предоставить графические приложения и материалы  обработки полевых измерений  в электронном виде (в формате Credo, МаpInfo и Autocad).
3.1.5 Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в техническую документацию на создаваемую опорную геодезическую сеть.
3.1.6 Информировать в письменной форме регулярно (не реже 1 раза в месяц) Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

3.1.7 В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять техническую документацию по получении Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или ее не соответствия условиям настоящего Договора.

3.1.8 Уведомить Заказчика объекта о намерении заключения договоров субподряда и получить письменное согласие Заказчика на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. При нарушении порядка привлечения субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

3.1.9 Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3.1.10 Обеспечить наличие у себя и субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по настоящему Договору в порядке, установленном п.3.1.8 настоящего Договора, всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ, в том числе на работы, выполненные привлеченными субподрядными организациями.
3.1.11 До заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия) на сумму не менее суммы авансового платежа в размере ___________ (сумма прописью) руб. ___ коп., с НДС, указанной в п. 2.2.1 Договора, не ранее 10 дней, но не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса или признания процедуры закупки несостоявшейся до заключения договора:
- срок действия безотзывной банковской гарантии – до полного исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору плюс 60 (шестьдесят) дней;

- гарант – российский банк, входящий в перечень Опорных банков и Банков-Партнеров ГК «Росатом», который уполномочен осуществлять выплату по выданной гарантии.
3.1.12 До заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику банковскую  гарантию исполнения обязательств по договору на сумму не менее 30% суммы договора, не ранее 10 дней, но не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса или признания процедуры закупки несостоявшейся до заключения договора:

- срок действия безотзывной банковской гарантии – до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору плюс 60 (шестьдесят) дней;

- гарант – российский банк, входящий в перечень Опорных банков и Банков-Партнеров ГК «Росатом», который уполномочен осуществлять выплату по выданной гарантии.
3.2 Подрядчик не имеет права:

Вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения  в  техническую документацию на создаваемую опорную геодезическую сеть.
3.3 Заказчик обязан:

3.3.1 Обеспечить предоставление Подрядчику исходных данных для выполнения работ;

3.3.2 Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Заказчика.

4. Порядок  выполнения, сдачи и приемки работ

4.1 Результаты работ оформляются в соответствии с Техническим заданием. 

4.2 В сроки, установленные Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору), Подрядчик представляет Заказчику комплект технической документации, предусмотренный Техническим заданием и иную документацию, относящуюся к результатам работ, в четырех экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде в форматах:

      - текстовая документация в форматах Microsoft Word, Excel;

- чертежи и графические приложения в формате AutoCad, Credo;
- Акт приема-передачи выполненных работ в двух экземплярах.

4.3 Заказчик в 20-дневный срок со дня получения Акта приема-передачи выполненных работ, технической документации, относящейся к результатам работ направляет Подрядчику подписанный Акт приема-передачи выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

4.4 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ  Заказчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счет. Акт приема-передачи выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

4.5 Подписание Акта приема-передачи выполненных работ от имени Заказчика может быть  осуществлено  лицами,  уполномоченными  генеральным  директором Заказчика. Заказчик предоставляет Подрядчику заверенные надлежащим образом копии доверенностей, выданные таким лицам.

5. Ответственность сторон

5.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по созданию опорной геодезической сети и составление технической документации на созданную опорную геодезическую сеть. При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить  выявленные недостатки.  

5.3 За нарушение сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим Договором, в том числе согласованных сроков доработок, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока окончания выполнения работ. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1 процента от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

5.4 В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15-ти дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере стоимости невыполненных работ, а также выплатить штраф в размере 10 % стоимости невыполненных работ.

5.5 В случае задержки оплаты в сроки, установленные в разделе 2 Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла  по его вине. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

6.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы  понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

6.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

6.4 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1 До заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия) на сумму не менее суммы авансового платежа в размере ___________ (сумма прописью) руб. ___ коп., с НДС, указанной в п. 2.2.1 Договора.

7.2 До заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику Банковскую гарантию исполнения обязательств по договору в виде безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия) в размере ___________ (сумма прописью) руб. ___ коп., что составляет 30 (тридцать) %  от стоимости договора, с НДС.

7.3 Банковская гарантия исполнения Договора должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также следующим требованиям:

7.3.1 бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Подрядчик, Гарантом – банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию;

7.3.2. в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение обязательства Подрядчика по исполнению Договора;

7.3.3 банковская гарантия должна содержать указание на настоящий договор путем указания на стороны договора, название предмета договора, номер и дату договора;

7.3.4 банковская гарантия должна обеспечивать обязательство Подрядчика по исполнению Договора;

7.3.5 банковская гарантия должна безусловно вступать в силу в день выдачи и быть действительна в течение срока, превышающего срок выполнения Подрядчиком работ по данному договору на 60 дней;

7.3.6 банковская гарантия должна быть безотзывной;

7.3.7 платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика;

7.3.8 банковская гарантия должна быть выдана банком входящим в перечень  Опорных банков, Банков – Гарантов и Банков-Партнеров ГК «Росатом»;

7.3.9 в случае предоставления банковской гарантии от банка не являющегося Опорным банком и Банком-Партнером ГК «Росатом, данная банковская гарантия может быть отклонена Заказчиком  по результатам проверки финансовой службы и службы экономической безопасности Комбината, с соответствующей отсрочкой исполнения обязательств со стороны Комбината, как на период проверочных процедур, так и на последующее повторное оформление гарантии Принципалом.

7.3.10 в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым;

7.3.11 выбор Гаранта должен быть согласован с Заказчиком.

7.4. К банковской гарантии должны быть приложены соответствующим образом заверенные гарантом (подписью уполномоченного лица и печатью гаранта) копии следующих документов:

а). лицензия Банка России, выданная гаранту;

б). документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию от имени гаранта (доверенность, документ о назначении лица на должность и т.п.).

7.5 В случае, если по каким-либо причинам банковская гарантия исполнения Договора перестала быть действительной или иным образом перестала обеспечивать обязательство Подрядчика по исполнению Договора, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующая банковская гарантия перестала действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.

7.6 Все прямые и/или косвенные расходы, связанные с получением, предоставлением, исполнением, продлением, прекращением обеспечения исполнения Договора несет Подрядчик, данные расходы не включены в цену Договора и не подлежат компенсации Заказчиком в какой-либо форме.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

 8.1 В соответствии с требованиями Госкорпорации «Росатом» Подрядчик обязуется до подписания договора предоставить Заказчику сведения и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) в электронном и печатном виде.   
 8.2 Условия о раскрытии Сведений об Подрядчике.
 8.2.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные Заказчику по акту или на адрес электронной почты Заказчика, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
 8.2.2 При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
8.2.3 Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
8.2.4 Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.2.5 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

9. Срок действия Договора

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по                       « 20 » февраля 2015 г., а в части взаиморасчетов до их полного исполнения.

10. Прочие условия

10.1 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Подрядчику, второй находится у Заказчика.

10.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3 Все споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

10.4 Доступ на промышленную площадку комбината работников Подрядчика осуществляется по пропускам, оформленным на основании решения руководства ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», при наличии справки о допуске к сведениям, составляющих государственную тайну, по форме №3 в соответствии с Инструкцией, утвержденной постановление Правительства РФ от 06.02.2010г. №63.

10.5  Для допуска на объекты ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», расположенные на территории ЗАТО город Лесной Подрядчик в течении 14(четырнадцати) дней со дня заключения договора на лиц, задействованных в реализации договорных обязательств, включая представителей подрядчика и субподрядчика предоставляет следующие данные:

- ФИО;

- паспортные данные;

- сведения о месте регистрации;

- сведения о гражданстве и наличии судимости.

10.6 Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью                                            настоящего Договора:

Приложение № 1  –   Протокол соглашения о договорной цене;

Приложение № 2   –
 Календарный план;

Приложение № 3   –   Смета;
Приложение № 4  –   Информация о собственниках
Приложение № 5  –   Банковская гарантия возврата аванса
Приложение № 6   –  Акт приемки выполненных работ.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты

	Заказчик: 
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
624200, Свердловская область, г. Лесной,
ул. Коммунистический проспект  6а
ИНН 6630002336  КПП 660850001

р/сч. 40502810616340101001 

Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург
БИК 046577674 

к/сч. 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
ОКПО 07624577 ОКАТО 65542000000
	Подрядчик:




12. ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
                                          

    ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

_______________________ А.В. Новиков
               _____________________________

(подпись)   М.П.





        (подпись) М.П.
«___»_______________ 2014  г.


     «___»_______________ 2014  г.
ОБРАЗЕЦ

	Приложение №1 

к договору № ___ от __. __. 2014 г. 


Протокол

соглашения о договорной цене договора:
	


(наименование работы)

	Договор  №
	
	от «
	
	»
	
	2013г.


	Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика
	ФГУП « Комбинат «Электрохимприбор»

	
	( полное наименование Заказчика)

	в лице  
	Генерального директора Новикова Андрея Владимировича

	
	действующего на основании Устава


и от лица Подрядчика ______________________, в лице, ______________________, действующего на                           основании __________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работы по договору в сумме  –  ____________  руб. ( ____________ ).
	(сумма прописью)

Кроме того, НДС (18%)  –  ____________. Всего с НДС  –  ______________ руб.

	( ____________________ ).


(сумма прописью).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
	ЗАКАЗЧИК
	        ПОДРЯДЧИК

	
	

	Генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

_________________________ А.В. Новиков
	       _______________________ 

	    М.П.
	           М.П.


ОБРАЗЕЦ

	Приложение № 2 к Договору

от_________      №__________ ____________                                                       


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ: _______________________________________
	
№ Этапа выполнения работ
	Наименование этапов выполнения работ
	Результаты работ
	Сроки выполнения этапов работ и предоставления результатов работ
	Стоимость выполнения

работ (этапов)

(тыс. руб.)

	1. 
	1.1 Проведение инженерных изысканий:

- обследование пунктов существующей опорной геодезической сети
	Технические отчеты по обследованию пунктов геодезической сети
	
	

	2. 
	2.1 Разработка технического проекта по восстановлению и созданию опорной геодезической сети
	Технический проект
	
	

	3. 
	3.1. Проведение полевых работ. Изготовление и закладка пунктов (центров глубокого заложения и предохранительных колпаков).
	Карточки на заложенные пункты полигонометрии
	
	

	4. 
	3.2. Проведение полевых измерений (углов и сторон) на пунктах полигонометрии. Проведение нивелирования IV класса.
	Журналы выполненных полевых измерений
	
	

	5. 
	3.3. Камеральные работы. Обработка материалов полевых измерений. Составление технического отчета на созданную (восстановленную) опорную геодезическую сеть
	Технический отчет на созданную геодезическую сеть

	
	

	
	Итого:
	
	
	


ЗАКАЗЧИК:  



                     ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

_______________ А.В. Новиков 


         ________________  _______
                                                                                                                                                             (подпись) М.П.
               (Ф.И.О.)


            (подпись)  М.П.              (Ф.И.О.)



ОБРАЗЕЦ

	Приложение № 5
к Договору № ________ от __ _________ 2014 г.




Информация о собственниках

	№ п/п
	Информация об участнике закрытого конкурса
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закрытого конкурса.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в закрытом конкурсе в двух форматах *.pdf и *.xls;

4. В столбце 2 участнику закрытого конкурса необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику закрытого конкурса необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником закрытого конкурса указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику закрытого конкурса необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником закрытого конкурса заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике закрытого конкурса

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ОБРАЗЕЦ
Приложение № 7

к Договору № ________ от __ _________ 2013  г.









« ___ »___________ 2014 г.                                             

АКТ

приема-передачи выполненных работ

по  Договору № ________ от ___ _________ 2014  г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика»__________________________

с одной стороны, и от лица «Заказчика» ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что выполненные работы (этапы работ) удовлетворяют требованиям Договора и надлежащим образом оформлены.


Краткое описание выполненных работ (этапов работ) (с указанием объема и качества): __________________________________________________________________

Представлены следующие документы  (в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом): _______________________________________________________








Цена Договора составляет _________ рублей, в том числе НДС __%___________ рублей.

                                                            (сумма цифрами и прописью)                               

Перечислен аванс _______________ рублей. 



              (сумма цифрами и прописью) 

                 

Стоимость работ по этапу составляет _______ рублей, в том числе НДС __% ___ рублей.

                                                                                       (сумма цифрами и прописью)                               

Зачет аванса          _______________ рублей. 


                                (сумма цифрами и прописью) 

                 

Следует к перечислению _______________ рублей.




              (сумма цифрами и прописью) 



Работу сдал:





Работу принял:

От Подрядчика


                      
От  Заказчика

_______________________
 


________________________

 
(подпись)
М.П.





(подпись) М.П.



«____»__________________


«____»________________   

_______________ А.В. Новиков 


           ________________  _______
                                                                                                                                               (подпись) М.П.
               (Ф.И.О.)


            (подпись)  М.П.         
