Приложение №  3

к Договору

на техническое обслуживание и ремонт

<тепловых энергоустановок> /

<систем электроснабжения> / <систем газоснабжения>

№  <№ Договора>

от   <дата заключения Договора>

Сроки выполнения сторонами обязательств по договору

1. Сроки выполнения Плановых Работ

1.1. Исполнитель выполняет плановые работы в объеме и в сроки, предусмотренные ежемесячными План - графиками плановых работ, оформленными по форме Приложения № 3.1 к настоящему Договору, составленными Заказчиком.

1.2. Заказчик в срок до <20 числа> текущего месяца,  предоставляет Исполнителю План-график плановых работ на следующий месяц. Исполнитель при выполнении плановых работ в таком месяце обязуется руководствоваться предоставленным Заказчиком План - графиком плановых работ на соответствующий месяц.

2.  Сроки выполнения Дополнительных работ

2.1. Исполнитель обязан выполнять Дополнительные работы в течение 5 рабочих  дней с момента отправления Заявки о необходимости проведения Дополнительных работ Заказчиком, оформленной по форме Приложения №9 к настоящему Договору.

2.2. Заявка на проведение работ должна быть направлена Исполнителю  по адресу электронной почты, указанному в Приложении №4 к настоящему Договору.

3.  Сроки выполнения Аварийных работ

3.1.  Срок прибытия Исполнителя по аварийному вызову не должен превышать 30 минут с момента отправления Заявки о необходимости проведения Аварийных работ Заказчиком, оформленной по форме Приложения №9 к настоящему Договору.

3.2. Заявка на проведение работ должна быть направлена Исполнителю  по адресу электронной почты, указанному в Приложении №4 к настоящему Договору.

3.3.  Исполнитель должен обеспечить выполнение Аварийных работ в сроки, которые не должны превышать 1 календарного дня с момента оповещения о необходимости проведения Аварийных работ от Заказчика.

4.   Общий порядок производства и приёмки работ

<4.1. Порядок приемки-передачи объектов на техническое обслуживание:

4.1.1. В течение <3 (трех)> рабочих дней после подписания договора Исполнитель совместно с Заказчиком составляет календарный график (Приложение № 24 к настоящему Договору) обследования Объектов (Оборудования) Заказчика и представляет на утверждение Заказчику.

4.1.2. В течение <5 (пяти) > рабочих дней после согласования графика Заказчиком, Стороны приступают к обследованию Объектов, согласно графика, руководствуясь перечнем Объектов Заказчика (Приложение 11 к настоящему Договору), и перечнями технической документации на Объекты Заказчика (Приложение 11 к настоящему Договору), на предмет соответствия технического состояния эксплуатационным нормам и составляют Акты технического освидетельствования Объекта. (Приложение 17 к настоящему Договору).

4.1.3. В случае, если состояние Объекта соответствует эксплуатационным нормам, Стороны составляют Акт приема–передачи объекта от Заказчика Исполнителю на Техническое обслуживание (Приложение 19 к настоящему Договору).

4.1.4. Объект считается принятым на Техническое обслуживание с момента подписания Акта приема–передачи объекта Исполнителем.

4.1.5. В случае, если состояние какого-либо Оборудования на Объекте не соответствует эксплуатационным нормам, Сторонами в Актах технического освидетельствования Объекта (Приложение 17 к настоящему Договору) указываются дефекты, неисправности, несоответствия проектной документации или Эксплуатационным нормам.

4.1.6. Объект, на котором составлен Акт, в котором зафиксированы недостатки, влияющие на вопросы промышленной, пожарной и экологической безопасности эксплуатации считается условно принятым на Техническое обслуживание до подписания Акта приема–передачи объекта на техническое обслуживание.

4.1.7. После составления Акта Сторонами в течение <10 рабочих> дней разрабатывается и Заказчиком утверждается Заявка на первоочередные Дополнительные работы (Приложение 9 к настоящему Договору) по устранению недостатков указанных в Акте технического освидетельствования Объекта.

4.1.8. Объект, на котором составлен Акт, в котором зафиксированы недостатки, не влияющие на вопросы промышленной, пожарной и экологической безопасности эксплуатации считается частично принятым на Техническое обслуживание до подписания Акта приема–передачи объекта на техническое обслуживание.

4.1.9. Дефекты, неисправности, несоответствие проектной документации или Эксплуатационным нормам Оборудования на Объекте, не влияющие на вопросы промышленной, пожарной и экологической безопасности эксплуатации устраняются проведением Дополнительных работ второй очереди в течение срока действия договора.

4.1.10. После устранения недостатков перечисленных в п.п. 4.1.6, 4.1.8. Сторонами подписывается Акт приема–передачи объекта на техническое обслуживание (Приложение 25 к настоящему Договору).

4.1.11. За <20 календарных> дней до окончания срока действия Договора Исполнитель, совместно с Заказчиком, приступают к обследованию Оборудования по Объектам (Приложение 11 к настоящему Договору), и перечнями технической документации на Объекты (Приложение 12 к настоящему Договору) на предмет соответствия технического состояния эксплуатационным нормам и составляют Акты технического освидетельствования Объекта (Приложение 17 к настоящему Договору).

4.1.12. В случае, если состояние какого-либо Оборудования на Объекте не соответствует эксплуатационным нормам Исполнитель приступает к устранению недостатков.

4.1.13. За <5 (пять)> рабочих дней до окончания срока действия Договора Исполнитель обязан устранить все выявленные дефекты, неисправности, несоответствие проектной документации или Эксплуатационным нормам зданий Оборудования на Объекте.

4.1.14. За <3 (три) > рабочих дня до срока окончания Договора Стороны составляют Акт выполненных работ (Приложение 7 к настоящему Договору) от Исполнителя Заказчику. >

<4.2. Порядок производства Работ:>

<4.2.1. С момента начала Работ по техническому обслуживанию оборудования и до их завершения Исполнитель ведет Журнал работ по форме, согласно Приложению №  8  к настоящему Договору, в котором отражается весь ход производства работ на объекте, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя. Каждая запись в журнале подписывается лицом, сделавшим ее.

4.2.2. Порядок производства плановых работ по техническому обслуживанию:

4.2.2.1. Исполнитель выполняет работы в объеме и в сроки, предусмотренные план-графиком технического обслуживания оборудования.

4.2.2.2. План-график технического обслуживания оборудования согласовывается Заказчиком и Исполнителем по форме Приложения № 3.1. на весь срок действия договора.

4.2.2.3. Исполнитель информирует перед началом каждого этапа Заказчика о готовности Исполнителя к началу производства Работ по техническому обслуживанию.

4.2.2.4. Заказчик проверяет соблюдение Исполнителем требований к организации и производству Работ, изложенных в Требованиях заказчика (Приложение № 12 к настоящему Договору). В случае отсутствия нарушений вносит в Журнал работ запись о разрешении производства Работ. В случае выявления нарушения осуществляет действия, изложенные в п. 4.2.2.7 настоящего приложения.

4.2.2.5. Исполнитель приступает к выполнению Работы только при наличии в Журнале работ записи Заказчика о разрешении производства Работы.

4.2.2.6. Заказчик производит контроль выполнения Исполнителем всех Работ.

4.2.2.7. В случаях нарушения Исполнителем условий настоящего Договора, представитель Заказчика вносит соответствующую запись в Журнал работ, указывает сроки устранения, оформляет в двух экземплярах Акт выявленных нарушений по форме Приложения №  10  к настоящему Договору и подписывает у Исполнителя.  Один экземпляр Акта передается Исполнителю.

4.2.2.8. В случае если Исполнитель уклоняется от направления своего представителя для подписания Акта выявленных нарушений, то Заказчик вправе составить и подписать указанный Акт в одностороннем порядке, при этом такой Акт будет иметь юридически обязательную силу для обеих сторон настоящего Договора.

4.2.2.9. В течение <число> рабочего дня с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования, Журнал должен быть предоставлен Заказчику для ознакомления. Журнал работ хранится у Исполнителя и предоставляется Заказчику перед каждым этапом проведения работ. Представитель Исполнителя должен сам предоставить Журнал работ Заказчику, в случае необходимости.

4.3. Производство Дополнительных/Аварийных работ.

4.3.1. Производство Дополнительных/Аварийных работ осуществляется согласно п. 3.4 Требований Заказчика (Приложение №12 к настоящему Договору). Виды и стоимость Дополнительных/Аварийных работ согласована в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.3.2. Все Дополнительные/Аварийные работы в обязательном порядке заносятся в Журнал выполненных работ, оформляются согласно п. 4.2.1 настоящего Приложения.

4.3.3. В случае нарушения условий выполнения Дополнительных/Аварийных  работ, Заказчик осуществляет действия, изложенные в п. 4.2.2.7. настоящего Приложения к Договору.  >

<4.4. Порядок сдачи – приемки Работ:>

<4.4.1. Приемка выполненных плановых Работ по техническому обслуживанию оборудования производится по частям. Первая часть – <ежедневная/еженедельная> приемка выполненной Работы (Приёмка этапа выполненной работы). Вторая часть -  <ежемесячная>  приемка Работ выполненных за отчетный месяц.

4.4.2. Приемка этапа выполненной Работы.

<4.4.2.1. Представитель Исполнителя, в течение  <0,5/1/2/3 и т.д.> часов  с момента окончания этапа работ, информирует представителя Заказчика об окончании производства этапа Работы и готовности к сдаче выполненной Работы представителю Заказчика.

4.4.2.2. Приемка выполненной Работы производится Заказчиком в течение  <1 /2/3 и т.д> часов  с момента получения информации от Исполнителя о готовности Работы к приемке.

4.4.2.3. При отсутствии недостатков, замечаний, Заказчик вносит запись в Журнал Работ о приемке этапа выполненной Работы. Журнал Работ хранится у Заказчика и предоставляется Исполнителю перед каждым очередным Этапом, а затем сдаётся обратно.

4.4.2.4. При наличии  недостатков, замечаний, Заказчик в Журнале Работ вносит запись о выявленных недостатках, указывает сроки их устранения. Этап выполненной Работы не принимаются. В случае нарушения условий выполнения Работ условиям настоящего Договора, Заказчиком оформляется Акт выявленных нарушений, согласно п. 4.2.2.7  настоящего приложения.

4.4.2.5. Исполнитель в кратчайший срок за свой счет устраняет выявленные Заказчиком недостатки и повторно предъявляет их Заказчику (п. 4.4.2.1. настоящего приложения).

4.4.3.  <Ежемесячная >  приемка выполненных Работ.

4.4.3.1.  <Ежемесячная>  приемка выполненных Работ осуществляется при условии:

- окончания проведения этапов Работ за отчетный месяц;

- устранения закрытия всех замечаний/нарушений в журнале работ, срок окончания которых значится как дата окончания отчетного периода, по которому(-ым) производится приемка.

4.4.3.2. <Ежемесячно> , в срок до  <число>  числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель составляет и направляет на согласование Заказчику:

- Акт выполненных работ (Приложение №  7  к настоящему Договору)  с приложением фотокопий страниц Журнала выполненных Работ с принятыми Заказчиком этапами Работ;

4.4.3.3.   После проверки выполненых Работ Заказчик делает запись о принятии работ и ставит подпись о согласии с качественно выполненными Работами.

4.4.3.3. Исполнителем в Стейтмент за соответствующий отчетный период включаются только те Работы, относительно которых в Журнале Работ Заказчиком сделана отметка о приемке Работ. >

Подписи Сторон:

| Заказчик: <Управляющий директор> /<(ФИО подписанта>/ < М.П.> | Исполнитель: __ <Генеральный директор> ____/<ФИО подписанта>/ < М.П.> |
| --- | --- |