«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

г. Обнинск						                         «____» ___________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Говердовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора и своевременно в порядке, установленном настоящим Договором, сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу «_____________ _____________________________________________________________________________» (далее - работа) в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Общий срок выполнения работ по настоящему Договору: с 01.08.2014 по 12.01.2015.

1.3. Наименование, начальный и конечный сроки выполнения этапов, их стоимость и результаты работ определяются Календарным планом (Приложение № 2).

1.4. Научные, технические, экономические и другие требования к работам, указанным в п. 1.1. настоящего Договора, определены Техническим заданием на весь период выполнения работы по настоящему Договору (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Основанием для выполнения работ по настоящему Договору является договор от 01.04.2011 г. № 3898, заключенный между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ОАО «АКМЭ-инжиниринг» (далее Гензаказчик) и протокол рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений от ________ № _______________.

1.6. Заказчик для выполнения Договора поставляет давальческий материал в виде круга Д.65 КД 1750 мм из стали 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) в количестве не менее 630кг. Срок поставки – до 11.08.2014. В случае задержки поставки давальческого материала срок выполнения работ по договору продляется на количество дней задержки.

2. Стоимость и порядок расчетов

2.1.	Цена работ по настоящему Договору в соответствии с Протоколом согласования цены (Приложение № 3) составляет – ____ (_____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - ________ (__________________) рублей ___ копеек.

2.2. Оплата работ производится Заказчиком в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора.

2.3. Дата оплаты – дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Заказчик производит оплату в размере 100 % от стоимости работ по настоящему Договору в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, и представлении счета-фактуры, счета на оплату выполненных работ при условии поступления денежных средств от Гензаказчика на эти цели.

3. Порядок приемки и сдачи работы

3.1. При завершении работ (этапа) Исполнитель направляет Заказчику письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным, акт сдачи-приемки работ по соответствующему этапу Календарного плана (4 экземпляра, оформленные, заверенные печатью и подписанные со стороны Исполнителя) по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Договору, и документы, указанные в графе «Результаты работ» Календарного плана.

3.2. Заказчик обязан ознакомиться с результатами работ в течение 10 (десяти) дней с даты их получения, подписать акт сдачи-приемки работ и заверить его печатью. В случае отказа от приемки работ Заказчик в тот же срок должен направить Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным мотивированный отказ от приемки работ с указанием их недостатков.

3.3. В течение 3 (трех) дней после подписания акта сдачи-приемки работ Заказчик направляет Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным оригинал подписанного акта сдачи-приемки работ.

3.4. В течение 2 (двух) дней после получения от Заказчика копии подписанного акта Исполнитель направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным оригиналы счета и счета-фактуры.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны составляют двусторонний рекламационный акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае уклонения Исполнителя от подписания указанного рекламационного акта или не согласования его условий в разумный срок, устанавливается максимальный срок на устранение выявленных Заказчиком недостатков - 15 (пятнадцать) дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки в указанные выше сроки и повторно предъявить результаты работ к сдаче-приемке. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) дней после полного устранения Исполнителем всех выявленных недостатков. В случае, если Исполнитель не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Исполнителя.

3.6. Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика досрочно сдать выполненную работу, а Заказчик вправе принять и оплатить ее досрочно.

3.7. Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика привлекать к исполнению настоящего Договора субподрядчиков. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения договорных обязательств субподрядчиками.

3.8. Исполнитель в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора обязан представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего Дополнительного соглашения, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекции ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса с отчеткой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.

3.9. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в случае непредставления Исполнителем подтверждающих документов указанных в пункте _._ настоящего договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае нарушения Заказчиком срока окончательной оплаты выполненных работ (п. 2.4 настоящего Договора) Заказчик по требованию Исполнителя выплачивает Исполнителю пени в размере 0,03% от суммы, оплата которой просрочена,  за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня совершения платежа. Заказчик несет ответственность в соответствии с настоящим пунктом в случае нарушения сроков оплаты выполненных работ более чем на 30 (тридцать) дней с даты получения им денежных средств от Генерального заказчика на эти цели.

4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (этапа) (п. 1.3. настоящего Договора) и/или сроков устранения выявленных Заказчиком недостатков (п. 3.5. настоящего Договора) Исполнитель по требованию Заказчика выплачивает Заказчику пени в размере 0,03% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня завершения выполнения работ, определяемого по дате составления акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ (этапа) (п. 1.3. настоящего Договора) более чем на 15 (пятнадцать) дней либо не устранения выявленных Заказчиком недостатков в сроки, установленные п. 3.5. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться, полностью или частично, от исполнения настоящего Договора, письменно (факсом) уведомив об этом Исполнителя, при этом настоящий Договор считается расторгнутым, а Исполнитель обязуется не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения такого уведомления возвратить Заказчику оплаченные по настоящему Договору суммы, за вычетом стоимости работ выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком, уплатить начисленные пени и штрафы, а также возместить все иные убытки, возникшие у Заказчика.

4.4. В том случае, если в результате нарушения Исполнителем условий Договора Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации расторг Договор или Договор был расторгнут по решению суда, а работы, являющиеся предметом Договора, так и не будут выполнены (частично или в полном объеме), Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени, предусмотренные пунктом 4.3. Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.

4.5. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, односторонний отказ от его исполнения вступает в силу с даты, указанной в соответствующем письме (факсе) Заказчика.

4.6. Уплата штрафов и пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в связи с исполнением настоящего Договора.

5. Форс-мажор

5.1. Обе Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (а именно: пожар, наводнение, стихийные бедствия, война и другие неуправляемые обстоятельства за пределами возможности контроля любой из Сторон). Срок исполнения настоящего Договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

5.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 15 (пятнадцати) дней с даты наступления и прекращения таких обстоятельств сообщить о характере непреодолимой силы и её влиянии на исполнение настоящего Договора и предъявить акт о происхождении этих обстоятельств, выданный соответствующим компетентным органом РФ.

5.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 90 (девяноста) дней и не проявляют признаков скорейшего прекращения, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения или требования каких-либо финансовых санкций.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов.

6.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

6.3. Заказчик вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора, в ЗАО «Гринатом» на условиях сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа на основании соглашения о конфиденциальности № 22/2582-Д от 09.11.2012 между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ЗАО «Гринатом», без предварительного согласия Исполнителя.

7. Собственность

7.1. Право собственности на материальные результаты работ по настоящему Договору  возникает у Заказчика в день подписания акта сдачи-приемки работ (этапа) Заказчиком.

7.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, используемые при выполнении работ по настоящему Договору и полученные Исполнителем до заключения настоящего Договора или независимо от него (без участия Заказчика), остаются у Исполнителя, и могут быть переданы Заказчику или третьим лицам по просьбе Заказчика на основании отдельного договора.

Исполнитель обязан письменно согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые единолично или совместно с иными лицами принадлежит Исполнителю.

7.3. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика в двадцатидневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего Договора результате работы, способном к правовой охране, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до даты исполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Договором обязательств.

9. Дополнительные условия.

9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы после его передачи несет Заказчик.

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

9.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, за исключением своих законных правопреемников и случаев, предусмотренных законом, без письменного согласия на это другой Стороны.

9.5. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.6. Дополнения и изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, при условии их подписания обеими Сторонами.

9.7. Стороны гарантируют друг другу, что сведения по бенефициарам содержатся в _____________________________________________________________ и являются полными, точными и достоверными и актуальными на дату подписания настоящего Договора.

При изменении Сведений у одной из Сторон, эта Сторона обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или их уполномоченным должностным лицом.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской  Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора и предъявления требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения одной стороной соответствующего письменного уведомления от другой стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

9.8. Исполнитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания каждого календарного квартала, в течение срока действия настоящего Договора, направляет Заказчику акт сверки расчетов.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сверки расчетов обязан его подписать или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта с приложенным встречным актом сверки расчетов.

Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа подписать встречный акт сверки расчетов, либо созвать согласительную комиссию из представителей обеих Сторон для урегулирования разногласий.

9.9. Список приложений к настоящему Договору (все приложения должны быть пронумерованы):

- Техническое задание;

- Календарный план;

- Протокол согласования цены;

- Форма акта сдачи-приемки.

10. Реквизиты Сторон.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» Адрес: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1 БИК 042007835 ИНН: 4025024829 КПП: 402501001 Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеж к/с 30101810100000000835 р/с 40502810024250000564 |
| --- | --- |
| ________________ «___» ___________ 2014 г. М.П. | Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» ________________ А.А. Говердовский «___» ___________ 2014 г. М.П. |

Приложение №1

к договору

№ __________________________

от «___» ____________ 2014 г.

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» |
|  | ______________________ А.А. Говердовский «____» ____________ 2014г. М.П. |

Номер ведомственной

регистрации ________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение

опытно-конструкторской работы

«Освоение промышленного производства труб из сталей 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) и 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД) нового исполнения. Корректировка ТУ в части внесения новых размеров. Изготовление опытных партий труб с проведением приемочных испытаний»

2014

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Освоение промышленного производства труб из сталей 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) и 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД) нового исполнения. Корректировка ТУ в части внесения новых размеров. Изготовление опытных партий труб с проведением приемочных испытаний

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

2.1.1 Освоить технологию производства труб размерами 40х1х1500 мм, 17х0,5х100кр мм, 11,1хвн.10,1х1600 мм из стали 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) и 40х1х1100 мм из стали 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД). Откорректировать требования ТУ в части внесения новых размеров труб из сталей марок 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) и 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД). 2.1.2 Изготовить опытную партию труб размерами 40х1х1500 мм в количестве 90 м, 17х0,5х100кр мм в количестве 15 м, 11,5хвн.10,1х1600 мм в количестве 190 м из стали 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) и 40х1х1100 мм в количестве 22 м из стали 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД). Провести приемочные испытания и присвоить технологической документации и ТУ в части изготовления труб нового исполнения литеры О1 с последующей поставкой Заказчику в количестве определенном в ТЗ. 2.1.3 Трубы размерами 40х1х1500 мм в количестве 90 м, 17х0,5х100кр мм в количестве 15 м, 11,5хвн.10,1х1600 мм в количестве 190 м из стали 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) изготавливаются из давальческого материала Заказчика (круг Д.65 КД 1750 мм из стали 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) в количестве не менее 630 кг). Труба 40х1х1100 мм в количестве 22 м из стали 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД) изготавливается из собственного сырья Исполнителя.

Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)

№ п/п; Содержание работы; Результаты работы; Срок исполнения. начало; окончание. 1; Разработка технологической документации, оформление изменений технических условий, разработка и оформление программы приемочных испытаний; Программа приемочных испытаний; извещение об изменении к ТУ; 01.08.2014; 31.08.2014. 2; Изготовление опытных партий труб 40х 1 х 1500, 17х0,5х 100кр, 11,1хвн10,1x1600 из стали 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) и 40x1x1100 из стали 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68- ИД), изготовление СОП. Проведение приемочных испытаний и присвоение технологической документации и ТУ в части изготовления труб нового исполнения литеры О1 с последующей поставкой Заказчику в количестве определенном в ТЗ.; Протокол приемочных испытаний; акт работы комиссии; паспорта на трубы; накладные на опытные партии труб; 01.08.2014; 12.01.2015.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Трубы размерами 40х1х1500 мм, 17х0,5х100кр мм, 11,1хвн.10,1х1600 мм из стали 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) и 40х1х1100 мм из стали 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД) применяются для изготовления элементов конструкции ПЭЛ реакторной установки СВБР-100.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Основные требования к выполнению работы

4.1.1 Технические требования на изготовление труб размерами 40х1х1500 мм, 17х0,5х100кр мм, 11,1хвн.10,1х1600 мм из стали 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш). 4.1.1.1 Трубы должны изготавливаться из прутков, поставляемых Заказчиком. 4.1.1.2 Размеры труб и предельные отклонения по наружному диаметру, толщине стенки и внутреннему диаметру должны соответствовать указанным в таблице 1. Таблица 1 Размер трубы; Наружный диаметр, мм; Толщина стенки, мм; Внутренний диаметр, мм; Длина/кратность, мм. 40х1х1500; 40,0 ± 0,2; 1,0 ± 0,1; 1500+20. 17х0,5х100кр.; 17,0 ± 0,15; 0,5 ± 0,05; кр.100. 11,1хвн.10,1х1600; 11,1; 10,1; 1600+20. 4.1.1.3 Трубы кратной длины в пределах мерной должны изготавливаться с припуском на каждый рез + 5 мм. 4.1.1.4 Допуск прямолинейности образующей поверхности труб размерами 17х0,5 мм и 11,1хвн.10,1 мм – 1 мм на любом участке трубы длиной 1 м (допуск зависимый). Допуск прямолинейности образующей поверхности трубы размером 40х1 мм – 1,5 мм на любом участке трубы длиной 1 м (допуск зависимый). 4.1.1.5 Концы труб должны быть обрезаны и зачищены от заусенцев. 4.1.1.6 Химический состав (массовая доля элементов) металла труб должен соответствовать требованиям, установленным для трубной заготовки. 4.1.1.7 Трубы должны быть термообработаны в вакууме или среде защитных газов по режимам и порядке определенном технологической инструкцией. 4.1.1.8 Величина зерна феррита стали термообработанных труб должна быть не крупнее номера 7 по ГОСТ 5639. 4.1.1.9 Трубы должны выдерживать испытания на растяжение. Механические свойства труб при испытании на растяжение должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2. Таблица 2 Номинальная температура испытаний, °С; Механические свойства труб, не менее. Временное сопротивление σв, МПа (кгс/мм2); Предел текучести (условный) σ0,2, МПа (кгс/мм2); Относительное удлинение, δ5, %. 2; 735 (75); 588 (60); 12. 600; 294 (30); 245 (25); 20. 4.1.1.10 Трубы должны выдерживать испытание внутренним гидравлическим давлением по ГОСТ 3845. Пробное давление должно рассчитываться по ГОСТ 3845. При расчете допускаемое напряжение (R) в стенке трубы 588 МПа (60 кгс/мм2). Время выдержки при пробном давлении не менее 10 с. Способность труб выдерживать внутреннее гидравлическое давление обеспечивается технологией производства и гарантируется изготовителем без проведения испытаний. 4.1.1.11 На наружной и внутренней поверхностях труб не допускаются трещины, плены, волосовины, раковины, закаты, включения. 4.1.1.12 На наружной и внутренней поверхностях труб допускаются механические дефекты - риски, царапины, вмятины, отпечатки, обусловленные способом производства, глубиной не более 0,03 мм. 4.1.1.13 Допускается местная зачистка дефектов или сплошная шлифовка поверхности труб, не выводящая геометрические размеры труб за предельные отклонения. 4.1.1.14 Шероховатость наружной и внутренней поверхностей труб и мест зачистки дефектов или шлифовки должна быть не более 0,80 мкм по параметру Ra ГОСТ 2789. 4.1.1.15 Трубы должны подвергаться ультразвуковому контролю (УЗК) сплошности материала и наличия дефектов на наружной и внутренней поверхностях. Не допускаются на поверхностях и в толще стенки труб дефекты, превышающие по своей эквивалентной отражающей способности искусственные дефекты (ИД) на стандартных образцах предприятия (СОП), а именно, отраженный УЗ сигнал от дефектов не должен превышать по амплитуде УЗ сигнал от ИД СОП. 4.1.1.16 В качестве ИД для настройки аппаратуры УЗК должна использоваться риска продольной и поперечной ориентации на внутренней и наружной поверхностях труб глубиной (9 ± 1)% от номинальной толщины стенки, длиной 5+2 мм, углом раскрытия (30 ± 5)°. 4.1.1.17 Материал труб должен быть идентифицирован. 4.1.1.18 На каждой трубе маркируют номер партии и порядковый номер трубы в партии на участке не более 20 мм от торца трубы. Замаркированный участок мерных труб входит в длину, определяемую заказом. В случае поставки труб кратной длины маркируют один конец трубы. Маркированный участок входит в общую длину трубы. Допускается маркировать номер технологической партии и номер трубы в технологической партии. 4.1.1.19 Трубы должны быть упакованы в пакеты методом последовательной закатки каждой трубы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 или оберточную бумагу по ГОСТ 8828 или по ГОСТ 8273 (кроме марок Е, Ж), или в бумагу, изготовленную по другой нормативной документации с нормами не ниже норм бумаги марки Д по ГОСТ 8273. Пакет должен быть перевязан не менее чем в трех местах по длине шпагатом по ГОСТ 17308 или шпагатом, изготовленным по другой нормативной документации с нормами по разрывной нагрузке не менее 49 Н (5 кгс), и уложен в ящик. Допускается упаковка труб диаметром более 20 мм слоями. Каждый слой должен быть проложен упаковочной бумагой и уплотнен по стенкам ящика бумагой или картоном по ГОСТ 7376 с целью исключения продольного и поперечного перемещения труб при транспортировании. Допускается упаковка в один ящик нескольких партий труб. Упаковка должна обеспечивать чистоту и сохранность труб при транспортировке и хранении. 4.1.1.19.1 К каждому ящику прилагаются упаковочный лист (вкладывается внутрь ящика) и ярлык (крепится к ящику) с указанием: - наименования предприятия-изготовителя; - обозначения труб по настоящим техническим условиям; - номера партии; - количества труб (в штуках и метрах). 4.1.1.19.2 Каждая партия труб сопровождается паспортом (вкладывается в ящик). 4.1.1.19.3 Остальные требования по ГОСТ 10692. 4.1.2 Технические требования на изготовление труб размерами 40х1х1100 мм из стали 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД). 4.1.2.1 Трубы должны изготавливаться из трубной заготовки, соответствующей техническим требованиям на заготовку, производимую ОАО «Металлургический завод «Электросталь» по ТУ 14-131-960-2001, или эквиваленту. Соответствие требованиям Заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем ТЗ характеристикам требуемого к закупке товара, изложенным в пунктах 4.1.2.1.1- 4.1.2.1.8 настоящего ТЗ. 4.1.2.1.1 Химический состав должен соответствовать требованиям указанным в таблице 3. Таблица 3 Массовая доля элементов, %. С; Si; Mn; S; P; Cr; Ni; Mo; Ti; V; B; Co; N; Al. 0.05 0.08; 0.3 0.6; 1,3 2,0; не более 0,012 0,02; 15,5 17,0; 14,0 15,5; 1,9 2,5; 0,2 0,5; 0,1 0,3; 0,002 0,005; не более 0,02 0,020; н.б. 0,05. Примечания: В готовой продукции допускается отклонение по массовой доле марганца минус 0,3%, алюминия плюс 0,05%, кремния плюс 0,5%. Отношение массовой доли титана к массовой доле углерода должно быть не менее 4. По требованию заказчика сталь 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68- ИД) выплавляется с массовой долей фосфора 0,015+0,03%. 4.1.2.1.2 На поверхности трубной заготовки местные дефекты не допускаются, если их глубина превышает ¾ предельного отклонения, считая от фактического размера. 4.1.2.1.3 Уков или коэффициент вытяжки заготовки должен быть не менее 4,5. 4.1.2.1.4 Трубную заготовку поставляют без термообработки. 4.1.2.1.5 Механические свойства при комнатной температуре и при повышенных температурах 375оС и 650оС и длительная прочность при температуре 650оС, определяемые на продольных термически обработанных образцах, должны соответствовать требованиям указанным в таблице 4. Таблица 4 Рекоменду-емый режим термической обработки; Т испы-тания оС; Механические свойства, не менее; Длительная прочность. Временное сопротив- ление σв Н/мм2 (кгс/мм2); Предел текучести σ0,2 Н/мм2 (кгс/мм2); Относитель-ное удлинение σ5, %; Постоянно приложенное напряжение Н/мм2 (кгс/мм2); Время до разрушения не менее час.. Закалка (1050-1100) оС охлаждение на воздухе или в воде; Комнатная 375 650; 490 (50) 350 (36) 310 (32); 196 (20) 147 (15) 118 (12); 40 30 30; --- --- 216 (22); --- --- 100. Примечание: Термическая обработка производится в заготовках размером Д. 20-25мм. 4.1.2.1.6 В трубной заготовке содержание нитридной и карбонитридной фазы не должно превышать по максимальному баллу 3,0 балла ГОСТ 1778. По соглашению сторон допускается содержание нитридной и карбонитридной фазы до 3,5 балла. 4.1.2.1.7 Сталь должна обладать стойкостью к межкристаллитной коррозии по ГОСТ 6032. 4.1.2.1.8 Заготовка подвергается УЗК по I группе ГОСТ 21120 4.1.2.2 Размеры труб и предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки должны соответствовать указанным в таблице 5. Таблица 5 Размер трубы; Наружный диаметр, мм; Толщина стенки, мм; Длина/кратность, мм. 40х1х1100; 40,0 ± 0,2; 1,0 ± 0,1; 1100+20. 4.1.2.3 Допуск прямолинейности образующей поверхности труб 1 мм на любом участке трубы длиной 1 м (допуск зависимый). 4.1.2.4 Концы труб должны быть обрезаны и зачищены от заусенцев. 4.1.2.5 Химический состав материала труб (массовая доля элементов) должен соответствовать нормам, установленным для трубной заготовки. 4.1.2.6 Загрязненность материала труб неметаллическими включениями при оценке по максимальному баллу не должна превышать: - кислородные (оксиды, силикаты) строчечные, кислородные глобулярные (точечные) и сульфиды - 0,5 балла каждого вида; - сумма вышеуказанных видов включений в одном поле зрения по наихудшему месту шлифа - 1,0 балла - карбонитридов и нитридов - 1,5 балла. 4.1.2.7 Трубы предготового размера (перед последним технологическим переходом) должны быть термообработаны в вакууме или в среде защитных газов по режимам и порядках определенных технологической инструкцией. 4.1.2.8 Величина зерна аустенита стали термообработанных труб предготового размера должна быть от номера 7 до номера 10 по ГОСТ 5639. 4.1.2.9 Трубы должны поставляться в нагартованном состоянии со степенью холодной деформации ε = (20 ± 3)%, определяемой по формуле: ε = (1-1/μ)х100% (1), где μ - коэффициент вытяжки труб в последнем проходе, определяемый как частное от деления длин труб готового и предготового размера. 4.1.2.10 Трубы должны выдерживать испытания на растяжение. Механические свойства труб при испытании на растяжение должны соответствовать нормам, указанным: в таблице 6. Таблица 6 Номинальная температура испытаний, °С; Механические свойства, не менее. Временное сопротивление σв, МПа (кгс/мм2); Предел текучести (условный) σ0.2, МПа (кгс/мм2); Относительное удлинение δ5, %. 20; 686(70); 490(50); 15. 650; 392 (40); 343(35); 5. 4.1.2.11 Трубы должны выдерживать испытание на стойкость к МКК по ГОСТ 6032. 4.1.2.12 Трубы должны изготавливаться с поверхностями после термообработки в вакууме или среде защитных газов. 4.1.2.12.1 На наружной и внутренней поверхностях труб не допускаются плены, трещины, закаты, раковины, волосовины, включения. 4.1.2.12.2 На наружной и внутренней поверхностях допускаются механические дефекты: риски, царапины, вмятины, отпечатки, обусловленные способом производства, глубиной не более 0,05 мм. Допускается местная зачистка дефектов или сплошная шлифовка поверхности труб, не выводящие диаметр и толщину стенки за минусовые предельные отклонения. 4.1.2.13 Шероховатость наружной и внутренней поверхностей и мест зачистки дефектов или шлифовки должна быть не более 1,60 мкм по параметру Ra ГОСТ 2789. 4.1.2.14 Трубы должны быть подвергнуты ультразвуковому контролю (УЗК) сплошности металла и наличия дефектов на наружной и внутренней поверхностях. Не допускаются на поверхностях и в толще стенки труб дефекты, превышающие по своей эквивалентной отражающей способности искусственные дефекты (ИД) на стандартных образцах предприятия (СОП), а именно, отраженный ультразвуковой сигнал от дефектов не должен превышать по амплитуде ультразвуковой сигнал от ИД СОП. 4.1.2.14.1 В качестве ИД для настройки аппаратуры УЗК должны использоваться риски треугольной формы продольной и поперечной ориентации на наружной и внутренней поверхностях глубиной (4,5 ± 0,5)% от номинальной толщины стенки, длиной (5 ± 1) мм, углом раскрытия (30 ± 5)°. 4.1.2.15 Материал труб должен быть идентифицирован. 4.1.2.16 На каждой трубе маркируют номер партии и порядковый номер трубы в партии, на участке длиной не более 20 мм от торца трубы. Маркированный участок мерных труб входит в длину, определяемую заказом. Допускается маркировать номер технологической партии и номер трубы в технологической партии. 4.1.2.17 Трубы должны быть упакованы поштучно в бумагу по ГОСТ 8828 или по ГОСТ 8273 (кроме марок Е и Ж) или бумагу, изготавливаемую по другой нормативной документации, с нормами не ниже норм бумаги марки Д по ГОСТ 8273 и уложены в ящик. 4.1.2.17.1 Допускается упаковка в один ящик нескольких партий труб. 4.1.2.17.2 К каждому ящику прилагается упаковочный лист (вкладывается внутрь ящика) и ярлык (крепится к ящику) с указанием: -наименования предприятия-изготовителя; -обозначения труб по настоящим техническим условиям; -номера партии; -количества труб (в штуках и метрах). 4.1.2.17.3 Каждая партия труб сопровождается паспортом. 4.1.2.17.4 Остальные требования по ГОСТ 10692.

Подраздел 4.2 Внедрение результатов работы

Изготовленные трубы необходимы для изготовления штатных изделий РУ СВБР-100.

Подраздел 4.3 Используемая нормативная документация

Технология должна обеспечить получение бесшовных особотонкостенных труб, соответствующих техническим требованиям для сталей 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) и 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД) изложенным в разделе 4 настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1 Контроль и приемка труб осуществляется ОТК предприятия-изготовителя. Контроль и приемка труб проводится в соответствии с требованиями технических условий и технологического процесса изготовления труб изложенными в разделе 6 настоящего технического задания. 6.2 Трубы принимаются партиями. Партия должна состоять из труб одного сортамента, стали одной плавки, одного режима и метода термообработки и сопровождаться одним паспортом. Количество труб в партии должно быть не более 200 шт. 6.3 Контроль химического состава стали труб - сплошной, по паспортам на трубную заготовку или пруток. Данные о химическом составе стали труб из паспорта на трубную заготовку или пруток переносятся в паспорт на трубы, кроме данных о содержании углерода в стали 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД). 6.4 Контроль размеров, прямолинейности, внешнего вида наружной поверхности, внешнего вида внутренней поверхности труб на наличие недопустимых дефектов, режимов термообработки, УЗК сплошности металла и наличия дефектов на поверхностях труб, идентификации материала труб, маркировки и упаковки - сплошной. 6.5 Контроль механических свойств, внешнего вида внутренней поверхности труб из стали 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) на наличие допустимых механических дефектов, внешнего вида внутренней поверхности труб, шероховатости и чистоты поверхности, величины зерна, проводят на 3% труб партии, но не менее чем на трех трубах. Контроль механических свойств, внешнего вида внутренней поверхности труб из стали 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД) на наличие допустимых механических дефектов, массовой доли углерода, загрязненности стали труб неметаллическими включениями, стойкости к МКК, шероховатости поверхности, проводят на 3% труб партии, но не менее чем на трех трубах. При проведении контроля на образцах от каждой трубы отрезают по одному образцу для каждого вида испытаний. При поставке труб мерной или кратной мерной длины допускается образцы отбирать до резки труб на мерные длины с распространением результатов испытаний на каждую длину. 6.6 Оценку степени холодной деформации труб из стали 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД) проводят на 10 % труб от партии. 6.7 Контроль чистоты поверхности труб из стали 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД) проводится на 5 % труб партии, но не менее чем на пяти трубах. 6.8 При получении неудовлетворительных результатов какого-либо из видов контроля по п.6.5, 6.6, 6.7 хотя бы на одной трубе, по нему проводят повторное испытание на удвоенном количестве труб той же партии, не подвергавшихся контролю. При удовлетворительных результатах повторных испытаний (все трубы выдержали испытания) их распространяют на всю партию. При получении неудовлетворительного результата повторного контроля хотя бы на одной трубе, партию подвергают сплошному контролю по данному виду испытаний. 6.9 Трубы, не выдержавшие испытания при выборочном и сплошном контроле, забраковываются. Трубы, забракованные по чистоте поверхности, допускается подвергать дополнительной очистке и повторному контролю чистоты поверхности. 6.10 По результатам контроля оформляется паспорт, в который заносятся результаты контроля и испытаний труб. Один экземпляр направляется заказчику, другой – хранится на предприятии-изготовителе. 6.11 Транспортирование и хранение труб производится в соответствии с требованиями ГОСТ 10692.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

с 01.08.2014 по 12.01.2015

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

8.1 Контроль наружного диаметра труб проводят микрометром МК 2 класса точности ГОСТ 6507 или калибрами-скобами с исполнительными размерами по ГОСТ 24853 по концам и середине трубы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. 8.2 Контроль внутреннего диаметра проводят нутрометром индикаторным 2 класса точности ГОСТ 868 или другим нутрометром с погрешностью измерения ± 0,005 мм. Контроль проводить на глубине не менее 30 мм от торцов труб в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Допускается контролировать внутренний диаметр непроходными и проходными калибрами-пробками с исполнительными размерами по ГОСТ 24853. Контроль проходными калибром-пробкой проводить на глубину не менее 50 мм. 8.3 Контроль толщины стенки труб проводят микрометром типа МТ-25 2 класса точности по ГОСТ 6507 или микрометром (или стенкомером) с погрешностью измерения ± 0,005 мм. Контроль производить по концам трубы на расстоянии не менее 5 мм от торцов в четырех точках, равномерно расположенных по окружности сечения трубы. 8.4 Арбитражные средства измерения: - наружного диаметра – микрометр; - внутреннего диаметра – нутромер с погрешностью измерения ± 0,005 мм; - толщины стенки – микрометр с погрешностью измерения ± 0,005 мм. 8.5 Длину труб контролируют рулеткой 3 класса точности ГОСТ 7502. 8.6 Прямолинейность образующей поверхности труб контролируют поверочной линейкой типа ШД 2-го класса точности ГОСТ 8026 и набором щупов № 3 класс 2. Метод измерения по ГОСТ 26877. 8.7 УЗК сплошности металла и наличия дефектов на наружной и внутренней поверхности труб проводят по всей длине труб за исключением участков не более 30 мм от торцов. 8.8 Контроль химического состава материала труб – по паспортам на трубную заготовку (документальный). 8.9 Для труб из стали 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) испытания на растяжение проводят при температуре (20+15-10) °С по ГОСТ 10006, при температуре (600 ± 5) °С по ГОСТ 19040. Для труб из стали 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД) испытания на растяжение проводят при температуре (20+15-10) °С по ГОСТ 10006, при температуре (650 ± 5) °С по ГОСТ 19040. 8.10 Для труб из стали 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) оценку величины зерна феррита проводят на продольных шлифах методом сравнения с эталонными шкалами по ГОСТ 5639. 8.11 Для труб из стали 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД) массовая доля углерода контролируется инфракрасно-абсорбционным методом по ГОСТ 12344. Предельно допустимая погрешность измерения массовой доли углерода ± 0,008 %. Приемочное значение совпадает с нормой. 8.12 Контроль внешнего вида наружной поверхности труб проводят визуально сравнением с контрольными образцами внешнего вида. 8.13 Контроль внешнего вида внутренней поверхности труб с внутренним диаметром 11,2 мм и более проводят: - на наличие недопустимых дефектов (пп. 4.1.1.11, 4.1.2.12.1) с помощью видеоэндоскопа «K-Expert 6 6000-4»; - на наличие допустимых механических дефектов (пп. 4.1.1.12, 4.1.2.12.2) на образцах длиной не менее 50 мм, разрезанных вдоль образующей, визуально сравнением с контрольными образцами внешнего вида. 8.14 Контроль внешнего вида внутренней поверхности труб с внутренним диаметром менее 11,2 мм (пп. 4.1.1.11, 4.1.1.12, 4.1.2.12.1, 4.1.2.12.2) проводят на образцах длиной не менее 100 мм, разрезанных вдоль образующей. Контроль проводят визуально сравнением с контрольными образцами внешнего вида. 8.15 Контроль шероховатости наружной и внутренней поверхности труб проводят прибором SJ-201 фирмы «Mitutoyo» с диапазоном измерения параметра шероховатости Rа от 0,01 до 75 мкм и относительной погрешности измерения не более ± 3 % на образцах труб длиной не менее 50 мм. Приемочное значение совпадает с нормой. Допускается контроль шероховатости проводить на трубах. 8.16 Оценку степени холодной деформации труб из стали 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД) проводят измерением длины труб предготового и готовых размеров и расчетом по формуле 1 (п.4.1.2.9). 8.17 Испытание труб из стали 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД) на стойкость к МКК проводят методом АМУ или АМУФ по ГОСТ 6032. Арбитражный метод АМУ. 8.18 Контроль маркировки и упаковки проводят визуально.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

9.1.1 Исполнитель должен предъявить Заказчику для рассмотрения и приемки работы в соответствии с п. 2.2 настоящего ТЗ следующую документацию: акт сдачи-приемки выполненных работ; программу приемочных испытаний; акт работы комиссии; извещение об изменении к ТУ; протокол приемочных испытаний; акт об использовании давальческой заготовки; паспорта на трубы и накладные на опытные партии труб. 9.1.2 Технологическая, а при необходимости программная документация на трубы должна быть составлена по правилам, установленным соответствующими стандартами Единой системы технологической документации (ЕСТД) и Единой системы программной документации (ЕСПД).

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

9.2.1 Исполнитель направляет Заказчику уведомление о готовности представления результатов приемочной комиссии и акт о выполненных работах. 9.2.2 Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней после получения от Исполнителя акта сдачи-приемки выполненных работ и прилагаемых к нему отчетных материалов (в дальнейшем Документации), рассмотреть Документацию, и, приняв результаты, направить Исполнителю оформленный акт сдачи-приемки с указанием даты подписания или мотивированный отказ от приемки результатов работы. Проведение рецензирования отчетно-технической документации не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Исполнитель должен передать Заказчику документацию согласно п. 9.1.1 настоящего ТЗ.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Документация передается на бумажных носителях и в электронном виде. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R). При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. Состав и структура электронной версии должна быть идентична бумажному оригиналу.

РАЗДЕЛ 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1 Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода исполнения Договора и полученных результатов. 11.2 Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны. 11.3 Заказчик вправе передавать в многофункциональный общий центр обслуживания предприятий и организаций ГК «Росатом» ЗАО «Гринатом» сведения, касающиеся настоящего Договора с гарантией сохранения конфиденциальности и обеспечения защиты от несанкционированного доступа без предварительного согласия контрагента для ведения бухгалтерского и налогового учета операций, связанных с договором.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТУ | Технические условия |
| 2 | ПЭЛ | Поглощающий элемент |
| 3 | СОП | Стандартный образец предприятия |
| 4 | МКК | Межкристаллитная коррозия |
| 5 | ОТК | Отдел технического контроля |
| 6 | УЗК | Ультразвуковой контроль |
| 7 | ТЗ | Техническое задание |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

| От Исполнителя | ## От Заказчика |
| --- | --- |
|  | Первый заместитель директора ИРМиТ ______________________ А.А. Помещиков |
|  | Начальник отдела 6, Руководитель работ по договору № 3898 ________________________ О.А. Плаксин |
|  | Начальник УИС ________________________ В.Н. Дельнов |

Приложение №2

к договору

№ __________________________

от «___» ____________ 2014 г.

Календарный план на выполнение ОКР

«Освоение промышленного производства труб из сталей 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) и 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД) нового исполнения. Корректировка ТУ в части внесения новых размеров. Изготовление опытных партий труб с проведением приемочных испытаний»

| № п/п | Содержание работы | Результаты работы | Срок исполнения |  | Стоимость с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Разработка технологической документации, оформление изменений технических условий, разработка и оформление программы приемочных испытаний | Программа приемочных испытаний; извещение об изменении к ТУ | 01.08.2014 | 31.08.2014 |  |
| 2 | Изготовление опытных партий труб 40х 1 х 1500, 17х0,5х 100кр, 11,1хвн10,1x1600 из стали 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) и 40x1x1100 из стали 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68- ИД), изготовление СОП. Проведение приемочных испытаний и присвоение технологической документации и ТУ в части изготовления труб нового исполнения литеры О1 с последующей поставкой Заказчику в количестве определенном в ТЗ. | Протокол приемочных испытаний; акт работы комиссии; паспорта на трубы; накладные на опытные партии труб | 01.08.2014 | 12.01.2015 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| в т.ч. НДС: |  |  |  |  |  |

| От Исполнителя | От Заказчика |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор _________________ А.А. Говердовский |
|  | Первый заместитель директора ИМРиТ _________________ А.А. Помещиков |
|  | Начальник отдела 6 Руководитель работ по договору № 3898 ____________________О.А. Плаксин |

Приложение №3

к договору

№ __________________________

от «___» ____________ 2014 г.

ПРОТОКОЛ

согласования цены

на выполнение опытно-конструкторской работы:

«Освоение промышленного производства труб из сталей 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) и 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС68-ИД) нового исполнения. Корректировка ТУ в части внесения новых размеров. Изготовление опытных партий труб с проведением приемочных испытаний»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» А.А. Говердовский и от лица Исполнителя ___________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ в сумме - _____ (_______________ рублей ___ копеек) рублей, включая, в т.ч. НДС (18%) – ______ руб.(______________ рублей ___ коп.).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

| От Исполнителя: | От Заказчика: Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» |
| --- | --- |
| ______________________ «____» ____________ 2014 г. М.П. | _____________________ А.А. Говердовский «____» ____________ 2014г. М.П. |

Приложение №4

к договору

№ __________________________

от «___» ____________ 2014 г.

Форма Акта сдачи-приёмки выполненных ОКР

| НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ _____________________________________ Адрес: _______________________________ ИНН _____________ / КПП _____________ Наименование банка-получателя: ________ р/с __________________________________ к/с __________________________________ БИК ________________________________ | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» Адрес: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1 ИНН: 4025024829 КПП: 402501001 Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеж к/с 30101810100000000835 р/с 40502810024250000564 БИК 042007835 |
| --- | --- |

### А К Т №

сдачи-приемки опытно-конструкторской работы

по договору от «____» _______________ 20    г.  № ___________________________

составлен «   »                     20  г.

«___________________________________________________________».

(предмет договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя – ___________, действующий на основании __________, с одной стороны, и представитель Заказчика – ________ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» _______, действующий на основании _________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что ОКР удовлетворяет условиям договора и в надлежащем порядке оформлена.

Краткое описание ОКР:

Выполнен этап ___ календарного плана: «_________________________________________».

(наименование этапа в соответствии с календарным планом)

Выпущено: _____________________________________________________________.

(перечень зарегистрированной в установленном порядке отчетной документации в соответствии с календарным планом)

Договорная цена составляет по договору – _______ (_____________) рублей, в том числе НДС.

Стоимость выполненных работ по настоящему акту – ____________ (_____________) рублей, в том числе НДС.

Сумма аванса перечисленная по настоящему договору составляет __________ (___________) рублей, в том числе НДС.

Сумма аванса, засчитанная за выполненные этапы по настоящему акту, составила – _______ (______________) рублей, в том числе НДС.

Следует к перечислению по настоящему акту: - _____________ (______________) рублей, в том числе НДС.

| # Работу сдал: от Исполнителя | Работу принял: # от Заказчика # ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» |
| --- | --- |
| _______________ «____»___________________20 г. | _______________ «____»___________________20 г. |