
Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на разработку конструкторской документации для обеспечения дезактивации защитной камеры ОР ОТВС КК ХОЯТ зд.428 

«____» _____________ 2012

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора по проектированию и науке Кузина Александра Семеновича, действующего на основании доверенности № 719-07/095-11 от 21.12.2011 года, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется в сроки, предусмотренные настоящим Договором, выполнить: «Разработку конструкторской документации для обеспечения дезактивации защитной камеры ОР ОТВС КК ХОЯТ зд.428»  (далее – Работы) на основании предоставленного Заказчиком Технического задания (Приложение №1) и передать их результаты Заказчику в сроки, установленные в Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить их на условиях настоящего Договора.
1.2. Настоящий договор заключен в рамках исполнения обязательств Заказчика по договору от «___» _________ 20__ года № _____________ с филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» (далее Гензаказчик).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость Работ по Договору, включая НДС (Цена Договора), составляет _____________ (____________________) рублей __ копеек. Стоимость Работ без НДС составляет ________________ (__________________) рублей __ копеек. Сумма НДС составляет ______________ (_________________) рублей __ копеек.
2.2. Цена Договора включает в себя вознаграждение Исполнителя за надлежащее исполнение всех обязательств по Договору и компенсацию всех его издержек, связанных с исполнением настоящего Договора.
2.3. Цена Договора, установленная в п.2.1 Договора может быть изменена, по соглашению Сторон:
1) в случае изменения объемов Работ;
2) в случае изменений законодательства Российской Федерации, увеличивающих или уменьшающих установленные платежи по налогам и сборам.
2.4. В случае если в ходе выполнения Работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель должен своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае согласия Заказчика, производство дополнительных работ оформляется «Дополнительным соглашением об изменении объема Работ и Цены Договора», с приложением к нему соответствующего обоснования и сметной документации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН

3.1. Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя, а по согласованию Сторон путем передачи банковских векселей со сроком погашения до 1 года или другим способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
3.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или дата подписания акта приема-передачи векселей.
3.3. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком поэтапно при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ Исполнителя и оригинала счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ, в течение 10 рабочих дней с даты оплаты соответствующего  Акта сдачи-приемки работ по Генеральному Договору.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ –  с момента подписания договора.
4.2. Окончание выполнения Работ – не позднее «20» декабря  2012 года.
4.3. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом (Приложение №3).

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию на основании Календарного плана (Приложение № 3) и Технического задания (приложение №1). Вся отчетная документация предоставляется Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.
5.2. Сдача и приемка выполненных Работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон и оформляется актом выполненных Работ.
5.3. Исполнитель по окончании предусмотренного Календарным планом этапа Работ, в срок не позднее 20 (двадцатого) числа отчетного месяца, подписывает акт выполненных работ (в 2-х экземплярах) и направляет его в адрес Заказчика.
5.4. При наличии у Заказчика замечаний по качеству выполненных Работ или их не соответствию требованиям Договора, Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки Работ и вправе отказаться от исполнения Договора.
5.5. Приемка Документации завершается оформлением Акта сдачи-приемки работ по Этапу Договора, который подписывается Заказчиком при условии подписания Генеральным Заказчиком  Акта сдачи-приемки работ по  соответствующему этапу Генерального Договора.  
5.6. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Заказчика оформленного акта выполненных Работ обязан направить в адрес Заказчика счет-фактуру на выполненные Работы.
5.7. В случае досрочного выполнения Работ по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
6.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором Работ.
6.1.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ, участвовать вместе с Исполнителем в согласовании готовой документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.
6.1.3. В случае выполнения Работ на территории Гензаказчика: 
· обеспечить допуск персонала Исполнителя к месту производства Работ и провести инструктаж руководителей Исполнителя и лиц, непосредственно выполняющих Работы на территории АЭС;
· в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора передать Исполнителю Положения, Правила и Инструкции, регулирующие требования к персоналу Исполнителя и его поведение на площадке Заказчика;
· определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Исполнителю для выполнения Работ по Договору и передать их по акту приемки-передачи Исполнителю.

6.2. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:
6.2.1. В любое время контролировать ход Работ и соблюдение Исполнителем сроков их выполнения в соответствии с Календарным планом работ, не вмешиваясь в его деятельность. 
6.2.2. Ежемесячно проводить оперативные совещания с докладом Исполнителя о ходе выполнения Работ по Договору.
6.2.3. Привлекать третьих лиц, в качестве консультантов, экспертов и исполнителей для решения задач, выполнение которых возлагается на Исполнителя.
6.2.4. Отстранять работников Исполнителя от выполнения Работ на территории Гензаказчика и запрещать им доступ на свои объекты в случаях:
1) появления на объекте в нетрезвом виде;
2) нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасности; 
3) нарушений требований пропускного и/или внутриобъектового режима, действующего на территории Заказчика;
4) выявления фактов хищения.

6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
6.3.1. Выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), и Договором.
6.3.2. Соблюдать все сроки выполнения Работ, установленные в настоящем Договоре.
6.3.3. Состав документации должен соответствовать Техническому заданию (Приложение №1).
6.3.4. Согласовать конструкторскую и технологическую документацию с Генеральным конструктором защитной камеры ОР ОТВС – Ленинградской АЭС.
6.3.5. Передать Заказчику документацию в соответствии с Календарным планом (Приложение №3) и  Договором.
6.3.6. Иметь и обеспечивать своевременное продление всех необходимых лицензий и разрешений для выполнения соответствующих Работ по Договору, а в случае прекращения их действия, незамедлительно уведомить об этом Заказчика и приостановить выполнение соответствующих Работ.
6.3.7. Незамедлительно уведомлять Заказчика:
· об аресте и/или блокировании счетов Исполнителя (в течение двух часов);
· обо всех независящих от Исполнителя обстоятельствах, негативно влияющих на сроки выполнения Работ по Договору.
6.3.8. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к выполнению Работ сторонних организаций, имеющих необходимые для осуществления соответствующего вида Работ по Договору лицензии, разрешения, а также обладающие аттестованным персоналом надлежащей квалификации.
6.3.9. В случае заключения Договоров субподряда передавать копии таких договоров Заказчику. При этом все требования и ограничения, установленные настоящим Договором в отношении Исполнителя, также распространяются и на субподрядчиков, привлеченных Исполнителем. Контролировать соблюдение привлекаемыми субподрядчиками требований предъявляемых к Исполнителю, а также нести перед Заказчиком ответственность за действия привлекаемых для выполнения Работ субподрядчиков.
6.3.10. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать использованию результатов Работ или ограничивать их использование.
6.3.11. Исполнитель не вправе передавать документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
6.3.12. При производстве Работ на объектах Гензаказчика:
· направлять для выполнения Работ только аттестованный персонал, прошедший медицинское обследование и годный по состоянию здоровья для выполнения Работ, и имеющий соответствующую форму допуска.
6.3.13. Исполнитель обязан предоставить Заказчику акт сверки расчетов 1 (один) раз в квартал, начиная с квартала, следующего за датой подписания Договора.
6.3.14. Исполнитель обязуется заключить с Гензаказчиком Договор на оказание услуг по обеспечению работников Исполнителя в зоне контролируемого доступа санитарно-гигиеническими и бытовыми условиями, средствами индивидуальной и коллективной защиты, стирке спецодежды, выдаваемой работниками Исполнителя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем или привлеченными им субподрядчиками обязательств по Договору влечет за собой обязанность Исполнителя возместить Заказчику убытки сверх неустойки, пеней и штрафов, предусмотренных настоящим Договором.
7.3. Заказчик, в случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, уплачивает Исполнителю по его письменному требованию пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.
7.4. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
7.5. Исполнитель, в случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, уплачивает Заказчику по его письменному требованию пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных  Работ за каждый день просрочки.
7.6. В случае если просрочка Исполнителя исполнения обязательств по Договору повлекла убытки Заказчика, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости невыполненных Работ (этапа Работ).
7.7.  За нарушение норм и правил по охране труда, в том числе предусмотренные настоящим договором, радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя последний уплачивает Гензаказчику штраф в размере 1% от стоимости работ, но не более 500 000 руб. за каждый случай нарушения. Основанием для предъявления штрафных санкций за нарушение норм и правил по охране труда, радиационной, технической, пожарной и экологической безопасности  являются предписания или акты по результатам проверок Исполнителя подразделениями инспекционного контроля Заказчика, оформленные с действующими на АЭС процедурами.
7.8.  Уплата предусмотренных настоящей Главой неустойки, штрафов и пеней, а также компенсация убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств, если Стороны не договорились об ином.

8.  ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо их воли и желания, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменения в действующем законодательстве, принятие нормативных актов местных органов власти, делающих невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств.
8.2. Сторона, затронутая обстоятельствами, перечисленными в п.8.1 Договора,  обязана без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.
8.3. Надлежащим доказательством факта наличия обстоятельств непреодолимой силы является удостоверение соответствующей Торговой палаты.
8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону ими затронутую возможности ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности  за неисполнение своих обязанностей по Договору.
8.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.8.1 Договора, срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Если контрагент по Договору – сторонняя организация: 

Все споры между Сторонами разрешаются в Арбитражном суде Санкт–Петербурга и Ленинградской области.

Если контрагент по Договору – организация подведомственная Госкорпорации «Росатом»:

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров, либо в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели от даты ее получения.
9.2. Если Стороны не достигли Соглашения в порядке, предусмотренном в п.10.1 Договора, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение третейского суда является окончательным.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Все дополнения и изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями Сторон по Договору. Переписка Сторон никоим образом не изменяет какие-либо условия настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Сторона, намеренная расторгнуть Договор направляет письменное уведомление об этом другой Стороне по адресу, указанному в Договоре, с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Сторона, получившая уведомление и соглашение о расторжении Договора, при согласии подписывает его и направляет другой Стороне в течение 20 (двадцати) дней с даты получения уведомления. С момента подписания обеими Сторонами соглашения о расторжении Договора, Договор считается расторгнутым.
10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Исполнителю убытков, обусловленных прекращением Договора, в следующих случаях:
· в случае осуществления Работ при отсутствии необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешений и иных документов на производство этих Работ, а равно приостановления их действия и/или аннулирования лицензий Исполнителя на выполнение Работ и любых других разрешений, согласований и допусков;
· в случае проведения в отношении Исполнителя процедуры ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства, а равно в случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и приостановления операций по его счетам;
· в случае, если в ходе его исполнения выявится, что информация о всей цепочке собственников, бенефициаров (в том числе конечных), представленная Заказчику, является недостоверной.
10.5. Воспользовавшись правом на одностороннее расторжение Договора, Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя. Уведомление должно содержать основания для расторжения Договора с обязательным приложением документов, подтверждающих наличие обстоятельств, являющихся основанием для расторжения Договора.
10.6. В случае расторжения Договора в соответствии с п.10.4. Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Стороной соответствующего уведомления другой Стороне, если в уведомлении не указан иной срок.
10.7. С момента расторжения Договора Исполнитель обязан прекратить выполнение Работ.
10.8. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные до момента расторжения Договора Работы. При этом выплачиваемая Исполнителю сумма определяется актом сверки взаиморасчетов, с учетом платежей, полученных Исполнителем по Договору.
10.9. В случае расторжения Договора по вине Исполнителя, последний обязан возместить причиненные в результате этого убытки.
10.10. В случае, расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация о Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли на 2 (два) года.
10.11. Стороны при предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение №5 к Договору).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30 марта 2013 года. 
11.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
11.3. Вся предварительная переписка, имевшая место между Сторонами, по вопросам, урегулированным в настоящем Договоре, утрачивает свою силу с момента его заключения.
11.4.  Уступка Исполнителем прав требования по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса Исполнителя.
11.5. Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать иначе как в целях настоящего Договора информацию ограниченного доступа, ставшую им известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего Договора.
11.6. Переписка между Сторонами осуществляется по адресам, указанным в настоящем Договоре.
11.7. ПРИЛОЖЕНИЯ:
· Техническое задание (Приложение № 1);
· Протокол соглашения о договорной цене (Приложение № 2);
· Календарный план Работ (Приложение № 3);
· Структура договорной цены (Приложение № 4)
· Условия о предоставлении сведений о контрагенте (Приложение №5)

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	

	

	

	

	

	



	ЗАКАЗЧИК:
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	197183, Санкт-Петербург, 
ул. Савушкина, д.82

	ИНН 7814417371, КПП 783450001

	ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001

	Р/с 4070 2810 8390 4000 2061
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в 
Санкт-Петербурге
К/с 3010 1810 2000 0000 0704
БИК 044030704

	Тел. 8 (812) 430-01-34
Факс (812) 430-03-93
e-mail: email@givnipiet.ru






13. ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН
	От Исполнителя




__________________  _____________
                     (подпись)
«_____»___________ 2012 г.
              м.п.
	               От Заказчика
Заместитель Генерального директора
по проектированию и науке


__________________ А.С. Кузин
                     (подпись)
«_____»___________ 2012 г.
М.П.






                                                                                             


                                                                                                  Приложение №1 к проекту договора
От _______ №________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 Наименование работы
      Разработка конструкторской документации на оборудование для обеспечения дезактивации защитной камеры ОР ОТВС КК ХОЯТ зд.428. 
 
2 Основание для проведения работы
      2.1 Отчёт НИО ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» «Разработка технологического процесса дезактивации защитной камеры отделения разделки здания 428» инв.№08-07843.
      2.2 Техническое решение инв.№Тр-12935-12 «Об обеспечении дезактивации защитной камеры и удаления стружки из пенала кантователя 1674-00-0001-01 зд.428  КК ХОЯТ».
      2.3 Пункт 4.2.5 Программы  ВЭ-2012.

3 Сроки выполнения работ
	Срок выполнения работ –  не позднее 20.12.2012г.

4. Цель работы 
        4.1 Снижение радиоактивного загрязнения оборудования защитной камеры ОР ОТВС и дозовых нагрузок на персонал при выполнении работ по дезактивации и обслуживанию внутрикамерного оборудования.  
        4.2 Разработка КД на оборудование для внедрения технологии по удалению стружки из пенала кантователя, передачи её в ёмкость для стружки и дезактивации внутренней полости пенала кантователя.  

5 Исходные данные 
        5.1 Комплекс технологического оборудования отделения разделки ОТВС и загрузки ОЯТ в МБК на Ленинградской АЭС 1621-00-0007 том 1, том 2.
        5.2  КД на оборудование защитной камеры 1621-00-0001.
        5.3  КД на кантователь 1674-00-0001-01.
        5.4  Кантователь 1674-00-0001-01. Руководство по эксплуатации. 

6  Технические требования к работе и объекту работы
         6.1 Разрабатываемое оборудование по внедрению технологии для удаления стружки из пенала кантователя должно обеспечивать полное её удаление из пенала,    гарантированную передачу в ёмкость для стружки и последующее использование оборудования по удалению стружки.  
         6.2 Оборудование по удалению стружки из пенала кантователя и дезактивации внутренней полости пенала должно работать совместно с оборудованием защитной камеры отделения разделки ОТВС. 
         6.3 Разрабатываемое оборудование для дезактивации внутренней полости пенала кантователя должно позволять выполнять дезактивацию дистанционно (без захода персонала в ЗК), с использованием имеющегося оборудования и системы дезактивации ЗК.
         6.4 Оборудование для удаления стружки из пенала кантователя должно быть легкодезактивируемым (в том числе при помощи слабощелочных растворов), обладать достаточной надёжностью и долговечностью, трудоёмкость работ по обслуживанию данного оборудования должна быть минимальной.
   
7  Требования к документации
7.1   Конструкторская документация должна быть разработана в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике.
	7.2 Конструкторская документация должна быть выполнена на основании настоящего технического задания и технического задания на «Разработку проектной  и конструкторской  документации на оборудование для обеспечения дезактивации защитной камеры ОР ОТВС КК ХОЯТ зд.428», утвержденного главным инженером  филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» Кудрявцевым К.Г. и согласована с филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция».
          7.3 Конструкторская документация должна быть разработана в соответствии с действующими требованиями ЕСКД и передана Заказчику в 4экз. на бумажном носителе и в 1экз. на электронном носителе.

8  Порядок рассмотрения и приёмки работ
          	8.1 Объём выполняемых работ и сроки выполнения определяются календарным планом, являющимся приложением к договору.
	8.2 Приёмка работ осуществляется на основании актов выполненных работ, после получения полного комплекта технической документации Заказчиком.




























     	                                                                       Приложение №2 к проекту договора			от  «___» ______________20__ г.
От _______ №________


ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ 
		на выполнение работ по теме:
«Разработка конструкторской документации для обеспечения дезактивации защитной камеры ОР ОТВС КК ХОЯТ зд.428»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Заместитель Генерального директора по проектированию и науке Кузин Александр Семенович и от лица Исполнителя __________________________________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто Соглашение о величине договорной цены на выполнение работ в сумме: _____________________ (___________________________) рубля ___ копеек. Кроме того НДС: _________________  (___________________) рублей ___ копеек.
Всего по договору: __________________ (__________________) рубля ___ копейки.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.


	От Исполнителя





_____________________ ____________

«________»_____________2012 г.

	От Заказчика
Заместитель Генерального директора
по проектированию и науке
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

__________________ А.С. Кузин

«_____»_____________ 2012 г.






	
	         Приложение №3 к проекту договора
От _______ №________




Календарный план работ
 
«Разработка проектной и конструкторской документации для обеспечения дезактивации защитной камеры ОР ОТВС КК ХОЯТ зд.428»

	№ этапа
	Наименование 
работ по договору
	Организация, выполняющая работу
	Отчетность
	Стоимость этапа, 
без НДС,
(тыс. руб.)
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	
	
	начало
	окончание

	1.
	Этап 1. Разработка конструкторской документации для обеспечения дезактивации защитной камеры ОР ОТВС КК ХОЯТ зд. 428
	
	Двусторон-ний акт сдачи – приемки выполнен-ных работ
	
	С момента подписа-ния договора
	 Не позднее 20.12.2012

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	

	
	Кроме того НДС:
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	







	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	
	ЗАКАЗЧИК 

	
	
	Заместитель Генерального директора по проектированию и науке 

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
________________ _______________
	
	
__________ А.С. Кузин


 
М.П.                                                                                		                      М.П.           



	
	                                             Приложение №4 к проекту договора
                     От _______ №________


Структура договорной цены
«Разработка конструкторской документации на оборудование для обеспечения дезактивации защитной камеры ОР ОТВС КК ХОЯТ зд. 428»

	Номер показателя

	Наименование показателей
	Стоимость руб.

	1
	2
	3

	1
	Материальные расходы
	

	
	В том числе
	

	1.1
	Сырье и материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, 
оказании услуг)
	

	1.2
	Комплектующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и 
(или) дополнительной обработке в организации
	

	1.3
	Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними 
организациями или индивидуальными предпринимателями
	

	1.4
	Другие обоснованные материальные расходы
	

	1.5
	Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ
	

	2
	Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в организации 
формами и системами оплаты труда
	

	2.1
	Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в создании продукции 
	

	2.2
	Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда)
	

	2.3
	Страховые взносы ФОМС, ФСС,ПФ(___ % от п.2.1 + ____% от п. 2.2)
	

	2.4
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве  (____% от п. 2.1)
	

	3
	Расходы на служебные командировки работников, непосредственно 
участвующих в создании продукции
	

	4
	Накладные расходы  (____ % от п.2.1)
	

	5
	Расходы, связанные с производством и реализацией работ (услуг),   
( п. 1+п. 2+п. 3+п. 4)
	

	6
	Прибыль  _____ % от (п.5 – п.1-п.3)
	

	7
	Цена договора
	

	8
	Налог  на добавленную стоимость (НДС)
	

	9
	Цена договора с учетом НДС  
	

	Руководитель (работы, темы и т.д.)

	




Приложение №5 к проекту договора
От _______ №________

Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)
1. Исполнитель предоставляет Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения) в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.
2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что Сведения и подтверждающие их документы, направленные ___.___.2012 г. с электронной почты Исполнителя _______________ на электронную почту Заказчика email@givnipiet.ru, являются полными, точными и достоверными.
3. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме, приложенной к настоящим Условиям, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
4. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием. 
5. Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Исполнителем, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.
6. Заказчик обязуется при обработке полученных от Исполнителя Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
7. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:
Приложение № 1. Форма предоставления сведений.
	Исполнитель:
	
	Заказчик:


_________________ _________			________________ Кузин А.С.

1


Заказчик _________________			1		Исполнитель_______________


- 2 -

	Форма предоставления сведений

	Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов




	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая 
бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, 
реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование 
краткое
	Код 
ОКВЭД
	Фамилия, 
Имя, 
Отчество 
руководителя
	Серия и номер 
документа, удостоверяющего личность 
руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование/
 ФИО
	Адрес
 регистрации
	Серия и номер 
документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / 
акционер / 
бенефициар
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте


Руководитель Исполнителя______________________________
                                               «_____»_____________201__ г.                                                                 
                                                МП


