«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР № _________

на выполнение НИОКР

г. Обнинск 								«___» _________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании ___________ и ___________, именуемое в______________ наименование организации исполнителя дальнейшем «Исполнитель», в лице__________, действующего на должность, Ф.И.О.____________ основании ________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем наименование документа и его реквизиты «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно в порядке, установленном настоящим договором, сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу «Исследование допустимой деформации при изготовлении труб из сплавов молибдена и ниобия на валковой клети стана ХПТР 8-15, разработка схемы профилирования прокатных валков, технологического маршрута изготовления» (далее - работа) в соответствии с календарным планом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Основание для заключения договора - Государственный контракт между ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» и Государственной корпорацией по атомной энергии “Росатом”, именуемой в дальнейшем «Государственный заказчик» и протокол рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений от ___________№_______________________.

- Условия договора

  - Работа выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями Технического задания (далее – ТЗ) Приложение № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

Полный объем НИОКР (этапов НИОКР), сроки выполнения и результаты выполнения работ определяются календарным планом проведения НИОКР, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2 к договору).

  - Разработанная Исполнителем согласно настоящему договору научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и стандартов ГОСТ РВ 15.203-2001 и ГОСТ РВ 15.110-2003.

  - Изменение Заказчиком в процессе выполнения работ требований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего договора, оформляется дополнительным соглашением, которое с момента его подписания является неотъемлемой частью настоящего договора.

- Права и обязанности Сторон

  - При заключении и реализации договора Заказчик и Исполнитель руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель вправе:

    - Привлекать по согласованию с Заказчиком на договорной основе к исполнению настоящего договора соисполнителей, определяемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

    - В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. При этом условия настоящего договора подлежат включению Исполнителем в договоры с соисполнителями.

К отношениям Исполнителя с соисполнителями применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (ст.706 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.

    - Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работы информацию, консультативную и иную помощь.

    - Приостановить работу по настоящему договору, незамедлительно поставив в известность Заказчика после приостановления работы, в случае:

- выявления невозможности достижения результатов работы, установленных требованиями ТЗ;

- выявления нецелесообразности дальнейшего выполнения работы.

    - Использование исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определённых Заказчиком.

    - По согласованию с Заказчиком в соответствии с законодательством определять порядок участия авторов в процедуре оформления, подачи и рассмотрения заявок на созданные при реализации настоящего договора изобретения, полезные модели и промышленные образцы (далее - объекты промышленной собственности).

    - Разрабатывать и представлять Заказчику в соответствии с законодательством предложения по размерам, порядку и срокам платежей, связанных с правовой охраной результатов научно-технической деятельности, полученных по настоящему договору.

    - В случае необходимости за 30 дней до завершения работ в сроки, указанные в календарном плане, направить предложения по корректировке сроков и содержанию работ Заказчику.

  - Заказчик вправе:

    - Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения работы.

    - В течение 10 дней с момента представления результатов работы (этапа работы) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ (этапа работы).

    - Полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему договору с возмещением фактических затрат Исполнителя.

    - В случае отступления Исполнителя от условий настоящего договора назначить срок для приведения результатов работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями.

    - Требовать возмещения в соответствии действующим законодательством убытков, причиненных по вине Исполнителя.

    - Прекращать действие настоящего договора, если дальнейшее проведение работы (этапа работы) стало неактуальным.

    - В десятидневный срок принять предложение Исполнителя о переносе сроков выполнения и содержания работ либо оставить прежние сроки и содержание работ, установленные календарным планом.

  - Исполнитель обязан:

    - Выполнить работу в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и календарным планом и представить Заказчику результаты (в том числе разработанную согласно настоящему договору документацию, а также изготовленные макеты, стенды, технологическую оснастку, экспериментальные и опытные образцы изделий) в предусмотренный настоящим договором срок.

    - Представлять Заказчику для осуществления контроля за ходом выполнения работ по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему договору, и обеспечить условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по договору.

    - Информировать Заказчика о приостановлении работы (этапа работы) в десятидневный срок с соответствующими обоснованиями.

    - Согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам.

    - При необходимости проводить в процессе выполнения работ по настоящему договору патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 и к дате завершения работы обеспечить защиту используемых при выполнении работ авторских прав и прав патентообладателей.

    - Уведомлять Заказчика в десятидневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего договора результате работы (этапа работы), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны, а также представлять Заказчику по окончании работ перечень ноу-хау, полученных при выполнении работ по настоящему договору.

    - Предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты от третьих лиц прав на результаты работ, принадлежащие Российской Федерации и используемые при реализации настоящего договора.

    - Согласовывать с Заказчиком необходимость использования предшествующей интеллектуальной собственности, принадлежащей Исполнителю и (или) Заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

    - Обеспечить надлежащий бухгалтерский учёт фактических затрат на выполняемые работы (этапы работ).

    - Включать в договоры с соисполнителями формулировку: «Работы по настоящему договору финансируются за счёт средств Федерального бюджета Российской Федерации и в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС)».

    - Включать в договоры с соисполнителями необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты работ, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, за Российской Федерацией в лице Государственного Заказчика в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4.12.	Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставляет Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Исполнитель (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Исполнитель в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Исполнителя не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

3.4.13. Ежеквартально, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, в течение срока действия настоящего Договора, Исполнитель направляет Заказчику подписанный Акт сверки взаимных расчетов, составленный на последнее число месяца отчетного квартала. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки взаимных расчетов подписывает его и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при  наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя протокол разногласий.

  - Заказчик обязан:

    - Принять и оплатить результаты работы (этапа работы) в соответствии с настоящим договором.

    - Сообщить Исполнителю в двадцатидневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего договора способного к правовой охране результата работы (этапа работы) решение о порядке его использования и форме правовой охраны.

    - Оплатить понесенные Исполнителем затраты в случае выявления невозможности или нецелесообразности продолжения работ, возникших не по вине Исполнителя.

    - В случае невозможности достижения результатов работы, установленных требованиями ТЗ, в тридцатидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы (этапа работы) и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТЗ на проведение работы и календарный план, либо принять решение о её прекращении.

    - Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию, оказывать консультативную и иную помощь.

- Сроки исполнения

4.1.	Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

Начало – 27.10.2014;

Окончание – 21.11.2014.

4.2.	В случае досрочного выполнения работы (этапа работы) Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной работы (этапа работы) производится в установленном настоящим договором порядке.

4.3.	Досрочное выполнение работы (этапа работы) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения работы (этапа работы), которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.4.	Датой исполнения работы по настоящему договору считается дата утверждения Заказчиком Акта сдачи – приемки последнего этапа работы при условии выполнения обязательств по всем этапам.

- Порядок сдачи и приемки выполненных работ

  - Результаты работ, подлежащие сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работ и по окончании договора, определяются календарным планом.

  - Сдача и приемка выполненной работы (этапа работы) осуществляется в порядке, установленном ГОСТ РВ 15.203-2001 и ГОСТ РВ 15.110-2003.

  - За 10 дней до завершения работ (этапа работ) Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ и результаты работ по договору (этапу договора).

Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ и результатов работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчик в течение 10 дней составляет Акт с указанием перечня работ, требующих необходимых доработок, для их устранения за счет средств Исполнителя в согласованные Сторонами сроки.

  - Заказчик вправе в десятидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной работы (этапа работы) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего договора.

Если при приёмке опытного образца изделия или во время испытаний (предварительных, приёмочных, межведомственных, государственных) обнаружены его не соответствия условиям настоящего договора, то доработка документации, опытного образца изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счёт.

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - За выполненную в соответствии с условиями настоящего договора работу Заказчик уплачивает Исполнителю сумму в размере _______ (______________) рублей в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом согласования цены работы, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 4).

Стоимость этапов работ определяется в протоколе согласования цены.

  - Работы по настоящему договору финансируются за счёт средств Федерального бюджета Российской Федерации и в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС).

  - Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

6.3.1.  Оплата работы (этапа работы) производится в течение 20 банковских дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы (этапа работы), оформленной актом сдачи-приемки, на основании счета и при условии получения денежных средств от Государственного Заказчика.

  - Проверка фактических затрат в случае приостановки выполненной работы (этапа работы) или прекращения работы (этапа работы) проводится Заказчиком в сорокапятидневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Объем финансирования в течение срока выполнения работ по настоящему договору может корректироваться после уточнения выделяемых денежных средств Заказчику Государственным Заказчиком.

  - Заказчик с учетом п. 6.5 имеет право в одностороннем порядке производить корректировку объемов работ с уведомлением об этом Исполнителя в двадцатидневный срок, после чего Стороны оформляют дополнительное соглашение к данному договору.

- Права на результаты НИОКР

  - Все полученные при выполнении работы (этапов работы) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении работы (этапов работы) охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

  - Права на результаты, созданные при выполнении работы (этапа работ) по настоящему договору, в том числе исключительные права на объекты авторских прав (за исключением программ для ЭВМ и баз данных), секреты производства (ноу-хау), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на указанные результаты работы, созданные при выполнении работы (этапа работы) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  - Права на результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Исполнитель обязан сообщить Заказчику о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности в течение 10 дней с момента его создания.

  - Имущественные права на программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Исполнитель обязан сообщить Заказчику о каждом созданном объекте авторского права в течение 10 дней с момента его создания.

- Условия конфиденциальности

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения договора и полученным результатам. Предмет договора не является конфиденциальным.

8.2.	Сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

- Дополнительные условия договора

  - Исполнитель работ имеет право перераспределять затраты между отдельными статьями расходов, указанными в структуре цены, в пределах согласованной цены, а также изменять состав соисполнителей работ только по согласованию с Заказчиком.

  - В случае изменения цен на материалы, энергоносители и индексации оплаты труда цены могут быть пересмотрены по согласованию с Заказчиком.

  - Все оборудование, созданное в процессе выполнения настоящего договора, а также закупленные и неиспользованные по настоящему договору материальные ценности являются собственностью Государственного Заказчика. После завершения работ по договору Исполнитель проводит инвентаризацию товарно-материальных ценностей с оформлением акта, который утверждается Государственным Заказчиком. Решение о дальнейшем использовании указанных товарно-материальных ценностей принимается Государственным Заказчиком в течение трех месяцев после выполнения работ по договору.

  - Доставка Заказчику изготовленных по настоящему договору опытных образцов производится транспортом  Исполнителя за счет средств Исполнителя.

  - Исполнитель (Заказчик) вправе передавать сведения, касающиеся настоящего Договора, в ЗАО «Гринатом» на условиях сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа на основании соглашения о конфиденциальности № 22/2582-Д от 09.11.2012 между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ЗАО «Гринатом», без предварительного согласия Заказчика (Исполнителя).

- Ответственность Сторон

  - За невыполнение или за ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиям настоящего договора.

  - В случае нецелевого использования средств федерального бюджета Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной по нецелевому назначению, в порядке, согласованном Заказчиком.

  - За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа работы он уплачивает по требования Заказчика неустойку в размере 0,01% цены этапа работы за каждый день просрочки, но не более стоимости этапа работы.

  - Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

  - В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению работы (этапа работы) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные.

10.6.	В случае если Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора не предоставил Заказчику документы, указанные в п. 3.4.12 настоящего Договора, либо предоставил документы, которые не соответствуют требованиям настоящего Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, указанными в настоящем Договоре.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

  - Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный настоящим договором, срок исполнения отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещение убытков.

  - Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

- Рассмотрение и разрешение споров

12.1.	Все споры, разногласия или требования, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, Стороны будут стараться решить путем переговоров. При невозможности урегулирования споров, разногласий или требований, возникающих из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, путем переговоров, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

- Срок действия договора

  - Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

  - Условия настоящего договора распространяются на взаимоотношения сторон, связанные с выполнением договора и возникшие с__________ (указать фактическую дату начала выполнения работ по договору).

- Заключительные положения

  - Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями указанных экземпляров являются Заказчик и Исполнитель.

  - Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в десятидневный срок.

  - Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- ТЗ (приложение № 1);

- Календарный план (приложение № 2);

- Типовые условия о раскрытии Сведений о Сторонах (Исполнителе) (приложение №3);

- Протокол согласования цены (приложение № 4).

- Адреса и банковские реквизиты Сторон

| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  | ЗАКАЗЧИК ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» Юридический адрес: пл. Бондаренко 1, Калужской обл., г. Обнинск, 249033, ИНН 4025024829 КПП 402501001 Банковские реквизиты Банк получатель: Калужское ОСБ № 8608, г. Калуга р/с 40502810522230110010 к/с 30101810100000000612 БИК 042908612 ОКАТО 29415000000 ОКПО 08624390 ОКОНХ 96130 |
| --- | --- | --- |
| От ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | от ЗАКАЗЧИКА |

Приложение №1

к договору

№ __________________________

от «___» ____________ 2014 г.

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» |
|  | ______________________ А.А. Говердовский «____» ____________ 2014г. М.П. |

Номер ведомственной

регистрации ________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу

«Исследование допустимой деформации при изготовлении труб из сплавов молибдена и ниобия на валковой клети стана ХПТР 8-15, разработка схемы профилирования прокатных валков, технологического маршрута изготовления»

Наименование темы

2014

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Исследование допустимой деформации при изготовлении труб из сплавов молибдена и ниобия на валковой клети стана ХПТР 8-15, разработка схемы профилирования прокатных валков, технологического маршрута изготовления

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Исследование направлено на решение задачи производства труб из высокопрочных материалов (сплавов молибдена и ниобия) на модернизированном стане ХПТР 8-15 с валковой клетью.

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Освоение проката труб диаметром до 9 мм из сплавов молибдена и ниобия в замкнутых калибрах на валковой клети.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

№ п/п; Содержание работы; Результаты работы; Срок исполнения. начало; окончание. 1; Подготовка стана к прокатке труб из труднодеформируемых материалов; Аннотационный отчет; инструкция по проведению настройки и проката на валковой клети; документация по калибровке инструмента (валки, оправки) для исследованных маршрутов; конструкторская и техническая документация на проведение модернизации узла подачи-поворота стана ХПТР 8-15; 27.10.2014; 03.11.2014. 2; Разработка технологии, маршрутов прокатки и профиля калибров для труб из сплавов молибдена (два маршрута); 27.10.2014; 03.11.2014. 3; Исследование прокатки труб по двум маршрутам: - без предварительного нагрева; - с нагревом в процессе прокатки.; 03.11.2014; 21.11.2014.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

НИОКР направлена на разработку оптимальной технологии получения гладких и оребрённых труб из жаропрочных сплавов и тугоплавких металлов с пределом прочности в исходном состоянии 72-88 кг/мм2 для элементов энергетических установок.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Для осуществления деформации заготовки с размера Ø (16-14)x(2-1,5) мм на размер готовой трубы, в том числе 2-х и 4-х рёберных труб пилигримовой прокаткой в закрытом калибре к стану ХПТР 8-15, изготовлена четырёхвалковая прокатная клеть, разработки ОАО «Институт Цветметобработка».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Для проката труб в валковой клети стана ХПТР 8-15 необходимо провести: 5.1.1 Настройку механизмов стана для прокатки труднодеформируемых сплавов. 5.1.2 Модернизацию механизма подачи-поворота путем установки в механизме зубчатой передачи для увеличения скорости вращения приводного вала «мальтийского креста» для прокатки труднодеформируемых материалов. 5.1.3 Разработку технологического регламента настройки и проведения проката на валковой клети и обучение эксплуатационного персонала. 5.1.4 Встраивание нагревательных устройств в линию рабочей клети стана ХПТР 8-15 для нагрева прокатного инструмента и трубы в процессе проката. 5.1.5 Разработку сменного технологического инструмента. 5.1.6 Разработку технологии, маршрутов прокатки и профиля калибров для труб из сплавов молибдена (два маршрута). 5.1.7 Исследование прокатки труб из сплавов молибдена и ниобия в валковой клети стана ХПТР 8-15. 5.1.8 Конструкторская и технологическая проработка модернизации узла подачи-поворота стана ХПТР 8-15 на универсальную схему сервопривода с передним патроном подачи.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Результаты настоящей НИОКР будут использованы при производстве труб из высокопрочных сплавов.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

Должен иметь опыт выполненных работ в области разработки, изготовления, наладки, проведения комплекса пуско-наладочных работ и сдачи в эксплуатацию оборудования для проката труб,

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работы: 27.10.2014 г. – 21.11.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

В соответствии с Календарным планом (подраздел 2.3 настоящего ТЗ) отчетная документация представляется Заказчику по закрытию работы. Результатами научно-технической деятельности, полученными в ходе выполнения НИОКР, является аннотационный отчет.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Исполнитель направляет Заказчику уведомление о готовности представления результатов. Заказчик в срок не более 10 дней с момента получения отчетной документации осуществляет приёмку выполненной работы и подписывает акт сдачи-приёмки работы, который является основанием для проведения финансовых расчетов. Исполнитель должен рассмотреть результаты работы на научно-техническом совете (НТС) Исполнителя или иным способом, предусмотренным национальными, отраслевыми стандартами и/или стандартом организации Заказчика и предоставить Заказчику протокол НТС. Проведения рецензирования отчетной научно-технической документации не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

По окончании работы предоставляются следующие отчетные материалы: аннотационный отчет; инструкция по проведению настройки и проката на валковой клети; документация по калибровке инструмента (валки, оправки) для исследованных маршрутов; конструкторская и техническая документация на проведение модернизации узла подачи-поворота стана ХПТР 8-15. Документация, передаваемая заказчику, должна быть выполнена в соответствии с ЕСКД для отчета о НИР. Аннотационный отчет должен быть оформлен в соответствии с действующими СТП.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию в следующем виде: На бумажном носителе: - 1 экземпляр учтенной копии в несброшюрованном виде; - 1 экземпляр копии документа (неучтенная копия) в сброшюрованном виде. В электронном виде: - 1 экземпляр в виде электронной копии в формате Microsoft Word; - чертежи передаются в формате dxf или cdw. Документ в электронном виде должен быть записан на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R). Оптический носитель информации должен быть без механических повреждений, не содержать файлов, не относящихся к сдаваемым документам, не содержать вирусов и вредоносных программ, иметь этикетку с наименованиями документов и договора, в соответствии с которым они разработаны. Текст документа в электронном и бумажном видах должен быть идентичен.

РАЗДЕЛ 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения договора и полученным результатам. Предмет договора не является конфиденциальным. Сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | Техническое задание |
| 2 | НТС | Научно-технический совет |
| 3 | НИОКР | Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа |
| 4 | ЕСКД | Единая система конструкторской документации |
| 5 | СТП | Стандарт предприятия |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

| От Исполнителя | ## От Заказчика |
| --- | --- |
|  | Первый заместитель директора ИРМТ ____________________ А.А. Помещиков |
|  | Начальник лаборатории 24, Руководитель работ по договору _____________________ С.В. Шулепин |
|  | Начальник патентного отдела _____________________ А.Г. Юферов |

Приложение №2

к договору

№ __________________________

от «___» ____________ 2014 г.

Календарный план на выполнение НИОКР

«Исследование допустимой деформации при изготовлении труб из сплавов молибдена и ниобия на валковой клети стана ХПТР 8-15, разработка схемы профилирования прокатных валков, технологического маршрута изготовления»

| № п/п | Содержание работы | Результаты работы | Срок исполнения |  | Стоимость без НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Подготовка стана к прокатке труб из труднодеформируемых материалов | Аннотационный отчет; инструкция по проведению настройки и проката на валковой клети; документация по калибровке инструмента (валки, оправки) для исследованных маршрутов; конструкторская и техническая документация на проведение модернизации узла подачи-поворота стана ХПТР 8-15 | 27.10.2014 | 03.11.2014 |  |
| 2 | Разработка технологии, маршрутов прокатки и профиля калибров для труб из сплавов молибдена (два маршрута) |  | 27.10.2014 | 03.11.2014 |  |
| 3 | Исследование прокатки труб по двум маршрутам: - без предварительного нагрева; - с нагревом в процессе прокатки. |  | 03.11.2014 | 21.11.2014 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

| От Исполнителя | ## От Заказчика |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» __________________ А.А. Говердовский |
|  | Первый заместитель директора ИРМиТ ____________________ А.А. Помещиков |
|  | Начальник лаборатории 24, Руководитель работ по договору _____________________ С.В. Шулепин |

Приложение №3

к договору

№ __________________________

от «___» ____________ 2014 г.

Типовые условия о раскрытии Сведений о контрагенте.

Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные Заказчику по акту от «__» 	 ___2014 года (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие  и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, коммерческой тайне и персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Контракта о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Контракта в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Контракта. Контракт считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

| От Исполнителя | ## От Заказчика |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» __________________ А.А. Говердовский |

Приложение №4

к договору

№ __________________________

от «___» ____________ 2014 г.

ПРОТОКОЛ

согласования цены

к договору №_____________ от ____.____.2014г.

Вид цены - _________________________

При условии ориентировочной цены указать, что срок перевода цены из ориентировочной в фиксированную - за 30 дней до окончания этапа.

| № этапа (подэтапа) | Заявлено Исполнителем (тыс.руб.) | Принято Заказчиком (тыс. руб.) | Вид цены |
| --- | --- | --- | --- |

| От Исполнителя | ## От Заказчика |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» __________________ А.А. Говердовский |