ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке системы защиты персональных данных выполнение работ и оказание услуг

| п/п | Наименование | Описание работ (услуг), цели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к выполняемым работам, оказываемым услугам. | В рамках выполнения проекта по разработке вариантов проектных решений по созданию системы защиты персональных данных (далее – СЗПДн) Заказчик преследует следующие цели: привести информационные системы, обрабатывающие персональные данные (далее ПДн) и процессы обработки ПДн в соответствие требованиям законодательства РФ и регулирующих органов (Роскомнадзор, ФСТЭК России, ФСБ России). В частности: - получить полную информацию о состоянии процессов обработки ПДн, выявить случаи невыполнения требований законодательства РФ в области обработки ПДн и составить перечень мероприятий, необходимых для устранения таких случаев; - разработать комплект документации, необходимой для предъявления регулирующим органам (Роскомнадзор, ФСТЭК России, ФСБ России); - разработать различные варианты построения системы защиты персональных данных Компании. снять (или снизить) прямые и косвенные риски, связанные с такими случаями как: претензии со стороны клиентов, работников или регулирующих органов в сфере обработки и защиты ПДн. Потеря деловой репутации и клиентов; принудительное приостановление или прекращение обработки ПДн и связанных с ней бизнес-процессов Компании в связи с нарушением требований законодательства (при определенных условиях возможно также приостановление действия или аннулирование лицензий Компании); привлечение Компании и (или) ее руководителя к уголовной, административной или иным видам ответственности; использование нарушений/недоработок в области обработки и защиты ПДн в целях недобросовестной конкуренции. - Стадии проекта - Стадия 1. Обследование процессов обработки ПДн: выявление всех внутренних и внешних (взаимодействие с третьими сторонами) процессов обработки ПДн, осуществляемых как с использованием, так и без использования средств автоматизации; выявление подразделений и отдельных лиц компании, Заказчика, участвующих в обработке ПДн; выявление состава и объема обрабатываемых ПДн, а также определение целей и правовых оснований обработки этих сведений; выявление всех категорий субъектов ПДн, чьи данные обрабатываются в компании Заказчика; выявление и документирование информационных систем, в которых производится обработка ПДн, как и с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых; разработка моделей угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных; проведение классификации информационных систем персональных данных; разработка рекомендаций и мероприятий по приведению процессов обработки персональных данных Заказчика в соответствие требованиям законодательства РФ. Стадия 2. Разработка вариантов проектных решений по созданию СЗПДн: разработка Технического задания на создание СЗПДн; разработка Эскизного проекта СЗПДн, включающего несколько вариантов проектных решений; разработка проектов организационно-распорядительных документов, регламентирующих правила обработки и защиты персональных данных в компании Заказчика. |
| 2. | Характеристика работ (услуг), | СТАДИи,ЭТАПыработ (услуг) и необходимые результаты Стадия 1. Обследование процессов обработки ПДн На данной стадии проекта выполняются следующие этапы. Этап 1. Инициация проекта и предоставление Заказчиком первичных сведений об объекте обследования (заполнение опросных форм) Цель Получить путем анкетирования Заказчикаинформацию, необходимую для первичного ознакомления с областью предстоящих работ, а также для дальнейшего анализа при планировании и выполнении работ по проекту. Результаты работ: официальный старт проекта; согласована схема коммуникаций Заказчика и Исполнителя в ходе проекта; Исполнителем получены от Заказчика заполненные опросные формы. Этап 2. Анализ первичных сведений и планирование работ на объектах Заказчика Цель: Составить представление о составляющих элементах процессов обработки персональных данных (физические объекты, подразделения, информационные системы, персональные данные, обеспечение безопасности и т. д.) и на основе полученной информации спланировать дальнейшие работы по обследованию процессов обработки ПДн непосредственно на объектах Заказчика. Результаты работ: Исполнителем получено представление об элементах организационной, ИТ- и ИБ-инфраструктурах Заказчика, в которых производится обработка ПДн; согласован первичный график интервьюирования специалистов Заказчика; специалисты Исполнителя и Заказчика готовы к изучению процессов обработки ПДн непосредственно на объектах Заказчика. Этап 3. Изучение процессов обработки ПДн на объектах Заказчика Цель: Собрать всю необходимую информацию о процессах обработки ПДн непосредственно на объектах Заказчика и зафиксировать текущее состояние указанных процессов. Результаты работ: специалистами Исполнителя получена и документирована вся необходимая информация об элементах процессов обработки ПДн, являющаяся основой для разработки отчетной документации и всех дальнейших мероприятий; с представителями Заказчика согласовано состояние процессов обработки ПДн на момент завершения работ на объектах Заказчика, зафиксированное в Протоколах проведения интервью. Этап 4. Анализ собранной информации и разработка отчетной документации Цель: Документально зафиксировать с Заказчиком результаты проведенных мероприятий по обследованию процессов обработки персональных данных, включающие заключение о степени выполнения требований законодательства РФ в области ПДн, а также рекомендации по составу необходимых для проведения мероприятий по организации корректной обработки и защиты персональных данных. Результаты работ: Отчет «Результаты обследования процессов обработки ПДн в Компании», включающий в себя следующие приложения: Приложение А. Оценка степени выполнения требований законодательства РФ; Приложение Б. Рекомендуемый перечень мероприятий в рамках обработки ПДн; Приложение В. Оценка степени выполнения требований по информационной безопасности в ИСПДн Компании; Приложение Г. Перечень ПДн, обрабатываемых в Компании; Приложение Д. Перечень подразделений и лиц, допущенных к работе с персональными данными, обрабатываемыми в Компании; Приложение Е. Перечень ИСПДн Компании (проект документа Заказчика); Приложение Ж. Модели угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн Компании (проекты документов Заказчика для каждой ИСПДн); Приложение З. Акты классификации ИСПДн Компании (проекты документов Заказчика для каждой ИСПДн); Приложение И. Протоколы проведения интервью в ходе изучения процессов обработки ПДн в Компании; Приложение К. Документы, полученные от Заказчика и используемые в отчете. Стадия 2. Разработка вариантов проектных решений по созданию СЗПДн Этап 5. Разработка проектов организационно-распорядительной документации Цель: Разработать адаптированный пакет организационно-распорядительной документации, соответствующий всем требованиям законодательства, предъявляемым к документационному обеспечению операторов ПДн, отражающий внутренние организационные и инфраструктурные особенности процессов обработки ПДн Заказчика, а также удовлетворяющий требованиям системы документационного обеспечения Заказчика. Результаты работ: Пакет документов, разработанных на основе Базового набора организационно-распорядительной документации: Приказы: Приказ о распределении ролей и создании комиссии по защите персональных данных в Компании; Приказ об обеспечении безопасности персональных данных, обрабатываемых в Компании. Положения: Положение об обеспечении безопасности персональных данных в Компании; Положение об обработке персональных данных в Компании. Перечни: Перечень персональных данных, обрабатываемых в Компании; Перечень подразделений и лиц, допущенных к обработке персональных данных в Компании. Регламенты: Регламент реагирования на запросы субъектов персональных данных; Регламент проведения классификации информационных систем персональных данных; Регламент проведения контрольных мероприятий по защите персональных данных; Регламент учета, хранения и уничтожения носителей персональных данных; Регламент реагирования на инциденты информационной безопасности в информационных системах персональных данных. Инструкции: Инструкция работника по правилам обработки персональных данных; Инструкция администратора по организации антивирусной защиты систем обработки персональных данных; Инструкция администратора по организации парольной защиты в системах обработки персональных данных. Этап 6. Разработка Технического задания на создание СЗПДн Цель: На основе результатов стадии обследования процессов обработки ПДн сформировать и зафиксировать требования к системе защиты персональных данных Заказчика в целом и к отдельным подсистемам (управления доступом, антивирусной защиты, целостности и т. д.). Результаты работ: Согласованное с Заказчиком Техническое задание на создание СЗПДн. Этап 7. Разработка Эскизного проекта СЗПДн, включающего несколько вариантов проектных решений Цель: Рассмотреть различные варианты создания СЗПДн Заказчика и выбрать окончательный вариант, наиболее подходящий Заказчику. Результаты работ: согласованный с Заказчиком Эскизный проект, включающий несколько вариантов проектных решений по созданию СЗПДн; - Заказчику предоставлена вся информация, необходимая для выбора окончательного проектного решения по созданию СЗПДн. |
| 3. | Требования к отчетной документации, предоставляемой Исполнителем Заказчику | Вся отчетная документация оформляется в соответствии сГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». Вся отчетная документация должна учитывать требования отраслевых стандартов ГК «Росатом» и документов головной компании ОАО «Атомредметзолото». |
| 5. | Требования к сроку выполненияработ, оказанияуслуг. | Начало выполнение работ (услуг) - с даты подписания договора, окончание выполнения работ (услуг) - 31.12.2011 г. |
| 6. | Требования к месту выполненияработ, оказанияуслуг. | - Работы (услуги) проводятсяпо адресу: г. Москва, ул. Гримау, д.6. При необходимости – в организационно структурных подразделениях (ОСП) Заказчика,расположенных в регионах Российской Федерации. |
| 7. | Требования Исполнителю | - Участник процедуры закупки также должен соответствовать следующим критериям: обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске квыполнениюработ и оказаниюуслуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора, включая: - лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации; - лицензию ФСТЭК России на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации; - лицензию ФСБ России на осуществление разработки, производства шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем; - лицензию ФСБ России осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств; - лицензию ФСБ России на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств; - лицензию ФСБ России на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации; - лицензию ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. иметь опыт работы по защите персональных данных в крупных добывающих компаниях Российской Федерации (не менее одного проекта); иметь действующую систему менеджмента качества (СМК); наличие сертифицированной СМК в соответствии с общепринятыммеждународным стандартом ISO/IEC 9001:2008 в области оказания услуг по построению систем информационной безопасности является преимуществом. опыт по реализации проектов в организациях (предприятиях) атомной отрасли (не менее одного проекта). - Специалисты Участника должны иметь квалификацию, подтвержденную соответствующими сертификатами: в области аудита информационных систем (сертификаты CISA (CertifiedInformationSystemsAuditor)) – не менее 2 специалистов; в области управления информационной безопасностью (сертификаты CISM (CertifiedInformationSecurityManager)) – не менее 2 специалистов; в области информационной безопасности (сертификаты CISSP (CertifiedInformationSystemsSecurityProfessional)) – не менее 1 специалиста. |
| 8. | Требования по привлечению соисполнителей. | Привлечение соисполнителей не допускается. |
| 9. | Требования к формированию начальной (максимальной) цены (НМЦ) Договора. | - Предложение должно содержать все существенные условия выполнения работ (услуг), в том числе, но не ограничивая: условия оплаты, сроки выполнения, явным образом указанные включенные налоги, платежи и сборы (если есть) и т.д. |
| 10. | Прочие требования | - Участник должен предоставить информацию о проектной команде, включая список сотрудников участника размещения заказа, которые будут участвовать в реализации проекта, с указанием ФИО, опыта и другой необходимой информации. |