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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на выполнение работ по устройству погрузочно-разгрузочной рампы
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
Техническое задание 

1. Предмет договора:

Проведение строительно-монтажных работ по устройству погрузочно-разгрузочной рампы.
2. Требования к количеству, качеству работ, гарантии качества:
	2.1 Виды работ
	Строительно-монтажные работы

	2.2 Район работ
	Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	2.3 Объем работ
	1. Устройство асфальтобетонного покрытия – 232 м2;

2. Монтаж металлоконструкций при помощи крана на автомобильном ходу с последующей огрунтовкой – 25 т.

3. Монтаж кровли из профилированного листа с водосточной системой (при высоте здания до 25 м) – 350 м2.

	2.4 Цели работ
	Благоустройство внутренней территории

	2.5 Руководящие технические документы
	Рабочая документация

	2.6 Содержание работ
	1. Устройство асфальтобетонного покрытия и пандуса – 176 м2.
2. Восстановление асфальтобетонного покрытия – 56 м2.

3. Устройство лотка для отвода воды 3,1м.

4. Установка колесоотбойника из железо-бетонных бортовых камней БР300.60.20 – 6м.

5. Устройство лестницы.

6. Монтаж конструкций металлических (стойки, опоры, фермы, колонны, прогоны и пр.) с последующей огрунтовкой и покраской поверхностей, без огнезащиты – 25 т.

7. Устройство кровли из оцинкованного профилированного листа – 350 м2. 

8. Устройство водосточной системы (монтаж водосточных оцинкованных труб, водосточных желобов, держателей, воронок, заглушек)

	2.7 Вид предоставления отчетных документов
	Результаты работ предоставляются в унифицированных формах в виде Актов выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


3. Порядок  формирования цены: 

Цена договора включает в себя затраты Исполнителя  на проведение работ, налоги и другие обязательные платежи.
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ:  
Аванс – не предусмотрен

Порядок оплаты – безналичный расчет. Заказчик производит оплату за выполненные работы на основании представленных Исполнителем актов выполненных работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счетов и счетов-фактур в течение 10 (десяти) календарных дней. 

5. Место выполнения работ

 РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14
6. Сроки выполнения работ:                                                                                                      Начало выполнения работ  - с даты подписания договора.                                                             Срок выполнения работ – не позднее 31 декабря 2013г.
7. Гарантийные обязательства:

24 месяца с момента подписания Акта выполненных работ.
8. Дополнительные условия:

Оформление пропуска на охраняемую зону объекта делается заблаговременно.

Начальник подразделения        ____________                         С.А. Зинов                                                                                                       подпись                                         
Исполнитель                              ____________                         О.В. Андронова                                                                                         подпись                                         
