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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1. Наименование  работ

Анализ сценарных условий и рисков реализации инвестиционного проекта модернизации Балаковской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 4, а также подготовка рекомендаций по параметрам проекта, обеспечивающим его окупаемость.

2. Основание для проведения  работ 

План  № 76/12 мероприятий (работ), выполняемых Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2012 году по резерву на обеспечение ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности атомных станций «Разработка материалов предпроектной стадии инвестиционного проекта продления срока эксплуатации энергоблока № 4 Балаковской АЭС». Раздел I. Отраслевые, пункт 8.1.1. 

3. Сроки выполнения работы:

начало – с момента подписания договора,

окончание – не позднее 10.09.2012 г.
4. Исполнитель (будет определен на конкурсной основе).

5. Цель работы и ожидаемые результаты
5.1. Целью работы является проведение исследований, обосновывающих организационно-техническую возможность реализации инвестиционного проекта продления срока эксплуатации энергоблока № 4 Балаковской АЭС в действующих экономических условиях с учетом основных рисков.

5.2. Выполнение данной работы будет использовано при оценке экономической эффективности мероприятий по модернизации Балаковской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 4

6. Исходные данные для проведения работ
Сбор, обработку и анализ всех исходных данных для выполнения работы Исполнитель осуществляет самостоятельно с последующим согласованием у Заказчика.

7. Основные требования к выполнению работ

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а их результат должен соответствовать основным целям,  изложенным в п. 5.1 настоящего Технического задания. 

7.2. В ходе выполнения работы необходимо:

· представить информацию о проектно-технических характеристиках энергоблока, 

· исследовать вопросы ядерной, радиационной, технической и экологической безопасности;

· провести сведения о подходах к ценообразованию на электроэнергию и мощность (краткая характеристика энергосистемы и перспективы развития, отпускные цены на продукцию, сведения об основных конкурентах);
· выполнить качественный анализ рисков (определение источников рисков, краткое описание риска, оценка вероятности наступления рисковых событий, выявление степени негативного влияния, прогнозирование рисковых последствий, определение мероприятий по предотвращению риска или минимизации последствий);

· провести количественную оценку рисков (измерение величины негативных последствий при изменении значений ключевых параметров инвестиционного проекта) с применением методов анализа чувствительности и сценарного анализа.

· подготовить рекомендации для обеспечения дальнейших работ по инвестиционному проекту ПСЭ энергоблока № 4 Балаковской АЭС, включая выявление параметров проекта, обеспечивающие его окупаемость, в том числе за счет: изменения капитальных вложений, изменения цены продажи электроэнергии (мощности), изменения ежегодных расходов на эксплуатацию, изменения величины отпуска электроэнергии.

7.3. При выполнении работ и предоставлении услуг необходимо руководствоваться действующими в России, нормами правилами и стандартами в области инвестиционной деятельности, а также требованиями и рекомендациями, содержащимися в справочниках и практических пособиях по управлению проектами и бизнес планированию, а также в следующих материалах:

· Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 21.03.2005г. № 223 «О Методических основах оценки эффективности инвестиционных проектов и программ».
· «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденные Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ № ВК 477 от 21.06.1999г. 
8. Место внедрения и способ применения  результатов работы.
Результаты работ будут использоваться Заказчиком при разработке оценки экономической эффективности мероприятий по модернизации  Балаковской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 4 

9. Перечень документации, представляемой Заказчику
Исполнитель работ должен ежемесячно представлять Заказчику «Отчет о ходе работ», который  должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

Отчетные материалы, разработанные Исполнителем в соответствии с ТЗ и календарным планом к настоящему договору, передаются Заказчику в 1-м экземпляре учтенных копий в несброшюрованном виде, 1-м экземпляре копий в жестком переплете и сканированная электронная копия.

10. Порядок рассмотрения и приемки  работ

Приемка работ Исполнителя осуществляется путем подписания двухсторонних актов сдачи-приемки по результатам рассмотрения Заказчиком результатов работ, выполненных в соответствии с календарным планом и Техническим заданием.

Содержание данного раздела должно соответствовать разделу 4 договора

11. Приложения.

Приложение 1 (обязательное). Описание выполняемых работ. 

Данный раздел должен описывать состав работ, последовательность их выполнения, технологию выполнения работ в формате детализированного графика (с привлекаемыми трудовыми и материальными ресурсами, включая ресурсы Субподрядчиков), составленного в формате программного продукта для управления проектами "Primavera" (формат "*.xer").
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