от 28.09.2012 № 43-2012

ИЗВЕЩЕНИЕ

ООО «СМУ №2» извещает о внесении изменений в проект договора открытого запроса предложений в электронной форме «выполнение строительно-монтажных работ по проектам   R3.01525.1.0.21 «Площадки с отм.+13,200 до отм.+41,400 в трубопроводных шахтах у оси 4р», R3.02607.1.0.21 «Монорельсы в осях 1р-2р выше отм. +13,200 Помещение А819, А820», R3.02605.1.0.21 «Площадки в треугольных помещениях у оси 2р», R3.03089.3.0.28 изм.2 «Облицовка полов выше отметки +24,600»,  R3.04377.1.0.21 «Металлоконструкции фундаментов под опоры трубопроводов на отм. +28,800 и 32,400» энергоблока №3 Ростовской  АЭС».

Заместитель директора ОАО

«НИАЭП» – директор

Волгодонского филиала                                                                                                        ОАО «НИАЭП» управляющей 

компании ООО «СМУ № 2»)                                   ______________А.Б. Хазин                                                                 
 2012 год 

от 28.09.2012 № 43-2012

1. Пункт 4.19 Проекта договора изменить и изложить в следующей редакции:

 «Исполнитель ежемесячно оплачивает Субподрядчику генподрядные услуги в размере 6% (шесть процентов) от стоимости выполненных Работ в Текущем отчетном периоде за исключением стоимости давальческих материалов и компенсации затрат по главе 9 Сводного сметного расчета (ССР), на основании счета на оплату, счета-фактуры, Акта оказанных генподрядных услуг, Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Платеж в размере, указанном в Акте  оказанных генподрядных услуг, Исполнитель обязан произвести в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания Текущего отчетного периода.

Генподрядные услуги включают в себя все услуги Субподрядчика по организации строительного процесса на объекте (Приложение № 5 к Договору)»
